Charakteristika

Investičnej zmluvy

medzi S.I.T.E.M.   S.P.A., Taliansko a Slovenskou republikou,

zastúpenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

I.		ZMLUVNÉ STRANY

Investičná zmluva („Zmluva“), ktorá má byť uzatvorená medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky („Slovenská republika“ alebo „SR“) a spoločnosťou S.I.T.E.M S.P.A. („Investor“) na druhej strane („zmluvné strany“) sa týka podmienok výstavby závodu na výrobu súčiastok pre elektromotory („Projekt“) na pozemkoch určených na realizáciu Projektu nachádzajúcich sa v Spišskej Novej Vsi  („Lokalita“).

- PREDMET  ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je definovanie vzájomných práv a povinností zmluvných strán, za splnenia ktorých bude Investor realizovať Projekt v Lokalite a SR poskytne Investorovi štátnu pomoc a súčinnosť pri realizácii Projektu, čo znamená:

- v prípade Investora

Investor sa v zmysle Zmluvy zaväzuje realizovať Projekt a to v rozsahu investičného plánu a plánu tvorby pracovných miest stanovených  Zmluvou.

- v prípade Slovenskej republiky

Slovenská republika sa v zmysle Zmluvy zaväzuje poskytnúť Investorovi:

prostredníctvom jeho dcérskej spoločnosti založenej na území Slovenskej republiky („SITEM SLOVAKIA, spol. s r.o.“) štátnu pomoc určenú na realizáciu Projektu v rozsahu a spôsobom určeným v Zmluve a to proporcionálne k rozsahu, v ktorom bude Investorom skutočne realizovaný investičný plán a plán tvorby pracovných miest;

všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre realizáciu Projektu.

- ŠTÁTNA POMOC

Poskytovanie štátnej pomoci je založené na rovnakých základných princípoch, ktoré boli zadefinované aj v ostatných investičných zmluvách, t.j. k preplácaniu časti investičných nákladov Investorovi dôjde až následne po tom, ako Investor na základe podmienok dohodnutých v Zmluve riadne preukáže a zdokladuje skutočné vynaloženie oprávnených investičných nákladov Investorom, ako aj dodržanie investičného plánu a plánu tvorby miestnych pracovných miest.

Ďalším pozitívnym aspektom v rámci efektívneho využitia štátnych prostriedkov s ohľadom na predpokladaný regionálny rozvoj je ustanovenie mechanizmu poskytovania štátnej pomoci v Zmluve tak, že tento je priamo naviazaný na  dodržanie plánu tvorby miestnych pracovných miest.

V neposlednom rade Zmluva umožňuje Slovenskej republike priebežne, ale aj v rámci konečného vyhodnocovacieho mechanizmu, kontrolovať vynaložené investičné náklady a počet vytvorených miestnych pracovných miest Investorom a na základe zistených skutočností proporcionálne prispôsobovať výšku poskytovanej štátnej pomoci.

### 3.1	Výška štátnej pomoci

Spoločnosti SITEM SLOVAKIA má byť za predpokladu dodržania podmienok stanovených v Zmluve poskytnutá štátna pomoc v celkovej sume 51.000.000,-Sk, ktorá pozostáva z regionálnej pomoci.

#### 3.1.1		Regionálna pomoc

Regionálna pomoc má byť SITEM SLOVAKIA poskytnutá v celkovej sume 51.000.000,-Sk a bude poskytnutá v nasledovných formách:

(i)	grant na investičné náklady splatný SITEM SLOVAKIA bez akýchkoľvek odpočtov a/alebo zrážok akejkoľvek dane (okrem dane z príjmov právnických osôb) alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, v celkovej sume 10.000.000,-Sk, a to podľa zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v platnom znení, Výnosu MH SR č. 1/2005 v platnom znení.

(ii)	daňová úľava na dani z príjmov právnických osôb, ktorú by inak bola SITEM SLOVAKIA povinná zaplatiť, v celkovej sume 41.000.000,-Sk, a to podľa zákona č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení za podmienok uvedených v §35b zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, v znení účinnom k 31. decembru 2003.

### 3.2	Mechanizmus poskytnutia štátnej pomoci

Poskytovanie štátnej pomoci je v zmysle Zmluvy založené na nasledujúcich princípoch:

#### 3.2.1	Poskytovanie štátnej pomoci ex post

Systém poskytovania štátnej pomoci je v Zmluve založený na princípe vyplácania ex post, t.j. Investorovi bude poskytnutá štátna pomoc v prípade, ak preukáže skutočné vynaloženie oprávnených investičných nákladov v zmysle investičného plánu.

Na základe skutočného preinvestovania finančných prostriedkov Investorom v súlade s investičným plánom môže byť SITEM SLOVAKIA časť nákladov refundovaná vo forme štátnej pomoci.

#### 3.2.2	Poskytovanie štátnej pomoci na základe splnenia objektívnych kritérií

Poskytovanie štátnej pomoci zo strany Slovenskej republiky je naviazané na splnenie objektívnych kritérií zo strany Investora, ktoré sú podmienené nielen dodržaním investičného plánu a skutočným preinvestovaním finančných prostriedkov Investorom, ale aj dodržaním plánu tvorby miestnych pracovných miest a vytvorením plánovaného počtu nových pracovných miest.

#### 3.2.3	Poskytovanie štátnej pomoci na základe vyhodnocovacieho princípu

V prospech Slovenskej republiky sú v Zmluve zakotvené mechanizmy, na základe ktorých môže Slovenská republika priebežne kontrolovať dodržanie investičného plánu a skutočne preinvestovaných finančných prostriedkov Investorom a zároveň kontrolovať dodržanie plánu tvorby miestnych pracovných miest a vytvorenie plánovaného počtu pracovných miest.

Vzhľadom na skutočnosť, že investícia  je rozložená na pomerne dlhé obdobie (od 2005 do 2009), bolo potrebné v Zmluve ustanoviť mechanizmus kontroly realizácie Projektu aj vo forme konečného vyhodnocovacieho procesu dodržania investičného plánu a plánu tvorby miestnych pracovných miest Investorom.

Systém poskytovania štátnej pomoci je teda okrem priebežnej kontroly založený na mechanizme dvoch vyhodnocovacích etáp, na konci ktorých bude musieť Investor preukázať výšku skutočne preinvestovaných investičných prostriedkov v súlade s investičným plánom a výšku skutočne vytvorených pracovných miest, v súlade s plánom tvorby miestnych pracovných miest. Konečné vyhodnocovacie etapy sú rozdelené nasledovne:

- prvá etapa, vyhodnotenie grantu na investičné náklady v roku 2008 je za obdobie od 2005 – 2007;

- finálne vyhodnotenie splnenia parametrov investície s ohľadom na skutočné splnenie investičného plánu a tvorbu miestnych pracovných miest v roku 2010 za obdobie 2005-2009.

V prípade, že na základe vyhodnotenia bude preukázané, že došlo k skutočnému splneniu investičného plánu a plánu tvorby miestnych pracovných miest zo strany Investora v rozsahu:

- percento investícií vypočítané za obdobie začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2007 alebo percento zamestnanosti vypočítané za obdobie začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2009 bude nižšie než 80%,

Slovenská republika má v tomto prípade právo vypovedať Zmluvu a Investor je povinný vrátiť celú sumu štátnej pomoci, ktorú obdržal spolu s úrokmi vypočítanými podľa Oznámenia EU o úrokoch. .

V prípade, že percento investícií vypočítané za obdobie začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2007 alebo percento zamestnanosti vypočítané za obdobie začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2009 bude nižšie než 100% ale bude aspoň 80%, upraví sa štátna pomoc smerom nadol v zmysle Prílohy č. 3 k Zmluve.

### 3.3	Poskytnutie grantu na investičné náklady a daňovej úľavy

#### 3.3.1	Grant na investičné náklady

Grant na investičné náklady bude v prípade splnenia podmienok stanovených v Zmluve poskytnutý SITEM SLOVAKIA v nasledovnom časovom harmonograme:

| Finančný rok | 2006 | Celkom |
| --- | --- | --- |
| Grant (v mil. Sk) | 10 | 10 |

Vyplatenie grantu na investičné náklady bude realizované za nasledovných podmienok:

- Slovenská republika vyplatí SITEM SLOVAKIA grant na investičné náklady vo výške 10.000.000,-Sk do dvoch mesiacov po získaní právoplatného súhlasu EÚ k poskytnutiu štátnej pomoci investorovi a zároveň

(ii) 	SITEM SLOVAKIA predloží do jedného mesiaca od vydania právoplatného súhlasu EÚ Ministerstvu hospodárstva SR správu o investičných nákladoch spolu s príslušnými prílohami, z ktorej bude zrejmé, že Investor skutočne vynaložil investičné náklady vo výške minimálne 70.000.000 Sk.

    - Daňová úľava

Daňová úľava bude v prípade splnenia podmienok stanovených v Zmluve poskytnutá v celkovej výške 41.000.000,-Sk, pričom SITEM SLOVAKIA si bude uplatňovať a využívať daňovú úľavu ročne, až do výšky 100% svojej kladnej daňovej povinnosti súvisiacej s daňou z príjmov právnických osôb.

    - Záverečné porovnanie a upravená regionálna pomoc

V roku 2010 dôjde ku konečnému vyhodnocovaciemu procesu dodržania investičného plánu a plánu tvorby miestnych pracovných miest Investorom v rámci realizácie Projektu.

Na základe správy o Projekte za finančné roky 2005 – 2009 bude vypočítané percento, na aké Investor splnil investičný plán a percento, na aké Investor dodržal plán tvorby miestnych pracovných miest, a to za celé obdobie.

Suma a vyplatenie štátnej pomoci môžu byť znížené berúc do úvahy nasledujúce parametre:

(a)	skutočné investičné náklady, ktoré vzniknú Investorovi vo vzťahu k Projektu počas obdobia začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2007; a

(b)	skutočný počet miestnych pracovných miest vytvorených Investorom vo vzťahu k Projektu počas obdobia začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2009; tak, ako je to uvedené v Prílohe č.3 Zmluvy.

Na základe správ o Projekte sa vypočíta (i) Percento investícií, ktoré predstavuje mieru skutočného splnenia plánovaných investičných nákladov Projektu Investorom za obdobie začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2007 až do maximálnej výšky 100% a (ii) percento zamestnanosti, ktoré predstavuje mieru skutočného splnenia plánu tvorby miestnych pracovných miest Investorom za obdobie začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2009 až do maximálnej výšky 100%. Po výpočte Percenta investícií a Percenta zamestnanosti sa vypočíta suma regionálnej pomoci po úprave, tzv. Upravená štátna pomoc.

.

## Ak po výpočte Upravenej štátnej pomoci v zmysle Zmluvy je výška Upravenej štátnej pomoci nižšia než celková suma štátnej pomoci skutočne čerpanej SITEM SLOVAKIA podľa Zmluvy, potom Investor musí do 31. augusta 2010 vyplatiť Ministerstvu hospodárstva SR sumu vypočítanú ako celkovú sumu štátnej pomoci skutočne čerpanej SITEM SLOVAKIA mínus Upravená štátna pomoc.

V akomkoľvek prípade, ak skutočné investičné náklady za obdobie začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2007 budú nižšie než 272.000.000,-Sk alebo skutočný počet miestnych pracovných miest za obdobie začínajúce sa podaním žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2009 bude nižší než 80, potom SITEM SLOVAKIA nebude mať nárok na poskytnutie akejkoľvek štátnej pomoci a Slovensko bude mať právo vypovedať túto Zmluvu a Investor bude povinný vrátiť Slovensku do 31. októbra 2010 celú sumu štátnej pomoci, ktorú Investor skutočne obdržal spolu s úrokmi, vypočítanými podľa Oznámenia EU o úrokoch.

### 3.4	Schválenie štátnej pomoci

#### 3.4.1	Schválenie regionálnej pomoci

Poskytnutie akejkoľvek regionálnej pomoci v rozsahu stanovenom v Zmluve je podmienené schválením poskytnutia regionálnej pomoci Európskou komisiou. V zmysle Zmluvy, Slovenská republika poskytne akúkoľvek štátnu pomoc výlučne na základe a v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.

Na základe uvedeného je v Zmluve zakotvený nasledovný mechanizmus  týkajúci sa poskytnutia regionálnej pomoci:

- predloženie na posúdenie žiadosti o poskytnutie regionálnej pomoci Ministerstvu hospodárstva SR v zmysle § 17 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, ktorá bude zodpovedať formuláru oznámenia v súlade s Notifikačným nariadením EÚ č. 794/2004 z 21.apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady ES č. 659/1999 a v súlade s vyhláškou č. 235/2002 Z.z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o poskytnutie investičných stimulov,

- predloženie žiadosti Ministerstvu financií,

- predloženie žiadosti na schválenie Európskej komisii Ministerstvom financií SR do 10 Pracovných dní po obdržaní kompletnej žiadosti z Ministerstva hospodárstva SR,

- vydanie rozhodnutia o poskytnutí daňovej úľavy vo forme investičných stimulov v súlade so zákonom č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch Ministerstvom hospodárstva SR po schválení regionálnej pomoci Európskou komisiou.

- LOKALITA

## Vymedzenie Lokality

Lokalita pozostáva z pozemkov vymenovaných v  Prílohe č. 6 Zmluvy s názvom „Lokalita“, „Zoznam parciel tvoriacich lokalitu“, Spišská Nová Ves.

Slovensko nebude mať žiadne povinnosti voči Investorovi alebo Spoločnosti v súvislosti s nadobudnutím Lokality.

- OSTATNÉ ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

##### 5.1	Záväzky Investora

Investor sa v Zmluve zaväzuje:

realizovať Projekt v súlade s jeho parametrami a časovým harmonogramom uvedenými v Prílohe č. 2 Zmluvy s názvom „Popis Projektu“.

            - realizácia Projektu predstavuje vybudovanie moderného výrobného závodu na výrobu súčiastok pre elektromotory. Výroba dielov a súčastí elektrických motorov a generátorov s odhadovanou výrobnou kapacitou 20 tis. ton ročne.

            - Projekt bude realizovaný v rokoch 2005-2009.

            - Predpokladaný podiel nového investičného majetku vo výrobnej technológii, ktoré sa bude využívať pri Projekte je viac ako 90%.

            - Záväzok Investora vytvoriť 100 miestnych pracovných miest.

            - Odhadovaná výška výdavkov na Projekt je 340.000.000,-Sk.

            - Odhadované načasovanie investícií na Projekte je uvedené v nasledujúcej tabuľke

| Finančný rok | 2005 | 2006 | 2007 | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plánované investičné náklady (v miliónoch Sk) | 320 | 10 | 10 | 340 |

realizovať Projekt v Lokalite v súlade s časovým rámcom a parametrami uvedenými v prílohe Zmluvy s názvom „Popis Projektu“;

príspevok Investora na financovanie Projektu z vlastného imania bude vo výške minimálne 50% investičných nákladov;

(iv)	poskytnúť Ministerstvu hospodárstva SR alebo akémukoľvek inému relevantnému štátnemu subjektu informácie, ktoré každý z nich môže primerane požadovať, o spôsobe, akým boli vynaložené peniaze predstavujúce štátnu pomoc, vrátane prípadného poskytnutia kópií rozpisu nákladov;

(v) 	umožniť Ministerstvu hospodárstva SR alebo akémukoľvek inému relevantnému štátnemu subjektu a jeho predstaviteľom vykonať v SITEM SLOVAKIA kontrolné návštevy počas bežného pracovného času na preverenie použitia štátnej pomoci;

(vi)	pokiaľ tak nebude vykonané už v čase podpisu Zmluvy, riadne žiadať o štátnu pomoc prostredníctvom SITEM SLOVAKIA a začať s realizáciou Projektu najneskôr do 45 (slovom: štyridsiatich piatich) dní odo dňa podpisu Zmluvy;

(vii)	za predpokladu, že štátna pomoc bude poskytnutá tak, ako to je uvedené v Zmluve, prevádzkovať výrobné zariadenie v Lokalite po dobu minimálne desať (10) rokov od začiatku výroby v Lokalite;

(viii)	dodržať plánovaný časový harmonogram, v rámci ktorého sa predpokladá:

začiatok výstavby závodu v prvom polroku kalendárneho roka 2005

zahájenie výroby počas augusta kalendárneho roka 2005.

## 5.2	Záväzky Slovenskej republiky

Slovenská republika sa okrem poskytnutia štátnej pomoci v zmysle článku III. tejto Charakteristiky zaväzuje:

## (i)	poskytnúť štátnu pomoc SITEM SLOVAKIA za podmienok uvedených v  Zmluve;

(ii) 	poskytnúť Investorovi alebo SITEM SLOVAKIA podporu a pomoc, ktorú môže Investor (SITEM SLOVAKIA) primerane požadovať pre uplatnenie ustanovení Zmluvy;

(iii)	zabezpečiť, aby štátny rozpočet na príslušné roky poskytoval v príslušnej rozpočtovej kapitole dostatočné finančné prostriedky na splnenie záväzkov SR podľa Zmluvy na vyplatenie grantu na investičné náklady.

VI.	NÁHRADA ŠKODY

6.1	Náhrada škody zo strany SR

SR sa zaväzuje nahradiť Investorovi škodu vzniknutú v dôsledku alebo v súvislosti s:

- porušením záväzkov SR podľa Zmluvy, alebo

- nepresnosťou ktoréhokoľvek z poskytnutých vyhlásení v Zmluve,

ibaže by sa preukázalo, že porušenie záväzkov, alebo nepresnosť poskytnutých vyhlásení je spôsobená vyššou mocou.

Na účely stanovenia rozsahu náhrady škody sa za škodu spôsobenú Investorovi považuje aj škoda vzniknutá spoločnosti SITEM SLOVAKIA. Náhrada škody pozostáva z náhrady skutočnej škody, ako aj z náhrady ušlého zisku.

  - Náhrada škody zo strany Investora

Investor sa zaväzuje k náhrade škody vzniknutej SR v dôsledku:

- riadneho a včasného nesplnenia záväzkov Investora vyplývajúcich zo Zmluvy, alebo

- nepresnosti ktoréhokoľvek z poskytnutých vyhlásení v Zmluve,

ibaže by sa preukázalo, že porušenie záväzkov, alebo nepresnosť poskytnutých vyhlásení je spôsobená vyššou mocou.

VII.	DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

SR, ako aj Investor, vrátane ich predstaviteľov, zamestnancov a poradcov, sa zaväzujú zachovávať dôvernosť všetkých informácií označených ako dôverné, a to po dobu troch rokov po doručení správy o Projekte za rok 2010. Pre vylúčenie pochybností sa dôverné informácie v zmysle tejto definície nechápu ako utajované skutočnosti so stupňom utajenia „dôverné“ v zmysle zákona 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale v súlade s § 17 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zmluva, ani žiadna jej časť, neobsahuje obchodné tajomstvo a môže byť zverejnená  a inak sprístupnená tretím osobám, a to v celom rozsahu alebo akákoľvek jej časť.

VIII.	ZRUŠENIE PLATNOSTI ZMLUVY

8.1	Výpoveď Zmluvy zo strany SR

SR je oprávnená vypovedať Zmluvu v nasledovných prípadoch:

(a)	ak (i) Percento investícií alebo (ii) Percento zamestnanosti v zmysle bodu 3.3.3 tejto Charakteristiky bude menej ako 80% ;

(b)	 ak Investor poruší svoje záväzky vyplývajúce z bodu 5.1 Záväzky Investora;

Ak SR vypovie Zmluvu podľa tohto odseku 8.1 tejto Charakteristiky, Investor bude následne povinný vrátiť SR celú sumu štátnej pomoci, ktorú skutočne dostal on alebo SITEM SLOVAKIA, spolu s úrokmi vypočítanými v súlade s Oznámením EÚ o úrokoch.

  - Výpoveď zo strany Investora

Investor je oprávnený vypovedať Zmluvu a ostatné súvisiace zmluvy v prípade, ak splnil alebo zabezpečil, aby SITEM SLOVAKIA splnila k dátumu výpovede všetky svoje povinnosti podať oznámenia alebo žiadosti vo vzťahu ku každému príslušnému nižšie uvedenému kroku, a to ak:

(a)	Ministerstvo financií nepodá oznámenie Komisii EÚ za účelom získania súhlasu EÚ do do 10 Pracovných dní po obdržaní kompletnej žiadosti z Ministerstva hospodárstva SR;  alebo

(b)	súhlas EÚ nebude získaný do 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy; alebo

(c)	súhlas EÚ bol udelený na sumu štátnej pomoci nižšiu ako 90% v zmysle príslušného článku Zmluvy a Investor sa rozhodol nepokračovať v tejto Zmluve podľa príslušného článku Zmluvy.

Investor môže podľa svojho uváženia po tom, ako dal Slovensku oznámenie minimálne tri (3) mesiace vopred o svojom zámere vypovedať túto Zmluvu, ktoré umožňuje Slovensku napraviť situáciu v tejto lehote troch (3) mesiacov, vypovedať túto Zmluvu a/alebo iné zmluvy súvisiace s ňou, a ukončiť realizáciu Projektu bez toho, aby mu voči Slovensku vznikli akékoľvek záväzky.

Investor nie je oprávnený vypovedať Zmluvu z dôvodov uvedených v bode 8.2(a) tejto Charakteristiky v prípade, ak k nedodržaniu stanovených termínov došlo kvôli tomu, že Investor alebo SITEM SLOVAKIA  neposkytli SR požadovanú spoluprácu.

Ak Investor vypovie túto Zmluvu podľa bodu 8.2(b) tejto Charakteristiky výlučne z dôvodu, že:

(i)	Komisia EÚ rozhodla, že Projekt spadá do definície tzv. „citlivého odvetvia“;

(ii)	Komisia EÚ neposkytne súhlas EÚ výlučne v dôsledku nesprávnych informácií poskytnutých Investorom v Žiadosti o štátnu pomoc;

potom je Investor povinný nahradiť SR všetky straty.

Po tom, ako Investor vypovie Zmluvu, bude sa od dátumu nadobudnutia platnosti výpovede považovať platnosť tejto Zmluvy za ukončenú a:

(i)	Investor nebude mať žiadnu ďalšiu povinnosť realizovať ďalšie investície;

(ii)	SR nebude mať žiadnu ďalšiu povinnosť poskytnúť Investorovi akúkoľvek ďalšiu štátnu pomoc alebo inú podporu.

Samotnej výpovedi Zmluvy musí predchádzať zaslanie písomnej informácie Investora o úmysle vypovedať Zmluvu, s poskytnutím dodatočnej 90 dňovej lehoty na nápravu. Vypovedaním Zmluvy zo strany Investora v prípadoch stanovených v bode 8.2 (a) až (c) nevzniká Slovenskej republike nárok na náhradu škody.

IX.	RÔZNE

  - Platby

Ak bude ktorákoľvek strana zo zákona povinná vykonať odpočet alebo zrážku z akejkoľvek sumy splatnej podľa Zmluvy, táto strana je v tom istom momente, kedy je suma podliehajúca odpočtu alebo zrážke splatná, povinná uhradiť príjemcovi takú dodatočnú sumu, ktorá bude potrebná na zabezpečenie, aby príjemca získal čistú sumu rovnajúcu sa plnej sume, ktorú by dostal, ak by neexistovala povinnosť vykonať takýto odpočet alebo zrážku. Uvedené sa však nevzťahuje na akékoľvek platby, odpočty alebo zrážky urobené vo vzťahu k dani z príjmov právnických osôb v súvislosti s akýmikoľvek sumami platenými podľa Zmluvy.

9.2.	Rozhodné právo a príslušnosť

Rozhodným právom Zmluvy je slovenské právo. Strany sú povinné okamžite urovnať akékoľvek spory strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou formou diskusií a vzájomnej dohody. Ak akýkoľvek spor medzi stranami vzniknutý v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo súvisiaci s ňou nebude urovnaný do 30 (slovom: tridsiatich) dní od vzniku sporu, ktorákoľvek strana alebo obidve strany môžu predložiť spor na riešenie trom rozhodcom podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory. Miestom rozhodcovského konania bude Viedeň, Rakúsko. Jazykom rozhodcovského konania bude anglický jazyk.

9.3	Jazyk

Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi slovenskou verziou Zmluvy a jej prekladmi, je rozhodujúca slovenská verzia.

  - POPIS MOŽNÝCH RIZÍK VYPLÝVAJÚCICH SR ZO ZMLUVY

Zásadné riziká vyplývajúce zo Zmluvy pre SR sú spojené s prípadom nerealizácie Projektu v dôsledku  vypovedania Zmluvy zo strany Investora:

V zmysle Zmluvy je Investor oprávnený Zmluvu vypovedať v týchto prípadoch:

(i) 	Ministerstvo financií nepredložilo Európskej komisii žiadosť o schválenie štátnej pomoci do 10 (desiatich) Pracovných dní od obdržania úplnej žiadosti od Ministerstva hospodárstva SR, alebo

(ii)	súhlas EÚ nebude získaný do 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy; alebo

- štátna pomoc nebola schválená v plnom rozsahu, alebo v štruktúre stanovenej Zmluvou s výnimkou prípadu, kedy štátna pomoc bola znížená z dôvodu, že Projekt spadá pod sektorovú pomoc automobilovému priemyslu podľa prílohy C Rámca EÚ, alebo z dôvodu nesprávnych informácií poskytnutých Investorom.

Následky vypovedania Zmluvy zo strany Investora:

        - zánik záväzku Investora pokračovať  v realizácii Projektu;

        - možný vznik dodatočných nákladov SR, ktoré budú musieť byť vynaložené na prípravu Lokality pre účely iného projektu;

        - vznik záväzku Slovenska nahradiť Investorovi škodu vzniknutú v príčinnej súvislosti  s porušením zmluvného záväzku SR.

V prípade vypovedania Zmluvy zo strany Investora nie je v Zmluve definovaná povinnosť Investora vrátiť poskytnutú štátnu pomoc. Táto skutočnosť vyplýva z celkovej štruktúry a časového harmonogramu realizácie Projektu, pretože v čase keď bude existovať právo Investora vypovedať Zmluvu, štátna pomoc ešte nebude poskytnutá. Naopak, v prípade vypovedania Zmluvy zo strany SR, Zmluva explicitne stanovuje záväzok Investora vrátiť celú poskytnutú štátnu pomoc.

XI.		POPIS ČASOVÉHO MODELU FINANCOVANIA PROJEKTU

11.1.  	Poskytnutie štátnej pomoci (za predpokladu schválenia pôvodne navrhovanej výšky zo strany Európskej komisie).

11.1.1	Regionálna pomoc

(A) 	Grant na investičné náklady:

- Čas realizácie: do dvoch mesiacov po získaní súhlasu EÚ k poskytnutiu štátnej pomoci Investorovi za predpokladu, že SITEM SLOVAKIA predloží do jedného mesiaca od vydania právoplatného súhlasu EÚ Ministerstvu hospodárstva SR správu o investičných nákladoch spolu s príslušnými prílohami, z ktorej bude zrejmé, že Investor skutočne vynaložil investičné náklady vo výške minimálne 70.000.000 Sk.

- Predpokladaná požiadavka na čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu:

Suma štátnej pomoci za časť grant na investičné náklady je vo výške 10.000.000,-Sk.

(B) 	Daňová úľava:

(i)  Čas realizácie: desať rokov po sebe nasledujúcich rokov a to za podmienok uvedených v § 35(b) zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.

(ii)   Predpokladaná požiadavka na čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu: Vzhľadom na podstatu daňovej úľavy v tomto prípade nevzniká priama požiadavka na čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, avšak vo vyššie uvedenom období budú príjmy štátneho rozpočtu krátené až do výšky 41.000.000,-Sk.

INVESTIČNÁ ZMLUVA

zo dňa ● 2005

S.I.T.E.M S.P.A. a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

oBSAH

Článok	Strana

1.	Výklad	1

2.	Projekt	2

3.	Štátna pomoc	2

4.	Lokalita 	19

5.	Procedurálne záležitosti	4

6.	Záväzky	5

7.	Vyhlásenia a záruky	6

8.	Náhrada škody	6

9.	Vyššia moc	7

10.	Mlčanlivosť	7

11.	Oznámenia	9

12.	Ukončenie Zmluvy	10

13.	Rôzne	11

14.	Rozhodné právo a jurisdikcia	13

15.	Jazyk	13

Prílohy

Výklad	16

Popis Projektu	21

Štátna pomoc	24

Záruky	30

Koordinátori	32

Lokalita	33

Podpisy	36

TÁTO ZMLUVA bola  uzatvorená dňa [          ] MEDZI:

S.I.T.E.M S.P.A. , spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Talianska so sídlom na Oblasť Cannaiola, TREVI (PG) 060 39, registrovanou v registri Obchodnej, priemyselnej a poľnohospodárskej komory, oblasť Perugia, pod číslo 00284130549  (ďalej ako Investor) v zastúpení dcérskej spoločnosti SITEM SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom na Sadová 17, 052 80 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, registrovaná v Obchodnom registri SR pod číslom 29844/B (ďalej len „Spoločnosť“); a

Slovenskou republikou, konajúcou a zastúpenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ako Slovensko).

ÚVOD:

Spoliehajúc sa na záväzky, ktoré Slovensko poskytlo v tejto Zmluve, a na dohodnutú podporu, ktorú sa v nej zaviazalo poskytnúť, a v súlade s jej podmienkami, Investor zrealizuje Projekt (tak, ako je definovaný nižšie) v Lokalite (tak, ako je definovaná nižšie) s využitím modernej technológie.

Investor si uvedomuje možný prospech vyplývajúci z lokality, vedomostnej základne a podnikateľského prostredia existujúceho na Slovensku.

Slovensko si uvedomuje významný kladný príspevok, ktorý by realizácia Projektu v Lokalite mala pre hospodárstvo Slovenska, pre región Spišskej Novej Vsi. Slovensko si uvedomuje, že Projekt obsahuje zavedenie modernej technológie.

Slovensko si želá podporiť úspešnú a včasnú realizáciu Projektu v Lokalite, medzi iným aj poskytnutím investičných stimulov a iných foriem štátnej pomoci zodpovedajúcich veľkosti a významu Projektu pre slovenskú ekonomiku, v súlade so slovenským právom a právom EÚ.

Investor a Slovensko podpísali dňa 10. marca 2005 Memorandum o porozumení (ďalej ako Memorandum), ktoré obsahuje náčrt formy a súm štátnej pomoci, ktorú poskytne Slovensko Investorovi v súvislosti s Projektom.

Strany si želajú jasne určiť v tejto Zmluve svoje záväzky týkajúce sa realizácie Projektu a jeho podpory.

Strany zamýšľajú, ak to bude potrebné, uzatvoriť nevyhnutné zmluvy, ktoré budú podrobnejšie implementovať túto Zmluvu.

Vláda Slovenska na svojom zasadaní dňa ( 2005 schválila uzatvorenie tejto Zmluvy zo strany Slovenska a splnomocnila ministra hospodárstva, pána  Ing. Jirka Malchárka., na podpis tejto Zmluvy v mene Slovenska.

STRANY SA DOHODLI nasledovne:

1.	Výklad

1.1	Okrem pojmov, ktoré sú definované v iných ustanoveniach tejto Zmluvy, platia v celej tejto Zmluve definície a ostatné ustanovenia uvedené v prílohe s názvom „Výklad“ a táto Zmluva sa vykladá v súlade s ustanoveniami upravujúcimi výklad, ktoré sú uvedené v tejto prílohe.

2.	PROJEKT

  - Za podmienok tejto Zmluvy, najmä pod podmienkou obdržania štátnej pomoci, sa Investor zaväzuje realizovať Projekt v Lokalite, v súlade s parametrami, ktoré sú uvedené v prílohe s názvom „Popis Projektu“.

2.2. 	Investor nebude mať žiadne povinnosti realizovať tento Projekt alebo akúkoľvek jeho zostávajúcu časť, pokiaľ sa rozhodne vypovedať túto Zmluvu podľa odseku 12.2.

3.	ŠTÁTNA POMOC

3.1	Poskytnutie štátnej pomoci

V súlade s podmienkami tejto Zmluvy sa Slovensko dohodlo s Investorom, že Spoločnosti udelí a poskytne regionálnu pomoc vo vzťahu k Projektu vo výške ktorá neprekročí celkovú výšku 51.000.000 Sk spôsobom, vo výške, štruktúre a v súlade s časovým harmonogramom, ktoré sú uvedené v tomto článku 3, čo zodpovedá 15,00% Plánovaných investičných nákladov vo výške 340.000.000 Sk (ďalej ako Štátna pomoc). Štátna pomoc sa bude poskytovať ako regionálna pomoc, ako je popísané v odseku 3.2.

Investor súhlasí a akceptuje, že suma štátnej pomoci uvedená v písmene (a) vyššie bola vypočítaná výlučne na základe parametrov Projektu uvedených v prílohe s názvom „Popis Projektu“, vrátane výšky plánovaných investičných nákladov a počtu miestnych pracovných miest, ktoré sa majú vytvoriť vo vzťahu k Projektu, v štruktúre a načasovaní ich realizácie podľa rozpisu uvedeného v tejto prílohe.

Investor súhlasí a akceptuje, že ak Percento investícií vypočítané za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2007 alebo Percento zamestnanosti vypočítané za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa 31. decembra 2009 podľa odseku 2.1  Časti 3 Prílohy 3 bude nižšie než 80%, Slovensko bude mať právo vypovedať túto Zmluvu v súlade s odsekom 12.1 a Investor bude povinný vrátiť celú sumu Štátnej pomoci, ktorú obdržal on alebo Spoločnosť podľa tejto Zmluvy spolu s úrokmi vypočítanými podľa Oznámenia EU o úrokoch.

Investor súhlasí a akceptuje, že ak Percento investícií vypočítané za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2007, alebo Percento zamestnanosti vypočítané  za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa 31. decembra 2009 podľa odseku 2.1 Časti 3 Prílohy 3 bude nižšie než 100%, ale bude aspoň 80%, upraví sa Štátna pomoc smerom nadol tak, ako sa uvádza v Prílohe 3.

Investor súhlasí a akceptuje, že poskytnutie Štátnej pomoci je podmienené získaním Súhlasu EÚ. V prípade, ak Komisia EÚ v prvom stupni rozhodne buď o celkovom neschválení poskytnutia Štátnej pomoci alebo o jeho schválení v sume nižšej než je suma uvedená v písmene (a), prípadne spôsobom, ktorý bude iný, než sa uvádza v tomto článku, Investor bude mať možnosť postupovať ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:

(i) vo vlastnom mene podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu Komisie EÚ na príslušných súdnych orgánoch EÚ;

(ii) pred, počas, po (alebo namiesto) postupu uvedeného v písmene (i) písomne prijať takúto inú formu alebo nižšiu sumu schválenej Štátnej pomoci. V takomto prípade budú naďalej primerane platiť ostatné ustanovenia tejto Zmluvy; a pokiaľ to bude možné podľa rozhodnutia Komisie EÚ, akékoľvek zníženie celkovej sumy Štátnej pomoci sa uplatní proporcionálne voči Daňovej úľave a Grantu;

(iii) v prípade, ak Štátna pomoc schválená Komisiou EÚ bude nižšia ako 90% sumy uvedenej v písmene (a) pred, počas, po (alebo namiesto) postupu uvedeného v písmene (i), vypovedať túto Zmluvu v súlade s článkom 12., s výnimkou okolností, kedy Komisia EÚ v prvom stupni rozhodne o schválení Štátnej pomoci v sume nižšej než je uvedená v písmene (a):

(A)	z dôvodu, že Komisia EÚ považuje Projekt za projekt spadajúci do odvetvia motorových vozidiel podľa Prílohy C Rámca EÚ alebo do iného tzv. „citlivého odvetvia”; alebo

(B)	z dôvodu, že k zníženiu sumy Štátnej pomoci schválenému Komisiou EÚ došlo výlučne kvôli nesprávnym informáciám, ktoré Investor uviedol v Žiadosti o štátnu pomoc;

v takom prípade Investor nie je oprávnený vypovedať túto Zmluvu a bude oprávnený využiť len možnosti uvedené vyššie v písmene (i) alebo (ii).

Slovensko a Investor si uvedomujú, že podľa slovenského práva je nutné uskutočniť isté administratívne postupy, podania a rozhodnutia, aby sa Štátna pomoc považovala za právoplatne poskytnutú a aby mohla byť vyplatená Investorovi (ďalej ako Miestne povolenia). Investor sa zaväzuje a zaručuje, že Spoločnosť bude konať v súlade so všetkými požiadavkami týkajúcimi sa podávania podaní a žiadostí, ktoré je potrebné splniť na získanie Miestnych povolení. Za podmienky dodržania ustanovení o Požadovanej spolupráci, Slovensko sa zaväzuje a zaručuje, že v súlade s rozsahom pôsobnosti svojich Štátnych subjektov budú Miestne povolenia vydané v prospech Investora alebo v prípade potreby v prospech Spoločnosti bez zbytočného zdržania po tom, ako Investor alebo Spoločnosť podajú potrebné podania a žiadosti na príslušné Štátne subjekty.

3.2	Štátna pomoc

Slovensko sa dohodlo s Investorom, že udelí a poskytne Spoločnosti prostredníctvom Ministerstva regionálnu pomoc podľa odseku 3.1 (a) nasledovne:

(i)	daňovú úľavu na dani z príjmov právnických osôb v celkovej sume 41.000.000 Sk (ďalej ako Daňová úľava), najviac však v rozsahu desiatich po sebe nasledujúcich rokov.

(ii)	grant na Investičné náklady splatný Spoločnosti v SKK bez akýchkoľvek odpočtov a/alebo zrážok akejkoľvek Dane (okrem dane z príjmov právnických osôb) alebo z akéhokoľvek dôvodu v celkovej hodnote 10.000.000 Sk (ďalej ako Grant), a to podľa Zákona o štátnej pomoci v platnom znení, Výnosu MH SR č. 1/2005 v platnom znení

3.3 Pravidlá platné pre Grant

Grant bude vyplácaný podľa ustanovení Prílohy č. 3 s názvom „Štátna pomoc“.

3.4	Pravidlá pre využívanie Daňovej úľavy

- Daňová úľava bude poskytovaná podľa Zákona o investičných stimuloch a  podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v platnom znení (ďalej ako ZDP), za podmienok uvedených v §35b zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, v znení účinnom k 31. decembru 2003 (ďalej ako Starý ZDP).

- Daňová úľava bude používaná podľa ustanovení prílohy s názvom „Štátna pomoc”.

4.	LOKALITA

4.1	Vymedzenie Lokality

Lokalita pozostáva z pozemkov vyznačených červenou farbou v Časti 1 prílohy s názvom „Lokalita“.

Pozemky tvoriace Lokalitu sú vymenované v Časti 2 prílohy s názvom „Lokalita”.

(c)   	Slovensko nebude mať žiadnu povinnosť voči Investorovi alebo Spoločnosti v súvislosti s nadobudnutím Lokality.

5.	Procedurálne záležitosti

5.1	Vymenovanie koordinátorov

Investor a Slovensko sa dohodli na vymenovaní osôb uvedených v prílohe s názvom „Koordinátori“ ako svojich kľúčových koordinačných osôb v oblasti zahraničných investícií, štátnej pomoci, pracovných záležitostí a daňových záležitostí, cez ktorých pôjdu všetky kontakty, korešpondencia a komunikácia týkajúce sa Projektu. Koordinátori navrhnutí Investorom budú tiež oprávnení zastupovať Spoločnosť v oblastiach, v ktorých sa podľa tejto Zmluvy predpokladá zapojenie Spoločnosti alebo v ktorých sa na tom Strany dohodnú.

Každá strana môže občasne prostredníctvom kontaktných osôb označených v prílohe s názvom „Koordinátori“ určiť ďalšie kontaktné osoby, náhradné osoby alebo odborných poradcov, prostredníctvom ktorých môže druhá strana takisto komunikovať vo vzťahu k Projektu.

5.2	Konania týkajúce sa schválenia Štátnej pomoci

Bezodkladne po dátume uzatvorenia tejto Zmluvy Spoločnosť predloží Ministerstvu žiadosť o poskytnutie Štátnej pomoci v súlade s §17 Zákona o štátnej pomoci a §3 Zákona o investičných stimuloch a Vyhlášky o investičných stimuloch (ďalej Žiadosť o štátnu pomoc), pokiaľ Spoločnosť takúto žiadosť nepodala už pred podpísaním tejto Zmluvy. Formát Žiadosti o štátnu pomoc bude zodpovedať formuláru oznámenia, ktoré je Slovensko povinné predložiť podľa Notifikačného nariadenia EÚ Komisii EÚ na získanie Súhlasu EÚ, a okrem toho bude obsahovať všetky informácie vyžadované Vyhláškou o investičných stimuloch. Žiadosť o štátnu pomoc bude predložená súčasne v anglickom aj v slovenskom jazyku.

(b)	Slovensko bude spolupracovať a  zabezpečí, aby aj Ministerstvo a SARIO spolupracovali a konzultovali s Investorom počas prípravy Žiadosti o štátnu pomoc, aby sa zabezpečilo, že táto žiadosť splní všetky požiadavky v zmysle Zákona o štátnej pomoci a požiadavky Komisie EÚ. Notifikáciu pre účely získania súhlasu EÚ vypracuje Ministerstvo a postúpi ju na Ministerstvo financií. Ministerstvo financií predloží notifikáciu pre účely získania súhlasu EÚ Komisii EÚ do 10 Pracovných dní od obdržania kompletnej notifikácie z Ministerstva.

(c)	Slovensko bude Investora primerane a bezodkladne informovať o akejkoľvek závažnej komunikácii s Komisiou EÚ týkajúcej sa udelenia Súhlasu EÚ. Obe strany sa zaväzujú vynakladať svoje maximálne úsilie, aby zabezpečili udelenie Súhlasu EÚ čo možno najskôr, avšak v každom prípade najneskôr k dátumu uvedenému v článku 12.2.(a)(ii).

(d)	Do 30 Pracovných dní po vydaní Súhlasu EÚ Slovensko zabezpečí, aby Ministerstvo vydalo rozhodnutie o poskytnutí daňovej úľavy vo forme investičných stimulov podľa Zákona o investičných stimuloch.

6.	Záväzky

6.1	Záväzky Investora

Za podmienok tejto Zmluvy sa Investor týmto zaväzuje v prospech Slovenska k nasledovnému:

realizovať Projekt v Lokalite v súlade s časovým rámcom a parametrami uvedenými v prílohe s názvom „Popis Projektu“;

príspevok Spoločnosti  na financovanie Projektu z vlastného imania  bude vo výške minimálne 50% Investičných nákladov;

poskytnúť Ministerstvu alebo akémukoľvek inému príslušnému štátnemu subjektu informácie, ktoré každý z nich môže primerane požadovať, o spôsobe, akým boli vynaložené peniaze predstavujúce štátnu pomoc, vrátane prípadného poskytnutia rozpisu nákladov tam, kde sa to bude vyžadovať;

umožniť Ministerstvu alebo akémukoľvek inému príslušnému štátnemu subjektu a jeho predstaviteľom vykonať v Spoločnosti kontrolné návštevy počas bežnej pracovnej doby, na preverenie použitia štátnej pomoci;

pokiaľ tak nebude vykonané už pred podpísaním tejto Zmluvy, riadne požiadať o štátnu pomoc prostredníctvom Spoločnosti a zaväzuje sa začať s realizáciou Projektu najneskôr do 45 (slovom: štyridsaťpäť) dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy;

(f)	za predpokladu, že štátna pomoc bude poskytnutá tak, ako to je uvedené v tejto Zmluve, prevádzkovať výrobné zariadenie v Lokalite po dobu minimálne desať (10) rokov od začiatku výroby v Lokalite;

(g)	udržať vytvorenie pracovných miest počas čerpania štátnej pomoci, minimálne však po dobu päť rokov od vytvorenia pracovného miesta.

6.2	Záväzky Slovenska

Za podmienok tejto Zmluvy sa týmto Slovensko zaväzuje v prospech Investora a Spoločnosti k nasledujúcemu :

        - poskytnúť Štátnu pomoc Spoločnosti za podmienok uvedených v tejto Zmluve;

(b)	poskytnúť Investorovi alebo Spoločnosti podporu a pomoc, ktorú bude Investor primerane požadovať pre uplatnenie ustanovení tejto Zmluvy;

(c)	zabezpečiť, aby štátny rozpočet na príslušné roky vyčlenil v príslušných rozpočtových kapitolách dostatočné finančné prostriedky na splnenie záväzkov Slovenska podľa tejto Zmluvy na vyplatenie Grantu.

7.	Vyhlásenia a záruky

7.1	Investor vyhlasuje a zaručuje sa Slovensku, že každé z vyhlásení uvedených v prílohe s názvom „Záruky“ ako vyhlásenie Investora je pravdivé a presné.

7.2	Slovensko vyhlasuje a zaručuje sa Investorovi, že každé z vyhlásení uvedených v prílohe s názvom „Záruky“ ako vyhlásenie Slovenska je pravdivé a presné.

8.	Náhrada škody

8.1	Slovensko sa zaväzuje nahradiť Investorovi všetky Straty, ktoré Investorovi vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s porušením záväzkov Slovenska podľa tejto Zmluvy, alebo nepresnosťou ktorejkoľvek zo Záruk poskytnutých Slovenskom Investorovi, ibaže by sa preukázalo, že porušenie záväzkov alebo nepresnosť Záruky spôsobil Prípad vyššej moci.

8.2	Investor sa zaväzuje nahradiť Slovensku všetky Straty, ktoré Slovensku vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s porušením svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, alebo nepresnosťou ktorejkoľvek zo Záruk poskytnutých Investorom Slovensku, ibaže by sa preukázalo, že porušenie záväzkov alebo nepresnosť Záruky spôsobil Prípad vyššej moci.

9.	VYŠŠIA MOC

9.1	Investor, Spoločnosť ani Slovensko nebudú zodpovední za neplnenie svojich záväzkov v dôsledku výskytu prípadu vyššej moci. Po dobu trvania prípadu vyššej moci sa povinnosť plniť záväzky postihnuté takýmto prípadom pozastavuje a následne sa predlžujú lehoty stanovené v tejto Zmluve.

9.2	Strana, ktorá uplatňuje prípad vyššej moci, je povinná ihneď, ako to bude možné po spozorovaní alebo zistení prípadu vyššej moci, avšak v každom prípade najneskôr do tridsiatich (30) dní, oznámiť druhej strane hlavné zložky prípadu vyššej moci a ich pravdepodobné následky.

9.3	Vo všetkých prípadoch je príslušná strana povinná vykonať všetky potrebné opatrenia na minimalizovanie dopadu prípadu vyššej moci na plnenie svojich záväzkov a čo možno najskôr zabezpečiť obnovenie normálneho plnenia svojich záväzky postihnutých prípadom vyššej moci.

9.4	Ak trvanie pozastavenia povinnosti plniť záväzky vyplývajúce z prípadu vyššej moci presiahne tri mesiace, Strany sa čo možno najskôr stretnú za účelom preskúmania dopadu udalostí na realizáciu Projektu. Strany zvážia všetky riešenia, ktoré budú umožňovať prispôsobenie Projektu k novej situácii, najmä so zohľadnením všetkých opatrení, ktoré by Investorovi a Spoločnosti umožnili pokračovať v Projekte.

9.5	Ak bude prípad vyššej moci trvať po dobu viac než šesť mesiacov a ak sa Strany dohodli alebo ak rozhodcovský súd rozhodol, že za daných okolností je nemožné prispôsobiť Projekt tak, aby bol ekonomicky realizovateľný napriek prípadu vyššej moci, ktorákoľvek zo strán môže Zmluvu vypovedať.

10.	Mlčanlivosť

10.1	Záväzky zachovávať mlčanlivosť

- Strany sa dohodli, že v súvislosti s Projektom:

(i)	Slovensko zabezpečí, aby ono a akýkoľvek štátny subjekt a ich zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia a poradcovia zachovávali mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, a aby oni ani akýkoľvek štátny subjekt a ich zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia alebo poradcovia nevyužívali tieto dôverné informácie inak, než výslovne na účely Projektu, a to po dobu, ktorá sa skončí 3 (tri) roky po doručení Správy o Projekte za rok 2010; a

(ii)	Investor zabezpečí, aby jeho zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia a poradcovia zachovávali mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, a aby Investor, jeho zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia a  poradcovia nevyužívali tieto dôverné informácie inak, než výslovne na účely Projektu, a to po dobu, ktorá sa skončí 3 (tri) roky po doručení Správy o Projekte za rok 2010.

(b)	Tento záväzok zachovávať mlčanlivosť neplatí pre dôverné informácie, ktoré:

  - sú v čase ich poskytnutia Investorovi, Slovensku alebo akémukoľvek štátnemu subjektu verejne dostupné;

  - sa stanú všeobecne dostupné po ich poskytnutí Investorovi alebo Slovensku, s výnimkou prípadov, ak sa stanú verejne dostupné v dôsledku porušenia tohto článku;

  - vo vzťahu k dôverným informáciám, ktoré poskytuje Investor, Investor výslovne písomne označil za nie dôverné, a vo vzťahu k dôverným informáciám, ktoré poskytuje Slovensko, informácie, ktoré Ministerstvo výslovne písomne označilo za nie dôverné; a sa zverejňujú na základe povinnosti ich zverejnenia vyplývajúcej zo zákona (vrátane Zákona o slobodnom prístupe k informáciám), z nariadenia príslušného súdu, príslušného regulačného orgánu alebo orgánu rozhodujúceho spor medzi stranami za podmienky, že zverejňujúca strana je povinná vopred informovať ostatné strany ihneď ako to bude možné o požiadavke na takéto zverejnenie; takéto zverejnenie sa vykoná pokiaľ to je možné len po tom ako boli informované ostatné strany a po tom, ako sa zverejňujúca strana poradila s ostatnými stranami s cieľom minimalizovať zverejnenie a zmierniť spôsob zverejnenia.

    - Strana môže poskytnúť dôverné informácie svojim audítorom alebo externým poradcom, pokiaľ budú tieto subjekty oboznámené a pristúpia k záväzku zachovávať mlčanlivosť za podmienok, ktoré sú v zásade podobné podmienkam tohto článku.

(d)	Investor môže poskytnúť dôverné informácie svojim akcionárom, ovládajúcim orgánom alebo iným subjektom v rámci svojej skupiny.

(e)	Žiadna strana, a ani jej zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia a poradcovia nesmú vykonať ani umožniť vykonanie akéhokoľvek oznámenia alebo iného zverejnenia týkajúceho sa tejto Zmluvy alebo akejkoľvek sprievodnej záležitosti bez súhlasu druhej strany, ani nijako inak takto zverejňovať informácie týkajúce sa tejto Zmluvy alebo akejkoľvek sprievodnej záležitosti okrem prípadov ktoré sú uvedené v bode 10.2.

(f)	Slovensko zabezpečí, aby jeho zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia a poradcovia boli oboznámení s týmto článkom a aby ho boli povinní dodržiavať.

(g)	Investor zabezpečí, aby jeho zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia a poradcovia boli oboznámení s týmto článkom a aby ho boli povinní dodržiavať.

10.2	Poskytovanie informácií podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Strany vyhlasujú, že táto Zmluva ani žiadna jej časť neobsahuje obchodné tajomstvo a súhlasia  s tým, aby táto Zmluva bola zverejnená a inak sprístupnená tretím osobám, a to v celom rozsahu alebo akákoľvek jej časť

10.3	Oznámenia, tlačové vyhlásenia

Pred zverejnením akéhokoľvek tlačového vyhlásenia alebo inej formy verejného oznámenia Slovenska alebo Investora v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy, Slovensko a Investor budú konzultovať a dohodnú sa na forme akéhokoľvek takéhoto tlačového vyhlásenia alebo verejného oznámenia tak, aby sa akékoľvek takéto vyhlásenie robilo kladným a konštruktívnym spôsobom.

11.	OZNÁMENIA

11.1	Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna komunikácia poskytovaná podľa tejto Zmluvy (čo zahŕňa fax, ale nie e-mail) musí byť v písomnej forme, v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku a môže sa doručovať alebo zasielať poštou alebo faxom strane, ktorej má byť doručená, na jej/ich adresu uvedenú v tejto Zmluve nasledovne:

(a)	Investorovi na:

S.I.T.E.M. S.P.A.

Oblasť Cannaiola, TREVI (PG) 060 39

Taliansko

Tel.: 0039074238581

Fax: 00390742781313

k rukám: p. Giovanni Bartoloni

s kópiou pre:

SITEM SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sadová 17

052 80 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/4173830

Fax: 053/4414620

k rukám: Ing.  Zuzana Sovičová

(b)	Slovensku na:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15  Bratislava

Slovensko

Tel.: ●

Fax: +421 2 4333 0122

Do rúk: Ing. Jirko Malchárek, minister hospodárstva

s kópiu pre:

SARIO, š.p.o.

Martinčekova 17

821 01 Bratislava

Slovensko

Tel.:     +421 2 58 260 100

Fax:	+421 2 58 100 109

Do rúk: generálny riaditeľ

alebo na také iné meno, adresu alebo faxové číslo, ktoré ktorákoľvek Strana oznámi ostatným stranám podľa tohto článku.

11.2	Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna komunikácia sa považuje za doručenú:

ak sa doručuje osobne, v čase doručenia; alebo

ak sa zasiela poštou, na poludnie tretí Pracovný deň po jej odoslaní na pošte, pričom odosielajúca strana je povinná adresáta súčasne informovať e-mailom o odoslanej pošte; alebo

ak sa zasiela faxom, v deň odoslania, ak k prenosu došlo pred 15:00 (miestneho času na mieste určenia) v ktorýkoľvek Pracovný deň a v každom inom prípade v Pracovný deň nasledujúci po dátume prenosu.

11.3	Pri preukazovaní doručenia oznámenia alebo inej formálnej komunikácie stačí preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka obsahujúca komunikáciu bola riadne adresovaná a odoslaná na pošte predplatenou doporučenou zásielkou, alebo že fax bol riadne adresovaný a odoslaný, podľa konkrétnych okolností.

12.	Ukončenie Zmluvy

12.1	Výpoveď zo strany Slovenska

V prípade ak Percento investícií alebo Percento zamestnanosti vypočítané podľa odseku 2.1 Časti 3 prílohy s názvom „Štátna pomoc” bude nižšie než osemdesiat percent (80%), môže Slovensko na základe výpovede danej Investorovi vypovedať túto Zmluvu a všetky príslušné Implementačné zmluvy

V prípade, že Investor poruší svoj záväzok podľa odseku 6.1.(f) tejto Zmluvy, Slovensko môže prostredníctvom výpovede danej Investorovi vypovedať túto Zmluvu a všetky Implementačné zmluvy.

Pred tým, ako Slovensko vypovie túto Zmluvu podľa článku 12.1.(a) alebo (b) tejto Zmluvy, je Slovensko povinné vopred konzultovať s Investorom za účelom potvrdenia jeho investičného zámeru a akejkoľvek zmeny jeho investičného plánu, a oznámiť Investorovi svoj zámer vypovedať Zmluvu a poskytnúť Investorovi dodatočnú primeranú lehotu, nie kratšiu než tri mesiace a nie viac ako šesť mesiacov za účelom nájdenia priateľského riešenia uspokojivého pre strany.

Ak Slovensko vypovie Zmluvu podľa tohto odseku 12.1., Investor bude následne povinný vrátiť Slovensku celú sumu štátnej pomoci, ktorú skutočne dostal on alebo Spoločnosť, spolu s úrokmi vypočítanými v súlade s Oznámením EÚ o úrokoch.

12.2	Výpoveď zo strany Investora

Pokiaľ Investor splnil alebo zabezpečil, aby Spoločnosť splnila k dátumu výpovede všetky svoje povinnosti podať žiadosti alebo oznámenia vo vzťahu ku každému príslušnému nižšie uvedenému kroku, v prípade, že:

(i)	Ministerstvo financií nepodá oznámenie Komisii EÚ za účelom získania súhlasu EÚ do 10 Pracovných dní od obdržania úplnej notifikácie od Ministerstva; alebo

(ii)	Súhlas EÚ nebude získaný do 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy; alebo

(iii)	Súhlas EÚ bude udelený na sumu štátnej pomoci nižšiu ako 90% v zmysle článku 3.1(e)(iii) a Investor sa rozhodol nepokračovať v tejto Zmluve podľa článku 3.1(e)(iii);

Investor môže podľa svojho uváženia po tom, ako dal Slovensku oznámenie minimálne tri mesiace vopred o svojom zámere vypovedať túto Zmluvu, ktoré umožňuje Slovensku napraviť situáciu v tejto lehote troch (3) mesiacov, vypovedať túto Zmluvu a/alebo iné zmluvy s ňou súvisiace, a ukončiť realizáciu Projektu bez toho, aby mu voči Slovensku vznikli akékoľvek záväzky.

Investor nie je oprávnený vypovedať Zmluvu z dôvodov, ktoré sú uvedené v odseku (a), ak k nedodržaniu stanovených termínov došlo kvôli tomu, že Investor alebo Spoločnosť neposkytli Slovensku požadovanú spoluprácu.

Ak Investor vypovie túto Zmluvu podľa vyššie uvedeného odseku 12.2.(a)(ii) výlučne z dôvodu, že:

(i)	Komisia EÚ rozhodla, že Projekt spadá do definície do odvetvia motorových vozidiel podľa Prílohy C Rámca EÚ alebo do iného tzv. „citlivého odvetvia“;

(ii)	Komisia EÚ neposkytne Súhlas EÚ výlučne v dôsledku nesprávnych informácií poskytnutých Investorom v Žiadosti o štátnu pomoc;

potom Investor musí:

(iii)	nahradiť Slovensku všetky náklady a výdavky, ktoré Slovensku v súvislosti s tým vzniknú.

Po tom, ako Investor vypovie túto Zmluvu, bude sa od dátumu nadobudnutia platnosti výpovede považovať platnosť tejto Zmluvy za ukončenú a:

(i)	Investor nebude mať žiadnu ďalšiu povinnosť realizovať ďalšie investície;

(ii)	Slovensko nebude mať žiadnu ďalšiu povinnosť poskytnúť Investorovi akúkoľvek ďalšiu štátnu pomoc alebo inú podporu.

12.3	Účinnosť výpovede

Za predpokladu splnenia ostatných ustanovení tohto článku 12 je výpoveď účinná jej doručením druhej zmluvnej strane.

12.4	Pretrvávajúce články

Ak niektorá strana vypovie túto Zmluvu alebo platnosť Zmluvy bude ukončená inak, ustanovenia článkov 1 (Výklad), 8 (Náhrada škody), 10 (Mlčanlivosť), 11 (Oznámenia), 12 (Ukončenie Zmluvy), 13 (Rôzne), 14 (Rozhodné právo a jurisdikcia) a 15 (Jazyk) zostanú v platnosti na dobu neurčitú aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.

13.	Rôzne

13.1	Platby

Ak bude ktorákoľvek strana zo zákona povinná vykonať odpočet alebo zrážku z akejkoľvek sumy splatnej podľa tejto Zmluvy, táto strana je v tom istom momente, kedy je suma podliehajúca odpočtu alebo zrážke splatná, povinná uhradiť príjemcovi takú dodatočnú sumu, ktorá bude potrebná na zabezpečenie, aby príjemca získal čistú sumu rovnajúcu sa plnej sume, ktorú by dostal, ak by neexistovala povinnosť vykonať takýto odpočet alebo zrážku. Uvedené sa však nevzťahuje na akékoľvek platby, odpočty alebo zrážky urobené vo vzťahu k dani z príjmov právnických osôb v súvislosti s akýmikoľvek sumami platenými podľa tejto Zmluvy.

13.2	Účinnosť

Táto Zmluva sa uzatvára a nadobúda účinnosť k dátumu, ku ktorému ju Investor a Slovensko podpíšu, a bude účinná po dobu účinnosti záväzku Investora podľa odseku 6.1(f).

13.3	Úplná dohoda

Táto Zmluva obsahuje úplnú dohodu strán týkajúcu sa predmetu tejto Zmluvy k dátumu jej uzatvorenia, pričom je vylúčené použitie akýchkoľvek zákonných ustanovení, ktoré je možné vylúčiť zmluvou, a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu strán týkajúcu sa záležitostí, ktorými sa táto Zmluva zaoberá.

13.4	Výdavky

Pokiaľ to nie je v tejto Zmluve upravené inak, každá zo strán znáša svoje vlastné náklady vzniknuté v súvislosti s prípravou, dojednávaním, podpisovaním a implementáciou tejto Zmluvy a ňou zamýšľaných záležitostí.

13.5	Zmeny

Túto Zmluvu je možné meniť výlučne písomnými dodatkami podpísanými oboma stranami.

13.6	Postúpenie a prospech zo Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára v prospech Slovenska a Investora a jeho spriaznených osôb, vrátane predovšetkým Spoločnosti. Investor môže s predchádzajúcim písomným súhlasom Slovenska, pričom tento súhlas nesmie byť bez vážneho dôvodu odopieraný, postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv a záväzkov podľa tejto Zmluvy, čiastočne alebo úplne, či už zo zákona alebo inak na inú spriaznenú osobu zo svojej skupiny, alebo zabezpečiť plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy inou spriaznenou osobou zo svojej skupiny.

13.7	Práva tretích osôb

Táto Zmluva nevytvára žiadne právo, ktoré by mohla vykonávať akákoľvek osoba, ktorá nie je jej stranou; avšak s tým, že Spoločnosť môže vykonávať svoje práva, ktoré jej poskytuje táto Zmluva, bez zásahu Investora.

13.8	Ďalšie uistenia

Všetky strany budú vykonávať a zabezpečia, aby aj ich spriaznené osoby, podľa potreby a pokiaľ to bude primerane možné, vykonávali alebo zabezpečovali všetky veci, ktoré budú potrebné pre účinnosť tejto Zmluvy, Implementačných zmlúv a všetkých nimi zamýšľaných zmlúv, okrem iného najmä podpísanie všetkých dokumentov, zvolanie všetkých zasadaní, poskytnutie všetkých potrebných vzdaní sa práv a súhlasov a prijatie všetkých uznesení, a iné uplatňovanie všetkých právomocí a práv, ktoré majú k dispozícii.

13.9	Nevykonateľnosť

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať za následok neplatnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, s výnimkou prípadu, kedy ustanovenia nie je možné oddeliť od zvyšku tejto Zmluvy kvôli povahe Zmluvy, jej predmetu alebo okolnostiam, za ktorých bola táto Zmluva uzatvorená. Strany sa zaväzujú vykonať všetky veci, ktoré budú potrebné na dosiahnutie tých istých výsledkov, ktoré boli zamýšľané takýmito neplatnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami.

13.10	Záväzné ustanovenia

Všetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy sú pre strany záväzné a plynú v ich prospech a v prospech ich príslušných právnych nástupcov a povolených postupníkov.

14.	Rozhodné právo a jurisdikcia

14.1	Táto Zmluva sa riadi slovenským právom.

14.2	Akékoľvek spory alebo rozdielne názory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane akejkoľvek otázky týkajúcej sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia (ďalej ako  „Spor") sa musia riešiť v súlade s týmto článkom. Strany sa musia najprv snažiť v dobrej viere vyriešiť akýkoľvek spor vzájomným rokovaním, bez  odvolania sa k rozhodcovskému konaniu. V prípade sporu musí jedna strana doručiť písomné oznámenie o spore druhej strane (stranám) (ďalej ako „Oznámenie o spore“) s návrhom, aby sa strany pokúsili vyriešiť spor rokovaním. Ak spor nebude vyriešený do tridsiatich (30) dní od doručenia Oznámenia o spore druhej strane (stranám), bude tento spor postúpený a vyriešený s konečnou platnosťou  troma rozhodcami podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej ako „Pravidlá“). Každá zo sporiacich sa strán vymenuje jedného rozhodcu a takto menovaní rozhodcovia sa spoločne dohodnú na menovaní Predsedajúceho rozhodcovského tribunálu v súlade s Pravidlami. Miestom rozhodcovského konania bude Viedeň, Rakúsko. Jazykom, v ktorom sa rozhodcovské konanie uskutoční bude angličtina. Každá zo strán súhlasí, že nebude odporovať proti uskutočneniu akéhokoľvek rozhodnutia rozhodcovského tribunálu vyneseného podľa tejto Zmluvy inak, než sa výslovne uvádza v newyorskom Dohovore z roku 1958 o Uznávaní a vykonávaní zahraničných rozhodcovských rozhodnutí.

15.	Jazyk

15.1	Jazykom tejto Zmluvy a ňou zamýšľaných transakcií je slovenský jazyk. Avšak všetky oznámenia, výzvy, požiadavky, vyhlásenia, osvedčenia alebo iné dokumenty alebo komunikácie v súvislosti s touto Zmluvou a s ňou zamýšľanými transakciami budú súčasne v anglickom aj slovenskom jazyku, pokiaľ sa nedohodne inak.

15.2	V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou verziou tejto Zmluvy a akýmkoľvek jej prekladom je rozhodujúca slovenská verzia.

NA DÔKAZ TOHO strany (alebo ich riadne oprávnení zástupcovia) podpísali túto Zmluvu v deň uvedený na začiatku tejto Zmluvy.

PRÍLOHA 1

VÝKLAD

V tejto Zmluve:

Daň, Dane alebo Zdanenie znamená všetky dane, odvody, clá, dávky, poplatky a zrážky daňovej povahy, uvalené ktorýmkoľvek štátnym orgánom vrátane (ale neobmedzujúc sa len na ne) daní z hrubých alebo čistých príjmov, ziskov alebo zárobkov a daní z prijatých platieb, tržieb, použitia, ad valorem, prevodu, pridanej hodnoty a osobného vlastníctva, spolu so všetkými poplatkami za omeškanie, navýšením daní a úrokmi vo vzťahu ku ktorejkoľvek z nich.

Daňová úľava má význam, ktorý jej bol priradený v článku 3.2(a)(i).

Dôverné informácie znamenajú akúkoľvek informáciu poskytnutú písomne, ústne alebo inak medzi stranami počas rokovaní a počas realizácie Zmluvy či už zo strany členov štatutárnych orgánov, oprávnených zástupcov a zamestnancov Strán alebo zo strany Tretích osôb oprávnených ktoroukoľvek stranou na základe vzájomnej dohody strán.

DPH  znamená daň z pridanej hodnoty.

EUR alebo € znamená menu členských štátov Európskej únie, ktoré prijali Euro za svoju peňažnú jednotku v súlade s legislatívou EÚ o menovej únii.

Finančný rok znamená  kalendárny rok, ktorý sa začína 1. januára a končí  sa 31. decembra. Spoločnosť bude používať tento finančný rok pri svojom štatutárnom účtovníctve a pre daňové účely v Slovenskej republike.

Grant znamená tú časť Štátnej pomoci, ktorá je popísaná v odseku 3.2(a)(ii).

Implementačné nariadenie znamená nariadenie Rady č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES.

Implementačné zmluvy znamenajú dodatočné zmluvy, ktoré môžu byť potrebné alebo žiadúce na implementáciu podmienok tejto Zmluvy, a ktoré budú uzatvárané medzi ktorýmikoľvek z nasledujúcich strán: (i) Strany tejto Zmluvy; (ii) Spoločnosť; (iii) akýkoľvek Štátny subjekt, s výslovným odkazom na ustanovenia tejto Zmluvy.

Investičné náklady znamenajú Oprávnené náklady vynaložené Spoločnosťou na nadobudnutie pozemkov, budov, výrobného a strojného zariadenia, ktoré sa budú nachádzať na Slovensku na účely Projektu a sú špecifikované v Prílohe s názvom „Popis Projektu“. Investičné  náklady zahŕňajú aj položky výrobného a strojného zariadenia, ktoré boli už predtým používané inou stranou pri výrobe.

Lokalita znamená parcely uvedené v prílohe s názvom „Lokalita“, ako sú stanovené na nákrese v prílohe s názvom  „Lokalita“.

Miestne povolenia majú význam, ktorý im bol priradený v článku 3.1.(f).

Miestne pracovné miesto znamená pracovné miesto fyzickej osoby, ktorá (A) má so Spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú a (B) je zamestnaná výlučne v súvislosti s Projektom, pričom miestom výkonu práce je Spišská Nová Ves, a (C) je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ. Takéto pracovné miesto musí byť obsadené a udržiavané po dobu najmenej piatich rokov. Pracovné miesto sa považuje za obsadené a udržiavané, aj keď bola pracovná zmluva s jednou fyzickou osobou ukončená, ale bola uzatvorená nová pracovná zmluva s inou fyzickou osobou na to isté pracovné miesto do 60 dní od ukončenia predchádzajúcej pracovnej zmluvy. Toto obdobie sa nezapočítava do obdobia piatich rokov.

Ministerstvo znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Notifikačné nariadenie EÚ znamená nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES..

Oprávnené náklady znamenajú oprávnené investičné náklady vynaložené Spoločnosťou v príslušnom období v súvislosti s realizáciou Projektu v zmysle ustanovení Usmernenia Európskej komisie o regionálnej pomoci (98/C/74/06). Za oprávnené investičné náklady sa pokladajú investičné náklady vynaložené Spoločnosťou najskôr od predloženia úplnej Žiadosti o štátnu pomoc.

Oznámenie EÚ o úrokoch znamená Oznámenie Komisie o úrokových sadzbách, ktoré sa použijú pri vracaní nezákonne poskytnutej štátnej pomoci, č.. 2003/C 110/8.

Percento zamestnanosti znamená percento „PE" vypočítané podľa článku 2.1, Časť 3 prílohy s názvom „Štátna pomoc“.

Plánované investičné náklady znamená celkovú výšku plánovaných výdavkov Spoločnosti na Investičné náklady, v celkovej výške 340.000.000 Sk s načasovaním podľa štruktúry uvedenej v prílohe s názvom  „Popis Projektu“.

Požadovaná spolupráca znamená poskytovanie bez zbytočného oneskorenia všetkej primeranej podpory, súhlasov, informácií, dokumentov, splnomocnení, osvedčení, schválení, pokynov, ktoré môžu byť potrebné, alebo ktoré môže primerane požadovať Slovensko a/alebo Investor alebo Spoločnosť na úspešné a riadne plnenie svojich príslušných povinností podľa tejto Zmluvy.

Pracovný deň znamená deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo uznaný štátny sviatok na Slovensku alebo v Taliansku.

Prípad vyššej moci znamená akýkoľvek úkon alebo udalosť, ktorá sa nepredpokladá, nedá sa jej vyhnúť a je mimo kontroly strany uplatňujúcej vyššiu moc, ako napríklad prírodné katastrofy, požiare, výbuchy, vojna, vzbura, terorizmus, občiansky nepokoj, povstanie, mobilizácia, štrajky (okrem štrajkov u Investora alebo Spoločnosti), zemetrasenia a povodne. Aby sa vyhlo pochybnostiam, žiaden úkon štátneho subjektu ani zmena zákona na Slovensku nepredstavuje prípad vyššej moci.

Projekt znamená investíciu v Lokalite s parametrami stanovenými v prílohe s názvom „Popis Projektu“.

Rámec EÚ znamená Oznámenie Komisie EÚ – Multisektorálny rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty, č. 2002/C 70/04.

Ročný plán investícií znamená plán, ktorý má Spoločnosť predložiť Ministerstvu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, ktorý stanovuje Plánované investičné náklady na príslušný Finančný rok, pre ktorý sa plán pripravuje.

SARIO znamená SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU, š.p.o., subjekt organizovaný a existujúci v zmysle zákonov SR so sídlom na Martinčekovej 17, Bratislava.

Sk znamená Slovenskú korunu, zákonné platidlo na území Slovenskej republiky.

Skutočné investičné náklady znamenajú skutočné sumy vynaložené Spoločnosťou na položky spadajúce do investičných nákladov počas relevantného obdobia. Každý z takýchto Skutočných investičných nákladov bude považovaný za realizovaný (vynaložený) vo finančnom roku, v ktorom ho Spoločnosť zaúčtovala ako investičný majetok v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi a začala ho odpisovať pre účely účtovníctva, okrem pozemkov, ktoré sa neodpisujú. Pri pozemkoch sa Skutočné investičné náklady považujú za vynaložené v tom finančnom roku, keď sa Spoločnosť stane právoplatným vlastníkom pozemkov.

Spoločnosť znamená spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú založil Investor v súlade so slovenským právom ako svoju dcérsku spoločnosť, v ktorej bude mať Investor počas celej platnosti tejto Zmluvy  postavenie ovládajúcej osoby s obchodným názvom SITEM SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom na: Sadová 17, 052 80 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, a prostredníctvom ktorej bude Investor realizovať Projekt, a ktorá bude žiadateľom a príjemcom štátnej pomoci.

Správa o  Projekte znamená správu Spoločnosti pre Ministerstvo, s uvedením:

(a)	skutočného počtu miestnych pracovných miest vytvorených za obdobie, za ktoré bola správa vypracovaná, rozdelených do rovnakých kategórií ako sú popísané v tabuľke uvedenej v článku 5 prílohy s názvom „Popis Projektu“ s prílohou obsahujúcou zoznam zamestnancov obsadzujúcich jednotlivé pracovné miesta (Správa o miestnych pracovných miestach).

(b)	Skutočných investičných nákladov rozdelených do príslušných kategórií výdavkov za obdobie, za ktoré bola správa vypracovaná a obsahujúca v prílohe kópie faktúr a iných dokumentov, ktoré primerane dokazujú vynaloženie týchto nákladov (Správa o investičných nákladoch).

Správa o Investičných nákladoch má význam podľa definície uvedenej pod písmenom b) definície pojmu „Správa o Projekte“ v tejto Prílohe.

Správa o miestnych pracovných miestach má význam podľa definície v písmene a) v definícii pojmu „Správa o Projekte“ v tejto prílohe.

Strana alebo Strany znamenajú signatára alebo signatárov tejto Zmluvy.

Straty znamenajú: (i) skutočnú škodu (ii) ušlý  zisk.

Subjekt blízky štátu znamená akúkoľvek osobu, ktorú vlastní alebo ovláda, priamo alebo nepriamo, vláda Slovenska alebo akýkoľvek iný Štátny subjekt.

Súhlas EÚ znamená rozhodnutie Komisie EÚ podľa článku 4(2), 4(3), 4(6) alebo článku 7(2) až 7(4) Implementačného nariadenia.

Súhlasy znamenajú akékoľvek rozhodnutia akéhokoľvek Štátneho subjektu, či už administratívnej alebo inej povahy, ktoré je nevyhnutné vydať Investorovi alebo Spoločnosti na schválenie Štátnej pomoci s plnou platnosťou a účinnosťou a na jej skutočné poskytnutie v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve.

Štátna pomoc znamená opatrenia a záväzky, ktoré podľa dohody poskytne Slovensko Investorovi tak, ako sa popisuje v článku 3.

Štátny subjekt znamená štátny alebo iný verejný orgán, oddelenie, celoštátny alebo regionálny legislatívny orgán, vládu, ministra, ministerstvo, úradného alebo verejného činiteľa (či už autonómneho alebo nie) Slovenska.

Tretia osoba znamená akúkoľvek fyzickú osobu alebo právny subjekt iný než zmluvné strany.

Ústava znamená zákon č. 460/1992 Z.z.. o ústave Slovenskej republiky, v platnom znení.

Vyhláška o investičných stimuloch znamená vyhlášku ministerstva č. 235/2002 Z.z. o podrobných požiadavkách na obsah žiadosti o udelenie investičných stimulov.

Začiatok výroby znamená skutočný začiatok prevádzky závodu na súčiastky elektromotorov, ktorý sa predpokladá v júni 2005.

Zákon o investičných stimuloch znamená zákon č. 565/2001 Z.z.. o investičných stimuloch, v platnom znení.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám znamená zákon č. 211/2000 Z.z.. o slobodnom prístupe k informáciám, v platnom znení.

Zákon o štátnej pomoci znamená zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, v platnom znení.

Záruka znamená ktorékoľvek z vyhlásení a záruk Investora a Slovenska, tak, ako sú uvedené v prílohe s názvom „Záruky“.

Zmluva o ES znamená Zmluvu zakladajúcu Európske Spoločenstvo, v platnom znení.

Žiadosť o štátnu pomoc znamená dokument, ktorý má predložiť Investor Ministerstvu podľa článku 5.2.(a).

Výklad

V tejto Zmluve, pokiaľ nejde o zjavne opačný zámer, platí:

    - ustanovenie zákona je odvolaním sa na toto ustanovenie v znení jeho neskorších úprav alebo nového ustanovenia;

    - okrem prípadov, keď je uvedené inak, článok, rozpis alebo príloha znamenajú odvolávku na článok, rozpis alebo prílohu tejto Zmluvy;

    - dokument znamená dokument tak, ako bol upravený, obnovený, doplnený, nahradený alebo zamenený;

    - slová uvedené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a slová uvedené v jednom rode  zahŕňajú aj druhý rod;

    - Prílohy tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou;

    - Pojem „Osoba” zahŕňa akúkoľvek fyzickú osobu, firmu, spoločnosť, korporáciu, vládu, štát, alebo zástupcu štátu alebo akékoľvek združenie, alebo partnerstvo dvoch alebo viacerých z vyššie uvedených (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú samostatnou právnou osobou).

PRÍLOHA 2

POPIS PROJEKTU

1.Všeobecné informácie o Projekte

1.1      Za podmienok tejto Zmluvy Investor založí a bude prevádzkovať závod na výrobu súčiastok     pre elektromotory v Slovenskej republike, v lokalite Spišská Nová Ves, s odhadovanou výrobnou kapacitou 20 tis ton ročne do konca Finančného roka  2009 .

1.2        Projekt sa bude realizovať v rokoch  2005 – 2009.

1.3      Spoločnosť bude vyrábať diely a súčasti elektrických motorov a generátorov, číslo „Klasifikácie   produkcie“ 31.10.61.

2.Výrobné parametre Projektu

2.1       Predpokladaný podiel nového investičného majetku, ktorý sa použije pre Projekt v pomere   k                   celkovým investičným nákladom za finančné roky 2005-2007 prevyšuje  50%.

2.2	Investor predpokladá, že viac ako 90% z výrobných výstupov Projektu týkajúcich sa výroby súčiastok pre elektromotory bude Spoločnosť exportovať priamym alebo nepriamym spôsobom.

3.Lokalita a požiadavky Projektu na verejné služby

3.1	Na realizáciu Projektu a jeho ďalšie rozširovanie sú potrebné pozemky o rozlohe približne 15 tis. m2. V rámci Projektu sa plánuje s úplnou rekonštrukciou staršej výrobnej haly a súvisiacich výrobných a skladových priestorov v priemyselnej zóne mesta Spišská Nová Ves. Prijímanie zamestnancov začalo v prvom štvrťroku 2005. Do konca kalendárneho roka 2005 plánujú zamestnať 70 ľudí, s celkovým počtom 100 zamestnancov do konca roka 2009.  V súčasnosti prebieha obstaranie strojov a zariadení, finalizácia  rekonštrukčných prác a úprav vonkajších manipulačných plôch v areáli závodu. Začiatok hromadnej výroby je naplánovaný na august 2005.

4. 	Investičné parametre Projektu

4.1   Plánované investičné náklady, ktoré sa zrealizujú na Slovensku budú v celkovej výške  340.000.000 Sk s načasovaním podľa štruktúry uvedenej v tabuľke v odseku 4.3. tejto prílohy.

4.2   Bez vplyvu na ustanovenia prílohy s názvom „Štátna pomoc“ si Investor vyhradzuje právo zmeniť položky v jednotlivých riadkoch a stĺpcoch tabuľky Plánovaných investičných nákladov uvedených v odseku 4.3, bez toho, aby sa zmenili celkové sumy Plánovaných investičných nákladov za celkové časové obdobie a celkové parametre Projektu, ako sú popísané v tejto prílohe, za predpokladu, že uvedená zmena bude v súlade so Žiadosťou o štátnu pomoc a s rozhodnutím Komisie EÚ o schválení štátnej pomoci.

4.3	Investičné parametre Projektu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Finančný rok | 2005 | 2006 | 2007 | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plánované investičné náklady (v miliónoch Sk) | 320 | 10 | 10 | 340 |

| Plánované investičné náklady podľa kategórií (v miliónoch Sk) |  |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady | 340 |
| Pozemky | - |
| Budova (rekonštrukcia) | 75 |
| Stroje a zariadenia (nákup)* | 265 |

* Špecifikácia obstaraných strojov a zariadení v Žiadosti o investičné stimuly

4.4	Podľa názoru Investora nespadá tento Projekt pod definíciu stanovenú v Prílohe C Rámca EÚ ani pod inú definíciu týkajúcu sa tzv. „citlivého odvetvia”.  Dodávky pre automobilový priemysel predstavujú len malú časť plánovanej produkcie

- Parametre Projektu týkajúce sa zamestnanosti

  - Plánovaná tvorba Miestnych pracovných miest vo vzťahu k Projektu je nasledovná:

| Finančný rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet nových Miestnych pracovných miest | 70 | 10 | 4 | 4 | 12 | 100 |
| Celkový počet Miestnych pracovných miest ku koncu Finančného roka | 70 | 80 | 84 | 88 | 100 | 100 |

6.	Štruktúra realizácie Projektu

6.1	Investor bude realizovať Projekt prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti – Spoločnosti.

7.	Očakávaná Štátna pomoc

  - Štátna pomoc, ktorej poskytnutie Investor očakáva, by mala byť poskytnutá podľa nasledujúceho rozpisu:

| Sk | Celkom | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daňová úľava | 41.000.000 | 6.400.000 | 11.700.000 | 12.200.000 | 10.700.000 |
| Grant | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | - |
| Štátna pomoc celkom | 51.000.000 | 6.400.000 | 21.700.000 | 12.200.000 | 10.700.000 |

PRÍLOHA 3

ŠTáTNA POMOC

ČasŤ 1

Grant na Investičné náklady

- Platba Grantu

Slovensko vyplatí Spoločnosti grant vo výške 10.000.000 Sk do dvoch mesiacov po splnení nasledovných podmienok :

        - Bude vydaný právoplatný súhlas Komisie EÚ, na základe ktorého Komisia EÚ schváli v celom rozsahu Štátnu pomoc v zmysle článku 3 tejto zmluvy a súčasne

(ii)   	Spoločnosť predloží do jedného mesiaca od vydania právoplatného Súhlasu Komisie EÚ Ministerstvu Správu o investičných nákladoch, spolu s príslušnými prílohami, z ktorej bude zrejmé, že Investor skutočne vynaložil Investičné náklady vo výške minimálne 70.000.000 Sk.

2.	Porovnanie a úprava Grantu v roku 2008

2.1	Najneskôr do 30. mája 2008 Spoločnosť predloží Ministerstvu Správu o investičných nákladoch za Finančné roky 2005 – 2007. Na základe týchto údajov sa vykonajú nasledovné výpočty:

PI = [(APC/PPC)*100]%

kde

PI	je percento predstavujúce pomer skutočného plnenia Plánovaných investičných nákladov Investora za Finančné roky 2005 - 2007, až do maximálnej hodnoty 100 % (Percento investícií).

APC 	je celková suma Investičných nákladov vynaložených vo Finančných rokoch 2005 - 2007, ako sú uvedené v Správe o investičných nákladoch.

PPC	sú Plánované investičné náklady na Finančné roky 2005 – 2007, ako je uvedené v prílohe s názvom „Popis Projektu“.

  - Po vypočítaní Percenta investičných nákladov sa vypočíta celková čiastka Grantu splatná podľa tejto Zmluvy nasledovne:

kde

AC	je výška Grantu po úprave (Upravený Grant)

C	je pôvodná výška Grantu, t.j. Sk 10.000.000

PI	je Percento investícií vypočítané podľa odseku 2.1. tejto prílohy.

  - Ak po vypočítaní Upraveného Grantu je výška Upraveného Grantu nižšia než celková suma vyplateného v Grantu  Spoločnosti podľa tejto Zmluvy, potom Investor a Spoločnosť musia do 31. júla 2008 vyplatiť Ministerstvu sumu, spolu s úrokmi vypočítanými podľa Oznámenia EÚ o úrokoch vypočítanú nasledovne :

C – AC

kde

AC	je výška Upraveného Grantu vypočítaná podľa odseku 1.2 tejto časti tejto prílohy

C	je  výška Grantu vyplatená Spoločnosti podľa odseku 1 tejto časti tejto prílohy.

3.	Tabuľka

| Finančný rok | 2005 | 2006 | Celkom |
| --- | --- | --- | --- |
| Investičné náklady (Sk) | 340.000.000 | - | 340.000.000 |
| Grant (Sk) |  | 10.000.000 | 10.000.000 |

- Vylúčenie ďalších nárokov

4.1.  	Po uskutočnení platieb podľa tejto časti tejto prílohy nebude mať Slovensko ani Investor žiadne ďalšie vzájomné nároky pokiaľ ide o Grant podľa tejto Zmluvy s výnimkou ustanovení časti 3 tejto prílohy.

ČasŤ 2

DAŇOVÁ ÚĽAVA

1.	Všeobecné ustanovenia k daňovej úľave

  - Pod podmienkou ustanovenia odseku 3.4 a ostatných ustanovení tejto Zmluvy bude si Spoločnosť uplatňovať a využívať daňovú úľavu ročne, až do 100% svojej kladnej daňovej povinnosti súvisiacej s daňou z príjmov právnických osôb. Celková výška Daňovej úľavy za obdobie desiatich rokov nepresiahne sumu uvedenú v odseku 3.2(a)(i).

  - Spoločnosť bude mať právo prenášať všetky daňové straty vzniknuté bezprostredne pred začiatkom obdobia, počas ktorého sa bude využívať daňová úľava a odpočítať si tieto straty od zdaniteľného zisku vytvoreného po uplynutí obdobia daňovej úľavy v súlade s §35b ods. 7 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, v znení účinnom k 31. decembru 2003.

ČasŤ 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. 	Zníženie  štátnej pomoci vo vzťahu k investičným nákladom a miestnym pracovným miestam

1.1.	Výška a výplata štátnej pomoci môžu byť znížené na základe nasledujúcich parametrov:

    - Skutočné investičné náklady vzniknuté Spoločnosti v súvislosti s Projektom za obdobie začínajúce sa  podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa 31. decembra 2007.

    - Počet Miestnych pracovných miest vytvorených Spoločnosťou v súvislosti s Projektom za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa 31. decembra 2009

ako sú popísané v tejto prílohe.

1.2	Ustanovenia tejto časti 3 tejto Prílohy sa použijú v prípade, že Percento zamestnanosti a/alebo Percento investícií podľa odseku 2.1. tejto časti 3 tejto prílohy bude nižšie než 100% ale aspoň 80%.

- Záverečné porovnanie a Upravená Štátna pomoc

  - Najneskôr do 15. júla 2010, musí Spoločnosť predložiť Ministerstvu Správu o Projekte za Finančné roky 2005 – 2009. Na základe údajov z tejto Správy o Projekte sa vykonajú nasledujúce výpočty:

PI = [(APC/PPC)*100]%

a

PE = [(JC/JP)*100]%

kde

PI	je percento, ktoré predstavuje pomer skutočného splnenia Plánovaných investičných nákladov Investorom za obdobie začínajúce sa  podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa 31. decembra 2007, až do maximálnej výšky 100% (Percento investícií)

PE	je percento, ktoré predstavuje pomer skutočného splnenia Plánu tvorby Miestnych pracovných miest Investorom za obdobie začínajúce sa  podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa 31. decembra 2009, až do maximálnej výšky 100% (Percento zamestnanosti)

APC	je suma celkových Investičných nákladov vzniknutých za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2007 tak, ako sú uvedené v Správe o Projekte.

PPC 	sú Plánované investičné náklady za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa 31. decembra 2007 tak, ako sú uvedené v prílohe s názvom „Popis Projektu“.

JC	je celkový počet Miestnych pracovných miest vytvorených Spoločnosťou v súvislosti s Projektom za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa  31. decembra 2009

JP	je celkový počet miestnych pracovných miest, ktorých vytvorenie Spoločnosťou v súvislosti s Projektom bolo plánované na obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa  31. decembra 2009, tak, ako sú uvedené v prílohe s názvom „Popis Projektu“.

  - Po výpočte Percenta investícií a Percenta zamestnanosti v zmysle predchádzajúceho odseku sa vypočíta úprava na základe nasledujúceho vzorca:

AC = C – C*(100% - P) – C*(100% - PE)

kde

AC	je suma štátnej pomoci po úprave (Upravená štátna pomoc)

C	je súčet Upraveného grantu v zmysle odseku 2.2 časti 1 tejto prílohy a daňovej úľavy

PI	je Percento investícií vypočítané podľa odseku 2.1 tejto časti tejto prílohy.

PE	je Percento zamestnanosti vypočítané podľa odseku 2.1 tejto časti tejto prílohy.

2.3	Ak po výpočte Upravenej regionálnej pomoci v zmysle predchádzajúceho odseku je výška  Upravenej štátnej pomoci nižšia než celková suma štátnej pomoci skutočne čerpanej  Spoločnosťou podľa tejto Zmluvy, potom Investor a/alebo Spoločnosť musia do 31. augusta 2010 vyplatiť Ministerstvu sumu vypočítanú nasledovne, spolu s úrokmi vypočítanými podľa Oznámenia EÚ o úrokoch:

AR = PC – AC

kde

AR       je suma, ktorú je povinná Spoločnosť a/alebo Investor vrátiť Slovenskej republike

AC	je Upravená štátna pomoc vypočítaná podľa odseku 2.2 tejto prílohy.

PC	je celková suma štátnej pomoci skutočne čerpanej  Spoločnosťou podľa tejto Zmluvy

- Obmedzenie

  - Ak Skutočné investičné náklady za obdobie začínajúce sa podaním Žiadosti o štátnu pomoc  a končiace sa 31. decembra 2007 budú nižšie než 272.000.000 Sk  alebo Skutočný počet miestnych pracovných miest za obdobie začínajúce sa  podaním Žiadosti o štátnu pomoc a končiace sa 31. decembra 2009 bude nižší než 80, potom Spoločnosť nebude mať nárok na poskytnutie akejkoľvek štátnej pomoci, a  Slovensko bude mať právo vypovedať túto Zmluvu podľa článku 12.1 a Investor a Spoločnosť budú povinní vrátiť Slovensku do 31. októbra 2010 celú sumu Štátnej pomoci, ktorú Investor a Spoločnosť skutočne obdržali.

4.	Maximum

4.1	Štátna pomoc (Grant a  Daňové úľavy) môže byť Investorovi udelená len v  takej celkovej výške, ktorá neprekročí 15,00% Investičných nákladov vynaložených Spoločnosťou v súvislosti s Projektom. Štátnu pomoc, ktorá prekročí toto maximum bude musieť Spoločnosť a Investor vrátiť Slovenskej republike spolu s úrokmi vypočítanými podľa Oznámenia EÚ o úrokoch.

5.	Správa o  Pracovných miestach v roku 2014

5.1	Najneskôr do 31. decembra 2014 musí Spoločnosť predložiť Ministerstvu správu za Finančné roky 2005 až 2014 dokazujúcu, že miestne pracovné miesta boli udržiavané a obsadené počas obdobia najmenej piatich rokov.

6.	Námietky štátneho subjektu

6.1	Kedykoľvek v lehote 15 Pracovných dní po predložení Správy o investičných nákladoch, Správy o miestnych pracovných miestach Spoločnosťou (ďalej len Správa) môže Ministerstvo predložiť Spoločnosti písomné námietky týkajúce sa zaradenia akejkoľvek položky do Správy, s uvedením dôvodov takejto námietky. Námietky môžu vychádzať napríklad z nasledovných dôvodov:

      - že sa nákladová položka netýka Projektu,

      - že nákladová položka nepatrí medzi oprávnené náklady podľa príslušného právneho predpisu; alebo

      - že dokumentácia predložená ako dôkaz vzniku takýchto nákladových položiek nedokazuje primerane, že tieto náklady Spoločnosti skutočne vznikli.

6.2	Po tom, ako Ministerstvo predloží námietky, môže Spoločnosť buď:

(a)	akceptovať námietku Ministerstva a vylúčiť príslušnú položku zo Správy;

(b)	neakceptovať námietku Ministerstva a predložiť Ministerstvu do 15 Pracovných dní od obdržania námietok Ministerstva ďalšie dokumenty ako dôkaz nákladovej položky alebo posudok medzinárodne renomovanej audítorskej firmy potvrdzujúci, že táto nákladová položka bola správne zahrnutá do Správy, na základe čoho sa bude mať za to, že Ministerstvo túto položku akceptovalo.

7.	Štátny rozpočet

Slovensko musí zabezpečiť, aby sumy, ktoré majú byť vyplatené ako štátna pomoc podľa tejto Zmluvy počas každého príslušného kalendárneho finančného roka boli vyčlenené v štátnom rozpočte Slovenska na daný finančný rok, v kapitole Ministerstva.

PRÍLOHA 4

ZÁRUKY

- Vyhlásenia a záruky Investora

Organizácia

Investor je spoločnosťou, ktorá je riadne založená, existuje a je v dobrom postavení podľa práva Talianska.

Oprávnenie

Investor má zákonné právo a plnú moc a oprávnenie uzatvoriť a plniť túto Zmluvu a podpísať akékoľvek iné dokumenty, ktoré má podpísať podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou a plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy.

Oprávnenia a súhlasy

Všetky vnútorné oprávnenia a súhlasy potrebné pre uzatvorenie tejto Zmluvy zo strany Investora boli získané, a sú plne platné a účinné.

Súlad so zakladateľskými dokumentmi

Uzatvorenie tejto Zmluvy ani dokončenie alebo plnenie ktoréhokoľvek zo záväzkov a/alebo transakcií zamýšľaných touto Zmluvou Investorom nebude odporovať, nebude v rozpore ani nespôsobí porušenie akýchkoľvek zakladateľských dokumentov Investora.

Záväzný účinok

Táto Zmluva zakladá zákonné, platné a záväzné záväzky Investora, ktoré sú vykonateľné v súlade s jej podmienkami.

Súdne spory

Neexistujú žiadne žaloby, súdne spory ani konania, do ktorých by bol zaangažovaný Investor alebo jeho podnik, ktoré by prebiehali alebo by podľa vedomia Investora hrozili, pred akýmkoľvek štátnym orgánom, ktoré by mohli mať účinok zabránenia, podstatného oneskorenia alebo iného podstatného zasahovania do transakcií zamýšľaných touto Zmluvou.

VyhláSenia a záruky Slovenska

Oprávnenie

Slovensko má zákonné právo a plnú moc a oprávnenie uzatvoriť túto Zmluvu a plniť ju a podpísať akékoľvek iné dokumenty, ktoré má podpísať Slovensko alebo akýkoľvek Štátny subjekt podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou.

Záväzný účinok

Táto Zmluva zakladá zákonné, platné a záväzné záväzky Slovenska, ktoré sú vykonateľné v súlade s jej podmienkami.

Vylúčenie porušenia

Podpísanie tejto Zmluvy Slovenskou republikou ani dokončenie alebo plnenie ktoréhokoľvek zo záväzkov zamýšľaných touto Zmluvou Slovenskou republikou nebude odporovať, nebude mať za následok rozpor alebo prípad porušenia alebo neplnenia podľa akéhokoľvek platného uznesenia vlády Slovenskej republiky alebo akejkoľvek požiadavky slovenského práva, alebo podľa vedomia Slovenskej republiky, požiadavky práva EÚ (za predpokladu získania súhlasu EÚ).

Oprávnenia a súhlasy

Všetky oprávnenia a súhlasy potrebné alebo žiadúce pre uzatvorenie tejto Zmluvy zo strany Slovenskej republiky a plnenie jeho povinností a záväzkov podľa tejto Zmluvy boli získané, a sú plne platné a účinné, a konalo sa a koná sa v súlade s nimi. Žiadne takéto oprávnenie nebolo porušené ani nie je pravdepodobné, že by bolo pozastavené, zrušené, zamietnuté, zmenené alebo odvolané. Slovenská republika obzvlášť podnikla všetky kroky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov v štátnych rozpočtoch a v dostupnosti finančných prostriedkov v rámci Ministerstva hospodárstva potrebných na splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy načas.

Súdne spory

Neexistujú žiadne žaloby, súdne spory ani konania, ktoré by prebiehali, hrozili, vo vzťahu k Slovenskej republike alebo Projektu, pred akýmkoľvek štátnym subjektom, ktoré by mohli mať účinok zabránenia, oneskorenia alebo iného zasahovania do realizácie Projektu tak, ako je zamýšľaný touto Zmluvou

PRÍLOHA 5

KOORDINÁTORI

|  | Kontaktná osoba / funkcia | Kontaktné údaje |
| --- | --- | --- |
| Investor/SPOLOČNOSŤ | Shaun Flaherty, kontrolór spoločnosti SITEM, | S.I.T.E.M. S.P.A., Oblasť Cannaiola, TREVI (PG) 060 39, Taliansko tel: 00390742385826 fax: 00390742781313 |
| Slovensko | Marta Sýkorová, splnomocnená zástupkyňa | Ekon Audit B.M.J. s.r.o., Nálepkova 47, Smižany 053 11, tel: 053/4433655 email: sykorova@ekonaudit.sk |

PRÍLOHA 6

LOKALITA

ČASŤ 1

Mapa lokality

ČASŤ 2

zoznam parciel tvoriacich lokalitu

„Lokalita” bude pozostávať z pozemkov s parcelným číslom  3746/1 s rozlohou  4.032 m2, s parcelným číslom  3746/2 s rozlohou  288 m2, s parcelným číslo 3747 s rozlohou 771 m2, s parcelným číslo 3752/12 s rozlohou 3.241 m2, s parcelným číslom 3752/27 s rozlohou 11.000 m2, s parcelným číslom 3752/30 s rozlohou 1.027 m2 ktoré sú všetky klasifikované ako zastavané plochy a nádvoria a s parcelným číslom 9577/15 s rozlohou 1.981 m2, ktorý je klasifikovaný ako orná  pôda a všetky sa nachádzajú na Liste vlastníctva č. 9135, v katastrálnom území Spišská Nová Ves,  mesto Spišská Nová Ves,, okres Spišská Nová Ves.

PODPISY

Za SITEM

Podpis		:	.............................................

Meno		:

Funkcia		:	generálny riaditeľ

Dátum 		:	V Bratislave, dňa ( 2005

Podpis		:	.............................................

Meno		:

Funkcia		:	finančný riaditeľ

Dátum 		:	V Bratislave, dňa ( 2005

Za Slovenskú republiku:

Podpis		:	.............................................

Meno		:	Ing. Jirko Malchárek

Funkcia		:	podpredseda vlády a minister hospodárstva

Dátum 		:	V Bratislave, dňa ( 2005