Predkladacia správa

Materiál sa predkladá na rokovanie vlády na základe uznesenia vlády SR č. 744/2010 z 27. októbra 2010, ktorým vláda schválila Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a návrh jeho realizačného projektu 2010. V bode B.1. tohto uznesenia vláda uložila splnomocnencovi vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny predložiť na rokovanie vlády v termíne do 15. mája 2011 správu o vyhodnotení realizácie realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2010.

Cieľom realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2010 bolo zníženie povodňových rizík a podpora aplikácie integrovaného manažmentu vodných zdrojov a pôdneho fondu formou štartovacích projektov v 23 obciach, ktoré sa nachádzajú v povodiach riek Ondava, Torysa, Hornád, Váh a Kysuca. Prínosom týchto štartovacích projektov bolo aj získanie praktických skúseností pri budovaní vodozádržných zariadení a revitalizácii poškodenej krajiny a ich využitie v ďalších rokoch a v širších geografických súvislostiach a tiež vytvorenie 347 pracovných miest počas  trvania realizácie projektu, prevažne z radov nezamestnaných osôb.

Štartovacie projekty boli realizované v lokalitách tých obcí, ktoré mali pripravené projekty prevencie pred povodňami, resp. na ktorých boli v minulosti spracované opatrenia i zrealizované niektoré čiastkové riešenia z iniciatívy obcí, prípadne s ich podporou. Celkovo bolo na štartovacie projekty uvoľnených 580 000 eur z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády formou dotácie, ktoré boli použité na vybudovanie jednoduchých a nenáročných prvkov, ako sú odrážky na lesných cestách, vodoholdingy, zasiakavacie jamy, vrstevnicové vodozádržné pásy v poľnohospodárskej krajine, hrádzky v eróznych ryhách a na bezmenných vodných tokoch a podobne. Vybudovanie takýchto typov zariadení si nevyžadovalo zložité procesy prípravy a schvaľovania projektovej dokumentácie.

V rámci štartovacích projektov boli v jednotlivých obciach zrealizované revitalizačné práce v objeme až 142 936 m3 vodozádržných prvkov a systémov v poškodenej leso-poľnohospodárskej krajine. S realizáciou vodozádržných opatrení v rámci 24 štartovacích projektov sa začalo v jesenných mesiacoch roku 2010 s cieľom zabrániť výskytu povodní v jarných mesiacoch nasledujúceho roku. Ukončenie prác bolo termínované 31. marcom 2011, vyhodnotenie jednotlivých projektov vrátane ich finančného zúčtovania bolo ukončené odoslaním záverečných správ jednotlivými obcami na Úrad vlády SR.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo k predloženej správe vznesených 13 zásadných pripomienok, z toho 4 zásadné pripomienky uplatnilo MPRV SR a 9 zásadných pripomienok formou listu ministra  uplatnilo MŽP SR.

Na rozporových konaniach s MPRV SR uskutočnených 24. mája a 30. mája 2011 bolo dohodnuté, že MPRV SR bude participovať na príprave druhého realizačného projektu PRK IMP, ktorý má byť v zmysle uznesenia vlády SR č. 744/2010 v júni tohto roku predložený na rokovanie vlády a do ktorého by sa mohli premietnuť relevantné požiadavky rezortu obsiahnuté v zásadných pripomienkach k správe. Po takejto spoluúčasti na  príprave druhého realizačného projektu rezort nebude trvať na svojich zásadných pripomienkach.

Keďže MŽP SR neuplatnilo svoje zásadné pripomienky prostredníctvom Portálu právnych predpisov, ale iba listom ministra, pokladáme za vhodné obsah zásadných pripomienok aspoň stručne skomentovať.

Vo svojej 1. zásadnej pripomienke k predloženej správe MŽP SR požaduje, aby správa obsahovala kvantifikáciu účinkov vodozádržných opatrení vyjadrenú príslušnými fyzikálnymi veličinami. V 2. zásadnej pripomienke rezort namieta, že správa neobsahuje výdavky, ktoré budú potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vybudovaných vodozádržných objektov. 3. zásadná pripomienka sa týka povoľovacieho procesu pri realizácii navrhovaných opatrení v teréne. V 4. zásadnej pripomienke rezort požaduje doplniť správu o údaje potvrdzujúce tvrdenie, že zadržanie vody v krajine vyvažuje rozdiely medzi extrémne suchými a extrémne vlhkými periódami v krajine. 5. zásadná pripomienka požaduje doplniť do materiálu informáciu o databáze poznatkov o vplyve plošného zadržiavania dažďovej vody v krajine na odtokové pomery z krajiny i prevenciu pred povodňami. V 6. zásadnej pripomienke rezort žiada uviesť odborné tímy, ktoré sa zapojili do realizácie opatrení. Podľa 7. zásadnej pripomienky k realizovaným opatreniam sa mali vyjadriť aj výskumné ústavy a univerzity. V 8. zásadnej pripomienke rezort žiadal doplniť správu o konkrétne údaje, ktoré potvrdzujú prínos realizovaných opatrení osobitne pre každú lokalitu zasiahnutú povodňou. 9. zásadná pripomienka sa vzťahovala k prílohe č. 2, ktorá by mala byť doplnená o prehľadné body, na ktorých sa opatrenia realizovali a výšku povodňových škôd, ktoré povodne spôsobili v jednotlivých obciach v predchádzajúcich rokoch.

Rozporové konanie s MŽP SR na úrovni ministra sa uskutočnilo 6. júna 2011. Niektoré zásadné pripomienky boli objasnené priamo na rokovaní, podstatná časť námetov obsiahnutých v pripomienkach by mala byť premietnutá do druhého realizačného projektu, na ktorého príprave bude zainteresované aj ministerstvo životného prostredia. Pri dodržaní takéhoto postupu rezort nebude trvať na svojich zásadných pripomienkach.

Nové znenie materiálu je predkladané na rokovanie vlády v mierne upravenej podobe. Text vlastného materiálu bol upravený na základe pripomienok ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pričom bola zdôraznená potreba medzirezortnej spolupráce. Spresnená bola aj obrazová príloha č. 2 – doplnili sa vhodnejšie obrázky a doplnené boli aj počty vybudovaných vodozádržných prvkov v niektorých obciach. V tabuľkovej prílohe č. 1 boli spresnené sumárne údaje v kolónkach vyčerpaná suma dotácie, navrhovaný objem v m3  a predpokladaný počet vytvorených pracovných miest.