Úrad vlády SR                                                                 Na rokovanie vlády SR

Sekcia hospodárskej politiky                                                      dňa 10.11. 2004                                                                                                                                                                                                                                     k číslu: 22295/2004

k bodu: 10

# S t a n o v i s k o

# k Správe o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic

# a rýchlostných ciest

I.

Materiál predkladá minister dopravy, pôšt a telekomunikácií. Obsahuje vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z  aktualizácie nového projektu výstavby diaľnic a  rýchlostných ciest za obdobie január 2003 až august 2004. Vo väzbe na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007  a výstavbu závodu na montáž automobilov v Žiline, spresňuje a  rozširuje harmonogram postupu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2008, kedy má byť odovzdané do užívania 81,3 km diaľnic, 56,6 km rýchlostných ciest a 12,8 km diaľničných privádzačov. Do harmonogramu sú zaradené prioritné stavby diaľnice v úseku Ladce – Žilina.  Návrh tvorby zdrojov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest definuje plánované zdroje zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ a zohľadňuje aj zvýšenie príjmov z  predaja diaľničných nálepiek od roku 2005 a zabezpečenie úverov pre Diaľničnú spoločnosť.

II.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo oslovených 19 subjektov, z ktorých 12 zaslalo pripomienky do stanoveného termínu. Vyhodnotené boli však len pripomienky MF SR.

III.

Správa, konštatuje dosiahnutý reálny stav pri plnení harmonogramu začatia a odovzdania stavieb do užívania v hodnotenom období. Pri relatívne nižšom čerpaní disponibilných zdrojov k 30.9.2004 (5,8 mld. Sk) sa očakáva ich výrazné čerpanie v závere roka.

Navrhované zdrojové riešenie financovania ďalšej výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, zohľadňujúce tri piliere financovania výstavy diaľnic a rýchlostných ciest (zo zdrojov štátneho rozpočtu, zo zdrojov EÚ a z prostriedkov Diaľničnej spoločnosti), umožní výrazne zvýšiť plánované zdroje v  roku 2005              na 17, 681 mld. Sk, v roku 2006 na 19, 502 mld. Sk a  v roku 2007 na 20, 800 mld. Sk.

Vzhľadom na to, že pre rok 2004 sa upravil rozpočet pre program výstavy diaľnic a rýchlostných ciest  (dofinancovanie programov v roku 2003, časť A.2.) odporúčame, aby v tabuľke na str. 3 a v Doložke finančných ... boli zdroje spolu na rok 2004 uvedené vo výške 10,065 mld. Sk (miesto 9,718 mld. Sk).

Porada ekonomických ministrov vlády SR materiál prerokovala 11.10.2004 a návrh vzala na vedomie. Predkladateľovi odporučila zosúladiť návrh s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2005. Vláde SR odporučila upravený návrh prerokovať. Pripomienku PEM predkladateľ zapracoval do materiálu  (tabuľka na str.3).

Návrh uznesenia vlády odporúčame prijať.

Bratislava  8. 11. 2004