Plán hlavných úloh a opatrení

| P.č. | Úloha | Termín | Obsah | Plní | Zodpovedá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Záverečná plánovacia konferencia I. fáza | 1.10. – 14.10. 2004 | - Preštudovanie dokumentov plánovacej konferencie konanej v Budapešti, - Zabezpečenie mandátov a menovité určenie príslušníkov pre jednotlivé syndikáty, - Spracovanie príspevkov do záverečnej plánovacej konferencie. | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR | MO SR |  |
| 2. | Záverečná plánovacia konferencia II. fáza | 23.10. – 28.10. 2004 | Štúdium výsledných materiálov pre rokovanie záverečnej plánovacej konferencie | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR | MO SR |  |
| 3. | Účasť na záverečnej plánovacej konferencii | 7.11. – 13.11. 2004 | Realizácia pripomienok v jednotlivých dokumentoch | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR | MO SR | Turecko |
| 4. | Vyhodnotenie účasti na záverečnej plánovacej konferencii (FPM) v Antalyi | do 25.11 | Zaslanie záverov z doposiaľ vykonaných opatrení | Účastníci FPM Antalya | MO SR |  |
| 5 | Príprava zloženia: - org. štr. DISTAFF - org. štr. zúčastnených prvkov | do 8.12.2004 | - Organizačná štruktúra a obsadenie DISTAFF, - Podiel jednotlivých prvkov krízového riadenia na príprave cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 05 | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR | MO SR |  |
| 6. | Príprava technických prostriedkov | do 15.12. 2004 | Určenie technických prostriedkov pre vykonanie cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 05 | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, NBÚ, KaBR | MO SR |  |

| P.č. | Úloha | Termín | Obsah | Plní | Zodpovedá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Príprava jednotlivých spracovávaných dokumentov | do 22.12.004 | Stanovenie formátu a systému spolupráce pri príprave jednotlivých dokumentov | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, KaBR SR | MO SR |  |
| 8. | Celková previerka systému | do 13.1.2005 | Previerka funkčnosti systému - pracoviská - technické prostriedky - personálne obsadenie - dokumentácia | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, NBÚ, KaBR SR | MO SR |  |
| 9. | Vyhodnotenie jednotlivých stupňov prípravy a odstránenie nedostatkov | do 20.1.2005 | - organizačná štruktúra - funkčnosť systému | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, NBÚ, KaBR SR | MO SR |  |
| 10. | Vykonanie cvičenia KM NATO CMX 05 | 26.1. – 2.2. 2005 | Scenár cvičenia | MO SR, ÚV SR, MZV SR, MV SR, SŠHR SR, SIS, NBÚ, KaBR SR | MO SR |  |
| 11. | „First Impression Report“ (FIR) | (bude upresnené po vykonaní FPM) | Spracovanie a zaslanie FIR do NATO | Účastníci cvičenia | MO SR |  |
| 12. | Spracovanie a predloženie informácie o cvičení BR SR /vláde SR | do 25.2.2005 Apríl-Máj 2005 | - spracovanie podkladov od účastníkov cvičenia - predloženie materiálu do BR SR | Účastníci cvičenia | MO SR |  |