Príloha

Časový harmonogram postupových krokov na vytvorenie funkčnej siete JKM  s horizontom do decembra 2008

- etapa:

Cieľ: 	Organizačno-technická príprava budúcej realizácie siete JKM

a zabezpečenie základných služieb JKM v skúšobnom JKM

na úseku živnostenského podnikania, ktoré si nevyžiadajú legislatívne

zmeny  (poskytovanie  informácií, tlačív, formulárov, pomoc pri ich

vyplňovaní   a distribuovaní).

1.1.  Zrealizovať rokovania s dotknutými orgánmi a inštitúciami na úsekoch daní, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zamestnanosti, obchodného registra a štatistiky o zámeroch a postupoch pri zabezpečovaní činnosti JKM pre subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia.

Zodpovední:	MH SR, MV SR

Termín:	15.5.2006

1.2.   Spracovať základné podklady pre živnostenské úrady – sumarizácia

formulárov a vypracovanie vysvetliviek k ich vyplňovaniu.

Zodpovedný:	MH SR

Spolupráca: 	MV SR, MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR

Termín:	31.7.2006

1.3.  Zaškoliť pracovníkov živnostenských úradov na správne postupy pri

kontaktoch s podnikateľmi súvisiacich s ich zmenami pri využití JKM

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MH SR, MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR

Termín:	30.9. 2006

1.4.  Overiť poskytovanie základných služieb JKM v rozsahu cieľa I. etapy

na vybraných živnostenských úradoch.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MH SR, MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR

Termín:	1.10. – 30.11.2006

1.5.   Prerokovať možností využitia elektronických interakcií medzi            živnostenskými úradmi a dotknutými orgánmi a inštitúciami, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zavedenie efektívnej komunikácie v II. etape fungovania JKM.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MH SR, MDPT SR, MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR, GP SR

Termín:	1.10.2006

1.6.  Vybudovať informačný portál pre slovenských a zahraničných podnikateľov na webovej stránke MH SR s možnosťou jeho prepojenia na centrálny portál štátnej správy.  Priebežné aktualizovanie informačného portálu.  Spracovanie návrhu finančného krytia informačného portálu.

Zodpovedný:  MH SR

Spolupráca:    MDPT SR, MV SR,

Termín:         1.10.2006

1.7. Informovať slovenských podnikateľov prostredníctvom médií, verejných diskusií, prostredníctvom poradensko-informačných centier pre oblasť podnikateľského prostredia, ako aj  informovať zahraničné subjekty                   o zakladaní JKM na Slovensku  prostredníctvom obchodno-ekonomických oddelení Zastupiteľského úradu SR.)

Zodpovedný: MH SR

Termín: 1.11.2006

  - Vyhodnotiť overovaciu prevádzku a začatie  poskytovania  základných služieb JKM celoplošne v rozsahu cieľa I. etapy na všetkých  živnostenských úradoch.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MH SR, MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR

Termín: 1.1.2007

2.   etapa:

Cieľ:    Poskytovať plnohodnotné služby JKM na úseku živnostenského

podnikania

2.1.    Prehodnotiť nevyhnutnosť zachovania osobitného povoľovacieho režimu

pre vykonávanie činností, ktoré nie sú živnosťou.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	dotknuté ministerstvá, Úrad priemyselného vlastníctva SR a iné ústredné orgány štátnej správy

Termín:	30.6.2006

  - Prerokovať možností užšej spolupráce s obchodným registrom (výmena                      informácií, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, obstarávateľská funkcia JKM).

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MS SR

Termín:	30.6.2006

2.3. Prerokovať problematiku zjednotenia identifikátorov podnikateľských                                subjektov vedených v jednotlivých registroch v nádväznosti na úvodné rokovania (I.etapa, úloha č. 2)

Spolupráca: 	MH SR, MV SR, MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR

Termín:	30.6.2006

2.4.  Vykonať revíziu evidenčných a registračných formulárov dotknutých                               orgánov a inštitúcií s ohľadom na následné spracovanie formulára obsahujúceho nevyhnutné informácie pre účely distribúcie údajov dotknutým orgánom a inštitúciám.

Zodpovedný:	MH SR

Spolupráca: 	MV SR, MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR

Termín:	31.5. 2006

2.5. V súvislosti so závermi z rokovaní spracovať návrh zmeny a doplnenia zákona    č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon, ktorým sa rozšíri pôsobnosť živnostenských úradov na konanie vo veciach JKM (možnosť vstupu do registra trestov, evidencia podnikateľov pre účely daní, sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, sprostredkovanie zápisov do obchodného registra),  ktoré umožnia podnikateľom vykonanie administratívnych úkonov nutných pre začatie podnikania na jednom mieste.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, GP SR

Termín:	31.3.2007

Poznámka: Novelizácia zákona bude spojená s transpozíciou smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

2.6. Zabezpečiť programové a technické vybavenie umožňujúce on-line interakciu medzi živnostenskými úradmi a dotknutými orgánmi na úsekoch daní, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zamestnanosti a štatistiky, ktoré bude súčasťou elektronizácie orgánov verejnej správy a predpokladom pre zefektívnenie administratívnych postupov aj pri začatí podnikania.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MDPT SR,MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ

SR,  ŠÚ SR

Termín:	31.6.2007

2.7. Zriadiť referát JKM na obvodných (živnostenských) úradoch v sídlach             krajských úradov.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MH SR

Termín:	1.7.2007

2.8.   Overovať funkčnosť celého systému pri poskytovaní služieb JKM na obvodných (živnostenských) úradoch v sídlach krajských úradov  a v priebehu skúšobnej prevádzky zachytiť a odstrániť možné nedostatky.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MH SR, MDPT SR,MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR

SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR

Termín:	15.7. – 30.9.2007

2.9. Vyhodnotiť overovaciu skúšobnú prevádzku v Bratislave a plošné začatie činnosti JKM na všetkých obvodných (živnostenských) úradoch pre subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MDPT SR,MF SR, Daňové riaditeľstvo SR, MPSVaR SR, MZ SR, MS SR, ŠÚ SR

Termín:	1.10.2007

2.10. Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo vzťahu JKM na Slovensku k Európskej komisii a Európskemu parlamentu (v prípade založenia Európskeho centra pre JKM aj úzka spolupráca s týmto orgánom)

Zodpovedný: MH SR

Spolupráca:  MV SR

Termín:  Priebežne

2.11.  Monitorovať skúseností z činnosti JKM v iných členských štátoch a ich

aplikácia v podmienkach SR.

Zodpovedný: MH SR

Spolupráca:  MV SR,  MS SR, MPSV SR

Termín:  Priebežne

3.   etapa:

Cieľ: 	Poskytovanie služieb JKM pre podnikateľov podnikajúcich na základe

iného ako živnostenského oprávnenia

  - Po prehodnotení nevyhnutnosti zachovania osobitného povoľovacieho režimu   pre vykonávanie činností, ktoré nie sú živnosťou (II. etapa, bod 1), inventarizácia činností, ktoré sa budú vykonávať naďalej na základe iného ako živnostenského oprávnenia, teda podľa osobitných právnych predpisov

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	dotknuté rezorty

Termín:	31.8.2006

3.2. Spracovať informácie do manuálov o podmienkach vykonávania činností realizovaných na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ktorý bude prostredníctvom siete JKM poskytovaný záujemcom o podnikanie.

Zodpovedný:	MH SR

Spolupráca: 	MV SR a dotknuté rezorty

Termín:	31.12.2006

3.3.  Hypertextovo prepojiť linky pre potreby zabezpečenia informačnej funkcie JKM, ktoré umožnia zjednodušiť elektronickú komunikáciu so záujemcami o podnikanie.

Zodpovedný:	MDPT SR

Spolupráca: 	MV SR a dotknuté rezorty

Termín:	30.6.2007

  - Poveriť živnostenské úrady výkonom informačnej funkcie JKM pre všetkých podnikateľov s rôznym zameraním, ktorí vykonávajú činnosti na základe iného ako živnostenského oprávnenia.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MH SR

Termín:	1.7.2007

3.5. Vypracovať návrh legislatívnych zmien osobitných zákonov, ktorými sa zabezpečia služby JKM vo vzťahu k činnostiam, ktoré zostanú mimo právny režim živnostenského zákona, vyplývajúcich z návrhu smernice o službách na vnútornom trhu.

Zodpovední:	MH SR a MV SR

Spolupráca: 	dotknuté rezorty

Termín:	31.12.2007

3.6. Prerokovať možnosti prepojenia živnostenského registra s inými registrami, (napr. obchodný register, register osôb sociálneho poistenia, register osôb s daňovým identifikačným číslom, prípadne register trestov a pod.), s  cieľom vytvorenia spoločného hospodárskeho registra.

Zodpovedný:	MV SR

Spolupráca: 	MH SR a ďalšie rezorty

Termín:	31.5.2008

3.7.  Začať činnosť JKM v úplnom rozsahu, celoplošne, pre subjekty podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia.

Zodpovedný: MV SR

T: 1.9.2008