Návrh na zmenu stavby pred dokončením

„NKP BH – Rekonštrukcia hradného paláca“ a rozšírenie rekonštrukcie o obnovu objektov v areáli NKP BH pod novým názvom investičnej akcie:

„NKP BH – Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH“

Začatie obstarávania investičnej akcie „NKP BH – Rekonštrukcia hradného paláca“ bolo schválené uznesením vlády SR č. 1231 z 13. novembra 2002. Pôvodným zámerom Kancelárie Národnej rady SR bola rekonštrukcia hradného paláca vrátane objektu oranžérie, ktorý bol v minulosti jeho súčasťou. V hradnom paláci sú situované priestory štátnopolitickej reprezentácie Kancelárie Národnej rady SR a expozičné priestory Slovenského národného múzea (ďalej len „SNM“) vrátane ich technického a prevádzkového zázemia.

Cieľom rozšírenia pôvodného zámeru je:

- dovybavenie expozičných a prevádzkových priestorov Slovenského národného   múzea v hradnom paláci;

- rozšírenie rekonštrukcie paláca na celý areál hradu. Jednotlivé časti a objekty hradu budú obnovované a rekonštruované v rozsahu, zodpovedajúcom ich súčasnému stavu z hľadiska stavebno-technického a pamiatkovo-metodického.

Dovybavenie  expozičných  a  prevádzkových  priestorov   SNM  je  nutnou  súčasťou rekonštrukcie paláca. Expozičná činnosť SNM je popri štátnej reprezentácii jednou  z dvoch hlavných funkcií paláca. Technické a interiérové vybavenie expozičných a súvisiacich prevádzkových priestorov SNM je základným predpokladom ich budúceho užívania. Realizácia týchto prác môže byť financovaná v súlade so zásadami projektového financovania spolu s celou stavbou, alebo samostatne v rámci realizácie expozícií SNM. Vzhľadom na to, že v oboch prípadoch ide o financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, je jednoznačne výhodnejší (časovo, organizačne a v konečnom dôsledku aj finančne) navrhovaný variant,              t.j. rozšírenie pôvodného zámeru rekonštrukcie o tieto práce.

Rozšírenie rekonštrukcie paláca na celý areál hradu je vedené snahou zrealizovať všetky zámery spojené s obnovou hradu, v čo najkratšom možnom čase s cieľom revitalizovať túto významnú pamiatku tak, aby sa reálne stala centrom kultúrneho a spoločenského diania bratislavského a celoslovenského významu. Alternatívou je pokračovať v doterajšej stratégii „permanentnej obnovy“, ktorou je síce možné udržať areál v relatívne dobrom stavebno-technickom stave, nie je však možné zrealizovať v dohľadnom čase ucelenú koncepčnú obnovu. Ďalšími negatívami takéhoto riešenia je permanentná prítomnosť stavebnej činnosti v areáli a v neposlednom rade aj vyššie náklady.

Rekonštrukcia Bratislavského hradu bola zahájená v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia a budovy zrekonštruované pred päťdesiatimi rokmi stihli opätovne schátrať.

V roku 2001 bol spracovaný stavebný zámer verejnej práce „Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - Rekonštrukcia hradného paláca“, na ktorý bola vykonaná štátna expertíza – Protokol č. 8 z novembra 2001 s rozpočtovým nákladom stavby 837,5 mil. Sk v CÚ 1. kvartál 2001. Stavebný zámer uvažoval s komplexnou pamiatkovou obnovou hradného paláca. Po rekonštrukcii mal byť palác využívaný pre potreby Národnej rady Slovenskej republiky a pre expozičnú a výstavnú činnosť Slovenského národného múzea. Na základe rozhodnutia vtedajšieho vedenia Kancelárie Národnej rady SR však do zámeru nebolo zahrnuté technické vybavenie expozičných a prevádzkových priestorov SNM (klimatizácia, zabezpečovacie zariadenie, kamerový systém, štruktúrovaná sieť, audio informačný systém, ozvučenie), ako aj vlastné vybavenie týchto priestorov expozičným fundusom a mobiliárom. Schválený stavebný zámer takisto neriešil komplexnú rekonštrukciu celého areálu, jeho rozsah bol obmedzený iba na hradný palác.

Pôvodný zámer uvažoval s realizáciou rekonštrukcie paláca v troch etapách počas prevádzky. Na základe schváleného stavebného zámeru bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a výber zhotoviteľa stavby, ako aj realizačný projekt na 1. etapu rekonštrukcie. Realizácia sa mala začať v roku 2003 na základe stavebného povolenia č. SU-2003/892/K/198/So z  22. 10. 2003, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím                                   č. SU-2005/43803,104073-K/183-So zo 17. 10. 2005.

V roku 2007 sa vzhľadom na stále sa zhoršujúci stavebno-technický stav hradného paláca majiteľ a správca Bratislavského hradu, Kancelária Národnej rady SR, na ktorého sa ako na správcu kultúrnej pamiatky vzťahujú jednotlivé ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,  rozhodol začať odkladanú obnovu. Vzhľadom na popísaný stav nielen hradného paláca, ale i objektov situovaných v areáli BH je zámerom Kancelárie Národnej rady SR pôvodný zámer rekonštrukciu hradného paláca rozšíriť o dovybavenie priestorov SNM v paláci a o celkovú obnovu jednotlivých objektov a častí areálu hradu. Cieľom takéhoto rozhodnutia je razantným spôsobom v horizonte štyroch až piatich rokov ukončiť celkovú rekonštrukciu naplnením všetkých dlhodobých koncepčných zámerov a vytvoriť tak stav, keď bude celý areál v jednom čase v stave tvoriť jeden kompaktný celok, primeraný jeho významu.

Kancelária Národnej rady SR začala rekonštrukciu hradného paláca v apríli roku 2008 na základe výsledkov verejnej súťaže. Práce sú realizované v súlade so stavebným povolením a v zmysle rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu (ďalej len „KPÚ“) k realizačným projektom stavby. Pre zabezpečenie už definovaného rozšírenia pôvodných zámerov rekonštrukcie bol na pôde Kancelárie Národnej rady SR spracovaný zámer obnovy pamiatky – areálu NKP BH (spracoval Ing. arch. A. Semanko). K uvedenému zámeru sa vyjadroval KPÚ, ktorý naň vydal rozhodnutie č. BA/08/1618/2/6476/St z 13. 10. 2008 s podmienkami na vyššie stupne projektovej dokumentácie. Zároveň kancelária BOUDA a MASÁR architektonická kancelária s. r. o. so sídlom v Bratislave spracovala dodatok k stavebnému zámeru verejnej práce „Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad, Rekonštrukcia hradného paláca“, ktorý rieši rozšírenie pôvodného zámeru rekonštrukcie hradného paláca z roku 2001 o dovybavenie priestorov SNM v paláci a rekonštrukciu areálu BH. Predmetný dodatok stavebného zámeru verejnej práce bol listom k  č. 123/2008 z  10. 10. 2008 predložený na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade s §11a  zákona                   č. 254/1998 Z. z. v znení zákona č. 260/2007 Z. z. o verejných prácach.

Po vykonaní štátneho dozoru na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR pre prípravu verejných prác (stavebný zámer) bolo dohodnuté (list č. MVRR-2008-15684/63207-2 z  28. októbra 2008), že Kancelária Národnej rady SR upraví a spresní rozdielovú dokumentáciu stavebného zámeru a takto upravenú predloží na opakovanú štátnu expertízu na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Areál hradu sa nachádza na území mestskej časti Staré Mesto a je národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou dňa 18. 6. 1962 a evidovanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 28.

V súčasnosti je Bratislavský hrad svojím spoločenským významom slovenskou národnou kultúrnou pamiatkou číslo jedna. Súčasný význam Bratislavského hradu možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

- hrad je vrcholným sídlom štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Pri rôznych podujatiach je hrad jedným z hlavných reprezentantov histórie a súčasnej kultúrnej úrovne Slovenska v očiach vysokých predstaviteľov rôznych štátov sveta;

- hrad je hlavným miestom záujmu turistov – návštevníkov Bratislavy a Slovenska. Veľká časť turistov, ktorí prídu na Slovensko, navštívi len Bratislavu, a to len na niekoľko hodín (autobusové zájazdy organizované pre návštevníkov Viedne, lodné zájazdy po Dunaji). Všetci navštívia Bratislavský hrad, ktorý je pre nich často jedinou vizitkou, reprezentujúcou Slovensko;

- hrad je symbolom Slovenskej štátnosti a jej historických súvislostí od čias Veľkej Moravy až po vznik Slovenskej republiky;

- hrad je dokladom bohatej histórie Slovenska a jeho významu v rámci dejín strednej Európy. Svedčí o tom aj fakt, že bol dva razy cisárskym sídlom a dlhoročným miestom úschovy uhorských korunovačných klenotov;

- hrad je svojím architektonickým riešením, ktoré je výsledkom neobvyklého stavebno-historického vývoja, unikátnym objektom v európskom meradle.

Popis technického stavu objektu

K rekonštrukcii hradného paláca sa pristúpilo vzhľadom na to, že jeho stav z hľadiska stavebno-technického, funkčno-prevádzkového a  architektonicko-výtvarného nezodpovedal jeho významu a požiadavkám naň kladeným.

Hlavnými dôvodmi rekonštrukcie paláca podľa pôvodného zámeru boli:

- nevyhovujúci, v niektorých častiach až havarijný stav technickej infraštruktúry   (ústredné vykurovanie, rozvody elektro, vodovod, kanalizácia);

- zlý stav niektorých stavebných konštrukcií (statické poruchy hlavne v severozápadnej časti paláca, navĺhanie murív v dôsledku porúch rozvodov a nevhodne riešenému nádvoriu, zlý stav výplňových konštrukcií, hlavne okien, poškodené omietky atď.);

- veľká časť priestorov paláca (aj historicky autentických a cenných) je nevyužívaná, alebo využívaná nevhodne (suterény, severná časť prízemia, 2. poschodie,                           4. poschodie);

- pre verejnosť je prístupná len malá časť priestorov paláca;

- architektonické stvárnenie využívaných priestorov paláca nespĺňa očakávania návštevníkov a požiadavky na štátnu reprezentáciu, je zlou vizitkou kultúrnej úrovne súčasného Slovenska;

- architektonické a stavebné riešenie niektorých častí paláca nezodpovedá ich historickému stavu, ktorý je známy na základe nálezov a archívnych dokladov.

Hlavnými dôvodmi rozšírenia rozsahu pôvodného zámeru sú:

V hradnom paláci:

- nezahrnutie vybavenia expozičných a prevádzkových priestorov Slovenského národného múzea do pôvodného rozsahu rekonštrukcie, zabezpečovanej Kanceláriou Národnej rady SR;

- nutnosť dodatočných architektonicko-historických a archeologických prieskumov v rámci hradného paláca, ktorých nutnosť vyplynula zo záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu k realizačnej dokumentácii rekonštrukcie paláca a z ďalších nálezov na stavbe po začatí búracích prác;

- rozšírenie rozsahu umelecko-historických a reštaurátorských prác a zásahy do pôvodne navrhovaného dispozičného a stavebno-technického riešenia na základe nových nálezov;

- rozšírenie rozsahu prác na oprave omietky a klampiarskych prvkov na fasáde po postavení lešenia na južnej fasáde a dvorových fasádach hradu a po posúdení ich stavebno-technického stavu.

V areáli:

- veľmi rôznorodý stavebno-technický stav jednotlivých objektov a častí areálu;

- chýbajúca infraštruktúra pre návštevníkov hradu;

- malá atraktivita areálu pre návštevníkov, hlavne pre obyvateľov Bratislavy;

- napriek súčasnému trendu zvyšovania využitia potenciálu areálu hradu pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť je tento trend obmedzený na letnú sezónu;

- napriek vybudovaniu podzemných garáží pod objektom na západnej terase pre potreby poslancov Národnej rady SR a ich asistentov naďalej pretrváva a zhoršuje sa situácia v statickej doprave. Pre parkovanie zamestnancov parlamentu a múzea, ako aj návštevníkov parlamentu a hradu sa nevhodne využíva areál a okolie hradu. V súvislosti s predpokladanou zvýšenou návštevnosťou Bratislavského hradu po jeho rekonštrukcii budú požiadavky na statickú dopravu ešte väčšie;

- chýbajúca kapacita v existujúcom ubytovacom zariadení pre poslancov Národnej rady SR, na druhej strane prebytočná kapacita administratívnych priestorov Národnej rady SR v budove na severných hradbách;

- dlhodobo nerealizované koncepčné zámery na pamiatkovú obnovu areálu Bratislavského hradu, vyplývajúce ešte zo „Zámeru obnovy pamiatkového súboru Areál Bratislavského hradu“ (K-NR SR 1985).

Špecifikácia zámeru plánovanej obnovy kultúrnej pamiatky

- prispôsobenie hradného paláca zvýšeným nárokom na štátnu reprezentáciu v spojitosti so vznikom samostatnej Slovenskej republiky;

- prispôsobenie hradného paláca zvýšenému záujmu turistov s dôrazom na jeho funkciu reprezentanta histórie Slovenska a jeho súčasnej kultúrnej úrovne;

- plné a primerané funkčné využitie priestorov paláca, ktoré sú v súčasnosti nevyužité, alebo využité nevhodne. Z toho vyplynie nárast priestorov využiteľných pre štátnu reprezentáciu a priestorov prístupných návštevníkom hradu;

- riešenie nevyhovujúceho až havarijného stavebno-technického stavu paláca;

- čiastočná úprava architektonického výrazu paláca v prospech posilnenia historickej autenticity s využitím najnovších poznatkov z archívnych, architektonicko                   -historických a archeologických výskumov;

- k rozšíreniu rozsahu plánovanej rekonštrukcie paláca o dovybavenie priestorov,                      v budúcnosti využívaných SNM sa pristupuje z dôvodu urýchlenia a zefektívnenia rekonštrukcie. K rozšíreniu pôvodného zámeru o rekonštrukciu objektov a častí areálu hradu sa pristupuje s cieľom vytvoriť na hrade historicky autentické a návštevnícky atraktívne prostredie, zodpovedajúce spoločenskému, kultúrnemu a historickému významu Bratislavského hradu.

Hlavnými cieľmi rozšírenia rozsahu pôvodného zámeru sú:

V hradnom paláci :

- hlavne časové a čiastočne aj finančné zefektívnenie rekonštrukcie paláca zahrnutím vybavenia expozičných a prevádzkových priestorov Slovenského národného múzea do rozsahu rekonštrukcie paláca v súlade so zásadami projektového financovania;

- doplnenie architektonicko-historického a archeologického výskumu v súvislosti                    s realizáciou rekonštrukcie využitie ich výsledkov na zvýšenie historickej autenticity                        a návštevníckej atraktivity paláca po rekonštrukcii;

- zlepšenie stavebno-technických parametrov fasád po obnove na základe zisteného skutkového stavu po začatí rekonštrukcie.

V areáli:

- uvedenie všetkých častí a objektov areálu do vyhovujúceho stavebno-technického stavu v reálnom čase tak, aby sa ukončil päťdesiatročný proces „permanentnej rekonštrukcie“;

- ukončenie pamiatkovej obnovy areálu s maximálnym využitím všetkých dostupných vedomostí o hrade, doplnených o výsledky nových výskumov, ktoré budú súčasťou procesu obnovy;

- zvýšenie atraktívnosti areálu pre návštevníkov zlepšením podmienok pre rozšírenie ponuky kultúrnych a spoločenských aktivít v celoročnom meradle realizáciou multifunkčnej sály v rekonštruovanom objekte Zimnej jazdiarne, ako aj vybudovaním stálej letnej scény na Leopoldovom nádvorí;

- zlepšenie podmienok na každodenné využívanie areálu Bratislavčanmi rekonštrukciou existujúceho parku na spodnej východnej terase a rekonštrukciou zaniknutej barokovej záhrady;

- podstatné zlepšenie infraštruktúry pre návštevníkov;

- dobudovanie centralizovanej technickej infraštruktúry hradu mimo historických objektov;

- vyriešenie pretrvávajúcich problémov so statickou dopravou vybudovaním podzemných garáží pre návštevníkov hradu a parlamentu, ako aj zamestnancov komplexu hrad-parlament.

Podľa pôvodného zámeru bola stavba „Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad, Rekonštrukcia hradného paláca“ členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory nasledovne:

Stavebné objekty

SO 01   Rekonštrukcia hradného paláca

SO 02   Rekonštrukcia oranžérie

SO 03   Úprava areálovej kanalizácie

SO 04   Slávnostné osvetlenie

SO 05  Satelitná pobočková telefónna ústredňa a pripojenie na ústredňu v objekte na Západnej

terase

SO 06   Hlavné napájacie rozvody NN

SO 07   Odovzdávacia stanica tepla a prepojenie rozvodov ÚK v kolektore

SO 08   Prepojenie rozvodov vody v kolektore

SO 09   Terénne úpravy

SO 10   Spevnené plochy a sadové úpravy

Prevádzkové súbory

PS 01   Vzduchotechnika a chladenie

PS 02   Elektrická požiarna signalizácia

PS 03   Bezpečnostné zariadenia

PS 04   Centrálny riadiaci systém

PS 05   Technológia prípravy jedál

PS 06   Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Stavba – celková rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH je rozdelená do dvoch hlavných skupín a niekoľkých častí nasledovne:

Skupina 1  Rekonštrukcia hradného paláca – zmeny sa dotýkajú časti stavebných objektov aj prevádzkových súborov

Skupina 2  Rekonštrukcia objektov a častí areálu hradu

Časti:

A   Rekonštrukcia budovy na severných hradbách Bratislavského hradu

B   Rekonštrukcia objektov v južnej časti areálu Bratislavského hradu

C   Rekonštrukcia exteriérových plôch areálu Bratislavského hradu

D   Obnova budovy pri Mikulášskej bránke Bratislavského hradu

E   Obnova Žigmundovej brány Bratislavského hradu

F   Obnova objektov na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu

G   Obnova hradieb Bratislavského hradu

H   Obnova terás vinárne Bratislavského hradu

I    Obnova spodnej východnej terasy Bratislavského hradu

J   Obnova Leopoldovho nádvoria Bratislavského hradu

K   Obnova Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu

L   Podzemná parkovacia garáž

M  Výťah z tunela pod hradným vrchom

Predpokladané rozpočtové náklady stavby

tvoria samostatnú prílohu