# Informácia

# o úveroch  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Informácia je vypracovaná z podkladov Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. (ďalej len „NDS“) na základe úlohy vyplývajúcej zo 16. rokovania vlády SR konaného dňa 18.10.2006. Odpoveď je rozčlenená do 5 samostatných bodov.

1) Informácia o komerčných úveroch NDS

Prvý úver vo výške 10 mld. Sk s možnosťou opcie 5 mld. Sk poskytlo NDS konzorcium 8 bánk (HVB Bank Slovakia, a.s., VÚB, a.s., ČSOB a.s., Dexia banka Slovensko, a.s., ING Bank N.V., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatrabanka, a.s. a UniBanka, a.s.) dňa 6.9.2005. Účelom úveru je financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a je čerpaný v jednotlivých tranžiach počas obdobia 2 rokov od podpisu úverovej zmluvy v súlade s dohodnutým časovým harmonogramom.

Časový harmonogram čerpania úveru

| P.č. tranže | Suma čerpania z úverového rámca 10 mld. Sk | Suma čerpania z uplatnenej opcie 5 mld. Sk | Termín čerpania | Vyčerpané dňa/vo výške |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,0 mld. Sk |  | 06.09.05-13.09.05 | 09.09.05/ 1,0 mld.Sk 12.09.05/ 0,5 mld.Sk 19.09.05/ 0,5 mld.Sk |
| 2. | 2,0 mld. Sk |  | 14.09.05-15.11.05 | 04.10.05/ 1,0 mld.Sk 26.10.05/ 1,0 mld.Sk |
| 3. | 2,0 mld. Sk |  | 16.11.05-15.01.06 | 02.01.06/ 1,0 mld.Sk 31.01.06/ 1,0 mld.Sk |
| 4. | 1,0 mld. Sk |  | 16.01.06-15.04.06 | 27.06.06/ 1,0 mld.Sk |
| 5. | 2,0 mld. Sk |  | 16.04.06-15.07.06 | 27.07.06/ 1,0 mld.Sk 21.08.06/..1,0 mld.Sk |
| 6. | 0,5 mld. Sk | + 1,5 mld. Sk | 16.7.06-15.10.06 | 06.09.06/..1,0 mld.Sk 04.10.06/..1,0 mld.Sk |
| 7. | 0,1 mld. Sk | + 2,5 mld. Sk | 16.10.06-15.01.07 |  |
| 8. | 0,1 mld. Sk | + 1,0 mld. Sk | 16.01.07-15.04.07 |  |
| 9. | 0,1 mld. Sk |  | 16.04.07-15.07.07 |  |
| 10. | 0,2 mld. Sk |  | 16.07.07-06.09.07 |  |
| Spolu | 10,0 mld.Sk | 5,0 mld.Sk | - | 11,0 mld.Sk |

Podmienky úveru

NDS spláca úrokovú sadzbu, tzv. „6M BRIBOR“ (6 mesačná úroková sadzba stanovovaná Bratislavskou medzinárodnou úrokovou sadzbou, ktorá je premenlivá – napr. v októbri 2006 bola výška úroku 4,9 %)  plus „Maržu“ vo výške 0,58 % za rok. Úroky sú splácané v 6 mesačnej perióde.

Od 1.1.2006 do 12.10.2006 bolo zaplatených na úrokoch 177, 88 mil. Sk v dvoch splátkach, do konca roku 2006 sa predpokladá ďalšia splátka úrokov  vo výške  približne cca 50,0 mil. Sk. Úroky sa budú platiť do ukončenia úverového obdobia v roku.

Splácanie úveru, tzv istina, sa bude realizovať v priebehu 15 rokov 1 x ročne vo výške 1,0 mld. Sk,  pričom prvá splátka istiny bude splatená 31.12.2008 a posledná 31.12.2022.

Druhý úver vo výške 1,8 mld. Sk  prevzala NDS dňa 3.10.2006 na základe zmluvy s HBV Bank Slovakia, a. s. na financovanie výstavby diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina  Strážov v roku 2006, nakoľko NDS nemohla čerpať prostriedky z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v roku 2006. Ich čerpanie je podmienené schválením  Národného strategického referenčného rámca a Operačného programu Doprava vládou SR a predložením Operačného programu Doprava  Európskej komisii.

Čerpanie úveru je jednorázové, s termínom čerpania 23.10.2006.

Splácanie úveru – istina bude splácaná rovnomerne v priebehu 15 rokov, pričom prvá  splátka istiny bude  31.12.2008 a posledná 31.12.2022.

Úroková sadzba – 6M BRIBOR + Marža 0,58% p.a.

Úrokové obdobie – úroky sú splatné v 6 mesačnej perióde.

Úroky z úverov ako aj plánované splácanie istiny bude zabezpečované NDS predpokladanými  výnosmi z diaľničných nálepiek (ďalej „DN“).

2. Informácia o podmienkach refundácie  projektov spolufinancovaných z fondov  Európskej únie

Základnými podmienkami zabezpečenia refundácie  projektov realizovaných systémom tzv. „predfinancovania“ z ďalšieho programovacieho obdobia (2007 – 2013)  je:

- predloženie Operačného programu Doprava  na Európsku komisiu, odo dňa jeho predloženia sa všetky výdavky na realizáciu považujú za oprávnené a tieto budú následne Slovenskej republike refundované zo strany EÚ,

- predloženie žiadosti o spolufinancovanie projektu z Kohézneho fondu na Európsku komisiu, ktorá bola pre  projekt diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov splnená vo februári 2006.

Vypracovanie Operačného programu Doprava je dlhodobý proces začatý  už v roku 2005 a  nemohol byť doposiaľ ukončený, nakoľko vláda schválila Národný strategický  referenčný rámec   uznesením č.  832/2006 až  8.10.2066. Operačný program bude predložený na rokovanie vlády do 30.11.2006.

V súčasnosti  financovanie projektu diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov, plne financuje NDS z uvedených úverových zdrojov, ktoré sama zabezpečila.

3. Informácia o Cash Flow  NDS do konca roku 2006 a na 1. polrok 2007

Podľa NDS, Cash Flow  vo forme vykazovania v štruktúre definovanej predpismi Ministerstva financií nie je možné na obdobie konca rok 2006 a 1. polrok 2007 spracovať, nakoľko existuje viacero otvorených otázok (najmä či tzv. predfinancovanie potrieb zo štátneho rozpočtu bude k dispozícii už v roku 2006 a aký bude príjem z predaja diaľničných nálepiek).

Na uvedené obdobie je možné  načrtnúť len očakávané príjmy a výdavky NDS vo verzií výkazu Cash Flow prostriedkov spojených s investíciami.

Očakávané príjmy NDS (nie výnosy) a výdaje v roku 2006 a 1. polroku 2007 na investičné aktivity roku 2006 sú nasledovné:

- stav finančných prostriedkov na účtoch NDS k 23.10.2006                +  0,3 mld. Sk

- príjem z úveru 1,8 mld.Sk					                  +  1,8 mld. Sk

- očakávaný príjem z úveru 15,0 mld. Sk	na I. polrok 2007              +  4,0 mld. Sk

spolu                +  6,1 mld. Sk

Poznámka: v prípade, ak MF SR uvoľní rozpočtovým opatrením prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2006 viazané systémom predfinancovania,  bude možné presunúť časť úverových zdrojov NDS na investičné akcie v roku 2007.

- výdavky na investičné akcie roku 2006 					- 6,1 mld. Sk

- očakávaný príjem zo ŠR a fondov EÚ					+ x   mld. Sk (*1)

- očakávaný výdaj na investície financované zo ŠR a fondov EÚ      	-  x   mld. Sk (*1) Konečný stav zdrojov investícií roku 2006				               0   mld. Sk

(*1) Výdaj NDS a príjem NDS vo vzťahu k zdrojom zo ŠR a fondom EÚ možno považovať v rámci Cash Flow za neutrálny.

4. Informácia o preklenovacom financovaní do doby schválenia financovania z fondov Európskej únie (2007 – 2013)

Rovnako, ako informácia uvedená v bode 2.

5. Informácia k otázke porušenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva čl. 226    (infrigement)

Táto otázka sa týka porušenia Smernice 93/37/EHS pri verejnej súťaži na zhotoviteľa stavby diaľnice  D3 Hričovské Podhradie –Žilina Strážov, I. úsek.

MDPT SR obdržalo 13. 4. 2006 formálne oznámenie Európskej komisie  (ďalej len „EK“),  ktorým EK začína proti Slovenskej republike konanie o  porušení Zmluvy o ES vo veci pravdepodobného porušenia ustanovenia článku 30 smernice Rady 93/37/EHS o koordinácii postupov verejného obstarávania prác a porušenia zásad rovnakého zaobchádzania a transparentnosti obsiahnutých v článkoch 43 a 49 Zmluvy o ES a v článku 6 ods. 6 uvedenej smernice pri  zadávacom konaní na uvedenú stavbu.

Odpoveď s odôvodneným stanoviskom zaslalo MDPT SR dňa 25.5.2006 na Ministerstvo zahraničných vecí SR, prostredníctvom ktorého vláda SR vyjadrila názor, že :

a) nedošlo k jasnému porušeniu Smernice 93/37/EHS ako aj Zmluvy o ES, nakoľko vtedy platný zákon 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní  bol  harmonizovaný so smernicou pre obstarávanie, len používal odlišné formulácie (napr. vyhodnocovacie kritérium pre výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky), čo však neznamená nekompatibilitu so smernicou Európskych spoločenstiev, ale upresňuje prístup k verejnému obstarávaniu,

b) hodnotiace kritéria sa nezmenili, zmenili sa iba ich váhy a spôsob výpočtu, ktoré sa v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže neuverejňujú.

Reprezentant Stáleho zastúpenia SR pri EÚ nám e-mailovou poštou odoslal dňa 23.10.2006  pripravenú odpoveď Európskej komisie zo dňa 20.10.2006, tzv. „odôvodnené stanovisko a formálne oznámenie EK“.  EK v ňom konštatuje, že SR si nesplnila svoje povinnosti podľa článku 30 smernice 93/37/EHS, keď použila ako výberové kritérium „predchádzajúce skúsenosti“ na vyhodnotenie ponúk. Zároveň EK vyzýva Slovenskú republiku, aby prijala požadované opatrenia s cieľom vyhovieť jeho obsahu  v lehote dvoch mesiacov od jeho prijatia, t.j. do 18.12.2006. EK však zjavne akceptovala vysvetlenie Slovenskej republiky k  formálnemu oznámeniu zo dňa 13. 4. 2006 – t. j. k nezverejneniu zmien kritérií pre zadanie zákazky a novej lehoty na predloženie ponúk, keďže sa už neobjavuje v odôvodnenom stanovisku. Taktiež EK predpokladá, že v krátkej dobe dôjde k stretnutiu zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie a MDPT SR s EK, o ktoré požiadal predseda Úradu pre verejné obstarávanie listom zo dňa 5. 10. 2006. Ďalší postup EK bude závisieť od výsledku rokovania, ktoré sa musí uskutočniť najneskoršie dňa do 18.12.2006.