## Závery slovenskej strany z rokovaní pracovnej skupiny pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku

V zmysle dohody na rokovaní vládnych delegácií v Győri 3. marca 2005 sa Pracovná skupina pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku stretla na rokovaniach

- 2. mája 2005 v Bratislave,

- 2. a 3. augusta 2005 v Budapešti,

- 25. a 26. októbra 2005 v Bratislave,

- 19. a 20. decembra v Budapešti a

- 27. marca 2006 v Bratislave.

Rokovania Pracovnej skupiny pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku začali po viac ako trojročnej prestávke od parafovania Mandátu pracovnej skupiny 23. apríla 2002. Slovenská časť pracovnej skupiny hneď na prvom rokovaní odovzdala maďarskej strane, ako podklad k následným rokovaniam, materiály vypracované na základe schváleného spoločného Mandátu a to:

- Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť - Sap z hľadiska prírodného prostredia,

- Vodné dielo Gabčíkovo a prírodné prostredie, Súhrnné spracovanie výsledkov slovenského a maďarského monitoringu v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo,

- Návrh projektu: Optimisation of the Water regime in the Danube River Branch System in the Stretch Dobrohošť - Sap from the viewpoint of Natural Environment.

Na základe rozdielneho prístupu strán k rokovaniam (slovenská strana sa snažila odpovede na jednotlivé otázky konkretizovať, maďarská strana mala záujem prerokovávať otázky na viac všeobecnej úrovni), rozdielnych stanovísk strán k jednotlivým otázkam a z dôvodu rozdielnej prípravy podkladov na rokovania boli rokovania pracovnej skupiny vedené vo všeobecnej a nekonkrétnej rovine. Mandát pracovnej skupiny a otázky [1] však slovenská strana chápala ako konkrétne a slovenská strana už na 1. rokovanie predložila svoju konkrétnu predstavu o odpovediach na jednotlivé otázky mandátu [5].

Stanoviská strán k jednotlivým otázkam Mandátu si strany vymenili vždy pred rokovaním [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. Postup rokovaní a ich výsledky je možné vyčítať zo zápisníc[2], [3], [4], [5], ale konkrétne odpovede na otázky, ktoré boli na programe rokovaní sa do zápisníc nedostali. Z tohto dôvodu obe strany navrhli vypracovanie rozdielnych správ z rokovaní.

Prvé rokovanie sa viedlo v duchu maďarského návrhu, v ktorom slovenskej strane vysvetľovala čo všetko musíme spraviť, čo si musíme uvedomiť a ako málo času máme po vyše trojročnej prestávke. Maďarská strana argumentovala, že rokovania Pracovnej skupiny ohraničuje Uznesenie vlády MR z decembra 2004. Strany sa nakoniec dohodli aspoň na harmonograme rokovaní po okruhoch otázok, namiesto rokovania o konkrétnych otázkach Mandátu.

Na druhom rokovaní pri identifikácii cieľových stavov životného prostredia boli rozdielne názory. Maďarská strana pri identifikácii cieľových stavov rigorózne vychádzala z Uznesenia vlády MR. Slovenská strana predložila konkrétne ciele, ktoré vyjadrila písomne v skrátenej forme a sú uvedené v Prílohe 4 Zápisnice.

Strany definovali, že v otázke plavebných požiadaviek sú názory rozdielne.

Strany súhlasili s tým, že vzhľadom na nerealizovanie investícií v rozsahu podľa Zmluvy z roku 1977 sa delenie vyrobenej elektrickej energie musí realizovať inak, ako stanovuje Zmluva z roku 1977 za predpokladu splnenia všetkých záväzkov.

Maďarská strana si nárokuje toľko energie, ktorá jej patrí podľa postupu výpočtu II.4.d otázok Mandátu.

Slovenská strana si na rozdiel od maďarskej strany želá spoločne využívať celý hydropotenciál úseku Dunaja Bratislava - Budapešť a usiluje sa o čo najvyšší podiel elektrickej energie v špičkovom režime.

Na treťom rokovaní sa strany opäť nedokázali dohodnúť ohľadne cieľových stavov životného prostredia. Strany dospeli k odporúčaniu prešetriť všetky alternatívy technických riešení v úseku Bratislava - Sap a Sap – Budapešť metódou SEA, alebo EIA.

Na štvrtom rokovaní strany už definitívne nedospeli k spoločnému definovaniu cieľových stavov životného prostredia. Strany sa zhodli, že pre oba úseky Dunaja, Bratislava - Sap a Sap - Budapešť spoločne vypracujú hodnotenie možností využitia územia metódou SEA. Ako druhý krok vypracujú EIA. Strany sa zhodli v tom, že treba vytvoriť spoločnú expertnú pracovnú skupinu, v ktorej budú pomáhať externí experti (experti z EÚ). Maďarská strana chce takúto pomoc len v prípade potreby, slovenská v každom prípade. Nie je zhoda ani v úlohe externého experta. Maďarská strana by externých expertov poverila meritórnou spoluprácou a riešením sporov medzi expertmi, slovenská strana konzultáciami počas procesu práce a neskôr posúdením výsledku.

Strany sa zhodujú v tom, že za smerodajnú považujú Rámcovú smernicu EÚ o vode, právne materiály EÚ ako aj relevantné medzinárodné záväzky. Slovenská strana je toho názoru, že pre vypracovanie SEA a EIA nie je Rámcová smernica o vode nadradená iným smerniciam.

Na piatom rokovaní sa strany dohodli o predložení spoločnej synopsy o rokovaniach a osobitných odpovediach na otázky podľa Mandátu pracovnej skupiny, každá svojmu vedúcemu vládnej delegácie.

Výsledky rokovaní

1. Plnenie Zmluvy z roku 1977.

Maďarská strana sa a priori opiera o uznesenie Vlády MR [14], ktoré používa ako argument na presadzovanie rehabilitácie Starého koryta Dunaja a nepostavenie dolného stupňa.

Termín „rehabilitácia rieky a jej bočných ramien“ slovenská strana chápe ako revitalizáciu prírodného prostredia územia inundácie medzi ochrannými protipovodňovými hrádzami, vrátane vytvorenia nového eupotamálu, a aj to čo popísala v publikácii [13], a teda vytvorenie nového hodnotnejšieho a prirodzenejšieho koryta Dunaja.

Stanovisko maďarskej strany, že je „zamietnuté postavenie dolného stupňa podľa pôvodného projektu“. Slovenská strana to chápe tak, že skutočne podľa pôvodného projektu už nie je technicky (po protiprávnom zastavení prác a zasypaní stavebnej základovej jamy) a časovo (splniť zmluvné termíny) možné dielo stavať. Preto požaduje definíciu, ako je možné postaviť dolný stupeň.

Maďarská strana považuje ciele Zmluvy z roku 1977 za splnené alebo splniteľné súčasnými objektmi, a z tohto dôvodu nepovažuje výstavbu dolného stupňa za potrebnú.

2. Úsek Dunaja Bratislava - Budapešť.

Napriek tomu, že platnosť Zmluvy z roku 1977 potvrdil MSD sa maďarská strana správa tak, ako keby Zmluva neexistovala, napríklad v protipovodňovej ochrane.

Slovenská strana chápe protipovodňovú ochranu, vrátane prevádzania ľadov, ako prvoradú úlohu – prioritu – Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, potvrdenú Rozsudkom MSD i skúsenosťami EÚ počas povodní v roku 2002. Maďarská strana vážnosť a prioritu protipovodňovej ochrany odmieta (napríklad vyjadrenie o tom, že „nič nebráni tomu, aby sa príbrežný štát (MR) vystavil väčšiemu riziku ako druhý“). Tento postoj je zrejmý aj z odovzdaných materiálov, kde sa protipovodňová ochrana minimálne nespomína, hoci úsek Dunakiliti - Sap a Sap - Klížska Nemá a sčasti aj ďalej po toku, má svoje protipovodňové problémy vyplývajúce z neplnenia Zmluvy z roku 1977.

3. Úsek Dunaja Čunovo – Sap.

V tomto úseku bola plavba prevedená do derivačného kanála a je úplne a bez obmedzenia funkčná. Nachádza sa tu Staré koryto Dunaja, ktoré chce maďarská strana rehabilitovať na podobu akú malo niekedy pred rokom 1950. Staré koryto považuje za ekologicky cenné. Žiada do starého koryta prepúšťať podstatne viac vody ako sa dohodlo v Dohode z roku 1995, napr.3, príloha 4.. V ramennej sústave navrhuje motorovú a turistickú plavbu.

Slovenská strana považuje Staré koryto za umelý a napriamený opevnený kanál so sústredenou vodou, upravený pre plavbu. Staré koryto chce využiť na prevádzanie povodní. Ekologicky cenná a takmer originálna, blízka prírodnej, je práve ramenná sústava so všetkými typmi ramien a terestrickými biotopmi inundačného územia. Staré a napriamené koryto Dunaja chce v inundácii nahradiť novým hlavným korytom (eupotamál), ktoré vznikne z hlavných ramien ramennej sústavy. Slovenská strana chce teda revitalizovať záplavové územie s ramennou sústavou a vytvoriť nové hlavné koryto.

Slovenská strana chce záplavové územie a ramennú sústavu chrániť, pretože je unikátna, neželá si tam motorovú plavbu. Všetky športové činnosti a športovú i motorovú malú plavbu chce situovať do starého koryta Dunaja.

Jediným aspoň v základe možným spoločným rozhodnutím môže byť postavenie pretekaných dnových prehrádzok v starom koryte Dunaja na vzájomné prepojenie ramien na maďarskej a slovenskej strane tak, aby udržiavací prietok mohol tiecť v Starom koryta Dunaja a prechádzali ním povodňové prietoky.

4. Úsek Dunaja Sap – Budapešť.

Strany sa zhodli, že na tomto úseku je treba vykonať opatrenia na zlepšenie plavebných podmienok. Maďarská strana považuje koryto Dunaja za ekologicky málo cenné. Najviac si cení v tomto úseku ramená Dunaja (V skutočnosti to nie sú meandrovaním vzniknuté ramená ale obtoky okolo ostrovov za smernými hrádzkami). Zlepšenie plavebných podmienok chce maďarská strana vykonať klasickými úpravami koryta Dunaja, v určitých úsekoch s opevnenými brehmi a opevneným dnom koryta.

Slovenská strana považuje koryto Dunaja v tomto úseku za cenné, a navrhuje zlepšiť plavebné podmienky vzdutím stupňom a to podľa pôvodného projektu (SZP), alebo v inom mieste s podobnými parametrami. Okrem toho navrhuje využiť hydroenergetický potenciál (cca 1040 GWh ročne, v skutočnosti viac), zlepšiť protipovodňovú ochranu v zmysle Zmluvy 1977 a revitalizovať ramená.

5. Identifikovanie cieľov a požiadaviek vyplývajúcich z rozsudku MSD, medzinárodných dohôd a zmlúv, noriem, direktív a politiky EÚ pre rozhodovanie o modalitách technických riešení.

Slovenská strana identifikovala nasledujúce ciele vyplývajúce zo Zmluvy z roku 1977, Rozsudku MSD a z členstva v EÚ Tieto sú bližšie popísané v [5]. Identifikované ciele a požiadavky sú:

- výroba obnoviteľnej a bez odpadovej elektrickej energie a tým zníženie emisií CO2, znižovanie závislosti na dovoze energie z krajín mimo štátov EÚ;

- zlepšenie plavebných podmienok na Dunaji zníženie nákladov na údržbu medzinárodnej vodnej cesty na Dunaji a tým aj ďalšie zníženie spotreby energie a emisií CO2 plavebnou prevádzkou a prenesením transportu z cesty na vodu;

- znižovanie závislosti na dovoze energie  z krajín mimo štátov EÚ, zlepšenie životného prostredia pozdĺž dopravných ciest;

- zlepšenie protipovodňovej ochrany a v suchých rokoch zaistenie dostatku vody pre poľnohospodárstvo, závlahy, lesné hospodárstvo;

- obnovenie pôvodného prírode blízkeho eupotamálu Dunaja, inundácie, sprietočnenie a zavodnenie jeho ramien, bývalých jazier, mokradí, nástup vlhkomilnejších a prírode bližších biotopov;

- vytvorenie vodných plôch pre vodnú faunu a flóru, šport a podmienok pre turistiku, vrátane cykloturistiky;

- zlepšenie mikroklimatických podmienok pozdĺž Dunaja a inundácií;

- zlepšenie kvality vody podporením samočistiacich procesov v povrchovej a podzemnej vode;

- zlepšenie vytvárania zásob podzemných vôd a výdatnosti príbrežných studní;

- lepšie zabezpečenie vody pre obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo;

- rozvoj infraštruktúry vrátane premostení, ciest, dopravy, vodných ciest, turistiky;

- a mnohé iné.

Slovenská strana je názoru, že ciele musíme naplniť v súlade so strategickými cieľmi politiky EÚ. Tieto sa prekrývajú s cieľmi Zmluvy z roku 1977 (vyrábať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, podstatne zlepšiť plavebné podmienky na Dunaji, zlepšiť protipovodňovú ochranu a prevádzanie ľadov a zabezpečiť ochranu prírodného prostredia) a s Rozsudkom MSD, že Zmluva z roku 1977 platí a ciele Zmluvy treba splniť čo najlepšie. Musíme teda hľadať cestu ako ciele realizovať čo najlepšie a nie ako ich nesplniť, odmietnuť, alebo o nich nehovoriť. Pri rokovaniach pracovnej skupiny sa slovenská časť pracovnej skupiny snažila naplniť strategické ciele politiky EÚ a všetky ciele Zmluvy z roku 1977 čo najlepšie, vrátane zlepšenia ekologických podmienok ovplyvneného územia, v porovnaní so stavom pred rokom 1992, zamedzenia ďalšej erózii Dunaja a klesaniu hladín povrchových a podzemných vôd.

V práci odbornej skupiny slovenská strana vzala do úvahy aj globálne a politické záujmy EÚ. Do tohto procesu sa snažila zahrnúť aj energetické požiadavky EÚ, plavebné požiadavky EÚ a požiadavky na protipovodňovú ochranu. Všetko toto musí byť realizované v súlade s cieľom Direktívy 2000/60/EC: „poskytovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych úvah pri príprave a prijímaní plánov a programov s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj ...“. Slovenská strana si na základe neuspokojivých výsledkov rokovaní praje do ďalšieho procesu zapojiť aj orgány EÚ, (pozri aj Rozsudok MSD, článok 139 a 143).

Základným záväzkom pre rokovania je Rozsudok MSD a Osobitná Dohoda medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou, zvlášť Článok 5 tejto Osobitnej Dohody, pozri [1].

Slovenská časť pracovnej skupiny navrhuje, aby vládne delegácie SR a MR navrhli vládam SR a MR uložiť Pracovnej skupine odborníkov pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku pokračovať v rozpracovaní konkrétnych alternatív a podkladov pre SEA a EIA, konkrétnych odpovedí na otázky Mandátu a aby vlády SR a MR uložili stranám spracovanie SEA a EIA v zmysle odporúčaní pracovnej skupiny. Práce na SEA a EIA predpokladajú zabezpečenie finančných prostriedkov a zároveň oddialenie implementácie Rozsudku MSD. Navrhujeme aby sa Vlády SR  MR obrátili na EÚ, ako na tretiu stranu, s požiadavkou o vyslanie expertov EÚ pri vypracovaní SEA a EIA.

Literatúra:

[1]	Mandát pracovnej skupiny z 23. apríla 2002

[2]	Zápisnica z rokovania Pracovnej skupiny pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku, vytvorenej v rámci slovensko-maďarských rokovaní o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci SCD G-N, konaného v dňoch 2. a 3. augusta 2005 v Budapešti

[3]	Zápisnica zo zasadania pracovnej skupiny odborníkov pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku, zriadenej v rámci slovensko-maďarských rokovaní o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci SCD G-N, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave v dňoch 25.-26. októbra 2005

[4]	Zápisnica zo zasadnutia pracovnej skupiny odborníkov pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku, vytvorenej v rámci slovensko-maďarských rokovaní o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, ktoré sa konalo v Budapešti v dňoch 19.-20. decembra 2005

[5]	Pracovná skupina pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku, Slovenská časť, Mandát pracovnej skupiny a otázky, ktoré majú byť preskúmané, Podklad na rokovania, Bratislava, 2. máj 2005

[6]	Pracovná skupina pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku, Slovenská časť, Identifikácia cieľového stavu životného prostredia, požiadaviek na protipovodňovú ochranu, výrobu elektrickej energie a zlepšenie plavebných podmienok, Podklad na rokovania, Bratislava, 3. jún 2005

[7]	Pracovná skupina pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku, Slovenská časť, Identifikácia alternatív technických riešení, Písomný materiál k otázkam na rokovanie podľa bodu 5 Zápisnice z 2. mája 2005, Bratislava, september 2005

[8]	Pracovná skupina pre vodné hospodárstvo, ekológiu, plavbu a energetiku, Slovenská časť, Metodické procedurálne otázky posudzovania vplyvov na životné prostredie, Písomný materiál na rokovanie podľa bodu 5 Zápisnice z 2. mája 2005, Bratislava, november 2005.

[9]	Stanovisko Maďarskej časti v súvislosti s nasledovnými otázkami uvedenými v mandáte pracovnej skupiny: Identifikácia cieľového stavu životného prostredia a požiadaviek protipovodňovej ochrany, otázky využitia: Produkcia energie a plavba (Pracovný materiál na rokovanie), Budapešť, 16. jún 2005.

[10]	Stanovisko maďarskej časti na slovenský pracovný materiál na rokovanie nazvaný „Stanovenie cieľového stavu prírodného prostredia a požiadaviek vzťahujúcich sa na zlepšenie podmienok protipovodňovej ochrany, výroby elektrickej energie a plavby“. Pracovný materiál na rokovanie 25.-26. október 2005, Budapešť, 11.október 2005

[11]	Stanovisko maďarskej časti  k tým otázkam obsiahnutým v mandáte pracovnej skupiny, ktoré súvisia s identifikáciou možných technických riešení v oblasti vplyvu projektu Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Pracovný materiál na rokovanie 25.-26. októbra 2005, Budapešť, 11. október 2005

[12]	Stanovisko maďarskej časti  na tie otázky uvedené v mandáte pracovnej skupiny, ktoré súvisia so spoločnou metodikou a realizáciou posudzovania vplyvov na životné prostredie (Pozaďový (pracovný) materiál – 19.-20. december 2005), Budapešť

[13]	Lisický, M., J., Mucha, I. (Sci. Eds.), 2003: Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť - Sap z hľadiska prírodného prostredia. PRIF UK, Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD G-N, Konzultačná skupina Podzemná Voda, s.r.o., Bratislava, 205 s.

[14]	Uznesenie vlády MR 1139/2004 (XII.11) Vl. O zásadách rehabilitácie rieky a krajiny spadajúcej do oblasti vplyvu Projektu sústavy vodných diel Gabčíkovo -Nagymaros a o stanovisku, ktoré sa má v súvislosti s tým zastávať na maďarsko-slovenských rokovaniach.