Návrh na zrušenie  a odklad vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

- Návrh na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR

Číslo uznesenia/zo dňa: 	279 z 5. mája 2010

Názov uznesenia: 	k analýze sociálno-ekonomickej situácie Košického samosprávneho kraja, okresov Košice-okolie a Trebišov a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Predkladateľ:              	minister hospodárstva

Číslo úloh:                	B.12.

Gestor(i) úlohy:   	minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Znenie úloh:	v prípade rozhodnutia vlády SR vo veci výstavby širokorozchodnej železničnej trate Čierna nad Tisou - Bratislava zabezpečiť v procese prípravy aj realizácie tejto stavby všetky úkony na zachovanie, resp. zvyšovanie prepravných kapacít v prekladisku Čierna nad Tisou s cieľom udržania zamestnanosti

Termín úlohy: 	do 31.decembra 2011

Odôvodnenie zrušenia:	MDVRR SR predložilo na rokovanie vlády SR dňa 16. 3. 2011 materiál  s názvom: Informácia o aktuálnom stave posudzovania zámeru predĺženia širokorozchodnej trate (ŠRT) Košice – Bratislava – Viedeň.  Informácia bola vzatá na vedomie. Rozhodnutie pokračovať v príprave projektu prijaté nebolo.

Uznesením vlády SR č. 203 z 23. marca 2011 vláda zrušila   funkciu splnomocnenca vlády SR pre dopravnú infraštruktúru a Štatút splnomocnenca vlády SR pre dopravnú infraštruktúru schválený uznesením vlády SR č. 157 z 18. februára 2009. Vláda týmto uznesením zrušila aj úlohu v bode C.4 uznesenia vlády SR č. 153 z 18. februára 2009 – predložiť na rokovanie vlády návrh ďalšieho postupu SR na realizáciu projektu ŠRT na základe záverov štúdie realizovateľnosti.

Úloha je neaktuálna.

Číslo uznesenia/zo dňa: 	885 z 15. decembra 2010

Názov uznesenia: 	k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z predchádzajúceho rozpočtového roka

Predkladateľ:              	1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Číslo úloh:                	B.3.

Gestor(i) úlohy:   	1. podpredseda vlády a minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja

Znenie úloh:	B.3. zabezpečiť úpravu výšky sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Termín úlohy: 	do 30. apríla 2011

Odôvodnenie zrušenia:	Proces prípravy zmeny sadzieb mýta zásadným spôsobom ovplyvnila politická situácia na Slovensku a predčasné voľby. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté o zastavení prípravy všetkých zásadnejších zmien v mýtnom systéme, ktoré by mali dopad jednak na rozpočet Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj  na dopravcov.

Zároveň dňa 27. septembra 2011 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, ktorou sa okrem iného predĺžil notifikačný proces v prípade zavedenia, alebo zmeny mýtneho systému zo 4 mesiacov na 6  mesiacov pred implementáciou, čomu podlieha aj plánované rozšírenie spoplatnenej siete a zmeny sadzieb.

Samotný projekt zmeny mýtneho systému bude trvať určitý čas, ktorý zatiaľ nie je možné stanoviť a následné povinnosti voči Európskej komisii si vyžiadajú ďalších 6 mesiacov.

Úloha je neaktuálna a nebolo možné ju plniť v stanovenom termíne.

Číslo uznesenia/zo dňa: 	885 z 15. decembra 2010

Názov uznesenia: 	k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z predchádzajúceho rozpočtového roka

Predkladateľ:              	1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Číslo úloh:                	B.4.

Gestor(i) úlohy:   	1. podpredseda vlády a minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja

Znenie úloh:	B.4. vypracovať optimalizáciu siete vymedzených úsekov pozemných komunikácií podliehajúcich spoplatneniu mýtom

Termín úlohy: 	do 30. apríla 2011

Odôvodnenie zrušenia:	Proces optimalizácie siete vymedzených úsekov mal znamenať rozšírenie spoplatnenej siete o ďalšie cesty I. triedy a súčasne s tým malo dôjsť aj k zásadnejšej úprave sadzieb mýta.  Prípravy takejto zmeny mýtneho systému zásadným spôsobom ovplyvnila politická situácia na Slovensku a predčasné voľby. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté o zastavení prípravy všetkých zásadnejších zmien v mýtnom systéme, ktoré by mali dopad jednak na rozpočet Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj  na dopravcov.

Zároveň dňa 27. septembra 2011 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, ktorou sa okrem iného predĺžil notifikačný proces v prípade zavedenia, alebo zmeny mýtneho systému zo 4 mesiacov na 6  mesiacov pred implementáciou, čomu podlieha aj plánované rozšírenie spoplatnenej siete a zmeny sadzieb.

Samotný projekt zmeny mýtneho systému bude trvať určitý čas, ktorý zatiaľ nie je možné stanoviť a následné povinnosti voči Európskej komisii si vyžiadajú ďalších 6 mesiacov.

Úloha je neaktuálna a nebolo možné ju plniť v stanovenom termíne.

- Návrh na odklad vybraných úloh z uznesenia vlády SR

Číslo uznesenia/zo dňa: 	892 z 15. decembra 2010

Názov uznesenia: 	k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2011

Predkladateľ:              	1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Číslo úlohy:                	P. č. 1., v mesiaci október

Gestor(i) úlohy:   	1. podpredseda vlády a minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja

Znenie úloh:	Zhodnotenie stavu jestvujúcich PPP projektov s cieľom zefektívnenia ďalšej výstavby a dopravnej infraštruktúry formou PPP

Termín úlohy: 	október  2011

Odôvodnenie zrušenia:	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR požiadalo listom č. 03548/2011/SCDPKIP/z.50529/M, zo dňa 3. októbra 2011 o odklad plnenia úlohy do 28.2.2012, nakoľko v pôvodnom termíne (október 2011) nebol ešte ani jeden  PPP projekt daný do prevádzky, a teda nebolo možné ho ešte hodnotiť. Avšak do dnešného dňa sme nedostali odpoveď na našu žiadosť a termín plnenia úlohy na základe plánu práce vlády SR na rok 2011, nebol zatiaľ posunutý. Preto opätovne žiadame o odklad do 29.2.2012.

Jediný aktuálny PPP projekt – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, bol v úseku Nitra – Tekovské Nemce spustený do predčasného užívania dňa 28.10.2011 V súčasnosti sa spracováva  materiál „Zhodnotenie stavu jestvujúcich PPP projektov s cieľom zefektívnenia ďalšej výstavby dopravnej infraštruktúry formou PPP“, ktorý by mal popisovať prvé skúsenosti  s odovzdávaním  tzv. koncesnej cesty. Materiál bude začiatkom budúceho roka predložený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a vlády SR.