Informácia

o plnení  Plánu legislatívnych úloh vlády SR a úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 3. štvrťroku 2011

Informáciu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR a úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 3. štvrťroku 2011 (ďalej len „Informácia“) vypracoval Úrad vlády SR na základe úlohy B.6. uznesenia vlády SR č. 878 z 15.12.2010 k zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2011 z hlásení doručených z príslušných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Informácia obsahuje vyhodnotenie plnenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, plnenia úloh z uznesení vlády SR v 3. štvrťroku 2011, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „Smernica“) schválenej uznesením vlády SR č. 512 z 13.06.2001 v znení zmien a doplnkov a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR v znení zmien a doplnkov (ďalej len „Metodický pokyn“).

V záujme poskytnutia najaktuálnejšieho obrazu o plnení úloh z uznesení vlády SR sú údaje v Informácii aktualizované k 31.10.2011 z dôvodu zohľadnenia zmien týkajúcich sa niektorých zrušených úloh. Informácia kladie dôraz hlavne na nesplnené úlohy.

- Plnenie Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky

Stav plnenia úloh z  Plánov legislatívnych úloh vlády SR, ktoré neboli splnené v predchádzajúcom období:

  - Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky v 4. štvrťroku 2010

Vláda SR uložila členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy v 4. štvrťroku 2010 plniť celkovo 70 úloh, z ktorých nebola splnená 1 úloha.

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona o technickej normalizácii, posudzovaní zhody a trhovom dohľade Termín: do 31.12.2010 Nový termín: do 31.01.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 10744/45965/2010/KPV) | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Úloha nesplnená. Potreba zabezpečiť prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 a rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES vychádzala z predpokladu publikácie balíka desiatich smerníc v Úradnom vestníku Európskej únie zosúladených s vyššie uvedenými dokumentmi. Doposiaľ boli s nariadeniami a rozhodnutím zosúladené len dve smernice, a to smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek a smernica 2010/35/EÚ o prepravovateľných tlakových zariadeniach. Transpozícia smernice o prepravovateľných tlakových zariadeniach sa vykonala samostatným zákonom, nakoľko rieši nie len okamih uvedenia na trh, ale ustanovuje aj požiadavky v prevádzke. Transpozíciu smernice o hračkách v súčasnosti zabezpečuje MH SR. Európska komisia si stanovila za cieľ publikovať do konca tohto roka v Úradnom vestníku Európskej únie desať smerníc, ktorých znenie malo byť zosúladené s nariadeniami a rozhodnutím. Smernice však doposiaľ publikované neboli a keďže nie je možné predpokladať, či Európska komisia uvedený cieľ splní v roku 2012 nie je potreba pripraviť návrh právneho predpisu, ktorý bude predstavovať opatrenie na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiu, resp. s takýmto návrhom právneho predpisu pokračovať v rámci začatého legislatívneho procesu. Vzhľadom na uvedené sa javí ako vhodné posunúť termín plnenia úlohy na rok 2013. Listom č. 2011/300/005814/02373 z 13.10.2011 požiadala predsedníčka úradu predsedníčku vlády SR o odklad plnenia úlohy na rok 2013. |

  - Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky v 1. štvrťroku 2011

Vláda SR uložila v 1. štvrťroku 2011 plniť celkovo 34 úloh, z ktorých 3 úlohy neboli splnené.

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými bolo vyslovené prepadnutie majetku alebo jeho časti, alebo veci alebo zhabanie veci Termín: do 31.01.2011 | Ministerstvo spravodlivosti SR | Úloha nesplnená. Návrh zákona sa nachádza v štádiu "po pripomienkovom konaní". Pokračovanie v prácach na návrhu zákona sa očakáva po schválení aktuálnej novely Trestného zákona a Trestného poriadku. |
| Legislatívny zámer zákona o verejnom obstarávaní Termín: do 31.01.2011 Nový termín: 31.05.2011 (list predsedníčky vlády SR č. 6341/3178/2011 z 03.05.2011) | Ministerstvo spravodlivosti SR | Úloha nesplnená. Ministerstvo v hláseniach dôvod nesplnenia úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov Termín: do 28.02.2011 Nový termín: do 31.08.2011 (listom predsedníčky vlády SR č. 16673/7371/2011/KPV) | Ministerstvo hospodárstva SR | Úloha nesplnená. Predsedníčka vlády SR súhlasila s odkladom termínu do 31.08.2011 s tým, aby bol vytvorený dostatočný priestor pre úspešné ukončenie rokovaní s akcionármi SPP, a.s. a zároveň upozornila, že hlavným prínosom Tretieho energetického balíčka musí byť úprava cien v oblasti energetiky v prospech konečného spotrebiteľa. Listom č. 1363/2011-1000 zo dňa 15.08.2011 informoval minister hospodárstva o skutočnosti, že vzhľadom na celkový rozsah zmien a úprav, ktoré bolo potrebné premietnuť do súčasne platného zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, MH SR pristúpilo k vypracovaniu nového návrhu zákona o energetike, s tým, že ho predloží na rokovanie vlády v priebehu októbra 2011 a zároveň požiadal predsedníčku vlády SR o súhlas s navrhnutým legislatívnym procesom. Odpoveď predsedníčky vlády SR zatiaľ ministerstvu nebola doručená. Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania v čase od 16.08.2011 do 08.09.2011. |

  - Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky v 2. štvrťroku 2011

V pláne legislatívnych úloh vláda SR uložila plniť v 2. štvrťroku 2011 celkom 46 úloh, z ktorých 7 úloh nebolo splnených.

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Termín: do 31.05.2011 Nový termín: do 14.09.2011 (listom predsedníčky vlády SR č. 16040/7203/2011/KPV) | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Úloha nesplnená. V procese prípravy novely zákona boli prijaté rozhodnutia, ktoré významnou mierou ovplyvňujú už začaté procesy. Na základe diskusií MPSVR SR dospelo k záveru, že je nutné pripraviť komplexný nový zákon o sociálnych službách a nie len jeho novelu. V novom zákone o sociálnych službách chce ministerstvo pripraviť aj nový model financovania sociálnych služieb, ktorý by reálne zabezpečil právo klienta na sociálnu službu a jej dostupnosť na jednej strane, ale aj finančnú udržateľnosť takéhoto systému na strane druhej. Takýto systém je vzhľadom na stále rastúce potreby klientov vyššieho veku finančne veľmi náročný. Preto je nutné hľadať celospoločenský konsenzus a potrebné zdroje. Ministerstvo pripravilo návrh viaczdrojového financovania sociálnych služieb. Nová podoba financovania a kompetencií v oblasti sociálnych služieb je stále predmetom diskusií na politickej, ako aj odbornej úrovni, čím sa výrazne predlžuje možnosť vypracovať definitívnu podobu návrhu zákona o sociálnych službách. Aj v súčasnosti je stále nedoriešený problém krytia finančných dopadov tejto právnej úpravy. |

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona o ochrane a podpore zachovania a rozvoja kultúr národnostných menšín Termín: do 31.05.2011 | Podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny | Úloha nesplnená. Návrh zákona o ochrane a podpore zachovania a rozvoja kultúr národnostných menšín mal byť prerokovaný na zasadnutí poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, ktoré však v čase, keď bola stanovená úloha č. 9 v mesiaci máj v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011, neboli ešte konštituované. Z časového dôvodu podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny pripravil návrh na zrušenie úlohy, ktorý bol predmetom interného pripomienkového konania v čase od 27.10.2011 do 31.10.2011. Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny bude pokračovať v konzultácii s príslušníkmi národnostných menšín v oblasti problematiky podpory kultúry národnostných menšín v rámci zasadnutí poradných orgánov vlády Slovenskej republiky. |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Termín: do 30.06.2011 Nový termín: do 17.08.2011 (listom predsedníčky vlády SR č. 20047/9515/2011/KPV, 20532/9701/2011/KPV, 21287/10116/2011/KPV, 21284/7175/2011/KPV) | Ministerstvo financií SR | Úloha nesplnená. Minister financií požiadal predsedníčku vlády SR listom č. MF/18371/2011-421 z 08.08.2011 o presun úlohy "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" do plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2012, z dôvodu, že predmetná novela nadväzuje na návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je v etape spracovania. Ministerstvu odpoveď predsedníčky vlády SR zatiaľ doručená nebola. |

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín: do 30.06.2011 Nový termín: do 17.08.2011 (listom predsedníčky vlády SR č. 20047/9515/2011/KPV, 20532/9701/2011/KPV, 21287/10116/2011/KPV, 21284/7175/2011/KPV) | Ministerstvo financií SR | Úloha nesplnená. Minister financií požiadal predsedníčku vlády SR listom č. MF/18371/2011-421 z 08.08.2011 o presun úlohy "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" do plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2012, z dôvodu, že predmetná novela nadväzuje na návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je v etape spracovania. Ministerstvu odpoveď predsedníčky vlády SR zatiaľ doručená nebola. |
| Transformácia Potravinového kódexu SR na nariadenia vlády SR v harmonizovanej oblasti Termín: do 30.06.2011 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Úloha nesplnená. Dňa 08.06.2011 bol vládou SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, od ktorého sa odvíja celý legislatívny proces transpozície Potravinového kódexu Slovenskej republiky na nariadenia vlády Slovenskej republiky. Dňa 21.10.2011 návrhy nariadení vlády SR boli zaslané na medzirezortné pripomienkové konanie. Listom č. 669/2011-100 požiadalo ministerstvo predsedníčku vlády SR o predĺženie termínu splnenia úlohy do 31.12.2011. |
| Návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Termín: do 30.06.2011 | Ministerstvo spravodlivosti SR | Úloha nesplnená. Úloha nesplnená, nakoľko k dnešnému dňu nebol schválený vecný zámer nového zákona o verejnom obstarávaní. |

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov Termín: do 30.06.2011 Nový termín: do 15.09.2011 (listom predsedníčky vlády SR č. 18878/9236/2011/KPV) | Ministerstvo zdravotníctva SR | Úloha nesplnená. Novelizácie niektorých zákonov, ktoré malo ministerstvo zaradené v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 navrhujú komplexné riešenie problémov, ktoré sa podieľajú na poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Je potrebné riešiť aj oblasť dopravy, ktorá je v súčasnosti voľnou živnosťou bez akejkoľvek regulácie, čo má negatívny dopad na jej dostupnosť pre pacienta a na jej kvalitu. Z praxe vyplynula potreba zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby. V neposlednom rade je potrebná úprava urgentných príjmov, keďže nastavením presných podmienok ich fungovania sa zlepší aj posledný článok reťazca poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z uvedených dôvodov požiadal minister zdravotníctva listom č. Z44498-2011-OL z 18.08.2011 predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia úlohy do 31.12.2011. Odpoveď ministerstvu zatiaľ doručená nebola. |

  - Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky v 3. štvrťroku 2011

V pláne legislatívnych úloh vláda SR uložila plniť v 3. štvrťroku 2011 celkom 34 úloh, z ktorých je 10 úloh nesplnených.

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka Termín: do 31.07.2011 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Úloha nesplnená. Z dôvodu potreby doriešenia dočasnej akreditácie a preverenia doterajšej realizácie projektov je nevyhnutné dlhšie časové obdobie na obnovu funkčnosti a efektívnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry a dôslednú a transparentnú kontrolu fondov EÚ. Listom č. 739/2011-100 požiadalo ministerstvo predsedníčku vlády SR o predĺženie termínu splnenia úlohy do 31.12.2011. |

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Termín: do 31.08.2011 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Úloha nesplnená. Na 22. schôdzu NR SR bol predložený vládny návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 488), ktorým sa v čl. LXIII navrhuje novelizovať aj zákon o službách zamestnanosti. Predpokladaná účinnosť vládneho návrhu zákona je 01.01.2012. Účinnosť návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa taktiež navrhovala od 01.01.2012. Dňom 01.01.2012 by tak nadobudli účinnosť dva zákony, ktorými by sa rôznymi úpravami novelizovali niektoré rovnaké ustanovenia zákona o službách zamestnanosti, čím by došlo k neprehľadnému právnemu stavu v tejto oblasti. S cieľom zabezpečenia súladu s pripravovaným právnym stavom v oblasti úpravy príjmu zo závislej činnosti požiadal podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny listom č. 18460/2011–II/1 z 30.08.2011 predsedníčku vlády o súhlas predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rokovanie vlády v termíne december 2011 s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2012. Odpoveď predsedníčky vlády SR ministerstvo zatiaľ nedostalo. |

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo spravodlivosti SR | Úloha nesplnená. Ministerstvo požiadalo listom č. 23818/2011/120 z 23.09.2011 predsedníčku vlády SR o prolongáciu termínu plnenia úlohy do 31.12.2011. Ku dňu povinného hlásenia ministerstvo nedisponuje odpoveďou na uvedenú žiadosť o prolongáciu. Ministerstvo v hláseniach dôvod nesplnenia úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo spravodlivosti SR | Úloha nesplnená. Ministerstvo požiadalo listom č. 23818/2011/120 z 23.09.2011 predsedníčku vlády SR o prolongáciu termínu plnenia úlohy do 31.12.2011. Ku dňu povinného hlásenia ministerstvo nedisponuje odpoveďou na uvedenú žiadosť o prolongáciu. Ministerstvo v hláseniach dôvod nesplnenia úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2 Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.: „V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia úlohy. ...“ |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Úloha nesplnená. V súvislosti s požiadavkou akademickej obce na presun diskusie o návrhu zákona na začiatok akademického roku 2011/2012, požiadal minister predsedníčku vlády SR listom č. 2011-13151/32326:1-071 z 05.09.2011 o odklad plnenia úlohy do 30.11.2011. Ministerstvu odpoveď zatiaľ nebola doručená. Návrh zákona bol predmetom v medzirezortnom pripomienkovom konaní s termínom ukončenia do 21.10.2011. |

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona o výkone rozhodnutia o priestupku vykonaním verejnoprospešnej práce Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo vnútra SR | Úloha nesplnená. Zákon predpokladá splnenie povinnosti uloženej rozhodnutím správneho orgánu vykonaním verejnoprospešnej práce so súhlasom páchateľa priestupku. Problém, ktorý sa vyskytol v rámci legislatívneho procesu pri uvedenom návrhu zákona je, či možno nariadiť vykonanie verejnoprospešnej práce ako sankciu bez súhlasu páchateľa priestupku a či je možné nevykonanie uloženej verejnoprospešnej práce považovať za trestný čin a vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť z titulu nesplnenia povinnosti vykonať verejnoprospešnú prácu. Riešenie uvedeného problému je nutné posudzovať z hľadiska, aby nebolo v rozpore s čl. 18 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z dôvodu opakovaných plánovaných rokovaní ministra vnútra SR s vybranými odborníkmi v oblasti ústavného a trestného práva (ďalšie rokovanie je plánované na 31. októbra 2011) a potrebu vykonania ďalších postupov minister vnútra SR požiadal predsedníčku vlády SR o odklad plnenia termínu listom č. KM-OPVA1-2011/005329 z 30.09.2011 na 31.12.2011. |

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Úloha nesplnená. Novelizácie niektorých zákonov, ktoré malo ministerstvo zaradené v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 navrhujú komplexné riešenie problémov, ktoré sa podieľajú na poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Je potrebné riešiť aj oblasť dopravy, ktorá je v súčasnosti voľnou živnosťou bez akejkoľvek regulácie, čo má negatívny dopad na jej dostupnosť pre pacienta a na jej kvalitu. Z praxe vyplynula potreba zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby. V neposlednom rade je potrebná úprava urgentných príjmov, keďže nastavením presných podmienok ich fungovania sa zlepší aj posledný článok reťazca poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z uvedených dôvodov požiadal minister zdravotníctva listom č. Z44498-2011-OL z 18.08.2011 predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia úlohy do 31.12.2011. Odpoveď ministerstvu zatiaľ doručená nebola. |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Úloha nesplnená. Novelizácie niektorých zákonov, ktoré malo ministerstvo zaradené v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 navrhujú komplexné riešenie problémov, ktoré sa podieľajú na poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Je potrebné riešiť aj oblasť dopravy, ktorá je v súčasnosti voľnou živnosťou bez akejkoľvek regulácie, čo má negatívny dopad na jej dostupnosť pre pacienta a na jej kvalitu. Z praxe vyplynula potreba zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby. V neposlednom rade je potrebná úprava urgentných príjmov, keďže nastavením presných podmienok ich fungovania sa zlepší aj posledný článok reťazca poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z uvedených dôvodov požiadal minister zdravotníctva listom č. Z44498-2011-OL z 18.08.2011 predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia úlohy do 31.12.2011. Odpoveď ministerstvu zatiaľ doručená nebola. |

| Názov úlohy a termín | Zodpovedný ÚOŠS | Príčina nesplnenia úlohy |
| --- | --- | --- |
| Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Úloha nesplnená. Novelizácie niektorých zákonov, ktoré malo ministerstvo zaradené v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 navrhujú komplexné riešenie problémov, ktoré sa podieľajú na poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Je potrebné riešiť aj oblasť dopravy, ktorá je v súčasnosti voľnou živnosťou bez akejkoľvek regulácie, čo má negatívny dopad na jej dostupnosť pre pacienta a na jej kvalitu. Z praxe vyplynula potreba zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby. V neposlednom rade je potrebná úprava urgentných príjmov, keďže nastavením presných podmienok ich fungovania sa zlepší aj posledný článok reťazca poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z uvedených dôvodov požiadal minister zdravotníctva listom č. Z44498-2011-OL z 18.08.2011 predsedníčku vlády SR o odklad termínu splnenia úlohy do 31.12.2011. Odpoveď ministerstvu zatiaľ doručená nebola. |
| Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Termín: do 30.09.2011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Úloha nesplnená. Ministerstvo zdravotníctva SR bude žiadať o zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR. Materiál je po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripravuje sa na predloženie do vlády SR. |

- Stav plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Porovnanie stavu plnenia úloh v hodnotenom období so stavom plnenia úloh v predchádzajúcich štvrťrokoch je uvedené v tabuľke.

| Kontrolované obdobie | Úlohy celkom | Termín. úlohy celkom | Z t o h o | Netermínované úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Splatné v kontrolovanom období | Splatné v ďalšom období |  |
|  |  |  | celkom | splnené v termíne | oneskor. splnené | nesplnené |  | celkom | z toho splnené |
| 1. júl – 30. september 2009 | 7202 | 1910 (26,5%) | 319 | 263 (82,4%) | 26 (8,2%) | 30 (9,4%) | 1598 | 5292 (73,5%) | 578 (10,9%) |
| 1. okt. – 31. december 2009 | 6874 | 1990 (28,9%) | 726 | 670 (92,3%) | 10 (1,4%) | 46 (6,3%) | 1264 | 4884 (71,1%) | 553 (11,3%) |
| 1. január - 31. marec 2010 | 7267 | 1842 (25,3%) | 504 | 447 (88,7%) | 23 (4,6%) | 34 (6,7%) | 1338 | 5427 (74,7%) | 792 (14,6%) |
| 1. apríl – 30. jún 2010 | 7007 | 1950 (27,8%) | 586 | 521 (88,9%) | 25 (4,3%) | 40 (6,8%) | 1364 | 5057 (72,2%) | 545 (10,8%) |
| 1. júl – 30. september 2010 | 6559 | 1867 (28,5%) | 433 | 386 (89,1%) | 19 (4,4%) | 28 (6,5%) | 1434 | 4692 (71,5%) | 755 (16%) |
| 1. okt. – 31. december 2010 | 6053* | 1948* (32%) | 695* | 638* (91,8%) | 24* (3,5%) | 33* (4,7%) | 1253* | 4105* (68%) | 627* (15%) |
| 1. január – 31.marec 2011 | 6495 | 2131 (33%) | 765 | 659 (86,2%) | 54 (7,0%) | 52 (6,8%) | 1366 | 4364 (67%) | 770 (17%) |
| 1. apríl – 30. jún 2011 | 6162 | 2089 ( 34%) | 605 | 516 ( 85,3%) | 44 (7,3%) | 45 (7,4%) | 1484 | 4073 (66%) | 436 (11%) |
| 1. júl – 30. september 2011 | 6305 | 1991 (32%) | 394 | 311 (78,9%) | 28 (7,1%) | 55 (14%) | 1597 | 4314 (68%) | 610 (14%) |

Poznámka k obdobiu 1. okt. – 31. december 2010: * Údaje neobsahujú úlohy za Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktoré v termíne v sledovanom štvrťroku nepredložili tabuľkový sumár podľa Metodického pokynu.

Číselný prehľad o stave plnenia úloh v 3. štvrťroku 2011 za jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány tvorí prílohu č. 1 tejto Informácie. Stav plnenia úloh podľa jednotlivých zodpovedných subjektov, znenia nesplnených úloh a príčiny ich nesplnenia sú uvedené v prílohe č. 2.

- Vývoj podielu netermínovaných úloh na celkovom počte úloh v predkladaných návrhoch uznesení vlády Slovenskej republiky

Podiel uložených netermínovaných úloh na celkovom počte úloh predstavuje 68 % všetkých úloh.

Táto skutočnosť nie je v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 2 písm. b) Smernice, podľa ktorého „pri navrhovaní úloh treba uviesť, komu sa majú úlohy uložiť, navrhované úlohy  formulovať vecne a uviesť termíny ich splnenia alebo u trvalých úloh termíny vyhodnotenia plnenia; úlohy musia byť reálne a  v  navrhovaných termínoch splniteľné“.

Porovnanie počtu termínovaných a netermínovaných úloh v návrhoch uznesení vlády podľa predkladateľov  v sledovanom štvrťroku tvorí prílohu č. 3 tejto Informácie.

- Vplyv predkladaných návrhov uznesení vlády Slovenskej republiky na vyhodnocovanie plnenia úloh z uznesení vlády SR

V rozpore so Smernicou ako aj Metodickým pokynom, sú prijímané aj niektoré úlohy v uzneseniach vlády.

Podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 a 2 Smernice návrh uznesenia vlády má presne a jednoznačne formulovať, komu sa majú úlohy uložiť, uviesť presné termíny ich splnenia alebo u trvalých úloh termíny vyhodnotenia plnenia a neuvádzať ukladané úlohy v prílohe uznesenia. Podľa ustanovenia bodu 5.1. ods. 19 Metodického pokynu termínovaná úloha musí mať termín vyjadrený presným dátumom.

Konkrétne navrhnuté a schválené úlohy v uzneseniach vlády odporujúce citovaným ustanoveniam tvoria obsah prílohy č. 4 tejto Informácie. V uvedených prípadoch:

- termíny plnenia úloh sa viažu na iné udalosti, o ktorých v čase schvaľovania uznesenia vlády nie je známe, kedy nastanú, prípadne či nastanú,

- v texte úloh je odkaz na prílohy alebo na materiály k uzneseniam vlády SR, v ktorých sú uvedené termíny ich plnenia alebo termíny parciálnych úloh,

- termín plnenia úloh nie je reálny tým, že je formulovaný slovom „ihneď“ alebo „bezodkladne“.

Nejednoznačnosť takto schválených úloh v uzneseniach vlády, resp. termínov plnenia týchto úloh spôsobuje, že výpočtový systém ich nie je schopný triediť hlavne podľa termínov splatnosti, z čoho vyplývajú negatívne dôsledky na funkčnosť systému z hľadiska informovania vlády o ich plnení.