Príloha č. 2

Stanovisko Ministerstva financií SR pre vládu SR

k „návrhu koncesnej zmluvy a dodatku na vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutočnenie stavebných prác, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala, projekt PPP“

- Úvod

Stanovisko Ministerstva financií SR pre vládu SR k návrhu koncesnej zmluvy a jej dodatku vypracovalo Ministerstvo financií SR (MF SR) v súlade s § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stanovisko vychádza z návrhu koncesnej zmluvy a priložených dokumentov, ktoré boli MF SR predložené do dňa 20.1.2010. Rozsah a obsah stanoviska MF SR zodpovedá času, ktorý malo MF SR na jeho prípravu.

Účelom a predmetom návrhu koncesnej zmluvy a jej dodatku (PPP projektu) je vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutočnenie stavebných prác, financovanie, prevádzka a údržba diaľničných úsekov D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (celková dĺžka 11,3 km), Lietavská Lúčka - Višňové (celková dĺžka 5,4 km), Višňové – Dubná Skala (celková dĺžka 8,1 km) a Lietavská Lúčka - Žilina (celková dĺžka 5,9 km).

Hlavným cieľom PPP projektu je :

- zabezpečenie predmetných úsekov diaľnice D1 pri dosiahnutí hodnoty za peniaze a výber koncesionára, v ktorého schopnosti splniť tieto očakávania možno dôverovať;

- realizácia výstavby predmetných úsekov diaľnice D1 v rámci stanoveného časového harmonogramu;

- zabezpečenie vysokej kvality výstavby, prevádzky a údržby predmetných úsekov diaľnice D1, ako aj ich vysokej bezpečnosti počas trvania koncesnej zmluvy;

- spätné odovzdanie predmetných úsekov  diaľnice D1 po ukončení koncesnej lehoty vo vysokej kvalite;

- zabezpečenie optimálneho rozdelenia rizík medzi verejným sektorom a súkromným sektorom.

V  PPP projekte sa navrhuje, aby súkromný partner zabezpečil návrh, financovanie, výstavbu a prevádzku predmetných úsekov diaľnice D1.

Investičná hodnota PPP projektu je vo výške 1,99 mld. EUR bez DPH.

Celková dĺžka trvania PPP projektu je 33,25 rokov s predpokladanou dobou výstavby  3,25 - 4,75 roka a predpokladanou dobou prevádzky 30 rokov.

Navrhovaná forma spoplatnenia PPP projektu je založená na platbách za dostupnosť, ktoré má platiť Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) koncesionárovi.

Spolu s návrhom koncesnej zmluvy sa na rokovanie vlády predkladá aj jej dodatok, ktorý sa má uzatvoriť s cieľom vytvorenia časového priestoru na vyriešenie množstva obchodných otázok týkajúcich sa konečnej ponuky víťazného uchádzača na 3. balík PPP nakoľko získanie financovania pre PPP projekt môže trvať dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo v dôsledku okolností, ktoré sú mimo kontroly víťazného uchádzača a MDPT SR.

Cieľom uzatvorenia dodatku je zároveň sprístupnenie predmetných úsekov diaľnice D1 v súlade s dohodnutým harmonogramom. Tento cieľ sa má naplniť aj uskutočnením tzv. „prípravných prác“, špecifikovaných v prílohe dodatku, ešte pred dňom účinnosti koncesnej zmluvy resp. dosiahnutím finančného uzavretia. Maximálna cena týchto prípravných prác je stanovená na 42.946.849 €, pričom jej konečná výška sa určí v závislosti od miery dokončenia prípravných prác. Cena za prípravné práce bude  uhradená len v prípade, ak v stanovenom termíne nedôjde k dosiahnutiu finančného uzavretia resp. koncesná zmluva nebude ukončená pred dňom jej účinnosti. Ak dôjde k finančnému uzavretiu, vyššie uvedené práce sa budú považovať za práce podľa koncesnej zmluvy a platby za ne budú realizované v rámci platobného mechanizmu koncesnej zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia z titulu prípravných prác.

- Zhodnotenie vplyvu realizácie PPP projektu na prebytok/schodok rozpočtu verejnej správy a dlh verejnej správy

Z hľadiska zhodnotenia vplyvu realizácie PPP projektu na prebytok/schodok rozpočtu verejnej správy a dlh verejnej správy MF SR konštatuje, že pre  zaznamenanie predmetného PPP projektu mimo bilancie verejnej správy MF SR považuje za podstatné, aby finálne znenie dodatku,  koncesnej zmluvy a jej príloh:

- dalo spoľahlivé východisko pre prenesenie konštrukčného rizika a rizika dostupnosti na koncesionára,

- zabezpečovalo väčšinové financovanie výstavby diaľnice koncesionárom,

- nevyžadovalo od verejného obstarávateľa poskytovať záruky na financovanie, ktoré by mohlo byť posudzované ako väčšinové,

- ukladalo koncesionárovi poskytovať verejnú službu pri prevádzkovaní diaľnice a jej údržbe,

- zabezpečovalo u verejného obstarávateľa platby za verejnú službu na základe dohodnutého platobného mechanizmu, ktorého súčasťou musí byť aj systém ekonomicky významných sankcií.

I keď predložená koncesná dokumentácia neobsahuje prehľadné zhrnutie rozdelenia rizík medzi verejného obstarávateľa a koncesionára, MF SR vyššie uvedené konštatovania považuje za podložené najmä prílohami k návrhu koncesnej zmluvy č. 6 Požiadavky na práce, č. 7 Požiadavky na služby, č. 11 Platobný mechanizmus, paragrafom 46.1. návrhu koncesnej zmluvy, ktorým sa ustanovuje, že koncesionár je povinný plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy na svoje vlastné riziko a bez toho, aby bol oprávnený na ďalšie plnenie z verejných financií  (okrem práv, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy) a paragrafom  47.1.1, podľa ktorého verejný obstarávateľ udeľuje koncesionárovi nevýhradnú licenciu na účely vykonávania prác, prevádzku projektovej cestnej komunikácie a poskytovania služieb a to na obdobie odo dňa účinnosti zmluvy až do dňa ukončenia.

MF SR považuje za dôležité uviesť upozornenie, ktoré je potrebné rešpektovať tak pri realizácii koncesnej zmluvy, ako aj pri jej prípadných zmenách v budúcnosti, aby zmeny textácie koncesnej zmluvy, ktoré umožňuje bod 3.2. v Dodatku, zabezpečovali požiadavky zaznamenania predmetného PPP projektu mimo bilancie verejnej správy uvedené v texte vyššie. Platí to aj pre bod 3.7., v ktorom sa zmluvné strany zaväzujú dohodnúť na finálnom znení koncesnej zmluvy ku dňu jej účinnosti.

V navrhovanom PPP projekte ide o také rozdelenie rizík medzi verejným a súkromným partnerom, ktoré vyžaduje definícia PPP projektov, t. j. súkromný partner preberie v rozhodujúcej miere riziko výstavby a dostupnosti, pričom riziko dopytu je podľa materiálu irelevantné.

Ak by sa projekt výstavby predmetnej nadradenej cestnej infraštruktúry realizoval v navrhovanej podobe, nemal by v rokoch výstavby vplyv na schodok a dlh verejnej správy. Až po jeho uvedení do prevádzky, resp. od momentu začatia poskytovania služieb súkromným partnerom, budú sa do výdavkov kapitoly MDPT SR musieť zahrnúť platby súkromnému partnerovi. Počas celej dohodnutej doby prevádzky budú tieto platby zvyšovať schodok, resp. znižovať prebytok štátneho rozpočtu, a teda ovplyvňovať  dlh verejnej správy.

- Zhodnotenie vplyvu realizácie PPP projektu na rozpočtovú politiku vlády SR

V súčasnej dobe nie je zabezpečené financovanie prípravných prác v uvedenom PPP projekte. MF SR preto odporúča, že ak by malo dôjsť k akejkoľvek participácii MDPT SR na financovaní prípravných prác, minimalizovať účasť MDPT SR na prvotných nákladoch projektu a taktiež v čo najnižšej a len skutočne nevyhnutnej miere poskytovať a preberať záruky za úvery Koncesionára.

Z hľadiska vplyvu uzavretia koncesnej zmluvy a jej dodatku na rozpočtovú politiku vlády SR nemá MF SR žiadne ďalšie pripomienky a  berie ich na vedomie. MF SR ale dôrazne upozorňuje, že uzatvorením koncesnej zmluvy a jej dodatku sa MDPT SR zaviaže uhrádzať významné čiastky za koncesionárom poskytované služby. Túto skutočnosť bude nevyhnutné zohľadniť vo výdavkoch verejnej správy v období prevádzky PPP projektu. Tieto výdavky musia byť nadradené iným požiadavkám na rozpočet verejnej správy.

- Dodržiavanie metodických dokumentov vypracovaných MF SR pri príprave PPP projektu a iné pripomienky

IV.A  Dodržiavanie metodických dokumentov vypracovaných MF SR a dobrej praxe v oblasti PPP

Vláda SR schválila dňa 6. februára 2008 uznesením č. 80/2008 základné metodické a implementačné dokumenty súvisiace s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP). Pre MDPT SR bolo pri príprave PPP projektu záväzné dodržiavanie metodického dokumentu „Kódex riadenia prípravy PPP projektu. MF SR konštatuje, že MDPT SR vytvorilo pre prípravu PPP projektu riadiace (riadiaci výbor) a výkonné orgány (projektový tím) so zodpovedajúcimi kompetenciami, ktoré prispeli k zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti prípravy PPP projektu. Zároveň MDPT SR nad rámec metodického dokumentu požadovalo účasť odborného zástupcu MF SR  ako člena v riadiacom výbore (nielen v úlohe pozorovateľa) a zástupcu MF SR ako člena s poradným hlasom v Komisii pre vedenie koncesného dialógu s uchádzačmi.

MF SR konštatuje, že proces verejného obstarávania PPP projektu bol podľa poznania MF SR vedený v súlade s dobrou praxou v oblasti riadenia prípravy PPP projektov.

IV.B  Proces verejného obstarávania na koncesionára pre PPP projekt

MDPT SR viedlo proces verejného obstarávania v spolupráci s konzorciom právnych, finančných a technických poradcov, ktorí disponujú potrebnými skúsenosťami v oblasti PPP projektov. Verejné obstarávanie na koncesionára pre PPP projekt bolo vedené v súlade s dobrou praxou. Do procesu verejného obstarávania bolo zapojené MF SR, ktoré malo svojho zástupcu v riadiacom výbore PPP projektu, ako aj svojho zástupcu v Komisii na vedenie koncesného dialógu s jednotlivými uchádzačmi. Tým bol vytvorený predpoklad pre potrebný informačný tok o projekte vo väzbe na predkladané stanovisko MF SR.

IV.C Hodnota za peniaze

Hodnota za peniaze je najdôležitejším princípom PPP. Každý PPP projekt by mal dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze ako obstaranie projektu konvenčným obstarávaním. Porovnanie hodnoty za peniaze alternatívy realizácie projektu formou PPP s alternatívou konvenčného obstarávania je potrebné vykonať pred začiatkom verejného obstarávania (v rámci štúdie realizovateľnosti), ako aj po jeho ukončení (po výbere víťaznej ponuky). Napriek tom, že v Slovenskej republike existuje záväzný dokument, ktorý stanovuje ako sa má takéto porovnanie vykonať, zadávatelia PPP projektov vychádzajú tiež z dlhodobo overených postupov používaných v krajinách s najväčšími skúsenosťami s PPP projektmi. Tieto postupy možno považovať za dobrú prax v PPP. Pokiaľ v minulosti bol pre posúdenie hodnoty za peniaze používaný takmer výlučne tzv.  komparátor verejného sektora, ktorý počíta predpokladané diskontované cash flow po celú dobu projektu obstarávaného bežným verejným obstarávaním na výstavbu a následnú prevádzku v réžii verejného sektora, v súčasnosti má porovnanie oveľa širší rámec. Posúdenie oboch alternatív je založené okrem kvantitatívneho porovnania aj na kvalitatívnom porovnaní. Pri kvantitatívnom posudzovaní výhodnosti PPP projektu sa nad rámec komparátora verejného sektora berú do úvahy faktory ako čas, v ktorom je reálne možné zrealizovať projekt konvenčným spôsobom a z toho vyplývajúce skoršie socioekonomické prínosy, vyššie daňové príjmy verejnej správy, korekcia odhadovaných platieb za zníženú dostupnosť infraštruktúry v dôsledku potrebnej údržby a pod. Kvalitatívne porovnanie je založené na porovnaní faktorov, ktoré nie je možné kvantifikovať, avšak predstavujú významný kvalitatívny rozdiel medzi porovnávanými metódami. Posúdenie tzv. finálnej hodnoty za peniaze PPP projektu, ktoré vychádza z ponuky víťazného uchádzača, musí dať jasnú odpoveď, či poskytuje zadávateľovi projektu jeho realizácia formou PPP hodnotu za peniaze.

Finálne posúdenie hodnoty za peniaze je nevyhnutným predpokladom pre rozhodnutie verejného obstarávateľa PPP projektu o tom, či je projekt na základe podmienok víťaznej ponuky vhodné realizovať formou PPP alebo nie.

MDPT SR v súlade s požiadavkou MF SR pristúpilo k vyhodnoteniu výhodnosti ponuky víťazného uchádzača na PPP projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala, ktoré nahrádza posúdenie tzv. finálnej hodnoty za peniaze PPP projektu. MF SR konštatuje, že posúdenie výhodnosti ponuky v PPP projekte  vychádza z dobrej praxe v oblasti PPP a poskytuje dostatok informácií pre rozhodnutie o výhodnosti posudzovanej ponuky. Vyhodnotenie bolo uskutočnené v spolupráci s expertmi z oblasti stavebníctva a Národnej diaľničnej spoločnosti.

Tabuľka 1: 	Kvantitatívne porovnanie výhodnosti realizácie PPP projektu diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala

| Porovnávaná oblasť | Popis | Cena PPP (ČSH, mil. EUR) | Konvenčný model (ČSH, mil. EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Základ pre výpočet | Súčasná hodnota plných platieb za dostupnosť pre PPP model | 3 654 | - |
|  | Výdavky na výstavbu Konvenčným modelom | - | 1 541 |
| Očakávané zrážky za nedostupnosť | Odhadované zrážky za nedostupnosť | - 231 | - |
| Výdavky na stavebný dozor | Podľa odhadov poskytnutých NDS, a.s. | - | 66 |
| Dane z príjmu | Podľa upraveného finančného modelu a histórie platieb daní z príjmu stavebných spoločností aktívnych vo výstavbe diaľnic | - 104 | - 22 |
| Súvislá údržba | Podľa odhadov poskytnutých NDS, a.s. | - | 420 |
| Prenos rizika | Odhadované navýšenia ceny podľa historických údajov | - 616 | - |
| Skorší nábeh sociálno-ekonomických úžitkov | Aplikácia vypočítaných vybraných kvantifikovateľných úžitkov na skoršie obdobie | - 102 | - |
| Potreba bežnej údržby | Podľa odhadov poskytnutých NDS, a.s. | - | 353 |
| Celková čistá súčasná hodnota (ČSH) | 2 599 | 2 358 |

Zdroj: MDPT SR - Vyčíslenie niektorých parametrov koncesnej zmluvy a jej dodatku pre PPP projekt D1, tzv. 3. balík.

MF SR konštatuje, že z hľadiska kvantifikovateľných vplyvov je výhodnejšie konvenčné obstaranie projektu. Rozdiel v neprospech PPP projektu predstavuje 9,3 %.  MDPT SR ale v analýze výhodnosti víťaznej ponuky konštatuje, že „vyhodnotenie sa realizuje niekoľko mesiacov pred finančným uzavretím projektu, ktoré ukáže definitívnu výšku nákladov“. Podľa MDPT SR je veľmi pravdepodobná ďalšia úprava nákladovosti projektu v prospech PPP alternatívy. MDPT SR taktiež konštatuje, že „vzhľadom na to, že parametre upraveného finančného modelu víťazného uchádzača sú nastavené najpesimistickejšie zo všetkých diaľničných PPP projektov na Slovensku a preto existuje výrazná pravdepodobnosť, že vysúťažením najlacnejšieho finančného mixu (a teda „sprísnením“ finančných požiadaviek v neprospech veriteľov) dôjde k zlacneniu projektu a zníženiu základnej ročnej platby za dostupnosť“. Do úvahy treba podľa MDPT SR treba zobrať aj fakt, že ak bude zabezpečená účasť Európskej investičnej banky, tá  bude naďalej s veľkou pravdepodobnosťou tlačiť na zlepšené podmienky financovania a najmä vytvorí tlak na ďalšiu redukciu projektových nákladov, najmä nákladov na výstavbu, ktoré by takmer proporčne mali viesť k zníženiu základnej platby za dostupnosť, čo opäť zlepší výhodnosť PPP alternatívy. MDPT SR si myslí, že už teraz je viac ako pravdepodobné, že bude dohodnutá úspora projektových nákladov vo výške minimálne 150 mil. EUR, ktorá sa premietne do zníženej platby za dostupnosť a následne nižšej čistej súčasnej hodnoty.

Okrem vyššie uvedených skutočností MDPT SR  identifikovalo viacero zásadných výhod realizácie formou PPP, ktoré nebolo možné kvantifikovať. Najvýznamnejšími kvalitatívnymi výhodami metódy PPP identifikovanými MDPT SR v porovnaní s konvenčným obstarávaním sú:

- zvýšenie investičnej atraktívnosti krajiny a regiónu, ktorým prechádzajú úseky diaľnice D1

- vplyv na zmysel nadväzujúcich úsekov vo výstavbe (najmä PPP projekt balík 1.)

- mobilizačný efekt pre slovenskú ekonomiku v čase finančnej krízy

- pozitívny vplyv na dostupnosť zdrojov pre iné rozpočtové priority v období výstavby úsekov diaľnice D1

Na základe týchto skutočností MF SR konštatuje, že existuje reálny predpoklad naplnenia záverov MDTP SR a dôjde k pozitívnym dopadom na výhodnosť realizácie projektu formou PPP. Po zohľadnení nekvantifikovateľných prínosov môže byť ponuka víťazného uchádzača pre Slovenskú republiku výhodná. To, či sa závery a predpoklady MDPT SR naplnia, bude zrejmé až na základe budúceho vývoja. MF SR preto žiada, aby ešte pred finančným uzavretím projektu bola na základe dosiahnuteľných parametrov realizácie PPP projektu opätovne posúdená jeho výhodnosť. V prípade, že výhodnosť realizácie projektu formou PPP bude preukázaná, MF SR bude súhlasiť s takouto formou realizácie projektu.

IV.D Navrhovaná zmluvná dokumentácia

Spracovanie zmluvnej dokumentácie (vrátane návrhu koncesnej zmluvy), ktorá má byť uzavretá medzi koncesionárom a MDPT SR je na profesionálnej úrovni a v súlade s dobrou praxou PPP projektov. Koncesná zmluva ako aj jej prílohy upravujú všetky dôležité oblasti a aspekty zmluvných vzťahov medzi MDPT SR a koncesionárom. MDPT SR má ako verejný obstarávateľ v rámci PPP projektu silné zmluvné postavenie.

MF SR pozitívne hodnotí, že MDPT SR zapojilo MF SR do prípravy zmluvnej dokumentácie k PPP projektu a to vo fáze koncesného dialógu PPP projektu a zohľadnením a zapracovaním pripomienok MF SR predložených k zmluvnej dokumentácii pilotného PPP projektu rýchlostnej cesty R1, ktorá v značnej miere kopíruje zásady zmluvnej dokumentácie PPP projektu diaľnice D1  Hričovské Podhradie – Dubná Skala.

MF SR rovnako pozitívne hodnotí, že MDPT SR vytvorilo dostatočný časový priestor pre tvorbu zmluvnej dokumentácie, resp. prípravu ponúk uchádzačov. MDPT SR premietlo do koncesnej zmluvy ako aj jej príloh viaceré poznatky získané od uchádzačov v rámci koncesného dialógu. Tým sa naplnil zmysel vedenia koncesného dialógu s uchádzačmi. Napriek tomu, že MDPT SR nezohľadnilo všetky opodstatnené pripomienky uchádzačov, výslednú zmluvnú dokumentáciu možno hodnotiť ako dokumentáciu, ktorá umožňuje úspešnú realizáciu obstarávaného PPP projektu.

Zapojenie MF SR do procesu prípravy PPP projektu vytvorilo predpoklady pre vypracovanie takej zmluvnej dokumentácie k PPP projektu, ktorá je v súlade s požiadavkami MF SR.

IV.E Navrhovaná zmluvná cena

MF SR konštatuje, že návrh koncesnej zmluvy, resp. jej prílohy, vytvárajú priestor pre zníženie sumy celkových platieb, ktoré bude MDPT SR platiť koncesionárovi, a to vzhľadom na nasledovné skutočnosti:

- za predpokladu stabilizácie situácie na finančných trhoch bude môcť koncesionár pristúpiť k tzv. refinancovaniu úverových zdrojov za účelom zníženia nákladov financovania projektu, čo sa následne premietne do nižších platieb za dostupnosť projektových úsekov hradených MDPT SR; refinancovanie môže mať najvyšší podiel na znížení sumy, ktorú bude platiť MDPT SR za služby koncesionárovi;

- platobný mechanizmus PPP projektu je nastavený tak, že 100% platby za dostupnosť úsekov dostane koncesionár len za predpokladu ich 100% dostupnosti; na projektových úsekoch bude prebiehať aj taká údržba, ktorou dôjde k zníženiu ich dostupnosti, čo sa premietne aj v znížení platby za dostupnosť;

Aj keď predpokladané zrážky za dostupnosť boli zohľadnené v posúdení výhodnosti víťaznej ponuky, MF SR napriek tomu považuje za potrebné osobitne zdôrazniť tieto skutočnosti s pozitívnym vplyvom na cenu. Naopak na skutočnú výšku platieb koncesionárovi môže negatívne vplývať indexácia časti (8,5 %) platby za dostupnosť, a to v prípade, ak rast indexového koša, na ktorý je indexovaná časť platby naviazaná, bude rásť rýchlejšie ako 3 %.

MF SR konštatuje, že ak víťazný uchádzač nesplní stanovené dátumy plánovaného vydania povolení na predčasné užívanie alebo vydania kolaudačných rozhodnutí pre jednotlivé úseky diaľnice D1 (bez toho, aby došlo ku tzv. kompenzačnej alebo liberačnej udalosti resp. udalosti vyššej moci), MDPT SR začne platiť za služby koncesionárovi neskôr a vynaloží nižšiu sumu na platby za dostupnosť projektových úsekov ako je čiastka uvedená vo víťaznej ponuke.

IV.F   Riziká znášané verejným obstarávateľom

Z hľadiska rizík znášaných verejným obstarávateľom nemá MF SR k predmetnému návrhu na uzatvorenie koncesnej zmluvy a jej dodatku žiadne pripomienky.

IV.G   Správa majetku štátu

Z hľadiska správy majetku štátu nemá MF SR k predmetnému návrhu na uzatvorenie koncesnej zmluvy a jej dodatku žiadne pripomienky. MF SR ale opätovne pripomíname nutnosť legislatívnej zmeny príslušných právnych predpisov v oblasti správy majetku štátu, ktorý bude slúžiť pre účely realizácie 3. Balíka PPP projektov.

IV.H   Daňové a účtovné otázky

Z hľadiska daňových a účtovných otázok nemá MF SR k predmetnému návrhu na uzatvorenie koncesnej zmluvy a jej dodatku žiadne pripomienky.

Záver :

Návrh koncesnej zmluvy dáva spoľahlivé východisko pre prenesenie konštrukčného rizika a rizika dostupnosti na koncesionára, požaduje 100 %-né financovanie výstavby diaľnice koncesionárom, ukladá koncesionárovi poskytovať verejnú službu pri prevádzkovaní diaľnice a jej údržbe a zabezpečuje u verejného obstarávateľa platby za verejnú službu na základe dohodnutého platobného mechanizmu, ktorého súčasťou je aj systém sankcií. Ide o zásadné charakteristiky PPP projektov podľa rozhodnutia Eurostatu, ktoré napĺňajú účel, pre ktorý sa vybrala pre výstavbu diaľnic forma PPP projektov – vybudovať diaľnice bez vplyvu na schodok a dlh verejnej správy v rokoch ich výstavby.

V navrhovanom PPP projekte ide o také rozdelenie rizík medzi verejným a súkromným partnerom, ktoré vyžaduje definícia tzv. mimobilančných PPP projektov, t. j. súkromný partner preberie v rozhodujúcej miere riziko výstavby a dostupnosti, pričom riziko dopytu je irelevantné.

Ak by sa projekt výstavby predmetnej nadradenej cestnej infraštruktúry realizoval v navrhovanej podobe, nemal by v rokoch výstavby vplyv na schodok a dlh verejnej správy. Až po jeho uvedení do prevádzky, resp. od momentu začatia poskytovania služieb súkromným partnerom, sa budú musieť do výdavkov kapitoly MDPT SR zahrnúť platby súkromnému partnerovi.

MF SR dôrazne upozorňuje, že uzatvorením koncesnej zmluvy a jej dodatku sa MDPT SR zaviaže uhrádzať významné čiastky za koncesionárom poskytované služby. Tieto výdavky musia byť nadradené iným požiadavkám na rozpočet verejnej správy.

MF SR konštatuje, že na základe informácií a záverov poskytnutých MDPT SR existujú reálne predpoklady výhodnosti realizácie projektu formou PPP. Naplnenie týchto predpokladov bude zrejmé až na základe budúceho vývoja. MF SR preto žiada, aby ešte pred finančným uzavretím projektu bola na základe dosiahnuteľných parametrov realizácie PPP projektu opätovne posúdená jeho výhodnosť. V prípade, že výhodnosť realizácie projektu formou PPP bude preukázaná, MF SR bude súhlasiť s takouto formou realizácie projektu.

PPP projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala predstavuje významný míľnik v oblasti projektov verejného-súkromného partnerstva (PPP) ako aj výstavby a prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest. MF SR konštatuje, že navrhovaná koncesná zmluva vytvára všetky potrebné predpoklady pre úspešnú realizáciu a fungovanie PPP projektu diaľnice D1.

MF SR odporúča vláde SR navrhovanú koncesnú zmluvu aj jej dodatok schváliť a uložiť MDPT SR zapracovať pripomienky MF SR.

# Footnotes

Do nákladov vstupujú aj ocenené riziká verejného sektora, ktoré sa zvyčajne do investičných zámerov bežných verejných obstarávaní nezapočítavajú. Referenčný PPP projekt (Public-Private Comparator) naopak analyzuje predpokladané diskontované cash flow projektu realizovaného formou PPP z pohľadu zadávateľa. Model je taktiež upravený o započítané riziká nesené verejným partnerom a riziká prevedené na súkromného partnera (tieto riziká sú ocenené na základe nákladov vynaložených na ich riadenie). Porovnaním oboch uvedených modelov má zadávateľ možnosť určiť, ktorý variant realizácie projektu je pre neho výhodnejší, t. j. ktorý prináša vyššiu hodnotu za peniaze. Hodnota za peniaze je optimálna kombinácia celoživotných nákladov projektu a kvality projektu v rámci ponuky uspokojujúcej potreby užívateľov.