# Príloha II – Listy projektov

Diaľničný úsek D1 Mengusovce - Jánovce	2

Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, I. časť Sverepec – Považská Bystrica – západ	3

Modernizácia železničnej trate č. 120 v úseku Trnava – Nové Mesto II. časť Piešťany – Nové Mesto n/Váhom	4

Modernizácia železničnej trate Žilina – Čadca, I. časť Žilina –Krásno nad Kysucou	5

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce	6

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Orava	7

Povodie Dunaja - aglomerácia Šamorín - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou	8

Povodie Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta	10

1.vodárenský projekt - SV Gabčíkovo – prívod vody Gabčíkovo - Vlčany	12

Povodie Dunaja - aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou	14

Prešov – pitná voda a kanalizácia v údolí Torysy	16

Starina - úpravňa vody a zdvojenie prívodného rádu	17

Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí Tople	18

Južný Zemplín – pitná voda a kanalizácia	19

Dobudovanie a rekonštrukcia kanalizácií a vodovodov spišskej a levočskej aglomerácie v povodí rieky Hornád	20

Bratislava - rekonštrukcia kanalizácie	21

Odkanalizovanie regiónu Záhorie	22

Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad	23

Prievidza, Bojnice rekonštrukcia kanalizácie a intenzifikácia ČOV	24

Ochrana vodných zdrojov trenčianskeho regiónu	25

Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany	26

Bratislava - protipovodňová ochrana	27

Banská Bystrica - protipovodňová ochrana	28

Prešov - protipovodňová ochrana	29

POVAPSYS – Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenskej republiky	30

Nadregionálna spaľovňa nebezpečného odpadu Dubová	31

Nadregionálne centrum spracovania nebezpečného odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji	32

Poradové číslo projektu:	A-1

Názov projektu:

Diaľničný úsek D1 Mengusovce - Jánovce

Zámer projektu: 	Vybudovanie úseku diaľnice v trase medzinárodného dopravného koridoru V/A. Budovanie úseku je v súlade s Novým plánom rozvoja diaľnic a rýchlostných komunikácií.

Ciele projektu: 	Zlepšenie dostupnosti medzinárodnej dopravnej siete vo vzťahu k celoslovenským reláciám a najmä regiónom Žiliny, Prešova Košíc

Prijímateľ projektu: 	Slovenská správa ciest – SSC Bratislava

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Dĺžka: 				25,850 km

Kategória: 			D26,5/100

Celkové náklady:		190 246 000 EUR

Doba výstavby			55 mesiacov

Internal rate return IRR		12,88

Benefit/cost ratio		1,42

Diaľnica bude prechádzať tunelom cez masív Bôrika v dĺžke 1000 m. Trvalé a dočasné mosty sú súčasťou stavby. Vyhodnotenie EIA bolo vydané 18. 12. 1996.

Súčasný stav prípravy projektu:

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

dokumentácia bola poslaná na schválenie do Bruselu

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond		161,7091 mil. EUR	(85%)

Štátny rozpočet/úver	 28,5369  mil. EUR

- Spracovanie EIA:

áno – vyplýva z povinnosti spracovania tejto štúdia na úrovni DUR

- Problémy majetkového vysporiadania:

nie sú známe

Predpokladaný čas realizácie:			v rokoch 2004 - 2008

Celkové finančné prostriedky na projekt:	190,246 mil. EUR

Poradové číslo projektu:		A-2

Názov projektu:

Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, I. časť Sverepec – Považská Bystrica – západ

Zámer projektu: 	Vybudovanie úseku diaľnice v trase medzinárodného dopravného koridoru V/A. Budovanie úseku je v sú v súlade s Novým plánom rozvoja diaľnic a rýchlostných komunikácií

Ciele projektu: 	Zlepšenie dostupnosti medzinárodnej dopravnej siete vo vzťahu k celoslovenským reláciám a najmä regiónom Žiliny, Prešova a Košíc

Prijímateľ projektu: 		Slovenská správa ciest

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Dĺžka:				0,500 km a vetva D1-I/61

Kategória:			D26,5/100

Celkové náklady:		20 930 000 EUR

Stavba nadväzuje na budovaný úsek D1 – Ladce – Sverepec

Súčasný stav prípravy projektu:

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

Spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond		17,79 mil. EUR	(85%)

Štátny rozpočet/úver	  3,14 mil. EUR

- Spracovanie EIA:

áno – vyplýva z povinnosti spracovania tejto štúdia na úrovni DUR

- Problémy majetkového vysporiadania:

nie sú známe

Predpokladaný čas realizácie:			v rokoch 2004 - 2006

Celkové finančné prostriedky na projekt:	20,93 mil. EUR

Poradové číslo projektu:	A-3

Názov projektu:

Modernizácia železničnej trate č. 120 v úseku Trnava – Nové Mesto II. časť Piešťany – Nové Mesto n/Váhom

Zámer projektu: 	Modernizácia úseku železničnej trate v trase medzinárodného dopravného koridoru V/A – úprava na traťovú rýchlosť 160 km/h. Modernizácia je zaradená do Programu rozvoja železničných ciest do roku 2010 a návrhu financovania investičných akcií do roku 2010.

Ciele projektu: 	Zlepšenie kvality trate so zvýšením traťovej rýchlosti na úroveň požadovanú pre trate medzinárodného významu. Zvýšenie traťovej rýchlosti skráti prepravný čas najmä pre medzinárodnú a diaľkovú prepravu v osobnej i nákladnej doprave.

Prijímateľ projektu: 	Železnice SR

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom v žkm 47,55 - 100,50 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - časť Piešťany - Nové Mesto nad Váhom

Súčasný stav prípravy projektu:

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

Projektová dokumentácia pre účely vydania stavebného povolenia bola predložená Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Vydanie stavebného povolenia sa očakáva v r. 2004. Tendrová dokumentácia je v súčasnosti pripravená na preskúmanie expertmi EÚ.

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond		 90,1 mil. EUR	(85%)

Štátny rozpočet/úver	 15,9 mil. EUR

- Spracovanie EIA:

áno – vyplýva z povinnosti spracovania tejto štúdia na úrovni DUR

- Problémy majetkového vysporiadania:	nie sú známe

Predpokladaný čas realizácie:			v rokoch 2005 - 2009

Celkové finančné prostriedky na projekt:	106,0 mil. EUR

Poradové číslo projektu:	A-4

Názov projektu:

Modernizácia železničnej trate Žilina – Čadca, I. časť Žilina –Krásno nad Kysucou

Zámer projektu: 	Modernizácia úseku železničnej trate v trase medzinárodného dopravného koridoru VI. – úprava na traťovú rýchlosť 120 km/h. Modernizácia je zaradená do Programu rozvoja železničných ciest do roku 2010 a návrhu financovania investičných akcií do roku 2010.

Ciele projektu: 	Zlepšenie kvality trate so zvýšením traťovej rýchlosti zlepší súčasnú situáciu pre trať medzinárodného významu. Zvýšenie traťovej rýchlosti skráti prepravný čas najmä pre medzinárodnú a diaľkovú prepravu v osobnej i nákladnej doprave. Vzhľadom na územné podmienky bola traťová rýchlosť určená na hodnotu 120 km/h.

Prijímateľ projektu: 	Železnice SR

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

ŽSR, Žilina - Krásno nad Kysucou - modernizácia železničnej trate pre traťovú rýchlosť do 120 km/hod.

Súčasný stav prípravy projektu:

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola pripravená k novembru 2003. v súčasnosti sa vzhľadom na zámer zmeniť hranicu maximálnej rýchlosti z 120 km/h na 140 (160) km/h. Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia bude následne pripravená v roku 2004.

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond		85,0 mil. EUR	(85%)

Štátny rozpočet/úver	15,0 mil. EUR

- Spracovanie EIA:

áno – vyplýva z povinnosti spracovania tejto štúdia na úrovni DUR

- Problémy majetkového vysporiadania:	nie sú známe

Predpokladaný čas realizácie:			v rokoch 2005 - 2009

Celkové finančné prostriedky na projekt:	100,0 mil. EUR

Poradové číslo projektu: 	B-1

Názov projektu:

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce

(Horné Kysuce – Čadca)

Zámer projektu: 	zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Ciele projektu: 	Zlepšenie životného prostredia tým, že sa vytvoria podmienky na zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne

Prijímateľ projektu: 	Severoslovenská vodárenská spoločnosť - SVS, a. s.

Špecifikácia projektu:

- Dodávka pitnej vody v regióne Horné Kysuce (Čadca-Makov a Čadca- Skalité)

- Rozšírenie kanalizácie na území Čadca-Makov a Čadca-Skalité

- Intenzifikácia ČOV Turzovka a ČOV Čadca

Súčasný stav prípravy projektu: projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia

- príprava projektu pre územné rozhodnutie: 	február 2004

- príprava projektu pre stavebné povolenie: 	jún 2004

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie: 	áno

- Finančné zabezpečenie projektu:	Kohézny fond 	47 MEUR 	85 %

Štátny rozpočet 		10 %

- Spracovanie EIA: 	podanie zámeru vo februári 2003

- Problémy majetkového vysporiadania: 	nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 	2006-2008

Predpokladané celkové náklady: 	55 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-2

Názov projektu:

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Orava

(Orava)

Zámer projektu:	zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Ciele projektu: 	Zlepšenie životného prostredia v oblasti zásobovania vodou, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd.

Prijímateľ projektu: 	Severoslovenská vodárenská spoločnosť - SVS, a. s.

Špecifikácia projektu:

- dodávka pitnej vody v regióne povodia Bielej Oravy

- rozšírenie kanalizácie v povodí Bielej Oravy, Párnice, Zázrivej, Sedliackej Dubovej a Suchej Hory

- Intenzifikácia ČOV Námestovo, ČOV Dolný Kubín, ČOV Nižná n/Oravou, a ČOV Oravská Priehrada, výstavba ČOV Zázrivá, ČOV Párnica a ČOV Sedliacka Dubová

Súčasný stav prípravy projektu: územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia

- územné rozhodnutie (pre rozšírenie kanalizácie) bolo vydané pre niektoré obce okresu Námestovo v rámci PHARE projektu: Odkanalizovanie obcí prihraničného toku Biela Orava (Novoť, Zákamenné, Konšetnica, Breza, Babín, Hruštín, Vasilov, Lokca, Oravská Jasenica

- územné rozhodnutie/stavebné povolenie: december 2004

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie: 			áno

- Finančné zabezpečenie projektu:		Kohézny fond 	62 MEUR 	85 %

Štátny rozpočet 		10 %

- Spracovanie EIA: 				podanie zámeru február 2004

- Problémy majetkového vysporiadania: 		nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 				2006-2008

Predpokladané celkové náklady: 			73 MEUR

Poradové číslo projektu:	B-3

Názov projektu:

Povodie Dunaja - aglomerácia Šamorín - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou

(Povodie Dunaja - aglomerácia Šamorín)

Zámer projektu:

- Výstavba resp. rozšírenie stokových sietí v obciach, čím sa eliminujú nepriaznivé vplyvy existujúcich žúmp, nekontrolované odvážanie a umiestnenie odpadových vôd zo žúmp, vsakovanie obsahu žúmp do podzemia a pod.

- Výstavba a rekonštrukcia spoločných čistiarní odpadových vôd, čím sa zabezpečí centrálne čistenie odpadových vôd na profesionálnej úrovni a v požadovanej kvalite

- Ochrana kvality súčasných zdrojov pitnej vody

- Zabezpečenie zásobovanie obyvateľstva aglomerácie Šamorín kvalitnou pitnou vodou.

Ciele projektu:

- zlepšenie kvality povrchových vôd v tokoch Váh a Dunaj (cezhraničný tok) tak, aby neprekračovali limity platné v EÚ

- ochrana „Chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove“

- odkanalizovanie obcí s počtom obyvateľov na Žitnom ostrove nad 800 a v ostatných častiach na 2 000 obyvateľov

- vybudovať čistiarne odpadových vôd pri skupinových kanalizáciách pre všetky napojené obce (aj pre obce pod 2 000 obyvateľov, resp. na Žitnom ostrove pod 800 obyvateľov) a tým vytvoriť podmienky pre postupné dobudovanie stokových sietí a ich napojenie na ČOV

- vyriešiť problematiku recipientu v časti Žitného ostrova, kde sú odpadové vody (po vyčistení v ĆOV alebo bez čistenia) vypúšťané do odvodňovacích alebo zavodňovacích kanálov

- zabezpečiť v riešenej lokalite 99 %-né zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Prijímateľ projektu:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ZVS a.s. (obyvatelia okresov Dunajská Streda, Galanta)

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Časť odvedenie a čistenie odpadových vôd

- Výstavba resp. rozšírenie stokových sietí v obciach, čím sa eliminujú nepriaznivé vplyvy existujúcich žúmp, nekontrolované odvážanie a umiestnenie odpadových vôd zo žúmp, vsakovanie obsahu žúmp do podzemia a pod.

- Výstavba a rekonštrukcia spoločných čistiarní odpadových vôd, čím sa zabezpečí centrálne čistenie odpadových vôd na profesionálnej úrovni a v požadovanej kvalite

- Ochrana kvality súčasných zdrojov pitnej vody

Časť zásobovanie pitnou vodou

- Zabezpečenie zásobovanie obyvateľstva aglomerácie Šamorín kvalitnou pitnou vodou.

Súčasný stav prípravy projektu:

Pre realizáciu tohto projektu bol Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou vypracovaný ideový návrh riešenia odkanalizovania obcí a čistenia odpadových vôd ako aj zásobovania obcí, kde ešte nie je vodovod vybudovaný, vodou z verejnej vodovodnej siete pre celú oblasť spadajúcu pod pôsobnosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Pre mnohé mestá a obce je pripravovaná alebo vypracovaná projektová dokumentácia v rôznom stupni rozpracovanosti a rozostavané kanalizácie a ČOV a vodovodné siete. Presný prehľad nie je t. č. k dispozícii. Západoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečila preto vypracovanie „Overenie stavu odvádzania odpadových vôd a ČOV + návrh technického riešenia“, čo bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie následnej dokumentácie.

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

Projektová dokumentácia pre tento projekt je v etape prípravy - zbieranie podkladových údajov a projektových dokumentácií jednotlivých obcí a miest zahrnutých do tohto projektu, ktoré sú v rôznom stupni rozpracovanosti.

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 		75%

Štátny rozpočet 	10%

- Spracovanie EIA: pre tento projekt bude vypracovaný stavebný zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 127/1994 Z. z.

- Problémy majetkového vysporiadania: sa budú riešiť súbežne počas vypracovávania projektovej dokumentácie

Predpokladaný čas realizácie:		2005-2008

Predpokladané celkové náklady:	24 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu:	18 MEUR

Poradové číslo projektu:	B-4

Názov projektu:

Povodie Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta

(Povodie Dunaja - aglomerácia Galanta)

Zámer projektu:

- Výstavba, resp. rozšírenie stokových sietí v obciach, čím sa eliminujú nepriaznivé vplyvy existujúcich žúmp, nekontrolované odvážanie a umiestnenie odpadových vôd zo žúmp, vsakovanie obsahu žúmp do podzemia a pod.

- Výstavba a rekonštrukcia spoločných čistiarní odpadových vôd, čím sa zabezpečí centrálne čistenie odpadových vôd na profesionálnej úrovni a v požadovanej kvalite

- Ochrana kvality súčasných zdrojov pitnej vody

- Zabezpečenie zásobovanie obyvateľstva aglomerácie Galanta kvalitnou pitnou vodou.

Ciele projektu:

- zlepšenie kvality povrchových vôd v tokoch Váh a Dunaj (cezhraničný tok) tak, aby neprekračovali limity platné v EÚ

- vybudovať čistiarne odpadových vôd pri skupinových kanalizáciách pre všetky napojené obce (aj pre obce pod 2 000 obyvateľov) a tým vytvoriť podmienky pre postupné dobudovanie stokových sietí a ich napojenie na ČOV

- zabezpečiť v riešenej lokalite 99 %-né zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Prijímateľ projektu:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ZVS a.s. (obyvatelia okresu Galanta)

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Časť odvedenie a čistenie odpadových vôd

- Výstavba, resp. rozšírenie stokových sietí v obciach, čím sa eliminujú nepriaznivé vplyvy existujúcich žúmp, nekontrolované odvážanie a umiestnenie odpadových vôd zo žúmp, vsakovanie obsahu žúmp do podzemia a pod.

- Výstavba a rekonštrukcia spoločných čistiarní odpadových vôd, čím sa zabezpečí centrálne čistenie odpadových vôd na profesionálnej úrovni a v požadovanej kvalite

- Ochrana kvality súčasných zdrojov pitnej vody

Časť zásobovanie pitnou vodou

- Zabezpečenie zásobovanie obyvateľstva aglomerácie Galanta kvalitnou pitnou vodou.

Súčasný stav prípravy projektu:

Pre realizáciu tohto projektu bol Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou vypracovaný ideový návrh riešenia odkanalizovania obcí a čistenia odpadových vôd ako aj zásobovania obcí, kde ešte nie je vodovod vybudovaný, vodou z verejnej vodovodnej siete pre celú oblasť spadajúcu pod pôsobnosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Pre mnohé mestá a obce je pripravovaná alebo vypracovaná projektová dokumentácia v rôznom stupni rozpracovanosti a rozostavané kanalizácie a ČOV a vodovodné siete. Presný prehľad nie je t. č. k dispozícii.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečila preto vypracovanie „Overenie stavu odvádzania odpadových vôd a ČOV + návrh technického riešenia“, čo bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie následnej dokumentácie.

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

Projektová dokumentácia pre tento projekt je v etape prípravy - zbieranie podkladových údajov a projektových dokumentácií jednotlivých obcí a miest zahrnutých do tohto projektu, ktoré sú v rôznom stupni rozpracovanosti.

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond		75%

Štátny rozpočet	10%

- Spracovanie EIA:

pre tento projekt bude vypracovaný stavebný zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 127/1994 Z. z.

- Problémy majetkového vysporiadania:

Budú sa riešiť súbežne počas vypracovávania projektovej dokumentácie

Predpokladaný čas realizácie:		2005-2008

Predpokladané celkové náklady:	24 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu: 	18 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-5

Názov projektu:

1. vodárenský projekt - SV Gabčíkovo – prívod vody Gabčíkovo - Vlčany

(Diaľkový vodovod – Gabčíkovo – Vlčany – Nové Zámky)

Zámer projektu:

Vodný zdroj Gabčíkovo spolu s vodárenskou sústavou Gabčíkovo predstavuje vodný zdroj nadregionálneho významu, ktorý zásobuje pitnou vodou veľkú časť Trnavského a Nitrianskeho kraja. Príprava a realizácia zabezpečí splnenie jednej časti z koncepcie politiky vodného hospodárstva Slovenskej republiky, a to o dodávke kvalitnej pitnej vody v požadovanom množstve do oblastí s nedostatkom kvalitnej pitnej vody.

Ciele projektu:

- Dodávka pitnej vody v požadovanom množstve do oblastí s jej nedostatkom v súlade s koncepciou územného rozvoja Slovenska.

- Zabezpečenie nárastu potreby vody v zásobovaných sídlach

- Vytvorenie podmienok pre dotáciu vodovodov s nekvalitnými vodnými zdrojmi v okrese Komárno

- Výhľadové uvoľnenie kapacity vodného zdroja v Motešiciach pre potreby Trenčianskej vodárenskej spoločnosti a z tohto dôvodu potrebnej dotácie do Ponitrianskeho skupinového vodovodu z vodárenského systému Gabčíkovo

- Prívod vody a zásobovanie sídiel bez dostatku vyhovujúcich miestnych vodných zdrojov v línii Želiezovce – Šahy

- Výhľadové prepojenie Levice – Tlmače – Nová Baňa ako súčasť súboru stavieb prívod a rozvod vody do sídiel v ochrannom pásme JE Mochovce

Prijímateľ projektu:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ZVS a.s. (obyvatelia okresov Dunajská Streda, Galanta, Šaľa )

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Príprava a realizácia zabezpečí splnenie jednej časti z koncepcie politiky vodného hospodárstva Slovenskej republiky, a to o dodávke kvalitnej pitnej vody v požadovanom množstve do oblastí s nedostatkom kvalitnej pitnej vody. V súlade s nariadením vlády SR č.111/2003 zo dňa 12.3.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku – Trnavský kraj a s nariadením vlády SR z 19.9.1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku – Nitriansky kraj.

Vodný zdroj Gabčíkovo spolu s vodárenskou sústavou Gabčíkovo predstavuje vodný zdroj nadregionálneho významu, ktorý zásobuje pitnou vodou veľkú časť Trnavského a Nitrianského kraja.

Realizácia navrhovaného projektu je nutná z nasledovných dôvodov:

  - pre rozvoj územných celkov dodávkou potrebného množstva kvalitnej pitnej vody

  - vo Vlčanoch sa v súčasnosti stretáva vodárenský systém Jelka – Galanta – Nitra a vodárenský systém Gabčíkovo – Nové Zámky – Levice a sú jedným z uzlových bodoch na okruhu Kolárovo, Vlčany a Nové Zámky. Z Nových Zámkov môže voda prúdiť do Vlčian

  - po vybudovaní novej vetvy diaľkového vodovodného systému Gabčíkovo - Vlčany dôjde k vytvoreniu okruhu a tým k zabezpečeniu dodávky vody a následne distribúcii pitnej vody v celom vodárenskom systéme v prípade poruchy na prívodnom potrubí z Gabčíkova do Nových Zámkov

  - prívod vody bude zabezpečovať distribúciu vody z rozšíreného vodného zdroja Gabčíkovo (lokalita A), nakoľko v súčasnosti používané potrubie nebude schopné distribuovať novú kapacitu

  - na zabezpečenie dostatočného množstva vody je potrebné rozšírenie vodného zdroja Gabčíkovo, rekonštrukcia čerpacej stanice Gabčíkovo a rozšírenie akumulácie vo Vlčanoch z 2 x 1 500 m3 na objem 2 x 15 000 m3

  - zokruhovaním sa vytvoria podmienky pre bezpečnejšiu distribúciu pitnej vody pre veľký počet obyvateľstva a vytvorí sa možnosť na elimináciu nedostatku vody v prípade porúch a havárii

Súčasný stav prípravy projektu:

štúdia Gabčíkovo – Jelka – Galanta – Nitra SV, rekonštrukcia a rozšírenie vodárenských systémov

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

spracovaná štúdia Gabčíkovo – Jelka – Galanta – Nitra SV, rekonštrukcia a rozšírenie vodárenských systémov

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond		80%

Štátny rozpočet	10%

- Spracovanie EIA:

pre tento projekt bude vypracovaný stavebný zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 127/1994 Z. z.

- Problémy majetkového vysporiadania:

Budú sa riešiť súbežne počas vypracovávania projektovej dokumentácie

Predpokladaný čas realizácie:		2005-2008 (40 mesiacov)

Predpokladané celkové náklady: 	66 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu:	53 MEUR

Poradové číslo projektu:	B-6

Názov projektu:

Povodie Dunaja - aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou

Povodie Dunaja - aglomerácia Štúrovo

Zámer projektu:

- Výstavba, resp. rozšírenie stokových sietí v obciach, čím sa eliminujú nepriaznivé vplyvy existujúcich žúmp, nekontrolované odvážanie a umiestnenie odpadových vôd zo žúmp, vsakovanie obsahu žúmp do podzemia a pod.

- Výstavba a rekonštrukcia spoločnej čistiarne odpadových vôd pre mesto Štúrovo a okolité obce, čím sa zabezpečí centrálne čistenie odpadových vôd v požadovanej kvalite

- Ochrana kvality zdrojov pitnej vody

- Zabezpečenie zásobovanie obyvateľstva aglomerácie Štúrovo kvalitnou pitnou vodou

Ciele projektu:

- zlepšenie kvality povrchových vôd v tokoch Hron a Dunaj (cezhraničný tok) tak, aby neprekračovali limity platné v EÚ

- vybudovanie kanalizácií v obciach aglomerácie a dobudovanie v meste Štúrovo

- vybudovať čistiarne odpadových vôd pri skupinových kanalizáciách pre všetky napojené obce a tým vytvoriť podmienky pre postupné dobudovanie stokových sietí a ich napojenie na ČOV

- primerané nakladanie s kalom produkovaným na ČOV

- ochrana podzemných vodných zdrojov v chránenej oblasti aglomerácie Štúrovo

- zvyšovať zásobovanosť sídelných útvarov pitnou vodou k hranici 100%.

Prijímateľ projektu: 	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ZVS a. s. (obyvatelia okresu Nové Zámky)

Špecifikácia projektu:

Časť odvedenie a čistenie odpadových vôd

- Výstavba resp. rozšírenie stokových sietí v obciach, čím sa eliminujú nepriaznivé vplyvy existujúcich žúmp, nekontrolované odvážanie a umiestnenie odpadových vôd zo žúmp, vsakovanie obsahu žúmp do podzemia a pod.

- Výstavba a rekonštrukcia spoločnej čistiarne odpadových vôd, čím sa zabezpečí centrálne čistenie odpadových vôd na profesionálnej úrovni a v požadovanej kvalite

- Ochrana kvality súčasných zdrojov pitnej vody

Časť zásobovanie pitnou vodou

- Zabezpečenie zásobovania obyvateľstva aglomerácie Štúrovo kvalitnou pitnou vodou.

Súčasný stav prípravy projektu:

Pre realizáciu tohto projektu bolo Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou zabezpečené vypracovanie návrhu technického riešenia odkanalizovania obcí a čistenia odpadových vôd ako aj zásobovania obcí pitnou vodou.

Technické riešenie bolo prerokované s dotknutými obcami regiónu a takisto v investičnej komisii Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

Projektová dokumentácia pre tento projekt je v etape prípravy - zbieranie podkladových údajov a projektových dokumentácií jednotlivých obcí a miest zahrnutých do tohto projektu, ktoré sú v rôznom stupni rozpracovanosti.

- Finančné zabezpečenie projektu: 		Kohézny fond 	25 MEUR 	75%

Štátny rozpočet 		10%

- Spracovanie EIA:

pre tento projekt bude vypracovaný stavebný zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 127/1994 Z. z.

- Problémy majetkového vysporiadania:

budú sa riešiť súbežne počas vypracovávania projektovej dokumentácie

Predpokladaný čas realizácie:			2006-2009

Predpokladané celkové náklady: 		31 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-7

Názov projektu:

Prešov – pitná voda a kanalizácia v údolí Torysy

Prešov – Povodie Torysy

Zámer projektu: 	Výstavba vodovodu a kanalizácie resp. rekonštrukcia kanalizácie a ČOV v mestách a obciach regiónu

Ciele projektu: 	Zlepšiť životné prostredie, rozvoj regiónu, znížiť environmentálnu záťaž, súlad s opatreniami EÚ

Prijímateľ projektu: 	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, VVS a.s.

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Projekt pozostáva z dvoch základných častí:

- Kanalizačné systémy a čistenie odpadových vôd:

- vybudovanie 7 kanalizačných systémov

- vybudovanie 4 kanalizačných systémov s čistiarňami odpadových vôd

- rekonštrukcia kanalizačného systému mesta Prešov

- Dodávka pitnej vody:

- cieľom tejto časti projektu je dodávka pitnej vody pre 8 obcí v prešovskom regióne využitím diaľkového vodovodu Starina a prešovského skupinového vodovodu.

Súčasný stav prípravy projektu: 	Žiadosť o TA

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

Nie je PD, plánuje sa súčasne s verejnoprospešnými stavbami

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 		80%

Štátny rozpočet 	10%

- Spracovanie EIA: 	Projekt EIA nie je spracovaný

- Problémy majetkového vysporiadania: 	Nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 		2005 – 2009

Predpokladané celkové náklady:	33 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu:	27 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-8

Názov projektu:

Starina - úpravňa vody a zdvojenie prívodného rádu

(Diaľkový vodovod Starina)

Zámer projektu: 	Rozšírenie úpravne vody na VN Starina a zdvojenie prívodného rádu

Ciele projektu: 	Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť potrebné množstvo a kvalitu pitnej vody pre mestá a obce v okresoch Snina, Humenné, Vranov nad Topľou a neskôr tiež pre oblasť južného Zemplína.

Súlad s opatreniami EÚ, pokrytie nárastu potreby pitnej vody na východe Slovenska v súvislosti s realizáciou projektov z fondov EÚ a nárastu počtu obyvateľov v dotknutej oblasti

Prijímateľ projektu: 	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, VVS a.s.

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu):

Plánovaná investícia je rozdelená do dvoch rozdielnych ale navzájom súvisiacich častí:

Časť 1:

- Intenzifikácia úpravne vody Stakčín z 1000 l/s na 1500 l/s.

Časť 2:

- Zdvojenie diaľkového vodovodu medzi úpravňou vody Stakčín a vodojemom Humenné (34,590 m).

- Zdvojenie diaľkového vodovodu medzi vodojemom Humenné a vodojemom Vranov nad Topľou (16,626 m).

Súčasný stav prípravy projektu: 	Technický návrh

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

Nie je PD, plánuje sa súčasne s verejnoprospešnými stavbami

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 		80%

Štátny rozpočet 	10%

- Spracovanie EIA: 			Projekt EIA nie je spracovaný

- Problémy majetkového vysporiadania: 	Nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 			2005 – 2009

Predpokladané celkové náklady: 		52,2 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu: 		42 MEUR

Poradové číslo projektu:	B-9

Názov projektu:

Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí Tople

(Vranov – Topľa)

Zámer projektu: 	Výstavba vodovodu a kanalizácie v mestách a obciach regiónu

Ciele projektu: 	Zlepšiť životné prostredie, rozvoj regiónu, znížiť environmentálnu záťaž, súlad s opatreniami EÚ

Prijímateľ projektu: 	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, VVS a.s.

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Projekt pozostáva z dvoch častí:

- Kanalizačný systém a čistenie odpadových vôd: vybudovanie 3 kanalizačných systémov s čistiarňami odpadových vôd pre 11 obcí a rekonštrukcia kanalizačného systému zahrnujúceho novú čistiareň odpadových vôd pre mesto Vranov n/Topľou

- Dodávka pitnej vody: cieľom projektu je vybudovanie vodovodu pre 11 obcí a rekonštrukcia časti vodovodu v meste Vranov n/Topľou.

Súčasný stav prípravy projektu: 	Technický návrh

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

Nie je PD, plánuje sa súčasne s verejnoprospešnými stavbami

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 		80%

Štátny rozpočet		10%

- Spracovanie EIA: 		Projekt EIA nie je spracovaný

- Problémy majetkového vysporiadania:	Nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 			2005 – 2009

Predpokladané celkové náklady: 		40 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu:		32 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-10

Názov projektu:

Južný Zemplín – pitná voda a kanalizácia

(Trebišov – Južný Zemplín)

Zámer projektu: 	Výstavba vodovodu, kanalizácie a ČOV resp. rekonštrukcia kanalizácie a ČOV v mestách a obciach regiónu

Ciele projektu: 	Zlepšiť životné prostredie, rozvoj regiónu, znížiť environmentálnu záťaž, súlad s opatreniami EÚ

Prijímateľ projektu: 	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, VVS a.s.

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Projekt pozostáva z dvoch častí:

- Kanalizačný systém a čistenie odpadových vôd: 17 kanalizačných systémov, a 5 kanalizačných systémov s čistiarňami odpadových vôd celkovo pre 79 obcí.

- Dodávka pitnej vody: cieľom projektu je vybudovanie vodovodu pre 35 obcí a dodávka pitnej vody z vodnej nádrže Starina.

Súčasný stav prípravy projektu: 	Technický návrh

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

Nie je PD, plánuje sa súčasne s verejnoprospešnými stavbami

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 		80%

Štátny rozpočet 	10%

- Spracovanie EIA: 	Projekt EIA nie je spracovaný

Problémy majetkového vysporiadania: 	Nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 		2005 – 2009

Predpokladané celkové náklady: 	72 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu: 	57 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-11

Názov projektu:

Dobudovanie a rekonštrukcia kanalizácií a vodovodov spišskej a levočskej aglomerácie v povodí rieky Hornád

(Povodie Hornádu)

Zámer projektu:

- dodávka pitnej vody v regióne Hornádskej kotliny

- odkanalizovanie obcí nad 2.000 EO a zníženie znečistenia vody v tokoch

- zníženie nezamestnanosti a zlepšenie životných podmienok pre rozvoj rómskej populácie

- všeobecné zlepšenie stavu životného prostredia v oblasti (ochrana podzemnej vody)

Ciele projektu: 	Zlepšenie životného prostredia tým, že sa vytvoria podmienky na zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne.

Prijímateľ projektu: 	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Dodávka pitnej vody pre 100% populácie záujmového územia a odkanalizovanie 11 obcí spolu s výstavbou/intenzifikáciou ČOV.

Dodávka pitnej vody:

- budovanie nových a rekonštrukcia existujúcich zdrojov pitnej vody

- budovanie a rekonštrukcia diaľkovodov.

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd:

- rekonštrukcia, intenzifikácia a zväčšenie kapacity existujúcich čistiarní odpadových vôd

- rekonštrukcia a dobudovanie kanalizačných systémov

- vybudovanie nových kanalizačných systémov s čistiarňami odpadových vôd

Súčasný stav prípravy projektu: 	projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie.

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 		80%

Štátny rozpočet 	10%

- Spracovanie EIA:	podanie zámeru 2004

- Problémy majetkového vysporiadania:	nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 		2006-2010

Predpokladané celkové náklady: 	44 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu: 	35 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-12

Názov projektu:

Bratislava - rekonštrukcia kanalizácie

Zámer projektu: 		Rekonštrukcia kanalizačného zberača zabezpečenie odvádzania odpadových vôd.

Ciele projektu: 	Rekonštrukcia zberača C a vybudovanie nového zberača C-C a vybudovanie retenčnej nádrže, zabezpečenie odvádzania odpadových vôd v čase dažďa verejnou kanalizáciou.

Prijímateľ projektu: 	Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Špecifikácia projektu:

- Rekonštrukcia zberača C a vybudovanie nového paralelného zberača C–C

- Rekonštrukcia kanalizačného zberača F a vybudovanie dažďovej nádrže

Súčasný stav prípravy projektu:

  - Na rekonštrukciu a zdvojenie C zberača je vydané územné rozhodnutie z 24. 3. 2003, stavebné povolenie zo 4. 6. 2003

  - Na rekonštrukciu zberača F a vybudovanie dažďovej nádrže sa predpokladá vydanie územného rozhodnutia v termíne 09/2003 a stavebného povolenia 12/2003

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

Obe stavby sú súčasťou územného plánu mesta Bratislavy a budú v zozname VPS - ÚPN hl. m. SR

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 		85% predpokladané

Štátny rozpočet 	10%

- Spracovanie EIA:	Nevyžaduje sa

- Problémy majetkového vysporiadania:

Nie je predpoklad, nakoľko ide hlavne o rekonštrukcie v pôvodných trasách

Predpokladaný čas realizácie: 		2004 – 2006

Rekonštrukcia a zdvojenie C zberača 32 mesiacov (podľa projektu)

Rekonštrukcia zberača F a vybudovanie dažďovej nádrže cca 24 mesiacov

Predpokladané celkové náklady: 	12 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu: 	10 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-13

Názov projektu:

Odkanalizovanie regiónu Záhorie

(Malacky – Záhorie)

Zámer projektu: 	odkanalizovanie časti regiónu a intenzifikácia ČOV

Ciele projektu: 	Zlepšenie stavu životného prostredia tým, že sa vytvoria podmienky na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne

Prijímateľ projektu: 	Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

- Odkanalizovanie obcí Malacky, Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Stupava

- Rozšírenie ČOV Malacky a ČOV Gajary

- Intenzifikácia ČOV Stupava

Súčasný stav prípravy projektu:

- príprava projektu pre územné rozhodnutie:	jún 2004

- príprava projektu pre stavebné povolenie:	jún 2005

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie: 	áno

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 			85 %

Štátny rozpočet 		10 %

- Spracovanie EIA:			nie je

- Problémy majetkového vysporiadania: 	nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 			2006-2009

Predpokladané celkové náklady: 		14 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu: 		12 MEUR

Poradové číslo projektu: B-14

Názov projektu:

Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad

Zámer projektu: 	zlepšenie stavu zásobovania regiónu pitnou vodou

Ciele projektu: 		vybudovanie vodovodnej siete v regióne Novohrad

Prijímateľ projektu: 	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Špecifikácia projektu (popis navrhovaného objektu):

- Zásobovanie pitnou vodou pre 43 obcí okresu Lučenec, Poltár a Detva z vodnej nádrže Málinec a čiastočne z vodnej nádrže Hriňová

- Vybudovanie verejného vodovodu v 43 obciach a ich napojenie na hlavný prívod

- Vybudovanie vodojemov v obciach Poltár, Čurgov, Slatinka and Fiľakovo

- Výmena jestvujúceho potrubia do vodojemu Fiľakovo

- Doplnenie akumulačných nádrží pre úpravňu vody Málinec

- Rekonštrukcia technológie úpravňe vody Málinec

- Ochrana vnútorného povrchu hlavného prívodu

- Vodárenský dispečing

Súčasný stav prípravy projektu:

projekt je v rôznych štádiách rozpracovanosti

- časť projektu má spracovanú projektovú dokumentáciu na úrovni žiadosti pre územné rozhodnutie

- časť projektu je na úrovni projektovej štúdie.

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

- pre niektoré časti projektu je vydané územné rozhodnutie

- stavba je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond 		85%

Štátny rozpočet 	ešte nie je určené

- Spracovanie EIA: 			nie je

- Problémy majetkového vysporiadania:	ešte nie sú doriešené

Predpokladaný čas realizácie: 			2006-2008

Predpokladané celkové náklady: 		56 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu: 		47 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-15

Názov projektu:

Prievidza, Bojnice rekonštrukcia kanalizácie a intenzifikácia ČOV

(Prievidza a Bojnice rekonštrukcia kanalizácie)

Zámer projektu: 	zvýšenie úrovne odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v regióne

Ciele projektu: 	vybudovanie a rekonštrukcia kanalizácie, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV v Prievidzi a Bojniciach

Prijímateľ projektu: 	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Špecifikácia projektu (popis navrhovaného objektu):

- Odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre Bojnice, Prievidzu a 11 okolitých dedín

- Intenzifikácia jestvujúcej ČOV Prievidza

- Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie v Bojniciach, Prievidzi a 11 okolitých dedinách

- Vybudovanie pripojovacieho kanalizačného potrubia z 11 obcí do kanalizačného systému v Prievidzi

- Vybudovanie čerpacej stanice

Súčasný stav prípravy projektu:		projekt je v rôznych štádiách rozpracovanosti

- časť projektu má spracovanú projektovú dokumentáciu na úrovni žiadosti pre územné rozhodnutie (ČOV, kanalizácia v Prievidzi a Bojniciach),

- časť projektu je na úrovni projektovej štúdie

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

- pre niektoré časti projektu je vydané územné rozhodnutie

- stavba je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond		 	85%

Štátny rozpočet: 		ešte nie je určené

- Spracovanie EIA: 		nie je

- Problémy majetkového vysporiadania:

pri projekte ČOV ide o existujúcu stavbu s vysporiadanými vlastníckymi právami k pozemkom, ďalšie stavby ešte nie sú doriešené

Predpokladaný čas realizácie: 		2006-2008

Predpokladané celkové náklady: 	38 MEUR

Finančná pomoc z Kohézneho fondu:	32 MEUR

Poradové číslo projektu:	B-16

Názov projektu:

Ochrana vodných zdrojov trenčianskeho regiónu

Zámer projektu:

Ochrana najväčších vodných zdrojov v regióne

      - Čachtice s výdatnosťou 260 l/s

      - Štvrtok n/ Váhom s výdatnosťou 140 l/s

      - Selec I. a II. prameň s výdatnosťou 40 – 100 l/s

Selec III. A IV prameň s výdatnosťou 10 – 100 l/s

Ciele projektu:

  - Ochrana vodného zdroja Čachtice dobudovaním ČOV Čachtice a kanalizácie II. a III. etapy v obci

  - Ochrana vodného zdroja Štvrtok n/Váhom vybudovaním ČOV v obci Ivanovce a kanalizácie v obciach Štvrtok n/Váhom, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce

  - Ochrana vodného zdroja Selec dobudovaním ČOV Trenčianske Stankovce, dobudovaním kanalizácie v obciach Tr. Stankovce a Tr. Turná a vybudovaním kanalizácie v obciach Selec, Mníchová Lehota, Opatovce, Veľké Bierovce

Prijímateľ projektu:	Trenčianske vodárne a kanalizácie, TVK a.s.

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Navrhované odkanalizované územia sa nachádzajú v ochranných pásmach dôležitých vodných zdrojov a značne znečisťujú dané lokality. Vybudovaním kanalizácií sa zabezpečí ochrana a kvalita vodných zdrojov , slúžiacich na dodávku pitnej vody nielen pre okolité obce, ale predovšetkým pre obyvateľov Trenčína a Nového mesta n/Váhom.

Súčasný stav prípravy projektu:

Projekt má pripravenú realizačnú dokumentáciu. Na jednotlivé ČOV ako aj kanalizačné siete sú vydané stavebné povolenia

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

Projekt je v stupni realizačnej dokumentácie. Je v súlade s NEAP II, ako aj územným plánom regiónu, s územnými plánmi obcí a územným programom regionálneho rozvoja obcí

- Finančné zabezpečenie projektu:

Kohézny fond		85%

Štátny rozpočet		10%

- Spracovanie EIA: 			potreba dopracovať

- Problémy majetkového vysporiadania: 	nie sú

Predpokladaný čas realizácie:			1. 5. 2005 – 30. 4. 2007

Predpokladané celkové náklady: 		22,34 MEUR

Grant z Kohézneho fondu: 			18,95 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-17

Názov projektu:

Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany

Zámer projektu: 	Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany v súlade s aglomeráciami

Ciele projektu:

Zlepšenie kvality povrchových vôd v rieke Váh a následne zlepšenie kvality vody v medzinárodnom toku Dunaj odkanalizovaním a čistením odpadových vôd v aglomeráciách.

- Aglomerácia ČOV Trnava

- Aglomerácia ČOV Piešťany

- Aglomerácia ČOV Leopoldov

- Aglomerácia ČOV Veselé

- Aglomerácia ČOV Krakovany

- Aglomerácia ČOV Jaslovské Bohunice

- Aglomerácia ČOV Chtelnica

- Aglomerácia ČOV Dvorníky

- Aglomerácia ČOV Drahovce

- Aglomerácia ČOV Madunice

- Aglomerácia ČOV Veľké Kostoľany

Prijímateľ projektu:	Trnavská vodárenská spoločnosť TAVOS, a.s.

Špecifikácia projektu: (popis navrhovaného objektu)

Dobudovaním kanalizačných systémov sa vytvoria podmienky na nezávadné odvádzanie a čistenie odpadových vôd a tým elimináciu znečisťovania povrchových a podzemných vôd, ako aj celkového zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie priľahlého regiónu.

Súčasný stav prípravy projektu:

Pre realizáciu projektu nie je spracovaná ucelená projektová dokumentácia. Na jednotlivé ČOV ako aj kanalizačné siete nie vypracovaná projektová dokumentácia, alebo je vypracovaná na rôznom stupni rozpracovanosti a rôznej úrovne.

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie:

Projektová dokumentácia nie je vypracovaná. Územné rozhodnutia a stavebné povolenia sa predpokladajú získať do konca roku 2004. Projekt je v súlade s NEAP II, ako aj územným plánom regiónu, s územnými plánmi obcí a územným programom regionálneho rozvoja obcí

- Finančné zabezpečenie projektu: 	Kohézny fond 	27 MEUR 	85%

Štátny rozpočet 		10%

- Spracovanie EIA: 	nebolo začaté

- Problémy majetkového vysporiadania: 	nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 	2006 – 2009

Predpokladané celkové náklady: 	32,26 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-18

Názov projektu:

Bratislava - protipovodňová ochrana

Zámer projektu: 	V rámci Programu protipovodňovej ochrany do roku 2010, schválenom uznesením vlády SR č. 31/2000, sa identifikovali prioritné opatrenia zamerané na ochranu území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva a území s významným hospodárskym potenciálom. V tomto aspekte sa realizuje aj Opatrenie protipovodňovej ochrany územia Bratislavy, nakoľko jeho ochrana voči povodniam je nedostatočná a územie je opakovane postihované záplavami.

Ciele projektu: 	Opatrenie prispeje ku komplexnému zabezpečeniu ochrany intravilánu mesta Bratislava z hľadiska protipovodňovej ochrany, a tým aj k zabezpečeniu dostatočného zásobovania kvalitnou povrchovou a podzemnou vodou.

Prijímateľ projektu: 	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica

Špecifikácia projektu:

Projekt sa bude realizovať na stanovených lokalitách prostredníctvom jednotlivých sub-opatrení na riekach Dunaj a Morava:

A	Ľavý breh Dunaja

A.1.1	Úsek Prístavný most ( Prístavná ul.) - most „Košická“ (vo výstavbe)

A.1.2	Úsek Starý most – Nový most

A.1.3	Úsek zaústenie potoka Vydrica – ústie Čierneho potoka

A. 1.4 	Úsek v MČ Devín

A.1.4.1	Dunaj v Devíne

B	Morava

B.1 	Morava v Devíne

B.2 	Morava v Devínskej Novej Vsi

B.2.1	Úsek 1:Areál poľnohospodárskeho družstva – hrádza rybníka

B.2.2	Úsek 2: Potok Mláka

B.2.3	Úsek 3: Potok Mláka (zátvorný objekt) - Slovinec

C	Sondovacie zariadenie

Súčasný stav prípravy projektu: 	projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie.

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie: 			áno

- Finančné zabezpečenie projektu:			Kohézny fond 	11 MEUR 	85 %

Štátny rozpočet 		10 %

- Spracovanie EIA: 					podanie zámeru v r. 2003

- Problémy majetkového vysporiadania sa: 		nie sú

Predpokladaný čas realizácie:	 				2005-2009

Predpokladané celkové náklady: 				13 MEUR

Poradové číslo projektu:	B-19

Názov projektu:

Banská Bystrica - protipovodňová ochrana

Zámer projektu: 	V rámci Programu protipovodňovej ochrany do roku 2010, schválenom uznesením vlády SR č. 31/2000, sa identifikovali prioritné opatrenia zamerané na ochranu území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva a území s významným hospodárskym potenciálom. V tomto aspekte sa realizuje aj Opatrenie protipovodňovej ochrany územia Banská Bystrica, nakoľko jeho ochrana voči povodniam je nedostatočná a územie je opakovane postihované záplavami.

Ciele projektu: 	Opatrenie prispeje ku komplexnému zabezpečeniu ochrany intravilánu mesta Banská Bystrica z hľadiska protipovodňovej ochrany, a tým aj k zabezpečeniu dostatočného zásobovania kvalitnou povrchovou a podzemnou vodou.

Prijímateľ projektu: 	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica

Špecifikácia projektu: 	Opatrenie sa bude realizovať prostredníctvom výstavby odľahčovacieho tunela proti prúdu rieky Hron nad mestom, ktorý bude vedený pod horským masívom po ľavom brehu rieky. Na území intravilánu Banskej Bystrice pôjde o výstavbu objektov, ktoré sú sústredené v troch lokalitách:

- Rozdeľovacie objekty povodňového prietoku medzi korytom a tunelom

- nátok vody do tunela v lokalite Srnková nad centrom mesta v rkm 177,5 - 177,8

- Vyústenie tunela, odvedenie vody späť do koryta Hrona v lokalite Radvaň pod centrom mesta v rkm 173,5 - 173,0 Hrona

Súčasný stav prípravy projektu: 		projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie.

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie: 		áno

- Finančné zabezpečenie projektu:		Kohézny fond 		52 MEUR	85 %

Štátny rozpočet 			10 %

- Spracovanie EIA: 				podanie zámeru v r. 2003

- Problémy majetkového vysporiadania: 		nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 				2005-2007

Predpokladané celkové náklady: 			62 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-20

Názov projektu:

Prešov - protipovodňová ochrana

Zámer projektu: 	V rámci Programu protipovodňovej ochrany do roku 2010, schválenom uznesením vlády SR č. 31/2000, sa identifikovali prioritné opatrenia zamerané na ochranu území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva a území s významným hospodárskym potenciálom. V tomto aspekte sa realizuje aj Opatrenie protipovodňovej ochrany územia Prešov, nakoľko jeho ochrana voči povodniam je nedostatočná a územie je opakovane postihované záplavami.

Ciele projektu: 	Opatrenie prispeje ku komplexnému zabezpečeniu ochrany intravilánu mesta Prešov z hľadiska protipovodňovej ochrany, a tým aj k zabezpečeniu dostatočného zásobovania kvalitnou povrchovou a podzemnou vodou.

Prijímateľ projektu: 	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica

Špecifikácia projektu:

- Rekonštrukciu a úpravu koryta v úseku Torysy od mosta v Haniske po most na Škultétyho ulici (rkm 53,900 – 58,500). Práce budú sústredené do koryta s cieľom zväčšiť prietočný profil a tak zvýšiť kapacitu koryta na Q100.

- Rekonštrukciu korytovej úpravy toku Sekčov od jeho zaústenia do Torysy po železničný most (rkm 0,000 – 1,000). Zvýšenie kapacity sa zabezpečí zväčšením prietočného profilu v rámci koryta s náležitou úpravou dna a stabilizáciou brehov.

- Vybudovanie korytovej úpravy v úseku Torysy v rkm 62,640 – 65,435 so stabilizáciou brehov a dna koryta. Taktiež treba vykonať rekonštrukciu pravobrežnej ochrannej hrádze rkm 62,640 – 63,091 so zabezpečením ochrany na prietok Q100 ročnej vody.

Súčasný stav prípravy projektu:	územné rozhodnutie nie je, stavebné povolenie nie je

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie: 		áno

- Finančné zabezpečenie projektu:		Kohézny fond: 	1,3MEUR 	85 %

Štátny rozpočet: 		10 %

- Spracovanie EIA: 				podanie zámeru v r. 2003

- Problémy majetkového vysporiadania: 		nie sú

Predpokladaný čas realizácie: 				2005-2007

Predpokladané celkové náklady: 			1.5 MEUR

Poradové číslo projektu:	B-21

Názov projektu:

POVAPSYS – Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenskej republiky

POVAPSYS

Zámer projektu: 	Zámerom projektu je podstatne zlepšiť kvalitu informácií potrebných pre včasnú a účinnú ochranu pred povodňami na Slovensku. Súčasné informačné zabezpečenie je nedostatočné. Zámer projektu sa zrealizuje prostredníctvom vybudovania povodňového, varovného a predpovedného systému SR, ktorý bude poskytovať aktuálne hydrologické a meteorologické informácie, varovania a predpovede výskytu povodní na území SR a strednej Európy.

Ciele projektu: 		Zlepšenie kvality protipovodňových opatrení

Prijímateľ projektu: 	Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Špecifikácia projektu:

- Rozšírenie modernizácie monitorovacieho, spracovateľského a telekomunikačného systému SHMÚ.

- Dobudovanie informačného systému SHMÚ, vrátane databáz.

- Realizácia výsledkov vedecko-výskumných a vedecko-technických projektov a projektov medzinárodnej spolupráce zahrňujúcej vývoj a využitie potrebných hydrologických a meteorologických modelov.

- Dobudovanie špecializovaných pracovísk SHMÚ a zintenzívnenie operatívnej spolupráce medzi povodňovými orgánmi.

- Rozšírenie siete staníc operatívnej hydrologickej služby a siete na meranie zrážok (vrátane snehových) v reálnom čase vrátane detekcie zrážok z radarových meraní, údajov z meteorologických družíc a zariadení.

- Zdokonalenie a vývoj metodík kvantitatívnej predpovede zrážok.

- Vývoj a použitie potrebných hydrologických a meteorologických modelov.

- Skvalitnenie systému informačného zabezpečenia orgánov protipovodňovej ochrany, zrýchlenie predstihu výstupov a zníženie zraniteľnosti systému.

- Spolupráca s mestami, obcami, samosprávami a verejnosťou.

Súčasný stav prípravy projektu:

Stupeň rozpracovanosti projektu je na úrovni týchto už vypracovaných štúdií:

- Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenskej republiky (Projektová štúdia, Bratislava 2001)

- POVAPSYS – Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenskej republiky (Úvodný projekt)

- Stupeň projektovej dokumentácie, či je súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územno-plánovacej dokumentácie:

- Finančné zabezpečenie projektu:		Kohézny fond 		9 MEUR 	85 %

Štátny rozpočet 			15 %

- Spracovanie EIA: 		podanie zámeru v r.2003

- Problémy majetkového vysporiadania: 		nevyskytujú sa

Predpokladaný čas realizácie: 				2005-2007

Predpokladané celkové náklady: 			11 MEUR

Poradové číslo projektu:	B-22

Názov projektu:

Nadregionálna spaľovňa nebezpečného odpadu Dubová

Zámer projektu: 	Výrazne zlepšiť úroveň nakladania s nebezpečnými odpadmi v záujmovom území projektu, ktoré zahŕňa banskobystrický, trenčiansky a žilinský kraj. Vybudovaním nadregionálnej spaľovne výrazne zlepšiť stav životného prostredia v danom území, pričom najvýraznejšie sa pozitívny efekt prejaví v zlepšení kvality ovzdušia.

Ciele projektu:	Vybudovanie dostatočnej kapacity na spaľovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu od privátnych a verejných pôvodcov v záujmovom území projektu. Túto kapacitu bude predstavovať zariadenie s vysokým technickým a technologickým štandardom, vyhovujúcim slovenským a európskym limitom.

Prijímateľ projektu:	Banskobystrický samosprávny kraj

Špecifikácia projektu:	Navrhovaný projekt si kladie za cieľ vybudovať nadregionálnu spaľovňu nebezpečného odpadu pre regióny Banská Bystrica, Trenčín a Žilina. Zariadenie vysokého technického a technologického štandardu bude spĺňať platné emisné limity a bude slúžiť verejným a privátnym producentom nebezpečného odpadu predovšetkým z uvedených krajov. Nadregionálna spaľovňa nebezpečného odpadu, ktorej inštalovaná kapacita by sa mala pohybovať okolo 25 000 t/r sa plánuje vybudovať na „hnedej lúke“, čo predstavuje výrazné zníženie priamych zásahov do životného prostredia v priebehu výstavby zariadenia. Nadregionálna spaľovňa bude vybavená systémom kontinuálneho monitoringu emisií (v súčasnosti sa emisie merajú nepravidelne), ako aj efektívnym systémom na zníženie celkového emisného zaťaženia (napr. desulfurizácia, denitrifikácia, odstránenie dioxínov, a i.). V súčasnosti sú inštalované cyklónové odlučovače, čo nevyhovuje platným legislatívnym požiadavkám.

Súčasný stav prípravy projektu:

Prebehlo schvaľovacie konanie podľa zákona 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a MŽP SR vydalo záverečné stanovisko č. 3591/2000 – 4.2.

- Stupeň projektovej domunetácie (je projekt súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie): 	Nie je súčasťou verejnoprospešných stavieb.

- Finančné zabezpečenie projektu:		Kohézny fond		19 MEUR	85%

Štátny rozpočet				10%

- Spracovanie EIA:				áno

- Problémy majetkového vysporiadania: 		Nie je ešte doriešené.

Predpokladaný čas realizácie (doba výstavby):		2005–2007

Predpokladané celkové náklady: 			23 MEUR

Poradové číslo projektu: 	B-23

Názov projektu:

Nadregionálne centrum spracovania nebezpečného odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji

Zámer projektu:	Výrazne zlepšiť súčasnú úroveň infraštruktúry pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi v záujmovom území projektu v súlade so strategickými cieľmi Programu odpadového hospodárstva SR pre obdobie 2000-2005. Znížiť na maximálnu možnú mieru znečisťovanie životného prostredia, predovšetkým ovzdušia, čo by sa následne malo prejaviť na celkovom zlepšení zdravotného stavu obyvateľstva v záujmovom území projektu.

Ciele projektu:	Vybudovanie dostatočnej kapacity na termické spracovanie nebezpečného odpadu vznikajúceho v záujmovom území projektu v privátnej a verejnej sfére. Zariadenie na chemicko-fyzikálnu úpravu nebezpečných odpadov bude vybudované v prípade preukázania jeho potreby pre navrhované zariadenie.

Prijímateľ projektu: 	Nitriansky samosprávny kraj

Špecifikácia projektu:	Navrhované centrum na spracovanie nebezpečného odpadu bude slúžiť pre pôvodcov nebezpečného odpadu z krajov Bratislava, Nitra, Trnava a Trenčín. Centrum bude zahŕňať zariadenie na vysokotepelnú úpravu nebezpečných odpadov (inertizácia NO), pričom energia obsiahnutá v spracovávanom odpade bude využívaná na výrobu tepla a elektrickej energie. Vhodné vysokokalorické nebezpečné odpady budú taktiež používané ako podporné palivo na udržanie potrebnej teploty procesu, čím sa šetria primárne energetické zdroje a dochádza k energetickému zhodnocovaniu odpadu. Inštalovaná kapacita zariadenia sa pohybuje okolo 25 000 – 30 000 t/r. Ak sa ukáže ako potrebné, dodatočná kapacita na fyzikálno – chemickú úpravu nebezpečných odpadov bude taktiež vybudovaná. Centrum má slúžiť pre pôvodcov nebezpečných odpadov z verejnej a privátnej sféry.

Súčasný stav prípravy projektu:	Bola vypracovaná Štúdia opodstatnenosti výstavby nadregionálneho centra na spracovanie nebezpečných odpadov v Nitrianskom samosprávnom kraji ako aj predbežná štúdia uskutočniteľnosti projektu.

- Stupeň projektovej dokumentácie (či je projekt súčasťou verejnoprospešných stavieb v rámci územnoplánovacej dokumentácie):

Nie je súčasťou verejnoprospešných stavieb.

- Finančné zabezpečenie projektu:		Kohézny fond:		32 MEUR	75 %

Štátny rozpočet: 			15 %

- Spracovanie EIA: 				Nie je, očakáva sa v II. polovici roka 2004.

- Problémy majetkového vysporiadania: 		Nie je ešte doriešené.

Predpokladaný čas realizácie (doba výstavby):		2005 – 2007

Predpokladané celkové náklady:				43 MEUR