# Predkladacia správa

Uznesením vlády SR č. 70/2003 k Finančnému memorandu Osobitného programu 2002 na podporu vyradenia Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (JE V1) z prevádzky a následných opatrení v odvetví energetiky na Slovensku bolo ministrovi hospodárstva uložené v bode C.1 každoročne do 15. decembra predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Informáciu o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF). Tento dokument podáva informáciu o činnosti fondu BIDSF za obdobie od 1.1. 2008 do 1.12. 2008 s výhľadom čerpania zo zdrojov fondu do 31.12. 2008.

Ministerstvo hospodárstva SR v zmysle Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, plní úlohu generálneho dohľadu a koordinácie v rámci SR v procese riadenia týkajúceho sa vyraďovania JE V1, financovaného z fondu BIDSF.

Predkladaný materiál poskytuje informácie o nasledovných aktivitách:

- Pilotný projekt – verejný sektor

- Program pomoci pri vyraďovaní JE zariadení - Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP)

- Monitorovací výbor Rámca financovania projektov udržateľnej energie

- Stretnutie expertov v Londýne

## 14. zasadnutie Spoločného výboru dňa 21.5. 2008

## 14. Zhromaždenie prispievateľov do fondu BIDSF dňa 20.6. 2008

## 15. zasadnutie Spoločného výboru dňa 14.11. 2008

## Aktivity Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

## Aktivity Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

Súčasťou materiálu sú v prílohách poskytnuté informácie o čerpaní finančných prostriedkov z fondu BIDSF, ako aj prehľad fáz realizácie jednotlivých projektov.

Celkovo boli doteraz zazmluvnené projekty v hodnote 352,7 mil. EUR, z toho z fondu BIDSF na ich financovanie bolo požadovaných 216,8 mil. EUR. Bolo uzavretých 18 grantových dohôd na 41 projektov. Celkové čerpanie k 30.9. 2008 bolo  44,5 mil. EUR a do konca roka sa predpokladá vo výške 50,1 mil. EUR.

Vzhľadom k tomu, že predkladaný materiál má informatívny charakter, nebolo k nemu vykonané medzirezortné pripomienkové konanie.