# Návrh na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky

č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004, 320/2005, 283/2006 a č.564/2007

Vláda SR svojim uznesením č. 552 zo 16. júna 2004 schválila model financovania Projektu výstavby závodu na výrobu automobilov spoločnosťou KIA a závodu na výrobu automobilových súčiastok Hyundai Mobis (ďalej len „Projekt“).

Na základe odsúhlaseného modelu financovania poskytlo Ministerstvo financií SR mestu Žilina návratnú finančnú výpomoc vo výške 827,0 mil. Sk na výkup pozemkov a hrubé terénne úpravy.

Podľa schváleného harmonogramu Projektu mala byť fáza prác ukončená koncom augusta 2004, čo znamenalo, že mesto mohlo vrátiť finančnú výpomoc do štátneho rozpočtu najneskôr do konca roka 2004.

Vzhľadom k tomu, že realizácia harmonogramu projektu (najmä pokiaľ ide o činnosti financované z návratnej finančnej výpomoci), sa dostala do časového sklzu, nebolo možné dodržať pôvodný zámer citovaného uznesenia vlády, t.j. zabezpečiť návratnosť poskytnutých prostriedkov v r. 2004 do štátneho rozpočtu.

Z uvedeného dôvodu uzneseniami vlády SR č. 1245 z 15. decembra 2004, č. 320 z 27. apríla 2006, č. 283 z 29. marca 2006 a č. 564/2007 vláda SR zmenila termín vrátenia poskytnutých prostriedkov mestom Žilina do 30. júna 2008.

Keďže problémy súvisiace s výkupom pozemkov potrebných na realizáciu Projektu pokračovali aj v priebehu roka 2008, nemohli sa zrealizovať všetky kroky zo schváleného modelu financovania Projektu zabezpečujúce štátu návratnosť jeho finančných prostriedkov.

Vzhľadom k tomu, že výkup pozemkov pod závody KIA a Hyundai Mobis nie je zatiaľ ukončený a Slovenský pozemkový fond rešpektuje neodblokovaný bod B.1 uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006, ktorým sa odporučilo jeho generálnemu riaditeľovi zastaviť predaj a zámenu pozemkov, nemožno pristúpiť ani k následným krokom modelu financovania Projektu a k nadobudnutiu vlastníctva k všetkým pozemkom týkajúcich sa projektu KIA a Hyundai Mobis. Z uvedeného dôvodu nemožno odpredať 100% - ný čistý obchodný podiel Govinvest I a Govinvest II kórejským investorom a vrátiť mestom Žilina návratný finančný príspevok z predaja do štátnych finančných aktív v stanovenom termíne.

Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 5. marca 2004 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR, Mestom Žilina a KIA Motors Corporation a HYUNDAI MOBIS má slovenská strana povinnosť vykúpiť všetky pozemky súvisiace s realizáciou výstavby závodov na výrobu automobilov tak, aby boli vysporiadané a následne odpredané investorom.

Časový posun vo vratke návratnej finančnej výpomoci neovplyvní schodok rozpočtu verejnej správy na rok 2008, pretože výpadok zdrojov štátnych finančných aktív v sume 827,0 mil. Sk bude kompenzovaný úsporou výdavkov kapitoly MH SR v tej istej sume. Uvedená suma podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa presunie do roku 2009.

Zmena posunu je dôležitá i pre mesto Žilina, pretože v prípade nevrátenia prostriedkov načas a pri naplnení podmienok zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, hrozí mestu zavedenie ozdravného režimu, prípadne možné následné zavedenie nútenej správy nad mestom podľa § 19 odsek 9 citovaného zákona. Je potrebné zdôrazniť, že model financovania Projektu netvorilo mesto Žilina.

Ďalšia postupnosť modelu financovania a Projektu nie je dotknutá zmenou termínu vratky návratnej finančnej výpomoci. Mesto vráti návratnú finančnú výpomoc do štátnych finančných aktív v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.