Návrh na sprístupnenie zásob uhlia  a výstavbu XI. ťažobného  poľa v dobývacom priestore Nováky

- Úvod

Dobývací priestor Nováky (DPN) je určený rozhodnutím Obvodného banského úradu v Prievidzi (OBÚ) akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.(spoločnosť HBP). Spoločnosť a jej predchodcovia vykonávajú banskú činnosť na nováckom a handlovskom uhoľnom ložisku takmer 100 rokov. V ostatných rokoch bola zo strany Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a vlády SR venovaná domácemu uhliu zvýšená pozornosť, najmä v rámci energetickej bezpečnosti a sociálnych aspektov, čo sa odrazilo aj v Surovinovej politike, Energetickej politike, v návrhu Stratégie energetickej bezpečnosti SR do r. 2030 a v energetickej legislatíve.

Vláda SR prijala k problematike ťažby domáceho uhlia viaceré uznesenia, ktoré vychádzajú z vyššie uvedených koncepčných materiálov a legislatívy. Ide najmä o potvrdenie všeobecného hospodárskeho záujmu na využití domáceho uhlia pri výrobe elektriny  a Program sprístupnenia zásob uhlia (uznesenia vlády č. 356 zo dňa 4. mája 2005 a uznesenie č. 639 z 19. júla 2006).

V súvislosti s uvedeným bolo v rámci výjazdového zasadnutia vlády SR v Prievidzi dňa 30.4. 2008 prijaté uznesenie č. 266, ktoré ministrovi hospodárstva uložilo v bode B.7. „Podporiť výstavbu XI. ťažobného poľa v bani Nováky za účelom udržania zamestnanosti v Hornej Nitre“. Predkladaný materiál  toto uznesenie rozpracováva do realizačnej podoby.

2. Program sprístupnenia zásob uhlia v SR

Záujmové XI. ťažobné pole DPN je súčasťou „Programu sprístupnenia zásob uhlia na území Slovenskej republiky“ (ďalej len program), ktorý bol prerokovaný na rokovaní vlády 4. mája 2005 v rámci materiálu „Návrh využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu“.

Samotný program v zmysle čl. 9, ods. 5 Nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel pripravilo MH SR a v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri Európskej únii bol notifikovaný Európskej komisii dňa 2.6. 2005 pod č. 1429/2005-200.

Európska komisia program schválila svojim rozhodnutím K (2006) 92 zo dňa 25.1. 2006.  Program zhodnotil význam uhlia v energetickom systéme SR, potenciál domácich zásob uhlia a navrhol postup v ďalšom využívaní a sprístupňovaní zásob uhlia na území SR. Podrobnejšie popísal ťažobné zámery a investičné náklady spoločnosti HBP, čím bol stanovený rámec pre plánovanú štátnu pomoc na vstupné investície v zmysle čl. 5, ods. 2 vyššie spomenutého Nariadenia.

Vecne išlo o investície do banských podzemných diel, dobývacích strojných zariadení, dopravných zariadení a do moderných riadiacich systémov, pričom objem sprístupňovaných zásob predstavoval spolu 12,2 mil. ton vyťažiteľných zásob uhlia s celkovými investíciami v objeme 1,75.- miliardy Sk a oprávnenou pomocou vo výške 525 mil.- Sk rozvrhnutou podľa pripojeného harmonogramu na roky 2005 – 2010.

Stav v plnení programu bol zhodnotený na rokovaní vlády dňa 24. októbra 2007 v rámci Správy o sprístupnení zásob uhlia v r. 2007 v spoločnosti HBP a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 928.

3. Plnenie programu v r. 2008 - 2010

V roku 2008 plánuje spoločnosť investovať v pôvodnom objeme, t.j. 366 mil. Sk. V tomto zmysle spoločnosť HBP požiadala MH SR o poskytnutie pomoci vo výške 109,8 mil. Sk. Investície sú smerované do ťažobných polí v DPC (dobývací priestor Cigeľ), v DPH (dobývací priestor Handlová) a do DPN. Nosným ťažobným poľom z pohľadu investícií sa už v tomto roku stáva XI. ťažobné pole DPN.

Pôvodne plánované prostriedky na vstupné investície v rámci Programu sprístupnenia zásob uhlia  neboli v rámci prijímania štátneho rozpočtu kapitoly MH SR pre rok 2008 menovite vyčlenené. Týmto vznikol pre spoločnosť HBP problém (viď príloha), ktorého riešenie je navrhované v rámci predkladaného materiálu.

V r. 2009 a 2010 plánuje spoločnosť HBP zvýšenie investícií do sprístupnenia zásob uhlia a  predpokladá aj navŕšenie oprávnených čiastok a to o sumu, o ktorú bola znížená pomoc v r. 2005 a 2006 a o sumu, o ktorú je možné zmeniť existujúcu pomoc (inflácia a doplnenie investícií v XI. ťažobnom poli).

V zmysle Nariadenia Komisie ES č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady ES č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Konanie a opatrenia v rámci poskytovania pomoci), čl. 4, bod 1) a bod 2(a), je možné robiť zmeny v existujúcej pomoci až do výšky 20% z pôvodného rozpočtu bez opätovnej notifikácie v Európskej komisii. Takáto zmena sa nepovažuje za zmenu existujúcej pomoci.

V prípade pomoci, schválenej pre spoločnosť HBP, je s využitím uvedeného ustanovenia možné upraviť výšku poskytovanej štátnej pomoci o 105 mil. Sk, čím by sa pôvodne plánovaná suma zvýšila z 525 mil. Sk na 630 mil. Sk. V tomto zmysle, vzhľadom na vecné a časové zmeny v investíciách spoločnosti HBP, ako aj vzhľadom na infláciu, sa zvažuje so zvýšeným objemom investícií v r. 2009 a 2010, pričom celkové investície na plánované obdobie 2005 - 2010 sa predpokladajú zvýšiť na 2 100 mil. Sk oproti pôvodným 1 750 mil. Sk, t. j. o 350 mil. Sk, najmä z vlastných zdrojov.

V roku 2009 plánuje spoločnosť HBP s investíciami do sprístupnenia zásob uhlia vo výške cca 501,1 mil. Sk  a vo výške 472,9 mil. Sk v r. 2010. Týmto investíciám odpovedajú oprávnené 30% - né sumy vo výške 150,33 mil. Sk pre r. 2009 a vo výške 141,89 mil. Sk pre r. 2010.

Plánované navŕšenie a zostávajúce čerpanie v mil. Sk

| DP/Roky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPN, DPH a DPC Plánovaná pomoc | 63,600 | 139,200 | 110,700 | 109,800 | 77,100 | 24,600 | 525,000 |
| Poskytnutá pomoc | 56,027 | 61,293 | 110,700 | –– | –– | –– | 228,020 |
| Navŕšenie 20% | 76,32 | 167,040 | 132,840 | 131,76 | 92,520 | 29,520 | 630,000 |
| Zostávajúce čerpanie | ---- | ---- | ---- | 109,8 | 150,330 | 141,890 | 402,02 |

Pozn.: Po zrátaní doposiaľ poskytnutej pomoci vo výške 228 mil. Sk a zostávajúceho čerpania 402 mil. Sk, dostaneme 630 mil. Sk, čo odpovedá celkovému navýšeniu o 20% z pôvodných 525 mil. Sk.

Vecne a finančne predstavujú len investície do XI. ťažobného poľa čiastku cca 1,1 miliardy Sk. Ide o nasledovné stavebné celky:

A: Povrch

SC – 01 – železničná trať Nováky – Koš (ŽSR, a.s.)

SC – 02 – železničná vlečka VOP Nováky – (VOP, a.s., Nováky)

SC – 03 – elektrická linka VVN – 220 kV – (Stredoslovenská energetika, a.s.)

SC – 04 – elektrická linka VVN – 22 kV   – (Stredoslovenská energetika, a.s.)

SC – 05 – optické vedenie (telekomunikácie) – (Orange, a.s., Bratislava)

SC – 06 – preložka rieky Nitry a Handlovky – (Povodie Váhu, a.s., Piešťany)

SC – 07 – VTL – plyn – (SPP, a.s., Bratislava)

SC – 08 – úpravy vo VÚ Nováky – (MO SR, Bratislava)

SC – 09 – ventilátorovňa - jama B (Laskár)

SC – 10 – výkupy pozemkov, banské škody, rekultivácie a iné

Ide o preložky vyššie uvedených líniových stavieb, tzv. vyvolané investície, v dĺžke cca 1,8 – 2,9 km, ktoré sú a zostanú z väčšej časti vo vlastníctve štátu . Situáciu uvedených povrchových stavebných celkov znázorňujú priložené obrázky 1 a 2.

B: Podzemie

I. Etapa - 4 200 metrov otvárkových, prieskumných a prípravných  chodieb

II. Etapa - 4 400 metrov banských chodieb

Okrem týchto banských diel sú plánované aj technologické a strojno – elektrické zariadenia, ako dobývacie kombajny, mechanizované výstuže, dopravníky a dopravné zariadenia a riadiace a monitorovacie systémy.

V rámci  predmetnej investície bolo urobené posudzovanie vplyvov na životné prostredie vydaním  Rozhodnutia ObÚ ŽP v Prievidzi č. OÚŽP/2006/01775 zo dňa 11.9. 2009 s tým, že   činnosť "Exploatácia uhlia v XI. ťažobnom poli, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Baňa Nováky, o. z., Novácke uhoľné ložisko, Dobývací priestor Nováky I." sa nebude posudzovať.  Ukončené  bolo aj územné konanie. V súčasnosti prebiehajú stavebné konania.

Otázku úpravy výšky štátnej pomoci je navrhované riešiť v rámci východísk rozpočtu verejnej správy na r. 2009 – 2011 v rámci príslušnej kapitoly MH SR – program 07K0106 – podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve, doplneného o podporu sprístupnenia zásob uhlia SR, ako aj v rámci jednotlivých štátnych rozpočtov na r. 2009 a 2010.

4. Záver

Ako bolo uvedené vyššie, konkrétnu podporu výstavby XI. ťažobného poľa v dobývacom priestore Nováky v zmysle ostatného uznesenia vlády SR č. 266 zo dňa 30. apríla 2008 navrhujeme riešiť v rámci Programu sprístupnenia zásob uhlia, schváleného Európskou komisiou. Pôvodnú čiastku pomoci pre r. 2009 a 2010 odporúčame zvýšiť o 20%, čo umožňuje príslušné nariadenia Komisie. Čiastka pre r. 2008 zostáva nezmenená.