# Príloha č.1.

# Harmonogram začatia a odovzdania stavieb do užívania

v období  2004-2008

### V roku 2004

| Začatie výstavby Názov stavby | Dĺžka úseku (km) | Odovzdanie do užívania Názov stavby | Dĺžka úseku (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie (4pruhy) | 13,5 | D1 Ladce – Beluša | 2,5 |
| D1 Mengusovce – Jánovce (4pruhy-14,3km) (2pruhy-12km) | 26,3 | D3 Čadca Juh – Čadca Bukov | 2,8 |
| R1 Rudno – Žarnovica (4) | 5,2 | R1 Budča – Kováčová | 2,9 |
| R2 Ožďany – obchvat (2) | 6,1 | privádzač Žilina Brodno | 0,9 |
| Spolu | diaľnice | 27,8 | Spolu | diaľnice | 2,5 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | 12,0 |  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | 2,8 |
|  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 5,2 |  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 2,9 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové | 6,1 |  | rýchlostné cesty dvojpruhové | - |
|  | privádzače | - |  | privádzače | 0,9 |

### V roku 2005

| Začatie výstavby Názov stavby | Dĺžka úseku (km) | Odovzdanie do užívania Názov stavby | Dĺžka úseku (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Svinia – Prešov západ (4) | 7,9 | D1 Bratislava Viedenská cesta – Prístavný most | 3,9 |
| D1 Sverepec – Považská Bystrica západ (4) | 0,5 | D1 Beluša – Sverepec | 7,4 |
| D1 Považská Bystrica – Vrtižer (4) | 9,3 | R4 Košice, Prešovská – Sečovská, II. etapa | 2,8 |
| D3 Hričovské Podhradie – Žilina ,Strážov (4) | 6,8 |  |  |
| R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie (4) | 18,0 |  |  |
| R2 Figa – obchvat (2) | 2,9 |  |  |
| R4 Svidník – preložka (2) | 4,9 |  |  |
| Privádzač Poprad – Kežmarok (4) | 6,1 |  |  |
| privádzač Žilina – Strážov (4) | 2,5 |  |  |
| Spolu | diaľnice | 24,5 | Spolu | diaľnice | 11,3 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | - |  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | - |
|  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 18,0 |  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 2,8 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové | 7,8 |  | rýchlostné cesty dvojpruhové | - |
|  | privádzače | 8,6 |  | privádzače | - |

### V roku 2006

| Začatie výstavby Názov stavby | Dĺžka úseku (km) | Odovzdanie do užívania Názov stavby | Dĺžka úseku (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Blatné križovatka |  | D1 Sverepec – Považská Bystrica západ | 0,5 |
| D2 Stupava križovatka |  | D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie | 13,5 |
| R1 Beladice – Tekovské Nemce (4 pruhy) | 15,8 | D1 Považská Bystrica – Vrtižer (pol.profil) | 9,3 |
| R3 Oravský Podzámok – obchvat (2) | 6,4 | D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty | 3,0 |
| R4 Košice, Prešovská – Sečovská, III. etapa (4) | 2,3 | D3 Hričovské Podhradie – Žilina ,Strážov | 6,8 |
|  |  | R1 Rudno – Žarnovica | 5,2 |
|  |  | R2 Figa – obchvat | 2,9 |
|  |  | R2 Ožďany – obchvat | 6,1 |
|  |  | R2 Tornaľa – obchvat | 11,2 |
|  |  | privádzač Žilina juh I. etapa | 2,0 |
|  |  | privádzač Žilina , Strážov | 2,5 |
| Spolu | diaľnice | - | Spolu | diaľnice | 23,8 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | - |  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | 9,3 |
|  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 18,1 |  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 5,2 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové | 6,4 |  | rýchlostné cesty dvojpruhové | 20,2 |
|  | privádzače | - |  | privádzače | 4,5 |

### V roku 2007

| Začatie výstavby Názov stavby | Dĺžka úseku (km) | Odovzdanie do užívania Názov stavby | Dĺžka úseku (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Višňové - Dubná Skala (2 pruhy) | 8,1 | D1 Blatné križovatka |  |
| D1 Studenec – Behárovce (2) | 3,6 | D1 Považská Bystrica – Vrtižer | 9,3 |
| D1 Dubná Skala – Turany (4) | 16,2 | D2 Stupava križovatka |  |
| D3 Svrčinovec – Skalité (2) | 11,4 | R4 privádzač Prešov západ | 1,3 |
| R1 Selenec – Beladice (4) | 13,5 |  |  |
| R2 Žiar nad Hronom – obchvat (2) | 6,5 |  |  |
| R2 Zvolen – Pstruša (4) | 14,5 |  |  |
| R4 Košice – Milhosť (2) | 15,8 |  |  |
| R7 Dunajská Streda – Trstice (2) | 15,4 |  |  |
| Spolu | diaľnice | 16,2 | Spolu | diaľnice | 9,3 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | 23,1 |  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | - |
|  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 28,0 |  | rýchlostné cesty štvorpruhové | - |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové | 37,7 |  | rýchlostné cesty dvojpruhové | - |
|  | privádzače | - |  | privádzače | 1,3 |

### V roku 2008

| Začatie výstavby Názov stavby | Dĺžka úseku (km) | Odovzdanie do užívania Názov stavby | Dĺžka úseku (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Budimír – Bidovce (4 pruhy) | 13,7 | D1 Svinia – Prešov západ | 7,9 |
| D3 Čadca Bukov – Svrčinovec (2) | 5,6 | D1 Važec – Mengusovce | 12,2 |
| R1 Nitra privádzač (4) | 5,0 | D1 Mengusovce – Jánovce (14,3+12) | 26,3 |
| R2 Lovčica – hranica krajov (2) | 6,1 | D1 Jablonov – Behárovce, ús. Studenec – Behárovce | 3,6 |
| R2 Pstruša – Kriváň (4) | 10,1 | R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie | 18,0 |
| R2 Ožďany – Zacharovce (2) | 10,0 | R2 Žiar nad Hronom – obchvat | 6,5 |
| R2 Zacharovce – Bátka (2) | 15,5 | R3 Horná Štubňa obchvat | 4,7 |
| R3 Trstená obchvat (2) | 8,6 | R3 Oravský Podzámok – obchvat | 6,4 |
| R3 Horná Štubňa obchvat (2) | 4,7 | R4 Svidník preložka | 4,9 |
| R4 Šarišský Štiavnik – Valkovce – (alt. Stropkov – Lomné) (2) | 8,0 | Privádzač Poprad – Kežmarok | 6,1 |
| R4 Ladomírová – Hunkovce (2) | 8,0 |  |  |
| R4 Prešov severný obchvat (2) | 14,0 |  |  |
| R7 Trstice – Vlčany (2) | 8,6 |  |  |
| Spolu | diaľnice | 13,7 | Spolu | diaľnice | 34,4 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | 5,6 |  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice | 15,6 |
|  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 10,1 |  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 18,0 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové | 83,5 |  | rýchlostné cesty dvojpruhové | 22,5 |
|  | privádzače | 5,0 |  | privádzače | 6,1 |

### Sumár  dokončených stavieb  2004-2008

| Spolu | diaľnice | 81,3 |
| --- | --- | --- |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové v trase diaľnice* | 18,4 |
|  | rýchlostné cesty štvorpruhové | 28,9 |
|  | rýchlostné cesty dvojpruhové | 42,7 |
|  | privádzače | 12,8 |

*D1 Považská Bystrica – Vrtižer  bude odovzdaný do užívania

v roku 2006 v polovičnom profile  a v roku 2007 v plnom

profile. V sumári je stavba započítaná len  ako diaľnica.