Príloha č. 4

Pravidlá

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z .............. 2007 vyplývajúce z uznesenia vlády č. ..../2007,

ktorými sa určujú jednotkové sadzby a ceny pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest  I. triedy

### Čl. 1

# Účel pravidiel

Účelom pravidiel je spresniť obchodné podmienky v oblasti oceňovania prác a úpravy cien, ktoré je obstarávateľ povinný uplatniť v procese verejného obstarávania a uskutočňovania stavieb diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy (ďalej len stavby).

Čl. 2

## Oceňovanie prác pri stavbách

2. 1. Práce sa oceňujú jednotkovými sadzbami a cenami uvedenými v Súpise prác – výkaze výmer, obsiahnutom v zmluve o dielo.

2. 2. Oceňovanie prác zahrňuje úhradu nielen tých prác, ktoré sú uvedené ako položky v Súpise prác – výkaze výmer, ale i ďalšie práce a veci vyplývajúce zo zmluvy o dielo, ktoré sú technologicky nevyhnutné.

2. 3. Jednotkové sadzby a ceny uvedené v zmluve o dielo sú pevné, počas uskutočnenia stavby a ani po termíne jej dokončenia dohodnutom v zmluve o dielo sa neupravujú.

2. 4. Spôsob určenia ceny dohodnutý v zmluve o dielo nesmie obsahovať cenové úpravy v dôsledku zmien nákladov, s výnimkou postupov podľa bodu 2. 6 tohto článku.

2. 5. Obstarávateľ je povinný v súťažných podkladoch na vypracovanie ponúk upozorniť uchádzačov, aby pri vyjadrení ceny v ponuke brali do úvahy, že jednotkové sadzby sú pevné a úpravy cien v dôsledku zmien nákladov sú neprípustné.

2. 6. Ak zhotoviteľ neukončí všetky práce na diele v termíne dohodnutom v zmluve o dielo, z dôvodov na strane obstarávateľa, špecifikovaných v zmluve o dielo, potom zhotoviteľ má nárok na úpravu ceny z titulu preukázateľného zvýšenia nákladov v dôsledku zvýšenia cien vstupov, a to v období od pôvodného termínu dokončenia stavby do nového termínu dokončenia stavby.

2. 7. Pri postupe podľa bodu 2.6 sa cena prác upraví v súlade s uznesením vlády č.203 zo 16. marca 2005 bod B.2 podľa spôsobu uvedeného vo „Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazky na stavebné a inžinierske práce – FIDIC 1999“ v časti „Úpravy v dôsledku zmien nákladov“ v ustanovení bodu 13.8. Základné nákladové indexy sa počítajú k  termínu dokončenia stavby uvedenému v zmluve o dielo. Podrobný postup stanoví obstarávateľ v obchodných podmienkach.

#### Čl. 3

## Osobitné povinnosti obstarávateľa

3. 1. Obstarávateľmi v  zmysle týchto pravidiel sú: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.   a Slovenská správa ciest.

3. 2. Obstarávateľ môže vyhlásiť verejné obstarávanie až po získaní právoplatného stavebného povolenia na dielo a  potvrdenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, že finančné zdroje sú zabezpečené v súlade s  predpokladaným harmonogramom prác a rozpočtom verejnej správy.

3. 3. Zadávateľ projektu financovaného formou PPP môže vyhlásiť verejné obstarávanie aj bez získania právoplatného stavebného povolenia na základe schválenia projektu PPP vládou SR.

3. 4. Obstarávateľ je povinný vždy skúmať možnosť rozdelenia diela na prevádzky schopné celky a tieto samostatne obstarávať.

Čl. 4

Účinnosť

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť ...........2007.

Ing. Ľubomír Vážny, v. r.

minister