Informácia

o plnení úlohy z § 3 ods. 7 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“)     je ústredným orgánom štátnej správy a gestorom úlohy, z ktorej vyplýva zodpovednosť         za tvorbu a udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov SR podľa zákona NR SR č.170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov. Tento zákon je v súlade so smernicou Rady 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a ropných výrobkov, a  Aktom o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Budovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov je podľa bodu B.199 uznesenia vlády SR č. 1154/2001 zároveň prioritnou úlohou vlády SR.

V súvislosti s budovaním núdzových zásob ropy a ropných výrobkov SR (ďalej len „núdzové zásoby“) do úrovne 90 dní priemernej dennej spotreby SR bol vzhľadom                na finančnú náročnosť plnenia uvedenej úlohy pre SR zo strany Európskej únie odsúhlasený plán postupného vytvárania núdzových zásob, ktorý stanovuje časový harmonogram tvorby núdzových zásob podľa jednotlivých rokov do cieľového roku 2008. Správa rezerv harmonogram priebežne plní a v ďalšom období je potrebné v zmysle harmonogramu v roku 2007 dosiahnuť úroveň núdzových zásob na 82 dní priemernej dennej spotreby SR (ďalej len „dni“) a v roku 2008 má cieľový stav núdzových zásob dosiahnuť úroveň 90 dní.

Požiadavky na štruktúru a výšku objemu núdzových zásob pre príslušný rok                sa stanovujú na základe štatistického zisťovania, ktoré je zabezpečované podľa požiadaviek Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry. Mesačné štatistické výkazníctvo vykonávané v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006      až 2008 zabezpečuje Správa rezerv a ročné štatistické výkazníctvo zaisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, z ktorého sa stanovuje koeficient dennej spotreby SR. Oficiálne ročné štatistické údaje za rok 2006 zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky v IV. štvrťroku 2007.

Podľa údajov zo štatistického zisťovania spotreba vybraných ropných výrobkov v SR mierne rastie. V ďalšom období sa predpokladá, že spotreba ropných výrobkov sa bude zvyšovať v dôsledku  rastu slovenskej ekonomiky.

Finančné požiadavky na rok 2007 pre plnenie stanovených úloh v oblasti núdzových zásob boli Správou rezerv uplatnené pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2007 v kapitole Správy rezerv. Napriek prioritám a dôležitosti plnenia tejto úlohy sa v schválenom štátnom rozpočte na rok 2007 v kapitole Správy rezerv požiadavky zohľadnili len  čiastočne. Deficit finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z celkových výdavkov potrebných pre dosiahnutie požadovanej úrovne núdzových zásob, t. j. na 82 dní spotreby SR, a na ich skladovanie v roku 2007 predstavuje čiastku cca 1 200 mil. Sk. Správa rezerv deficit finančných prostriedkov štátneho rozpočtu vykrýva v rámci možností z mimorozpočtových zdrojov z odpredaja zásob hmotných rezerv v zmysle uznesenia vlády SR č.15 z 11. januára 2006.

K 30. júnu 2007 mala Správa rezerv zabezpečené núdzové zásoby na cca 74 dní.      Na splnenie schváleného harmonogramu pre rok 2007 je potrebné do konca roka doplniť núdzové zásoby ropou v množstve cca 80 000 ton. Mimorozpočtové zdroje Správy rezerv      sú obmedzené a slúžia na operatívne financovanie činností spojených s pohybom zásob.  Správa rezerv v zmysle uznesení vlády SR č. 857/2005 a 132/2006 financovala                  a v I. štvrťroku 2007 ukončila nákup osobných ochranných prostriedkov a virostatík             pre prípad možnej pandémie vtáčej chrípky v SR z mimorozpočtových zdrojov Správy rezerv s výdavkom cca 577 mil. Sk. Vzhľadom k tomu, že tieto finančné prostriedky, ktoré boli plánované pre oblasť núdzových zásob, sa z dôvodu vyššej priority vyčlenili na iný účel, nebude možné deficit finančných prostriedkov spojených s doplnením núdzových zásob       pre rok 2007 v potrebnom rozsahu pokryť z mimorozpočtových zdrojov. Pokrytie deficitu             z mimorozpočtových zdrojov je zabezpečené na cca 60 %.

Vzhľadom k tejto situácií Správa rezerv prijíma opatrenia na zníženie výdavkov        pri obhospodarovaní zásob a získanie ďalších finančných zdrojov. Keďže financovanie núdzových zásob vzhľadom na napätosť štátneho rozpočtu je každoročne problematické, Správa rezerv iniciovala a v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky hľadá možnosti a vhodný model systémového zabezpečenia  financovania  núdzových zásob            s cieľom znižovať nároky na štátny rozpočet.  Využitím všetkých dostupných možností         sa Správa rezerv snaží, aby sa požadovaný objem núdzových zásob podľa schváleného harmonogramu pre rok 2007 dosiahol.

S ohľadom na dodržanie potrebnej štruktúry skladovaných núdzových zásob sa Správa rezerv potýka s problémom nedostatku vhodných skladovacích kapacít na skladovanie núdzových zásob ropných výrobkov na území SR. Deficit skladovacích kapacít v roku 2007 je cca 32 000 ton. Správa rezerv v tejto oblasti prijíma opatrenia na riešenie tejto problematiky. V rámci prijímaných opatrení, s cieľom zabezpečiť skladovacie potreby SR v oblasti núdzových zásob v súlade so zákonom stanovenými podmienkami a  Koncepciou rozvoja štátnych hmotných rezerv schválenou uznesením vlády SR č. 783  z 18. augusta 2004 v zmysle bodu B.3 tohto uznesenia, Správa rezerv predložila na rokovanie vlády SR materiál „Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky“. Tento materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 1000 zo 6. decembra 2006. Správa rezerv na základe splnomocnenia vládou SR vo februári 2007 podpísala s českou stranou medzivládnu dohodu, ktorá umožní SR skladovať núdzové zásoby na území Českej republiky. V koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí SR bola zabezpečená      jej ratifikácia a platnosť.  Uzatvorením tejto dohody s Českou republikou sa vytvoril priestor pre možnosť skladovať núdzové zásoby na území Českej republiky a operatívne tak podľa potreby riešiť nedostatok skladovacích kapacít v SR.

V prípade, že sa nepodarí problémy s financovaním doplnenia a skladovania núdzových zásob doriešiť, nebude možné dodržať stanovený harmonogram tvorby núdzových zásob, čím by prišlo k porušeniu zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov, ako aj smerníc Európskej únie, za čo môže byť SR uložená pokuta alebo iná sankcia.

V uplynulom období sa Správa rezerv podieľala na plnení úlohy, vyplývajúcej z úsilia SR stať sa riadnym členom Medzinárodnej energetickej agentúry pri OECD (ďalej len „IEA“). Zabezpečenie požadovanej úrovne núdzových zásob a plnenie medzinárodného energetického programu zo strany SR sú základné podmienky pre prijatie SR do tejto organizácie.

Správa rezerv v máji 2006 vypracovala dotazník a predložila ho IEA. V novembri 2006         sa uskutočnila previerka núdzovej pripravenosti SR. Na základe pozitívnych výsledkov           z previerky a úspešnej obhajoby na pôde IEA, na ktorej sa zúčastnili v zastúpení SR               aj zástupcovia Správy rezerv, sa SR v tomto roku stane riadnym členom IEA. Prijatie SR        za riadneho člena IEA je významným úspechom SR.