ISPA opatrenie  č.:

2003 SK 16 P PE 015

Finančné memorandum

Dohodnuté medzi Európskou komisiou a

Slovenskou republikou

týkajúce sa grantu pomoci z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období pre opatrenie

Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste  Šali  a priľahlom regióne,

Slovenská republika

Finančné memorandum

Európska komisia, tu a ďalej uvádzaná ako “komisia“, ktorá koná za a v mene Európskeho spoločenstva, tu ďalej uvádzaného ako “spoločenstvo”, zastúpená zastupujúcim generálnym riaditeľom pre regionálnu politiku, pánom G. Meadowsom, za komisiu

na jednej strane a

vláda Slovenskej republiky, tu a ďalej uvádzaná ako “príjemca”

na strane druhej

sa dohodli na nasledovnom:

.

Článok 1

Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude realizovať a financovať z rozpočtových zdrojov spoločenstva, v súlade s ustanoveniami definovanými v tomto memorande. Opatrenie uvedené dolu v článku 2 sa bude vykonávať v súlade so Všeobecnými podmienkami pripojenými k rámcovej dohode uzavretej medzi komisiou a príjemcom, ktorých dodatkom sú podmienky tohto memoranda a osobitné ustanovenia pripojené k tomuto memorandu.

Článok 2

Identifikácia opatrenia

Nástroj pre štrukturálne politiky v predvstupovom období poskytne financovanie nasledujúceho opatrenia formou grantu, v zmysle popisovanom v prílohe I:

| Číslo opatrenia: | 2003/SK/16/P/PE/015 |
| --- | --- |
| Názov: | Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šali a priľahlom regióne |
| Obdobie trvania: | Dátum začiatku: Dátum podpísania finančného memoranda komisiou |
|  | Dátum ukončenia: 31. december 2008 |
| Miesto: | Šaľa a priľahlý región |
| Sekcia: | Zivotné prostredie |

Článok 3

Záväzok

- Maximálna výška verejných alebo ekvivalentných výdavkov, ktoré možno zobrať

do úvahy na účely výpočtu čiastky poskytovanej pomoci sa rovná 21 315 498 €.

- Percentuálny podiel pomoci poskytovanej spoločenstvami je pevne určený

a predstavuje 67,5 % z celkových verejných alebo ekvivalentných výdavkov

uvádzaných vo finančnom pláne v Prílohe II.

- Maximálna výška pomoci poskytnutej vo forme grantu z Nástroja pre štrukturálne

politiky v predvstupovom období je pevne stanovená a rovná sa 14 387 961 €.

- Záväzný prísľub poskytnutia čiastky vo výške 3 000 000 € z rozpočtu na rok 2003

je vydaný v rámci rozpočtovej linky B7-020. Záväzky v súvislosti s ďalšími   splátkami budú založené na úvodnom alebo na revidovanom finančnom pláne daného opatrenia, s ohľadom na stav realizácie opatrenia a na dostupnosť rozpočtových prostriedkov.

Článok 4

Platby

- Pomoc poskytovaná spoločenstvom bude pokrývať platby uskutočňované v súvislosti s opatrením, za ktoré príjemca prijal právne záväzné záväzky a na ktoré boli osobitne vyčlenené nevyhnutné finančné prostriedky. Tieto platby sa musia vzťahovať na práce popisované v prílohe I.

- Platby uskutočnené pred termínom podpísania finančného memoranda komisiou nie sú oprávnenými pre pomoc z Nástroja pre štrukturálne politiky v predvstupovom období.

- Opatrenie popisované v prílohe I a platby uskutočňované orgánom zodpovedným za implementáciu opatrenia budú dokončené najneskôr do 31. decembra 2008. Správa požadovaná pre platbu posledného zostatku bude predložená najneskôr do 6 mesiacov po tomto termíne.

- Výška preddavku je pevne stanovená na 2 877 592 € a preddavok sa poukáže týmto spôsobom:

- Čiastka 1 438 796 € bude uhradená po podpísaní tohto memoranda príjemcom.

- Zvyšok sa uhradí po podpísaní zmluvy o dielo na práce ako je uvedené v pláne obstarávania, ktorý tvorí prílohu I a. tohto memoranda.

Článok 5

Dodržiavanie zákonov a zásad spoločenstiev

Toto opatrenie sa musí realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami špecifikovanými v európskych dohodách a musí byť príspevkom k presadzovaniu politík spoločenstva, osobitne politík súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Článok 6

Duševné vlastníctvo

Príjemca a orgán zodpovedný za implementáciu, uvedený v prílohe I, bod 3, je povinný zabezpečiť nadobudnutie všetkých nevyhnutných práv duševného vlastníctva na štúdie, výkresy, plány, projekty, publicitu a ostatné materiály zostavené v súvislosti s plánovaním, projektovaním, realizáciou, monitorovaním a vyhodnotením projektu. Sú povinní zaručiť, že komisia a všetky ostatné orgány alebo osoby delegované komisiou budú mať prístup a právo používať takéto materiály. Komisia využije takéto materiály iba na vlastné účely.

Článok 7

Povolenia a oprávnenia

Kompetentné orgány príjemcu sú povinné v primeranom čase a v súlade s vlastnou legislatívou poskytnúť povolenia a oprávnenia každého druhu potrebné pre realizáciu opatrenia.

Článok 8

Osobitné podmienky v súvislosti s opatrením

Bez ujmy na účinnosti všeobecných ustanovení, špecifikovaných v prílohe III, je poskytnutie grantu spoločenstiev pre toto opatrenie podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

- Podmienka súvisiaca s východiskovými predpokladmi a stavom aktív:

Komisia si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej pomoci z ISPA špecifikovanú v článku 3 v tom prípade, ak sa do piatich rokov odo dňa dokončenia diela prevádzkové podmienky (tarify, výnosy a pod.) podstatne zmenia oproti východiskovým predpokladom prijatým pri určovaní výšky grantu, alebo ak nastane významná zmena:

  - ovplyvňujúca charakter prevádzky alebo jej podmienky realizácie, alebo poskytujúca súkromnému alebo verejnoprávnemu subjektu neprimerané výhody, a

  - vyplývajúca buď zo zmeny charakteru vlastníctva ktorejkoľvek časti financovanej infraštruktúry, alebo pri zániku alebo závažnej zmene prevádzkového rámca.

Krajina príjemcu bude o akejkoľvek takejto zmene informovať komisiu a bude sa usilovať o dosiahnutie ex-ante dohody s komisiou o týchto zmenách.

- Podmienka životaschopnosti:

Poskytnutie grantu spoločenstiev na opatrenie je podmienené tým, aby zainteresované orgány dali k dispozícii dostatočné prostriedky na zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby aktív.

Článok 9

Ustanovenia týkajúce sa implementácie uvedené v prílohách k tomuto finančnému memorandu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nedodržanie podmienok a ustanovení týkajúcich sa implementácie bude komisia posudzovať v súlade s postupom definovaným v prílohe III.1, časť VIII.

Článok 10

Autentický text tohto finančného memoranda je tento dokument, ako je tu dolu podpísaný.

V Bratislave	V Bruseli

Za príjemcu	Za Spoločenstvo

Pál Csáky	 G. Meadows
podpredseda vlády SR	zastupujúci generálny riaditeľ
národný koordinátor ISPA

Zoznam príloh Finančného memoranda

Príloha I	Popis opatrenia

Príloha II	Finančný plán

Príloha III

Príloha III.1	Finančné vykonávacie ustanovenia ISPA

Príloha III.2	Ustanovenia, ktorými sa riadi oprávnenosť výdavkov na opatrenia pri čerpaní pomoci z ISPA

Príloha III.3	Vzor pre žiadosti na platby, pre podávanie správ o finančnom a fyzickom pokroku a pre žiadosť o zmenu

Príloha III.4	Dohoda o minimálnych požiadavkách na finančnú kontrolu platných pre opatrenia pri čerpaní pomoci z ISPA

Príloha III.5	Dohoda v súvislosti s nezrovnalosťami a vrátením čiastok chybne prijatých v rámci ISPA

Príloha III.6	Požiadavky na informovanie a publicitu

Príloha 1

Popis opatrenia
Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šali a priľahlom regióne

Číslo kódu komisie: 2003 SK 16 P PE 015

# Názov opatrenia

Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šali a priľahlom regióne

# Orgán predkladajúci žiadosť (národný koordinátor ISPA)

2.1.	Názov:	Úrad vlády Slovenskej republiky

2.2.	Adresa:	Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava

E-mail:	eva.dunajska@government.gov.sk

# orgán zodpovedný za implementáciu (definovaný v časti II (2) prílohy III.2)

# 3.1.	Názov:         Ministerstvo životného prostredia SR,  Erna Dohnáliková

3.2.	Adresa:	Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

E-mail:	erna.dohnalikova@iaeip.sk

# Konečný príjemca

4.1.	Názov:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,   Bratislava

4.2.	Adresa:	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská  republika

E-mail:	ivan.nemcik@zsvak.sk

# Miesto

5.1.	Prijímateľská krajina:	 Slovenská republika

5.2.	Región:		Šaľa a priľahlý región

# Popis

Šaľa je mesto s 18 375 obyvateľmi, ktoré sa nachádza na juhozápade Slovenska, kde je dôležitá nádrž podzemnej vody Žitný ostrov.

Tento projekt si kladie za cieľ skvalitniť úpravu odpadovej vody v meste Šaľa, ako aj v 6 okolitých obciach (Kráľová nad Váhom, Tešedíkovo, Žihárec, Dlhá nad Váhom, Močenok a Horná Kráľová). Projekt pokrýva oblasť s celkovým počtom obyvateľov 41 000.

Projekt pozostáva z dvoch hlavných komponentov:

A)	Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej kanalizačnej siete

V súčasnosti je len 50% obyvateľstva napojených na kanalizačný zberný systém. Rozšírením kanalizačného systému tento projekt zvýši podiel napojených obyvateľov v oblasti projektu na 74%.

B)	Modernizácia dvoch čističiek odpadových vôd

Modernizáciou zberného systému a dvoch čističiek Šaľa zvýši počet obsluhovaného obyvateľstva z približne 26 000 na približne 45 000. Intenzifikácia dvoch ČOV umožní zlepšiť čistenie a zosúladiť výstup s legislatívou EÚ.

A) Rekonštrukcia a rozšírenie súčasnej kanalizačnej siete v Šali a jej okolí.

Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačných sietí obsahuje: rekonštrukcia 6 km kanalizačných sietí a ich predĺženie o 87 km vrátane výstavby 55 čerpacích staníc v meste Šali a okolitých dedinách.

Z celkovej dĺžky 93 212 m súčasnej kanalizačnej siete v regióne Šali sa bude rekonštruovať 6 014 m. K systému sa pridá 70 077 m novej gravitačnej kanalizačnej siete a 17 121 m nových tlakových kanalizačných vedení.

B) Rozšírenie dvoch existujúcich čističiek odpadovej vody (ČOV) na ľavej a pravej strane rieky Váh.

Rekonštrukcia a rozšírenie vysoko preťaženej ČOV v Šali umožni prevádzke upraviť množstvo zodpovedajúce 29 900 ekvivalentných obyvateľov, manipulovať 6 360 m3/d odpadovej vody s priemernou záťažou znečistením 1 800 kg BOD5/d, 300 kg/d celkového dusíka a 75 kg/d celkového fosforu.

Rekonštrukcia ČOV v Šali-Veči rozšíri kapacitu na 14 900 ekvivalentných obyvateľov, spracovanie 3 000 m3/deň odpadovej vody s priemernou záťažou znečistením 900 kg BOD5/d, 165 kg/d celkového dusíka a 37,5 kg/d celkového fosforu.

V dôsledku prísnych požiadaviek na fosfor a suspendované tuhé látky v charakteristike kvality upravenej odtokovej vody sa má zaviesť terciárne čistenie, aby sa plnili relevantné smernice EÚ.

## ČOV Šaľa sa zmodernizuje takto:

Existujúce tri retenčné a predčistiace bazény prívalovej dažďovej vody s celkovým objemom 2 310 m3 a inštalované čerpadlá prívalovej dažďovej vody sa budú ďalej prevádzkovať bez rekonštrukcie. Nová stoková linka a čerpacia stanica

- ČOV Šaľa

Existujúca ČOV Šaľa je v prevádzke od roku 1968. Efektívnosť úpravy ČOV nestačí na uspokojenie požiadaviek kvality vypúšťanej odpadovej vody najmä v súvislosti s amoniakom. ČOV je tiež preťažená v súvislosti s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu.

Existujúce tri retenčné a predčistiace nádrže prívalovej dažďovej vody s celkovým objemom 2 310 m3 a inštalované čerpadlá prívalovej dažďovej vody sa budú ďalej prevádzkovať bez rekonštrukcie. Na dopravu dažďovej prívalovej vody, ktorá presahuje kapacitu retenčných nádrží dažďovej prívalovej vody, do rieky Váh ako prijímajúcej vody sa vybuduje nová stoková linka a čerpacia stanica (3 kalové čerpadlá Q = 1000 l/s, 160 kW). Predčistenie odpadovej vody bude pozostávať z nádrže z vystuženého betónu s rotačnými mechanicky čistenými jemnými sitkami s 5 mm otvormi a lapačom piesku.

Budova pre existujúcu čerpaciu stanicu na dopravu neupravenej odpadovej vody do primárnej sedimentačnej nádrže sa bude rekonštruovať. Nainštalujú sa štyri nové čerpadlá (Q = 53 l/s, 4 kW).

Existujúca primárna sedimentačná nádrž sa použije bez akejkoľvek rekonštrukcie. Nová čerpacia stanica na dopravu z primárnej sedimentačnej nádrže k biologickému stupňu a čerpaniu aktivovaného kalu vráteného z regenerátorov do anaeróbnych zón (tri kalové čerpadlá Q = 53 l/s, 4 kW) sa postaví nová čerpacia stanica.

Biologický stupeň ČOV sa rozšíri a zrekonštruuje. Ide o biologické procesy nitrifikácie a denitrifikácie a posilnené biologické odstraňovanie fosforu. Aplikuje sa dvojlinkové usporiadanie stupňa biologickej úpravy. Existujúce prevzdušňovacie nádrže (V = 424 m3) a sekundárna sedimentačná nádrž (V = 460 m3) sa budú rekonštruovať, aby sa v každej nádrži vytvorili tri sekcie s miešačmi a využívali sa ako regeneračné nádrže. Posledné sekcie regeneračnej nádrže sa tiež vybavia prevzdušňovacím systémom (1300 kgO2/deň), aby sa zvýšila operačná pružnosť systému.

Postavia sa dve nové nádrže na aktivovaný kal s celkovým objemom 2 825 m3 a rozdelia sa na anaerobickú, anoxickú a oxickú zónu. Usmeňovače rozdelia tieto zóny na sekcie, aby sa priblížili k podmienkam piestového toku. Priemer reaktora aktivovaného kalu je 25,3 m, dĺžka okolo stredovej čiary je 101 m, šírka prstencov je 7,0 m a výška je 4,5 m. Objem jedného anaeróbneho reaktora pre posilnené odstraňovanie biologického fosforu je 625 m3. Na odstraňovanie biologického dusíka sa navrhuje pre-denitrifikačný systém.

Objem nitrifikačného reaktora je 1 700 m3. Celkový objem anoxicko/oxického reaktora je 2200 m3.

Modernizácia a rekonštrukcia biologického stupňa si bude tiež vyžadovať inštaláciu jemných prebublovacích prevzdušňovacích prvkov (3700 kgO2/deň), dve ponorné čerpadlá (Q = 132 l/s, 3 kW) a šesť miešacích prístrojov (4 kW).

Každý nový reaktor aktivovaného kalu bude okolo jednej novopostavenej kruhovej usadzovacej nádrže. Postavia sa dve nové sekundárne usadzovacie nádrže. Priemer naprojektovaných sekundárnych číriacich nádrží je 21 m, efektívny objem je 1400m3, povrchová plocha je 375 m2 a výška je 3,7 m.

Na čerpanie odpadovej vody z primárnej sedimentačnej nádrže k biologickému stupňu a čerpaniu aktivovaného kalu vráteného z regenerátorov do anaeróbnych zón (tri čerpadlá Q = 53 l/s, 4 kW) sa postaví a nainštaluje nová čerpacia stanica.

Postavia sa nové vzdušné dúchacie zariadenia (tri dúchadlá s Q = 18,75 m3/min, p = 550 mbar, P = 30 kW, tri vzdušné dúchadlá s Q = 6.25 m3/min, p = 300 mbar, P = 7.5 kW).

Zahrnutá je anaerobická stabilizácia kalu. Naprojektoval sa nový anaerobický stabilizačný bioreaktor (900 m3, kalové čerpadlo Q = 10 m3/h, P = 1.2 kW). Predchádzajúci anaerobický reaktor sa bude rekonštruovať na skladovaciu kalovú nádrž (450 m3).

Postaví sa nový membránový plynojem (270 m3, p = 2 – 2.5 kPa) a kogeneračná jednotka na využitie bioplynu (550 m3/d).

Je zahrnuté mechanické zahusťovanie nadmerného aktivovaného kalu (1100 kg/d) a gravitačné zahusťovanie primárneho kalu (objem novej zahusťovacej nádrže 90 m3). Postaví sa nová zahusťovacia nádrž (priemer 6 m, výška 3,0 m, V = 90 m3). Anaerobicky stabilizovaný kal sa bude mechanicky odvodňovať pásovým lisom. Predpokladá sa využitie stabilizovaného kalu v poľnohospodárstve.

- ČOV Šaľa - Veča

ČOV Šaľa-Veča je v prevádzke od roku 1984. Naprojektovala sa ako aeróbna biologická čistička s čiastočnou aeróbnou stabilizáciou kalu. Modernizácia ČOV v súvislosti s odstránením dusíka (nitrifikačné a denitrifikačné procesy), technické riešenie aeróbnej stabilizácie kalu a súčasná chemická precipitácia fosforu sú hlavné ciele rekonštrukcie ČOV.

Nainštalujú sa nové mechanicky čistené jemné sitá so 6 mm otvormi. Zmodernizuje sa a zrekonštruuje sa súčasné biologické čistenie ČOV. Ide o biologické procesy nitrifikácie a denitrifikácie a súčasnú chemickú precipitáciu fosforu. Aplikuje sa dvojlinkové usporiadanie stupňa biologickej úpravy.

Existujúce finálne sedimentačné nádrže (V = 880 m3) sa zrekonštruujú na oxicko/anoxické regeneračné nádrže. Toto umožní zvýšiť SRT v aktivovanom kalovom systéme, aby sa dosiahli podmienky požadované na aeróbnu stabilizáciu kalu. Zahrnutie regeneračných nádrží do upravovacej linky tiež prispeje k lepšiemu rastu mikroorganizmov vytvárajúcich zhluky na základe zásady metabolickej selekcie.

Na konci každej regeneračnej nádrže sa vytvorí anoxická sekcia. V každej sekcii sa nainštaluje miešacie zariadenie (P = 1.5 kW). Tiež sa do oxických sekcií nainštalujú prevzdušňovacie prvky na dodávanie 900 kgO2/deň.

Existujúce prevzdušňovacie nádrže (V = 2700 m3) sa premenia na predodnitrifikačné systémy (Vox = 2 x 1050 m3), Vanox = 2 x 300 m3). Každá oxická zóna bude rozdelená dvomi pozdĺžnymi stenami na tri kanále, aby sa priblížila režimu piestového toku v bioreaktoroch. Tiež sa nainštalujú prevzdušňovacie prvky na dodávanie 1900 kgO2/deň. Každá anoxická zóna bude rozdelená usmerňovačmi na štyri sekcie. Nainštalujú sa dve kalové obehové čerpadlá (Q = 69,67 m3/h P = 3 kW) na udržanie internej recirkulácie.

Postaví sa nová budova vzdušného dúchania so štyrmi vzduchovými dúchadlami (Q = 20 m3/min, p = 400 mbar, P = 22 kW).

Bude sa uplatňovať súčasná chemická precipitácia nadmerného fosforu. Postavia sa polyetylénové kontajnery (10 m3) a nainštaluje sa dávkovacie zariadenie precipitačného činidla (0.5 kW).

Postavia sa dve nové kruhové sekundárne nádrže. Objem každej nádrže je 1038 m3, povrchová plocha je 346 m2 a výška je 3 m.

Postaví sa a vybaví sa nová čerpacia stanica na vrátený a nadmerný kal (tri kalové čerpadlá Q = (8.0 – 26.1) l/s, 3 kW prietokom riadeným frekvenčným konvertorom).

Aeróbne stabilizovaný kal (800 kg/d) sa pred ďalším zneškodňovaním mechanicky zahustí (nové rotačné zahusťovadlo Q = 20 m3/h P = 1.1 kW) uložené v existujúcej nádrži na uskladnenie kalu a mechanicky odvodnené (nový pásový lis Q = 5 m3/h, P = 1.5 kW). Predpokladá sa poľnohospodárske použitie aeróbne stabilizovaného kalu.

# Ciele

Celkovým cieľom opatrenia je zvýšiť úroveň čistenia odpadových vôd v okrese Šaľa, aby spĺňala relevantné smernice EÚ:;

2000/60/EEC: Rámcová smernica o vodách;

91/271/EEC: o čistení mestských odpadových vôd

91/676/EEC: o dusičnanoch;

86/276/EEC: o využití kanalizačného kalu v poľnohospodárstve;

80/68/EEC: o podzemnej vode;

78/689/EEC: o kvalite vody pre sladkovodné ryby;

76/464/EEC: o nebezpečných látkach;

75/440/EC: o povrchovej vode.

Príspevok projektu k dosiahnutiu súladu s vyššie uvedenými smernicami je takýto:

2000/60/EEC: Rámcová smernica o vodách - realizácia opatrenia má mať za výsledok zlepšený ekologický a chemický stav rieky Váh v dôsledku znížených vstupov znečisťujúcich látok z ČOV Šaľa a Šaľa-Veča, ako aj zníženia vypúšťania zo žúmp a únikov zo stok do podzemnej vody.

91/271/EEC: Čistenie mestských odpadových vôd – projekt je navrhnutý tak, aby dosiahol úplný súlad so smernicou pre odpadovú vodu vytvorenú obyvateľmi domácností, komerčnými, priemyselnými a inštitucionálnymi zdrojmi v Šali a okolitých dedinách. Pokrýva to čistenie všetkých tokov odpadových vôd pri suchom počasí a limity pretekania prívalovej dažďovej vody z existujúceho kombinovaného kanalizačného systému Šale počas mokrého počasia;

91/676/EEC: Dusičnany – zvýšenie miery pripojenia na potrubný kanalizačný systém v Šali a okolitých dedinách na 100% zníži súčasné vypúšťanie odpadovej vody zo žúmp s vysokým obsahom čpavku do podzemných vôd;

86/276/EEC: Využitie kanalizačného kalu v poľnohospodárstve – zabezpečenie kapacity ČOV prijímať odpad zo žúmp umožní skončiť so súčasnou praxou vynášania žumpového odpadu na poľnohospodársku pôdu. Okrem toho sa kvalita kalu produkovaného v existujúcej ČOV zlepší tak, aby umožnil plnenie smernice;

80/68/EEC: podzemná voda - zabezpečenie potrubnej kanalizácie pre vyše 13 000 obyvateľov odstráni znečistenie podzemnej vody zo žúmp, ktoré nie sú vodotesné, a rekonštrukcia 6 km stok v zlom stave tiež zníži znečistenie podzemnej vody;

78/689/EEC: Kvalita vody pre sladkovodné ryby - kvalita vody v rieke Váh sa v dôsledku realizácie tohto opatrenia zvýši;

76/464/EEC: Nebezpečné látky - možno očakávať určité zníženie nebezpečných látok v dôsledku čistenia odpadovej vody;

75/440/EC: Povrchová voda - kvalita vody v rieke Váh sa v dôsledku realizácie tohto opatrenia zvýši.

Projekt si konkrétne kladie za cieľ:

- zaručiť dopravu a úpravu odpadovej vody v okrese Šaľa a jej vypúšťanie do prijímajúcej vody v súlade s vyššie uvedenou legislatívou;

- zníženie znečistenia podzemnej vody znížením presakovania odpadovej vody zo žúmp a nekontrolovaného a nezodpovedného vypúšťania obsahu žúmp do prírodného prostredia;

- ochrana zdrojov termálnej vody v oblasti;

- vytvoriť podmienky pre rozvoj dedín v okrese Šaľa najmä pre rozvoj domovej výstavby, podnikateľských aktivít, kultúry, športu a ďalších ľudských aktivít v meste Šaľa, vrátane časti Šaľa-Veča, a susedných dedín Kráľová nad Váhom, Tešedíkovo, Žihárec, Dlhá nad Váhom, Horná Kráľová a Močenok.

Realizácia projektu sa môže merať podľa nasledujúcich indikatívnych ukazovateľov:

| Fyzický ukazovateľ | Jednotková hodnota (napr. m3, bm, počet) | Objem |
| --- | --- | --- |
| Kanalizačný systém Šaľa |  |  |
| Rekonštrukcia stok | m | 6,014 |
| Rekonštrukcia spojov stok | počet | 110 |
| Nové gravitačné stoky | m | 41,081 |
| Nové napojenia na gravitačné stoky | počet | 2,904 |
| Nové tlakové stoky | m | 11,398 |
| Nové napojenia na tlakové stoky | počet | 175 |
| Nové čerpacie stanice | počet | 47 |
| Kanalizačný systém Šaľa-Veča |  |  |
| Nové gravitačné stoky | m | 28,996 |
| Nové napojenia na gravitačné stoky | počet | 1,440 |
| Nové tlakové stoky | m | 5,723 |
| Nové napojenia na tlakové stoky | počet | 1 |
| Nové čerpacie stanice | počet | 8 |

# Harmonogram prác

| Pracovná kategória | Začiatok | Dokončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 23/07/02 | 25/11/02 |
| Ekonomická analýza | 23/07/02 | 25/11/02 |
| Finančná analýza | 23/07/02 | 25/11/02 |
| Analýza vplyvov na životné prostredie | 10/02 | 03/03 |
| Projektové štúdie | 11/02 | 04/03 |
| Tendrová dokumentácia | 01/10/02 | 20/11/02 |
| Výkup pôdy | n/a | n/a |
| Výstavba | 10/04 | 01/07 |
| Prevádzková fáza | 02/07 |  |

# Ekonomická a sociálna analýza nákladov a prínosov:

Projekt má niekoľko pozitívnych socio-ekonomických efektov: projektu je pozitívnych. Podrobnosti hlavných prínosov identifikované v analýze spolu s priradenými hodnotami:

| Prínos (napr. časová úspora) | Jednotková hodnota | Súčasná hodnota (SH) | % celkových prínosov |
| --- | --- | --- | --- |
| úspory z vyprázdňovania žúmp | mil. EUR | 0,064 | 0,14 |
| prínos zdroja vody | mil. EUR | 1,34 | 2,83 |
| prínosy zníženia zápachu | mil. EUR | 0,027 | 0,06 |
| prínosy hospodárskeho rozvoja | mil. EUR | 40,575 | 85,36 |
| rekreačné prínosy | mil. EUR | 3.162 | 6.7 |
| ďalšie pracovné príležitosti vytvorené v rámci rekonštrukcie | mil. EUR | 2.076 | 4.4 |

# Hlavné prvky finančnej a ekonomickej analýzy

Investičné náklady súvisiace s projektom čiastočne pokryje konečný príjemca prostredníctvom bankovej pôžičky. Aby sa zabezpečilo financovanie tejto pôžičky, tarifa sa zvýši počas obdobia rokov 2004 – 2006 o 69%. Táto tarifa vychádza zo štúdie dostupnosti, podľa ktorej výdavky na pitnú a odpadovú vodu spolu budú pre priemernú domácnosť predstavovať 3% priemerného čistého príjmu v roku 2009.

Finančná analýza projektu vychádzajúca z grantu ISPA vo výške 67,5% a príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 25% vypočítala internú finančnú mieru návratnosti vo výške 7,7% a čistú súčasnú hodnotu vo výške € 356 852.

Analýza nákladov a prínosov ukázala ekonomickú mieru návratnosti 18,05%, a ekonomickú netto súčasnú hodnotu 30 517 537 a pomer prínosov k nákladom 2,02%.

Bez grantov z ISPA a štátneho rozpočtu by nebolo možné udržať tarify v rámci primeranej úrovne dostupnosti.

Konečným príjemcom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava, ktorá je regionálnou spoločnosťou vo vlastníctve obce. Preto sa odteraz budú musieť všetky investície a prevádzky pokryť z taríf, čím sa rešpektuje zásada finančnej zodpovednosti znečisťovateľa.

# Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Na projekt sa vzťahuje príloha II smernice 85/337/EEC, v znení smernice 97/11/EEC, keďže hodnote ekvivalentných obyvateľov pre projekt je menej ako 100 000.

Ministerstvo životného prostredia postupujúc podľa článku 4 témy 2 smernice 85/337/EEC, v znení smernice 97/11/EEC a v súlade s hranicou pre úplné hodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 (EO 100 000), rozhodlo, že projekt sa nebude hodnotiť v súvislosti s EIA.

Kompetentný orgán informoval verejnosť dňa 11.03.2003, že na projekt sa vzťahuje príloha II smernice 85/337/EEC, v znení smernice 97/11/EEC.

Projekt nebude mať vplyv na lokality dôležité z hľadiska zachovania prírody (napr. potenciálne lokality Natura 2000 ).

Ciele projektu sú v súlade s cieľmi ochrany prírody a krajiny.

V okrese Šaľa je hlavným priemyselným znečisťovateľom Duslo-Šaľa, výrobca umelých hnojív. Táto spoločnosť má vlastný separovaný kanalizačný systém a ČOV.

# Náklady a pomoc (v  €)

## Rozpis nákladov medzi jednotlivými druhmi výdavkov:

| Položka | Celkové náklady | Oprávnené náklady |
| --- | --- | --- |
| Poplatky za projektovanie a plánovanie |  |  |
| Výkup pozemkov |  |  |
| Príprava staveniska |  |  |
| Hlavné stavebné práce | 15 118 651 | 15 118 651 |
| Stroje a zariadenia | 4 022 741 | 4 022 741 |
| Technická pomoc |  |  |
| Stavebný dozor | 1 040 622 | 1 040 622 |
| Rezervy | 1 133 484 | 1 133 484 |
| Dane/verejné poplatky | 2 984 169 |  |
| Spolu | 24 299 667 | 21 315 498 |

| Náklady celkom | Neoprávnené výdavky | Celkové oprávnené náklady | Grant ISPA | Miera grantu % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 299 667 | 2 984 169 | 21 315 498 | 14 387 961 | 67,5 |

# Účasť medzinárodných finančných inštitúcií

Finančná spoluúčasť konečného príjemcu môže byť financovaná čerpaním pôžičky z EIB/Slovenskej  záručnej  a rozvojovej banky.

# Osobitné podmienky súvisiace s týmto opatrením

Pozri podmienky uvedené v článku 8.

# Plán verejného obstarávania

Práce budú realizované v súlade s plánom verejného obstarávania uvedeného v Prílohe I.a

Príloha I.a

Predbežný plán verejného obstarávania

| Tender č.: | Charakteristika prác a služieb, ktoré sú predmetom verejnej súťaže | Typ kontraktu (práce, dodávky alebo služby) | Predbežne stanovený mesiac verejnej súťaže (mesiac/ rok) | Odhadovaná hodnota kontraktu (EUR) | Miera úhrady faktúr, týkajúcich sa konkrétneho kontraktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizačné práce vrátane čerpacích staníc a prípojok | Kontrakt na práce | 05/04 | 13 935 885 | 67,5% |
| 2 | Projektovanie a výstavba čistiarne odpadových vôd | Kontrakt na práce | 05/04 | 6 338 991 | 67,5% |
| 3 | Riadenie kontraktov, kontrola projektovej dokumentácie a stavebný dozor | Kontrakt na služby | 05/04 | 1 040 622 | 67,5% |

Konkrétne podmienky pre udelenie kontraktov budú k dispozícii v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a/alebo na internete.

Príloha III.1

Finančné realizačné ustanovenia ISPA

Časť I

Formy a podiel pomoci

(1)	Pomoc spoločenstva v rámci ISPA môže mať formu nevratnej priamej pomoci, vratnej pomoci alebo akejkoľvek inej formy pomoci.

Pomoc vrátená riadiacemu orgánu alebo inému štátnemu orgánu sa použije znova na ten istý účel.

(2)	Podiel pomoci spoločenstva poskytnutej v rámci ISPA môže byť až do 75 % verejného alebo ekvivalentného výdavku vrátane výdavkov zo strany subjektov, ktorých činnosti sa vykonávajú v administratívnom alebo právnom rámci, na ktorého základe sa považujú za ekvivalentné štátnym subjektom. Komisia môže navrhnúť zvýšenie tohto podielu až na 85 %, najmä keď usúdi, že na realizáciu opatrení podstatných pre dosiahnutie všeobecných cieľov ISPA je potrebný podiel vyšší ako 75 %.

Podiel pomoci a maximálna suma grantu ISPA budú určené vo finančnom memorande týkajúcom sa opatrenia.

S výnimkou prípadov vratnej pomoci alebo prípadov zahŕňajúcich podstatný záujem spoločenstva sa podiel pomoci bude znižovať tak, aby sa zohľadnila:

(a)	Dostupnosť spolufinancovania;

(b)	Schopnosť opatrenia generovať príjmy; a

(c)	Vhodná aplikácia zásady „znečisťovateľ platí“.

(3)	Opatreniami, ktoré generujú príjmy podľa odseku 2(b), budú tie, ktoré sa týkajú:

(a)	Infraštruktúry, ktorej používanie zahŕňa poplatky znášané používateľmi;

(b)	Produktívnych investícií do oblasti životného prostredia.

Predpisy na aplikáciu zásady „znečisťovateľ platí“ vypracovala komisia.

(4)	Predbežné štúdie a technické podporné opatrenia sa môžu výnimočne financovať na 100 % celkových nákladov.

(5)	Opatrenia pokryté finančným memorandom bude realizovať prijímajúca krajina v úzkej spolupráci s komisiou, ktorá naďalej ponesie zodpovednosť za využitie pridelených prostriedkov.

Časť II

Alokácie

(1)	Komisia realizuje výdavky v rámci ISPA v súlade s finančným nariadením platným pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev na základe finančného memoranda, ktoré sa vypracuje medzi komisiou a prijímajúcou krajinou.

Ročné rozpočtové alokácie vzhľadom na pomoc poskytnutú na opatrenia sa však budú vykonávať jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

(a)	Alokácie vzhľadom na opatrenia, na ktoré poskytuje pomoc ISPA a ktoré sa majú uskutočniť za obdobie dvoch alebo viacerých rokov, sa spravidla a s prihliadnutím na bod (b) budú realizovať v ročných splátkach.

Alokáciu vzhľadom na prvú ročnú splátku vykoná komisia, keď podpíše finančné memorandum týkajúce sa opatrenia.

Táto alokácia bude zodpovedať sume grantu uvedenej pre prvý rok podľa finančného plánu. Počas obdobia vedúceho k plnej decentralizácii by malo byť dostatočné pokryť práce, ktoré sa majú kontrahovať v priebehu prvých rokov.

Alokácie v súvislosti s následnými ročnými splátkami budú vychádzať z počiatočného alebo revidovaného finančného plánu pre dané opatrenie. V zásade sa budú poskytovať na začiatku každého finančného roka a najneskôr do 1. apríla príslušného roka za predpokladu, že ich prognózované výdavky pre nasledujúci rok budú opodstatňovať a že postup prác ukáže, že projekt napreduje uspokojivo smerom k dokončeniu a s ohľadom na rozpočtovú dostupnosť prostriedkov.

(b)	Pre opatrenia s trvaním menej ako dva roky, alebo pre ktoré pomoc Spoločenstva nepresahuje 20 miliónov eur, sa môže uskutočniť prvý záväzok až do 80 % celkovej poskytnutej pomoci, keď komisia podpíše finančné memorandum týkajúce sa daného opatrenia.

Zvyšok bude alokovaný za predpokladu, že postup prác ukáže, že projekt napreduje uspokojivo smerom k dokončeniu a s ohľadom na rozpočtovú dostupnosť prostriedkov.

(2)	S výnimkou náležite odôvodnených prípadov sa zruší pomoc alokovaná na opatrenie, na ktorom sa podstatné práce nezačnú do dvoch rokov od dátumu podpisu finančného memoranda týkajúceho sa daného opatrenia komisiou.

V každom prípade bude komisia informovať v primeranom čase prijímajúcu krajinu a určený orgán, kedykoľvek sa vyskytne riziko zrušenia.

Časť III

Platby

(1)	Platby môžu mať formu buď zálohových platieb, priebežných platieb, alebo platieb konečného zostatku.

Priebežné platby a platby zostatku sa budú vzťahovať na výdavky skutočne potvrdené a vyplatené, ktoré sa musia opierať o potvrdené faktúry alebo účtovné doklady ekvivalentnej preukaznej hodnoty.

(2)	Zálohové platby

Vo všeobecnosti sa určenému orgánu definovanému v (9) vyplatí zálohová platba až do 20 % celkovej pomoci z ISPA podľa pôvodného rozhodnutia.

Prevod zálohovej platby sa bude spravidla uskutočňovať nasledujúcimi spôsobmi:

-	Prvá splátka až do polovice zálohy sa vyplatí, keď prijímajúca krajina podpíše finančné memorandum;

-	Zvyšok sa vyplatí po podpísaní prvej zmluvy, za normálnych okolností prvej zmluvy na práce.

Odchýlky od tohto všeobecného pravidla musia byť schválené rozhodnutím komisie vo finančnom memorande týkajúcom sa daného opatrenia.

Ak sa komisii nepošle žiadna žiadosť o platbu do 12 mesiacov od dátumu, keď sa vyplatila zálohová platba, určený orgán uvedený v odseku (2) vráti celú zálohovú platbu alebo jej časť. Sumu zálohy, ktorá sa vráti, určí komisia na základe skutočne vynaložených oprávnených výdavkov. Vrátenie zálohy nevedie k zrušeniu pomoci spoločenstva.

(3)	Priebežné platby

Priebežné platby uskutoční komisia v prospech určeného orgánu na požiadanie a za predpokladu, že opatrenie napreduje uspokojivo smerom k dokončeniu a uskutoční ich ako refundáciu potvrdených a skutočne vynaložených výdavkov s prihliadnutím na nasledujúce podmienky:

–	Prijímajúca krajina predložila správu popisujúcu postup opatrenia na základe jeho fyzických a finančných ukazovateľov a jeho súladu s finančným memorandom vrátane akýchkoľvek prípadných špecifických podmienok spojených s pomocou,

–	Boli rešpektované postrehy a odporúčania národných inšpekčných orgánov a/alebo inšpekčných orgánov spoločenstva,

–	Boli nahlásené akékoľvek technické, finančné a právne problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie,

–	Boli analyzované akékoľvek odchýlky od pôvodného finančného plánu,

–	Boli opísané kroky prijaté na zvýšenie publicity opatrenia.

Prijímajúca krajina bude informovaná komisiou, ak niektorá z vyššie uvedených podmienok nebola splnená;

Mal by sa používať štandardný vzor poskytovaný komisiou pre platobné nároky a pre správy o finančnom a fyzickom postupe.

(4)	Prijímajúce krajiny zabezpečia, aby sa žiadosti o platbu predkladali komisii spravidla trikrát za rok, najneskôr do 1. marca, do 1. júla a do 1. novembra.

(5)	Celková suma platieb uskutočnených podľa odsekov (2) a (3) nesmie prekročiť 80 % celkovej pridelenej pomoci. Komisia môže v odôvodnených prípadoch toto percento zvýšiť na 90 %.

(6)	Vyplatenie zostatku pomoci spoločenstva

Zostatok pomoci spoločenstva vypočítaný na základe potvrdených a skutočne vynaložených výdavkov sa vyplatí za predpokladu, že:

–	Opatrenie bolo uskutočnené podľa svojich cieľov,

–	Opatrenie splnilo svoje špecifické podmienky podľa finančného memoranda,

–	Záverečná správa spomínaná v časti V bola predložená komisii,

–	Určený orgán alebo subjekt spomínaný v odseku 2 predloží komisii žiadosť o platbu do šiestich mesiacov od termínu dokončenia prác a pre výdavky stanoveného vo finančnom memorande,

–	Prijímajúca krajina potvrdzuje komisii, že informácie uvedené v žiadosti o platbu a v správe sú správne,

–	Prijímajúca krajina poslala komisii vyhlásenie uvedené v dodatku III.4.C,

–	Všetky informácie a opatrenia týkajúce sa publicity vypracované komisiou v zmysle dodatku III.6 boli implementované,

–	Keď sa správa pomoci v rámci opatrenia zverí realizačným agentúram v krajinách žiadateľa na decentralizovanej báze, prijímajúca krajina poskytne komisii všetky informácie potrebné na overenie toho, že boli dodržané pravidlá spoločenstva, týkajúce sa verejného obstarávania, najmä v súvislosti s uverejnením vyhlásenia tendra a predkladaním hodnotenia tendra a správ o udelení kontraktu, a že boli dodržané všetky podmienky špecifikované vo finančnom memorande.

(7)	Ak sa vyššie uvedená záverečná správa nepošle komisii do 6 mesiacov po konečnom termíne dokončenia prác a platieb podľa finančného memoranda, príslušná časť pomoci predstavujúca zostatok pre dané opatrenie, by sa mala zrušiť.

(8)	Požiadavky na priebežné a záverečné platby predložené prijímajúcou krajinou sú sprevádzané vyhlásením národného autorizačného zástupcu, že deklarované platby sa týkajú len výdavkov doložených potvrdenými faktúrami alebo účtovnými dokladmi preukaznej hodnoty a ktoré spĺňajú ustanovenia platné pre oprávnenosť výdavkov pre projekty s pomocou ISPA podľa dodatku III.2.

(9)	Všetky platby pomoci pridelené komisiou v rámci tohto finančného memoranda sa uskutočnia na centrálny subjekt, Národný fond určený prijímajúcou stranou na príjem takých platieb. Komisia vykoná platby spravidla na jeden bankový účet určený prijímajúcou krajinou najneskôr dva mesiace po prijatí platnej a úplnej žiadosti o platbu. Národný fond príspevok ISPA prevedie čo najrýchlejšie a vcelku na subjekt zodpovedný za realizáciu.

(10)	Národný fond vedený národným autorizačným zástupcom má mať celkovú zodpovednosť za správu prostriedkov v rámci príslušnej prijímajúcej krajiny. Tento zástupca bude zodpovedný aj za refundáciu akýchkoľvek preplatených alebo nenáležite vyplatených súm komisii.

Povinnosti národného autorizačného zástupcu sú zakotvené v zmluve o budúcej zmluve uzavretej medzi komisiou a prijímajúcimi krajinami.

Časť IV

Použitie eura

(1)	Sumy v žiadostiach o pomoc spolu s relevantným plánom financovania budú vyjadrené v eurách.

(2)	Sumy pomoci a plány financovania schválené komisiou budú vyjadrené v eurách.

(3)	Deklarácie výdavkov na podporu príslušných žiadostí o platbu budú vyjadrené v eurách.

Prepočítavacím kurzom, ktorý sa použije, bude konečná finančná účtovná sadzba komisie platná pre mesiac, v ktorom sa deklarácie výdavkov zaregistrujú v účtovných dokumentoch zodpovedných orgánov, ktoré majú na starosti finančnú správu projektu. Mesačný prepočítavací kurz je stanovený podľa ustanovenia uvedeného v článku 1 (2) nariadenia komisie (EURATOM, ECSC, EC) č. 3418/93 zakotvujúceho podrobné pravidlá pre implementáciu istých ustanovení finančného nariadenia z 21. decembra 1977. Prepočítavacím kurzom je kurz z predposledného pracovného dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, za ktorý sa stanovujú kurzy. Komisia bude o tomto kurze informovať zodpovedné orgány.

(4)	Platby finančnej pomoci zo strany komisie sa uskutočnia v eurách v prospech orgánu určeného prijímajúcou krajinou na príjem takých platieb.

# Časť V

# Záverečná správa

# Orgán alebo subjekt zodpovedný za opatrenie má komisii predložiť záverečnú správu do šiestich mesiacov od dokončenia opatrenia. Záverečná správa bude obsahovať nasledujúce:

(a)	popis vykonanej práce s priložením fyzických ukazovateľov, kvantifikáciu výdavkov podľa kategórií prác a opatrenia prijaté vzhľadom na špecifické klauzuly obsiahnuté v rozhodnutí o pridelení pomoci;

(b)	potvrdenie súladu práce s rozhodnutím prideľujúcim pomoc;

(c)	prvé hodnotenie rozsahu, v akom sa dosiahli očakávané výsledky vrátane najmä nasledujúcich:

-	dátum účinnosti realizácie opatrenia;

-	indikácia spôsobu, ako sa opatrenie bude spravovať po dokončení;

-	prípadné potvrdenie finančných prognóz, najmä v súvislosti s prevádzkovými nákladmi a očakávanými príjmami;

-	potvrdenie socioekonomickej prognózy, najmä očakávaných nákladov a prínosov;

-	indikácia opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany životného prostredia a ich náklady vrátane dodržania princípu „znečisťovateľ platí“,

-	dátum, ku ktorému sa subvencované opatrenie sprevádzkovalo,

(d)	informácie týkajúce sa opatrení v oblasti publicity.

Časť VI

Zmeny finančného memoranda

(1)	Ak sa skutočne vynaložený verejný alebo ekvivalentný výdavok bude líšiť od výdavku pôvodne plánovaného, poskytnutá pomoc spoločenstva sa s prihliadnutím na to bude meniť, ale nesmie prekročiť maximálnu sumu uvedenú vo finančnom memorande.

Zmena v podiele pomoci spoločenstva oproti pôvodne stanovenému podielu alebo maximu grantu bude vyžadovať úpravu finančného memoranda v súlade s postupom opísaným v odseku (3).

(2)	Ak pri zmene finančného plánu pre projekt už vykonané alokácie a/alebo platby Spoločenstva prekročia sumy uvedené v upravenom finančnom pláne, komisia pri autorizácii prvej finančnej operácie (alokácie alebo platby) po danej zmene vykoná úpravu tak, aby sa zohľadnila suma nadmerne alokovaná alebo preplatená.

(3)	Akékoľvek zmeny finančného memoranda sa uskutočnia v súlade s nasledujúcimi postupmi:

(a)	Zmeny, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v cieľoch alebo charakteristikách projektu alebo podstatnú zmenu vo finančnom pláne alebo harmonograme výdavkov, sa uskutočnia prostredníctvom finančného memoranda vypracovaného na požiadanie prijímajúcej krajiny alebo z iniciatívy komisie po konzultácii s prijímajúcou krajinou. Definícia „podstatnej“ zmeny je uvedená v rámci ustanovení platných pre oprávňovanie výdavkov.

(b)	V prípade iných zmien prijímajúca krajina pošle komisii návrh na zmenu. Komisia predloží svoje poznámky alebo podpíše túto dohodu do dvadsiatich pracovných dní od prijatia návrhu. Zmeny budú prijaté, keď komisia poskytne svoj súhlas. Riadiaci výbor ISPA sa bude informovať o takých zmenách.

(c)	Akákoľvek zmena v ročných výdavkov menšia ako 25 % celkových výdavkov plánovaných na projekt sa nebude považovať za podstatnú zmenu plánu financovania a harmonogramu výdavkov.

Časť VII
Finančný manažment a kontrola

(1)	Prijímajúce krajiny:

(a)	vytvoria od 1. januára 2000, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 1. januára 2002, systémy manažmentu a kontroly, ktoré zaručia:

- riadnu realizáciu pomoci poskytnutej v rámci tohto memoranda v súlade so zásadami spoľahlivého finančného manažmentu,

- oddelenie funkcií manažmentu a kontroly,

- vyhlásenia o výdavkoch predložené komisii budú presné a budú vychádzať z účtovných systémov založených na podporných dokumentoch, ktoré možno overiť;

(b)	pravidelne overia, či opatrenia financované spoločenstvom sú primerane realizované;

(c)	predchádzajú nezrovnalostiam a prijímajú proti nim opatrenia;

(d)	vymáhajú straty spôsobené nezrovnalosťami alebo nedbanlivosťou.

(2)	Príslušné národné orgány, ktoré musia byť nezávislé, aby mohli vykonávať túto funkciu, budú vykonávať primerané interné a externé kontroly v súlade s medzinárodne akceptovanými normami auditu. Komisii sa bude každoročne posielať plán auditov a súhrn zistení z realizovaných auditov. Správy z auditu budú komisii k dispozícii.

(3)	Bez dosahu na kontroly realizované prijímajúcimi krajinami môžu služby komisie a dvor audítorov prostredníctvom vlastných pracovníkov alebo riadne splnomocnených zástupcov vykonávať technické alebo finančné audity priamo na mieste vrátane kontroly vzoriek a konečného auditu.

(4)	Prijímajúca krajina musí zaručiť, že keď pracovníci komisie alebo jej riadne splnomocnení zástupcovia alebo dvor audítorov vykonávajú kontroly, majú tieto osoby právo na mieste preveriť všetku relevantnú dokumentáciu a účty súvisiace s položkami financovanými v rámci finančného memoranda. Prijímajúce krajiny musia pomáhať službám komisie a dvoru audítorov pri vykonávaní auditov súvisiacich s využívaním fondov poskytnutých v rámci ISPA. Ustanovenia prílohy III.5 sa vzťahujú na kontroly na mieste vykonávané komisiou.

- Podrobné ustanovenia o finančnom manažmente a kontrole sú uvedené v prílohe III.4.

Časť VIII

Monitoring

Prijímajúce krajiny a komisia zabezpečia, aby implementácia opatrenia bola monitorovaná a vyhodnotená v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

(1)	Monitorovacie výbory sa založia dohodou medzi príslušnou prijímajúcou krajinou a komisiou. Vo výboroch budú zastúpené orgány alebo subjekty určené prijímajúcou krajinou, komisiou a prípadne EIB a/alebo inou financujúcou inštitúciou. Keď budú na realizáciu projektu kompetentné regionálne a miestne orgány a súkromné podniky a keď budú priamo dotknuté projektom, budú tiež zastúpené v takých výboroch.

(2)	Monitoring sa má vykonávať pomocou spoločne dohodnutých postupov predkladania správ, náhodných kontrol a prípadne zakladaním ad hoc výborov. Má sa vykonávať s odkazom na fyzické a finančné ukazovatele. Tieto ukazovatele sa budú týkať špecifického charakteru projektu a jeho cieľov. Budú usporiadané takým spôsobom, aby ukazovali dosiahnuté štádium realizácie opatrenia vo vzťahu k plánu a pôvodne stanoveným cieľom a pokroku dosiahnutému na strane riadenia a v akýchkoľvek súvisiacich problémoch.

(3)	(a)	Pre každé opatrenie bude národný koordinátor ISPA predkladať komisii správy o postupe do troch mesiacov od konca každého plného roka implementácie.

(b)	Na stretnutia monitorovacích výborov bude národný koordinátor ISPA predkladať správy o postupe podľa štandardného vzoru poskytnutého komisiou. Správa musí byť v rukách komisie 15 pracovných dní pred plánovaným stretnutím.

(4)	Na základe výsledkov monitoringu a berúc do úvahy poznámky monitorovacieho výboru bude komisia upravovať sumy a podmienky poskytovania pomoci vzhľadom na pôvodné schválenie, ako aj predpokladaný plán financovania, v prípade potreby na návrh prijímajúcich krajín.

Komisia bude definovať vhodné mechanizmy pre tieto úpravy, pričom ich bude diferencovať podľa povahy a dôležitosti.

Časť IX

Transparentnosť v udeľovaní kontraktov

(1)	Postup, podľa ktorého sa bude postupovať pri prideľovaní kontraktu na práce, dodávky alebo služby, bude rešpektovať kľúčové zásady obsiahnuté v hlave IX finančného nariadenia platného pre všeobecný rozpočet Európskej únie.

(2)	(a)	Účasť v tendroch bude otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby spadajúce pod aplikáciu zmluvy a pre všetky fyzické a právnické osoby v prijímajúcich krajinách ISPA.

Špecifikácie budú preto vyžadovať, aby účastníci tendrov uviedli svoju štátnu príslušnosť a prezentovali podklady bežne prijateľné podľa ich vlastného zákona.

(b)	V náležite odôvodnených prípadoch, ako je napríklad spolufinancovanie s medzinárodnými finančnými inštitúciami a po včasnom preskúmaní riadiacim výborom ISPA, môže komisia umožniť štátnym príslušníkom tretích krajín zúčastniť sa tendrov na kontrakty.

(3)	(a)	Prijímajúce krajiny prijmú potrebné opatrenia na zaručenie čo najširšej účasti. S týmto cieľom a v prípadoch, kedy to bude vyžadovať hodnota kontraktov, zabezpečia vopred zverejnenie pozvania na účasť v tendri v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a v úradnom vestníku v prijímajúcej krajine.

(b)	Odstránia tiež akúkoľvek diskriminačnú prax alebo technické špecifikácie, ktoré môžu znemožniť širokú účasť za rovnakých podmienok pre všetky fyzické alebo právnické osoby členských štátov a prijímajúcich krajín.

(c)	Okrem toho tieto informácie musia byť transparentnou formou uverejnené na internete.

(4)	Podrobný postup na uskutočňovanie tendrov a kontraktov je zakotvený v príručke Decentralised Implementation System (DIS – decentralizovaný realizačný systém) zavedenej pre programy PHARE.

Časť X

Transparentnosť v účtovníctve a správach o projektoch

Prijímajúca krajina zabezpečí, aby pre opatrenie, ktorého sa týka finančné memorandum, všetky štátne alebo súkromné subjekty zapojené do riadenia a realizácie operácií udržiavali buď osobitný účtovný systém, alebo adekvátnu účtovnú kodifikáciu všetkých súvisiacich transakcií, ktorá uľahčí overovanie výdavkov spoločenstvom a národnými kontrolnými orgánmi. Musia tiež zabezpečiť, aby boli všetky výdavky správne pripísané príslušnému projektu.

Zodpovedné orgány musia udržiavať dostupné všetky podkladové dokumenty týkajúce sa výdavkov na akýkoľvek projekt počas piatich rokov po poslednej platbe v súvislosti s projektom.

Časť XI

Hodnotenie ex post

Hodnotenie ex post má pokryť využitie zdrojov a efektívnosť a účinnosť pomoci a jej dosah. Má pokryť faktory prispievajúce k úspechu alebo neúspechu realizácie opatrení a výkony a výsledky.

Po dokončení opatrení komisia a prijímajúce krajiny preto vyhodnotia spôsob, ktorým boli opatrenia uskutočnené vrátane účinného a efektívneho využitia zdrojov. Hodnotenie pokryje aj skutočný dosah ich realizácie, aby sa zhodnotilo, či sa dosiahli pôvodné ciele. Toto hodnotenie sa bude medziiným zaoberať príspevkom opatrení k realizácii politiky spoločenstva k životnému prostrediu alebo jej príspevkom k rozšíreným transeurópskym sieťam a politike spoločnej dopravy. Zhodnotí aj environmentálny dosah opatrení.

Príloha III.2

Ustanovenia pre oprávnenosť výdavkov na opatrenia subvencované z ISPA

Časť I

###### Oblasť výdavkov

ISPA poskytuje pomoc na nasledujúce opatrenia:

- Environmentálne projekty umožňujúce prijímajúcim krajinám splniť požiadavky environmentálneho zákona spoločenstva a ciele Partnerstva pre vstup;

2.	Projekty dopravnej infraštruktúry, ktoré podporujú trvalo udržateľnú mobilitu a najmä tie, ktoré predstavujú projekty spoločného záujmu na základe kritérií rozhodnutia č. 1692/96/EC a tie, ktoré umožňujú prijímajúcim krajinám splniť ciele Partnerstva pre vstup; sem patrí prepojenie a súčinnosť národných sietí, ako aj s transeurópskymi sieťami spolu s prístupom k takým sieťam;

3.	Predbežné štúdie, hodnotenia a technické podporné opatrenia vrátane akcií týkajúcich sa informovanosti a publicity v súvislosti s oprávnenými projektmi. Sem patrí technická a administratívna pomoc na vzájomný prospech komisie a prijímajúcich krajín, ktorá nespadá do stálej pôsobnosti národnej štátnej správy, pokrývajúca identifikáciu, prípravu, riadenie, monitoring, audit a dohľad nad projektmi.

Pravidlá v nižšie uvedených častiach II až XII sa týkajú projektov uvedených v bodoch 1 a 2 vyššie. Aplikujú sa však analogicky ako rozhodnutia pre projekty uvedené v bode 3.

###### Časť II

Základné definície a pojmy

1. 	Pojem projektu, štádia projektu a skupiny projektov

Na účely tohto dokumentu budú platiť nasledujúce definície:

a)	„projekt“ bude ekonomicky nerozdeliteľná séria prác plniacich presnú technickú funkciu s jasne identifikovanými cieľmi.

b)	„technicky a finančne nezávislé štádium“ bude štádium, ktoré možno identifikovať ako samostatne funkčné.

Štádium môže pokrývať predbežné, realizačné a technické štúdie potrebné na uskutočnenie projektu.

c)	projekty vyhovujúce nasledujúcim trom podmienkam možno zoskupiť:

-	musia byť lokalizované na tom istom vodnom toku alebo povodí alebo situované pozdĺž toho istého dopravného koridoru;

-	musia sa uskutočňovať podľa celkového plánu pre vodný tok alebo povodie alebo koridor s jasne identifikovanými cieľmi;

-	musí nad nimi vykonávať dohľad subjekt zodpovedný za koordináciu a monitoring skupiny projektov v prípadoch, kedy projekty uskutočňujú rôzne kompetentné orgány.

2.   	„Subjekt zodpovedný za realizáciu“

(a)	Pre projekty subvencované z ISPA je „subjektom zodpovedným za realizáciu“ subjekt zodpovedný za tendre a kontrahovanie. Tento subjekt je uvedený v dodatku I, bode 3 finančného memoranda.

V dôsledku toho akákoľvek zmena „subjektu zodpovedného za realizáciu“ projektu musí byť schválená komisiou v rámci finančného memoranda.

Tento subjekt sa bežne označuje ako konečný príjemca finančnej pomoci z ISPA. Len tento subjekt uskutočňuje oprávnené výdavky.

(b)	Tento subjekt však môže delegovať implementáciu na iný subjekt, ktorý tiež môže uskutočňovať oprávnené výdavky. V takých prípadoch musí byť komisia informovaná o navrhovanom type delegácie a musí dostať kópiu relevantných dokumentov.

3.   	Pojem „štátna správa“

Štátna správa má zahŕňať nasledujúce tri úrovne všeobecnej správy:

-	Subjekty centrálnej štátnej správy (národná úroveň);

-	Subjekty regionálnej štátnej správy;

-	Subjekty miestnych samospráv.

Okrem toho tento pojem môže zahŕňať subjekty, ktorých aktivity sa vykonávajú v rámci administratívneho a právneho rámca, na ktorého základe sa považujú za ekvivalentné štátnym subjektom.

4.    	Realizácia a obdobie realizácie projektu

(a)  	Predpokladá sa, že realizácia projektu pokrýva všetky štádiá od predbežného plánovania (vrátane štúdia alternatív) po dokončenie schváleného projektu a opatrenia na zabezpečenie publicity pre subvencovaný projekt.

(b)  	Finančné memorandum môže platiť pre jedno alebo niekoľko vyššie uvedených štádií.

(c) 	Obdobie realizácie projektu sa týka spravidla obdobia potrebného na dokončenie vyššie uvedených štádií až po okamih, keď sa projekt stane plne funkčným a keď sa dokončí fyzický objekt popísaný vo finančnom memorande.

5.    	Transparentnosť a dokumentárne dôkazy

Akékoľvek výdavky vykázané komisii by mali byť založené na právne záväzných zmluvách a/alebo dokumentoch. Príslušné dokumentárne dôkazy sú nevyhnutné.

Aby sa maximalizovala transparentnosť a aby sa umožnila kontrola výdavkov zo strany komisie a/alebo kompetentného národného orgánu finančnej kontroly, každá prijímajúca krajina musí zabezpečiť, aby mal akýkoľvek subjekt zapojený do riadenia a realizácie projektov osobitné účtovné záznamy pokrývajúce projekt popísaný vo finančnom memorande.

6.	Výdavok

Výdavok sa musí týkať platieb potvrdených a skutočne uskutočnených subjektom zodpovedným za realizáciu podložených potvrdenými faktúrami alebo účtovnými dokladmi ekvivalentnej dôkaznej hodnoty.

„Účtovný dokument ekvivalentnej dôkaznej hodnoty“ znamená akýkoľvek dokument predložený orgánom definovaným v bode 2 tejto časti, ktorý dokazuje, že účtovná položka poskytuje pravdivý a korektný pohľad na uvedenú transakciu v súlade so štandardnými účtovnými praktikami. Keď sa má použiť účtovný doklad ekvivalentnej dôkaznej hodnoty, je potrebný predchádzajúci súhlas komisie.

Časť III

Hlavné kategórie oprávnených výdavkov

Výdavky týkajúce sa

-	realizačných štúdií,

-	plánovania a projektovania vrátane hodnotenia environmentálneho dosahu,

-	prípravy staveniska,

-	stavebných a montážnych prác,

-	zariadení a strojov trvalo inštalovaných v diele,

-	testovania a zaškoľovania,

-	riadenia projektu,

-	kompenzačných alebo zmierňovacích opatrení environmentálneho dosahu,

-	iných typov výdavkov špecifikovaných vo finančnom memorande,

-	opatrení prijatých podľa ustanovení dodatku III 6 o informovanosti a publicite

sú spravidla oprávnené s prihliadnutím na ďalej uvedené podmienky.

Časť IV

Realizačné štúdie, plánovanie a projektovanie diela

1. 	Výdavky týkajúce sa realizačných štúdií, plánovania a projektovania diela

(a) 	Výdavky súvisiace s realizačnými štúdiami, plánovaním vrátane štúdií hodnotenia environmentálneho dosahu, expertízami súvisiacimi s dielom a projektovaním diela sú spravidla oprávnené za predpokladu, že také výdavky priamo súvisia s jedným alebo niekoľkými projektmi a sú špecificky schválené finančným memorandom.

(b)	V prípadoch, kde kontrakt pokrýva niekoľko projektov, alebo kde subjekt zodpovedný za realizáciu vykonáva vyššie uvedené funkcie samostatne, náklady sa pripisujú pomocou transparentného a oddeleného projektového účtovného systému založeného na účtovných dokumentoch alebo dokumentoch ekvivalentnej dôkaznej hodnoty (napr. pomocou systému časovej alokácie).

2.    	Zapojenie štátnej správy

V prípadoch, kde sú do činností spomenutých v bode 1 (a) tejto časti zapojení zamestnanci štátnej správy, komisia môže akceptovať výdavky ako oprávnené v náležite odôvodnených prípadoch podľa všetkých nasledujúcich kritérií:

- 	zamestnanec musí dočasne opustiť svoje štatutárne zamestnanie v štátnej správe;

- 	výdavok musí byť založený na kontrakte týkajúcom sa jedného alebo niekoľkých špecifikovaných projektov; v prípade, kedy sa kontrakt týka niekoľkých projektov, náklady sa musia alokovať transparentným spôsobom (napr. pomocou pracovných výkazov);

- 	výdavok musí priamo súvisieť s jedným alebo viacerými individuálnymi projektmi;

- 	kontrakt musí byť časovo obmedzený a nesmie prekročiť časový limit stanovený na dokončenie projektu;

- 	úlohy, ktoré sa majú vykonať v rámci daného kontraktu, nesmú pokrývať všeobecné administratívne funkcie, ako je uvedené tu v časti VIII, bod 1;

- 	toto ustanovenie sa nesmie použiť na obchádzanie postupov verejného obstarávania spoločenstva.

Časť V

Príprava staveniska a výstavba

(1) 	V prípadoch, kedy subjekt zodpovedný za realizáciu vykonáva prípravu staveniska alebo stavebné práce alebo ich časti samostatne, náklady sa pripisujú prostredníctvom transparentného a oddeleného projektového účtovného systému na základe účtovných dokladov alebo dokladov ekvivalentnej preukaznej hodnoty.

V prípade zapojenia zamestnancov štátnej správy platia ustanovenia časti IV, bod 2.

(2) 	Oprávnené náklady budú zahŕňať len náklady skutočne vzniknuté po dátumoch uvedených v časti X, bode 1 a týkajúce sa priamo projektu. Oprávnené náklady môžu zahŕňať všetky alebo ktorékoľvek z nasledujúcich kategórií:

- 	mzdové náklady (hrubé mzdy a platy);

- 	poplatky za použitie trvalých zariadení počas výstavby;

- 	náklady na výrobky použité na realizáciu projektu;

- 	režijné náklady a iné nákladové položky, ak je to špecificky odôvodnené; majú sa alokovať korektným spôsobom v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými štandardmi.

-	pripísané režijné náklady nie sú oprávnené v prípade, kedy je subjekt spomenutý pod vyššie uvedeným bodom (a) štátnou správou.

(3) 	Náklady by sa spravidla mali účtovať v trhových cenách.

Časť VI

Nákup, prenájom zariadení a nehmotného majetku

1.	Trvalé zariadenia, ktoré sú súčasťou investičných výdavkov projektu

(a) 	Výdavky na nákup alebo výrobu strojov a zariadení, ktoré majú byť trvale inštalované a zabudované do diela, sú oprávnené za predpokladu, že sú zahrnuté do inventára trvalých zariadení subjektu uvedeného v časti II (2) a že sú považované za investičné výdavky v súlade so štandardnými účtovnými zvyklosťami.

(b) 	Bez dotknutia časti IX (3) sa prenájom takého zariadenia považuje za súčasť prevádzkových nákladov a nie je oprávnený.

2.    	Nákup nehmotného majetku

Nákupy a použitie nehmotného majetku, napríklad patentov, sú oprávnené, ak sú potrebné na realizáciu projektu.

3.   	Trvalé zariadenia použité na realizáciu projektu

(a) 	V prípadoch, kedy subjekt zodpovedný za realizáciu vykonáva prípravu staveniska alebo stavebné práce alebo ich časť samostatne, výdavky na nákup alebo výrobu trvalých zariadení, ktoré sa používajú počas realizačnej fázy projektu, nie sú oprávnené. Toto sa týka ťažkých stavebných strojov, ako aj kancelárskych a iných typov zariadení.

(b) 	Trvalé zariadenia, ktoré sú výslovne zakúpené alebo vyrobené na realizáciu projektu, možno považovať za oprávnené, ak sú bez ekonomickej hodnoty, alebo ak sa po použití zlikvidujú, a ak je to uvedené vo finančnom memorande.

4.	Trvalé zariadenia používané štátnou správou

(a) 	Výdavky na nákup a prenájom trvalých zariadení používaných štátnou správou nie sú oprávnené.

(b) 	Bez dotknutia časti VIII (2) a (3), výdavky na zariadenia a nájomné za zariadenia používané štátnou správou pri uskutočňovaní svojej úlohy monitorovania a dohľadu môžu byť oprávnené so súhlasom komisie.

Časť VII

Nákup pozemkov a daň z pridanej hodnoty

Nákup pozemkov a daň z pridanej hodnoty (DPH) nie sú oprávnené.

Časť VIII

Administratívne výdavky

1. 	Všeobecné zásady

Výdavky vzniknuté štátnym správam vrátane platov národných, regionálnych a miestnych štatutárnych zamestnancov, nie sú oprávnené na pomoc (vrátane odbornej pomoci) s výnimkou náležite doložených výdavkov vyplývajúcich z povinnosti vykonávať finančné kontroly, finančný a fyzický monitoring, hodnotenie a prevenciu nezrovnalostí a výdavkov vzniknutých v rámci povinnosti vymáhať stratené sumy.

S výnimkou Národného fondu náklady zahŕňajúce platy spojené s dočasným zamestnaním zamestnancov z iniciatívy komisie, či už dočasných štátnych zamestnancov alebo zamestnancov zo súkromného sektora, za prácu zahŕňajúcu riadenie, následné sledovanie, vyhodnocovanie a kontrolu, sú oprávnené v rámci technických podporných opatrení podľa definície v časti I (3).

Zariadenia na účely monitorovania môžu byť oprávnené, ak ich špecificky umožňuje opatrenie odbornej pomoci uvedené vo finančnom memorande.

2. 	Organizácia monitorovacích výborov

(a)	Bez dotknutia vyššie uvedeného bodu 1 výdavky vzniknuté na organizáciu štatutárneho monitorovania sú oprávnené po predložení dokumentárnych dôkazov.

(b)	Prípustné náklady môžu spravidla zahŕňať jednu alebo viacero z nasledujúcich kategórií:

-	služby tlmočníkov,

-	prenájom zasadačky a pomocné opatrenia,

-	prenájom audiovizuálnych a iných potrebných elektronických zariadení,

-	poskytovanie dokumentácie a súvisiacich prostriedkov,

-	poplatky za účasť expertov,

-	cestovné výdavky.

(c ) 	Platy a odmeny zamestnancov štátnej správy vyplatené v tomto kontexte nie sú oprávnené.

3. 	Stretnutia na požiadanie komisie

Pravidlá uvedené vo vyššie uvedenom bode 2 možno aplikovať analogicky na organizovanie ad hoc stretnutí na požiadanie komisie.

Časť IX

Iné typy výdavkov

1. 	Riadenie projektov a dohľad nad projektmi

Výdavky súvisiace s riadením projektov a dohľadom nad projektmi sú spravidla oprávnené. Platia ustanovenia uvedené v časti IV (1) a (2).

2.	Finančné poplatky

Akýkoľvek typ finančného poplatku súvisiaceho s realizáciou projektu nie je oprávnený; toto sa týka najmä úrokov za preklenovacie financovanie, bankových poplatkov, obstarávacích poplatkov atď.

Bankové záruky týkajúce sa bankových pôžičiek používaných na financovanie projektu môžu byť oprávnené so súhlasom komisie.

3. 	Techniky financovania neimplikujúce okamžitý prevod vlastníctva majetku

Bez dotknutia bodu 2, finančné techniky, ktoré nemusia implikovať okamžitý prevod vlastníctva majetku, sa môžu považovať za oprávnené, ak je to odôvodnené a schválené vo finančnom memorande.

Prijímajúca krajina musí preukázať prostredníctvom analýzy rizík, že použitá technika je ekonomicky výhodnejšia ako priame získanie majetku.

4. 	Prevádzkové výdavky, priebežné náklady subvencovaných projektov

(a)  	Akýkoľvek typ prevádzkových nákladov vzniknutých po dokončení projektu nie je oprávnený.

(b)  	Bez ohľadu na vyššie uvedený bod (a), zaškolenie prevádzkového personálu a testovanie diela a jeho zariadení môže byť braté do úvahy ako oprávnený výdavok počas potrebného obdobia definovaného vo finančnom memorande.

(c ) 	Zásady definované vo vyššie uvedených bodoch (a) a (b) platia aj pre dokončenú jednotlivú časť projektu alebo zoskupeného projektu, aj keď celkový projekt ešte nebol dokončený.

5. 	Opatrenia týkajúce sa publicity a informovanosti

Výdavky na opatrenia uskutočnené podľa ustanovení dodatku III.6 na informovanosť a publicitu sú oprávnené.

Časť X

Obdobie oprávnenosti

1.	Počiatočný časový limit oprávnenosti

Počiatočný časový limit oprávnenosti sa hodnotí rôzne podľa dvoch nasledujúcich situácií:

(a)	keď výber projektov, organizácia tendrov a kontraktácia žiadateľskými krajinami podlieha ex ante schváleniu komisiou, výdavky sú oprávnené na pomoc od dátumu, keď komisia podpísala finančné memorandum týkajúce sa tohto projektu.

Vo výnimočných prípadoch a keď financovanie projektu pozostáva z kombinácie pôžičky buď od EIB alebo inej finančnej inštitúcie a grantu ISPA, výdavok je oprávnený na pomoc od dátumu odsúhlasenia konkrétneho projektu zo strany EIB alebo inej finančnej inštitúcie. Tento dátum by spravidla nemal byť skorší ako 6 mesiacov od dátumu uvedeného pod prvým pododsekom. Predpokladom sú nasledujúce podmienky:

-	Práce a kontrakty, pre ktoré bude platiť toto ustanovenie, musia byť identifikované vo finančnom memorande;

-	EIB alebo iná finančná inštitúcia potvrdí, že sú dodržané ustanovenia článkov 167 a 168(1) Nariadenia Rady (EC, Euratom) č. 1605/2002 a odporúčania v článku 239 a 240 Nariadenia Rady (EC, Euratom) č. 2342/2002,

Vo vyššie uvedených prípadoch môže komisia spravidla aplikovať po preskúmaní riadiacim výborom ISPA ustanovenie článku 114 (2) finančného nariadenia platného pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

(b)	po rozhodnutí komisie zveriť pomoc realizačným agentúram v žiadateľských krajinách na decentralizovanom základe, výdavok je oprávnený na pomoc od dátumu, keď žiadosť dosiahne komisiu (odbornú organizáciu ISPA) za predpokladu, že žiadosť možno považovať za kompletnú.

Platby uskutočnené pred dátumami špecifikovanými vo vyššie uvedených bodoch (a) a (b) nie sú oprávnené.

2.	Úpravy projektov

(a) 	Akákoľvek úprava schváleného projektu, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 5 miliónov eur alebo 20 % jeho celkových nákladov podľa toho, čo je nižšie, sa považuje za „podstatnú“ úpravu projektu. Závažné úpravy fyzických objektov projektu, ktoré sú také, že sa zmení povaha projektu, sa tiež považujú za „podstatné“.

Pravidlá zakotvené odsekom 1 platia pre oprávnenosť výdavkov týkajúcich sa tých úprav, ktoré sú definované vyššie.

(b) 	Pre akúkoľvek inú úpravu projektu budú výdavky týkajúce sa nových dodatočných alebo rozšírených fyzických prvkov oprávnené od času, kedy požiadavka na úpravu dosiahne komisiu (odbornú organizáciu ISPA).

(c) 	Požiadavku na úpravu a k nej pripojené relevantné informácie možno prezentovať na monitorovacom výbore. V zápisnici sa musí urobiť záznam o požiadavke a uložení materiálu.

3. 	Konečný časový limit oprávnenosti

(a) 	Konečný dátum oprávnenosti je spravidla uvedený v článku 4, odseku 3 finančného memoranda.

(b) 	Konečný dátum sa týka platieb vykonaných subjektom zodpovedným za realizáciu.

(c) 	Konečný dátum oprávnenosti je zakotvený v príslušnom finančnom memorande. Po uplynutí tohto dátumu má prijímajúci štát k dispozícii obdobie šiestich mesiacov, aby komisii predložil záverečnú žiadosť o platbu spolu so záverečnou správou a výkazom podľa časti III (6) dodatku III.1 a dodatku III.4.C  k finančnému memorandu.

(d) 	Komisia toto šesťmesačné obdobie nemôže predĺžiť.

Časť XI

Žiadosti o platbu

Žiadosti o platbu prezentované komisii prijímajúcimi krajinami sú založené na deklaráciách výdavkov skutočne vyplatených podľa definície v časti II, bode 6.

V prípade práce vykonanej koncesionárom alebo ekvivalentným subjektom musí zodpovedný orgán štátnej správy potvrdiť správnosť výdavku.

Žiadosti o platbu musia byť registrované a potvrdené národným autorizačným zástupcom. Žiadosti sa potom postúpia komisii cez delegáciu komisie.

Časť XII

Iné položky špecificky neuvedené

(1)	Kedykoľvek sa vyskytnú otázky, ktoré nie sú špecificky riešené v týchto zásadách platných pre oprávnenosť výdavkov v rámci projektov s pomocou ISPA, záležitosť sa prediskutuje s komisiou. Komisia sa bude snažiť riešiť otvorené otázky v duchu týchto zásad a s náležitým ohľadom na zásady stanovené pre kohézny fond.

(2)	V prípade konfliktu medzi týmito zásadami a zásadami pravidiel národnej oprávnenosti budú mať prednosť vyššie uvedené zásady.

Príloha III.3.a

Vzor pre predloženie monitorovaciemu výboru
  dd/mm/rr

# ISPA monitorovací hárok

### Všetky údaje v správe majú byť ku 30. júnu alebo 31. decembru

# 1A.	Identifikácia opatrenia

Názov opatrenia:

Číslo finančného memoranda ISPA:

Implementačná agentúra :

Podiel pomoci ISPA:

Podpis finančného memoranda	-	Komisia

-	Krajina

Číslo dodatku	     		-	Komisia

-	Krajina

# 1B.	Implementačná agentúra (ia)

Meno:

Adresa:

PSČ:		     		Mesto:

Meno kontaktnej osoby:

Tel. číslo:

E-mail:

# 2.	 Stručný chronologický popis vykonaných činností/prác

# 3.	Špecifické podmienky súvisiace s opatrením (článok 8 finančného memoranda FM)

Uveďte špecifické podmienky, pokiaľ sú, a uveďte ako boli splnené a dátum splnenia  (odkaz na korešpodenciu Komisie potvrdzujúcu splnenie týchto podmienok).

# 4.	Aktualizácia plánu obstarávania

| Kontrakt (číslo, typ a popis) | Dátum zverejnenia predbežného oznamu o tendri | Typ plánovaného tendra** | Dátum zverejnenia oznámenia o tendri | Náklady na kontrakt / odhadované náklady na kontrakt | Typ Spolufinan-covania | Dátum podpisu a meno / Stav*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ak nezverejnený | Ak zverejnený | v mil. € | Spoločné/ paralné |  |
|  |  |  | Odhadovaný dátum | Dátum, Official Journal a Internet. |  |  |  |
| Podpísaný |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V procese prípravy |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)	Špecifikovať hlavný kontrakt.

(**)	Určiť, či kontrakt bude dohodnutý podľa červenej, žltej alebo striebornej knihy FIDIC. Určiť, či sa jedná o miestny, medzinárodný alebo obmedzený tender a uviesť zdôvodnenie procedúry prípadného predbežného výberu.

(***)	Pre kontrakty v procese prípravy uveďte prosím detaily o stave prípravy tendrovej dokumentácie.

# 5.	Plán výdavkov (Mena: €)

| Rok | Celkové oprávnené náklady | Aktuálne realizované platby | Budúce odhadované výdavky | Celkové výdavky | Rozdiel/ Celkové náklady% (9)=((7)-(2))/ /celkové (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počiatočný odhad* | Súčasný akceptovaný odhad** | (ku dňu výkazov) | (%) (3)/(2) | (odo dňa výkazov) | (%) (5)/(2) | (7)=(3)+(5) | (%) (7)/(2) |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 1. kvartál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. kvartál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. kvartál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. kvartál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 1. kvartál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. kvartál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. kvartál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. kvartál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkovo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhnutá zmena finančného plánu Yes No Už predložené EK dňa: Má byť predložené EK dňa: Má byť prezentované na monitorovacom výbore (doplniť plán a dôvody na zmenu) |

*	v momente podpisu finančného memoranda
**	posledný monitorovací výbor

7. Dôvody rozdielov (pokaľ sú) medzi fyzickou a finančnou realizáciou Vysvetlenie oneskorení (pokiaľ jestvujú)

# 8.	Technické, finančné alebo právne problémy (Príloha III.1 FM)

Uveďte akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytli počas realizácie opatrenia vrátane odchýlok od pôvodného finančného plánu a vysvetlite, aké opatrenia sa prijali na ich nápravu.

Uveďte akékoľvek pozastavenie, finančnú opravu a/alebo nezrovnalosť.

# 9.	Postrehy a odporúčania národných a/alebo inšpekčných orgánov Spoločenstva (Príloha III.1 FM)

Uveďte prípadné súhrnné postrehy alebo odporúčania (s plným odkazom na zdroj), a opíšte, ako boli splnené.

# 10.	Opatrenia prijaté na propagáciu pomoci Spoločenstva (Príloha III.6 FM)

Bilboardy postavené na stavenisku?	      Áno		Nie

Médiá využité na informovanie verejnosti o príslušnom opatrení:

Tlač		Televízia 		Rozhlas

Iné audiovizuálne médiá

Typ písomnej dokumentácie poskytnutej verejnosti:

# 11.	Očakávaný dátum dokončenia

V počiatočnom FM (konečný dátum stanovený v počiatočnom FM)

V aktuálnom FM (konečný dátum v modifikovanom FM)

Očakávaný dátum dokončenia

Úprava dátumu, ktorá sa mala navrhnúť na MV:	Áno  		Nie

Príloha III.3.b

Vzor na zavedenie úpravy

##### Návrh úpravy ISPA

Subjekt zodpovedný za realizáciu:

# 1.	Identifikácia opatrenia

Názov opatrenia:

Subjekt zodpovedný za realizáciu:

Kód opatrenia ISPA:

Finančné memorandum č. 	                  	Dátum:

Podiel pomoci ISPA:

# 2. 	Zmena dátumu dokončenia

Aktuálny dátum dokončenia:	     	Navrhovaný dátum dokončenia:

| 3. Navrhované zmeny finančného plánu (*) Mena: € |
| --- |
|  | Celkové oprávnené výdavky podľa aktuálneho FM | Vynaložené oprávnené výdavky alebo prognózované celkové výdavky |
| 2000 |  |  |
| 2001 |  |  |
| 2002 |  |  |
| 2003 |  |  |
| 2004 |  |  |
| 2005 |  |  |
| 2006 |  |  |
| Po 2006 |  |  |
| Spolu |  |  |
| Žiadosť o zvýšenie pomoci Áno Nie Suma požadovaného zvýšenia (keď sa hodí) v € (*) pripojiť upravený finančný plán |

4.	Zmeny v oprávnených nákladoch opatrenia		   	Mena: €

| Kategória výdavkov | Aktuálne celkové oprávnené náklady | Požadovaná zmena | Navrhované celkové oprávnené náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| Plánovanie/projektovanie |  |  |  |
| Príprava staveniska |  |  |  |
| Hlavné práce |  |  |  |
| Stroje a zariadenia |  |  |  |
| Odborná pomoc |  |  |  |
| Dohľad |  |  |  |
| Iné (uveďte) |  |  |  |
| Spolu |  |  |  |

*	Je vhodné ďalšie rozdelenie podľa kontraktov

# 5.	Zmeny vo fyzických ukazovateľoch

| Typ prác | Jednotka | Aktuálny odhad času do dokončenia | Navrhované |
| --- | --- | --- | --- |

# 6. 	Zmeny v charakteristikách opatrenia

Uveďte podrobný popis

# 7. 	Dôvody navrhovaných zmien

Uveďte podrobné argumenty

Návrh úpravy:

Dátum predloženia návrhu úpravy:

Podpis NIC:

Príloha III.4

Systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytnutú z ISPA a postup na vykonanie finančných korekcií

Časť I

Táto príloha ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa systémov riadenia a kontroly pre pomoc poskytnutú z ISPA a postupu pre vykonanie finančných korekcií takejto pomoci.

Časť 2
Systémy riadenia a kontroly

1.	Každá prijímajúca krajina zaručí, že:

(i)	národný koordinátor ISPA,

(ii)	Národný fond a splnomocnenec pre Národný fond,

(iii)	implementačné agentúry a sektoroví splnomocnenci a

(iv)	koneční príjemcovia

tak, ako je definované v ISPA memorande o porozumení o využití Národného fondu pre ISPA, dostanú primerané usmernenie o zabezpečení systémov riadenia a kontroly potrebných na zaručenie spoľahlivého riadenia ISPA v súlade so všeobecne akceptovanými zásadami a normami a najmä zabezpečenie primeraného zaručenia správnosti, pravidelnosti a oprávnenosti žiadostí o pomoc ISPA, ale aj zaručenie, že opatrenia sa realizujú v súlade s podmienkami memoranda o financovaní a s cieľmi priradenými opatreniu.

2.	Na účely tejto prílohy budú medzi „implementačné agentúry“ patriť aj iné orgány, než sú koneční príjemcovia (ďalej ako „delegované orgány“), na ktoré deleguje implementačná agentúra alebo sektorový splnomocnenec realizáciu opatrení s pomocou ISPA.

3.	Na účely tejto prílohy, okrem prípadov, kde je to uvedené ináč, „opatrenie“ znamená jednotlivé projekty, etapy projektov alebo skupín projektov spadajúcich do prílohy III.2, časť II (1), čo je predmetom finančného memoranda.

Časť 3

1.	Systémy riadenia a kontroly národného koordinátora ISPA, Národného fondu, implementačných agentúr, delegovaných orgánov a konečných príjemcov zabezpečia úmerne k objemu spravovanej pomoci:

(a)	jasnú definíciu, jasnú alokáciu a, pokiaľ to je potrebné pre spoľahlivé riadenie, primeranú deľbu funkcií rámci dotknutej organizácie;

(b)	efektívne systémy zaručujúce, že funkcie sa vykonávajú uspokojivým spôsobom;

(c)	v prípade delegovaných orgánov a konečných príjemcov hlásenia o výkone ich úloh a použitých prostriedkoch.

Časť 4

1.	Systémy riadenia a kontroly uvedené v časti 3 majú obsahovať postupy na overenie autentickosti nárokovaných výdavkov a realizáciu opatrenia od jeho prípravnej etapy až po uvedenie financovanej investície do činnosti v súlade s podmienkami príslušného finančného memoranda, s cieľmi priradenými opatreniu a s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami spoločenstva týkajúcimi sa najmä oprávnenosti výdavkov na podporu z ISPA, ochrany životného prostredia, dopravu (vrátane transeurópskych sietí), hospodárskej súťaže a udeľovania verejných zákaziek.

Verifikácia má pokrývať všetky aspekty či už finančného, technického alebo administratívneho charakteru, ktoré ovplyvňujú efektívne využívanie vyčlenenej pomoci.

2.	Postup si vyžaduje zaznamenávanie verifikácie opatrení na mieste. Správy majú uvádzať vykonanú prácu, výsledky verifikácie a opatrenia prijaté v súvislosti so zistenými rozdielmi. Ak niektorá fyzická alebo administratívna verifikácia nie je vyčerpávajúca, ale vykonáva sa len na vzorke prác alebo operácií, záznamy majú identifikovať vybrané práce alebo operácie a popísať metódu výberu vzorky.

Časť 5

1.	Prijímajúca krajina informuje komisiu do troch mesiacov odo dňa, keď finančné memorandum nadobudlo účinnosť, o organizácii národného koordinátora ISPA, Národného fondu, implementačných agentúr a delegovaných orgánov zodpovedných za opatrenia ISPA tak, ako je to špecifikované v časti 2, o systémoch riadenia a kontroly, ktoré sú v týchto úradoch alebo orgánoch zavedené, a o zdokonaleniach plánovaných podľa usmernenia uvedeného v časti 2 (1).

2.	Oznámenie má v súvislosti s národným koordinátorom ISPA, Národným fondom, implementačnými agentúrami a delegovanými orgánmi obsahovať tieto informácie:

(a)	funkcie, ktoré im boli zverené,

(b)	pridelenie funkcii medzi alebo v rámci ich útvarov,

(c)	postupy pre kontrolu a preberanie prác a prijímania, verifikovania a validácie žiadostí o preplatenie výdavkov, a autorizovania, uskutočnenia a zaúčtovania platieb príjemcom a

(d)	zabezpečenie auditu systémov riadenia a kontroly.

3.	Komisia sa v spolupráci s prijímajúcou krajinou presvedčí, že systémy riadenia a kontroly uvedené v odsekoch 1 a 2 spĺňajú normy požadované touto prílohou, a oznámi akékoľvek prekážky, ktoré predstavujú pre transparentnosť kontrol činnosti ISPA a pre plnenie svojich povinností komisiou. Previerky činnosti systémov sa majú uskutočňovať pravidelne.

Časť 6

1.	Systémy riadenia a kontroly pre opatrenia majú zabezpečovať dostatočnú auditnú stopu.

2.	Auditná stopa sa považuje za postačujúcu, keď umožňuje:

(a)	zosúladenie sumárnych čiastok certifikovaných komisii s jednotlivými výdavkovými záznamami a podpornými dokumentmi vedenými na rôznych administratívnych úrovniach implementačnými agentúrami a konečnými príjemcami;

(b)	verifikáciu alokácií a transferov dostupných prostriedkov Spoločenstva a národných prostriedkov;

(c)	verifikáciu správnosti poskytnutých informácií o realizácii opatrenia v súlade s podmienkami finančného memoranda poskytujúceho pomoc a s cieľmi priradenými k opatreniu.

3.	Indikatívny popis požadovaných informácií pre dostatočnú auditnú stopu je uvedený v prílohe III.4 A.

4.	Prijímajúca krajina sa presvedčí o nasledujúcich bodoch:

(a)	že existujú postupy, ktoré zaručia, že dokumenty, ktoré sú relevantné pre konkrétne položky vzniknutých výdavkov, uskutočnené platby, vykonávané práce a ich verifikácia vykonávané v súvislosti s opatrením, na ktoré sú požadované pre dostatočnú auditnú stopu, sa vedú v súlade s požiadavkami časti X prílohy III.1 a prílohou III.4 A;

(b)	že sa vedie záznam o orgáne, ktorý ich má v držbe a o jeho mieste;

(c)	že dokumenty sa dávajú k dispozícii na inšpekciu osobám a orgánom, ktoré by za normálnych okolností mali právo na kontrolu takýchto dokumentov.

5.	Osoby a orgány uvedené v odseku 4 (c) sú:

(a)	pracovníci národného koordinátora ISPA, Národný fond, implementačné agentúry a delegované orgány, ktoré spracúvajú žiadosti o platbu;

(b)	služby vykonávajúce audity systémov riadenia a kontroly;

(c)	splnomocnenec pre Národný fond ako osoba zodpovedná za certifikovanie žiadostí o priebežné a konečné platby podľa časti III (8) prílohy III.1 a osoba alebo útvar, ktorý vydáva vyhlásenia pri ukončení opatrení, ako sú priložené v prílohe III.4.C,

(d)	činitelia národných audítorských inštitúcií a spoločenstva, ktorí dostali takýto mandát.

Môžu žiadať o poskytnutie výťahov alebo kópií dokumentov alebo účtovných záznamov uvedených v odseku 4.

Časť 7

Národný fond vedie účtovníctvo čiastok, ktoré sa môže refundovať z už uskutočnených platieb pomoci ISPA, a zaručí, že čiastky sa refundujú bez neodôvodneného meškania. Po refundácii vráti refundované neoprávnené platby spolu s úrokmi získanými z dôvodu neskorej platby odčítaním príslušných čiastok z nasledujúceho výkazu výdavkov a žiadosti o platbu komisii v súvislosti s daným opatrením. Ak toto nestačí, komisia môže žiadať o vrátenie nadbytočnej čiastky.

Národný fond zašle komisii raz do roka prílohu k štvrtej štvrťročnej správe o refundáciách poskytnutých podľa prílohy III.5, výkaz čiastok pripravených na refundáciu z opatrení ISPA k tomu dňu a oklasifikovaných podľa roku začatia refundačného konania.

Časť 8
Certifikácia výdavkov

1.	Splnomocnenec pre Národný fond, ktorý je funkčne nezávislý od akejkoľvek služby, ktorá schvaľuje žiadosti, vypracuje v podobe predpísanej v prílohe III.4.B certifikáty a výkaz priebežných a konečných výdavkov uvedené v prílohe III.1, časť III (6), piata odrážka a (8) .

2.	Splnomocnenec pre Národný fond sa pred certifikovaním daného výkazu výdavkov presvedčí, či sú splnené nasledujúce podmienky:

(a)	národný koordinátor ISPA, implementačné agentúry, delegované orgány a koneční príjemcovia splnili požiadavky časti III (3) a (6), VII prílohy III.1 a dodržali podmienky finančného memoranda;

(b)	výkaz výdavkov obsahuje len výdavky:

(i)	ktoré sa skutočne realizovali v rámci oprávneného obdobia ustanoveného vo finančnom memorande poskytujúcom pomoc a môžu byť podporené prijatými faktúrami alebo účtovnými dokladmi ekvivalentnej dôkaznej hodnoty,

(ii)	súvisiace s prácami, ktoré neboli v zásade dokončené v čase podania žiadosti o pomoc,

(iii)	ktoré sú oprávnené pokrokom v opatrení alebo dokončením opatrenia v súlade s podmienkami finančného memoranda poskytujúceho pomoc a s cieľmi priradenými k opatreniu.

3.	Aby sa pred predložením výkazu výdavkov komisii vždy mohla vziať do úvahy dostatočnosť kontrolných systémov a auditnej stopy, zaručí prijímajúca krajina, že Národný fond je informovaný o postupoch prevádzkovaných národným koordinátorom ISPA, implementačnými agentúrami a delegovanými orgánmi na:

(a)	verifikáciu autentickosti požadovaných výdavkov a realizáciu opatrenia v súlade s podmienkami finančného memoranda poskytujúceho pomoc a s cieľmi priradenými k opatreniu;

(b)	zaručenie dodržiavania aplikovateľných pravidiel a

(c)	zachovanie auditnej stopy.

Časť 9
Náhodné kontroly

1.	Prijímajúca krajina má organizovať kontroly opatrení na základe primeraných vzoriek vytvorených najmä na:

(a)	verifikovanie efektívnosti existujúcich systémov riadenia a kontroly;

(b)	selektívne verifikovanie na základe analýzy rizika, vyhlásení o výdavkoch vypracovaných na rôznych dotknutých úrovniach.

2.	Kontroly vykonávané za obdobie pokryté pomocou ISPA má pokryť prinajmenej 15% celkových oprávnených nákladov vzniknutých na základe opatrení schválených počas tohto obdobia. Toto percento sa môže znížiť úmerne k výdavkom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2003. Kontroly majú vychádzať z reprezentatívnej vzorky operácií so zohľadnením požiadaviek odseku 3.

Prijímajúca krajina sa má usilovať o rovnomerné rozloženie vykonávania kontrol počas daného obdobia. Majú zaručiť primeranú deľbu úloh medzi takýmito kontrolami a realizáciou alebo platobnými postupmi týkajúcimi sa opatrení.

3.	Výber vzorky operácií, ktoré sa majú kontrolovať, má zohľadniť:

(a)	potrebu kontrolovať primeranú zmes typov a veľkostí opatrení;

(b)	akékoľvek rizikové faktory, ktoré identifikovali vnútroštátne kontroly alebo kontroly spoločenstva;

(c)	potrebu zaručiť, že rôzne typy orgánov zapojených do riadenia a implementácie opatrení a dva sektory činnosti (doprava a životné prostredie) sa kontrolujú uspokojivo.

Časť 10

Prijímajúca krajina sa má prostredníctvom kontrol usilovať o verifikovanie:

(a)	praktickej aplikácie a efektívnosti systémov riadenia a kontroly;

(b)	realizácie opatrenia v súlade s podmienkami finančného memoranda poskytujúceho pomoc a s cieľmi priradenými k opatreniu;

(c)	súladu týchto záznamov s podpornými dokumentmi držanými implementačnými agentúrami, delegovanými orgánmi a konečnými príjemcami pre primeraný počet účtovných záznamov;

(d)	prítomnosti dostatočného kontrolného záznamu;

(e)	súladu povahy a načasovania relevantných výdavkov s ustanovenia komisie a zodpovedanie schváleným špecifikáciám opatrenia a skutočne vykonaným prácam pre primeraný počet výdavkových položiek;

(f)	či sa skutočne dalo k dispozícii primerané národné spolufinancovanie a

(g)	či spolufinancované opatrenia sa realizovali v súlade s pravidlami spoločenstva a politikami, ako sa to požaduje v článku 5 finančného memoranda.

Časť 11

Kontroly majú určiť, či akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytli, sú systémového charakteru a obsahujú riziko pre ostatné alebo všetky opatrenia realizované tými istými implementačnými agentúrami alebo v danej prijímajúcej krajine. Majú tiež identifikovať príčiny takýchto situácií, ďalšie preskúmanie, ktoré sa môže požadovať a potrebné nápravné a preventívne kroky.

Časť 12

Každá prijímajúca krajina a komisia majú prinajmenej raz do roka uskutočniť konzultácie s ohľadom na koordináciu svojich programov kontrol, aby sa maximalizoval užitočný účinok celkových zdrojov venovaných na kontroly na vnútroštátnej úrovni a úrovni spoločenstva. Tieto konzultácie majú pokrývať metódy analýzy rizika, ktoré sa majú aplikovať, a majú zobrať na vedomie nedávne kontroly, správy a oznámenia národných orgánov, komisie a Európskeho dvora audítorov.

Časť 13

Prijímajúca krajina informuje v súlade s časťou 12 komisiu do 30. júna každého roka a prvý raz do 30. júna 2002 o tom, ako uplatňuje časti 9 až 11 tejto prílohy v predchádzajúcom roku, a okrem toho poskytne akékoľvek potrebné doplnenie alebo aktualizáciu ich systémov riadenia a kontroly oznámených podľa časti 5(1).

Časť 14
Vyhlásenie ukončenia projektov

Osoba alebo útvar určený na vydávanie vyhlásenia o ukončení opatrení podľa prílohy III.4.C má mať funkciu, ktorá je nezávislá od národného koordinátora ISPA, splnomocnenca pre Národný fond, Národného fondu, implementačných agentúr, delegovaných orgánov a konečných príjemcov.

Svoje previerky uskutoční podľa medzinárodne uznávaných audítorských noriem. Národný koordinátor ISPA, Národný fond, implementačné agentúry, delegované orgány a koneční príjemcovia im poskytnú všetky požadované informácie a budú mať prístup k výkazom a podporným dôkazom potrebných na vypracovanie vyhlásenia.

Časť 15

Vyhlásenia majú vychádzať z preskúmania systémov riadenia a kontroly, zistení z už vykonaných kontrol a tam, kde to je potrebné, z ďalších výberových kontrol operácií a záverečnej správy vypracovanej na základe časti V prílohy III.1. Osoba alebo útvar vydávajúci vyhlásenie vykoná všetky potrebné preskúmania na získanie primeraného ubezpečenia, že certifikovaný výkaz výdavkov je správny, že vyplývajúce operácie sú zákonné a riadne a že opatrenie sa vykonalo v súlade s podmienkami finančného memoranda a cieľmi priradenými opatreniu.

Vyhlásenia majú byť vypracované na základe indikatívneho modelu v prílohe III.4.C a má ich sprevádzať správa, ktorá obsahuje všetky relevantné informácie na odôvodnenie vyhlásenia vrátane súhrnu zistení zo všetkých kontrol vykonaných vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi spoločenstva, ku ktorým mal prehlasovateľ prístup.

Časť 16

Ak existencia dôležitých slabých miest v riadení alebo kontrole alebo vysoká frekvencia zistených nezrovnalostí či pochybnosti o správnej realizácii opatrenia neumožňujú poskytnutie kladného celkového ubezpečenia o platnosti žiadosti o platbu záverečného zostatku a záverečného certifikátu výdavkov, vyhlásenie musí na tieto skutočnosti upozorniť a musí odhadnúť rozsah problému a jeho finančný dosah.

V takom prípade môže komisia požiadať o vykonanie ďalších kontrol s cieľom identifikovať a napraviť nezrovnalosti v rámci špecifikovaného časového obdobia.

Časť 17
Účtovné informácie, ktoré sa majú držať a oznámiť komisii na požiadanie

1.	Účtovné záznamy opatrení uvedených v prílohe III.4.A sa majú v najväčšej možnej miere držať v počítačovej podobe. Takéto výkazy majú byť komisii k dispozície na osobitné požiadanie na účel vykonania dokumentárnych kontrol a kontrol na mieste bez toho, aby to malo dosah na požiadavky postupovať správy o pokroku podľa časti VIII prílohy III.1.

2.	Na základe písomnej žiadosti komisie poskytne prijímajúca krajina komisii záznamy uvedené v odseku 1 do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti. Komisia a prijímajúca krajina sa môžu dohodnúť na inom časovom období najmä vtedy, ak záznamy nie sú k dispozícii v počítačovej podobe.

3.	Komisia zaručí, že informácie postúpené prijímajúcou krajinou alebo zhromaždené v priebehu inšpekcií na mieste sa držia ako dôverné informácie a bezpečným spôsobom.

4.	Pracovníci komisie majú prístup podľa relevantných vnútroštátnych zákonov k všetkým dokumentom pripraveným vzhľadom na kontroly alebo ako výsledok kontrol vykonaných podľa tejto prílohy a držaných údajov vrátane tých, čo sú uložené v počítačových systémoch.

Časť 18
Finančné korekcie

1.	Ak po uskutočnení potrebných verifikácií komisia usúdi, že:

(a)	vykonanie opatrenia neoprávňuje časť poskytnutej pomoci alebo celú poskytnutú pomoc vrátane nedodržania jednej z podmienok finančného memoranda na poskytnutie pomoci a najmä akýchkoľvek významných zmien, ktoré ovplyvňujú charakter alebo podmienky realizácie opatrenia, pre ktoré sa nežiadalo o súhlas komisie

(b)	v súvislosti s pomocou z ISPA je nezrovnalosť a že daná prijímajúca krajina nevykonala potrebné korekčné opatrenia,

komisia preruší pomoc v súvislosti s daným opatrením s uvedením dôvodu, a žiada, aby prijímajúca krajina predložila svoje vyjadrenia v danom konkrétnom časovom období.

Ak prijímajúca krajina namieta pozorovania komisie, tak komisia pozve prijímaciu krajinu na vypočutie, kde sa obe strany usilujú o dosiahnutie dohody o pozorovaniach a záveroch z nich vyvodených.

2.	Ak sa do troch mesiacov nedosiahne žiadna dohoda, rozhodne komisia na konci obdobia stanoveného komisiou podľa náležitého postupu a so zohľadnením akýchkoľvek pripomienok prijímajúcej krajiny, že:

(a)	zníži zálohové platby uvedené v časti III (2) prílohy III.1 alebo

(b)	vykoná požadované finančné korekcie. Toto znamená zrušenie celej pomoci poskytnutej na opatrenie alebo jej časti.

Tieto rozhodnutia rešpektujú zásadu primeranosti. Keď komisia rozhoduje o čiastke korekcie, zohľadní typ nezrovnalosti alebo výmeny a rozsah potenciálneho finančného dosahu akékoľvek nedostatku v systémoch riadenia alebo kontroly. Akékoľvek zníženie alebo zrušenie zakladá spätné vymáhanie vyplatených množstiev.

3.	Akákoľvek suma, ktorá sa získala neoprávnene a má sa refundovať, sa zaplatí komisii. Úrok z oneskoreného splatenia sa vyrubuje v súlade s pravidlami ustanovenými v časti 21.

Časť 19

1.	Čiastka finančných korekcií uskutočnených komisiou podľa časti 18 (2) pre individuálne alebo systémové nezrovnalosti, sa vždy, keď to je možné a schodné, odhadne na základe individuálnych spisov a má sa rovnať čiastke výdavkov nesprávne účtovaných ISPA so zohľadnením zásady primeranosti.

2.	Ak nie je možné alebo nie je schodné presne kvantifikovať čiastku neoprávnených výdavkov alebo ak by bolo neúmerné celkom zrušiť daný výdavok a komisia preto vychádza pri svojich finančných korekciách z extrapolácie alebo paušálnej sadzby, postupuje takto:

(a)	v prípade extrapolácie použije reprezentatívnu vzorku operácií s podobnými charakteristikami;

(b)	v prípade paušálnej sadzby odhadne význam porušenia pravidiel a rozsah a finančné dôsledky akýchkoľvek nedostatkov v systémoch riadenia a kontroly, ktoré viedli k zistenej nezrovnalosti.

3.	Tam, kde komisia stavia svoje stanovisko na skutočnostiach zistených inými audítormi než z jej vlastných služieb, vyvodí vlastné závery týkajúce sa finančných dôsledkov po preskúmaní opatrenia prijatého danou prijímajúcou krajinou podľa časti VII prílohy III.1, častí 18 (1) a (2) tejto prílohy, správ predložených podľa prílohy III.5 a akýchkoľvek odpovedí od prijímajúcej krajiny.

Časť 20

1.	Časové obdobie, počas ktorého môže daná prijímajúca krajina odpovedať na žiadosť podľa časti 18.(1), predkladať svoje komentáre a, kde je to vhodné, urobiť korekcie, bude dva mesiace s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, kde sa môže dohodnúť s komisiou dlhšie obdobie.

2.	Tam, kde komisia navrhuje finančné korekcie na základe extrapolácie alebo paušálnej sadzby, dostane prijímajúca krajina príležitosť preukázať prostredníctvom preskúmania daných spisov, že skutočný rozsah nezrovnalosti je menší než odhad komisie. Prijímajúca krajina môže so súhlasom komisie obmedziť rozsah tohto preskúmania na primeraný podiel alebo vzorku daných spisov.

Okrem riadne odôvodnených prípadov časové obdobie na takéto preskúmanie nemá trvať dlhšie ako ďalšie dvojmesačné obdobie po dvojmesačnom období uvedenom v odseku 1. Výsledky takéhoto preskúmania sa preskúmajú spôsobom uvedeným v druhom pododseku časti 18 (1). Komisia zoberie do úvahy akýkoľvek dôkaz predložený prijímajúcou krajinou v rámci lehoty.

3.	Vždy, keď prijímajúca krajina namieta pozorovania komisie a uskutoční sa vypočutie podľa druhého pododseku časti 18 (1), trojmesačné obdobie, počas ktorého môže komisia rozhodovať, začne plynúť dátumom vypočutia.

Časť 21

1.	Každé vrátenie platby splatné komisii, ktoré sa má uskutočniť podľa časti 18.3, sa zrealizuje pred dátumom splatnosti uvedenom na žiadosti zaslanej splnomocnencovi pre Národný fond. Dátum splatnosti bude posledný deň druhého mesiaca po dni prenosu žiadosti o spätné zaplatenie.

2.	Akékoľvek oneskorenie v uskutočnení spätného zaplatenia zakladá vznik úroku z oneskorenej platby, ktorý začína dňom uvedeným v odseku 1 a končí dňom konkrétnej platby. Miera takéhoto úroku bude jeden a pol percentuálnych bodov na mierou uplatňovanou Európskou centrálnou bankou v jej hlavných refinancujúcich transakciách v prvý pracovný deň mesiaca, na ktorý pripadá dátum splatnosti.

3.	Finančné korekcie podľa časti 18 (2) nemajú dosah na povinnosť prijímajúcej krajiny sledovať refundácie podľa časti VII prílohy III.1.

4.	Ak sa čiastky majú refundovať po finančnej korekcii, príslušná služba alebo orgán iniciuje refundačné konanie a oznámi to národnému koordinátorovi ISPA, Národnému fondu a ich implementačným agentúram.

Časť 22

Nič v tejto prílohe nebráni prijímajúcej krajine v tom, aby uplatňovala pravidlá rigoróznejšie, než je tu ustanovené.

Príloha III. 4.a

Indikatívny popis požadovaných informácií pre dostatočnú auditnú stopu

(časť 6)

Dostatočná auditná stopa podľa časti 6(2) je k dispozícii, keď pre dané opatrenie vrátane individuálnych projektov v skupine projektov:

1.	Účtovné záznamy udržiavané na príslušnej úrovni riadenia poskytujú podrobné informácie o výdavkoch skutočne uskutočnených implementačnou agentúrou v spolufinancovanom opatrení vrátane, keď táto nie je konečným príjemcom financovania, orgánov a firiem zapojených do realizácie opatrenia, či ako držitelia koncesie, delegovaní alebo ináč. Na účtovných záznamoch je uvedený dátum jeho vzniku, suma každej výdavkovej položky, povaha podporných dokumentov a dátum a spôsob platby. Potrebný listinný dôkaz (napr. faktúry) sú priložené.

2	V prípade výdavkových položiek týkajúcich sa len čiastočne spolufinancovaného opatrenia sa preukazuje presnosť alokácie výdavku medzi spolufinancovanými operáciami a ostatnými.  To isté sa vzťahuje na typy výdavkov, ktoré sa považujú za oprávnené v rámci určitých limitov alebo úmerne k iným nákladom.

3.	Technické špecifikácie a finančný plán opatrenia, správy o postupe, dokumenty týkajúce sa postupov verejných súťaží a kontrahovania a správy o inšpekciách realizácie opatrenia v súlade s časťou 4 sa tiež držia na príslušnej úrovni riadenia.

4.	Pri deklarovaní výdavkov skutočne vzniknutých v spolufinancovanom opatrení Národnému fondu sa informácie uvedené v odseku 1 sumarizujú do podrobného výkazu výdavkov rozčleneného podľa kategórie. Podrobné výkazy výdavkov predstavujú podporné dokumenty pre účtovné záznamy Národného fondu a sú základom pre prípravu vyhlásení o výdavkoch pre komisiu.

5.	Tam, kde je jeden alebo viac delegovaných orgánov medzi implementačnou agentúrou alebo orgánmi a firmami zapojenými do realizácie opatrenia a Národným fondom, potrebuje každý delegovaný orgán za svoju oblasť od orgánu pod ním podrobné výkazy výdavkov ako podpornú dokumentáciu pre svoje vlastné účtovné záznamy, z ktorých poskytuje prinajmenej súhrn výdavkov vzniknutých na opatrenie orgánu nad ním.

- V prípade počítačového prevodu účtovných údajov dostávajú všetky dotknuté úrady a orgány dostatočné informácie od nižšej úrovne na odôvodnenie svojich účtovných záznamov a čiastok nahlasovaných vyššie, aby sa zaručil dostatočný kontrolný záznam z celkových sumárnych čiastok certifikovaných komisii nadol na jednotlivé výdavkové položky a podporné dokumenty na úrovni implementačnej agentúry a ostatných orgánov a firiem zapojených do realizácie opatrenia.

Príloha III.4.b

PRIEBEŽNÝ/KONEČNÝ CERTIFIKÁT A VÝKAZ

VÝDAVKOV A ŽIADOSŤ O PLATBU


EURÓPSKA KOMISIA
ISPA

Priebežný/konečný certifikát a výkaz výdavkov a žiadosť o platbu (poslať útvaru ... Generálneho riaditeľstva REGIO úradným postupom)

Názov opatrenia: _____________________________________________________

# Finančné memorandum č ___________________________ z__________________

Značka komisie (č. CCI) _______________________________________________

# CERTIFIKÁT

Ja, dolu podpísaný _____________________________________________________________, zastupujúcimi Národný fond na základe vymenovania

_________________________________________________________________________,týmto potvrdzujem, že všetky oprávnené výdavky zahrnuté v priloženom výkaze predstavujúcom príspevky ISPA a národného financovania sa zaplatili v súlade s pokrokom v opatrení

| po : |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | a čiastky do: |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | d |  | m | m |  | r | r | r | r |  | (presná čiastka na dve desatinné miesta) |  |

Priložený výkaz výdavkov rozdelený na kategórie výdavkov a opatrenia v prípade skupiny projektov pokrýva výdavky do

|  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | (dd/mm/rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a je neoddeliteľnou súčasťou tohto certifikátu, ako je sprievodná správa o pokroku v opatrení v porovnaní s plánmi/záverečnou správou.

Tiež potvrdzujem, že opatrenie uspokojivo napreduje k dokončeniu / sa dokončilo v súlade s cieľmi a informácie uvedené v správe o pokroku / záverečnej správe sú správne.

Tiež potvrdzujem, že opatrenie sa realizuje / realizovalo v súlade s podmienkami finančného memoranda, najmä pokiaľ ide:

(1)	dodržiavanie pravidiel o ochrane životného prostredia, dopravy (vrátane transeurópskych sietí), hospodárskej súťaže a udeľovaní verejných zákaziek (Praktická príručka k PHARE, ISPA a SAPARD);

(2)	uplatňovanie postupov riadenia a kontroly na opatrenie, najmä verifikovanie reálnosti nárokovaných výdavkov a riadnej realizácie opatrenia v súlade s časťou 4 a na zabránenie, zistenie a nápravu nezrovnalostí, sledovanie podvodov a spätné získanie nesprávne zaplatených čiastok (príloha III.5).

V súlade s časťou X prílohy III.1 podporné doklady sú a i naďalej budú k dispozícii minimálne na obdobie piatich rokov po platbe zostatku komisiou.

Potvrdzujem, že:

- výkaz výdavkov je presný a vychádza z účtovných systémov založených na podporných dokumentoch, ktoré možno overiť;

(2)	výkaz výdavkov a žiadosť o platbu zohľadňujú akékoľvek uskutočnené refundácie a úrok získaný z nich;

(3)	podrobnosti operácií, z ktorých to vyplýva, sú zaznamenávané a tam, kde to je možné, sú v počítačových súboroch a sú k dispozícii ma požiadanie zodpovedného útvaru komisie

| Dátum |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | (dd/mm/rrrr) | _____________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________________________ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meno veľkými písmenami, pečiatka, postavenie a podpis príslušného úradu |

Vyhlásenie o výdavkoch, ktoré vznikli realizáciou opatrenia7Prehľad výdavkov, ktoré vznikli v opatrení

Odkaz č. (CCI kód):

Názov opatrenia:

Deň:

| Kategória výdavku | Celkové výdavky, ktoré vznikli ku dnešnému dňu (medzi … a …) | Výdavky certifikované v tomto vyhlásení | Celkové plánované výdavky (úvodná rozpočet) | Výdavky, ktoré vznikli k dnešnému dňu, ako podiel z pôvodného rozpočtu(%) | Odhadované výdavky, ktoré sú ešte potrebné na dokončenie opatrenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Plánovanie |  |  |  |  |  |
| 2. Štúdia realizovateľnosti, design |  |  |  |  |  |
| 3. Príprava staveniska |  |  |  |  |  |
| 4. Stavba a výstavba |  |  |  |  |  |
| 5. Zariadenie |  |  |  |  |  |
| 6. Odborná pomoc, príprava súťažných podkladov |  |  |  |  |  |
| 7. Iné |  |  |  |  |  |
| CELKOM |  |  |  |  |  |

# Príloha k výkazu výdavkov: refundácie uskutočnené od posledného certifikovaného prehľadu a zahrnuté do terajšieho prehľadu výdavkov

| Čiastka nariadená na spätné získanie |  |
| --- | --- |
| Dlžník |  |
| Deň vydania refundačného príkazu: |  |
| Úrad, ktorý vydal refundačný príkaz |  |
| Deň refundácie |  |
| Refundovaná čiastka |  |

# ŽIADOSŤ O PRIEBEŽNÚ/KONEČNÚ PLATBU

Názov opatrenia: _____________________________________________________

Značka komisie (č. CCI) _______________________________________________

Podľa prílohy III.1, časti III, I požaduje podpísaný (meno veľkými písmenami, pečiatka, zaradenie a podpis príslušného úradu) platbu čiastky v EUR _____________ ako priebežnej/konečnej platby. Táto žiadosť spĺňa požiadavky prípustnosti pretože:

Nehodiace sa prečiarknite

| (a) správa o pokroku dosiahnutom v opatrení v súvislosti s fyzickými a finančnými ukazovateľmi a preukázanie jej súladu s rozhodnutím o poskytnutí pomoci vrátane konkrétnych ustanovených podmienok | - je priložená |
| --- | --- |
| (b) posledná správa o pokroku/záverečná správa o realizácii požadovania na základe časti V a VIII prílohy III.1, vrátane podrobností o dodržiavaní Praktickej príručky pre PHARE, ISPA a SAPARD v druhom prípade | - bola poskytnutá - je priložená |
| (c) pozorovania a odporúčania národných audítorskych orgánov a/alebo audítorských orgánov spoločenstva, najmä korekcia predpokladaných alebo dokázaných nezrovnalostí | - konalo sa podľa nich - neboli žiadne pozorovania alebo odporúčania |
| (d) hlavné technické, finančné a právne problémy, ktoré vznikli a opatrenia prijaté na ich nápravu | - sú uvedené - nič sa nepozorovalo |
| (e) analýza akýchkoľvek odchýlok od pôvodného finančného plánu | -bola poskytnutá - je priložená |
| (f) propagačné opatrenia uskutočnené v súvislosti s opatrením | - sú uvedené |
| (g) nepozastavil sa žiaden certifikovaný výdavok podľa časti 18 tejto prílohy. |  |

Platby sa majú uskutočniť na:

| Príjemca: |  |
| --- | --- |
| Banka: |  |
| Účet č. |  |
| Držiteľ účtu (ak je iný ako príjemca) |  |

| Dátum |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | (dd/mm/rrrr) | _____________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________________________ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meno veľkými písmenami, pečiatka, postavenie a podpis príslušného úradu |

Príloha III.4.C

# Indikatívny model na vyhlásenie ukončenia opatrenia 
(časť 14)

# Európskej komisii, Generálnemu riaditeľstvu pre regionálnu politiku

# ÚVOD

1.	Ja, ................ (uveďte meno veľkými písmenami, titul a útvar), som preskúmal záverečný výkaz výdavkov pre ................... (názov a referenčné číslo CCI opatrenia ISPA) a žiadosť komisii o platbu zostatku pomoci spoločenstva.

# ROZSAH PRESKÚMANIA

2.	Vykonal som preskúmanie v súlade s ustanoveniami časti 14, 15 a 16 prílohy III.4. Naplánoval a vykonal som preskúmanie s cieľom získať primerané uistenie, že záverečný výkaz výdavkov a žiadosť o vyplatenie zostatku pomoci spoločenstva a záverečná správa sú bez podstatných nesprávnych vyhlásení, najmä pokiaľ ide o realizáciu opatrenia v súlade s podmienkami a rozhodnutia a mu priradených cieľov. Sledovaný postup a informácie použité v preverovaní vrátane záverov z vykonaných preskúmaní v minulých rokoch sú zhrnuté v priloženej správe.

# ZISTENIA

3.	Rozsah preskúmania bol obmedzený:

(a)

(b)

(c), atď..

(Uveďte akékoľvek prekážky, s ktorými ste sa pri preskúmaní stretli, napríklad systémové problémy, slabiny v riadení, chýbajúci kontrolný záznam, chýbajúca podporná dokumentácia, prípady v právnom konaní atď.; odhadnite čiastky výdavkov ovplyvnené týmito obmedzeniami a príslušnej pomoci spoločenstva).

4.	Toto preskúmanie spolu so závermi iných národných kontrol alebo kontrol spoločenstva, ku ktorým som mal prístup, odhalili nízky/vysoký (uveďte podľa skutočnosti; ak vysoký, vysvetlite) výskyt chýb/nezrovnalostí. . Nahlásené chyby/nezrovnalosti boli uspokojivo riešené zodpovednými orgánmi a zjavne neovplyvňujú sumu splatnej pomoci spoločenstva až na tieto výnimky:

(a)

(b)

(c), atď..

(Uveďte chyby/nezrovnalosti, ktoré neboli uspokojivo riešené, a pre každý prípad možný systémový charakter a rozsah problému a čiastky pomoci spoločenstva, ktorých sa to zrejme týka.).

# ZÁVER

# Buď

Ak sa nezistili žiadne prekážky pri preskúmaní, výskyt nájdených chýb je nízky a všetky problémy boli uspokojivo riešené:

5(a)	Vo svetle preskúmania a záverov akýchkoľvek národných kontrol alebo kontrol spoločenstva, ku ktorým som mal prístup, zastávam názor, že konečný výkaz výdavkov a záverečná správa vo všetkých podstatných ohľadoch korektne predstavujú výdavky uskutočnené v súlade s finančným memorandom súvisiacim s opatrením a jeho cieľmi, a že žiadosť o vyplatenie zostatku pomoci spoločenstva sa javí platná.

# Alebo

Ak sa zistili určité prekážky pri preskúmaní, ale výskyt chýb je nízky a niektoré problémy sa neriešili uspokojivo:

5(b)	S výnimkou záležitostí uvedených v bode 3 vyššie (a) chýb/nezrovnalostí uvedených v bode 4, ktoré zrejme neboli uspokojivo riešené, zastávam názor, na základe preskúmania a záverov ostatných národných kontrol alebo kontrol spoločenstva, ku ktorým som mal prístup, že konečný výkaz výdavkov a záverečná správa vo všetkých podstatných ohľadoch korektne predstavuje výdavky uskutočnené v súlade s finančným memorandom súvisiacim s opatrením a jeho cieľmi a že, žiadosť na komisiu o vyplatenie zostatku pomoci spoločenstva sa javí ako opodstatnená.

# Alebo

Ak sa zistili významné prekážky preskúmania alebo výskyt nájdených chýb je vysoký, aj keď nahlásené chyby/nezrovnalosti boli uspokojivo riešené:

5(c)	Vo svetle záležitostí uvedených v bode 3 (a) vzhľadom na vysoký výskyt chýb odhalený v bode 4 nemôžem vysloviť názor na konečný výkaz výdavkov, záverečnú správu, a žiadosti na komisiu o vyplatenie zostatku pomoci spoločenstva.

Deň, podpis

Príloha III.5

Dohoda
o nezrovnalostiach, vymáhaní neoprávnene prijatých súm v rámci ISPA a kontroly na mieste

Časť 1

Táto dohoda neovplyvní aplikáciu pravidiel v prijímajúcich krajinách týkajúcich sa trestného konania alebo justičnej spolupráce medzi prijímajúcimi krajinami, komisiou a prijímajúcimi krajinami v trestných záležitostiach.

Časť 2

(1)	Prijímajúce krajiny oznámia komisii do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti finančného memoranda:

-	ustanovenia zakotvené zákonom, predpisom alebo administratívnym opatrením pre aplikáciu opatrení s pomocou v rámci ISPA;

-	zoznam orgánov a subjektov zodpovedných za aplikáciu opatrení, hlavné ustanovenia týkajúce sa úlohy a funkcie týchto orgánov a subjektov a postupov, za ktorých aplikáciu  sú zodpovedné.

(2)	Prijímajúce krajiny urýchlene oznámia komisii akékoľvek zmeny informácií poskytnutých podľa odseku 1.

(3)	Komisia preštuduje oznámenia prijímajúcich krajín a bude ich informovať o záveroch, ktoré z nich mieni vyvodiť. Ostane v kontakte s prijímajúcimi krajinami v rozsahu potrebnom na plnenie tejto časti.

Časť 3

„Nezrovnalosť” bude znamenať akékoľvek porušenie ustanovenia finančného memoranda alebo príslušného vnútroštátneho zákona vyplývajúce z konania alebo zanedbania konania hospodárskym prevádzkovateľom, ktoré má alebo by malo vplyv na všeobecný rozpočet spoločenstiev formou neoprávnenej výdavkovej položky.

Časť 4

(1)	Počas dvoch mesiacov nasledujúcich po skončení každého štvrťroka budú prijímajúce krajiny hlásiť komisii, európskemu úradu pre boj proti podvodom, akékoľvek nezrovnalosti, ktoré boli predmetom počiatočných administratívnych alebo justičných vyšetrovaní.

S týmto cieľom čo najskôr poskytnú údaje týkajúce sa:

-	podrobností opatrenia, na ktoré bola poskytnutá pomoc ISPA,

-	ustanovenia, ktoré bolo porušené, povahy a sumy výdavku; v prípadoch, kedy sa neuskutočnila žiadna platba, súm, ktoré by sa neopodstatnene vyplatili, keby sa nezrovnalosť nebola odhalila, s výnimkou prípadov, kedy sa chyba alebo nedbalosť zistí pred uskutočnením platby a nemá za následok žiadne administratívne alebo justičné tresty,

-	celkovej sumy a jej rozdelenia medzi rôzne zdroje financovania,

-	obdobia, počas ktorého sa nezrovnalosť spôsobovala, alebo momente, počas ktorého sa spôsobila,

-	praktík používaných pri dopúšťaní sa nezrovnalosti,

-	spôsobu, ktorým sa nezrovnalosť odhalila,

-	národných orgánov alebo subjektov, ktoré vypracovali oficiálnu správu o nezrovnalosti,

-	finančných dôsledkov, prípadného pozastavenia platieb a možností ich vymáhania,

-	dátumu a zdroja prvej informácie vedúcej k podozreniu, že dochádza k nezrovnalosti, dátumu, keď bola vypracovaná oficiálna správa o nezrovnalosti, prípadne prijímajúcej krajiny a zainteresovaných tretích krajín,

-	identity zainteresovaných fyzických a právnických osôb s výnimkou prípadov, kedy taká informácia nie je relevantná pri boji s nezrovnalosťami vzhľadom na charakter príslušnej nezrovnalosti.

(1)	Keď niektoré z informácií spomínaných v odseku 1 a najmä tie, ktoré sa týkajú praktík používaných pri dopúšťaní sa nezrovnalosti a spôsobu, ktorým sa odhalili, nebudú k dispozícii, prijímajúce krajiny v maximálnej možnej miere zabezpečia chýbajúce informácie pri podávaní nasledujúcich štvrťročných správ o nezrovnalostiach komisii.

(2)	Ak národné ustanovenia upravujú utajenie vyšetrovania, komunikovanie informácií bude podliehať povoleniu kompetentného súdu.

Časť 5

Každá prijímajúca krajina bude urýchlene hlásiť komisii a v prípade potreby dotknutým členským štátom akékoľvek zistené alebo predpokladané nezrovnalosti, keď existuje obava, že:

-	Môžu veľmi rýchlo mať odozvu mimo jej územia a/alebo

-	Ukazujú, že bola použitá nová nesprávna praktika.

Časť 6

Počas dvoch mesiacov po skončení každého štvrťroka budú prijímajúce krajiny informovať komisiu s odkazom na akékoľvek predchádzajúce správy vypracované podľa časti 4 o postupoch zavedených po zistení všetkých skôr nahlásených nezrovnalostí a o dôležitých zmenách z nich vyplývajúcich vrátane:

-	súm, ktoré boli spätne získané alebo ktorých spätné získanie sa očakáva,

-	predbežných opatrení prijatých prijímajúcimi krajinami na zabezpečenie spätného získania neopodstatnene vyplatených súm,

-	justičných a administratívnych postupov zavedených s cieľom vymôcť neopodstatnene vyplatené sumy a uvaliť sankcie,

-	dôvodov akéhokoľvek upustenia od vymáhacích postupov; komisia bude pokiaľ možno o tom informovaná skôr, ako sa také rozhodnutie prijme,

-	akéhokoľvek upustenia od trestného stíhania.

Prijímajúce krajiny oznámia spoločenstvu administratívne alebo súdne rozhodnutia alebo ich hlavné body v súvislosti s ukončením týchto postupov.

Časť 7

Ak nebudú existovať žiadne nezrovnalosti, ktoré by sa mohli nahlásiť za referenčné obdobie, prijímajúce krajiny budú o tom informovať komisiu v priebehu toho istého časového limitu, ktorý je uvedený v časti 4 (1).

Časť 8

Keď sa kompetentné orgány prijímajúcej krajiny na výslovné požiadanie komisie rozhodnú iniciovať alebo pokračovať v právnom konaní s cieľom vymôcť neopodstatnene vyplatené sumy, komisia sa môže rozhodnúť uhradiť prijímajúcim krajinám celé súdne náklady alebo časť súdnych nákladov a nákladov vyplývajúcich priamo z právneho konania po predložení dokumentárnych dôkazov aj v prípade, kedy bude také konanie neúspešné.

Časť 9

1)	Komisia bude udržiavať vhodné kontakty s dotknutou prijímajúcou krajinou s cieľom doplniť poskytnuté informácie o nezrovnalostiach uvedených v časti 4, o postupe uvedenom v časti 6 a najmä o možnosti spätného získania prostriedkov.

2)	Nezávisle od kontaktov spomenutých v odseku 1 bude komisia informovať prijímajúce krajiny, keď povaha nezrovnalosti bude naznačovať možnosť výskytu rovnakých alebo podobných praktík v prijímajúcich krajinách.

3)	Komisia bude organizovať informačné stretnutia na úrovni spoločenstva pre zástupcov prijímajúcich krajín, aby s nimi preskúmala informácie získané podľa častí 4, 5 a 6 a podľa odseku 1 tejto časti a najmä v súvislosti so skúsenosťami z nich získanými v spojitosti s nezrovnalosťami, preventívnymi opatreniami a právnym konaním.

4)	Na požiadanie prijímajúcej krajiny alebo komisie budú prijímajúce krajiny a komisia navzájom konzultovať s cieľom odstrániť akékoľvek medzery v zákonoch škodlivé pre záujmy spoločenstva, ktoré sa ukázali v priebehu vynucovania účinných ustanovení.

Časť 10

Komisia bude pravidelne informovať prijímajúce krajiny v rámci prevencie podvodov o rozsahu prostriedkov postihnutých nezrovnalosťami, ktoré boli odhalené, a o rôznych kategóriách nezrovnalostí rozdelených podľa typu a výskytu.

Časť 11

(1)	Prijímajúce krajiny a komisia prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby informácie, ktoré si vymenia, ostali dôverné.

(2)	Informácie spomínané v tejto dohode sa najmä nesmú posielať osobám iným ako tým v prijímajúcich krajinách alebo v inštitúciách spoločenstva, ktorých povinnosti vyžadujú, aby k nim mali prístup, pokiaľ na to neposkytnú výslovný súhlas prijímajúce krajiny, ktoré príslušné informácie poskytli.

(3)	Mená fyzických alebo právnických osôb sa môžu poskytnúť ďalším prijímajúcim krajinám alebo inštitúcii spoločenstva len vtedy, keď je to potrebné na zabránenie alebo stíhanie nezrovnalosti alebo na určenie toho, či došlo k nezrovnalosti.

(4)	Informácie poskytnuté alebo získané v akejkoľvek forme podľa tejto dohody budú kryté služobným tajomstvom a budú sa chrániť rovnako ako sa chránia podobné informácie národnou legislatívou prijímajúcej krajiny, ktorá ju prijala, a príslušnými ustanoveniami platnými pre inštitúcie spoločenstva.

Okrem toho sa tieto informácie nesmú použiť na akýkoľvek účel iný ako na tie, ktoré sú upravené touto dohodou, pokiaľ orgány, ktoré ich poskytli, na to nedajú svoj výslovný súhlas, a za predpokladu, že ustanovenia účinné v prijímajúcich krajinách, v ktorých sa má nájsť orgán – príjemca informácie, nezakazujú takú komunikáciu alebo použitie.

(5)	Odseky 1 až 4 nebránia použitiu informácií získaných podľa tejto dohody v akýchkoľvek právnych konaniach následne začatých pre nedodržanie pravidiel spoločenstva v tejto oblasti predvstupovej pomoci. Kompetentný orgán prijímajúcich krajín, ktorý poskytol túto informáciu, bude o takom jej použití bezodkladne informovaný.

(6)	Keď prijímajúca krajina bude informovať komisiu, že sa ukázalo, že fyzická alebo právnická osoba, ktorej meno bolo oznámené komisii podľa tejto dohody, nie je zapojená do žiadnej nezrovnalosti, komisia bude o tom urýchlene informovať všetkých, ktorým toto meno oznámila podľa tejto dohody. Na takú osobu sa potom prestane nazerať, na základe predchádzajúceho oznámenia, ako na osobu zapojenú do príslušnej nezrovnalosti.

Časť 12

Spätne získané sumy si rozdelí prijímajúca krajina a spoločenstvo podľa podielov spolufinancovania úmerne k výdavkom, ktoré im už vznikli.

Časť 13

Kontroly a inšpekcie na mieste vykonávané s cieľom chrániť finančné záujmy spoločenstva proti nezrovnalostiam definovaným v časti 3 bude pripravovať a vykonávať komisia v úzkej spolupráci s kompetentnými orgánmi príslušnej prijímajúcej krajiny, ktorej bude včas oznámený cieľ a účel kontrol a inšpekcií s odkazom na tento dodatok, aby mohla poskytnúť všetku potrebnú pomoc. V záujme toho sa zástupcovia príslušnej prijímajúcej krajiny môžu zúčastňovať na kontrolách a inšpekciách na mieste.

Okrem toho, ak si to želá príslušná prijímajúca krajina, kontroly a inšpekcie na mieste môže vykonávať spoločne komisia a kompetentné orgány prijímajúcej krajiny.

Časť 14

Kontroly a inšpekcie na mieste bude vykonávať komisia so zameraním na hospodárskych prevádzkovateľov, konkrétne fyzické alebo právnické osoby a ďalšie subjekty, ktorým bola udelená právna subjektivita, keď existujú dôvody myslieť si, že sa dopustili nezrovnalostí.

Aby sa komisii uľahčilo vykonávanie takých kontrol a inšpekcií, od hospodárskych prevádzkovateľov sa bude vyžadovať poskytnutie prístupu do priestorov, na pozemky, dopravné prostriedky a iné objekty používané na účely činnosti.

Keď to bude striktne potrebné, aby sa určilo, či došlo k nezrovnalosti, komisia môže vykonať kontroly a inšpekcie na mieste u iných dotknutých hospodárskych prevádzkovateľov, aby získala prístup k relevantným informáciám, ktorými disponujú títo prevádzkovatelia, o skutočnostiach podliehajúcich kontrolám a inšpekciám na mieste.

Časť 15

(1)	Kontroly a inšpekcie na mieste sa budú vykonávať z poverenia a pod zodpovednosťou komisie jej predstaviteľmi a inými zástupcami riadne splnomocnenými príslušnými nariadeniami komisie, ďalej len „inšpektori komisie“. Osoby dané k dispozícii komisii prijímajúcou krajinou ako dočasne pôsobiaci národní experti môžu pomáhať pri takých kontrolách a inšpekciách.

Inšpektori komisie budú uplatňovať svoje právomoci po preukázaní sa písomným splnomocnením s uvedením ich totožnosti a funkcie spolu s dokumentom uvádzajúcim predmet a účel kontroly alebo inšpekcie na mieste.

S prihliadnutím na platný zákon spoločenstva sa bude od nich vyžadovať, aby sa podriadili pravidlám zakotveným zákonom príslušnej prijímajúcej krajiny.

(2)	S prihliadnutím na dohodu príslušnej prijímajúcej krajiny môže komisia vyhľadať pomoc predstaviteľov prijímajúcich krajín ako pozorovateľov a obrátiť sa na externé subjekty konajúce v rámci jej zodpovednosti o poskytnutie odbornej pomoci.

Komisia zabezpečí, aby vyššie uvedení predstavitelia a subjekty poskytli všetky záruky v súvislosti s technickou kompetentnosťou, nezávislosťou a dodržiavaním služobného tajomstva.

Časť 16

(1)	Inšpektori komisie budú mať prístup za rovnakých podmienok ako národní administratívni inšpektori a v súlade s národnou legislatívou ku všetkým informáciám a dokumentácii o príslušných opatreniach, ktoré sú potrebné na riadne vykonanie kontrol a inšpekcií na mieste. Môžu využívať rovnaké inšpekčné nástroje ako národní administratívni inšpektori a najmä kopírovať relevantné dokumenty.

Kontroly a inšpekcie na mieste sa môžu týkať najmä:

-	účtovných kníh a dokumentov ako faktúr, zmlúv, príjmových a výdavkových dokladov, výkazov o spotrebe materiálu a vykonaných prácach a bankových výpisov v držbe hospodárskych prevádzkovateľov,

- 	počítačových dát,

- 	výrobných, baliacich a expedičných systémov a metód,

- 	fyzických kontrol povahy a množstva tovaru alebo dokončených operácií,

- 	odberu a kontroly vzoriek,

- 	postupu prác a investícií, na ktoré bolo poskytnuté financovanie, a využitia dokončených investícií,

-  	rozpočtových a účtovných dokladov,

- 	finančnej a technickej realizácie dotovaných projektov.

(2)	V prípade potreby prijímajúca krajina na požiadanie komisie prijme vhodné preventívne opatrenia v rámci národnej legislatívy, najmä zamerané na zabezpečenie dôkazov.

Časť 17

(1)	Informácie poskytnuté alebo získané v akejkoľvek forme podľa tohto dodatku budú kryté služobným tajomstvom a budú sa chrániť rovnako ako sa chránia podobné informácie národnou legislatívou prijímajúcej krajiny, ktorá ju prijala, a príslušnými ustanoveniami platnými pre inštitúcie spoločenstva.

Také informácie sa nesmú poskytovať osobám iným ako tým v rámci inštitúcií spoločenstva alebo prijímajúcej krajiny, ktorých funkcie vyžadujú, aby ich poznali, a inštitúcie spoločenstva ich nesmú použiť na účely iné ako na zabezpečenie ochrany finančných záujmov spoločenstva vo všetkých prijímajúcich krajinách. Keď bude mať prijímajúca krajina v úmysle použiť informácie, ktoré získali jej zástupcovia pri účasti v rámci jej splnomocnenia ako pozorovatelia pri kontrolách a inšpekciách, na iné účely, požiada o súhlas prijímajúcu krajinu, kde boli informácie získané.

(2)	Komisia čo najskôr oznámi kompetentnému orgánu krajiny, na ktorej území sa kontrola alebo inšpekcia na mieste uskutočnila, akékoľvek skutočnosti alebo podozrenia týkajúce sa nezrovnalosti, o ktorých sa dozvie v priebehu kontroly alebo inšpekcie na mieste. V každom prípade sa od komisie bude vyžadovať, aby vyššie uvedený orgán informovala o výsledku takých kontrol a inšpekcií.

(3)	Inšpektori komisie zabezpečia, aby pri vypracúvaní svojich správ vzali do úvahy procedurálne požiadavky zakotvené v národnej legislatíve príslušnej prijímajúcej krajiny. K týmto správam budú pripojené materiály a podkladové dokumenty podľa časti 16. Takto pripravené správy možno použiť ako (prípustné) dôkazy v administratívnom alebo súdnom konaní prijímajúcej krajiny, v ktorých sa ich použitie ukáže ako potrebné, rovnakým spôsobom a za tých istých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. Budú podliehať tým istým hodnotiacim pravidlám, ktoré platia pre administratívne správy vypracovávané národnými administratívnymi inšpektormi, a budú mať rovnakú hodnotu ako také správy. Keď sa inšpekcia vykonáva spoločne, národní inšpektori, ktorí sa zúčastnili na činnosti, budú požiadaní o podpísanie správy vypracovanej inšpektormi komisie.

Časť 18

Keď hospodársky prevádzkovatelia uvedení v časti 14 odmietnu kontrolu alebo inšpekciu na mieste, príslušná prijímajúca krajina konajúc v súlade s národnými pravidlami poskytne inšpektorom komisie takú pomoc, akú budú potrebovať na to, aby mohli uskutočniť svoju povinnosť pri vykonávaní kontroly alebo inšpekcie na mieste.

Prijatie akýchkoľvek potrebných opatrení v súlade s národnou legislatívou bude spočívať na prijímajúcej krajine.

Príloha III.6

Požiadavky týkajúce sa informovanosti a publicity

Pravidlá o podrobných postupoch pre informovanosť a publicitu

1.	Ciele a rozsah

Opatrenia informovanosti a publicity týkajúce sa pomoci z ISPA majú za cieľ:

-	zvýšiť verejné povedomie o aktivitách Európskeho spoločenstva a ich transparentnosť,

-	informovať potenciálnych príjemcov a odborné organizácie o možnostiach ISPA. Informovanosť a publicita sa bude týkať všetkých projektov, na ktoré ISPA poskytuje finančnú pomoc. Cieľom opatrení informovanosti a publicity bude informovať širokú verejnosť a tiež potenciálnych a konečných príjemcov vrátane:

-	regionálnych, miestnych a akýchkoľvek iných štátnych orgánov,

-	hospodárskych a sociálnych partnerov,

-	mimovládnych organizácií,

-	prevádzkovateľov a propagátorov projektov,

-	všetkých ostatných záujemcov

o príležitostiach, ktoré ponúka ISPA.

2.	Všeobecné zásady

Subjekt zodpovedný za implementáciu projektu ISPA (ďalej len „zodpovedný subjekt“) bude zodpovedný za všetky opatrenia publicity na mieste. Publicita sa bude vykonávať v spolupráci s oddeleniami komisie, ktoré budú informované o opatreniach prijatých s týmto účelom.

Zodpovedný subjekt prijme všetky vhodné administratívne kroky, aby zabezpečil efektívnu aplikáciu týchto postupov a spoluprácu s oddeleniami komisie.

Opatrenia informovanosti a publicity sa budú prijímať v náležitom čase po rozhodnutí o poskytnutí pomoci z ISPA. Komisia si vyhradzuje právo iniciovať postup na zníženie, pozastavenie alebo zrušenie pomoci z ISPA, ak prijímajúca krajina nesplní svoje záväzky podľa tohto dodatku.

3.	Smernice pre aktivity informovanosti a publicity

Bez ohľadu na podrobné pravidlá stanovené bodom 4 sa budú nasledujúce zásady aplikovať v súlade so všetkými opatreniami informovanosti a publicity:

3.1	Médiá

Zodpovedný subjekt bude čo najvhodnejším spôsobom informovať médiá o akciách spolufinancovaných ISPA. V tejto informácii sa korektne odrazí účasť Európskeho spoločenstva.

S týmto cieľom bude formálne uvedenie projektov a dôležité fázy v ich implementácii predmetom informačných opatrení, najmä vzhľadom na regionálne médiá (tlač, rozhlas a televízia). Treba zabezpečiť vhodnú spoluprácu s delegáciami komisie v príslušných prijímajúcich krajinách.

3.2	Informačné podujatia

Organizátori informačných podujatí, napríklad konferencií, seminárov, veľtrhov a výstav v spojení s realizáciou projektov spolufinancovaných z ISPA explicitne uvedú účasť Európskeho spoločenstva. Táto príležitosť by sa mala využiť na vyvesenie zástavy Európskeho spoločenstva v zasadačkách a vytlačenie emblému Európskeho spoločenstva na dokumentoch. Delegácie komisie v prijímajúcich krajinách v prípade potreby pomôžu pri príprave a realizácii takých podujatí.

3.3	Informačný materiál

Publikácie (napríklad brožúry a letáky) o projektoch alebo podobných opatreniach by mali obsahovať na titulnej strane jasnú indikáciu emblému Európskeho spoločenstva tam, kde je použitý národný, regionálny alebo miestny emblém.

Keď publikácia zahŕňa predslov, mal by byť podpísaný osobou zodpovednou v prijímajúcej krajine a za komisiu zodpovedným členom komisie alebo určeným zástupcom, aby bola zrejmá účasť Európskeho spoločenstva. Také publikácie budú uvádzať odkaz na subjekt zodpovedný za informovanie záujemcov.

Vyššie uvedené zásady budú platiť aj pre audiovizuálne a internetové materiály.

4.	Povinnosti prijímajúcich krajín

Informovanosť a publicita bude predmetom koherentného súboru opatrení definovaných subjektom zodpovedným v spolupráci s komisiou počas celého trvania projektu. Prijímajúce krajiny zabezpečia, aby zástupcovia komisie vrátane jej delegácií boli zapojení do najdôležitejších verejných aktivít spojených s ISPA.

Pri realizácii projektov zodpovedný subjekt prijme nasledujúce opatrenia na indikáciu účasti ISPA v danom projekte:

a)	Informácie súvisiace s projektom

Prijmú sa opatrenia informovanosti a publicity na mieste, aby sa široká verejnosť upozornila na pomoc Európskeho spoločenstva cez ISPA. Zodpovedný subjekt by mal uverejniť obsah projektov najvhodnejšou formou a zabezpečiť, aby také dokumenty boli rozšírené na miestne, regionálne média a budú ich dávať k dispozícii záujemcom. Opatrenia na mieste by mali zahŕňať:

-	bilboardy postavené na staveniskách,

-	trvalé pamätné plakety pre infraštruktúru prístupnú verejnosti,

ktoré sa budú inštalovať v súlade s osobitnými postupmi týkajúcimi sa informácií na mieste definovanými ďalej.

b) 	Všeobecné informácie týkajúce sa ISPA

Na dôvažok k (a) bude zodpovedný subjekt v spojení s národným koordinátorom ISPA zodpovedný za pravidelnú prípravu všeobecných informácií o pomoci ISPA pridelenej vo svojej krajine, zdôrazňujúc realizáciu projektov a dosiahnuté výsledky. Tieto všeobecné informácie by sa mali pripravovať aspoň raz za rok a mali by sa poskytovať komisii pre jej výročnú správu. Tieto informácie budú mať formu brožúr všeobecného záujmu, profesionálnych audiovizuálnych materiálov (napr. videoklip) a tlačových konferencií na príslušnej úrovni. Tieto informácie zoskupia projekty podľa povahy a/alebo sa sústredia na projekty relevantného záujmu. Mali by sa aktualizovať ročne a doručovať národným a regionálnym televíznym a rozhlasovým staniciam, komisii a na požiadanie iným záujemcom podľa definície v odseku 1.

5.	Práca monitorovacích výborov

Monitorovacie výbory zabezpečia, aby existovali adekvátne informácie týkajúce sa ich práce. S týmto cieľom bude každý monitorovací výbor informovať médiá tak často, ako to bude považovať za potrebné, o postupe projektov, za ktoré je zodpovedný. Predseda bude zodpovedný za kontakty s médiami a pomoc mu bude poskytovať zástupca komisie.

Vhodné opatrenia sa tiež prijmú v spolupráci s komisiou a jej delegáciami v prijímajúcich krajinách, keď sa budú organizovať dôležité podujatia, napríklad stretnutia na vysokej úrovni alebo inaugurácie.

Zástupcovia komisie v monitorovacom výbore v spolupráci so zodpovedným subjektom zabezpečia dodržiavanie prijatých ustanovení v súvislosti s publicitou, najmä tých, ktoré sa týkajú bilboardov a pamätných plakiet (pozrite ďalej uvedené osobitné postupy).

Zodpovedný subjekt bude predsedovi monitorovacieho výboru predkladať informácie o opatreniach publicity a vhodné podklady, napríklad fotografie. Kópie takého materiálu sa budú postupovať komisii.

Predseda výboru bude komisii postupovať všetky informácie potrebné na zahrnutie do výročnej správy.

6.	Záverečné ustanovenia

Zodpovedný subjekt môže v každom prípade uskutočniť dodatočné opatrenia, ak to bude považovať za vhodné.

Bude konzultovať s komisiou a informovať ju o svojich iniciatívach, aby sa komisia mohla vhodne zúčastňovať na ich realizácii.

Aby sa uľahčila implementácia týchto ustanovení, komisia prostredníctvom svojich delegácií bude na mieste poskytovať pomoc vo forme príručky, ktorá bude pripravená v relevantnom národnom jazyku. Tá bude obsahovať smernice dizajnu v elektronickej forme (CD-ROM) a na požiadanie zainteresovaných zmluvných partnerov bude k dispozícii od zodpovedného subjektu alebo od národného koordinátora ISPA.

Osobitné postupy týkajúce sa bilboardov a pamätných plakiet

Aby sa zabezpečila viditeľnosť projektov ISPA, prijímajúce krajiny zabezpečia, aby sa plnili nasledujúce opatrenia týkajúce sa opatrení informovanosti a publicity.

1.	Bilboardy

Na staveniskách projektov s pomocou ISPA sa postavia bilboardy. Na takých bilboardoch bude vyhradený priestor na indikáciu účasti Európskeho spoločenstva.

Bilboardy musia mať veľkosť, ktorá zodpovedá rozmeru operácie.

Časť bilboardu vyhradená pre Európske spoločenstvo musí vyhovovať nasledujúcim kritériám:

-	bude zaberať aspoň 50% celkovej plochy bilboardu,

-	bude na nej štandardizovaný emblém Európskeho spoločenstva a nasledujúci text, ktorý bude prezentovaný podľa pripojenej tabuľky.

Keď zodpovedný subjekt nepostaví bilboard oznamujúci svoje vlastné zapojenie do financovania projektu, pomoc Európskeho spoločenstva musí byť oznámená na osobitnom bilboarde. V takých prípadoch analogicky platia vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa časti bilboardu vyhradenej pre Európske spoločenstvo.

Bilboardy sa odstránia najneskôr 6 mesiacov po dokončení prác a nahradia sa pamätnou plaketou v súlade s ustanoveniami bodu 2.

2.	Pamätné plakety

Trvalé pamätné plakety budú umiestnené na miestach prístupných širokej verejnosti. Popri embléme Európskeho spoločenstva musia také plakety spomenúť príspevok Európskeho spoločenstva k projektu.

Nasledujúci text by sa mal použiť ako návod k vyžadovanému obsahu:

„Tento projekt bol spolufinancovaný na ...% Európskym spoločenstvom. Pri dokončení v roku ... boli celkové náklady projektu ... (v národnej mene) a celkový príspevok Európskeho spoločenstva bol ... (v národnej mene).“

- Príklad -

Názov projektu

Miesto

Európsky emblém

Financovali:

Európska únia (grant)	… 		…

(miestna mena)

IFI (pôžička)	… 		…

(miestna mena)

Realizačný orgán:	{Ministerstvo…}

{Úrad pre…}

Vlastník:	{Meno (názov) vlastníka}

Dohľad a riadenie:	{Názov firmy}

Dodávateľ:	{Meno (názov) dodávateľa}

# Footnotes

http://europa.eu.int/comm/dg19/inforeuro/fr/index.htm

Rozhodnutie č. 1692/96/EC Európskeho parlamentu a rady z 23. júla 1996 o predpisoch Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete.

Pozrite článok 12, (1), Nariadenia Rady (EC) č. 1266/99 z 21. júna 1999.

Pozrite článok 12,(2), Nariadenia Rady (EC) č. 1266/99 z 21. júna 1999.

Uveďte administratívny nástroj menovania v súlade s  časťou III, (8) a (9) prílohy III.1 s príslušnými odkazmi a dátumom.

Počiatočný dátum oprávnenosti výdavkov podľa finančného memoranda.

Pre rozhodnutia o skupinách projektov sa výdavky musia rozdeliť podľa projektov s výnimkou, keď ide o spoločný výdavok pre skupinu, ako to je v prípade odbornej pomoci alebo publicity.

Počiatočný dátum oprávnenosti výdavkov (podpis finančného memoranda komisiou).

Nehodiace sa prečiarknite

http://europa.eu.int/comm/dg19/inforeuro/fr/index.htm

Rozhodnutie č. 1692/96/EC Európskeho parlamentu a rady z 23. júla 1996 o predpisoch Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete.

Pozrite článok 12, (1), Nariadenia Rady (EC) č. 1266/99 z 21. júna 1999.

Pozrite článok 12,(2), Nariadenia Rady (EC) č. 1266/99 z 21. júna 1999.

Uveďte administratívny nástroj menovania v súlade s  časťou III, (8) a (9) prílohy III.1 s príslušnými odkazmi a dátumom.

Počiatočný dátum oprávnenosti výdavkov podľa finančného memoranda.

Pre rozhodnutia o skupinách projektov sa výdavky musia rozdeliť podľa projektov s výnimkou, keď ide o spoločný výdavok pre skupinu, ako to je v prípade odbornej pomoci alebo publicity.

Počiatočný dátum oprávnenosti výdavkov (podpis finančného memoranda komisiou).

Nehodiace sa prečiarknite

V prípade skupiny projektov podliehajúcim jednému rozhodnutiu, pokrýva vyhlásenie skupinu projektov.

Vrátane individuálnych projektov v skupine projektov.

V prípade skupiny projektov podliehajúcim jednému rozhodnutiu, pokrýva vyhlásenie skupinu projektov.

Vrátane individuálnych projektov v skupine projektov.