###### Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na  svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji

Svetová výstava Šanghaj Čína 2010, s témou „Lepšie mesto, lepší život“ je druhou oficiálnou svetovou výstavou v tomto tisícročí. Jej ústredná téma sa vyskytuje v histórii svetových výstav po prvý raz. Vyjadruje všeobecné úsilie ľudí žiť lepšie a odzrkadľuje historickú úlohu mestských aglomerácií v procese ekonomickej globalizácie. V roku 1800 žili v mestách len 2% ľudí, v roku 1950 predstavoval tento podiel 29% a v roku 2000 už žila v mestách polovica ľudskej populácie. Podľa odhadov OSN mestská populácia bude tvoriť v roku 2010 55% obyvateľstva zemegule.

Napriek mnohým pozitívam je nepochybné, že dnešné mestá zažívajú vďaka vysokej koncentrácii obyvateľov mnohé problémy súvisiace s využitím priestoru, kultúrnymi vplyvmi, obmedzeniami zdrojov a negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.  Pokiaľ nebudú prijaté efektívne riešenia, neregulovaná expanzia miest bude tieto problémy zhoršovať, čo v konečnom dôsledku znamená znižovanie kvality života obyvateľov miest.

Názov:                 Svetová výstava Šanghaj Čína 2010, skrátene „EXPO 2010“

Kategória:         	Medzinárodná špecializovaná výstava registrovaná v Medzinárodnom úrade pre výstavy  (B. I. E. Paríž), na základe   Konvencie o medzinárodných výstavách

Organizátor:     Národný organizačný výbor pre svetovú výstavu Šanghaj Čína 2010, pod patronátom vlády Čínskej ľudovej republiky

Lokalizácia veľtržného areálu:

Na ploche 5,28 km² po oboch stranách rieky Huangpu medzi mostami Nanpu a Lupu v meste Šanghaj. Plocha 3,93 km² bude realizovaná na východnom brehu rieky a 1,35 km² na jej západnom brehu.

Cieľový počet účastníkov:

200 oficiálnych účastníkov (vystavovateľské krajiny a organizácie)

Dátum konania:  1. máj – 31. október 2010 (celkom 184 dní)

Téma výstavy:     Lepšie mesto, lepší život

Paralelné výstavné témy:

- miešanie rôznych kultúr v rámci miest

- ekonomický rozvoj miest

- vedecká a technologická inovácia v mestách

- prestavba mestských komunít

- vzťah medzi mestami a vidieckymi sídlami

Očakávaná návštevnosť:	70 mil. osôb

Územné členenie výstaviska:

Z hľadiska územného členenia bude celý výstavný areál delený na 5 zón.

Zóna  a: čínsky pavilón a národné pavilóny krajín z Ázie a Oceánie

Zóna b: tematické pavilóny, verejné centrum, priestory pre sprievodné podujatia

Zóna  c: národné pavilóny (Amerika, Afrika, Európa)

Zóna  d: spoločné pavilóny

Zóna  e: spoločné pavilóny, múzeum World Expo

Ubytovanie:   	Pre oficiálnych účastníkov bude vyhradená časť novobudovaných ubytovacích kapacít  v satelitnom meste

Podpora oficiálnych 	vystavovateľov:

Zo strany usporiadateľskej krajiny bude poskytnutá finančná asistencia pri krytí vybraných nákladov diferencovane pre 2 kategórie rozvojových krajín s HDP na obyvateľa v rozmedzí do 825 U$D a od 826 do 3 255  U$D.

Plocha pre stavbu individuálnych pavilónov vystavovateľských krajín bude poskytnutá zdarma.

# TYPY VÝSTAVNÝCH PAVILÓNOV

Typ I – pavilón navrhnutý a realizovaný oficiálnym účastníkom výstavy. Plocha na výstavbu je poskytnutá zdarma. Stavebné parcely budú delené do jednotiek, pričom jedna jednotka predstavuje 500 m². Účastník môže uplatniť nárok na 2 – 12 jednotiek, t. j. na 1000 – 6000 m²  plochy.

Požiadavky na plochu musia byť uplatnené najneskôr 30 mesiacov pred začiatkom výstavy EXPO. Po ukončení výstavy musia byť konštrukcie rozobrané a plocha odovzdaná v pôvodnom stave organizátorovi do 1. mája 2011.

Typ II – samostatné pavilóny postavené organizátorom výstavy a prenajaté účastníkom. Pavilóny v tejto kategórii budú k dispozícii v 3 veľkostiach, jedna jednotka (500 m²), dve jednotky (1 000 m²) a štyri jednotky (2 000 m²). Vonkajší priestor rovnajúci sa 8% podlahovej plochy bude poskytnutý každému účastníkovi bezplatne.

Požiadavky na priestor v pavilóne musia byť uplatnené najneskôr 30 mesiacov pred začiatkom výstavy EXPO. Všetci vystavovatelia musia vyprázdniť a vrátiť priestory po ukončení výstavy v pôvodnom stave organizátorovi do 31. decembra  2010.

Typ III – spoločné pavilóny postavené organizátorom, poskytujúce kryté výstavné priestory rozvojovým krajinám. Každý z účastníkov získa 324 m² výstavnej plochy a v špecifických prípadoch maximálne jej dvojnásobok.

Výstavná plocha bude pridelená do 1.novembra 2009, alebo 30 mesiacov pred otvorením EXPO a musí byť odovzdaná v pôvodnom stave do 30. novembra 2010.

## 1.2.  ŠTRUKTÚRA  NÁKLADOV  NA  ÚČASŤ  NA  EXPO 2010

Náklady na účasť možno rozdeliť do nasledovných kategórií:

## A. náklady na vybudovanie výstavného pavilónu

Táto časť nákladov zahŕňa náklady na projekt a vybudovanie  výstavného pavilónu, náklady na prenájom zariadení, stavebný dozor,  správne a daňové poplatky.

###### B. náklady na zriadenie exhibície

Tieto náklady predstavujú náklady na vybudovanie expozície vrátane jej ideového návrhu a dizajnu, softvérové vybavenie a videoprodukciu, ďalšie prístrojové vybavenie.

###### C. prevádzkové náklady

Zahŕňajú náklady na bežnú dennú prevádzku expozície vrátane platov, diét a ubytovania personálu. Ďalej  poistenie, údržbu, prepravu nábytku a zariadenia, ako aj náklady na sprievodné aktivity.

1.3.  MODELOVÉ PRÍKLADY EXPOZÍCIÍ

Informačný balík k výstave EXPO 2010 poskytuje nasledovné modelové riešenia expozícií, ktoré sú doplnené i o odhadované hodnoty jednotlivých nákladových položiek.

###### Model č. 1

Predpokladá vybudovanie samostatného výstavného  pavilónu účastníckou krajinou s celkovou výstavnou plochou 2000 m² na pozemku s rozlohou 2000 m² .

###### Model č. 2

Predpokladá vybudovanie samostatného výstavného  pavilónu účastníckou krajinou s celkovou podlahovou plochou 6000 m² na pozemku s rozlohou 6000 m² .

###### Model č. 3

Predpokladá vybudovanie pavilónu s podlahovou plochou 500 m² organizátorom výstavy a jeho prenajatie oficiálnemu účastníkovi výstavy.

###### Model č. 4

Predpokladá štandardnú výstavnú plochu 324 m² v spoločnom pavilóne vybudovanom organizátorom a  prenajatú účastníckej rozvojovej krajine.

  - POROVNANIE STAVEBNÝCH NÁKLADOV

| Položka | Model č.1 2000 m² | Model č. 2 6000 m² | Alternatíva SR 1 1000 m² | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNY/m² |  |
| základná stavba | 1 600 | 1 500 | 3 000 | oceľová konštrukcia, čiastočne betónové dielce |
| sekundárne konštrukčné prvky | 200 | 200 | 500 | priečky, dvere, okná |
| vonkajšie fasády | 1 200 | 1 200 | 2 500 | čiastočne zavesené dielce, strešný systém |
| klimatizačný systém | 30 | 30 | 60 | vodný klimatizačný systém |
| elektrické rozvody | 100 | 100 | 200 | elektrická inštalácia a osvetlenie |
| voda a sanita | 30 | 30 | 60 | inštalácia rozvodu vody a kanalizácia |
| protipožiarny systém | 220 | 220 | 450 | monitorovací výstražný systém |
| projekt a realizácia | 338 | 328 | 650 | kalkulácia 10% z celkových nákladov |
| Spolu tis. CNY | 7 436 | 21 648 | 7 420 |  |
| Spolu cca tis. SKK | 28 257 | 82 262 | 28 196 |  |

Poznámka: 1 CNY = cca 3, 8 SKK;  1U$D = cca  8 CNY

  - POROVNANIE  NÁKLADOV  NA  REALIZÁCIU  EXPOZÍCIE

| Položka | Model č.1 2000 m² p. Typ I | Model č.2 6000 m² p. Typ I | Model č.3 500 m² p. Typ II | Model č.4 324 m² p. Typ III | Alternatíva SR 1 p. Typ I 1000 m² | Alternatíva SR 2 p. Typ II 1000 m² | Alternatíva SR 3 p. Typ II 500 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| náklady v CNY/ m² | dizajn expozície | 825 | 846 | 920 | 671 | 900 | 900 | 920 |
|  | inštalácia exp. | 700 | 500 | 800 | 650 | 800 | 800 | 800 |
|  | klíma systém | 450 | 400 | 440 | - | 450 | 450 | 440 |
|  | voda a sanita | 100 | 80 | 130 | - | 100 | 120 | 130 |
|  | elektrina a TK | 500 | 480 | 430 | 260 | 500 | 450 | 430 |
|  | Info systém | 1 500 | 1 200 | 2 800 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2800 |
|  | audio video systém | 3 800 | 3 800 | 1 800 | 1 600 | 3 800 | 4 000 | 1800 |
|  | konferenčná sála | 1 200 | 2 000 | 2 800 | 2 200 | 1 500 | 1 200 | 2800 |
|  | podporný SW | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | kancelárske vybavenie | 120 | 100 | 130 | 100 | 120 | 120 | 130 |
|  | demontáž a likvidácia. | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | Spolu tis. CNY | 20 190 | 59 436 | 5 575 | 2 699 | 10 570 | 10 940 | 5 575 |
|  | Spolu cca tis. SKK | 76 722 | 225 857 | 21 185 | 10 257 | 40 166 | 41 572 | 21 185 |

1.6. POROVNANIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV

| Položka | Model č.1 2000 m² p. Typ I | Model č.2 6000 m² p. Typ I | Model č.3 500 m² p. Typ II | Model č.4 324 m² p. Typ III | Alternatíva SR 1 p. Typ I 1000 m² | Alternatíva SR 2 p. Typ II 1000 m² | Alternatíva SR 3 p. Typ II 500 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevádzkové náklady v tis. CNY | manažment a tech. personál | 15 osôb | 50 osôb | 8 osôb | 8 osôb | 16 osôb | 12 osôb | 8 osôb |
|  |  | 45 tis. CNY/mesiac (vrátane ubyt. a diet) | 50 tis. CNY |
|  | sekretariát/asist. | 4 osoby | 5 osôb | 2 osoby | 2 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 2 osoby |
|  |  | 5 tis. CNY/osoba/mesiac (miestne sily) | 5 tis. CNY |
|  | tlmočníci | 4 osoby | 5 osôb | 2 osoby | 1 osoba | 3 osoby | 3 osoby | 2 osoby |
|  |  | 24 tis. CNY/osoba/mesiac | 24 tis. CNY |
|  | ochranka a upratovanie | 3 600 | 10 800 | 900 | - | 2 500 | 1 800 | 900 |
|  |  | 10 CNY/m²/deň |  |
|  | ostatné adm. výdaje | 3 000 | 8 400 | 600 | 240 | 1500 | 1500 | 600 |
|  | Public relations | 1 500 | 4 000 | 400 | 200 | 900 | 800 | 500 |
|  | údržba | 1 200 | 3 000 | 240 | 120 | 700 | 600 | 240 |
|  | poistenie | 200 | 400 | 40 | 20 | 150 | 100 | 40 |
|  | Spolu tis. CNY | 14 246 | 40 970 | 4 688 | 2 944 | 14 900 | 12 829 | 8 582 |
|  | Spolu cca tis. SKK | 54 135 | 155 686 | 17 814 | 11 187 | 56 620 | 48 750 | 32 612 |

1.7. POROVNANIE  CELKOVÝCH    NÁKLADOV  NA   REALIZÁCIU  EXPOZÍCIE

Doteraz  uvedené orientačné nákladové porovnania jednotlivých expozičných modelov,  ktoré poskytol organizátor EXPA 2010, obsahujú i tri alternatívne riešenia slovenskej expozície, ktoré majú nasledovné charakteristiky:

Alternatíva SR 1 – stavba samostatného pavilónu SR s celkovou podlahovou  plochou 1000 m² (všeobecne popísaný pavilón Typu I)

Alternatíva SR 2  - prenájom pavilónu alebo výstavnej plochy v pavilóne  postavenom organizátorom výstavy s výmerou 1000 m² (všeobecne popísaný pavilón Typu II )

Alternatíva SR 3  - prenájom pavilónu alebo výstavnej plochy v pavilóne  postavenom organizátorom výstavy s výmerou 500 m² (všeobecne popísaný pavilón Typu II )

Výsledné obstarávacie sumy jednotlivých modelových riešení:

|  | Model č.1 2000 m² p. Typ I | Model č.2 6000 m² p. Typ I | Model č.3 500 m² p. Typ II | Model č.4 324 m² p. Typ III | Alternatíva SR 1 p. Typ I 1000 m² | Alternatíva SR 2 p. Typ II 1000 m² | Alternatíva SR 3 p. Typ II 500 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové náklady v tis. SKK | 159.114 | 463.805 | 38.999 | 21.444 | 124.982 | 90. 322 | 53.797 |

1.8. ODPORÚČANÉ  RIEŠENIE

Pre rozhodovanie o forme expozície SR a výške nákladov na jej realizáciu treba zobrať do úvahy, že navrhované modelové riešenia  ponúknuté čínskou stranou sú zo stavebného a dispozičného  hľadiska veľmi jednoduché, skôr minimalistické. V tomto štádiu nemožno tiež  presne definovať možnosti obstarania dodávok a komponentov v hostiteľskej

krajine  a vplyv geografickej vzdialenosti na celkovú výšku nákladov. Oba vplyvy sa reálnejšie prejavia po spracovaní scenára a projektu expozičného riešenia.

Alternatíva SR 1 ponúka najreprezentatívnejšie riešenie slovenskej expozície v samostatnom  pavilóne s výstavnou plochou cca 1000 m², realizovanom na základe vlastného architektonického návrhu s maximálnym využitím národných architektonických prvkov a expozíciou, ktorú je možné riešiť od začiatku v súlade s priestorovým dispozičným riešením objektu. Táto alternatíva je nákladovo  najnáročnejšia, odhadované náklady sú v intervale 125 – 180 mil. Sk.

Alternatíva SR 2 rieši umiestnenie expozície v pavilóne postavenom organizátorom výstavy s výstavnou plochou 1000 m². Toto riešenie možno považovať za  kompromis medzi nákladmi na realizáciu expozície a možnosťami jej stvárnenia vo vopred vymedzenom priestore. Alternatíva SR 2  predstavuje cca 70 - 75% nákladov v porovnaní s alternatívou     SR 1. Vzhľadom na geografickú lokalizáciu výstavy je jej výraznou výhodou skutočnosť, že objekt expozície bude daný k dispozícii hotový a odpadnú všetky náklady a problémy súvisiace s jeho výstavbou.

Alternatíva  SR   3  je najjednoduchším ponúkaným riešením. Predstavuje expozíciu realizovanú v pavilóne postavenom organizátormi s výstavnou plochou cca 500 m².  Koreluje s modelovým riešením č. 3, ktoré uvádza  organizátor, pri zreálnení nákladov však vychádza pre účasť SR  vyššie cca 1,4 - krát. Svedčí to o minimalistickom prístupe autorov modelu. Samotné riešenie expozície v prenajatom pavilóne s výstavnou plochou 500 m² neposkytuje priestor pre dostatočne reprezentačnú expozíciu. Nákladovo je alternatíva v súlade  s prvým odhadom nákladov na účasť SR na EXPO 2010, vypracovaným Generálnym konzulátom SR v Šanghaji v máji 2006.

Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčame vláde Slovenskej republiky na schválenie účasť SR na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji podľa alternatívy  SR 2.