# Podklady k žiadosti na r. 2008 – 2010

Tab. č.1: Plánované celkové investície na r. 2005 – 2010 v mil. Sk

| DP/Roky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPN, DPH a DPC | 212 | 464 | 369 | 366 | 257 | 82 | 1 750 |

Tab. č.2: Oprávnený 30 % - ný podiel z celkových investícií v mil. Sk

| DP/Roky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPN, DPH a DPC | 63,6 | 139,2 | 110,7 | 109,8 | 77,1 | 24,6 | 525 |

Tab. č.3: Plánovaná pomoc a skutočne poskytnutá pomoc v mil. Sk

| DP/Roky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPN, DPH a DPC Plánovaná pomoc | 63,600 | 139,200 | 110,700 | 109,800 | 77,100 | 24,600 | 525,000 |
| Poskytnutá pomoc | 56,027 | 61,293 | 110,700 | –– | –– | –– | 228,020 |

Pomoc za r. 2005 a 2006 bola poskytnutá jednorázovo koncom r. 2006, resp. začiatkom roka 2007 v objeme 117, 32 mil. Sk. Podľa časovej a vecnej realizácie investícii sú rozpísaná na 56, 027 mil. Sk a 61,293 mil. Sk. Ako vyplýva z tabuliek č. 2 a 3, skutočne poskytnutá pomoc za r. 2005 až  2006 bola nižšia o 85,48 mil. Sk.

O túto čiastku boli zvýšené požiadavky na r. 2009 a 2010, pričom čiastky v r. 2009 a 2010 sú navŕšené aj o 20% z celkovej čiastky 525 mil. Sk.  Výsledná požiadavka je nasledovná:

Tab. č.4.: Plánované navŕšenie a zostávajúce čerpanie v mil. Sk

| DP/Roky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPN, DPH a DPC Plánovaná pomoc | 63,600 | 139,200 | 110,700 | 109,800 | 77,100 | 24,600 | 525,000 |
| Poskytnutá pomoc | 56,027 | 61,293 | 110,700 | –– | –– | –– | 228,020 |
| Navŕšenie 20% | 76,32 | 167,040 | 132,840 | 131,76 | 92,520 | 29,520 | 630,000 |
| Zostávajúce čerpanie | ---- | ---- | ---- | 109,8 | 150,330 | 141,890 | 402,02 |

Pozn.: Po zrátaní doposiaľ poskytnutej pomoci vo výške 228 mil. Sk a zostávajúceho čerpania 402 mil. Sk, dostaneme 630 mil. Sk, čo odpovedá celkovému navýšeniu o 20% z pôvodných 525 mil. Sk.