Realokácia finančných prostriedkov v rámci
 Operačného programu Základná infraštruktúra

Realokácia prostriedkov súvisiaca s prioritou 2 Environmentálna infraštruktúra Operačného programu Základná infraštruktúra (ďalej len „OP ZI“) je navrhovaná v nadväznosti na výsledky analýzy stavu kontrahovania a pokroku v implementácii projektov, ako aj finančného dopytu žiadateľov a stavu v zásobníku projektov. Závery uvedenej analýzy indikujú potrebu presunu finančných prostriedkov z časti technickej pomoci určenej pre prioritu 2 Environmentálna infraštruktúra do opatrenia 2.3. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva. Realokáciou finančných prostriedkov sa zabezpečí zvýšenie účinnosti a efektivity čerpania finančných prostriedkov z ERDF.

Dopyt po opatreniach priority Environmentálna infraštruktúra Operačného programu ZI

Prehľad situácie z hľadiska dopytu po jednotlivých opatreniach charakterizuje tabuľka v prílohe č. 2.

K 25.11.2006 bolo na Ministerstvo životného prostredia SR predložených celkovo 454 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci technickej pomoci a jednotlivých opatrení priority 2. Z tabuľky v prílohe č. 2 vyplýva, že najväčší dopyt žiadateľov v počte prijatých žiadostí, ako aj vo výške požadovaných finančných zdrojov vo vzťahu k alokovaným finančným zdrojom na jednotlivé opatrenia, bol zaznamenaný v opatreniach 2.1. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd (559%), 2.3. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva (553%) a 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia (472%). Najmenší dopyt bol z uvedeného hľadiska zaznamenaný pri technickej pomoci určenej pre prioritu 2 (123%) a opatrení 2.4. Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia (160%).

Čo sa týka schválených žiadostí o poskytnutie NFP, k 25.11.2006 bolo schválených celkovo 177 žiadostí. Najvyšší objem finančných zdrojov vo vzťahu k alokovaným zdrojom (ERDF + ŠR) bol schválený v rámci opatrenia 2.2. (113%), opatrenia 2.3. (104%) a opatrenia 2.4. (100%). Najnižší objem finančných zdrojov vo vzťahu k  zdrojom alokovaným na opatrenie bol schválený pre technickú pomoc určenú pre prioritu 2 (68 %) a to najmä na jej nelimitovanú časť (44%) a v opatrení 2.1. (90%). Pre lepší prehľad o súčasnom využití prostriedkov nelimitovanej technickej pomoci sa v prílohe č. 3 nachádza zoznam schválených projektov.

Návrh na realokáciu vrátane jeho zdôvodnenia

Jednou z najdôležitejších úloh MŽP SR ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre OP ZI je zabezpečiť efektívne a plynulé kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov v rámci priority 2 Environmentálna infraštruktúra. Z toho vyplýva cieľ dosiahnuť 100%-nú výšku kontrahovania finančnej alokácie určenej na prioritu 2 Environmentálna infraštruktúra a jej jednotlivé opatrenia.

Výsledky analýzy dopytu po technickej pomoci a jednotlivých opatreniach priority 2 Environmentálna infraštruktúra a analýzy schváleného objemu finančných zdrojov týchto opatrení naznačujú riziko nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných pre nelimitovanú technickú pomoc v nadväznosti na pravidlo n+2 pričom v priebehu roka 2006 sa už nepredpokladá predloženie nových žiadostí o NFP. Prehľad doposiaľ schválených žiadostí o využitie časti nelimitovanej technickej pomoci určenej na prioritu 2 je uvedený v prílohe č. 3.

Vzhľadom na vysoký záujem žiadateľov o projekty opatrenia 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva a vzhľadom na skutočnosť, že pre uvedené opatrenie už nie sú k dispozícii prostriedky na schválenie ďalších žiadostí, navrhujeme úpravu finančného plánu a presun prostriedkov ERDF vo výške 40 000 000 Sk a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 13 333 333 Sk z časti technickej pomoci určenej pre prioritu 2 (nelimitovaná technická pomoc) do opatrenia 2.3 priority 2, s cieľom účinnejšieho a efektívnejšieho čerpania prostriedkov v prospech opatrenia s vyššou mierou záujmu žiadateľov.

Pre časť technickej pomoci vyčlenenej pre prioritu 2 zostane po vykonaní realokácie k dispozícii zostávajúca alokácia v celkovej výške 109 330 518 Sk, ktorá bude využitá na komplexné aktivity týkajúce sa implementácie programu (napr. školenia zamestnancov SO/RO, IT monitorovací systém a pod.)

V prílohe č. 5 sa nachádza návrh úpravy finančného plánu OP ZI podľa opatrení na roky 2004 – 2006 v EUR s uvedením pôvodného a navrhovaného znenia. Nakoľko realokáciu je možné vykonať len pre záväzky platné na aktuálny a nasledujúce roky (nemožnosť retrospektívnej alokácie) všetky zmeny vo finančnom pláne boli vykonané vo finančnom pláne pre rok 2006, ktorého pôvodné a navrhované znenie sa nachádza v prílohe č. 5.

Pre lepšiu prehľadnosť je v prílohe č. 4 uvedený súhrnný úprav vykonaných vo finančnom pláne.

Dopad realokácie vo finančnom pláne

Dopad navrhovanej realokácie finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov opatrenia 2.3. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva a na jeho implementáciu bude jednoznačne pozitívny. Navrhovaná zmena zároveň prispeje i k zabezpečeniu efektívneho a plynulého kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci priority 2 Environmentálna infraštruktúra a operačného programu ako celku. V rámci realokácie sa prostriedky presunú z  technickej pomoci, kde slúžia len na podporu realizácie operačného programu do jedného z jeho opatrení, kde budú využité priamo na dosiahnutie cieľov, stanovených v operačnom programe.

Opatrenia priority 2 Environmentálna infraštruktúra OP ZI, pri ktorých sa nenavrhujú zmeny finančných plánov

MŽP SR nenavrhuje zmeny finančných plánov opatrenia 2.1. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd, opatrenia 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia a opatrenia 2.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia.

Závery

- Realokáciu prostriedkov súvisiacu s prioritou 2 Environmentálna infraštruktúra Operačného programu Základná infraštruktúra navrhuje MŽP SR v nadväznosti na výsledky analýzy stavu kontrahovania a pokroku v implementácii, ako aj finančného dopytu žiadateľov po technickej pomoci a jednotlivých opatreniach priority 2 Environmentálna infraštruktúra. V rámci navrhovanej realokácie dochádza k presunu prostriedkov z časti technickej pomoci určenej pre prioritu 2 do opatrenia 2.3 priority 2.

- Navrhovaná úprava si vyžaduje zmenu rozhodnutia EK.

- Realokácie v rámci finančného plánu OP ZI nebude mať dopad na štátny rozpočet.

- Realokácia v rámci finančného plánu OP ZI nebude mať dopad na výšku ostatných verejných a súkromných zdrojov uvedených vo finančnom pláne.

Prílohy:

- Prehľad pomerov podľa zdrojov financovania pre jednotlivé typy projektov schvaľovaných v rámci opatrení priority 2 OP ZI

- Dopyt po opatreniach a schválený objem finančných zdrojov pre technickú pomoc a opatrenia priority 2 Environmentálna infraštruktúra OP ZI

- Prehľad projektov schválených v rámci nelimitovanej technickej pomoci pre prioritu 2

- Prehľad úprav finančného plánu

- Finančný plán pre Operačný program Základná infraštruktúra pre prioritu 2 Environmentálna infraštruktúra podľa opatrení na roky 2004 – 2006 a na rok 2006 (pôvodné a upravené znenie) v EUR