Správa

Úvod

Vláda SR sa v oblasti verejných financií sústredí na prísne dodržiavanie pravidiel                    pri nakladaní s verejnými zdrojmi a ich dôslednú kontrolu a vyhodnocovanie efektívnosti nakladania s nimi.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

Činnosti vykonávané podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach sú kontrolnými činnosťami. Zákon o verejných prácach upravuje podmienky na prípravu a posudzovanie verejných prác. Umožňuje Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) sledovať postup prípravy verejných prác  po stránke technickej vo fáze ich predprojektovej a projektovej prípravy, s cieľom napomáhať účinnému a transparentnému využitiu verejných investícií (§2 písm. b zákona o verejných prácach), ktorými sú zabezpečované politiky štátu a Európskej únie. Jedným z nástrojov zákona, cez ktorý ministerstvo tieto činnosti vykonáva, je Rozvojový program priorít verejných prác (ďalej len „rozvojový program priorít“). Rozvojový program priorít ministerstvo zostavuje a každoročne do 31. júla predkladá vláde SR na schválenie na základe zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2008 až 2010 (ďalej len „návrh RPPVP na roky 2008 až 2010“) nadväzuje na Rozvojový program priorít verejných prác             na roky 2007 až 2009 schválený uznesením vlády SR č. 554 z 21. júna 2006.

Zostavenie návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010

Podkladom k zostaveniu návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 sú rezortné rozvojové programy na roky 2008 až 2010 a rozvojové programy samosprávnych krajov na roky 2008 až 2010, vypracovávané na základe koncepčných politík rezortov a základných programových dokumentov podpory regionálneho rozvoja. Rozvojové programy na roky 2008 až 2010 predložilo 18 subjektov. Po preverení kritérií stanovených v §8 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a na podklade doplňujúcich údajov predkladateľov týkajúcich sa predovšetkým stavu technickej prípravy stavieb, požadovaných ministerstvom za účelom sledovania, či sa verejné práce už v prípravnej fáze investičného procesu vykonávajú v súlade s týmto zákonom, je návrh RPPVP na roky 2008 až 2010 zostavený z 562 rozvojových verejných prác, ktorých predpokladané náklady na realizáciu predstavujú objem          406,7 mld. Sk s výstavbou v rokoch 2008 až 2015.

Z porovnania návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 s programovým obdobím rokov 2007 až 2009 je preukázané zvýšenie objemu technickej prípravy, ktoré vo finančnom vyjadrení predstavuje nárast o 47 mld. Sk.

Príprava financovania, prezentovaná v návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010, je bez zákonnej možnosti ministerstva ku kontrole tvorby a zabezpečenosti zdrojov. Zaradenie rozvojovej verejnej práce do návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 nezakladá nárok na získanie verejných investícií na jej uskutočnenie. Zabezpečenie financovania a zodpovednosť za vydávanie finančných prostriedkov štátu sú kompetenčne zverené správcom rozpočtových kapitol.

Celkový prehľad návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010

| Roky 2008 až 2010 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| VP | mil. Sk | VP | mil. Sk | VP | mil. Sk | VP | mil. Sk |
| 562 | 69 728,9 | 217 | 23 121,9 | 271 | 26 475,5 | 74 | 20 131,5 |

V tabuľkovej časti - príloha 1 sú rozvojové verejné práce rozdelené do dvoch skupín (podľa navrhovaného spôsobu financovania) a to Bez väzby na zdroje EÚ - skupina 6 a                          Na spolufinancovanie s fondmi EÚ -  skupina 7, ktoré pre účely návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 predstavujú dva základné programy. Takéto členenie, z pohľadu funkcie, akú rozvojový program priorít má, považujeme v súčasnosti za postačujúce. V ďalšom období, po schválení operačných programov Európskou komisiou, je možné uvažovať s členením s väzbou na základné programové dokumenty štátu, najskôr však v programovom období rokov 2009 až 2011.

Bez väzby na zdroje EÚ - skupina 6

Stavby pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, štátnu správu, stavby ostatnej technickej infraštruktúry, justície, kultúry, ale aj vodohospodárske stavby, stavby pre ochranu životného prostredia a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých financovanie v programovom období rokov 2008 až 2010 sa predpokladá výlučne z domácich zdrojov sú v tabuľkovej časti (príloha 1) návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 označené číslom 6 (tretie číslo identifikačného čísla verejnej práce). Pre programové roky 2008 až 2010 je zabezpečovaná technická príprava stavieb financovaných z domácich zdrojov s predpokladanými nákladmi        68,5 mld. Sk.

Celkový prehľad podľa priorít (oblastí) vrátane predpokladaných objemov v jednotlivých rokoch (začatia stavebných prác) v mil. Sk

| Skupina | Priorita (oblasť) |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | počet | domáce zdroje | počet | domáce zdroje | počet | domáce zdroje |
|  | 9 Vodohospodárske stavby | 7 | 236,0 | 11 | 668,4 | - | - |
|  | 10 Stavby na zlepšenie životného prostredia | 3 | 276,0 | 2 | 63,6 | - | - |
|  | 11 Stavby pre školstvo | 4 | 179,6 | 1 | 140,0 | - | - |
|  | 12 Stavby pre štátnu správu | 1 | 12,0 | 1 | 10,0 | - | - |
| 6 | 13 Stavby pre zdravotníctvo | 3 | 613,4 | 5 | 321,6 | 2 | 153,0 |
|  | 14 Stavby ostatnej technickej infraštruktúry | 11 | 787,0 | 11 | 1 602,1 | 7 | 545,0 |
|  | 15 Stavby pre justíciu | 3 | 78,0 | 9 | 451,0 | 6 | 238,0 |
|  | 16 Stavby pre kultúru | 1 | 154,0 | 2 | 55,0 | - | - |
|  | 17 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest | 4 | 650,0 | 2 | 600,0 | 1 | 1 000,0 |
|  | 22 Stavby pre sociálne služby | 1 | 30,0 | - | - | - | - |
| Sumár |  | 38 | 3 016,0 | 44 | 3 911,7 | 16 | 1 936,0 |

Na spolufinancovanie s fondmi EÚ - skupina 7

V návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 sú rozvojové verejné práce, pri ktorých sa predpokladá spolufinancovanie s fondmi Európskej únie, v tabuľkovej časti (príloha 1)  označené číslom 7 (tretie číslo identifikačného čísla verejnej práce). V programových rokoch 2008 až 2010 je zabezpečovaná technická príprava stavieb spolufinancovaných s fondmi EÚ s predpokladanými nákladmi 338,2 mld. Sk.

Celkový prehľad vrátane predpokladaných objemov spolufinancovania v jednotlivých rokoch (začatia stavebných prác) v mil. Sk

| Skupina |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | zdroje EÚ | domáce zdroje | počet | zdroje EÚ | domáce zdroje | počet | zdroje EÚ | domáce zdroje |
| 7 | 179 | 15 841,5 | 4 264,4 | 227 | 17 266,1 | 5 297,7 | 58 | 15 177,6 | 3 017,9 |

-  v nadväznosti na programové obdobie EÚ 2007 - 2013, orientačne, podľa navrhnutej  štruktúry programových     dokumentov - operačných programov pre uvedené programové obdobie

| 1. Regionálny operačný program | 91 | 2 940,4 | 625,8 | 131 | 5 352,9 | 1 845,3 | 12 | 471,0 | 117,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Životné prostredie | 70 | 8 458,5 | 2 634,2 | 67 | 4 802,0 | 1 712,7 | 26 | 1 687,5 | 599,4 |
| 3. Doprava | 15 | 4 414,1 | 999,4 | 21 | 7 014,8 | 1 627,6 | 19 | 13 014,1 | 2 295,6 |
| 4. Informatizácia spoločnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Výskum a vývoj | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Konkurenciescho pnosť a hospod. rast | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Vzdelávanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Zamestnanosť a sociálna inklúzia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Zdravotníctvo | 3 | 28,5 | 5,0 | 2 | 8,5 | 61,8 | - | - | - |
| 10. Technická pomoc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Bratislavský kraj | - | - | - | 6 | 87,9 | 50,3 | 1 | 5,0 | 5,0 |

V súlade so Stratégiou financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 834/2006 zo dňa 8. októbra 2006 (ďalej len stratégia financovania) navrhnuté rozdelenie zdrojov financovania musí korešpondovať s pravidlami stratégie financovania, na základe ktorej sa podiel zdrojov EÚ z celkových oprávnených verejných výdavkov stanovuje v maximálnej výške 85%, t. j. podiel národných verejných zdrojov (štátny rozpočet, rozpočet vyššieho územného celku, rozpočet obce) predstavuje výšku 15%.

Návrh RPPVP na roky 2008 až 2010, ako je už vyššie uvedené, nepredstavuje plán, je to jeden    z nástrojov zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, cez ktorý ministerstvo vykonáva kontrolu technickej prípravy verejných prác. Zabezpečovanie zdrojov financovania je súčasťou prípravy verejnej práce, preto sú v návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 zdroje financovania uvádzané ako informatívne údaje, ktoré vláda SR berie na vedomie. Za dodržanie podielu zdrojov EÚ z celkových oprávnených verejných výdavkov a podielu národných verejných zdrojov (štátny rozpočet, rozpočet vyššieho územného celku, rozpočet obce) pri jednotlivých verejných prácach zodpovedá predkladateľ.

Stav prípravy - príloha 2

Ministerstvo cez rozvojový program priorít sleduje postup prípravy rozvojových verejných prác s navrhovanou cenou vyššou ako 40,0 mil. Sk po stránke technickej, s cieľom účinného a hospodárneho využitia verejných investícií.

Rozvojový program priorít je zostavovaný každoročne na tri roky, pričom prvý rok je rokom,     na ktorý sa pripravuje štátny rozpočet. V prílohe 2 (Stav pripravenosti verejnej práce) sú údaje o stave technickej prípravy menovitých stavieb. Je preukázané, že stav ich technickej prípravy v čase zostavovania návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 je adekvátny predpokladanému začatiu stavebných prác v príslušnom roku programového obdobia. Zabezpečenosť technickej prípravy stavieb zaradených do roku 2008, ktorý je prvým rokom programového obdobia, zodpovedá predpokladanému začatiu stavebných prác v roku 2008.

Z celkového počtu 217 rozvojových verejných prác zaradených v prvom roku programového obdobia je 68 s ukončenou technickou prípravou (stavebným povolením). Technická príprava zostávajúcich je minimálne na úrovni zabezpečeného stavebného zámeru. Predpokladané náklady (celková cena) pre prípravu finančného zabezpečenia tak vychádzajú z konkrétneho technického a ekonomického  riešenia stavby. Zároveň sú vytvárané predpoklady pre dôsledné vykonávanie kontroly   dodržiavania  pravidiel    pri nakladaní   s verejnými   investíciami   v ďalších   etapách investičného procesu a pre vyhodnocovanie efektívnosti nakladania s nimi. Samotná realizácia je podmienená   možnosťami   štátneho  rozpočtu a  zdrojov  Európskej únie,  pričom   zabezpečenie financovania a zodpovednosť za vydávanie finančných prostriedkov sú plne v kompetencii rozpočtových kapitol.

Rozvojové verejné práce zaradené v ďalších rokoch programového obdobia predstavujú projekty pripravované na ďalšie obdobie po stránke technickej aj po stránke finančného zabezpečenia. V návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 sú na začatie v rokoch 2009 a 2010 zaradené stavby, ktorých technická príprava predpokladá v roku 2008 finančné zdroje vo výške 945,2 mil. Sk, z toho 750 mil. Sk z verejných investícií.

| Č. VP | Verejná práca | Objem v mil. Sk | Z toho VI |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 8 6 15 | Výstavba novej budovy pre GP SR, KP a OP Bratislava | 100,0 | 100,0 |
| 21 19 7 2 4 | NÚRCH Piešťany - výmena vonkajších okien a zateplenie | 1,9 | 1,9 |
| 21 20 7 24 | Psychiatr. nem. Hronovce - rek. akút. mužského oddelenia | 5,0 | - |
| 29 145 7 23 | Modernizácia trate Trenčianska Teplá - Beluša | 81,6 | 81,6 |
| 29 153 7 23 | Modernizácia trate Beluša - Púchov | 81,6 | 81,6 |
| 29 146 7 23 | Modernizácia trate Pov. Teplá - Žilina zriaďovacia stanica | 30,0 | 30,0 |
| 29 154 7 23 | Napojenie letiska M. R. Štefánika na železničné trate | 21,1 | 8,5 |
| 29 155 7 23 | Bratislava Filiálka prepojenie koridorov | 429,5 | 253,9 |
| 29 38 7 24 | I/75 Lučenec - preložka | 50,0 | 50,0 |
| 29 183 7 23 | Terminál intermodálnej prepravy Teplička nad Váhom | 100,0 | 100,0 |
| 29 184 7 23 | Terminál intermodálnej prepravy Bočiar | 40,0 | 40,0 |
| 79 25 7 24 | Dostavba CMZ Sereď | 2,5 | 2,5 |
| 79 109 7 24 | Rekonštrukcia MK Križovany nad Dudváhom | 2,0 | - |

Vyhodnotenie návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 podľa regiónov na úrovni NUTS 2

Návrh RPPVP na roky 2008 až 2010 (menovité rozvojové verejné práce sú uvedené v tabuľkovej prílohe l) by za predpokladu jeho realizácie predstavoval v rokoch 2008 až 2015  alokáciu stavieb                 s celkovými predpokladanými nákladmi 406,7 mld. Sk, z toho alokácia stavieb                               s predpokladanými nákladmi 338,2 mld. Sk na spolufinancovanie s fondmi EÚ.

Prehľad alokácie do jednotlivých regiónov NUTS 2 podľa predpokladaných nákladov stavieb:

- bratislavský kraj  42,3 mld. Sk, na spolufinancovanie s EÚ 18,0 mld. Sk,

- západné Slovensko 112,3 mld. Sk, na spolufinancovanie s EÚ 106,2 mld. Sk,

- stredné Slovensko 164 mld. Sk, na spolufinancovanie s EÚ 153,4 mld. Sk,

- východné Slovensko 88,1 mld. Sk, na spolufinancovanie s EÚ 60,5 mld. Sk.

Výška predpokladaných investícií  je ovplyvnená predovšetkým

- prípravou výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, najmä zabezpečovaním prípravy kompletnej výstavby zostávajúcich častí diaľnice D1 do Košíc, urýchľovaním procesu prípravy výstavby rýchlostných komunikácií R1, R2 a postupnou prípravou výstavby ďalších úsekov diaľnice D3 a rýchlostnej cesty R4;

- prípravou modernizácie železničnej infraštruktúry, železničných tratí, ich vzájomného prepojenia a zvyšovania traťových rýchlostí;

- prípravou výstavby vodohospodárskych stavieb, najmä stavieb určených na zásobovanie obyvateľov vodou z verejných vodovodov, budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v rámci štátnej environmentálnej politiky, s cieľom napĺňania podmienok vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie vyplývajúcich z prechodných období.

Významné investície v regiónoch NUTS 2:

Bratislavský kraj

V bratislavskom kraji: Napojenie letiska M. R. Štefánika na železničné trate - 1,2 mld. Sk; Bratislava Filiálka prepojenie koridorov - 13,5 mld. Sk; Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu - 2,0 mld. Sk; Detské kardiocentrum SR - 1,2 mld. Sk; Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie - 1,0 mld. Sk; Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie - 10,2 mld. Sk; Severná tangenta Pražská - Jarošova, II. a III. etapa - 5,8 mld. Sk.

Západné Slovensko

V trnavskom kraji: I/75 Galanta, obchvat 3. stavba - 1,4 mld. Sk; Dobudovanie kanalizačného systému okres Trnava, Piešťany, Hlohovec - 2,6 mld. Sk; Región Sereď - odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou - 1,0 mld. Sk; Skupinový vodovod Gabčíkovo - prívod vody Gabčíkovo - Vlčany - 3,0 mld. Sk; Región D. Streda - odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou - 1,9 mld. Sk; Aquapolis Šintava - 1,1 mld. Sk;

v nitrianskom kraji: R1 Beladice - Tekovské Nemce - 5,4 mld. Sk; R1 Selenec - Beladice -        6,1 mld. Sk; R1 Nitra západ - Selenec - 6,3 mld. Sk; Implementácia ERTMS na IV. koridore -   5,0 mld. Sk (pozn.: aj v BA a TT);    Región Nové Zámky - odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou - 1,3 mld. Sk; Región Nitra - odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou - 1,1 mld. Sk; Región Topoľčany - odvedenie a čistenie odpadovej vody - 1,0 mld. Sk; Región Kolárovo - odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou - 1,4 mld. Sk; Región Gbelce - odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou - 1,0 mld. Sk;

v trenčianskom kraji: Modernizácia trate Nové Mesto n/Váhom - Zlatovce - 6,6 mld. Sk; Modernizácia trate Trenčianska Teplá - Beluša - 7,0 mld. Sk; Modernizácia trate Beluša - Púchov - 10,6 mld. Sk; Modernizácia zabezpečovacieho zariadenia Nové Mesto n/Váhom - Žilina -       1,4 mld. Sk; R2 Ruskovce -Pravotice - 2,3 mld. Sk; Ochrana vodných zdrojov trenčianskeho regiónu - 1,3 mld. Sk; Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Prievidza -           2,8 mld. Sk; Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava -       2,4 mld. Sk; Intenzifikácia ČOV a sietí v trenčianskom regióne - 2,6 mld. Sk; Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov - 1,1 mld. Sk.

Stredné Slovensko

V banskobystrickom kraji: - R2 Žiar n/Hronom, obchvat - 3,2 mld. Sk; R2 Pstruša - Kriváň -     4,0 mld. Sk; R2 Zvolen východ - Pstruša - 3,2 mld. Sk; I/66 Brezno - Polomka - 1,5 mld. Sk; I/75 Lučenec - hranica SR/MR - 1,6 mld. Sk; I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica - 4,5 mld. Sk;  Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad - 2,4 mld. Sk; Vodné dielo Slatinka na Slatine -    3,0 mld. Sk; Vodárenská nádrž Hronček na Kamenistom potoku - 4,6 mld. Sk; Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - 2,5 mld. Sk;

v žilinskom kraji: Dl Višňové - Dubná Skala - 18,2 mld. Sk; D1 Dubná Skala - Turany -            6,8 mld. Sk; Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou -  4,8 mld. Sk; Zriaďovacia stanica Žilina - Teplička - 4,4 mld. Sk; D1 Lietavská Lúčka - Višňové - 7,0 mld. Sk; Dl Hubová - Ivachnová - 15,3 mld. Sk; Modernizácia trate Považská Teplá - Žilina zriaďovacia stanica -       7,0 mld. Sk; Terminál intermodálnej prepravy Teplička n/Váhom - 1,2 mld. Sk; D3 Svrčinovec - Skalité - 8,4 mld. Sk; D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - 5,9 mld. Sk; D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto - 10,0 mld. Sk; D3 Žilina Strážov - Žilina, Brodno - 6,7 mld. Sk; D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica - 6,4 mld. Sk; Privádzač Lietavská Lúčka - 2,2 mld. Sk; I/18 Žilina -juhovýchod - 1,5 mld. Sk; Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne stredné Kysuce - 2,4 mld. Sk; Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2. - 2,2 mld. Sk.

Východné Slovensko

V košickom kraji: D1 Budimír - Bidovce - 6,5 mld. Sk; Terminál intermodálnej prepravy Bočiar - 1,2 mld. Sk; R4 Košice - Milhosť - 4,1 mld. Sk; Južný Zemplín, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - 2,7 mld. Sk; Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva - 1,9 mld. Sk; Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregiónoch Hornád a Slanec - 3,1 mld. Sk; Odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína, II. etapa - 2,1 mld. Sk;

v prešovskom kraji: D1 Studenec - Behárovce - 1,7 mld. Sk; D1 Fričovce - Svinia - 7,6 mld. Sk; D1 Jánovce - Jablonov - 11,4 mld. Sk; D1 Jablonov - Studenec - 2,5 mld. Sk; R4 Prešov, severný obchvat - 11,2 mld. Sk; I/68 Plavnica preložka cesty - 1,0 mld. Sk; Vodná nádrž Tichý potok - 4,0 mld. Sk; Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier - 2,9 mld. Sk; Starina - úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia - 1,9 mld. Sk; Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - 1,8 mld. Sk; Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Ekotorysa - 1,9 mld. Sk.

Celkový prehľad objemov finančných prostriedkov z pohľadu regiónov NUTS 2 v jednotlivých rokoch (začatia stavebných prác) programového obdobia 2008 až 2010

| Región | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mil. Sk | % | mil. Sk | % | mil. Sk | % |
| Bratislavský kraj | 2 677,0 | 11,6 | 1 582,2 | 6,0 | 2 777,1 | 13,8 |
| Západné Slovensko Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčiansky kraj | 7 845,5 2 165,7 1 685,1 3 994,7 | 33,9 | 10 244,6 3 819,1 2 797,9 3 627,6 | 38,7 | 2 833,3 266,0 834,3 1 733,0 | 14,1 |
| Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Žilinský kraj | 8 284,4 745,8 7 538,6 | 35,8 | 9 813,7 3 081,9 6 731,8 | 37,1 | 7 108,4 1 445,4 5 663,0 | 35,3 |
| Východné Slovensko Košický kraj Prešovský kraj | 4 315,0 2 060,3 2 254,7 | 18,7 | 4 835,0 2 080,8 2 754,2 | 18,2 | 7 412,7 3 346,7 4 066,0 | 36,8 |
| Slovensko spolu | 23 121,9 | 100,0 | 26 475,5 | 100,0 | 20 131,5 | 100,0 |

Štátna expertíza

Štátna expertíza je posudzovanie stavebného zámeru s cieľom hodnotiť využitie verejných investícií, pri jeho optimálnom navrhovanom riešení. V súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona               č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, na základe žiadosti predkladateľa alebo obce štátnu expertízu vykoná ministerstvo. Štátna expertíza sa vykonáva na každú verejnú prácu                      s navrhovanou cenou vyššou ako 200,0 mil. Sk s výnimkou verejných prác, ktoré obstaráva Ministerstvo zahraničných vecí SR pre svoju činnosť v zahraničí a s výnimkou verejných prác pre zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.

V návrhu RPPVP na roky 2008 až 2010 je zaradených nasledovných 30 rozvojových verejných prác s predpokladaným začatím stavebných prác v roku 2008, na ktoré nie je štátna expertíza vykonaná a predkladateľ o jej vykonanie zatiaľ ani nepožiadal:

Ministerstvo spravodlivosti SR

13 23 6 15	Výstavba spoločnej budovy MS SR a GR ZVJS

Ministerstvo životného prostredia SR

18 1 7 24 	Svidník - Medzianky, prívod vody z VN Starina

18 7 7 23	Dobudovanie kanalizačného systému (okres Trnava, Piešťany, Hlohovec)

18 24 7 23	Vodná nádrž Tichý potok

18 56 7 23	Rekonštrukcia odtokových pomerov - Moldavská Nížina

18 64 7 24	VDJ Mýtna a VDJ Ľuboreč, rekonštrukcia potoka

18 83 5 8         Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Prešov - ochrana intravilánu

18 117 7 23	Región Levice - odvedenie a čistenie odpadovej vody

18 119 7 24	Aglomerácia Podhájska - odvedenie a čistenie

18 168 7 23	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV Ilava

18 173 7 24	Odkanalizovanie mikroregiónu Cirocha

18 174 7 23	Ondava - prestavba ľavobrežnej hrádze v rkm 12,500 - 17,800

18 176 7 23	Priorit. protipov. opatrenia v SR, Hornád - ochrana intrav. krajského mesta Košice

18 191 7 23	Odkanalizovanie Podunajskej časti bratislavského regiónu

18 192 6 10	Senecký región, odkanalizovanie

18 193 7 24	SV - Gabčíkovo - rozšírenie VZ Gabčíkovo - lokalita A

18 226 7 24	Skupinová kanalizácia obcí Nesvady a Imeľ a rozšírenie spoločnej ČOV

18 228 7 24	Šahy - rozšírenie kanalizácie a ČOV

18 229 7 23	Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia ČOV, kalové a plynové hospodárstvo

18 233 7 24	SČOV Žilina - intenzifikácia

18 261 7 23	Kolárovo - Selice, rekonštrukcia ĽOH Váhu

Predkladateľ MŠ SR

20 20 6 11	Rekonštrukcia ŠD Mladosť, Staré Grunty 53, STU Bratislava

Predkladateľ MZ SR

21 7 6 13	Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

21 8 6 13	Detské kardiocentrum SR Bratislava

Predkladateľ MDPT SR

29 42 7 24	I/59 Donovaly - núdzový záliv

29 47 6 17	D1 Višňové - Dubná Skala

Predkladateľ Bratislavský samosprávny kraj

69 9 6 14	Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie

Predkladateľ Prešovský samosprávny kraj

77 25 7 24	Lyžiarske stredisko „Biele kamene“ Snina

Predkladateľ Trenčiansky samosprávny kraj

78 16 7 24	Odkanalizovanie Myjavského regiónu

Predkladateľ Trnavský samosprávny kraj

79 28 4 5	Medzičiližská skupinová kanalizácia a ČOV Čiližská Radvaň.

##### Závery

- Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2008 až 2010 je zostavený   z 562 rozvojových verejných prác s predpokladanými nákladmi spolu 406,7 mld. Sk,         s realizáciou v rokoch 2008 až 2015.

- Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2008 až 2010 preukazuje nárast objemu technickej prípravy, vo finančnom vyjadrení v porovnaní s programovým obdobím rokov 2007 až 2009  o 47 mld. Sk.

- Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2008 až 2010 je súbor rozvojových verejných prác v režime zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, preto by v investičnom procese mal predstavovať súčasť systémov riadenia a kontroly verejných investícií správcov rozpočtových kapitol.

# Vysvetlivky skratiek v tabuľkových prílohách návrhu RPPVP na roky  2008 až  2010

RVP    rozvojová verejná práca - priorita

OVP   ostatná verejná práca

# Identifikačné číslo verejnej práce

1. číslo -  označuje číslo predkladateľa  (ministerstvo, ďalší ústredný orgán štátnej správy a ostatní správcovia rozpočtových kapitol) podľa štatistického číselníka orgánov ústrednej štátnej správy z Vyhlášky č. 189/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy, samosprávnym krajom sú čísla pridelené počítačovým programom ministerstva;

2. číslo -  je poradové číslo verejnej práce u predkladateľa, určené počítačovým  programom

ministerstva;

3. číslo -  označuje číslo programu určené počítačovým programom ministerstva;

4. číslo -  je číslo priority (oblasti) určené počítačovým programom ministerstva.

Číslo predkladateľa

7    Generálna prokuratúra SR

12     Ministerstvo vnútra SR

13     Ministerstvo spravodlivosti SR

18     Ministerstvo životného prostredia SR

20     Ministerstvo školstva SR

21     Ministerstvo zdravotníctva SR

24     Ministerstvo kultúry SR

29     Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

69     Bratislavský samosprávny kraj

70     Banskobystrický samosprávny kraj

74     Košický samosprávny kraj

76     Nitriansky samosprávny kraj

77     Prešovský samosprávny kraj

78     Trenčiansky samosprávny kraj

# 79     Trnavský samosprávny kraj

80     Žilinský samosprávny kraj.