Predkladacia správa

Dňa 15. apríla 2009 bola uzavretá koncesná zmluva vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR“) a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s. (ďalej len „koncesná zmluva“).

Zo zmluvných záväzkov obsiahnutých v samotnej koncesnej zmluve a z odporúčania zahrnutého v stanovisku Ministerstva financií Slovenskej republiky k nej, vyplynula potreba uzavretia dodatku k predmetnej koncesnej zmluve. Po nevyhnutných procesných krokoch bol medzi Slovenskou republikou zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s. uzavretý dodatok ku koncesnej zmluve dňa 20. mája 2009. Následne bol dňa 23. septembra 2009 uzavretý Dodatok č. II ku koncesnej zmluve a to z dôvodu, aby bolo umožnené Koncesionárovi začať s prípravnými prácami ešte pred dosiahnutím finančného uzavretia.

Materiál analyzuje potrebu uzavretia Dodatku č. III ku koncesnej zmluve vzhľadom na   posun termínu dňa účinnosti koncesnej zmluvy, resp. finančného uzavretia a v súvislosti s tým potrebu rozšírenia prípravných prác.

Materiál na záver zdôvodňuje nevyhnutnosť predchádzajúceho súhlasu vlády Slovenskej republiky s uzavretím Dodatku č. III ku koncesnej zmluve v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

.