# Vyhodnotenie pripomienkového konania

Návrh na pokračovanie  rozostavanej stavby „Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove“

# Spôsob pripomienkového konania: skrátený

Zoznam oslovených subjektov:  Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Podpredseda vlády SR  a minister vnútra, Podpredseda vlády SR a minister školstva, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo , Pôdohospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, , Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad vlády SR , Najvyšší súd Slovenskej republiky

| Počet oslovených subjektov : 18 |  |
| --- | --- |

Subjekty, ktoré nezaslali pripomienky vôbec :       Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Podpredseda vlády SR  a minister vnútra, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR,

Subjekty, ktoré nemali pripomienky: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo , Pôdohospodárstva SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo školstva SR

Počet vznesených pripomienok :			                           22

| Počet vznesených obyčajných pripomienok : 21 |  |
| --- | --- |
| počet akceptovaných pripomienok : 20 |  |
| počet čiastočne akceptovaných pripomienok 0 |  |
| počet neakceptovaných pripomienok 2 |  |
| počet zásadných neakceptovaných pripomienok 1 |  |

Vysvetlivky k skratkám v tabuľke:

O – obyčajná

A – akceptovaná

C  - čiastočne akceptovaná

N – neakceptovaná

| Rezort | Pripomienka | Typ | Vyh. | Spôsob vyhodnotenia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úrad vlády Slovenskej republiky | Z hľadiska technických a jazykových úprav uplatňujeme k materiálu tieto pripomienky: Predkladacia správa: ods. 2, 8. r.: „Prílohy“ nahradiť „prílohy“ ods. 4, 1. r.: „stavebno – technický“ nahradiť „stavebno-technický“ Materiál: Podľa Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (2.4., (2), 8. zar.) na zdôrazňovanie nemožno používať verzály. str. 1, ods. 2, 2. r.: „Dislokačnou“ nahradiť „dislokačnou“ ods. 4, 2. r.: „1998, kedy“ nahradiť „1998, keď“ ods. 5, 3. r.: „1998-2001“ nahradiť „1998 – 2001“ str. 2, ods. 1, 6. r.: „navýšeniu“ nahradiť „zvýšeniu“ ods. 2, 3. zar., 2. r.: medzi slová „pamiatkou, nebol“ vložiť čiarku ods. 4, 4. r.: „Operatívnej“ nahradiť „operatívnej“ ods. 6, 6. r.: „Stavoprojekt s.r.o.“ nahradiť „Stavoprojekt, s. r. o.“ str. 4, ods. 2, 7. r.: „dopadov“ nahradiť „dosahov“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch a ramatických pádoch, keď nejde o fyzický dopad“ III., ods. 2, 3. r.: medzi slová „súdu nebude“ vložiť čiarku 5. r.: „tohoto“ nahradiť „tohto“ str. 5, IV., 1. r.: „naviac“ nahradiť „navyše“ – aj vo všetkých ďalších prípadoch. | O O O O O O O O O O O O O O | A A A A A A A A A A A A A A | Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. Text zmenený v zmysle pripomienky. |  |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | Predložený materiál je spracovaný na základe bodu 3, Prílohy 7 uznesenia vlády SR č.790/2005 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008. Materiál na rokovanie vlády SR predkladá SR minister spravodlivosti SR ako iniciatívny. Jeho cieľom je požiadavka na pridelenie finančných prostriedkov na nevyhnutné dokončenie rekonštrukcie objektov Krajského súdu v Prešove. K predmetnej veci Vám oznamujem nasledovné. Stavebná akcia „Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove“ bola pripravovaná od roku 1997. V roku 1998 bola Stavoprojektom, s.r.o. Prešov spracovaná projektová dokumentácia a stavba bola odsúhlasená Ministerstvom finacií SR s predpokladaným nákladom 118,77 mil. Sk. V júli 1998 sa započalo s rekonštrukčnými prácami na jednotlivých objektoch Krajského súdu v Prešove a v roku 2001- po prestavaní 80,19 mil. Sk - boli práce rozhodnutím vedenia ministerstva SR prerušené. V súčasnosti je predložený návrh na zvýšenie obstarávacích nákladov rozostavanej stavby z dôvodu pozastavenia výstavby, zmeny projektovaných prác a zaúčtovania indexu vývoja cien vo výške 1,562 do stavebných objektov (4Q.1998/2Q.2006). Uvedené vplyvy spôsobili nárast nákladov z pôvodných 118,77 mil. Sk na 298,34 mil. Sk s DPH. Predpokladáme, že náklady na rozpočtovú rezervu a vedľajšie rozpočtové náklady - uvedené v predloženom návrhu - pokryjú nepredvídané náklady počas dokončenia stavebných prác na roky 2007 až 2009 a cena 298,34 mil. Sk bude konečnou cenou verejnej práce. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vzhľadom odôvodnenie a navrhovaný postup k predloženému materiálu nemá ďalšie pripomienky. | O | N | Materiál počíta aj s rezervou nákladov vo výške 6% z rozpočtového nákladu tak ako je uvedené na str. 10 vlastného materiálu. |  |
| Najvyšší súd SR | K predloženému návrhu má Najvyšší súd Slovenskej republiky nasledovné pripomienky: Ministerstvo financií Slovenskej republiky nadväzne na zákon o štátnom rozpočte na rok 2006 oznámilo v januári t.r. záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2006 pre rozpočtovú kapitolu Najvyšší súd Slovenskej republiky. V rozpísaných záväzných ukazovateľoch sú premietnuté požiadavky najvyššieho súdu – kapitálové výdavky aj na zabezpečenie chránených priestorov a bezpečnosti sudcov a zamestnancov najvyššieho súdu, tak aby zodpovedali požiadavkám osobnej a priestorovej bezpečnosti. Nejedná sa len o stavebné úpravy v priestoroch najvyššieho súdu na 3. poschodí, ale aj o úpravy pojednávacej miestnosti pre senáty príslušných kolégií najvyššieho súdu a riešenie kritickej situácie počítačovej siete (štrukturovaná kabeláž) na najvyššom súde, v ktorej oblasti problémy v uplynulom období neboli riešené. Rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky, ktoré boli najvyššiemu súdu pridelené, neboli len v súvislosti s inštitútom špeciálneho súdu, ale aj na riešenie dlhodobo požadovaných a plánovaných úloh na úseku zabezpečenia prostriedkov na činnosť a prevádzku najvyššieho súdu, najmä na úseku informačných technológií. Najvyšší súd je samostatná rozpočtová kapitola a nie je súčasťou kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Viazanie, ktoré navrhuje iná kapitola pre kapitolu Najvyšší súd Slovenskej republiky vážne ohrozuje plnenie rozpracovaných úloh na úseku kapitálových výdavkov. Ministerstvo spravodlivosti požaduje viazanie prostriedkov už v roku 2006 i keď ich použitie predpokladá až v roku 2007. Najvyšší súd Slovenskej republiky nesúhlasí s viazaním rozpočtových prostriedkov pre rok 2006 kapitole Najvyšší súd Slovenskej republiky vo výške 20 mil. Sk a odporúča financovanie stavebnej akcie Krajského súdu Prešov, ktorej predpokladaný termín pokračovania je v roku 2007, riešiť prehodnotením výdavkov a prostriedkov vlastnej kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Ide o zásadnú pripomienku. | Z | N | Najvyšší sud SR nepoužije v roku 2006 pridelené prostriedky na realizáciu chránených priestorov pre potreby odvolacích senátov špeciálneho súdu. |  |
| Ministerstvo životného prostredia SR | Ministerstvo životného prostredia SR má k materiálu Návrh na pokračovanie rozostavanej stavby „Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove“ pod číslom: 14289/2006-40 nasledovnú pripomienku: Z predkladacej správy k Návrhu na pokračovanie rozostavanej stavby „Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove“ ako i Doložky vplyvov vyplýva, že kapitola Ministerstva spravodlivosti SR má v návrhu rozpočtu na rok 2007 zdroje na financovanie rekonštrukcie zabezpečené. Z uvedeného dôvodu považujeme úlohu v bode B.3. návrhu uznesenia za bezpredmetnú. | O | N | K dátumu predloženia materiálu Návrh na pokračovanie rozostavanej stavby „Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove“ nie je schválený štátny rozpočet z toho dôvodu je uložená aj úloha Ministerstvu financií SR. |  |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | K predloženému materiálu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má nasledovnú pripomienku: V časti IV. Zdôvodnenie zvýšenia rozpočtového nákladu na nevykonané práce a naviac práce na str. 5 – „Celková rekapitulácia nákladov“ je potrebné zosúladiť sumu celkom s DPH so sumami zahrnutých položiek. Podobne v časti V. Sumarizácia nového rozpočtového nákladu samostatných objektov na str. 8. náklady spolu v cenách r. 2006 a náklady spolu v časti „Ďalšie práce – zmena“, str. detto, nenadväzujú jasne na zahrnuté položky. | O | A | Text upravený v zmysle pripomienky. |  |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | Ministerstvo pôdohospodárstva SR nemá pripomienky, nakoľko rozpočtové náklady sú zabezpečené z rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR a Najvyššieho súdu SR. |  |  |  |  |
| Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii SR | Nemá k materiálu pripomienky |  |  |  |  |
| Ministerstvo kultúry SR | Nemá k materiálu žiadne pripomienky. |  |  |  |  |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | Nemá k materiálu pripomienky. |  |  |  |  |
| Ministerstvo školstva SR | Nemá k materiálu pripomienky. |  |  |  |  |
| Ministerstvo obrany SR | Nemá k tomuto materiálu pripomienky. |  |  |  |  |