# Príloha č.7

Úvodné vyhodnotenie porovnávacieho modelu pre verejné obstarávanie a PPP

## Náklady na verejné a PPP obstarávanie pre zmluvu DBFO a  program 2013

Ako súčasť štúdie realizovateľnosti bol vypracovaný úvodný rámcový PSC pre osem úsekov a porovnaný  s možnosťou PPP. Tieto úvodné výsledky sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách pre dva scenáre (pre viac optimistický aj viac pesimistický) vypracované pre navrhovanú zmluvu DBFO a pre  program s dokončením výstavby v roku 2013.

Tabuľka 0.1: Scenár 1: Odhad čistej súčasnej hodnoty (NPV) PSC a PPP (pre všetky balíky) – DBFO

| Zložka (v mil. Sk) | PSC (NPV) | PPP (NPV) |
| --- | --- | --- |
| Náklady prevoditeľných rizík | 14 693 | - |
| Východiskové náklady | 82 030 | - |
| Náklady ponechaných rizík | 7 693 | 7 693 |
| Platby za služby (požadované) | - | 93 747 |
| Celkom | 104 416 | 101 440 |

Tabuľka 0.2: Scenár 2: Odhad čistej súčasnej hodnoty PSC a PPP (pre všetky balíky) – DBFO

| Zložka (v mil. Sk) | PSC (NPV) | PPP (NPV) |
| --- | --- | --- |
| Náklady prevoditeľných rizík | 15 906 | - |
| Východiskové náklady | 85 916 | - |
| Náklady ponechaných rizík | 8 203 | 8 203 |
| Platby za služby (požadované) | - | 97 398 |
| Celkom | 110 025 | 105 601 |

Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma scenármi sú náklady na bežnú a periodickú (generálnu) údržbu. Scenár 1 predpokladá náklady na bežnú prevádzku a údržbu („O&M”) vo výške 2,2 mil. Sk na kilometer a náklady na generálnu O&M vo výške 20 mil. Sk na kilometer po 12,5 rokoch a 40 mil. Sk na kilometer po 25 rokoch, t. j. pred odovzdaním diaľnice/diaľnic späť vláde. Scenár 2 počíta s nákladmi na bežnú prevádzku a údržbu vo výške 2,6 mil. Sk na kilometer a s nákladmi na generálnu údržbu vo výške 60 mil. Sk na kilometer po 12,5 rokoch a v tej istej výške opäť po 25 rokoch. Treba uviesť, že tieto náklady sú uvedené v cenách na rok 2004, t. j. v modeli sme ich indexovali.

Okrem týchto a iných predpokladov použitých pri finančnom modelovaní vychádzajú výsledky z týchto hlavných predpokladov:

  - diskontná sadzba 6 %,

  - inflácia vo výške 5 % na obdobie výstavby a vo výške 3,5 % na obdobie prevádzkovania a údržby, (alternatívne 2,5% podľa podmienok vstupu SR do eurozóny),

  - východiskové investičné náklady v cenách roku 2004 vo výške 64 588 mil. Sk.

Ako možno vidieť z vyššie uvedených tabuliek, na základe úvodného rozdelenia rizík a stanovenia NPV týchto rizík a celkových nákladov na projekt sa možnosť PPP pri  programe s termínom dokončenia výstavby v roku 2013 a DBFO  javí výhodnejšia  z finančného hľadiska, v porovnaní s verejným obstarávaním o približne 3 mld. Sk alebo 2 % pri scenári 1 (viac optimistickejšom scenári) a o približne 4,5 mld. Sk alebo 4 % pri scenári 2 (viac pesimistickom scenári).

## Náklady na verejné a PPP obstarávanie pre zmluvu BOT a  program 2013

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený úvodný rámcový PSC pre osem úsekov, ktorý je porovnaný s možnosťou PPP pre dva scenáre (optimistickejší a pesimistickejší) v rámci zmluvy BOT a  programu s termínom dokončenia v roku 2013.

Tabuľka 0.3: Scenár 1: Odhad čistej súčasnej hodnoty PSC a PPP (pre všetky balíky) – BOT

| Zložka (v mil. Sk) | PSC (NPV) | PPP (NPV) |
| --- | --- | --- |
| Náklady prevoditeľných rizík | 14 203 | - |
| Východiskové náklady | 87 126 | - |
| Náklady ponechaných rizík | 10 991 | 10 991 |
| Platby za služby (požadované) | - | 99 392 |
| Celkom | 112 320 | 110 383 |

Tabuľka 0.4: Scenár 2: Odhad čistej súčasnej hodnoty PSC a PPP (pre všetky balíky) – BOT

| Zložka (v mil. Sk) | PSC (NPV) | PPP (NPV)) |
| --- | --- | --- |
| Náklady prevoditeľných rizík | 14 848 | - |
| Východiskové náklady | 91 400 | - |
| Náklady ponechaných rizík | 10 997 | 10 997 |
| Platby za služby (požadované) | - | 103 133 |
| Celkom | 117 245 | 114 130 |

Treba poznamenať, že vyššie uvedené výsledky pre typ zmluvy BOT sa zakladajú na nasledujúcich predpokladoch, ktoré sa líšia od predpokladov použitých pre DBFO (pozri časť 1.1):

- Náklady na projekt (dizajn) bude znášať verejný sektor.

- Náklady na výstavbu v roku 2004 sa zvýšili o 20 % (oproti DBFO), keďže posledné štúdie, napríklad správy Svetovej banky a britské štúdie (Latham, Egan) naznačujú, že medzi BOT a DBFO vzniká takýto rozdiel.

- V dôsledku toho, že koncesionár/-i si nebudú môcť vypracovať vlastnú projektovú dokumentáciu sa náklady na prevádzku a údržbu zvýšili o 10 %.

Ako možno vidieť z vyššie uvedených tabuliek, s prihliadnutím na úvodné rozdelenie rizík a určenie NPV týchto rizík, aj alternatíva PPP v rámci  programu do roku 2013 a zmluva typu BOT predstavujú  výhodnejšiu voľbu približne o 1,9 mld. Sk alebo 1 % (optimistickejší scenár) a približne o 3,1 mld. Sk alebo 2 % (pesimistickejší scenár).

## Náklady na verejné a PPP obstarávanie pre zmluvu DBFO a  program 2010

V dvoch nasledujúcich tabuľkách je uvedený úvodný rámcový PSC pre osem úsekov, ktorý je porovnaný s možnosťou PPP pre dva scenáre (optimistickejší a pesimistickejší) v rámci zmluvy DBFO a programu vlády s termínom 2010.

Tabuľka 0.5: Scenár 1: Odhad čistej súčasnej hodnoty PSC a PPP (pre všetky balíky) – DBFO

| Zložka (v mil. Sk) | PSC (NPV) | PPP (NPV) |
| --- | --- | --- |
| Náklady prevoditeľných rizík | 17 551 | - |
| Východiskové náklady | 101 702 | - |
| Náklady ponechaných rizík | 9 858 | 9 858 |
| Platby za služby (požadované) | - | 124 554 |
| Celkom | 129 111 | 134 412 |

Tabuľka 0.6: Scenár 2: Odhad čistej súčasnej hodnoty PSC a PPP (pre všetky balíky) – DBFO

| Zložka (v mil. Sk) | PSC (NPV) | PPP (NPV)) |
| --- | --- | --- |
| Náklady prevoditeľných rizík | 18 196 | - |
| Východiskové náklady | 105 618 | - |
| Náklady ponechaných rizík | 9 865 | 9 865 |
| Platby za služby (požadované) | - | 145 473 |
| Celkom | 133 679 | 155 338 |

Pri alternatíve DBFO v rámci programu s termínom 2010 vychádzali uvedené výsledky z nasledujúcich základných predpokladov:

- Náklady na výstavbu  v cenách roku 2004 sa zvýšili o 13,9 mld. Sk na 82,9 mld. Sk z dôvodu rôznych technických dopadov urýchleného programu.

- Pribudlo riziko zníženia konkurencie a potenciálnej tajnej dohody medzi uchádzačmi a riziko zvýšenia ceny výstavby približne o 20 % (optimistickejší scenár), resp. o 40% (pesimistickejší scenár) v súvislosti s nákladmi na prípravu a výstavbu (v cenách roku 2004), pričom sa očakáva, že toto riziko bude v plnej miere znášať koncesionár/koncesionári.  Reálnosť takýchto rizík možno podložiť napríklad aj faktom, že v Českej republike, kde sa v rámci projektu D47 predložila iba jedna ponuka, bola cena výstavby, zahrnutá do ročných (pevných) platieb, o 40 % vyššia než cena, akú by stavební dodávatelia ponúkli za bežných podmienok v rámci štandardného verejného obstarávania (v rámci výberového konania).

Vyššie uvedené úvodné stanovenie NPV naznačuje, že pri  programe s termínom ukončenia výstavby v roku 2010 je možnosť PPP, pri type zmluvy DBFO, významne drahšia ako možnosť verejného obstarávania. Toto je spôsobené predovšetkým existenciou rizík súvisiacich s týmto zrýchleným harmonogramom. Ako je možné vidieť z vyššie uvedených tabuliek, možnosť PPP je, na základe urobených predpokladov, drahšia o približne 5,3 mld. Sk alebo 5 % (pri viac optimistickom scenári) a dokonca o 21,6 mld. alebo 17 % (pri viac pesimistickom scenári).

# Footnotes

Použitá diskontná sadzba predstavuje odhadnuté náklady financovania pre vládu na obdobie 25 rokov.