Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Bratislava so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

1.Základné informácie

V pôsobnosti ministerstva hospodárstva bola v roku 2008 jedna akciová spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu,  a  to spoločnosť s pôvodným názvom GovCo, a. s., ktorej obchodné meno sa od  05. 08. 2006 zmenilo na  „Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.“ (ďalej ako „JAVYS, a.s.)

Uvedenú spoločnosť  založili 6. júla 2005 Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej ako „SE, a.s.“)  so sídlom v Bratislave ako 100% dcérsku spoločnosť, s tým, že po vzniku akciovej spoločnosti  budú  akcie tejto spoločnosti  prevedené zmluvou o prevode akcií zo Slovenských elektrárni, a.s. na  Ministerstvo hospodárstva SR. Tento postup bol prijatý na základe Zmluvy o kúpe 66% akcií spoločnosti SE, a.s. uzavretej s  kupujúcim ENEL S. P. A., podľa ktorej  bolo jednou z povinností previesť všetky aktíva a pasíva JE A-1, JE V-1 a závodu VYZ na spoločnosť v 100% vlastníctve štátu.

K odplatnému prevodu cenných papierov  medzi SE, a.s. a Ministerstvom hospodárstva SR došlo na základe Zmluvy o kúpe akcií uzavretej v zmysle  § 156 ods. 3 a  § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevod akcií spoločnosti GovCo, a.s. na Ministerstvo hospodárstva SR bol zrealizovaný dňa 16. 12. 2005 v Centrálnom depozitári cenných papierov, SR, a.s. a od uvedeného dňa je Ministerstvo hospodárstva SR 100% akcionárom spoločnosti GovCo, a.s..

Zavŕšením procesu privatizácie SE, a.s.  bolo prevzatie vybraných jadrových aktív t.j. odštepných závodov SE-VYZ a SE V-1 z SE,  a.s. do spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu GovCo a.s. k termínu 1. 4. 2006.

Pôvodné sídlo spoločnosti GovCo, a.s., bolo na ulici Konventnej 9 v Bratislave, od 14.4.2006 v Jaslovských Bohuniciach. V roku 2008 sa zmenilo sídlo spoločnosti, ktoré je od 14.10.2008 na ulici Tomášikovej 22 v Bratislave.

2. Hlavné činnosti spoločnosti v roku 2008

Spoločnosť JAVYS, a.s. v roku 2008 zabezpečovala:

- výrobu elektrickej energie v jadrovej elektrárni V-1 Jaslovské Bohunice

2. blok do 31.12.2008

- vyraďovanie JE V-1 Jaslovské Bohunice – prípravu projektov

- vyraďovanie JE A-1 Jaslovské Bohunice

- prevádzku technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov v Jaslovských

Bohuniciach a v Mochovciach.

- prevádzku Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach

- zaobchádzanie s vyhoretým jadrovým palivom

3. Hospodárenie spoločnosti za rok 2008

K 31.12.2008 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok pred zdanením 632 814 tis. Sk, čo predstavuje 27% nárast v porovnaní s rokom 2007. Hospodársky výsledok po zdanení bol vo výške 471 044 tis. Sk, oproti roku 2007 nárast o 22%. Prevádzkový hospodársky výsledok vzrástol o 71 % na 831 604 tis. Sk.

Zlepšené hospodárske výsledky spoločnosti v r. 2008 boli dosiahnuté vďaka splneniu ukazovateľa pohotového výkonu 2. bloku JE V1 a prekročeniu plánu jadrových služieb v r. 2008.

|  | Prehľad vybraných hospodárskych ukazovateľov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (tis. Sk) | 2008 | 2007 |  |
|  | tržby za vlastné výkony a služby | 6 018 915 | 5 319 189 |  |
|  | aktíva celkom | 46 791 343 | 44 682 848 |  |
|  | neobežný majetok (DNM a DHM) | 3 986 727 | 4 424 686 |  |
|  | pohľadávky na budúce dotácie | 38 450 621 | 36 532 650 |  |
|  | rezervy celkom | 40 356 557 | 37 884 152 |  |
|  | základné imanie | 1 098 000 | 6 000 |  |
|  | vlastné imanie | 4 001 573 | 3 686 016 |  |
|  | zisk po zdanení | 471 044 | 385 604 |  |
|  | objem dividend za rok 2008 | 235 522 | 144 602 |  |
|  | daň z príjmov za rok 2008 | 379 953 | 373 328 |  |

Dňa 07. 05. 2009 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti JAVYS, a. s. Bratislava. Valné zhromaždenie Rozhodnutím jediného akcionára č. 944/2009-1000 zo dňa 07 05. 2009  schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2008 a návrh na rozdelenie zisku.

Jediný akcionár spoločnosti  schválil nasledovné rozdelenie zisku:

Čistý zisk  po zdanení za rok 2008                         471 044 tis. Sk

Prídel do zákonného rezervného fondu                    47 104 tis. Sk

Doplnkový prídel do sociálneho fondu                      3 654 tis. Sk

Podiel na zisku zamestnancov                                    7 066 tis. Sk

Prídel do fondu rezerv                                            157 148 tis. Sk

Prevod na nerozdelený zisk                                      20 550 tis. Sk

Výplata tantiém                                                                   0

Výplata dividend                                                     235 522 tis. Sk

Spoločnosť JAVYS,a.s bola založená so základným imaním vo výške 6 mil. Sk. Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30. júna 2008 došlo k zvýšeniu základného imania o 1 092 000 tis. Sk  z  nerozdeleného zisku. Základné imanie predstavuje po zvýšení čiastku 1 098 000 tis. Sk. ZI bolo celé upísané a splatené.

4.  Vyraďovanie Jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice

Jednou z dôležitých činností, ktorú plní spoločnosť JAVYS, a.s., je vyraďovanie jadrovej elektrárne A-1. Táto elektráreň bola prevádzkovaná v období r.1972-1977, počas ktorého dodala do siete 916 107 MWh elektrickej energie. Jej prevádzka bola ukončená 22.februára 1977 z dôvodu havárie reaktora.

Na základe komplexnej analýzy pohavarijného stavu elektrárne rozhodla Vláda ČSSR svojim uznesením č.135/79 o vyradení JE A-1 z prevádzky. Činnosti realizované po vládnom rozhodnutí boli zamerané na likvidáciu následkov havárie (odstránenie poškodeného jadrového paliva) a minimalizáciu vplyvu radiačného stavu elektrárne na životné prostredie. Súbežne bola zrealizovaná príprava na vyraďovanie elektrárne (budovanie technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov a úložiska pre trvalé bezpečné uloženie upravených rádioaktívnych odpadov).

Prvým významným úspechom v procese vyraďovania JE A-1 bolo v r.1999 ukončenie odvozu všetkého vyhoretého jadrového paliva do Ruskej federácie. Postupné dobudovanie komplexu spracovateľských technológií rádioaktívnych odpadov a dostavba Republikového úložiska rádioaktívneho odpadu Mochovce otvorili možnosti postupného znižovania inventára aktivity JE A-1.

Projekt I. etapy vyraďovania, časove rozvrhnutý na obdobie r.1995 – 2007, bol Vládou SR prijatý uznesením č.649/95. Cieľom projektu I. etapy bolo zaistiť radiačne bezpečný stav JE A-1, priebežne spracovávať prevádzkové rádioaktívne odpady  a začať s vyraďovaním nízko kontaminovaných technologických zariadení.

Výsledky dosiahnuté v rámci I. etapy dali základ pre realizáciu kontinuálneho variantu vyraďovania JE A-1. Prijatý kontinuálny variant predpokladá vyraďovania JE A-1 v piatich etapách s ukončením do r. 2033.

Časový harmonogram prác vyraďovania JE A1

Efektívny postup práce môže byť zabezpečený len za podmienky plynulého prechodu z I. etapy do II. etapy a zároveň aj kontinuálne zabezpečenie financovania realizovaných prác.

Najdôležitejšou úlohou je zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov (odborný odhad je cca 24 miliárd Sk) prostredníctvom NJF. Elektráreň A-1 počas prevádzky neakumulovala žiadne finančné prostriedky na svoje vyradenie.

Celkový proces vyraďovania JE A-1 bol časovo, vecne a finančne analyzovaný v rámci dokumentu „Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky v SR“. Dosiahnuté výsledky I. etapy hlavne v oblasti demontáží zariadení s vyššou vnútornou kontamináciou naznačujú možnosti skrátenia celkovej doby vyraďovania JE A-1, k čomu  sa vytvorili podmienky v rámci prípravy II. etapy,  je však dôležité doriešiť otázku zneškodňovania kovových RAO (pretavba).

Vyraďovanie jadrovej elektrárne A-1 pokračovalo v roku 2008 v súlade so schváleným „Projektom vyraďovania JE A-1 – I. etapa“. Vyraďovacie činnosti boli realizované zamestnancami Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. a prostredníctvom generálneho dodávateľa VUJE a. s., s ktorým bol na rok 2008 uzatvorený Dodatok č. 12 a Dodatok č. 13 k ZoD č. VYZ/1205-265/8 na preklenutie obdobia do udelenia rozhodnutia o povolení na realizáciu II. etapy Projektu vyraďovania JE A1.

Finančné náklady na danú činnosť boli hradené z prostriedkov Národného jadrového fondu na základe zmluvy č. ZM-80-07-01283-04210 uzatvorenej pre rok 2008 medzi JAVYS, a.s. a Národným jadrovým fondom zo dňa 19.12.2007.

Vecná náplň „Projektu vyraďovania JE A1“(ďalej len Projekt) bola v roku 2008 zameraná na dokončenie realizácie prác I. etapy Projektu a na realizáciu činností spojených s prípravou II. etapy vyraďovania JE A1. V rámci kapacitných možností bol oproti pôvodnému plánu rozšírený rozsah demontážnych činností na neprevádzkovaných zariadeniach vonkajších objektov.  Pôvodne stanovený termín začiatku realizácie II. etapy PV JE A1 01/2008 bol posunutý na rok 2009 z dôvodu vecnej a časovej náročnosti pri posudzovaní vplyvov vyraďovania na Európskej komisii a výbere dodávateľa na jej realizáciu.

Hlavným cieľom realizovaných činností v roku 2008 bolo pokračovať v zvyšovaní úrovne  radiačne bezpečnostného stavu havarovanej jadrovej elektrárne A1 resp. v znižovaní rizika jej vplyvu  na ŽP a to priebežným pokračovaním v spracovaní prevádzkových RAO a znižovaním inventáru aktivity demontážou neprevádzkovaných zariadení. V spolupráci s ÚJD SR bolo vykonané zhodnotenie stavu JE A-1 na konci časového obdobia I. etapy (plnenie podmienok Rozhodnutia ÚJD SR č. 144/2003) a bolo vydané nové Rozhodnutie ÚJD SR č. 337/2008 umožňujúce pokračovať vo vyraďovacích činnostiach do doby získania povolenia na začatie II. etapy.

Na riešenie a realizáciu vyraďovania JE A-1 – I. etapa bolo do 31.12.2008 vynaložených 353 784 272 € (10 658 105 tis. Sk). Prehľad čerpania nákladov za jednotlivé roky je v Tab. č. 1.

Tab. č. 1: Náklady na riešenie a realizáciu „Vyraďovanie JE A-1 - I. etapa.“

| Rok | Celkové náklady | Zdroje finančného krytia VJE A-1 (€) |
| --- | --- | --- |
|  | (€)* | (tis. Sk)* | štátne | Vlastné (SE / JAVYS) |
|  |  |  | štátny rozpočet | ŠFL / NJF | Investičné | Neinvestičné |
|  |  |  | (€) | (tis. Sk) | (€) | (tis. Sk) | (€) | (tis. Sk) | (€) | (tis. Sk) |
| 1995 | 1 870 013 | 56 336 | 1 807 110 | 54 441 | 0 | 0 | 23 103 | 696 | 39 800 | 1 199 |
| 1996 | 13 588 495 | 409 367 | 4 604 660 | 138 720 | 3 392 286 | 102 196 | 178 550 | 5 379 | 5 412 999 | 163 072 |
| 1997 | 29 182 666 | 879 157 | 2 959 636 | 89 162 | 13 297 019 | 400 586 | 279 194 | 8 411 | 12 646 817 | 380 998 |
| 1998 | 37 570 935 | 1 131 862 | 4 979 088 | 150 000 | 21 233 785 | 639 689 | 66 321 | 1 998 | 11 291 741 | 340 175 |
| 1999 | 34 061 243 | 1 026 129 | 2 143 199 | 64 566 | 21 192 060 | 638 432 | 4 182 | 126 | 10 721 802 | 323 005 |
| 2000 | 20 991 668 | 632 395 | 1 872 137 | 56 400 | 7 386 012 | 222 511 | 249 585 | 7 519 | 11 483 934 | 345 965 |
| 2001 | 25 969 727 | 782 364 | 1 968 731 | 59 310 | 8 902 808 | 268 206 | 2 722 | 82 | 15 095 466 | 454 766 |
| 2002 | 30 062 205 | 905 654 | 0 | 0 | 14 327 591 | 431 633 | 1 218 383 | 36 705 | 14 516 232 | 437 316 |
| 2003 | 25 121 291 | 756 804 | 0 | 0 | 8 187 878 | 246 668 | 1 332 271 | 40 136 | 15 601 142 | 470 000 |
| 2004 | 23 554 106 | 709 591 | 0 | 0 | 16 577 873 | 499 425 | 1 461 794 | 44 038 | 5 514 439 | 166 128 |
| 2005 | 28 330 545 | 853 486 | 0 | 0 | 18 657 140 | 562 065 | 586 371 | 17 665 | 9 087 034 | 273 756 |
| 2006 | 20 981 146 | 632 078 | 0 | 0 | 20 981 146 | 632 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 33 022 008 | 994 821 | 0 | 0 | 33 022 008 | 994 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 478 224 | 888 061 | 0 | 0 | 29 478 224 | 888 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | 353 784 272 | 10 658 105 | 20 334 561 | 612 599 | 216 635 830 | 6 526 371 | 5 402 476 | 162 755 | 111 411 406 | 3 356 380 |

Poznámky:

* V celkových nákladoch sú zahrnuté i náklady spojené s odvozom VJP do Ruskej federácie, ktoré bolo úspešne ukončené v roku 1999 a spracovaním rádioaktívnych odpadov vyprodukovaných počas prevádzky JE A-1.

Sumy v € sú zaokrúhlené na celé €, sumy v Sk sú zaokrúhlené na tisíc Sk.

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

5. Prevádzka a vyraďovanie Jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice

1. blok JE V-1 bol definitívne odstavený z komerčnej prevádzky podľa plánu dňa 31.12.2006. Odstavenie bolo vykonané na základe Uznesenia vlády SR č. 801/1999 a Zmluvy o pristúpení k EÚ, ktorou sa Slovensko zaviazalo odstaviť 1. blok JE V-1 dňa 31.12.2006 a      2. blok dňa 31.12.2008.

1. blok JE V-1 od svojho uvedenia do skúšobnej prevádzky dňa 17.12.1978 do definitívneho odstavenia dňa 31.12.2006 vyrobil celkovo 76 693 GWh elektrickej energie a súčiniteľ využitia čistého výkonu (LF) za toto obdobie dosiahol hodnoty 71,2%.

Prvý blok sa od 1.1.2008 do 3.2.2008 nachádzal ďalej v dlhodobom režime 5, v režime prirodzenej cirkulácie, následne prešiel do režimu 6 - vývozom paliva z RE do bazénu skladovania 1. bloku. Po vyvezení paliva, prešiel 1. blok, dňa 14.2.2008 do režimu 7 a tento trval až do konca roka 2008. Režim 7 je definovaný neprítomnosťou paliva v reaktore, palivo sa nachádza iba v bazéne skladovania.

Prevádzka 1. bloku v režimoch 5, 6 a následne v režime 7 bola vyhodnotená ako stabilná, spoľahlivá a bezpečná.

V súlade s Koncepciou ukončovania prevádzky boli zariadenia a systémy potrebné pre prevádzku 1. bloku a ako podporné systémy pre 2. blok prevádzkované, udržiavané a testované podľa platných prevádzkových predpisov. Ostatné systémy a zariadenia, nepotrebné pre režimy 5, 6, 7, resp. ako podpora pre 2. blok boli odstavené z prevádzky. Vyvezenie jadrového paliva z bazénu skladovania 1. bloku do medziskladu VJP bolo ukončené dňa 14.2.2009, to znamená, že 1. blok je bez jadrového paliva a prešiel do režimu 8.

2. blok JE V-1 bol počas celého roku 2008 prevádzkovaný na nominálnom alebo zníženom výkone. Blok pracoval v režime predĺženej kampane a počas celého roka nebol odstavený na výmenu paliva.

Na zníženom výkone bol prevádzkovaný v prípade požiadavky na poskytovanie tzv. podporných služieb (primárna regulácia výkonu, terciárna regulácia výkonu a dispečerská záloha). Od 17.11.2008 bol 2. blok prevádzkovaný s využitím teplotného a výkonového efektu. Dňa 20.12.2008 bol odstavený TG22 a blok prešiel na prevádzku s jedným TG21. Dňa 31.12.2008 bol 2. blok odstavený z prevádzky.

2. blok do 31.12.2008 vyrobil celkovo 82 317 GWh elektrickej energie a súčiniteľ využitia čistého výkonu (LF) za toto obdobie dosiahol hodnoty 74,4%.

Z hodnotenia prevádzky v roku 2008 roku vyplýva, že 2. blok JE V-1 dosiahol výborné prevádzkové výsledky, a vo všetkých prípadoch výrazne prekročil plánované prevádzkové ukazovatele.

Základné prevádzkové ukazovatele 2. bloku za rok 2008 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|  | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Výroba elektriny | 3 460 300 MWh | 3 550 393 MWh | 102,6 % |
| Dodávka elektriny | 3 166 911 MWh | 3 276 103 MWh | 103,5 % |
| Pohotový výkon | 400,81 MW | 415,61 MW | 103,7 % |
| Trvanie rozšírenej generálnej opravy | 0 dní | 0,0 dňa |  |
| Disponibilita (OF) |  | 100,0 % |  |
| Súčiniteľ využitia čistého výkonu (LF) |  | 91,6 % |  |
| Súčiniteľ pohotovosti bloku (UCF) |  | 99,63% |  |

Komplexné hodnotenie prevádzky z hľadiska bezpečnosti bolo spracované v Správe o bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení JAVYS, a. s. za rok 2008. Z jej záverov vyplýva, že prevádzka blokov JE V-1 bola v sledovanom období bezpečná a spoľahlivá. Základné atribúty bezpečnej prevádzky boli hodnotené stupňom veľmi dobrý.

# Vyraďovanie JE V-1

V súlade s Energetickou politikou Slovenskej republiky sa nariadením Vlády SR          č. 801/1999 z 19. septembra 1999 vláda Slovenskej republiky zaviazala odstaviť 1. a 2. blok JE V–1 v roku 2006 a 2008.

Uznesenie Vlády SR č. 974/2000 stanovilo ako prvý krok vyraďovania JE V-1 vypracovať Koncepčný plán vyraďovania JE V1.

Na základe variantov vyraďovania analyzovaných v Koncepčnom pláne vyraďovania JE V-1 bol vybratý variant bezprostredného vyraďovania (IDO) s nasledovnými etapami:

# Činnosti etapy ukončovania prevádzky:

Dochladzovanie a odvoz VJP do MSVP

Demontáž tepelných izolácií

Vypúšťanie prevádzkových médií

Spracovanie prevádzkových RaO

Dekontaminácia PO 1. a 2. bloku

Uvoľnenie odpadov do životného prostredia

Monitoring

Príprava projektov vyraďovania z BIDSF

Získanie povolenia na vyraďovanie

# Činnosti I. etapy vyraďovania:

Demontáž neaktívnych systémov a zariadení

Dekontaminácia

Demolácia stavebných objektov (neaktívnych)

Spracovanie RaO z vyraďovania

Uvoľnenie odpadov do životného prostredia

Monitoring

# Činnosti II. etapy vyraďovania:

Demontáž aktívnych systémov a zariadení

Dekontaminácia

Demolácia stavebných objektov

Spracovanie RaO z vyraďovania

Uvoľnenie odpadov do životného prostredia

Monitoring

# Financovanie vyraďovania

Na základe uznesenia vlády SR č. 905/2001 bola uzatvorená Rámcová dohoda medzi vládou SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBOR“) zo dňa 16.11.2001, ustanovujúca Medzinárodný fond na podporu odstavenia Bohuníc (BIDSF). Spoločnosť JAVYS, a.s. bola poverená ako jeden z prijímateľov finančných prostriedkov z fondu BIDSF. V nadväznosti na to bol vymenovaný Spoločný výbor zložený zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, EBOR, Ministerstva financií SR, Úradu jadrového dozoru SR, JAVYS, a.s., ktorý odporúča jednotlivé projekty na schválenie. Pridelenie grantov - finančných prostriedkov pre financovanie projektov schvaľuje na svojich zasadnutiach Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF. Pre fond BIDSF je stanovených celkovo 618 mil. € s nasledovným čerpaním:

FM 1999 – 2003 – Program PHARE – 90 mil. €

2004 - 2006 – Špeciálny program Rady Európy – 160 mil. €

(100 mil. € pre JE V1 s čerpaním do r. 2011)

2007 - 2013 – Nariadenie Rady (EURATOM) č. 549/2007 EC – 423 mil. €

Projekt prípravy ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V-1 je rozdelený na 4 základné skupiny:

Projekty A sú zamerané na modifikáciu systémov JE V-1 pre potreby ukončovania prevádzky.

Projekty B sa týkajú dokumentácie vyraďovania JE V-1 pre účely získania povolenia na etapu vyraďovania.

Projekty C sa zaoberajú nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania JE V-1.

Projekty D sa budú vzťahovať na samotné vyraďovanie zariadení a objektov JE V-1.

Na základe druhého finančného memoranda stanoveného Nariadením Rady (EURATOM) č. 549/2007 zo 14.5.2007, ktoré definuje celkový rozpočet pre podporu vyraďovania JE V1 na obdobie rokov 2007 – 2013 (spresnený Kombinovaným programovacím dokumentom CPD 2008.01) vedenie JAVYS, a.s. rozhodlo o urýchlení vyraďovania.

Na základe tohto rozhodnutia bola vypracovaná Optimalizačná štúdia vyraďovania JE V-1. V tomto dokumente sú uvedené návrhy na nové projekty skupiny „D“, financované z fondu BIDSF, ktoré obsahujú vybrané činnosti vyraďovania, navrhnuté a zoskupené tak, aby boli vykonávané už v rámci ukončovania prevádzky JE V-1. Ide o nasledovné projekty:

Projekt D0 – Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE V1 Bohunice. Týmto projektom by malo byť zabezpečené financovanie nákladov na ľudské zdroje podieľajúce sa na riadení vyraďovania.

Projekt D1 – Demontáž strojovne JE V1 - v postupnosti: demontáž všetkej tepelnej izolácie na strojnej časti, za ktorou nasleduje demontáž technologického zariadenia a demolácia stolíc turbín. Cieľom projektu je čo najskoršie uvoľnenie priestoru strojovne pre účely nakladania s odpadmi z vyraďovania.

Projekt D2 - Dekontaminácia primárnych okruhov JE V1, 1. a 2. blok - za účelom vytvorenia bezpečnostne priaznivejších podmienok pre demontáž zariadení v hlavnej, II. etape vyraďovania znížením dávkového príkonu v priestoroch celo-okruhovou dekontamináciou primárneho okruhu a demontážou tepelnej izolácie na primárnom okruhu a na pomocných systémoch, ktoré sa už nebudú používať.

Projekt D3 - Demontáž a demolácia neaktívnych objektov - s cieľom uvoľnenia maximálnej kompaktnej plochy v areáli pre výstavbu nového jadrového zdroja. Vyradené nebudú iba minoritné vonkajšie objekty, ktoré súvisia s dodávkou médií počas vyraďovania.

Projekt D4 - Demontáže v kontrolovanom pásme JE V1 - predmetom projektu sú miestnosti, v ktorých sa nachádzajú pomocné systémy, ktoré už nie sú v potrebné. Rozsah činností je preddemontážna dekontaminácia, demontáž zariadení, dekontaminácia stavebnej časti a radiačná kontrola stavebných povrchov.

Čerpanie finančných prostriedkov z fondu BIDSF na jednotlivé projekty je zabezpečené a realizované na základe uzatvárania grantových dohôd medzi JAVYS, a.s. a EBOR. Doteraz bolo takto uzatvorených 14 grantových dohôd s pridelením grantov pre BIDSF projekty v celkovej výške 148,41 mil. € z fondu BIDSF a 8,41 mil. € bude hradených spoločnosťou JAVYS, a.s. na základe uzavretých grantových dohôd.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov z fondu BIDSF za jednotlivé roky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Čerpanie po rokoch (€) | Kumulatívne čerpanie (€) |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 3 983 852,77 | 4 158 482,05 | 6 568 325,55 | 4 394 002,19 | 7 450 120,59 | 26 554 783,15 |

Plánovaný termín ukončenia procesu vyraďovania JE V-1 je rok 2025. Náklady na vyraďovanie JE V1 sú v súčasnosti predmetom analýz na základe skúseností s vyraďovaním podobných typov JE v Európe. Špecifikom a značným finančným bremenom vyraďovania bude vysporiadanie sa s historicky vytvoreným odpadom, ktorý niekoľkonásobne prevyšuje samotné náklady vyraďovania. Zmapovanie týchto odpadov ako aj náklady spracovania budú známe po vypracovaní niektorých kľúčových projektov.

Čerpanie finančných prostriedkov z fondu BIDSF alokovaných vo výške 423 mil. € je realizované v rámci druhého finančného memoranda pre roky 2007 - 2013. Finančné prostriedky, ktoré nebudú vyčerpané do roku 2013, budú použité pre pokračovanie financovania BIDSF projektov po roku 2013 prostredníctvom mechanizmu dohody o príspevkoch.

6. Nakladanie s RAO a VJP

- rádioaktívne odpady (RAO)

Počas prevádzky produkujú jadrové zariadenia JAVYS, a.s. rovnako ako aj ostatné jadrové zariadenia vo vlastníctve iných subjektov na území SR rôzne druhy rádioaktívnych odpadov (RAO) – nízko až stredne aktívnych, v pevnej, kvapalnej a plynnej forme. Pri ich spracovaní sú dodržiavané tri hlavné zásady: znižovanie množstva odpadov redukciou ich objemu, vytvorenie bezpečnej formy vhodnej na ich fixáciu a uloženie a zabezpečenie dostatočných bariér voči úniku rádioaktivity do prostredia počas doby uloženia. Kvapalné a pevné odpady sú upravované do formy spĺňajúcej požiadavky na konečné uloženie. Plynné odpady sú čistené na špeciálnych filtroch a po určitej dobe uvoľňované vo forme plynných vypustí. Špecifický druh odpadu tvoria vitrifikáciou spracované kvapalné odpady po skladovaní poškodeného paliva JE A-1, ktoré sú dočasne skladované v areáli.

Kapacita technológií na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov slúži nielen potrebám spoločnosti JAVYS v procese vyraďovania JE A-1 a ukončovania prevádzky JE V-1, ale zároveň  významná časť kapacity týchto technologických zariadení je využívaná na poskytovanie jadrových služieb v rámci zmluvného vzťahu so SE, a.s.

V roku 2008 bol plán poskytovania jadrových služieb v oblasti nakladania s RAO a VJP splnený na 105,2 %. Pozitívne výsledky boli dosiahnuté vďaka zvládnutiu koordinácie celého procesu od prípravy jednotlivých druhov RAO u producentov, resp. v certifikovaných skladoch JAVYS, a.s., cez ich prepravu, spracovanie, úpravu až po ich uloženie na RÚ RAO v Mochovciach.

# Rádioaktívne odpady:

- vyhoreté jadrové palivo (VJP)

V reaktorových blokoch jadrových elektrární SR je VJP po vyvezení z reaktora skladované  najskôr v bazénoch skladovania pri jednotlivých reaktorových blokoch a následne je prepravené na dlhodobé skladovanie do medziskladu vyhoretého paliva (MSVP).  MSVP v Jaslovských Bohuniciach je  medzisklad mokrého bazénového typu a je v aktívnej prevádzke od roku 1987.

VJP bolo v roku 2008 skladované v skladovacích bazénoch MSVP. Celkovo bolo k  31.12.2008  v MSVP skladovaných 8521 ks VJP. Skladovanie a preprava VJP boli vykonané za podmienok stanovených v rozhodnutiach ÚJD SR, platných prevádzkových predpisoch a pri dodržaní limitov a podmienok pre prevádzku zariadení MSVP.

7. Príprava nového jadrového zdroja (NJZ)

Dňa 7.5. 2008 bol uznesením Vlády SR č. 275/2008  schválený materiál „Návrh možností zabezpečenia výstavby NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice a uložená úloha ministrovi hospodárstva „predložiť na rokovanie vlády materiál, ktorý bude podrobným rozpracovaním predloženého návrhu, s uvedením podmienok vybudovania nového jadrového zdroja Jaslovské Bohunice na území JAVYS, a.s., s termínmi prípravných a realizačných prác, s predpokladaným harmonogramom jeho výstavby, so spôsobom výberu investora a alternatívami spôsobu financovania do 30.11.2008.

Dňa 17.12. 2008 bol uznesením Vlády SR č. 948/2008 schválený dokument Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Týmto uznesením bola ministrovi hospodárstva uložená nasledovná úloha (B.2): „zaistiť realizáciu všetkých potrebných opatrení smerujúcich k vytvoreniu spoločného podniku spoločností JAVYS, a. s. a ČEZ, a. s., ktorý bude realizovať projekt výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice za splnenia podmienok majoritného postavenia spoločnosti JAVYS, a. s. v tomto spoločnom podniku a súčasne zaistenia významného podielu slovenských podnikov na výstavbe tohto nového jadrového zdroja“.

Následne bolo dňa 17.12. 2008 podpísané memorandum o porozumení medzi ČR a SR na úrovni predsedov vlád. V memorande sa okrem iného uvádza: „strany budú vytvárať podmienky pre podporu investícií do výstavby nových zdrojov elektriny, vrátane jadrových zdrojov. Strany prehlasujú, že budú podporovať diskusiu a spoluprácu medzi spoločnosťami JAVYS a ČEZ, pričom pozornosť bude venovaná najmä spolupráci  pri výstavbe nového jadrového zdroja.“

Na základe uvedeného memoranda bola zriadená  Riadiaca komisia projektu NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice. Členovia boli menovaní Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom prúmyslu a obchodu ČR (JAVYS 3 členovia a tajomník, ČEZ 3 členovia). JAVYS prostredníctvom členov Riadiacej komisie koordinuje a riadi prípravné projektové práce výstavby nového jadrového zdroja do doby riadneho vzniku spoločného podniku medzi spoločnosťami ČEZ, a.s. a JAVYS, a.s. a začatia činnosti jej orgánov. Riadiaca komisia prostredníctvom projektovej štruktúry prijala nasledovné prioritné úlohy vzhľadom k uzneseniu vlády č. 948/2008  na nasledujúce obdobie:

- 1. skupina-  návrh stanov a Akcionárskej zmluvy;

- 2. skupina – podnikateľský plán, harmonogram+ rozpočet, projektový controling;

- 3. skupina – definovanie hlavných míľnikov, technický harmonogram, zadanie feasibility study.

Akcionárska zmluva bude ustanovovať základné princípy fungovania a spolupráce v rámci spoločného podniku JAVYS, a.s. a ČEZ, a.s. Základné princípy obsiahnuté v pripravovanej Akcionárskej zmluve sú:

- Výška základného imania – € 3,3 mil.;

- Druhy vkladov pri založení spoločného podniku – peňažné v pomere 51% pre JAVYS a 49% pre ČEZ;

- Zloženie predstavenstva: 6 členov – 3 za JAVYS (predseda) a 3 za ČEZ (podpredseda)

- Rozhodovanie predstavenstva: ¾ väčšina všetkých členov

- Konanie za spoločnosť: zástupcovia oboch strán spoločne

- Zloženie dozornej rady: počet členov deliteľný 3 pri zachovaní rovnakého počtu zástupcov za JAVYS (predseda) a ČEZ (podpredseda)

- Riešenie patovej situácie končí rozhodnutím komisie zloženej z 3 expertov

- Postavenie dozornej rady: silné kompetencie

- Riešenie sporov: arbitráž UNCITRAL Ženeva

- Obmedzenie prevoditeľnosti akcií (definovanie vyvážených princípov)

Uznesením vlády SR č. 408/2009 z 27. mája 2009 vláda schválila postup založenia spoločného podniku JAVYS, a.s. a ČEZ, a.s. a zároveň súhlasila s návrhom Akcionárskej zmluvy medzi spoločnosťami JAVYS, a.s. a ČEZ, a.s.  Akcionárska zmluva akcionárov –Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. a ČEZ Bohunice, a.s. bola  uvedenými stranami podpísaná dňa 28. mája 2009.

8. Rozhodujúce ciele pre budúce obdobie:

Oblasť rozvoja spoločnosti

	Vytvoriť podmienky vybudovania  nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite JAVYS, a.s., s cieľom vytvorenia spoločného podniku spoločností JAVYS, a.s. a ČEZ, a.s., ktorého úlohou bude realizovať projekt prípravy a výstavby NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice s cieľom spustiť prevádzku NJZ do roku 2020

	Rozšíriť spracovateľské kapacity tak, aby bolo zvládnuté  spracovanie všetkých  odpadov z JZ, pri reálnej návratnosti vložených finančných prostriedkov

Oblasť   poskytovania jadrových služieb

	Bezpečne, spoľahlivo a ekonomicky efektívne nakladať s RAO na území SR

	Poskytovať služby v prednej a zadnej časti  jadrového palivového cyklu v SR

	Bezpečne a spoľahlivo nakladať s IRAO a ZRAM na území SR

Oblasť   vyraďovania jadrových zariadení

	ezpečne ukončiť prevádzku JE V1

	Pripraviť  ekonomicky efektívne vyraďovanie JE V1 po roku 2012

	Bezpečne a ekonomicky efektívne  vyradiť JE A1 so zameraním na realizáciu II. etapy vyraďovania JE A1 a  zabezpečiť likvidáciu vysokoaktívnej skladovej kvapaliny VJP A1 (chrompik).

Oblasť riadenia spoločnosti

	Optimalizovať  procesy, systém riadenia a organizačnú štruktúru JAVYS, a.s.

	Získať a udržať certifikáty integrovaného systému manažérstva

	Vytvoriť imidž spoločnosti JAVYS, a.s. ako spoločnosti nakladajúcej s RAO, VJP,  vyraďujúcej JZ a zabezpečujúcu rozvoj jadrovej energetiky v SR

Oblasť ekonomiky, obchodu  a marketingu

	Uplatňovať finančný model spoločnosti, ktorý zabezpečí efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami, zvyšovanie prevádzkových tržieb, znižovanie prevádzkových nákladov

	Pripraviť marketingovú stratégiu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a cenovú flexibilitu pri poskytovaní jadrových služieb

Oblasť riadenia ľudských zdrojov

	Riadiť ľudské zdroje v súlade s plánovaným rozvojom spoločnosti  a ukončovaním prevádzky a vyraďovaním JE V1

	Zabezpečiť rozvoj odborných zručností a spôsobilostí  zamestnancov

9.  Valné zhromaždenie – rozhodnutia jediného akcionára

V rámci svojej pôsobnosti ministerstvo hospodárstva ako jediný akcionár spoločnosti v súlade s § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia formou   rozhodnutí jediného akcionára.

Za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 vydalo ministerstvo 11 rozhodnutí jediného akcionára.

Sú to nasledovné rozhodnutia:

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.01.2008, ktorým bol schválený Návrh obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. na rok 2008. Bol udelený predchádzajúci súhlas na kúpu nehnuteľnosti, zapísanej na LV č. 139 nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Ružinov.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 04. 2008, ktorým jediný akcionár schválil riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za rok 2007, výročnú správu spoločnosti

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2008, ktorým zvolil jediný akcionár člena predstavenstva.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.06.2008, ktorým jediný akcionár zobral na vedomie oznámenie dozornej rady o uskutočnenom výberovom konaní na obsadenie funkcie člena predstavenstva, akceptoval výsledky výberového konania a ponechal v platnosti voľbu doterajšieho člena predstavenstva.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2008,  ktorým jediný akcionár vzal na vedomie oznámenie predsedu predstavenstva o úmrtí člena predstavenstva, následne bol zvolený nový člen predstavenstva.

- Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 73/2008, Nz 27765/2008, NCRls 27487/2008 zo dňa 30.06.2008, ktorej predmetom bolo zvýšenie základného imania spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.08.2008, ktorým jediný akcionár zobral na vedomie oznámenie dozornej rady o uskutočnenom výberovom konaní na obsadenie funkcie člena predstavenstva, akceptoval výsledky výberového konania a ponechal v platnosti voľbu doterajšieho člena predstavenstva.

- Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 93/2008, Nz 40295/2008, NCRls 39904/2008 zo dňa 26.09.2008, ktorej predmetom bola zmena stanov spoločnosti.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2008, ktorým jediný akcionár schválil Zmenu Obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na rok 2008.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2008, ktorým jediný akcionár určil audítora na overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2008 podľa slovenských účtovných predpisov a IFSR.

- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2008, ktorým jediný akcionár schválil Návrh Obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na rok 2009.

10. Činnosť Dozornej rady Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti , a.s. v roku 2008

Dozorná rada  spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. sa v  roku 2008 stretla na svojich zasadnutiach celkovo 14 krát. Zasadnutia dozornej rady spoločnosti sa uskutočňovali podľa plánu zasadnutí a oznámeného programu zasadnutia v zmysle platných Stanov spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti najmä:

- zobrala na vedomie

- obchodný a finančný rozpočet JAVYS, a.s. na rok 2008,

- Informáciu o schválenom pláne obstarávania JAVYS, a.s. na rok 2008,

- informáciu o organizačnej zmene JAVYS, a.s,

- informácie o predmetoch obstarávania od 5 do 50 mil. Sk.,

- riadnu účtovnú závierku za rok 2007,

- vyhodnotenie ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti VR divízií za rok 2007,

- plán práce dozornej rady  a s tým súvisiace vyhodnotenie kontrolnej činnosti  dozornej rady.

- prerokovala a schválila

- podklady na obstarávanie predmetu nad 50 mil. Sk „Konverzia informačného systému MARK IV. na informačný systém SAP“,

- odpredaj I.a II. tranže nepotrebných zásob,

- udelila predchádzajúci súhlas na

- predmet obstarávania  nad 50 mil. Sk „Marketingové komunikačné aktivity spoločnosti JAVYS, a.s.“,

- súťažné podklady projektu BIDSF C7-B „Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov“

.

Z každého zasadnutia dozornej rady boli vypracované zápisnice. Všetky materiály, ktoré boli dozornej rade predložené, boli riadne prerokované a boli k nim prijaté príslušné uznesenia, resp. dozorná rada k nim zaujala stanovisko v zmysle platných Stanov spoločnosti.

Činnosť dozornej rady a predstavenstva spoločnosti sa v sledovanom období riadila platnými Stanovami  spoločnosti JAVYS, a.s. a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov.

Svoje práva a povinnosti v uvedenej akciovej spoločnosti zabezpečoval jediný akcionár Ministerstvo hospodárstva SR  prostredníctvom  rozhodnutí jediného akcionára  a prostredníctvom zástupcov akcionára v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti. Za účelom skvalitnenia výkonu práv a povinnosti akcionára  a zvyšovania efektivity fungovania spoločnosti predkladajú orgány spoločnosti na ministerstvo materiály, ktoré budú predmetom  rokovania predstavenstva a dozornej rady.

Súčasne predstavenstvo a dozorná rada pravidelne zasiela na ministerstvo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva  za účelom poskytnutia  prehľadu o bežnej činnosti spoločnosti.

Skratky:

BIDSF            Medzinárodný fond na podporu odstavenia Bohuníc

JAVYS, a.s.	Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

JE                    jadrová elektráreň

RAO          	rádioaktívny odpad

IRAO        	inštitucionálny rádioaktívny odpad

MSVP       	medzisklad vyhoretého jadrového paliva

NJZ		nový jadrový zdroj

PMU         	Project Management Unit (útvar JAVYS, a.s., pre riadenie projektov BIDSF)

RÚ RAO   	Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

ÚJD                Úrad jadrového dozoru

VJP           	vyhoreté jadrové palivo

ZOD	      	zmluva o dielo

ZRAM		zachytené rádioaktívne materiály

# Text boxes

Povolenie na vyraďovanie

Povolenie na prevádzku

Okamžité vyraďovanie (IDO)

Prevádzka

Uvoľnenie lokality

II. etapa
vyraďovania

I. etapa
vyraďovania

2025

2017

2012

2006, 2008

Ukončovanie prevádzky

1978,1980

kde:

HVB	- hlavný výrobný blok

NK časť	- nízkokontaminovaná časť

SK časť	- strednekontaminovaná časť

VK časť 	- vysokokontaminovaná časť

2033

2025

2021

2016

2009

1999

1995

1977

1972

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ďalšie etapy vyraďovania

II. etapa

I. etapa

Vyraďovanie VK časti HVB

Vyraďovanie SK časti HVB

Vyraďovanie NK časti HVB

Vyraďovanie JE A1

I. etapa

Vyraďovanie vonkajších aktívnych objektov

Projekt vyraďovania JE A1             I. etapa

Ukončovanie prevádzky po odstavení reaktora

Prevádzka JE A1

Licencia na vyraďovanie

Licencia na prevádzku