## Odhad kontrahovania (uzatvorenia zmlúv s dodávateľmi prác, tovarov a služieb) prostriedkov z KF k 30.06.2006

| č. finančného memoranda / rozhodnutia EK | názov opatrenia / rozhodnutia | Kontrahované (EUR) - odhad | Odhad dátumu, ku ktorému bude nakontrahované 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 SK 16 P PE 001 | Pravobrežná čistiareň odpadových vôd v Trenčíne | 7 936 700 | Nakontrahované 100% pred 31.12.2005* |
| 2000 SK 16 P PE 002 | Rozšírenie čistiarne odpadových vôd mestskej aglomerácie v Nitre | 9 937 885 | 10/2006 |
| 2000 SK 16 P PE 003 | Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica | 45 468 667 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| 2000 SK 16 P PE 004 | Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Komárno | 8 043 700 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| 2001 SK 16 P PE 005 | Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd vo Zvolene | 10 967 050 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| 2000 SK 16 P PA 001 | Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov | 1 233 086 | Nakontrahované 100% pred 31.12.2005* |
| 2000 SK 16 P PA 003 | Príprava NF a implementačných agentúr ISPA na uplatňovanie EDISu | 442 456 | Nakontrahované 100% pred 31.12.2005* |
| 2001 SK 16 P PE 007 | Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Martine a regióne Dolný Turiec | 11 211 457,24 | 10/2006 |
| 2002 SK 16 P PE 008 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplina | 21 058 829,79 | 10/2006 |
| 2002 SK 16 P PE 009 | Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova | 9 858 595,94 | 10/2006 |
| 2002 SK 16 P PE 010 | Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici | 11 705 151,40 | 10/2006 |
| 2002 SK 16 P PE 011 | Žilina - intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie | 19 051 500 | 10/2006 |
| 2002 SK 16 P PE 012 | Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou | 27 032 200 | 11/2006 |
| 2002 SK 16 P PA 007 | Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v Slovenskej republike | 1 012 000 | Nakontrahované 100% pred 31.12.2005* |
| 2002 SK 16 P PA 008 | Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam | 3 310 219,1 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006* |
| 2003 SK 16 P PE 013 | Žilina - rekonštrukcia a rozšírenie teplárne | 12 000 000 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| 2003 SK 16 P PE 014 | Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd | 18 882 279,28 | 03/2007 |
| 2003 SK 16 P PE 015 | Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne | 20 870 602,39 | 03/2007 |
| 2003 SK 16 P PE 016 | Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín | 12 012 000 | 03/2007 |
| 2003 SK 16 P PE 017 | Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu | 19 233 050 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| 2003 SK 16 P PE 018 | Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiareň odpadových vôd | 11 704 171 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| 2003 SK 16 P PE 019 | Dostavba ČOV Poprad - Matejovce | 19 501 000 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| 2003 SK 16 P PA 009 | Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore | 6 660 000 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| 2003 Sk 16 P PA 010 | Odborná pomoc MŽP pri príprave a implementácii environmentálnych inestičných projektov | 820 000 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| CCI 2004 SK 16 C PE 001 | Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc | 52 583 000 | Nakontrahované 100% do 30.06.2006 |
| CCI 2004 SK 16 C PE 002 | Vranov - pitná voda a kanalizacia v povodí rieky Tople | 133 409,21 | 09/2006 |
| CCI 2004 SK 16 C PE 003 | Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta | 0 | 08/2006 |
| CCI 2004 SK 16 C PE 004 | Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín | 0 | 08/2006 |
| CCI 2004 SK 16 C PE 005 | Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy | 61 934 | 10/2006 |
| CCI 2004 SK 16 C PE 006 | Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu - etapa č.1 | 838 234 | 07/2006 |
| CCI 2004 SK 16 C PE 007 | Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v Bratislave | 0 | 02/2007 |

* sumy uvedené v tabuľke nepredstavujú celkovú alokáciu finančných prostriedkov na FM nakoľko na projektoch ostali ku dňu ich ukončenia rezervy, ktoré neboli použité, v týchto prípadoch ich však v tabuľke uvádzame ako 100% nakontrahované.