# Návrh na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba spoločnosti YSSEL, s. r. o. v obci Palárikovo je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme

Spoločnosť YSSEL, s. r. o. v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. 
o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov požiadala 18. júna 2007 o vydanie osvedčenia o tom, že stavba spoločnosti YSSEL, s. r. o. v obci Palárikovo je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

(A)	Stručná charakteristika žiadateľa

Spoločnosť YSSEL, s.r.o. (ďalej len „žiadateľ“) so sídlom Mierová 21, 941 11 Palárikovo, 
IČO: 35 945 516, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 16 882/N.

Základné imanie spoločnosti žiadateľa je tvorené:

- ENKI-PTAH RESPECT, s. r. o. vklad: 100 000 Sk,

- Hatsipsut, s. r. o. vklad: 100 000 Sk.

(B)	Stručná charakteristika investičného zámeru:

Investičný zámer: Výroba výrobkov z betonárskej ocele, oceľových konštrukcií na výstuž železobetónových podláh, stĺpov, väzníkov, prekladov a pod. pre pozemné a inžinierske stavby, výroba striech a strešných elementov.

Číslo OKEČ:  28.520 – všeobecné strojárstvo.

Plánované parametre investície

Vybraná lokalita: 					Palárikovo, okres Nové Zámky

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese:	7,11 % k 30. 11. 2007

Výrobná kapacita: 				200 000 ton/ročne

Umiestnenie produkcie: 				> 80 % export

Celková výška investície: 				1 171 mil. Sk

Priama zamestnanosť: 				560  pracovných miest

Predpokladaný hrubý zárobok:				27 000 Sk

Požiadavky investora na pozemky:

        - Výrobné priestory:				273 980 m2

- Skladovacie priestory:			72 000 m2

- Administratívne budovy:			2 700 m2

- Distribučné centrum:				38 800 m2

- Ďalšie

(parkovisko, závodová komunikácia, železničná vlečka, transfo. stanice):		  56 750  m2

- Protihluková bariéra:								77 200  m2

- Transport a logistika:								186 332  m2

- Zber a spracovanie šrotu:							  22 500  m2

- Spolu:									730 262  m2

Celková výmera pozemkov určených na realizáciu investičného projektu žiadateľa predstavuje 730 262 m2 (príloha č. 2), z toho:

- Pozemky vo vlastníctve fyzických - súkromných osôb:			82717,6 m2

- Pozemky vo vlastníctve obce:						116471,4 m2

- Pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu:			19592 m2

- Pozemky neznámych - fyzických osôb v správe Slovenského

pozemkového fondu:								511481 m2.

Žiadateľ má záujem o odkúpenie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu a pozemky neznámych - fyzických osôb v správe Slovenského pozemkového fondu v celkovej výmere 531 073 m2 (72,724 % z celkovej výmery pozemkov – 730 262 m2), ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe k návrhu uznesenia vlády SR a v prílohe č. 2 predkladaného materiálu.

Plánovaná výška oprávnených nákladov investície                                                     v mil. Sk

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroje a zariadenia | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 89,24 | 339,240 |
| Budovy | 150,00 | 83,00 | 102,00 | 50,760 | 50,00 | 435,760 |
| Pozemky | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| Technológie | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 79,00 | 100,00 | 379,00 |
| Celkom | 267,00 | 183,00 | 302,00 | 179,76 | 239,24 | 1 171,00 |

### Plánovaný počet zamestnancov

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet novovytvorených miest | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 560 |

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

|  | Počet | Percento |
| --- | --- | --- |
| Základné vzdelania | 134 | 24 |
| Stredoškolské vzdelanie | 336 | 60 |
| Vysokoškolské/univerzitné vzdelanie | 90 | 16 |
| Spolu | 560 | 100 |

Časový harmonogram:

Začiatok investície: 	apríl 2008

Začiatok výroby: 	október 2010

Ukončenie investície:	4. štvrťrok roku 2013

Žiadateľ plánuje realizovať investíciu v období 6 rokov bez akýchkoľvek štátnych príspevkov, dotácií alebo daňových úľav. Žiadateľ vo veci  finančného zabezpečenia investície jednal s poskytovateľom časti úveru - s bankou, ktorá predbežne stanovila časový horizont 6 rokov ako prijateľný.

V súvislosti s investíciou plánuje žiadateľ vynaložiť na infraštruktúru súvisiacu s realizáciou investície cca. 150 mil. Sk.

Charakteristika a popis výrobného procesu:

Žiadateľ plánuje vybudovať nový závod, v ktorom sa bude zaoberať výrobou a spracovaním betonárskej ocele. Pod výrobou betonárskej ocele sa rozumie okrem iného ťahanie oceľového drôtu do formy kotúčov a jeho ďalšie spracovanie na sieťovinu eventuálne na rôzne prefabrikáty formou rezania, ohýbania a zvárania.

Štruktúra výrobného programu (v mil. SK)

|  | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok | 5 rok | Celkovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výroba výrobkov z beton. ocele | 150 | 165 | 180 | 200 | 200 | 915 |
| výroba oceľových konštrukcií | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 184 |
| paneláreň | 50 | 100 | 200 | 300 | 380 | 1030 |
| výroba striech a strešných elem. | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 120 |
| zber a spracovanie šrotu | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 49 |
| kovovýroba | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 53 |
| výroba sieťoviny | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 2500 |
| staveb. činn. ad. bud. priem. haly | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | 215 |
| staveb. činnosť infraštruktúra | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 72 |
| výroba bionafty | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 200 |
| transport a logistika | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 200 |
| distribučné centrá | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35 |
| projektová a konštrukčná čin. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 |
| obchodná činnosť | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 1500 |
| Celkovo | 848,2 | 1102,3 | 1403,3 | 1714,3 | 2006,4 | 7074,5 |

Hlavní odberatelia a trhy:

Holterman Wapeningsstaal BV, Holandsko

Holterman Vastgoed BV Holandsko

Holterman Xanten Nemecko

STF Betonfertigteilen GmbH, Nemecko

FerHo Frankfurt GmbH, Nemecko

Zoznam dodávateľov surovín

Feralpi			Nemecko

Riva			Taliansko, Nemecko

Mittal – Arcelor	Luxemburg, Ukrajina, Česká Republika

BSW			Nemecko

Celsa			Španielsko, Anglicko, Poľsko

CMC			Anglicko

Zoznam hlavných klientov

Strabag		Rakusko

Billfinger Berger	Nemecko

Skanska		Nemecko

Hochtief		Nemecko

Schäffer		Nemecko

BAM			Holandsko

Dijcor			Holandsko

Hijmans		Holandsko

Dura			Holandsko

Wessels		Holandsko

TBI			Holandsko

Invest			Slovensko

Doprastav		Slovensko

Zoznam strojového vybavenia a technológií

Zvárací automat na výrobu sieťoviny 			10 ks

Automat na ťahanie tyčovej ocele				5 ks

Automat na ohýbanie	betonárskej ocele 			6 ks

Automat na rezanie betonárskej ocele 			5 ks

Ohýbačka betonárskej ocele 					10 ks

Rezačka betonárskej ocele 					10 ks

Zváracie aparáty CO2						64 ks

Technológia výroby betónu					1 ks

Betónové móla						2 ks

Zariadenia na debnenie					2 ks

Žeriav								17 ks

Stroj na výrobu stavebného drviva				1 ks

Technológia kovovýroby					1 ks

Sústruhy a frézy						8 ks

Stavebné stroje a zariadenia

Štruktúra exportu (v mil. Sk)

|  | výroba celkom | export | % vyjadrenie |
| --- | --- | --- | --- |
| výroba výrobkov z beton. ocele | 915 | 825 | 90,2 |
| výroba oceľových konštrukcií | 184 | 150 | 81,5 |
| paneláreň | 1030 | 900 | 87,4 |
| výroba striech a strešných elem. | 120 | 90 | 75,0 |
| zber a spracovanie šrotu | 49 | 49 | 100,0 |
| kovovýroba | 53 | 47 | 88,7 |
| výroba sieťoviny | 2500 | 1500 | 60,0 |
| staveb. čin. ad. bud. priem. Haly | 215 | 0 | 0 |
| staveb. činnosť infraštruktúra | 72 | 0 | 0 |
| výroba bionafty | 200 | 200 | 100,0 |
| transport a logistika | 200 | 150 | 75,0 |
| distribučné centrá | 35 | 0 | 0 |
| projektová a konštrukčná čin. | 1,5 | 0,75 | 50,0 |
| obchodná činnosť | 1500 | 1200 | 80,0 |
| Celkovo | 7074,5 | 5111,75 | 80,70 |

Väčšina výroby, až 80,70 % je určená na export , ktorý je zabezpečený dlhoročnými zmluvami a kontaktmi partnerov dcérskych firiem žiadateľa.

## Zdroje financovania investičného projektu

Investičné výdaje budú financované z vlastných zdrojov a z bankových úverov, v pomere 50% : 50%. Úverové zdroje sú predbežne dohodnuté so Slovenskou sporiteľňou.

v mil. Sk

| Zdroje financovania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastné imanie | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 468 |
| Cudzie zdroje | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 650 |
| Predpokladaný zisk za rok 2010 | 9,5 | 27,5 | 42 | 52 | 67 | 90 | 288 |
| Spolu |  |  |  |  |  |  | 1 406 |

Prínos investičného projektu pre verejné financie od r. 2008 do r. 2012 :

Daň z príjmu fyzických osôb					94,982 mil. Sk

Odvody os zamestnancov do fondov				63,987 mil. Sk

Odvody od zamestnávateľa					189,962 mil. Sk

Daň z nehnuteľností						5,447 Sk mil. Sk

Pri posudzovaní regionálneho prínosu investičného projektu sa analyzoval súbor faktorov s dôrazom na špecifické faktory regiónu. V okrese Nové Zámky podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti k 30. 11. 2007 výšku 7,11 %.

Žiadateľ plánuje založiť výrobu a spracovanie betonárskej ocele, výrobu oceľových konštrukcií, paneláreň, výrobu betonárskych výrobkov a prefabrikátov, výrobu striech a strešných elementov, zber a spracovanie šrotu, kovovýrobu, výrobu sieťoviny, stavebnú činnosť, transport a logistiku, distribučné centrum, projektovú a konštrukčnú činnosť a obchodnú činnosť.

Dôsledkom investície bude výstavba nových výrobných priestorov, dovoz aj novej progresívnej výrobnej technológie. Produkcia bude vyvážaná, čo bude mať za následok zlepšenie obchodnej bilancie Slovenskej republiky.

V prípade tohto projektu je výška investičných nákladov relatívne vysoká, pričom investícia predpokladá do konca roku 2012 vytvorenie 560 nových pracovných miest. Je teda možné konštatovať, že projekt bude mať priaznivý vplyv na zamestnanosť v novozámockom regióne.

Po začatí stavebných prác plánuje žiadateľ využiť služby miestnych dodávateľských subjektov, ako aj služby miestnych logistických spoločností a prepravcov.

(C)	OSVEDČENIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže podľa § 3 zákona o významných investíciách vydať osvedčenie o tom, že ide o významnú investíciu na žiadosť žiadateľa, ak spĺňa všeobecné podmienky stanovené v § 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícii a o doplnení niektorých zákonov a vláda SR svojím uznesením rozhodne, že stavba spoločnosti YSSEL, s. r. o. v obci Palárikovo je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Ministerstvo hospodárstva SR preskúmalo nasledovné splnenie podmienok podľa § 1 ods. 2 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov:

- Významná investícia je stavba určená na výrobu, ktorej výstavbu bude zabezpečovať a výrobu v nej prevádzkovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Výstavbu bude zabezpečovať žiadateľ so sídlom Mierová 21, 941 11 Palárikovo, 
IČO: 35 945 516, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 16 882/N.

Túto podmienku žiadateľ spĺňa.

- Finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 1 miliardy Sk investičných nákladov.

Objem investičných prostriedkov na uskutočnenie investícia spoločnosti YSSEL, s. r. o. v obci Palárikovo je plánovaný vo výške 1,171 mld. Sk.

Túto podmienku žiadateľ spĺňa.

- Plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť sú národohospodársky významné.

Objem výroby pre investíciu je v rokoch 2008 – 2012 v hodnotovom vyjadrení plánovaný vo výške cca 7,0745 mld. Sk, pri plánovanom objeme výroby 200.000 ton/ ročne.

Investícia žiadateľa v obci Palárikovo vytvorí po roku 2012 celkom 560 priamych nových pracovných miest.

Túto podmienku žiadateľ spĺňa.

Žiadateľ požaduje, aby Ministerstvo hospodárstva SR vydalo osvedčenie tak, aby na pozemky špecifikované v prílohe k návrhu uznesenia vlády SR, nevyhnutné pre realizáciu investičného zámeru v katastrálnom území Palárikovo, vzniklo právo na usporiadanie vlastníckych vzťahov a zrýchlené stavebné konanie v prospech žiadateľa.

Osvedčenie o významnej investícii bude dokladom, na ktorého základe žiadateľ odkúpi a vyjme zo Slovenského pozemkového fondu pozemky špecifikované v prílohe k návrhu uznesenia vlády SR predkladaného materiálu.

Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavby žiadateľa sa realizujú v lokalite „Kerestur“ na severnom okraji obce medzi železničnou traťou a Dlhým kanálom. Daná lokalita sa doposiaľ využíva ako poľnohospodárska pôda a je vzdialená od najbližšej bytovej zástavby cca 300 m.

V zásade tvorí územie pre dopravu a vonkajšiu infraštruktúru uličné priestory (napojenie na MK Orechová ul., za železničnou stanicou na štátnu cestu III/06423, v koncovom úseku napojenie na štátnu cestu I/75 a prepojenie inžinierskych sietí na Štefánikovej ul. – štátna cesta III/06422) a tiež prepojenie železničných tratí (navrhovanú vlečku so železničnou traťou Devínska Nová Ves – Štúrovo).

Navrhované dopravné riešenie predstavuje zaokruhovaný systém dvoch slepých komunikácií (MK –Orechovú ul. a št. c. III/06423 a konečnom štádiu aj prepojenie so št. c. I/75). Na tento komunikačný systém nadväzujú navrhované vonkajšie inžinierske siete pre priemyselný park (predovšetkým vodovod, plynovod a dažďová kanalizácia). Zostávajúce inžinierske siete sú navrhnuté jednak v nezastavanom území (prekládka VN vzdušného vedenia po ornej pôde pod územím pre priemyselný park, vonkajší slaboprúd pozdĺž Dlhého kanála a po poľnej ceste – čiastočne splašková kanalizácia a vodovod) a tiež cez zastavané územie (splašková kanalizácia pozdĺž št. cesty – Štefánikovej ul.).

Uvedená navrhovaná technická infraštruktúra je v zmysle doplnku č. 2/2005 ÚPN-SÚ Palárikovo začlenená ako „Verejnoprospešné stavby“. Terénne podmienky pre jej výstavbu v lokalite Palárikovo sú dobré, dostupnosť inžinierskych sietí je vyhovujúca.

Zámer investora, umiestnenie a realizácia investície:

Žiadateľ má, na základe vypracovaného investičného projektu v katastri obce Palárikovo okres Nove Zámky, záujem realizovať investičný projekt, ktorého obsahom bude výstavba výrobných hál, inštalácia moderných technológií a vybudovanie infraštruktúry na celkovej ploche 73,0262 ha.

Lokalita umiestnenia investície sa nachádza mimo osídlenia obce Palárikovo, cca 300m od okrajových hraníc domov obce.

Dôležitou investíciou v rámci projektu je aj vybudovanie komunikačných sietí, pre efektívne využitie lokality a aspektu logistických činností spoločností. Projekt zahŕňa výstavbu pripojovacej cestnej komunikácie k štátnej cestnej komunikácií cestou zo Šale do Nových Zámkov a železničnej prípojky do areálu.

Realizácia investície bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, ako príjem z daní z nehnuteľností v rámci rozpočtu obce Palárikovo, príjem z daní zo závislej činnosti z príjmu 560 zamestnancov, úspory výdavkov územne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odvody do fondov zdravotného, sociálneho a nemocenského poistenia, odvody príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a odvody do garančného fondu.

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Nové Zámky k 30. 11. 2007 mieru 7,11 % a miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie k 30. 11. 2007 predstavovala
8,59 %.

Predpokladá sa, že investičný projekt bude mať dopad na ekonomiku SR najmä v oblasti zníženia nezamestnanosti a zlepšenia ponuky pracovných miest v oblasti, zlepšenia infraštruktúry, vybudovania nových cestných komunikácii, diverzifikácie priemyslu v majoritne poľnohospodárskej oblasti, zvýšenia exportu SR (výrobky plánovaných výrob sú  určené 20% pre domáci trh a 80% na export do Holandska, Nemecka, Rakúska, Maďarska), podpory lodnej nákladnej dopravy SR (nadmerné panely a prefabrikáty budú prepravované loďou z prístavu v Komárne), podpora železničnej dopravy, rozvoj subdodávateľských firiem,  podpora a rozvoj malých a stredných podnikateľov. Územie pre realizáciu investície je v súčasnosti členené na plochy poľnohospodárskej pôdy.

Na realizáciu investície na ploche 73,0262 ha chce YSSEL, s. r. o. vynaložiť 1,171 mld. Sk, z toho:

301,4  mil. Sk		výrobné haly, administratívne budovy, spevnené plochy

151,36 mil. Sk		infraštruktúra

718,24 mil. Sk		technologické a strojové vybavenie

Zdroje investičných prostriedkov:

1.	468 mil. Sk (40%)		vlastné imanie

2.	450 mil. Sk			cudzie zdroje vo forme peňažných prostriedkov -investičný úver poskytnutý komerčnou bankou 3Q/2008 vo forme prísľubu banky

3. 	79 mil. Sk			generovaný zisk za účtovný rok 2010

4.	200 mil. Sk			cudzie zdroje vo forme peňažných prostriedkov - investičný uver poskytnutý komerčnou bankou v r. 2012

Časový horizont investície spoločnosti YSSEL, s. r. o. v obci Palárikovo :

I.)	1. etapa výstavby:	1Q/2008 – 1Q/2009

-	obstaranie predmetných pozemkov

-	vypracovanie projektovej dokumentácie

-	začiatok budovania inžinierskych sietí

II.)	2. etapa výstavby:	2Q/2009 – 2Q/2010

- po získaní stavebných povolení zahájenie výstavby

- zemné úpravy

- budovanie infraštruktúry

- začatie budovania výrobných hál

- 3.etapa výstavby: 3Q/2010 – 4Q/2011

- budovanie ďalších výrobných hál

- budovanie spevnených skladovacích plôch

- inštalácia časti strojového parku

- inštalácia technológií

- 4. etapa výstavby: 1Q 2012 – 4Q/2013

- dobudovávanie a dokončovanie projektu

Predpokladaná tvorba  zisku  (v mil. Sk)

Roky					1	2	3	4 	5	6	7	8

výroba výrobkov z beton. ocele	1	3	4	5	7	9	10	13

výroba oceľových konštrukcie	0,5	0,5	1	2	3	5	7	9

paneláreň 				1	3	5	6	7	10	12	15

výroba striech a strešných elem.	0	1	2	3	4	5	6	7

zber a spracovanie šrotu  		0	1	2	3	4	5	7	9

kovovýroba				0	3	4	5	6	7	8	9

výroba sieťoviny 			3	4	5	6	10	13	18	25

staveb. cin. ad. bud. priem. haly	1	2	3	4	5	7	9	10

staveb. činnosť infraštruktúra		1	2	3	4	5	6	8	10

výroba maloform.beton.prvkov	1	2	3	4	5	7	8	9

transport a logistika			0	1	3	3	3	4	5	5

distribučné centrá			1	2	3	3	3	5	7	9

projektová a konštrukčná čin. 	0	1	1	1	1	2	3	3

obchodná činnosť			0	2	3	3	4	5	9	10

Celkovo				9,5	27,5	42	52	67	90       117     143

Celkovo za obdobie 8 rokov	548.000.000 Sk, z čoho po nábehových 5 rokoch je to v priemere za rok 116 miliónov ročne.

Výrobný program:

Žiadateľ sa zaoberá výrobou a spracovaním betonárskej ocele. Pod výrobou betonárskej ocele sa rozumie o. i. ťahanie oceľového drôtu do formy kotúčov a jeho ďalšie spracovanie na sieťovinu, eventuálne na prefabrikáty, a to formou rezania, ohýbania a zvárania. Zavedenie nového sortimentu oceľových sieti na trh a nového systému betónovej ocele, ktoré umožnia rýchlejší spôsob stavania. Podľa prieskumov sa o 40 % zníži čas výstavby nových objektov a finančne úspornejšie stavby, zavedenie nových inovovaných prefabrikátovych prvkov na trh, zavedenie patentovaných unikátnych striech a strešných elementov a zavedenie nového spôsobu spracovania šrotu. Prehľad kapacít hlavných stavebných objektov je uvedený bližšie v prílohe č. 1.

Plánované výroby súvisiace s investíciou:

- výroba oceľových konštrukcií,

- paneláreň,

- výroba betonárskych výrobkov a prefabrikátov,

- výroba striech a strešných elementov,

- zber a spracovanie šrotu,

- kovovýroba,

- výroba sieťoviny,

- stavebná činnosť so špecializáciou na administratívne budovy a priemyselné haly,

- transport a logistika,

- distribučné centrum.

Územný plán lokality a situácia stavby:

Obec Palárikovo v zmysle novely stavebného zákona č. 237/2000 po schválení ÚPD vyhlásila dňa 12. 1. 2006 pod č. 01/2006 záväzný Územný plán sídelného útvaru Palárikovo, ako aj zmeny a doplnky č. 2 . 12. decembra 2005 pod listom č. KSUNR-2005-697 bol územný plán preskúmaný podľa § 25 stavebného zákona. Uznesením 25/060112 zo dňa 12. 1. 2006 bol územný plán schválený obecným zastupiteľstvom Palárikovo a nadobudol účinnosť 
27. 1. 2006.

Žiadateľ má záujem o odkúpenie parciel v katastrálnom území Palárikovo od Slovenského pozemkového fondu, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe k návrhu uznesenia vlády SR.

(D)	Záver:

Na základe uvedeného sa navrhuje pre žiadateľa

v y d a ť

#### osvedčenie, že stavba spoločnosti YSSEL, s. r. o. v obci Palárikovo je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.