Príloha 2

Prehľad projektov nepriamo súvisiacich s vyraďovaním JE V1

Projekt  Križovany 400 kV rekonštrukcia, Fáza 2 - časť 2, Fáza 3

- celková hodnota projektu		24,0 mil. EUR   (100% BIDSF)

- doterajšie čerpanie			20,8 mil. EUR   (30.9. 2008)

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po ukončení prevádzky JE V1 Bohunice rekonštrukciou rozvodne v Križovanoch na 400 kV.

Celý investičný projekt bol ukončený 25.09. 2008. Čerpania grantu BIDSF na posledné platby Zhotoviteľovi a Konzultantovi PMU - Projektovej Manažérskej Jednotke prebehnú do konca roku 2008, resp. v prvom štvrťroku 2009.

Projekt PMU Konzultant

- celková hodnota projektu		3,0 mil. EUR   (83% BIDSF, t.j. 2,50 mil. EUR)

- doterajšie čerpanie			   0 mil. EUR	 (30.9. 2008)

Medzinárodná verejná súťaž na poskytovanie konzultačných služieb a technického poradenstva pre Konzultant PMU pre implementáciu projektov Opatrení v prenosovej sústave v dôsledku definitívneho odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bola ukončená dňa 15.09. 2008 Bezvýhradným stanoviskom EBRD k uzatvoreniu zmluvy s Konzultantom PMU. Zmluva s Konzultantom PMU bola podpísaná dňa 08.10. 2008 a v súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie a verejných súťaží na výber zhotoviteľov jednotlivých projektov

Projekt  TR Bošáca - rozšírenie, nový výkonový transformátor 350MVA, R 400kV - 1 pole

- celková hodnota projektu		  5,5 mil. EUR   (100% BIDSF)

- doterajšie čerpanie			     0 mil. EUR	   (30.9. 2008)

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom doplnenia transformačnej kapacity v elektrickej stanici Bošáca v období 2007 - 2008.

V súčasnosti sa pripravuje súťažná dokumentácia na výber zhotoviteľa projektu.

Projekt  Transformácia 400/110kV Medzibrod

- celková hodnota projektu		46,8 mil. EUR   (48% BIDSF, t.j. 22,6 mil. EUR)

- doterajšie čerpanie			     0 mil. EUR	   (30.9. 2008)

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom celkovej rekonštrukcie elektrickej stanice Medzibrod v období 2005 - 2010.

V súčasnosti sa pripravuje súťažná dokumentácia na výber zhotoviteľa projektu.

Projekt  Vedenie 2 x 400kV Lemešany - Moldava (pripojenie U.S. Steel Košice)

- celková hodnota projektu		58,4 mil. EUR   (10% BIDSF, t.j. 6,0 mil. EUR)

- doterajšie čerpanie			     0 mil. EUR	   (30.9. 2008)

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom rekonštrukcie dvojitého vedenia 220kV Lemešany - U.S. Steel Košice na dvojité vedenie 400kV Lemešany - Moldava so zaslučkovaním do rozvodne U.S. Steel Košice (USSK) v období 2007 - 2011.

V súčasnosti sa pripravuje súťažná dokumentácia na výber zhotoviteľa projektu.

Projekt Rámec financovanie projektov udržateľnej energie – kreditná linka

- celková hodnota projektu		75,0 mil. EUR   (20% BIDSF, t.j. 15 mil. EUR)

- doterajšie čerpanie			     0 mil. EUR   (30.9. 2008)

Cieľom projektu je vytvorenie úverovej linky so slovenskými bankami na poskytovanie úverov pre spoločnosti súkromného sektora, správcov bytov a rezidenčných spotrebiteľov na investície do projektov udržateľnej energie, ktoré podporujú ciele fondu BIDSF; konkrétne energetickej efektívnosti a malé projekty podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia sú zamerané najmä na:

- Modernizáciu klimatizačných systémov

- Modernizáciu,  rekonštrukciu vykurovacích systémov

- Podporu kombinovanej výroby elektriny a tepla

- Výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie (vietor, projekty malých vodných elektrární, solárna výroba elektriny a tepla, geotermálna energia a projekty na výrobu elektriny a tepla z biomasy alebo bioplynu)

- Inštaláciu regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov)

- Zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná)

- Modernizáciu zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky

Projekt je v štádiu realizácie.

Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách

- celková hodnota projektu		10,0 mil. EUR   (100% BIDSF)

- doterajšie čerpanie			     0 mil. EUR   (30.9. 2008)

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky vybraných verejných budov v Nitrianskom a Trnavskom kraji realizáciou opatrení zameraných na energetickú efektívnosť:

- Zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná) na úroveň požadovanú príslušnými predpismi v danej oblasti

- Modernizácia zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky

- Modernizácia,  rekonštrukcia vykurovacích systémov

- Inštalácia regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov)

- Modernizácia systémov prípravy teplej vody

- Modernizácia systémov vnútorného osvetlenia

- Modernizácia klimatizačných systémov

Projekt je v štádiu realizácie.