NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

z

k urýchleniu postupu výstavby vybranej nadradenej

cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku

| Číslo materiálu: |  |
| --- | --- |
| Predkladateľ: | minister dopravy, pôšt a telekomunikácií |

Vláda

# schvaľuje

## zámer významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry (príl. č. 1 a príl. č. 2) a považuje tento zámer za prioritu činnosti vlády SR;

## návrh postupu v príprave projektu verejno-súkromného partnerstva (ďalej len „PPP“) a zabezpečenie verejného obstarávania koncesionára/koncesionárov na výstavbu a prevádzkovanie posudzovaných úsekov cestnej dopravnej infraštruktúry (príl. č. 1 a príl. č. 2) formou PPP v rezorte MDPT SR tak, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu plnenia maastrichtských kritérií pre vstup SR do Eurozóny pri realizácii navrhovaného postupu;

## harmonogram prípravy a realizácie posudzovaných projektov PPP v rezorte MDPT SR podľa príl. č. 3;

## návrh nových Pravidiel Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorými sa určujú jednotkové sadzby a ceny pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest  I. triedy (príl. č. 4);

## nevyhnutnú potrebu prijatia osobitnej legislatívy počas realizácie posudzovaných projektov PPP v rezorte MDPT SR

# ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

## pripraviť základné legislatívne a organizačné podmienky na urýchlenie postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku

#### do 31.augusta  2007

## vybrať koncesionára/koncesionárov pre vládou schválené projekty PPP na vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry v rezorte MDPT SR tak, aby bol splnený harmonogram uvedený v časti A. 3 tohto uznesenia vlády SR

#### do 1. januára  2008

## členom vlády

## v rámci prijatého harmonogramu sa aktívne podieľať v jednotlivých  rezortoch riadených ministrami vlády SR na plnení takto definovanej priority vlády SR uvedenej v časti A. 1 tohto uznesenia vlády SR

#### podľa Prílohy č. 3

všetkým vedúcim predstaviteľom ústredných orgánov štátnej správy

## prijať v riadených úradoch opatrenia, ktoré v súlade s návrhom postupu v príprave projektu PPP zabezpečia bezproblémový priebeh realizácie priority vlády SR uvedenej v časti A. 1 tohto uznesenia vlády SR

#### podľa Prílohy č. 3

## vedúcemu úradu vlády SR

## pripraviť návrh štatútu vládneho splnomocnenca pre urýchlenie výstavby nadradenej cestnej infraštruktúry formou projektov PPP

## do 31. augusta 2007

# odporúča

## všetkým vedúcim predstaviteľom územnej samosprávy

## oboznámiť sa so zámerom MDPT SR a prijať bezodkladne v riadených úradoch opatrenia, ktoré v súlade s návrhom postupu v príprave projektu PPP zabezpečia bezproblémový priebeh realizácie priority vlády SR uvedenej v časti A. 1 tohto uznesenia vlády SR

# zrušuje

## uznesenie vlády SR č. 523 zo dňa 26. júna 2003 k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

## uznesenie vlády SR č. 515/2005 zo dňa 29. júna 2005 k financovaniu projektov diaľnic formou PPP

## uznesenie vlády SR č. 871/2005 zo dňa 9. novembra 2005 k návrhu pravidiel pre určovanie pevných cien pri výstavbe diaľnic

Vykonajú:	členovia vlády

vedúci predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy

Na vedomie:	 vedúcim predstaviteľom  územnej samosprávy