1. Úvod

Uznesenie vlády SR č. 817 zo 4. októbra 2006, prijaté k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 64/2006 Národnej rady SR, uložilo ministrovi pôdohospodárstva v bode B. 1. „ predložiť na rokovanie vlády správu o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou“ raz ročne k 30. júnu až do roku 2010.

Kalamita z 19. novembra 2004 je v podstate  spracovaná. Presná evidencia s ohľadom na  skutočnosť, že okrajové steny porastov postihnutých kalamitou sú permanentne poškodzované najmä vplyvom  vetra a snehu,  je sťažená. Z uvedeného dôvodu sa v časti o spracovaní kalamity uvádzajú len základné informácie o stave spracovania.

Prioritnou úlohou lesného hospodárstva v nasledujúcom období je obnova kalamitou zničených a poškodených porastov, účinná ochrana a obrana najmä pred pôsobením  podkôrneho hmyzu a prevencia pred vznikom lesných požiarov.

2. Spracovanie kalamity.

V Štátnych lesoch TANAP (ďalej len „ŠL TANAP“)  bola kalamita,  s výnimkou plôch, na ktorých sa spracovanie neumožnilo, resp. boli vytypované za účelom dlhodobého monitoringu vývoja, spracovaná  do konca mája roku 2006. V roku 2004 bolo spracovaných       74 384 m3 , v roku 2005 1 666 947 m3  a v roku 2006 127 527 m3 . Spolu bolo spracovaných 1 868 858 m3 kalamitnej drevnej hmoty. Z celkového evidovaného množstva kalamitnej hmoty 2 032 465 m3 bolo ponechané na plochách podľa rozhodnutia orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny 419 395 m3 .  Rozsah drevnej hmoty, ktorej spracovanie nebolo povolené, predstavuje 163 607 m3 .  Spolu bolo na kalamitných plochách ponechané 583 002 m3 (29 % z celkového rozsahu kalamity).

V rámci Lesov SR š. p. Banská Bystrica ( ďalej len LSR“ ) bolo z celkového množstva kalamity (2 090 610 m3) spracované do konca roku 2006 až 97, 5 % (2 037 569 m3). Na spracovanie zostalo 53 041 m3 , z toho 48 264 m3  ležiaceho dreva,  na spracovanie ktorého nebol vydaný súhlas príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Najväčší podiel nespracovanej drevnej hmoty zostal  na Odštepnom závode  Beňuš 31 872 m3 .

V pôsobnosti vlastníkov neštátnych lesov na území krajov Žilina a Košice bola kalamita spracovaná okrem území s 5. stupňom ochrany prírody, kde nebolo spracovanie povolené. V Prešovskom kraji  zostalo spracovať 31 828 m3 najmä v Pasienkovom spoločenstve Batizovce a v Mestskom podniku Spišská Belá. Celý rozsah kalamity nebol spracovaný z dôvodu nepovolenia, alebo povolenie na jej spracovanie po konaní, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím až po uplynutí dlhšej doby.  V rámci kraja Banská Bystrica boli najviac postihnuté lesné porasty v rámci pôsobnosti Obvodného lesného úradu Brezno. Najväčší podiel nespracovanej kalamity je u Lesov mesta Brezno s. r. o. 29 647 m3 .

:

3. Postup revitalizácie kalamitného územia

3. 1. ŠL TANAP

Obnova kalamitou postihnutého územia v správe ŠL TANAP sa realizovala podľa projektu revitalizácie územia aktualizovaného pre rok 2006. V projekte sa spresnili rámce a zásady revitalizácie územia, pri ktorých sa využili podklady z komplexného zisťovania stavu lesa a poznatky  získané pri spracúvaní čiastkových revitalizačných projektov v roku 2005.

Na základe čiastkových revitalizačných projektov sa začalo s implementáciou základných princípov projektu revitalizácie, hlavne neceloplošnou obnovou formou bioskupín, sejbou, racionálnym využívaním prirodzenej obnovy, zakladaním prvkov zvyšujúcich statickú stabilitu porastov prostredníctvom spevňovacích pásov a spevňovacích rebier. To všetko pri využívaní pôvodných a stanovištne vhodných drevín.

Do konca roka 2006 bola obnova realizovaná na výmere 970 ha, z toho zalesňovanie sadbou na 453 ha a prirodzené zmladenie bolo vykázané na 517 ha ( 53 % z celkovej obnovenej plochy ).     Prirodzené zmladenie, ktoré sa pod porastmi vyskytovalo už pred vznikom kalamity, bolo uvoľnené vďaka včasnému spracovaniu kalamity.

Podiel ihličnatých drevín na obnovenej ploche je 61 % a listnatých drevín  39 %. Z ihličnatých drevín má prevažné zastúpenie smrek 31 %, borovica 12 %, smrekovec 12 %. Z listnatých drevín má najväčšie zastúpenie jarabina 24 %, javor horský 7 %.

Umelá obnova sa realizovala sadbou voľnokorenných a krytokorenných sadeníc a sejbou prípravných drevín. Na umelé zalesňovanie bolo použitých 791 tis. ks sadeníc, z toho krytokorenných 42 tis. ks ( 5 % ). Sejba bola aplikovaná na výmere 83 ha , kde bolo vysiatych 3 200 kg semena, najmä jarabiny ( 2 852 kg ), brezy ( 190 kg ) a javora horského ( 158 kg ).

Ochrana kultúr proti burine vyžínaním sa realizovala na 1 035 ha a ochrana proti zveri na výmere 829 ha najmä aplikáciou prípravkov  proti poškodeniu terminálnych výhonkov odhryzom v zimnom období.

3. 2. Lesy SR š. p. Banská Bystrica

Harmonogram obnovy kalamitných plôch v rámci LSR je schválený do roku 2009.  Podľa  harmonogramu malo byť do konca roku 2006 obnovených 1295 ha. Skutočnosť obnovy lesa bola v uplynulom období priaznivejšia. Obnovená plocha predstavuje  výmeru 1 615 ha, z toho podiel prirodzenej obnovy bol 20 %. Celkove bolo vysadených 4 299 tis. sadeníc, z toho 361 tis. ks krytokorenných, čo je 8,4 %. Podiel ihličnatých drevín na obnove bol 76 % a listnatých 24 %. Najväčšie zastúpenie na obnove z ihličnatých drevín má smrek ( 54 % ) a jedľa  (15% ), z listnatých drevín buk ( 19 % ), a javor (4 % ). Ujatosť vysadených sadeníc sa pohybuje na úrovni 90% u voľnokorenných sadeníc a 95 % u krytokorenných. Harmonogram zalesňovania kalamitných plôch, ktorý je stanovený do roku 2009, sa plní na 57 %.

Nenaplnenie zámeru v podiele listnatých drevín bolo spôsobené nedostatkom bukových sadeníc vyplývajúcim z dôvodu neúrody semena tejto dreviny v rokoch 2004-2005.  Podiel jarabiny je zatiaľ minimálny. S vysadením  tejto dreviny sa počíta  v ochranných lesoch na hornej hranici lesa, s ktorých obnovou sa ešte nezačalo.

Ochrana proti burine sa realizovala vyžínaním. Na ochranu proti zveri boli aplikované repelenty a na území NAPANT-u aj mechanická ochrana s použitím priadze.. Úroveň ochrany je dostatočná a je predpoklad  zabezpečenia mladých lesných porastov na kalamitných plochách.

V projekte obnovy plôch po vetrovej kalamite z 9. 11. 2004 sa vytipovalo celkovo 444 ha plôch s preukazne  zhoršenými pôdnymi vlastnosťami, kde sa naplánovalo prihnojovanie, ktoré sa doteraz    aplikovalo na výmere  117 ha.  Na podporu rozvoja koreňovej sústavy v kombinácii s hydroabsorbentom   sa aplikovali prípravky  na výmere  125  ha.

Na súvislých kalamitných plochách, predovšetkým na exponovaných horských hrebeňoch Nízkych Tatier sa v rámci  projektu  plánuje založiť 76 spevňovacích pásov na výmere 48 ha. Doteraz sa založilo 36 spevňovacích pásov na výmere 16 ha, predovšetkým na záveterných stranách hrebeňov, pod hornou hranicou lesa a na väčších holinách kolmo na smer prevládajúcich vetrov využitím spevňujúcich drevín v šírke 30 m vysadených v redšom spone.

3. 3. Neštátny sektor

V rámci neštátneho sektoru boli práce súvisiace s obnovou kalamitných plôch v podstate ukončené okrem subjektov, ktorých lesné porasty sa nachádzali v centrálnej časti územia zasiahnutom veternou smršťou. Neštátne subjekty doposiaľ vykonali obnovu kalamitných plôch na výmere 1 673 ha.

V rámci pôsobnosti KLÚ Žilina je potrebné v roku 2007 zalesniť  40 ha plochy, na ktorú bola zo zákona č 326/2005 Z. z. o lesoch  udelená výnimka príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

V rámci pôsobnosti KLÚ Prešov zostáva vykonať obnovu lesa na výmere 1 567 ha. Niektoré subjekty požiadali o určenie osobitného harmonogramu obnovy lesa na holinách vzniknutých v dôsledku kalamity z roku 2004.

V rámci pôsobnosti KLÚ Košice je obnova kalamitou postihnutých porastov v podstate vykonaná, okrem Lesov Čierna Lehota, ktorému bol schválený harmonogram zalesňovania do konca roku 2007.

V rámci pôsobnosti KLÚ Banská Bystrica najväčšia zalesňovacia povinnosť je v Lesoch mesta Brezno, ktoré  predložili projekt na podporu zo štrukturálnych fondov , v ktorom sa zaviazali, že kalamitné plochy v zákonom určenej dobe zalesnia. V niektorých jednotkách priestorového rozdelenia lesov  budú pravdepodobne vyžadovať súhlas  o predĺženie lehoty na zalesnenie v prípade, že   prirodzené zmladenie nedosiahne očakávaný predpoklad.

Práce súvisiace s ochranou a ošetrovaním obnovených plôch boli vykonávané v potrebných agrotechnických termínoch v rámci finančných možností jednotlivých subjektov obhospodarujúcich les.

Práce na obnove lesa a ochrane mladých lesných porastov za roky 2005 - 2006

| Správca, Vlastník | Uvoľnená plocha v ha | Obnovená plocha v ha | Ošetrená plocha v ha | Ochrana lesa v ha | Ochrana lesa proti zveri v ha | Oplocovanie v km | Ochrana lesa v tis. Sk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠL TANAP | 8 220 | 970 | 4 | 1 035 | 828 | 3 | 16 670 |
| LSR š.p. Banská Bystrica | 3 132 | 1 615 | 0 | 1 536 | 970 | 2 | 25 221 |
| Štátne lesy Spolu | 11 352 | 2 585 | 4 | 2 571 | 1 798 | 5 | 41 891 |
| Neštátne subjekty v rámci KLÚ Žilina | 660 | 285 | 39 | 107 | 45 | 0 | 850 |
| Neštátne Subjekty V rámci KLÚ Prešov | 2 390 | 823 | 118 | 1 008 | 1 173 | 0 | 4 221 |
| Neštátne subjekty v rámci KLÚ Košice | 167 | 92 | 15 | 45 | 42 | 1,5 | 1 450 |
| Neštátne Subjekty V rámci KLÚ Banská Bystrica | 861 | 473 | 0 | 383 | 360 | 0 | 5 018 |
| Neštátne Subjekty spolu | 4 078 | 1 673 | 172 | 1 543 | 1 620 | 1,5 | 11 539 |
| SR spolu | 15 430 | 4 258 | 176 | 4 114 | 3 418 | 6,5 | 53 430 |

Vysvetlivky :

ŠL TANAP – Štátne lesy TANAP

LSR š. p. Banská Bystrica – Lesy Slovenskej republiky štátny podnik Banská Bystrica

KLÚ – krajský lesný úrad

4. Ochrana lesa

4. 1. Opatrenia na ochranu lesov pred pôsobením podkôrneho hmyzu

Opatrenia  v rámci ŠL TANAP navrhnuté v projektoch ochrany v roku 2006 boli realizované  bez vážnejších nedostatkov. Väčšina drevnej hmoty z vetrovej kalamity bola spracovaná, s výnimkou "bezzásahových" území. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o národný park s  územiami  3., 4. a 5. stupňa ochrany poškodených rozsiahlou kalamitou, nebolo možné vykonávať niektoré sanačné  opatrenia súvisiace s úplným spracovaním  kalamitného dreva, aplikovaním insekticídov na asanáciu podkôrnikmi napadnutého dreva a pod. Tieto skutočnosti vytvorili podmienky pre zvýšenie početnosti populácie podkôrneho hmyzu.

V dôsledku dostatku atraktívnej drevnej hmoty (aj zvyškov po ťažbe) sa vývoj lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého sústredil rovnako ako v roku 2005 na kalamitné plochy. Na miestach so spracovanou kalamitou boli naletené aj  porastové steny,  s výskytom väčších ohnísk podkôrnikov. Ponechané výstavky smreka boli prednostne obsadené podkôrnym hmyzom...

Počty chrobákov odchytených do lapačov sú podstatne vyššie ako za rok 2005, najmä na miestach so spracovanou kalamitou. Rizikovými oblasťami sú porasty nad kalamitným poľom od Smokovcov po Kežmarské Žľaby, kde sa vyskytujú stojace chrobačiare vo veľkých počtoch. Ďalšou oblasťou s vysokým stavom podkôrnikov, kde sa predpokladá nálet na porastové steny na jar 2007, je Tichá a Kôprová dolina na OO Podbanské (51 tis. m3 nespracovanej hmoty z r. 2004).

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú priemerné počty odchytených chrobákov v rokoch 2003 až 2006.

| Rok | lykožrút smrekový | lykožrút lesklý |
| --- | --- | --- |
|  | lapače ks | odchyt ks | Ø na lapač ks | lapače ks | odchyt ks | Ø na lapač ks |
| 2003 | 3 141 | 13 883 000 | 4 420 | 118 | 4 359 550 | 36 945 |
| 2004 | 3 277 | 16 273 200 | 4 965 | 144 | 3 335 400 | 23 162 |
| 2005 | 3 369 | 22 417 000 | 7 208 | 259 | 6 514 000 | 25 151 |
| 2006 | 4 919 | 110 633 709 | 22 491 | 1 163 | 104 774 088 | 90 089 |

Ako vyplýva z uvedených údajov po približne vyrovnanej situácii v rokoch 2003 až 2005 v roku 2006 nastal prudký nárast populácie škodcov, ktorí okrem lapačov nalietavali aj na okolité kalamitou nezasiahnuté porasty, kde sa v priebehu roku 2007 v plnej miere prejavia škodlivé dôsledky. Klasické lapáky neboli v roku 2006 použité a rovnako ani vnadenie kmeňov. Chemická asanácia nebola povolená a nerealizovala sa.

Podľa celkového priemeru odchytených chrobákov na 1 lapač možno v zmysle platnej STN 48 2711 hodnotiť výskyt lykožrúta smrekového ako silný (priemer 22 491 imág/lapač) a lykožrúta lesklého taktiež ako silný (priemer 90 089 imág/lapač).  Priemerný odchyt lykožrúta smrekového v roku 2006 sa oproti roku 2005 zvýšil  3,1 krát a lykožrúta .lesklého až 3,6 krát.

V roku 2006 prvé rojenie bolo slabšie a v miestach s ponechanou hmotou prebehlo celé na kalamitnej hmote, pričom obsadenie hmoty bolo na niektorých lokalitách vysoké, na iných stredné.

Túto situáciu potvrdzuje aj uplynulé obdobie roku 2007, kedy gradácia podkôrneho hmyzu spôsobuje atakovanie smrekových porastov všetkých vekových stupňov. Za alarmujúce treba považovať konštatovanie, že lykožrút smrekový vo svojej gradácii a v konkrétnych podmienkach Vysokých Tatier atakuje aj iné dreviny (borovicu, limbu, smrekovec).

V rámci LSR š. p. boli ochranné a obranné opatrenia vykonávané v súlade so „Stratégiou boja proti hmyzím škodcom v OZ postihnutých vetrovou kalamitou“, ktorá bola vypracovaná Lesníckou ochranárskou službou Banská Štiavnica.

Konkrétne opatrenia okrem maximálneho úsilia o včasné spracovanie kalamitnej hmoty orientovali najmä:

  - – na inštalovanie feromónových lapačov, vrátane sústav bariérových lapačov v okolí kalamitou postihnutých porastov;

  - – na vnadenie kmeňov feromónovými odparníkmi na nespracovanej roztrúsenej a sústredenej kalamity menšieho rozsahu;

  - – inštalovanie feromónových lapačov v okolí skládok dreva proti drevokaznému hmyzu;

  - – pozemné a letecké ošetrenie kalamitnej hmoty v najrizikovejších lokalitách možného premnoženia podkôrneho hmyzu povolenými chemickými prípravkami pre aplikáciu v lesoch. Letecká aplikácia sa realizovala najmä na porastových stenách v okolí sústredených kalamitných plôch (404 ha) a pozemná na roztrúsenej kalamite (210 tis. m3).

O účinnosti realizovaných opatrení svedčia odchyty do feromónových lapačov za rok 2006, kde odchyty lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého sú prevažne stredné.

Tabuľka 3 Odchyty podkôrneho hmyzu na OZ Liptovský Hrádok, Beňuš a Čierny Balog.

| Rok | Lykožrút smrekový | Lykožrút lesklý |
| --- | --- | --- |
|  | Lapače ks | Odchyt ks | Ø na lapač ks | Lapače ks | Odchyt ks | Ø na lapač ks |
| 2003 | 4 458 | 22 884 125 | 5 133 | 2 147 | 72094555 | 33 579 |
| 2004 | 4 469 | 26 565 862 | 5 944 | 2 712 | 119993264 | 44 245 |
| 2005 | 4 962 | 32 752 681 | 6 601 | 3 566 | 121467242 | 34 063 |
| 2006 | 5 584 | 24 431 680 | 4 375 | 3 782 | 104354939 | 27 593 |
| Priemer | 4 868 | 26 658 587 | 5 476 | 3 052 | 104 477 500 | 34 235 |

Kým sa hmyz v roku 2005 orientoval pri rojení najmä na ležiacu hmotu v kalamitisku a odchyty do lapačov boli prevažne slabé, v roku 2006 sa už viac sústredil na umelé feromóny v lapačoch, o čom svedčí silný a stredný stupeň odchytov. V roku 2006 sú však  časté celosezónne odchyty prekračujúce 8 000 ks na lapač s návnadou na lykožrúta smrekového a 50 000 ks s návnadou na lykožrúta lesklého.

Vo všetkých neštátnych subjektoch Západných a Vysokých Tatier po vetrovej kalamite z roku 2004 je veľmi podobná situácia z pohľadu podkôrneho hmyzu ako v ŠL TANAP. Eviduje sa tu zvýšený nálet podkôrnikov  a lapače sú naletené prevažne silno. To signalizuje rastúci trend populácie podkôrneho hmyzu, ktorý bude  gradovať v roku 2007.

Z neštátnych subjektov   v oblasti Vysokých Tatier sa najväčšie problémy s výskytom podkôrneho hmyzu predpokladajú v  Mestskom podniku Spišská Belá, s.r.o.

Situácia s podkôrnym hmyzom v Nízkych Tatrách je podobná ako v Západných a Vysokých Tatrách. Najrizikovejšie sú lokality s ponechaním väčšieho množstva nespracovanej kalamity (Fabova Hoľa).

V oblasti Horehronia je najproblematickejšia situácia  Lesov mesta Brezno s.r.o. Odchyty do lapačov signalizujú rastúci stav populácie podkôrneho hmyzu. Kým sa hmyz v roku 2005  orientoval pri rojení najmä na ležiacu hmotu v kalamitisku a odchyty do lapačov boli prevažne slabé, v roku 2006 sa už viac sústredil na umelé feromóny v lapačoch so silným a stredným stupňom odchytov.  V roku 2006 sú obdobne ako v LSR š. p. časté celosezónne odchyty prekračujúce  8 000 ks imág na 1 lapač s návnadou na lykožrúta smrekového a 50 000 ks s návnadou na lykožrúta lesklého.

# Hubové patogénne organizmy

K potenciálne významným hubovým patogénom, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať zdravotný stav narušených lesných porastov v okolí kalamitísk a výsadieb na kalamitiskách, patrí podpňovka smreková a koreňovka vrstevnatá. Pri priebežných kontrolách ich výskytu neboli zaznamenané výrazne zvýšené početnosti ich plodníc, iných znakov patogéna alebo pre ne typických príznakov hynutia stromov. Dôvodom tohto stavu je okrem relatívne nižšej početnosti (oproti Kysuciam, Orave a Spiša) aj suchá jeseň 2006 a samotná bionómia týchto  patogénnych húb. Negatívne pôsobenie sa však môže začať prejavovať už približne 3 roky po kalamite, t.j.   v prípade vhodných klimatických podmienok už v roku 2007.

Prognóza na rok 2007

V roku 2006 a začiatkom roka 2007 pribudli  nové plochy po vetrovej kalamite, často na miestach poškodených  v roku 2004. Boli rozvrátené predovšetkým narušené a  labilné porastové steny a zvyšky porastov. Tieto zlomy a vývraty budú na jar 2007 prednostne naletené podkôrnym hmyzom.

Množstvo ponechaného dreva z vetrovej kalamity v bezzásahových zónach je do budúcnosti „zásobárňou“ podkôrneho hmyzu, ktorého pôsobenie sa v plnej miere prejaví už v roku 2007. Najrizikovejšie budú lokality, v  ktorých nebolo umožnené  spracovať kalamitnú hmotu (najmä 5. stupeň ochrany prírody).   Nespracovaná  ponechaná hmota bude po prvom rojení podkôrneho hmyzu (máj 2007) nevhodná pre ďalší vývoj podkôrnikov. Možno očakávať vyrojenie podkôrneho hmyzu  na porastové steny a okolité porasty. Kritická situácia pretrváva najmä v  TANAP-e, kde dochádza ku kalamitnému premnoženiu podkôrneho hmyzu, ktorý nalietava na porastové steny a zvyšky stojacích porastov. Zvýšil sa výskyt lykožrúta smrekovcového, ktorý  naletel na smrekovcové výstavky, stojace na kalamitných plochách.

Najmä v bezzásahových zónach po kalamite z novembra 2004 treba očakávať veľmi silný atak hlavných podkôrnych druhov na ostávajúce stojaté stromy na novovytvorených stenách porastov a na stromy oslabené vetrom. Populácia sa rozptýli do okolia a hrozí napadnutie ochranných lesov až po hornú hranicu lesa.

Celkovo možno očakávať v r. 2007  ešte výraznejší vzostup populačnej hustoty podkôrneho hmyzu vzhľadom na rastúci trend populácie a priaznivé klimatické podmienky počas zimy 2006/2007. Na miestach, kde pribudli nové vetrové kalamity, podkôrniky naletia prednostne tieto stromy. Na ostatnom území sa budú orientovať na porastové steny, ako aj na živé stromy vo vnútri porastov.

4. 2. Požiare na kalamitnom území

Na území Slovenskej republiky v roku 2005  vzniklo 286 požiarov lesných porastov,  ktorými boli spôsobené priame materiálne škody za 48 369 600 Sk.

V roku 2006 vzniklo 237 požiarov lesných porastov s priamou škodou vyčíslenou na 3 565 600 Sk.

Najvážnejšie a najväčšie lesné požiare vznikli na území poškodenom kalamitou v novembri   2004.  Z analýzy údajov za rok 2005 a 2006 vyplýva, že najväčší výskyt požiarov bol zaznamenaný v podtatranskej oblasti na kalamitnom území v okrese Poprad v roku 2005 - 31 požiarov a v roku 2006 - 25 požiarov.

Najväčšie škody spôsobené požiarmi  na kalamitnom území boli v Banskobystrickom kraji v okrese Brezno.

Na kalamitných územiach okresov Poprad, Kežmarok a Brezno v roku 2005  vzniklo na  nevyťaženom území 28 požiarov  a na  vyťaženom území 14 požiarov, z toho 11 požiarov sa prenieslo aj na stojaci les.  Na vyťaženom území so zvyškami drevnej hmoty po ťažbe vzniklo za uvedené obdobie v týchto okresoch 8 požiarov.

V roku 2006  väčšina požiarov na kalamitnom území v okresoch Poprad, Kežmarok a Brezno vzniklo na vyťaženom území 18 požiarov  a na čiastočne vyťaženom území 17 požiarov.  Na nevyťaženom území vzniklo v roku 2006  7  požiarov.

Najčastejšou príčinou vzniku požiaru na kalamitnom území bola manipulácia s otvoreným ohňom a zakladanie ohňa v prírode (55 %) , ďalej úmyselné zapálenie (20 %) ,  nekontrolované spaľovanie odpadu po ťažbe (10 %),  znovurozhorenie požiaru (5 %), nezistená príčina (5 %)  a iné príčiny (5 %).

Počet požiarov a približná plocha požiarov v kalamitnom území vybraných okresov

| okres | rok 2005 | rok 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | počet požiarov | plocha | počet požiarov | plocha |
| Poprad | 31 | 243 ha | 25 | 8 ha |
| Kežmarok | 10 | 8 ha | 5 | 12 ha |
| Brezno | 9 | 58 ha | 6 | 4 ha |

Požiar s najvyššou škodou vznikol 29. júla 2005 približne o 13.15 h  v katastri obce Závadka nad Hronom, okres Brezno v členitom a ťažko prístupnom horskom teréne na južnom svahu Nízkych Tatier v časti Komárnik II medzi obcami Závadka nad Hronom a Heľpa. Požiar zasiahol v prevažnej miere nevyťažené drevo z kalamity a čiastočne aj stojaci les (cca 4 ha). Postihnutý lesný porast patrí Lesom Slovenskej republiky, š. p., so sídlom v Banskej Bystrici. Užívateľom je Odštepný závod Beňuš, LS Pohorelá. Podľa údajov z OZ Beňuš plocha zasiahnutých porastov predstavuje 52,44 ha. Vyčíslená škoda je cca 27 mil. Sk. Na likvidáciu požiaru bolo nasadených 36 ks hasičskej techniky a likvidácie požiaru sa zúčastnilo spolu 221 hasičov a 146 ďalších osôb. Kyvadlovou dopravou vody bolo na požiarovisko dodaných 380 000 l vody, pričom bolo vytvorených 24 prúdov „C“. Okrem toho bola nasadená letecká technika v počte 2 ks vrtuľník a 4 ks lietadlá, pričom vrtuľníky vykonali spolu 43 náletov, pri ktorých dodali na požiarovisko 93 000 l vody a lietadlá vykonali spolu 54 náletov a dodali 48600 l vody. Pri požiari nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb.

Najrozsiahlejší požiar vznikol dňa 30. júla 2005  v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry, na východnom okraji osady Tatranská Polianka, okres Poprad. Požiarom bolo zničených 228,85 ha polomového a lesného porastu. Požiar vznikol v polomovej oblasti po veternej kalamite v r. 2004, horela oblasť vyťaženého aj nevyťaženého polomu a požiar sa preniesol na stojacie lesné porasty 27 ha z celkovej plochy.

Na základe informácií svedkov a  posúdenia smerov šírenia požiaru bolo miesto vzniku požiaru zistené na východnom okraji osady Tatranská Polianka pri frekventovanom turistickom chodníku. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom turistami. Podstatný vplyv na rýchle rozšírenie požiaru malo veľké množstvo suchej haluziny nachádzajúce sa v priestore lesného polomu, suché a teplé počasie, rýchlosť a smer vetra a nepriechodný terén pre hasičskú techniku.

Pri požiari bolo nasadených 45 ks hasičskej techniky a zasahovalo celkom 430 profesionálnych hasičov a vyše 100 dobrovoľných hasičov, lesných robotníkov a iných osôb. Na likvidáciu požiaru bolo použitých viac ako 3 000 000 l vody a okrem pozemnej hasiacej techniky zasahovali tiež 4 vrtuľníky a 4 lietadlá.

Pri zásahových prácach neprišlo k usmrteniu ani vážnejšiemu poškodeniu zdravia zasahujúcich osôb.

Výška priamej škody bola vyčíslená v celkovej sume  17 000 000 Sk.

# ZÁVER

Kalamita ktorá vznikla následkom vetrovej smršte dňa 19. novembra 2004 je  spracovaná v rozsahu uvedenom predkladacej správe. Oslabené a narušené porastové steny v okolí kalamitných plôch sú však následne rozvracané následkom pôsobenia vetra a snehu.

Revitalizácia poškodených území sa realizuje podľa spracovaných projektov a schválených  harmonogramov zalesňovania v prípadoch, kde bolo ich spracovanie potrebné.   Ochrana a ošetrovanie mladých lesných porastov sú vykonávaná v požadovanom rozsahu, čomu nasvedčuje aj dobrá ujatosť sadeníc.

Klimatické podmienky do značnej miery ovplyvnia lesné porasty na kalamitných územiach a v ich okolí. Teplo a sucho vo vegetačnom období  znižuje odolnostný potenciál stromov a zároveň  podporuje rozvoj sekundárnych biotických škodcov. Zabezpečovanie hygieny porastov a realizácia ostatných  opatrení na ochranu lesa môžu znížiť vplyv týchto škodlivých činiteľov. Bez cieleného manažovania týchto kalamitných území však očakávať zlepšenie zdravotného stavu lesa nie je možné.

Najväčší počet lesných požiarov  s najväčšou výmerou poškodenej plochy bol zaznamenaný v okrese Poprad, kde sa na území mesta Vysoké Tatry vyskytol aj najrozsiahlejší požiar dňa 30. júna 2005. V roku 2006 bola intenzita požiarovosti a požiarmi spôsobené škody podstatne nižšie.

Predmetná „ Správa“ je vypracovaná na základe UV SR č. 817/2006 bodu B. 1. Úlohu z bodu B. 2. tohto UV SR  ministri pôdohospodárstva, životného prostredia a podpredseda vlády a minister vnútra splnili predložením spoločného návrhu na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov, v rámci ktorého boli navrhnuté  konkrétne opatrenia súvisiace so spracovaním kalamity a manažmentom kalamitného územia. Navrhnuté opatrenia sú orientované najmä na:

- zhodnotenie účinnosti opatrení vykonávaných v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

- vypracovanie spoločného usmernenia na jednotnú realizáciu preventívnych protipožiarnych opatrení na kalamitnom území

- vypracovanie usmernenia k aplikácii § 12 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Návrh opatrení vláda prijala uznesením č. 226/2007 zo 7. marca 2007, preto sa v materiáli opatrenia už neuvádzajú.