INTEGROVANÁ APROXIMAČNÁ STRATÉGIA

V  KAPITOLE ŽIVOTNÉ PROSTREDIe

Október, 2001

# zhrnutie

Integrovaná aproximačná stratégia pre kapitolu životné prostredie bola vypracovaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky s cieľom prezentovať postup úplného zosúladenia s environmentálnym acquis Európskej únie k predpokladanému dátumu vstupu – 1. januáru 2004. Slovenská republika v rámci príprav na vstup do Európskej únie dostihla ostatné krajiny v regióne. Väčšina zákonov a programov na transpozíciu a implementáciu environmentálneho acquis bola prijatá, a aj napriek súčasnému spomaleniu hospodárskeho rastu, transformácia neustále napreduje.

Táto integrovaná stratégia sa preto pokúsila popísať už uskutočnené opatrenia, a taktiež naplánovať činnosti, ktoré ešte treba vykonať v predvstupovom období a po vstupe s cieľom úplného zosúladenia a splnenia povinností budúceho členstva v EÚ. Z tohto dôvodu ide o pragmatický dokument, ktorý vytyčuje komplexný prístup na dokončenie implementácie environmentálneho acquis v Slovenskej republike. Materiál je predkladaný v rozhodujúcom období prípravy vlády na vstup – niekoľko mesiacov po zverejnení Spoločnej pozície EÚ a krátko pred predpokladaným uzatvorením kapitoly životné prostredie.

Táto integrovaná stratégia pozostáva zo štyroch dielov. Prvý diel obsahuje úvod a zhrnutie celkových nákladov a finančné plány, druhý diel tvorí šesť implementačných stratégií a plánov pre sektory ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany prírody, kontroly priemyselného znečistenia a rizík,  chemických látok a GMO, tretí diel zahŕňa tri správy o implementácii pre sektory horizontálnej legislatívy, hluku a radiačnej ochrany.

Slovenská republika ukončila implementáciu troch posledne menovaných sektorov v rozsahu možnom pred vstupom do EÚ, takže budúce plány sa zameriavajú na zachovanie súčasnej úrovne implementácie a možné požiadavky poskytovania správ. Štvrtý diel pozostáva z 33 podrobných implementačných plánov pre jednotlivé smernice, usporiadaných podľa sektorov. Implementačné plány pre investične náročné smernice tiež obsahujú odhady nákladov.

Podrobný prehľad súčasného stavu implementácie, ktorý bol vykonaný v období jún - december 2000, odhalil, že existujúce administratívne štruktúry sú prevažne postačujúce a spôsobilé pre zaistenie výkonu úloh monitoringu, presadzovania a podávania správ, ktoré sú spojené s environmentálnym acquis. Avšak bude potrebné vykonať určité posilnenie inštitúcií, zvýšenie počtu pracovníkov, najmä v oblastiach ochrany prírody a kontrolných orgánov všeobecne, ďalej sú potrebné veľké investície v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva, nákup zariadení a prístrojov.

Priority pre implementáciu odzrkadľujú všeobecné priority environmentálnej politiky Slovenskej republiky, ako boli stanovené v Národnom environmentálnom akčnom pláne II, prijatom v roku 1999. Zoznam míľnikov implementácie integrovanej stratégie poukazuje na rozsah opatrení, ktoré je potrebné zrealizovať do dátumu vstupu – 1. januára 2004. Implementácia určitých smerníc v sektoroch ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva bude trvať dlhšie, a preto vláda navrhla prechodné obdobia s cieľom rozložiť finančné zaťaženie na dlhšie časové obdobie.

Investičné náklady na zosúladenie podľa tejto integrovanej stratégie budú 7,393 miliárd Sk v roku 2003 a stúpnu na 8,353 miliárd Sk v roku 2005. V období rokov 2006-2010, sú celkové investičné náklady odhadnuté na 50,982 miliárd Sk. Ročné náklady na zosúladenie – administratívne a prevádzkové náklady, náklady na splácanie investícií – sa zvýšia z 3,495 miliárd Sk v roku 2003 na 7,050 miliárd Sk v roku 2005 a 18,957 miliárd Sk v roku 2010.

Na ilustráciu, aproximačné náklady podľa odhadov stratégie budú predstavovať 0,39 % HDP v roku 2003, stúpnu na 0,7 % HDP v roku 2005 a 2,14 % v roku 2010. Ročné náklady na obyvateľa sú odhadnuté na 647 Sk v roku 2003, 1306 Sk v roku 2005 a 3511 Sk v roku 2010. Z pohľadu domácností, aproximačné náklady budú predstavovať 1,22 % strednej hodnoty (medián) príjmu domácností v roku 2003 a stúpnu na 6,59 % strednej hodnoty príjmu domácností v roku 2010.

Tieto aproximačné náklady sú doplnkové k základnej úrovni environmentálnych služieb. Náklady základnej úrovne ochrany životného prostredia sú zhruba 28 miliárd Sk za rok. Keď k týmto nákladom pridáme aproximačné náklady (náklady na zosúladenie), predpokladané náklady na ochranu životného prostredia sa budú rovnať 3,52% HDP v roku 2003, stúpnu na 3,92% v roku 2005 a 5,26% v roku 2010. Ako percento zo súčasnej strednej hodnoty (medián) ročného príjmu domácností by sa rovnali 10,86% v roku 2003 a stúpnu na 12,1% v roku 2005 a 16,24% v roku 2010.

OBSAH

DIEL 1

zhrnutie	2

SKRATKY	5

1	úvod	8

1.1	Zámer a metodika	9

1.2	Vládna štruktúra	10

1.3	Prístup a priority	12

1.4	Ciele a míľniky	15

1.5	Prechodné obdobia	20

2	agregované náklady a Finančné plány	22

2.1	Ekonomická a finančná terminológia a predpoklady	22

2.2	Odhady nákladov	23

2.3	Odhady nákladov a zaťažení	27

2.4	Integrovaný finančný plán	29

2.5	Programy implementácie finančných plánov	36

3	Obsah druhÉHO, tretieho a Štvrtého dielu	37

Prílohy :

DIEL 2: Implementačné stratégie a plány pre

1. Sektor ochrany ovzdušia

2. Sektor odpadového hospodárstva

3. Sektor ochrany vôd

4. Sektor ochrany prírody

5. Sektor znižovania priemyselného znečisťovania a riadenia rizík

6. Sektor chemických látok a geneticky modifikovaných organizmov.

DIEL 3: Správy o stave transpozície a implementácie pre

1. Sektor horizontálny

2. Sektor hluku

3. Sektor jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany

DIEL 4: Detailné implementačné plány pre jednotlivé smernice

Vzhľadom k tomu, že štvrtý diel je obsahovo veľmi rozsiahly (vyše 600 strán textu), z praktických dôvodov nie je súčasťou tohto materiálu. Štvrtý diel bude rovnako ako ostatné diely prístupný na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR v adresári strategické dokumenty po jeho schválení vládou SR.

# SKRATKY

| AKK | Analytická kontrola kvality |
| --- | --- |
| ASPEK | Asociácia priemyselnej ekológie |
| BAT | najlepšie dostupné techniky (Best Available Techniques) |
| BREF | Referenčné dokumenty pre BAT |
| Centrum | Centrum pre chemické látky a prípravky v Slovenskej republike |
| CITES | Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín |
| ČMOV | Čistenie mestských odpadových vôd |
| ČOV | čistiareň odpadových vôd |
| ČSH | Čistá súčasná hodnota |
| ČŠ | Členský štát |
| DENOX | Denitrifikačné zariadenie |
| DESOX | Desulfurizačné zariadenie |
| DSIP | Implementačný plán pre smernicu |
| EHS | Európske hospodárske spoločenstvo |
| EIA | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie |
| EIB | Európska investičná banka |
| EK | Európska komisia |
| EL | Emisný limit |
| EPER | Európsky register emisií znečisťujúcich látok |
| EÚ | Európska únia |
| EURATOM | Európske spoločenstvo pre atómovú energiu |
| Euro | Menová jednotka európskej únie (EUR) |
| GMO | Geneticky modifikované organizmy |
| Hg | Ortuť |
| HCH | Hexachlórcyklohexán |
| IAS | Integrovaná aproximačná stratégia |
| IBA | Významné vtáčie územia (Important Bird Areas) |
| IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia |
| KO | Kompetentný orgán |
| KRH SR | Komisia vlády SR pre radiačné havárie |
| KSPP | Kódex správnej poľnohospodárskej praxe |
| KÚ | krajské úrady |
| l/s | Litre za sekundu |
| LAT | Dolná medza na hodnotenie úrovne znečisťovania ovzdušia |
| LCP | Veľké spaľovacie zariadenia |
| LPOV | Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu |
| LÚ SR | Letecký úrad Slovenskej republiky |
| MB | mechanicko-biologická úprava |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| míľniky | opatrenia so stanoveným časovým horizontom |
| MP SR | Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky |
| MDPT SR | Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| MVO | Mimovládne organizácie |
| MW | Megawat |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| NAQMN | Národná sieť monitorovacích staníc kvality ovzdušia |
| NATURA 2000 | Program ochrany osobitnej sústavy chránených území na území Európskych spoločenstiev pod názvom NATURA 2000 |
| NEAP | Národný Environmentálny Akčný Program |
| NEIS | Národný emisný inventarizačný systém |
| NO2 | Oxid dusičitý |
| NOx | Oxidy dusíka |
| NPPA | Národný program pre prijatie acquis |
| OH | Orgán na ochranu zdravia |
| OMR | Odbor manažmentu rizík Ministerstva životného prostredia SR |
| OÚ | Okresný úrad |
| p.e. | Populačný ekvivalent |
| Pb | Olovo |
| PCB | Polychlórované bifenyly |
| PCT | Polychlórované terfenyly |
| POH | Program odpadového hospodárstva |
| PVaK | podniky vodární a kanalizácií |
| REZZO | Register emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia |
| RISO | Regionálny informačný systém o odpadoch |
| RSV | rámcová smernica o vodách |
| S | Síra |
| SAC | Osobitné územia ochrany pre ochranu biotopov a druhov v zmysle Smernice o biotopoch (Special Areas of Conservation) |
| SAŽP | Slovenská agentúra životného prostredia |
| SCI | Európsky zoznam oblastí ochrany prírody, ktoré majú význam pre Európske Spoločenstvo (Sites of Community Importance ) |
| SFVH | Slovenský fond vodného hospodárstva |
| SH | Súčasná hodnota |
| SHMÚ | Slovenský hydrometeorologický ústav |
| SIŽP | Slovenská inšpekcia životného prostredia |
| Sk | slovenská koruna (SKK), 1 Sk = 0,0229 euro |
| SLICPEN | Slovenské združenie pre obaly a životné prostredie |
| SOI | Slovenská obchodná inšpekcia |
| SO2 | Oxid siričitý |
| SPA | Územia špecifickej ochrany vtákov v zmysle Smernice o vtákoch (Special Protection Areas ) |
| SR | Slovenská republika |
| STN | Slovenská technická norma |
| ŠDÚ | Štátny dopravný úrad |
| ŠFŽP | Štátny fond životného prostredia |
| ŠOP | Štátna ochrana prírody SR |
| ŠZÚ | Štátne zdravotné ústavy |
| T/h | Tony za hodinu |
| T/rok | Tony na rok |
| TKO | Tuhý komunálny odpad |
| UAT | Horná medza na hodnotenie úrovne znečisťovania ovzdušia |
| UJD | Úrad jadrového dozoru |
| VOC | Prchavé organické látky |
| VÚPOP | Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy |
| VÚVH | Výskumný ústav vodného hospodárstva |

# úvod

Táto integrovaná aproximačná stratégia (IAS) je výsledkom niekoľkoročnej intenzívnej snahy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,

identifikovať rozdiely medzi zákonmi a politikami ochrany životného prostredia v SR a EÚ,

prijať opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom úplnej transpozície a implementácie environmentálneho acquis Európskej únie,

pripraviť plány pre potrebné investície a opatrenia, najmä v investične nákladných sektoroch ochrany ovzdušia, kontroly priemyselného znečistenia, odpadového hospodárstva a ochrany vôd.

Slovenská republika si uvedomuje dôležitosť koherentného a integrovaného prístupu k implementácii smerníc. Hoci každá smernica je riešená samostatne, táto sektorová stratégia berie do úvahy synergické pôsobenia a prekrývajúce sa otázky, ak tieto existujú.

Všetky štátne orgány a organizácie, ktoré sú alebo budú zapojené do transpozície, implementácie a presadzovania environmentálneho acquis Európskej únie, intenzívne spolupracovali na príprave tohto dokumentu a sú zaviazané vykonať naplánované opatrenia tak, aby Slovenská republika bola úplne pripravená prevziať povinnosti členstva v Európskej únii k 1. januáru 2004.

Príprava tejto integrovanej stratégie bola podporená poskytnutím relevantných informácií a aktívnou spoluprácou výskumných a konzultačných inštitúcií, priemyslu, odborných organizácií a MVO v Slovenskej republike.

Slovenská republika čelí dvojnásobne náročnej úlohe: dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu v období prípravy na vstup do EÚ. Hoci za posledných šesť rokov bol dosiahnutý podstatný pokrok v transformácii hospodárstva a aproximácii slovenskej legislatívy s právom EÚ, táto integrovaná stratégia definuje záverečné kroky, ktoré je potrebné uskutočniť na úplné zosúladenie s podmienkami členstva v EÚ čo najskôr a efektívne.

Dosiahnutie míľnikov vytýčených v stratégii bude monitorované vládou, a harmonogram a opatrenia budú revidované podľa potreby tak, aby Slovenská republika splnila záväzok implementovať environmentálne acquis do dátumu vstupu.

Integrovaná aproximačná stratégia pozostáva okrem tohto dielu ešte z ďalších troch dielov:

Diel 2: Sektorové stratégie pre oblasti: ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, ochrana prírody, kontrola priemyselného znečistenia a chemické látky/GMO, ktoré podávajú súhrnný prehľad o stave zosúladenia v danom sektore, popisuje potrebné opatrenia a odhady aproximačných nákladov.

Diel 3: Správy o stave pre horizontálny sektor, sektory hluku a jadrovej bezpečnosti, v ktorých zostáva iba malý počet opatrení na dosiahnutie úplnej transpozície a následnej implementácie. Je potrebné však venovať pozornosť implementačnej infraštruktúre pre oblasť hluku spojenej s centrálnou administráciou resp. funkciu dopravnej polície na úrovni mestskej a miestnej samosprávy

Diel 4: 33 implementačných plánov pre jednotlivé smernice (DSIP) s podrobnými informáciami o stave implementácie a potrebných opatreniach. Jednotlivé DSIP obsahujú odhady administratívnych nákladov ako aj nákladov na zosúladenie pre 17 smerníc. DSIP pre 21 smerníc tvorilo prílohy k “Dodatkovým informáciám”, ktoré Slovenská republika odovzdala Komisii v júli 2001.

Čitateľ môže v texte nájsť opakujúce sa časti, avšak kvôli možnosti používať sektorové stratégie a DSIP ako samostatné dokumenty, bolo rozhodnuté zopakovať isté informácie v obidvoch sadách dokumentov.

## Zámer a metodika

### Zámer

Cieľom tejto integrovanej stratégie je zaistiť, že Slovenská republika uskutočnila a uskutoční potrebné kroky k úplnej implementácii a zosúladeniu s environmentálnym acquis Európskej únie k predpokladanému dátumu vstupu - 1. januáru 2004.

Je vyvrcholením postupnosti opatrení navrhnutých k príprave Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii, od roku 1994, keď slovenská vláda uskutočnila prvý seminár v strednej Európe o aproximácii environmentálneho práva.

### Metodika

Východiskom pre túto integrovanú stratégiu sú priority vytýčené v Partnerstve pre vstup, ktoré Rada EÚ prijala 3. októbra 1999. V decembri 1999 vláda SR schválila revidovanú verziu Národného environmentálneho akčného programu (NEAP II), kde stanovila cieľ transponovať acquis communautaire v kapitole životné prostredie do konca roku 2002. V máji 1999 vláda SR prijala Národný program pre prijatie acquis (NPPA), v ktorom stanovila krátkodobé a strednodobé priority, administratívne opatrenia a finančné potreby na splnenie požiadaviek EÚ.

Najnovšia revízia NPAA, schválená 30. mája 2001, stanovila záväzok Slovenskej republiky transponovať celé environmentálne acquis do konca roku 2002, okrem niekoľkých výnimiek, kde individuálne predpisy dovoľujú neskoršiu transpozíciu alebo sú potrebné rokovania s cieľom vymedziť primerané podmienky.

V období od marca do decembra 2000 bolo pod vedením Ministerstva životného prostredia uskutočnené detailné hodnotenie súladu a implementácie environmentálneho acquis. Toto podrobné hodnotenie rozdielov v implementácii bolo základom pre prípravu implementačných plánov pre jednotlivé smernice. Na základe hodnotenia bolo zistené, že acquis v horizontálnom sektore, sektoroch hluku a jadrovej bezpečnosti je plne implementované, s výnimkou požiadaviek na predkladanie správ, ktoré vstúpia do platnosti po vstupe do EÚ. Stručné správy dokumentujúce úroveň implementácie v týchto sektoroch sú obsahom štvrtého dielu stratégie.

V zostávajúcich šiestich sektoroch boli vypracované implementačné plány pre smernice a nariadenia, ktoré ešte neboli celkom implementované. Pre sektor ochrany prírody bola vypracovaná iba sektorová stratégia z dôvodu relatívne malého počtu opatrení, ktoré je potrebné uskutočniť, a teda nemusia byť uvedené v samostatných implementačných plánoch.

Vo všetkých fázach riešenia projektu prebiehali konzultácie so zainteresovanými účastníkmi, uskutočnilo sa viacero workshopov na prediskutovanie výsledkov a navrhovaných opatrení. Po revízii kompetentnými orgánmi od decembra 2000 do apríla 2001 boli dokončené implementačné plány a zhrnuté v tejto rozsiahlej integrovanej aproximačnej stratégii pre oblasť životného prostredia.

Ako je vidieť nižšie, v období 2000-2001 boli uskutočnené tri stupne plánovacích aktivít:

| Cieľ |  | Výstup |
| --- | --- | --- |
| Identifikácia súladu a medzier v implementácii | ( | Základné štúdie pre deväť sektorov |
| Zdokumentovanie ukončenej implementácie | ( | Správy o implementácii pre: horizontálny sektor, sektory hluku a jadrovej bezpečnosti. |
| Identifikácia aproximačných nákladov pre investične náročné smernice | ( | Nákladové modely a odhady nákladov pre tri sektory, vrátane 17 investične nákladných smerníc a odhady administratívnych nákladov pre ostatné sektory a smernice |
| Podrobné implementačné akčné plány | ( | Implementačné plány pre jednotlivé smernice (DSIP) |
| Finančné plánovanie | ( | Finančné plány s identifikáciou zdrojov finančných prostriedkov |
| Implementačné plány pre každý sektor | ( | Sektorové implementačné plány pre sektory ochrany ovzdušia, chemických látok, ochrany prírody, kontroly priemyselného znečistenia, odpadového hospodárstva a ochrany vôd |
| Integrovaná stratégia pre aproximáciu a financovanie v oblasti životného prostredia | ( | Integrovaná aproximačná stratégia pre kapitolu životné prostredie |

## Vládna štruktúra

Článok 4 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje, že nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Článok 44 o Práve na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva garantuje:

Každý má právo na priaznivé životné prostredie.

Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

Nikto nesmie nad mieru stanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.

Slovenský právny systém zahŕňa nasledovné typy právnych predpisov, zoradených podľa záväznosti:

Ústava Slovenskej republiky a ústavné zákony

Zákony Národnej rady Slovenskej republiky

Vládne nariadenia

Vyhlášky (všeobecne záväzné) a výnosy (špeciálne aplikované) ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy

Všeobecne záväzné predpisy okresných a krajských úradov štátnej správy

Všeobecne záväzné nariadenia obcí.

Administratívna štruktúra Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorená tromi úrovňami štátnej správy (ministerstvo, 8 krajov a 79 okresov) a 2898 samosprávnymi obcami. Podľa zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vytvorené nové administratívne usporiadanie Slovenskej republiky, ktoré vytvorilo dve úrovne riadenia ochrany životného prostredia z pozície štátu (krajské a okresné úrady) a samosprávne orgány (obce). Organizácia a personálna politika krajských a okresných úradov je v kompetencii Ministerstiev, do ktorých pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávanej krajskými úradmi a okresnými úradmi, zatiaľ čo realizácia úloh v oblasti ochrany životného prostredia, odborný dohľad a podávanie správ je koordinované Ministerstvom životného prostredia SR.

NR SR sa dňa 20. septembra 2001 uzniesla na zákone č. 416/2001 o prevode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Každý krajský úrad (KÚ) a okresný úrad (OÚ) má odbor životného prostredia, ktorý vykonáva úlohy štátnej správy na úseku životného prostredia, ktoré riadi MŽP SR. MŽP SR je kompetentným orgánom pre implementáciu väčšiny smerníc a nariadení environmentálneho acquis, s výnimkou sektorov jadrovej bezpečnosti a hluku, nariadení o emisiách z mobilných zdrojov a ďalších predpisov z oblasti vodného hospodárstva.

MŽP SR je ústredným orgánom štátnej správy SR pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane:

Ochrany prírody

Ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania

Ochrany ovzdušia

Územného plánovania a stavebného poriadku

Dohľadom nad novým centrom pre chemické látky a prípravky

Odpadového hospodárstva

Zabezpečenia jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu

Geologického výskumu a prieskumu.

MŽP SR je zodpovedné za:

Koncipovanie a realizáciu environmentálnej politiky

Formulovanie podrobných stratégií a cieľov

Zavádzanie environmentálnej legislatívy, usmernení a noriem

Udržiavanie monitorovacieho a informačného systému

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie

Ukladanie pokút za nedodržanie environmentálnej legislatívy

Podporu MVO, výskumu a výchovy v oblasti ochrany životného prostredia

V pôsobnosti MŽP SR  sú::

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGUDŠ)

Správa slovenských jaskýň (SSJ)

Zoologická záhrada Bojnice (ZOO)

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPJ)

Slovenské banské múzeum (SBM)

(Štátny fond životného prostredia (ŠFŽP) – bol uznesením vlády SR č. 904/2001 z 26.09.2001 zrušený, a súčasne vláda SR odsúhlasila jeho transformáciu do kapitoly Ministerstva životného prostredia SR a do majetku Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Bratislava s účinnosťou od 1. 1. 2002)

Tieto štátne organizácie pomáhajú MŽP alebo sú zodpovedné za implementáciu a zavádzanie environmentálnej legislatívy do praxe. SIŽP je zodpovedná za kontrolu a monitorovanie súladu s právom životného prostredia a za jeho uplatňovanie.

## Prístup a priority

Táto integrovaná stratégia je predovšetkým pragmatický dokument, ktorý stanovuje komplexný prístup na ukončenie implementácie environmentálneho acquis v Slovenskej republike. Prichádza v rozhodujúcom období prípravy vlády na vstup do Únie – niekoľko mesiacov po zverejnení Spoločnej pozície EÚ a krátko pred predpokladaným uzatvorením kapitoly životné prostredie.

### Prístup

Väčšina zákonov a programov na transpozíciu a implementáciu environmentálneho acquis už bola v Slovenskej republike prijatá a aj napriek súčasnému spomaleniu hospodárskeho rastu, proces zosúlaďovania neustále napreduje. Táto integrovaná stratégia sa preto okrem stanovenia princípov a priorít pre aproximáciu v oblasti životného prostredia zameriava na opatrenia, ktoré treba uskutočniť v predvstupovom období a po vstupe s cieľom dosiahnuť úplné zosúladenie a splnenie povinností členstva v EÚ.

Integrovaná stratégia rozčlenila environmentálne acquis do kategórií používaných Európskou komisiou. V prípadoch, kde sa kompetencie slovenských orgánov líšia od týchto kategórií, je to uvedené v implementačných plánoch smerníc a sektorových stratégiách.

Stratégia vytyčuje konkrétne ciele, opatrenia, časový harmonogram a finančné plány, ktoré spolu zabezpečia, že Slovenská republika splní všetky požiadavky v oblasti životného prostredia do 1. januára 2004, okrem prechodných období dohodnutých s EÚ.

Stratégia obsahuje harmonogram transpozície environmentálneho acquis podľa revidovaného NPPA, základným dátumom je jún 2001.

Princípy, na ktorých je integrovaná stratégia založená, odzrkadľujú závery Európskej rady z 24. septembra 1998 o Prístupových stratégiách pre oblasť životného prostredia:

- Všetky nové investície musia byť v súlade s environmentálnym acquis

- Najväčšia priorita musí byť daná rámcovej a horizontálnej legislatíve EÚ, a implementácii medzinárodných dohôd, ktorých členom je Európska únia

- Druhou prioritou je príprava a implementácia potrebných programov, s ohľadom na investície a implementáciu požiadaviek týkajúcich sa ochrany biodiverzity a prírody na jednej strane, a redukcie priemyselného znečistenia s cezhraničnými vplyvmi na strane druhej.

- Treťou, nemenej dôležitou prioritou je zabezpečenie silnej a dobre vybavenej administratívy kvôli implementácii a presadzovaniu nových právnych predpisov a programov stanovených v environmentálnom acquis Európskej únie.

Priority v tejto integrovanej stratégii vyjadrujú tiež súčasné priority Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia, ako boli stanovené v Národnom environmentrálnom akčnom programe (NEAP II):

I.	Ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, najmä skleníkovými plynmi a globálna environmentálna bezpečnosť.

II.	Zabezpečenie kvality a  dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru.

III. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov.

IV.	Minimalizácia  vzniku, využívanie (recyklácia) a správne zneškodňovanie odpadov.

- Zachovanie biologickej rozmanitosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.

Pri príprave tejto integrovanej stratégie boli vzaté do úvahy nasledovné zásady:

Aplikácia filozofie trvalo udržateľného rozvoja, princípu “znečisťovateľ platí” a princípu opatrnosti

Transpozícia a implementácia požiadaviek európskej environmentálnej legislatívy, v zhode s inými medzinárodnými dohodami a zmluvami

Poskytnutie podpory pre projekty zamerané na čo najväčšiu redukciu zdravotných rizík v životnom prostredí

Poskytnutie podpory pre projekty s najúčelnejšie vynaloženými nákladmi

Zachovanie transparentného systému environmentálnej politiky, programov a prípravy projektov, vrátane informovania verejnosti

### Prioritné opatrenia

Pokrok v transpozícii a implementácii sa líši v rámci jednotlivých sektorov a jednotlivých právnych predpisov. Keďže transpozícia je riešená v osobitnej časti, táto integrovaná stratégia je zameraná na nasledujúcich sedem skupín prioritných opatrení pre implementáciu:

- Administratívne posilnenie

  - budovanie kapacít a školenia v oblasti monitoringu, plánovania, vydávania povolení, presadzovania legislatívy

  - dodatočný personál

  - vybavenie potrebným zariadením a prístrojmi

  - informácie a podávanie správ, vrátane dokumentovania súladu a uplatňovania legislatívy

- Identifikácia oblastí podliehajúcich zvláštnemu režimu, kde je zložité dosiahnuť súlad

- Príprava opatrení / riadiacich plánov

- Implementácia akčných plánov / vydávanie povolení / schvaľovanie / systémy ohlasovania

- Investície do technológií a infraštruktúry

- Dokončenie akčných plánov / implementácia

- Dosiahnutie súladu a uplatňovanie legislatívy.

Priority pre každý sektor sú zohľadnené v implementačných stratégiách a akčných plánoch pre šesť sektorov (Ochrana ovzdušia, Chemické látky, Priemyselné znečistenie, Ochrana prírody, Odpadové hospodárstvo, Ochrana vôd), kde boli identifikované medzery v implementácii. Hlavné opatrenia pre každý sektor sú vymenované v nasledujúcej tabuľke. Je potrebné poznamenať, že neoznačené kolónky neznamenajú, že žiadne opatrenia v danej oblasti nebudú realizované, ale tieto sú buď dostatočne zaistené alebo nevyžadujú významné zlepšenie alebo investície.

- Priority implementácie v šiestich sektoroch životného prostredia

| Sektor | Opatrenia |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
|  | a | b | c | D |  |
| Ochrana ovzdušia | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X |
| Chemické látky | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |
| Priemyselné znečistenie | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X |
| Ochrana prírody | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |
| Odpadové hospodárstvo | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Ochrana vôd | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  |

## Ciele a míľniky

Konkrétnymi cieľmi tejto integrovanej stratégie je dokončenie implementácie každej smernice a nariadenia uvedených v šiestich sektoroch. Každý DSIP obsahuje konkrétne ciele a míľniky pre danú smernicu či nariadenie. Tieto sú integrované v sektorových stratégiách a zahŕňajú dátumy transpozície smerníc do národnej legislatívy ako aj dátumy opatrení na implementáciu.

Zoznam na nasledujúcich stranách popisuje míľniky pre najdôležitejšie a najnutnejšie opatrenia na implementáciu. Ako je možné vidieť, najväčší rozsah opatrení musí byť realizovaných pred 1. januárom 2004. Stanovené dátumy transpozície sú vymenované oddelene v  správach o transpozícii, ktoré boli vládou predložené Európskej komisii.

- Míľniky implementácie environmentálneho acquis

| december 2001 |
| --- |
| Opatrenie | Zodpovednosť |
| Chemické látky – centrum vybavené personálom, ukončenie školení | centrum |
| Odpadové hospodárstvo – tlačivo hlásenie v súlade s požiadavkami EÚ | MŽP SR |
| Ochrana vôd – prijatie zákona o ochrane vôd a nakladaní s vodami | MŽP SR/vláda |
| marec 2002 |
| Ochrana ovzdušia – Ukončenie kompletizácie inventúry zariadení spadajúcich pod smernicu 99/13/ES a preverenie ich súladu | SHMÚ |
| Ochrana ovzdušia – Dokončené postupy pre monitorovanie údajov kvality ovzdušia, inštalovanie hardvéru a softvéru na OÚ, vyškolenie personálu | SHMÚ |
| jún 2002 |
| Ochrana ovzdušia – Pripravené príručky ku smernici 99/13/ES pre OÚ | MŽP SR |
| Ochrana ovzdušia –Ukončenie podrobnej inventúry emisií VOC spadajúcich pod smernicu 94/63/ES | MŽP SR |
| Chemické látky – Príprava komunikačných a informačných programov. | Centrum |
| Odpadové hospodárstvo – Dokončenie súpisu PCB | MŽP SR |
| september 2002 |
| Ochrana vôd – Kontrola a prehodnocovanie povolení na vypúšťanie odpadových vôd: ČOV Vypúšťanie nebezpečných látok | OÚ, KÚ |
| december 2002 |
| Ochrana ovzdušia – Definovanie systému zónovania | MŽP SR |
| Ochrana ovzdušia – Zavedenie metód pre zabezpečenie a kontrolu kvality a vyškolenie personálu | SHMÚ |
| Ochrana ovzdušia – Zavedenie účinného systému informovania verejnosti o kvalite ovzdušia | SHMÚ, v spolupráci s MŽP SR |
| Ochrana ovzdušia – Zavedenie ekonomických nástrojov na zníženie emisií (pravdepodobne pôjde o NOx) | MŽP SR |
| Ochrana ovzdušia – Revízia analytických a testovacích metód pre smernicu 94/63/ES a ich uvedenie do praxe | MŽP SR |
| Ochrana prírody – Vytvorenie systému prísnej ochrany živočíchov zaradených do prílohy IV (a) a rastlín zaradených do prílohy IV (b) (Článok 12, 13) Smernice o biotopoch | MŽP SR, ŠOP |
| Ochrana prírody – Vytvorenie systému ochrany voľne žijúceho vtáctva | MŽP SR, ŠOP |
| Ochrana prírody – Návrh zoznamu biotopov a druhov na doplnenie do príloh I, II, IV, V Smernice o biotopoch a zoznam druhov na doplnenie do prílohy I Smernice o vtákoch pre EK | MŽP SR |
| Odpadové hospodárstvo – Posúdenie výkonu a kapacity existujúcich spaľovní | MŽP SR, MZ SR |
| Odpadové hospodárstvo – Zvýšenie počtu a vyškolenie pracovníkov príslušných orgánov | MŽP SR |
| Odpadové hospodárstvo – Pokrok v redukcii odpadov a vyhodnotenie cieľov v oblasti zhodnocovania a šírenie informácií | MŽP SR, KÚ, OÚ |
| Ochrana vôd – Identifikácia vodných útvarov a chránených oblastí: Citlivé oblasti | MŽP SR / vláda |
| marec 2003 |
| Kontrola priemyselného znečistenia – založenie agentúry IPKZ | IPPC oddelenie / MŽP SR |
| Odpadové hospodárstvo – Štúdia o technickej a ekonomickej vhodnosti o budúcom počte, umiestnení a kapacite spaľovní (súčasť POH) | MŽP SR v spolupráci s MH SR a MZ SR |
| december 2003 |
| Ochrana ovzdušia – Evidencia typovo schválených mimocestných pojazdných strojov | MDPT SR |
| Ochrana ovzdušia – Školenie OÚ týkajúce sa smernice 99/13/ES | MŽP SR |
| Ochrana ovzdušia – Predloženie prvých žiadostí o súhlas s akčným plánom pre smernicu 99/13/ES okresným úradom | Prevádzkovatelia |
| Ochrana prírody – Vytvorenie systému prísnej ochrany živočíchov zaradených do prílohy IV (a) a rastlín zaradených do prílohy IV (b) (Článok 12, 13) Smernice o biotopoch | MŽP SR, ŠOP |
| Ochrana prírody – Vytvorenie systému ochrany voľne žijúceho vtáctva | MŽP SR, ŠOP |
| Chemické látky – Aplikácia všetkých požiadaviek všetkými prevádzkovateľmi. | MH SR, Centrum |
| Chemické látky – Zavedenie monitoringu a kontrolných postupov | MŽP SR, MH SR, MZ SR |
| Chemické látky – Príprava systému na informovanie a podávanie správ EK | Centrum |
| Chemické látky – Vzdanie príručiek o zavedených postupoch | Centrum |
| Chemické látky – Informovanie a školenie cieľových skupín | MŽP SR, MH SR, MZ SR, MP SR, Centrum |
| Ochrana prírody – Zosúladenie systému manažmentu dát | MŽP SR, MP SR, ŠOP |
| Ochrana prírody – Informovanie a školenie zamestnancov pre kontrolu dovozu a obchodu (CITES, tulenie kože, veľryby, nášľapné pasce) | MŽP SR, MH SR, SOI, MF SR, MP SR |
| Ochrana prírody – Spracovanie a zaslanie zoznamu navrhnutých chránených území sústavy SCI Európskej komisii. | MŽP SR |
| Ochrana prírody – Vytvoriť návrh a štruktúru sústavy osobitne chránených území NATURA 2000 zahrňujúcich územia SAC podľa smernice o biotopoch a území SPA podľa smernice o vtákoch | MŽP SR, ŠOP, MP SR |
| Ochrana prírody – Vybudovanie záchytných centier | MŽP SR |
| Odpadové hospodárstvo – aktualizácia POH, vrátane plánov nakladania s odpadmi z obalov, odpadovými olejmi, batériami, nebezpečnými odpadmi a PCB ako súčasti POH | MŽP SR a ostatní zainteresovaní |
| Odpadové hospodárstvo – prehodnotenie povolení pre zariadenia na nakladanie s odpadmi, v prípade potreby ich zmena | OÚ |
| Odpadové hospodárstvo – Dokončenie rekonštrukcie spaľovní komunálnych odpadov | Prevádzkovatelia |
| Odpadové hospodárstvo – Implementácia príslušných monitorovacích, inšpekčných a kontrolných systémov | MŽP SR, MH SR, SIŽP, colnice, SOI |
| Odpadové hospodárstvo – Vytvorenie a realizácia informačných a komunikačných plánov | MŽP SR, MVO, PS |
| Odpadové hospodárstvo – Zavedenie systému podávania správ | MŽP SR, SAŽP |
| Odpadové hospodárstvo – Zavedenie systému zberu údajov | MŽP SR, OÚ, súkromný sektor |
| Odpadové hospodárstvo – Vedenie evidencie v súlade s prílohami rámcovej smernice a iných smerníc EÚ | prevádzkovatelia, OÚ |
| Ochrana vôd - Identifikácia vôd a vyhlásenie chránených území: Povrchové vody vhodné pre život rýb Zraniteľné oblasti– dusičnany Vody určené na kúpanie | KÚ MŽP SR/vláda KÚ |
| Ochrana vôd – Personálne posilnenie, školenia a zabezpečenie vybavenia OÚ a KÚ pre vydávanie povolení SIŽP a orgány na ochranu zdravia pre kontrolu a vynucovanie práva | MŽP SR |
| SHMÚ a laboratóriá pre monitoring a vykonávanie analýz | MZ SR |
| Ochrana vôd – Prijatie akčných plánov a programov Program poľnohospodárskych činností v zraniteľných oblastiach Zníženie vypúšťania nebezpečných látok | MP SR MŽP SR |
| Technické a finančné zabezpečenie ČMOV | Vodohospodárske služby |
| Ochrana podzemných vôd | OÚ, KÚ |
| Pitná voda – zosúladenie | prevádzkovatelia |
| december 2005 |
| Ochrana ovzdušia – Prijatie akčných programov na zlepšenie kvality ovzdušia | KÚ v spolupráci s OÚ |
| Ochrana ovzdušia – Modernizácia a obnova monitorovacieho programu kvality ovzdušia | SHMÚ |
| Ochrana ovzdušia – Aktualizácia smogového varovného a regulačného systému pre SO2 a NO2 | MŽP SR v spolupráci s KÚ a OÚ |
| Ochrana ovzdušia – Podpísanie zmluvy so súkromnou spoločnosťou na meranie a analýzy VOC, ktoré spadajú pod smernicu 94/63/ES | SIŽP |
| Ochrana ovzdušia – Aktualizácia varovného systému pre CO v ovzduší | MŽP SR v spolupráci s KÚ a OÚ |
| Ochrana ovzdušia – Predloženie posledných žiadostí o súhlas s akčným plánom pre smernicu 99/13/ES okresným úradom | Prevádzkovatelia |
| Kontrola priemyselného znečistenia – Akčné plány pre všetky LCP budú súčasťou povolenia IPKZ | Prevádzkovatelia, Agentúra IPKZ |
| Kontrola priemyselného znečistenia – Všetky zariadenia po roku 1999 budú mať povolenie podľa IPKZ | Agentúra IPKZ |
| Ochrana vôd – Zaškolenie a vybavenie inštitúcií pre monitorovanie: Dusičnany | MŽP SR, MP SR |
| Povrchové vody určené na odber pitnej vody | MP SR, prevádzkovatelia |
| Ochrana vôd – Prijatie akčných plánov: Povrchové vody určené na odber pitnej vody Zníženie vypúšťania nebezpečných látok | MP SR |
|  | znečisťovatelia, OÚ |
| december 2006 |
| Kontrola priemyselného znečistenia – IPKZ povolenie vydané pre všetky LCP, 2 spaľovne komunálneho odpadu, 1 spoluspaľovanie, 6-8 spaľovní nebezpečného odpadu | Agentúra IPKZ |
| Odpadové hospodárstvo – Všetky opatrenia zavedené do praxe a uplatňované | MŽP SR, KÚ, OÚ, SIŽP, STI, Prevádzkovatelia |
| Odpadové hospodárstvo – Dokončenie rekonštrukcie spaľovní priemyselného odpadu – všetky spaľovne vo vyhovujúcom stave | Prevádzkovatelia |
| Odpadové hospodárstvo – Dokončenie rekonštrukcie spaľovní nemocničného odpadu – všetky spaľovne vo vyhovujúcom stave | MZ SR |
| Ochrana vôd – Úplné zosúladenie: Nebezpečné látky | Znečisťovatelia |
| december 2007 |
| Ochrana ovzdušia – Vydanie posledného povolenia týkajúceho sa smernice 99/13/ES | OÚ |
| Kontrola priemyselného znečistenia – povolenia vydané pre všetky veľké zariadenia spadajúce pod IPKZ | Agentúra IPKZ |
| december 2008 |
| Ochrana vôd – Úplné zosúladenie: Dusičnany Pitná voda | Poľnohospodári, SIŽP prevádzkovatelia |
| december 2010 |
| Ochrana ovzdušia – Aktualizácia varovného systému pre benzén v ovzduší | MŽP SR v spolupráci s OÚ a KÚ |
| Ochrana ovzdušia – Dosiahnutie súladu všetkých zariadení spadajúcich pod smernicu 94/63/ES | SIŽP |
| Ochrana ovzdušia – Dosiahnutie súladu všetkých zariadení spadajúcich pod smernicu 99/13/ES | prevádzkovatelia, SIŽP |
| december 2011 |
| Kontrola priemyselného znečistenia – povolenia sú vydané pre všetky zostávajúce zariadenia podľa IPKZ | Agentúra IPKZ |
| december 2015 |
| Ochrana vôd – úplné zosúladenie: ČKOV | Prevádzkovatelia ČOV |

## Prechodné obdobia

Táto integrovaná stratégia zodpovedá na požiadavku EÚ preukázať, že deväť požadovaných prechodných období sa týka iba domácich aproximačných opatrení, ktoré sú:

výnimočné,

obmedzené v čase a rozsahu, a

doložené plánmi s presne definovanými krokmi zosúladenia.

Neobsahujú zmeny predpisov a politík Únie, ktoré by rušili ich správne pôsobenie, alebo by viedli k významnému narušeniu hospodárskej súťaže medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou.

Prechodné obdobia požadované vládou SR sú podrobnejšie popísané v sektorových stratégiách a odôvodnené v detailných implementačných plánoch pre jednotlivé smernice.

Zahŕňajú deväť smerníc:

Ochrana ovzdušia

Smernica Rady č. 94/63/ES o riadení emisií VOC zo skladovania benzínu a jeho distribúcie z terminálov na čerpacie stanice - prechodné obdobie do roku 2010.

Smernica Rady č. 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z použitia organických rozpúšťadiel v určitých činnostiach a zariadeniach - prechodné obdobie do roku 2010.

Odpadové hospodárstvo

Smernica Rady č 94/67/ES o spaľovaní nebezpečného odpadu, ktorá bude nahradená smernicou o spaľovaní odpadu (2000/76/EC) – prechodné obdobie do roku 2006.

Ochrana vôd

Smernica Rady č. 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (pitná voda) - prechodné obdobie do roku 2008.

Smernica Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd - prechodné obdobie do roku 2015.

Smernica Rady č. 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia –prechodné obdobie do roku 2006

Smernica Rady č. 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov - prechodné obdobie do roku 2008.

Kontrola priemyselného znečistenia

Smernica Rady č. 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia - prechodné obdobie do roku 2011.

Smernica Rady č. 88/609/EHS (v znení smernice 94/66/ES) o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia - prechodné obdobie do roku 2010.

# agregované náklady a Finančné plány

Táto kapitola obsahuje odhady nákladov slúžiacich na podporu aproximačného procesu Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia. Pre vybrané smernice v šiestich sektorových stratégiách (druhý diel) a pre implementačné plány smerníc (štvrtý diel) boli vykonané rôzne merania aproximačných nákladov. V tejto kapitole sa náklady spojili a získali sa tak agregované merania celkových aproximačných nákladov. Pojednáva sa tu taktiež o makroekonomických vplyvoch aproximácie v súvislosti s prognózami prerozdelenia kapitálu.

Správa zahŕňa i ďalšie informácie odvodené zo skúmania nákladov na ochranu životného prostredia a ich vplyvu na domácnosti v Slovenskej republike:

odhady základných, aproximačných a celkových (základných + aproximačných) nákladov na manažment životného prostredia v Slovenskej republike,

výpočty ukazovateľov zaťaženia súvisiacich s odhadovanými nákladmi,

plány financovania aproximačných nákladov.

## Ekonomická a finančná terminológia a predpoklady

V bloku 1 sú objasnené niektoré finančné termíny použité v tejto kapitole. V bloku 2 sú uvedené všeobecné predpoklady použité pri odvodzovaní väčšiny odhadov.

Blok 1. Finančná terminológia

Prevádzkové náklady – sú výdavky na jednotlivé položky, ktoré sú počas jedného roka nakúpené a spotrebované (napr. palivo, práca, elektrina, suroviny, pravidelná údržba).

Investície a kumulované investície – investície sú výdavky na statky dlhodobej spotreby, ktoré majú dobu životnosti viac ako jeden rok. Príkladom sú výdavky na stavby a zariadenia s dlhšou dobou životnosti potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami. Kumulované investičné náklady sú jednoduchým súčtom investícií uskutočnených za daný rok resp. počas celého analyzovaného obdobia.

Ročné investičné náklady – pre výpočet ročných investičných nákladov bol použitý vzorec pre výpočet ”anualizovaného” alebo ”postupného” rozvrhu platieb na dobu životnosti zakúpeného zariadenia. Ročné investičné náklady sú súčtom všetkých investícií do používaného zariadenia za daný rok.

Ročné prevádzkové náklady – súčet všetkých prevádzkových nákladov vynaložených na dosiahnutie aproximačných požiadaviek za daný rok.

Ročné náklady – súčet ročných investičných nákladov a  ročných prevádzkových nákladov v danom roku.

Súčasná hodnota (SH) – je súčasná diskontovaná hodnota všetkých ročných nákladov uskutočnených počas analyzovaného obdobia. Rok 2000  je pri výpočtoch použitý ako súčasný s výnimkou prípadov, kedy sa za súčasný považuje termín prvého vynaloženého výdavku.

Anualizované náklady – sú ”anualizáciou” SH. Tento výpočet môže byť realizovaný pre celé analyzované obdobie ako aj pre kratšie obdobie (napr. od roku implementácie do konca analyzovaného obdobia).

Blok 2. Predpoklady použité pre výpočet nákladov

Peňažné jednotky sú Sk a EUR roku 2000.

Východiskový rok pre výpočet súčasnej hodnoty je rok 2000.

Ročná diskontná sadzba je 10 (. Kapitálový trh v Slovenskej republike je komplexný, nevyspelý, a “riadený” v rôznych smeroch. Tieto okolnosti si vyžadujú uplatnenie 10 percentnej diskontnej sadzby ako hrubého odhadu spoločenských nákladov kapitálu. Uplatnenie akejkoľvek inej komerčnej alebo finančnej úrokovej sadzby by bolo v tomto prípade zavádzajúce.

Vybraný časový horizont pre analyzované obdobie je 35 rokov (od roku 2001 do 2035). Dôvodom výberu tohto časového horizontu sú dlhšie implementačné obdobia a doby životnosti príslušných zariadení, ktoré sú stanovené niektorými smernicami. Odhady investícií a nákladov sú uvedené v súhrnných tabuľkách.

Analyzované obdobie je od roku 2001 do roku 2035.

Základná časová jednotka použitá pri analýzach je jeden rok.

Aproximačné náklady boli počítané ako dodatočné náklady k bežným nákladom vynakladaným na zabezpečenie východiskovej situácie počas analyzovaného obdobia. Východisková situácia je charakterizovaná existujúcimi technológiami a úrovňou aktivít verejných a súkromných podnikov.

Pokiaľ bolo možné, ekonomické náklady na tovary a služby boli vyjadrené v trhových cenách, čo umožňuje dostatočne presné odhady nákladov, ak sa ceny výrazne nezmenia ako dôsledok dodatočných nákladov alebo zvýšeného dopytu po čistých procesoch a technológiách.

Výmenný kurz medzi Sk a EUR v roku 2000 je: 42,5 Sk = 1,00 EUR.

## Odhady nákladov

### Náklady na aproximáciu

Na základe podrobného skúmania východiskových podmienok, administratívnych nariadení a nariadení súvisiacich s dosiahnutím súladu boli odhadnuté aproximačné náklady pre každú smernicu, ktorá si bude vyžadovať veľké investície do technológie a infraštruktúry.

Okrem už spomenutých predpokladov, sa vychádzalo z garancie prechodného obdobia, ktoré požadovala vláda Slovenskej republiky. Tieto a ďalšie vlastnosti aproximačného procesu vytvorili východiskový aproximačný scenár pre každú smernicu. Podrobnosti nájdeme v príslušných sektorových stratégiách a implementačných plánoch smerníc.

#### Aproximačné náklady bez prerozdelenia kapitálu

Tabuľka 3 uvádza prehľad vybraných meraní odhadov aproximačných nákladov, ktoré sa čerpali z jednotlivých implementačných plánov smerníc a sektorových stratégií.

- Prehľad odhadov aproximačných nákladov bez prerozdelenia kapitálu (v mil. Sk)

| Sektor/Smernica | Kumulované investičné náklady - 35 rokov | Kumulované prevádzkové náklady | Celkové kumulované náklady na súlad | SH - 2000 | Anualizované náklady | Najvyššie ročné náklady na súlad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ročný náklad | Rok |
| Ochrana ovzdušia celkom | 10550.8 | 10886.6 | 21437.4 | 7685.05 | 845.64 | 1204.6 | 2010 |
| VOC-Rozpúšťadlá | 9456.3 | 8387.05 | 17843.35 | 5981.3 | 620.2 | 830.2 | 2010 |
| VOC-Benzín | 1094.5 | 288.1 | 1382.6 | 576.1 | 59.7 | 104.5 | 2010 |
| Čisté palivá | 0 | 1211.45 | 1211.45 | 333.7 | 34.6 | 50.8 | 2004 |
| LPOV | 0 | 1000 | 1000 | 484.92 | 99.1 | 225 | 2010 |
| Kvalita ovzdušia | 0 | 0 | 0 | 309.03 | 32.04 | 33.99 | 2002 |
| CHEMICKÉ LÁTKY/GMO celkom | 7.5 | 750.5 | 758 | 191.2 | 19.8 | 24.38 | 2004 |
| OCHRANA PRÍRODY celkom | 1 148.8 | 4 289.7 | 5 438.5 | 1 322.1 | 137.09 | 245.8 | 2035 |
| ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO celkom | 37320.6 | 49836 | 87156.6 | 20403.1 | 2115.66 | 4638.6 | 2035 |
| Staré vozidlá | 962.4 | 9490.2 | 10452.6 | 2177.8 | 225.8 | 424.6 | 2035 |
| PCB | 116.6 | 140 | 256.6 | 192 | 19.9 | 29.4 | 2001 |
| Batérie a akumulátory | 1536 | 2355.2 | 3891.2 | 827.1 | 85.8 | 154.3 | 2035 |
| Obaly a odpady z obalov | 4916.3 | 9938.1 | 14854.4 | 2786.8 | 289 | 682.8 | 2035 |
| Nebezpečný odpad | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.7 | 0 | 2001 |
| Skládky | 26831.8 | 19658.1 | 46489.9 | 10865.7 | 1126.7 | 3140.6 | 2035 |
| Rámcová smernica | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 2001 |
| Odpadový olej | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 1.86 | 0 | 2001 |
| Spaľovanie | 2957.5 | 8254.4 | 11211.9 | 3521.6 | 365.2 | 597.6 | 2012 |
| OCHRAVA Vôd celkom | 93809 | 91860 | 185669 | 57022.9 | 5912.6 | 9539 | 2035 |
| Pitná voda | 3742 | 2016 | 5758 | 2020.3 | 209.5 | 282 | 2007 |
| Dusičnany | 25794 | 40700 | 66494 | 23996.9 | 2488.2 | 3500 | 2007 |
| Kanalizácia – stokové siete a čistenie odpadových vôd | 61880 | 48600 | 110480 | 30151 | 3126.3 | 5600 | 2015 |
| Poľnohospodárstvo | 2393 | 544 | 2937 | 854.7 | 88.6 | 157 | 2015 |
| PRIEMYSELNÉ ZNEČISTENIE celkom | 44824.4 | 59453.3 | 104277.7 | 29422.5 | 3050.8 | 6483 | 2035 |
| Veľké spaľovacie zariadenia | 44824.4 | 59453.3 | 104277.7 | 29422.5 | 3050.8 | 6483 | 2035 |
| ŠESŤ SEKTOROV celkom | 187661.1 | 217076.1 | 404737.2 | 116046.8 | 12081.61 | 20761.1 | 2026 |

Ako vidíme z tabuľky 3, odhadnuté aproximačné náklady resp. ich súčet za plánované obdobie 35 rokov znamenajú kumulované investície vo výške 188 mld. Sk (4,4 mld. EUR).

Tabuľka 3 uvádza aj najvyššie ročné náklady pre každú smernicu a rok, v ktorom sú najvyššie podľa scenára integrovanej aproximačnej stratégie. Tieto najvyššie hodnoty sa pohybujú od 5,6 mld. Sk ročne pre smernicu čistenia mestských odpadových vôd v roku 2015 do 29 mil. Sk ročne pre smernicu PCB v roku 2001. Ročné náklady na celkovú aproximáciu dosiahnu 15 mld. Sk v roku 2007 a sa ďalej zvýšia na takmer 19 mld. Sk v roku 2013.

Aproximačné náklady z tabuľky 3 môžeme charakterizovať nasledovne:

sú to náklady na dosiahnutie súladu s administratívnymi a technickými požiadavkami, ktoré sú len prírastkom k “základným” nákladom,

boli počítané “od základu”. To znamená, že sú založené na podrobnom hodnotení existujúcej úrovne aktivít a technológií v Slovenskej republike a zmien, ktoré nastanú pre domácnosti, vládu a podniky po dosiahnutí súladu s acquis EÚ v oblasti životného prostredia,

sú výsledkom snahy odhadnúť čo “najnižšie náklady”.

V tomto zmysle odhady aproximačných nákladov odrážajú pravdepodobnú ekonomickú situáciu, obzvlášť pri súkromných nákladoch na dosiahnutie súladu.

Vo výpočtoch boli použité bežné trhové ceny, alebo odhady alternatívnych nákladov, ktoré sú vyjadrením bežných trhových hodnôt. Toto tvorí dôležitý element integrity v procese odhadu nákladov a taktiež predpoklad, že samotný aproximačný proces nebude až taký rozsiahly, aby vážne narušil cenovú štruktúru ekonomiky, alebo úroveň blahobytu, ktorá sa odráža v bežných cenách a množstvách. Rozsah intervencií spôsobených aproximáciou však predpoklad zachovania  úrovne blahobytu mierne spochybňuje. Je veľmi pravdepodobné, ba až nevyhnutné, že dosiahnutie súladu s právnymi predpismi EÚ bude znamenať na niektorých trhoch prejavenie nedostatku zdrojov a zvyšovania cien z dôvodu “prerozdelenia” zdrojov na alternatívne využitie. Táto zmena, prerozdelenie nedostatočných zdrojov z iných činností do ochrany životného prostredia si vyžiada od spoločnosti sekundárne aproximačné náklady. Časťou týchto sekundárnych nákladov sa zaoberá nasledovná kapitola.

#### Aproximačné náklady s  prerozdelením kapitálu

Náklady, o ktorých sme hovorili sú dostatočne veľké na to, aby sme mohli konštatovať, že aproximácia životného prostredia si nevyžiada len malú, alebo okrajovú zmenu v ekonomickom živote Slovenskej republiky. Preto bolo pre účely vytvorenia integrovanej aproximačnej stratégie pre Slovenskú republiku potrebné odhadnúť veľkosť aspoň jedného významného “trhového efektu”. Zvláštne úsilie bolo venované najmä odhadu celkových aproximačných nákladov vzhľadom k dopadom aproximácie na kapitálové trhy. Tieto odhady sú po mnohých stránkach nedokonalé. Analýzy citlivosti, ktoré zahŕňajú mnoho, ale nie všetky ekonomické parametre výsledkov modelu, viedli k úpravám pôvodných odhadov kapitálových nákladov o 7 až 14 %.

Tabuľka 4 je prehľadom nákladov vo vybraných rokoch s priemerne 11 %-ným prispôsobením aproximačných odhadov odrážajúcim prerozdelenie kapitálu.

- Aproximačné náklady s  prerozdelením kapitálu a bez neho (v mld. Sk)

| Súhrnné merania | Rok | Bez prerozdelenia kapitálu | S prerozdelením kapitálu |
| --- | --- | --- | --- |
| Súčasná hodnota nákladov |  | 112.9 | 119.8 |
| Anualizované náklady |  | 11.8 | 12.4 |
| Ročné náklady vo vybraných rokoch | 2001 | 0.4 | 0.4 |
|  | 2002 | 1.9 | 2.0 |
|  | 2003 | 3.3 | 3.5 |
|  | 2005 | 6.5 | 6.9 |
|  | 2010 | 17.5 | 18.4 |
|  | 2015 | 19.6 | 20.7 |
|  | 2020 | 20.5 | 21.7 |

Ako možno vidieť prepočet prerozdelenia kapitálu vedie k nárastu počiatočných investičných odhadov ročných nákladov o 0,9 mld. Sk za rok do roku 2010. Včlenenie týchto odhadov do nákladov jasne odráža “sekundárne” efekty aproximácie a taktiež ekonomickú realitu.

### Ekonomické náklady ochrany životného prostredia a manažment vybraných sektorov

Aproximačné náklady neobsahujú náklady súvisiace s manažmentom životného prostredia, ktorými v súčasnosti sú, a budú aj naďalej zaťažené domácnosti Slovenskej republiky. Tieto sú základnými nákladmi manažmentu životného prostredia.

#### Základné náklady

Tabuľka 5 uvádza odhady základných ročných nákladov. Ako vidíme, celkové základné náklady v oblasti ochrany vôd sú porovnateľné s výškou aproximačných nákladov. Pri odpadovom hospodárstve sa odhaduje, že základné náklady sú podstatne vyššie ako aproximačné. Túto skutočnosť odráža fakt, že celý manažment odpadu je environmentálne riadený (nie len recyklácia) a že Slovenská republika už urobila podstatný krok smerom k moderným a viac životné prostredie chrániacim systémom zberu a nakladania s odpadom. Základné náklady pre vzduch nie sú kompletné, preto porovnávanie nie je možné.

- Odhad základných nákladov pre sektory a smernice upravujúce ochranu ovzdušia, vôd a odpadové hospodárstvo

| Sektor/Smernica | Ročné náklady (v mil. Sk)) |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2005 | 2010 |
| OCHRANA OVZDUŠIA CELKOM | 301 | 301 | 301 |
| VOC-Rozpúšťadlá | 0 | 0 | 0 |
| VOC-Benzín | 301 | 301 | 301 |
| Čisté palivá | * | * | * |
| LPOV | * | * | * |
| ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO CELKOM | 8 191 | 10 067 | 12 617 |
| Staré vozidlá | ** | ** | ** |
| PCB | ** | ** | ** |
| Batérie a akumulátory | ** | ** | ** |
| Obaly a odpady z obalov | ** | ** | ** |
| Nebezpečný odpad | ** | ** | ** |
| Skládky | ** | ** | ** |
| Rámcová smernica | ** | ** | ** |
| Odpadové oleje | ** | ** | ** |
| Spaľovanie | ** | ** | ** |
| OCHRANA VÔD CELKOM | 6 895 | 6 895 | 6 895 |
| Pitná voda | 3 344 | 3 344 | 3 344 |
| Dusičnany | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Kanalizácia - stokové siete a čistenie | 2 201 | 2 201 | 2 201 |
| Poľnohospodárstvo | * | * | * |
| PRIEMYSELNÉ ZNEČISTENIE CELKOM | * | * | * |
| Veľké spaľovne | * | * | * |
| ŠTYRI SEKTORY CELKOM | 15 387 | 17 263 | 19 813 |

* Bez odhadu

** Odhad pre celý sektor odpadu

Odhady základných nákladov sú neúplné v dvoch ohľadoch. Po prvé, neobsahujú, či nereflektujú náklady na udržanie súčasnej úrovne ochrany životného prostredia v sektoroch, v ktorých je ochrana momentálne nákladná, napr. veľké spaľovne odpadov, čo značí, že základné náklady sú pravdepodobne podhodnotené. Po druhé, zatiaľ čo tieto odhady sú zväčša založené na rovnakých základných informáciách aké boli použité pri odhadoch aproximačných nákladov, nie sú založené na tak podrobnom skúmaní príslušných zariadení, nákladov a možností. V niektorých prípadoch boli pri odhadoch alebo pri ich doplnení či skúšobných odhadoch taktiež použité bežné rozpočtové údaje, ktoré využili informácie o nákladoch na základné zariadenia a technológie.

## Odhady nákladov a zaťažení

### Ekonomické náklady a ukazovatele zaťaženia

Táto časť vkladá aproximačné náklady do kontextu Slovenskej republiky, ktorá má 5,4 miliónov obyvateľov a životnú úroveň oproti západnej Európe na úrovni jednej tretiny až jednej pätiny. V tomto špecifickom kontexte ľudí a domácností Slovenskej republiky sú vyššie uvedené agregované merania nákladov ťažko použiteľné.

Túto skutočnosť upravujú tzv. ukazovatele zaťaženia. Tieto ukazovatele majú určité technické nedostatky, poskytujú však perspektívu určenia nákladov a indikátorov zmien v úrovni blahobytu spojenej s aproximáciou. Tieto ukazovatele prezentujú aproximačné náklady ako pomer k hospodárskej aktivite všeobecne alebo ako pomer k príjmom jednotlivca alebo domácnosti.

### Ukazovatele zaťaženia pre aproximáciu s  prerozdelením kapitálu a bez neho.

Tabuľky 6 a 7 uvádzajú odhady ukazovateľov zaťaženia aproximačných nákladov. Pre tieto výpočty boli ako meradlo nákladov aproximácie vybrané ročné náklady, pretože neprezentujú len jedinú hodnotu vyjadrenia nákladov ako napr. súčasná hodnota alebo anualizované náklady. Tieto sú zaujímavé pre porovnávanie nákladov rôznych stratégií a programov. Naopak ročné náklady majú schopnosť poskytnúť nákladové meradlo, ktoré lepšie vystihuje podstatu ukazovateľov zaťaženia. Pretože ročné aproximačné náklady sa časom menia, boli počítané pre tri roky korešpondujúce so začiatkom, stredom a koncom transpozície.

- Ukazovatele zaťaženia s aproximačnými nákladmi bez prerozdelenia kapitálu

| Ukazovateľ zaťaženia | Rok |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2005 | 2010 |
| Ročné náklady* (v mil. Sk) | 3224.78 | 6445.57 | 17390.2 |
| Ročné náklady/HDP (%) | 0.36 | 0.73 | 1.96 |
| Ročné náklady na osobu (Sk) | 597.18 | 1193.62 | 3220.41 |
| Ročné náklady na osobu /Priemerná čistá mzda (%) | 0.55 | 1.11 | 2.98 |
| Ročné náklady na domácnosť (Sk) | 1743.12 | 3484.09 | 9400.11 |
| Ročné náklady na domácnosť /Mediánový čistý príjem (%) | 1.12 | 2.24 | 6.05 |
| Ročné náklady na domácnosť / Príjem pre najnižší kvantil (%) | 2.62 | 5.23 | 14.11 |

* Ročné administratívne náklady a ročné náklady na súlad sú definované vyššie. Administratívne náklady sú náklady spojené so zmenami vo verejnej správe, ktoré vzniknú aproximáciou životného prostredia. Náklady na súlad sú náklady spojené so zmenami v produkcii verejne alebo súkromne vyrábaných tovarov a služieb. Pre bližšiu charakteristiku rozdielov zloženia týchto nákladov viď implementačné plány smerníc.

Tabuľka 6 začína odhadom ročných aproximačných nákladov na ktorých sú založené ukazovatele zaťaženia. Aproximačné náklady ako percentuálny podiel HDP alebo nákladov na osobu sa nezdajú byť ani triviálne ani šokujúce.

Nastáva obava, že aproximáciou životného prostredia budú zvlášť zaťažené chudobnejšie domácnosti. Za ukazovateľ zaťaženia domácností s nízkym príjmom sa považuje ukazovateľ -  náklady pre domácnosť ako percento mediánového čistého príjmu 20-tich percent domácností s najnižším príjmom. Do roku  2005 vzrastú aproximačné náklady týchto domácností na viac než 5% ich čistého príjmu a do roku 2010 sa vyšplhajú až nad 14%.

Tu sa ukazuje jeden vážny nedostatok použitia týchto ukazovateľov: niekedy sú totiž príliš agregované na to, aby určili dopad zaťaženia na jednotlivcov či domácnosti. Napríklad, ak domácnosti len v niekoľkých komunitách musia znášať dopad niektorého drahého znaku smernice, sú vtedy zaťažené len tieto domácnosti a nie domácnosti všeobecne.

- Ukazovatele zaťaženia aproximačnými nákladmi s prerozdelením kapitálu

| Rok | 2003 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ročné náklady* (v mil. Sk) | 3443.10 | 6884.80 | 18467.06 |
| Ročné náklady/HDP (%) | 0.39 | 0.78 | 2.08 |
| Ročné náklady na osobu (Sk) | 637.60 | 1274.9 | 3419.80 |
| Ročné náklady na osobu /Priemerná čistá mzda (%) | 0.59 | 1.18 | 3.17 |
| Ročné náklady na domácnosť (Sk) | 1861.2 | 3721.5 | 9982.20 |
| Ročné náklady na domácnosť /Mediánový čistý príjem (%) | 1.20 | 2.39 | 6.42 |
| Ročné náklady na domácnosť / Príjem pre najnižší kvantil (%) | 2.80 | 5.60 | 14.98 |

* Ročné administratívne náklady a náklady na súlad

Tabuľka 7 uvádza rovnaké ukazovatele zaťaženia vypočítané pomocou použitia nákladov spojených s prerozdelením kapitálu.  Ako možno očakávať, zaťaženia sú v tomto prípade mierne vyššie.

### Ukazovatele zaťaženia na ochranu životného prostredia a manažment životného prostredia po aproximácii.

V tabuľkách 8 a 9 sú uvedené odhady ukazovateľov zaťaženia pre ochranu životného prostredia v Slovenskej republike pre tie úrovne poskytovaných environmentálnych služieb, pre ktoré boli k dispozícii údaje o základných nákladoch. Tieto ukazovatele naznačujú, že Slovenská republika má podstatné ekonomické záväzky k ochrane životného prostredia, dokonca aj pri neúplnom zastúpení základných nákladov.

- Ukazovatele zaťaženia pre dostupné údaje o základných nákladoch

| Rok | 2003 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ročné náklady* (v mil. Sk) | 15 387 | 17 263 | 19 813 |
| Ročné náklady/HDP (%) | 1.73 | 1.95 | 2.23 |
| Ročné náklady na osobu (Sk) | 2 849.44 | 3 196.85 | 3 669.07 |
| Ročné náklady na osobu /Priemerná čistá mzda (%) | 2.64 | 2.96 | 3.4 |
| Ročné náklady na domácnosť (Sk) | 8 317 | 9 331 | 10 710 |
| Ročné náklady na domácnosť /Mediánový čistý príjem (%) | 5.35 | 6 | 6.89 |
| Ročné náklady na domácnosť / najnižší kvintil príjmu (%) | 12.48 | 14 | 16.07 |

* Ročné administratívne náklady a náklady na súlad

Tabuľka 8 na základe týchto ukazovateľov naznačuje, že základné náklady už predstavujú podstatné zaťaženie.. Ak k nim pridáme aproximačné náklady (tabuľka 8), po aproximácii bude ochranou životného prostredia uvalené veľmi vysoké nákladové bremeno. Predpokladaný nárast percentuálneho podielu nákladov na mediánový čistý príjem domácnosti je 5,35% v roku 2003, 6% v roku 2005 a potom až na 6,89% v roku 2010.

- Ukazovatele zaťaženia životného prostredia po aproximácii*

| Rok | 2003 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ročné náklady* (mil. Sk) | 18 830.14 | 24 147.82 | 38 280.06 |
| Ročné náklady/HDP (%) | 2.12 | 2.72 | 4.31 |
| Ročné náklady na osobu (Sk) | 3 487.06 | 4 471.82 | 7 088.9 |
| Ročné náklady na osobu /Priemerná čistá mzda (%) | 3.23 | 4.14 | 6.56 |
| Ročné náklady na domácnosť (Sk) | 10 178.45 | 13 052.88 | 20 691.93 |
| Ročné náklady na domácnosť /Mediánový čistý príjem (%) | 6.55 | 8.4 | 13.31 |
| Ročné náklady na domácnosť /Najnižší kvintil príjmu (%) | 15.28 | 19.59 | 31.05 |

* Náklady zahŕňajú základné náklady, a náklady na aproximáciu s kapitálovým prerozdelením

## Integrovaný finančný plán

Tabuľky 10-14 uvádzajú plán financovania nákladov aproximácie pre jednotlivé roky od 2002 až do roku 2005, pričom v tabuľke 14 je tento plán pre obdobie od roku 2006 do roku 2010. Plán bol vytvorený na základe jednotlivých smerníc a náklady rozdelené do jednotlivých rozpočtových kategórií sú celkovými investičnými nákladmi (bez prerozdelenia kapitálu). Tabuľky taktiež obsahujú krížové odkazy na tabuľku 3 a na sektory.

Rozpočtové kategórie tohto plánu sa delia na domácu a zahraničnú zložku. Zahraničná zahŕňa zahraničné granty, pričom zahraničné úvery sa považujú za domácu rozpočtovú kategóriu vzhľadom na to, že tieto náklady budú znášať domácnosti. Domáca zložka sa skladá zo súkromného a verejného sektoru. Verejný sa ďalej delí na štátny rozpočet a ostatné programy verejného sektora. Štátny rozpočet je financovaný z daňových príjmov, ostatné programy tvoria špeciálne príjmové programy, vrátane takých mechanizmov ako sú špeciálne dane a užívateľské poplatky.

- Navrhovaná stratégia aproximácie životného prosredia, 2002

| Sektor | Smernica | Súkromný Sektor | Štátny rozpočet | Ostatný verejný sektor | Zahraničná podpora | CELKOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana ovzdušia | VOC-Rozpúšťadlá |  |  |  |  | 0 |
|  | VOC-Benzín |  |  |  |  | 0 |
|  | Čisté palivá |  |  |  |  | 0 |
|  | LPOV |  |  |  |  | 0 |
| Chemikálie a geneticky modifikované organizmy | Všetky smernice |  | 1.25 |  |  | 1.25 |
| Ochrana prírody | Všetky smernice |  |  |  |  | 0 |
| Odpadové hospodárstvo | Staré vozidlá |  |  |  |  | 0 |
|  | PCB |  |  |  |  | 0 |
|  | Batérie a akumulátory |  |  |  |  | 0 |
|  | Obaly a odpady z obalov | 0.09 |  |  | 0.01 | 0.1 |
|  | Nebezpečný odpad |  |  |  |  | 0 |
|  | Skládky | 644.7 | 58 | 49.45 | 322.35 | 1074.5 |
|  | Rámcová smernica |  |  |  |  | 0 |
|  | Odpadové oleje |  |  |  |  | 0 |
|  | Spaľovanie | 68.94 | 5.75 | 5.75 | 34.47 | 114.9 |
| Ochrana vôd | Pitná voda |  | 37 | 29.75 | 200.25 | 267 |
|  | Dusičnany | 3 712.5 | 18.75 |  | 18.75 | 3750 |
|  | Kanalizácia – stokové siete a čistenie komunálnych odpadových vôd |  | 373.77 | 226.23 | 1 800 | 2400 |
|  | Poľnohospodársko-potravinársky priemysel |  | 25.75 |  | 77.25 | 103 |
| Priemyselné znečistenie | LCP (52/2000)-Emisné limity |  |  |  |  | 0 |
| ŠESŤ SEKTOROV CELKOM | 4 426.23 | 520.27 | 311.17 | 2 453.08 | 7 710.75 |

- Navrhovaná stratégia aproximácie životného prostredia, 2003

| Sektor | Smernica | Súkromný Sektor | Štátny rozpočet | Ostatný verejný sektor | Zahraničná podpora | CELKOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana ovzdušia | VOC-Rozpúšťadlá |  |  |  |  | 0 |
|  | VOC-Benzín |  |  |  |  | 0 |
|  | Čisté palivá |  |  |  |  | 0 |
|  | LPOV |  |  |  |  | 0 |
| Chemické látky a geneticky modifikované organizmy | Všetky smernice |  | 1 | 1 |  | 2 |
| Ochrana prírody | Všetky smernice | 2.04 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 20.4 |
| Odpadové hospodárstvo | Staré vozidlá | 95.55 | 1.95 |  |  | 97.5 |
|  | PCB |  |  |  |  | 0 |
|  | Batérie a akumulátory |  |  |  |  | 0 |
|  | Obaly a odpady z obalov | 0.09 |  |  | 0.01 | 0.1 |
|  | Nebezpečný odpad |  |  |  |  | 0 |
|  | Skládky | 423.9 | 20.18 | 50.47 | 211.95 | 706.5 |
|  | Rámcová smernica |  |  |  |  | 0 |
|  | Odpadové oleje |  |  |  |  | 0 |
|  | Spaľovanie | 28.38 | 2.36 | 2.37 | 14.19 | 47.3 |
| Ochrana vôd | Pitná voda |  | 30.75 | 36 | 200.25 | 267 |
|  | Dusičnany | 3 712.5 | 13 | 5.75 | 18.75 | 3 750 |
|  | Kanalizácia – stokové siete a čistenie komunálnych odpadových vôd |  | 250 | 350 | 1800 | 2 400 |
|  | Poľnohospodársko-potravinársky priemysel |  | 15 | 10.75 | 77.25 | 103 |
| Priemyselné znečistenie | LCP (52/2000)-Emisné limity |  |  |  |  | 0 |
| ŠESŤ SEKTOROV CELKOM |  | 340.36 | 462.46 | 2 328.52 | 7 393.8 |

- Navrhovaná stratégia aproximácie životného prostredia, 2004

| Sektor | Smernica | Súkromný Sektor | Štátny rozpočet | Ostatný verejný sektor | Zahraničná podpora | CELKOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana ovzdušia | VOC-Rozpúšťadlá | 585.2 |  |  |  | 585.2 |
|  | VOC-Benzín | 36.05 | 4.51 | 4.51 | 27.04 | 72.1 |
|  | Čisté palivá |  |  |  |  | 0 |
|  | LPOV |  |  |  |  | 0 |
| Chemické látky a geneticky modifikované organizmy | Všetky smernice |  | 1.88 | 1.88 | 3.75 | 7.5 |
| Ochrana prírody | Všetky smernice | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 25 |
| Odpadové hospodárstvo | Staré vozidlá | 75.85 | 1.55 |  |  | 77.4 |
|  | PCB |  |  |  |  | 0 |
|  | Batérie a akumulátory | 311.04 | 3.05 | 5.59 | 25.92 | 345.6 |
|  | Obaly a odpady z obalov |  |  |  |  | 0 |
|  | Nebezpečný odpad |  |  |  |  | 0 |
|  | Skládky | 543.72 | 24.85 | 65.77 | 271.86 | 906.2 |
|  | Rámcová smernica |  |  |  |  | 0 |
|  | Odpadové oleje |  |  |  |  | 0 |
|  | Spaľovanie | 463.62 | 13 | 64.27 | 231.81 | 772.7 |
| Ochrana vôd | Pitná voda |  | 30 | 36.75 | 200.25 | 267 |
|  | Dusičnany | 3 712.5 | 13 | 5.75 | 18.75 | 3 750 |
|  | Kanalizácia – stokové siete a čistenie komunálnych odpadových vôd |  | 220 | 380 | 1 800 | 2 400 |
|  | Poľnohospodársko-potravinársky priemysel |  | 12.88 | 12.88 | 77.25 | 103 |
| Priemyselné znečistenie | LCP (52/2000)-Emisné limity |  |  |  |  | 0 |
| ŠESŤ SEKTOROV CELKOM |  | 332.21 | 584.88 | 2 660.38 | 9 307.95 |

- Navrhovaná stratégia aproximácie životného prostredia, 2005

| Sektor | Smernica | Súkromný Sektor | Štátny rozpočet | Ostatný verejný sektor | Zahraničná podpora | CELKOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana ovzdušia | VOC-Rozpúšťadlá | 585.2 |  |  |  | 585.2 |
|  | VOC-Benzín | 36.05 | 4.51 | 4.51 | 27.04 | 72.1 |
|  | Čisté palivá |  |  |  |  | 0 |
|  | LPOV |  |  |  |  | 0 |
| Chemické látky a geneticky modifikované organizmy | Všetky smernice |  |  |  |  | 0 |
| Ochrana prírody | Všetky smernice | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 25 |
| Odpadové hospodárstvo | Staré vozidlá | 92.22 | 1.88 |  |  | 94.1 |
|  | PCB |  |  |  |  | 0 |
|  | Batérie a akumulátory |  |  |  |  | 0 |
|  | Obaly a odpady z obalov | 16.38 | 0.23 | 0.23 | 1.37 | 18.2 |
|  | Nebezpečný odpad |  |  |  |  | 0 |
|  | Skládky | 178.74 | 12.37 | 17.42 | 89.37 | 297.9 |
|  | Rámcová smernica |  |  |  |  | 0 |
|  | Odpadové oleje |  |  |  |  | 0 |
|  | Spaľovanie | 444.54 | 30 | 44.09 | 222.27 | 740.9 |
| Ochrana vôd | Pitná voda |  | 30 | 36.75 | 200.25 | 267 |
|  | Dusičnany | 3 712.5 | 13 | 5.75 | 18.75 | 3 750 |
|  | Kanalizácia – stokové siete a čistenie komunálnych odpadových vôd |  | 222 | 378 | 1800 | 2 400 |
|  | Poľnohospodársko-potravinársky priemysel |  | 12.88 | 12.88 | 77.25 | 103 |
| Priemyselné znečistenie | LCP (52/2000)-Emisné limity |  |  |  |  | 0 |
| ŠESŤ SEKTOROV CELKOM |  | 334.36 | 507.12 | 2 443.8 | 8 353.4 |

- Navrhovaná stratégia aproximácie životného prostredia, 2006-2010

| Sektor | Smernica | Súkromný Sektor | Štátny rozpočet | Ostatný verejný sektor | Zahraničná podpora | CELKOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana ovzdušia | VOC-Rozpúšťadlá | 2 926 |  |  |  | 2 926 |
|  | VOC-Benzín | 180.25 | 22.53 | 22.53 | 135.19 | 360.5 |
|  | Čisté palivá |  |  |  |  | 0 |
|  | LPOV |  |  |  |  | 0 |
| Chemické látky a geneticky modifikované organizmy | Všetky smernice |  |  |  |  | 0 |
| Ochrana prírody | Všetky smernice | 14.09 | 42.27 | 42.27 | 42.27 | 140.9 |
| Odpadové hospodárstvo | Staré vozidlá | 121.23 | 2.47 |  |  | 123.7 |
|  | PCB | 29.15 | 3.65 | 3.65 | 21.86 | 58.3 |
|  | Batérie a akumulátory |  |  |  |  | 0 |
|  | Obaly a odpady z obalov | 605.25 | 8.41 | 8.41 | 50.44 | 672.5 |
|  | Nebezpečný odpad |  |  |  |  | 0 |
|  | Skládky | 1 187.1 | 39.48 | 158.37 | 593.55 | 1 978.5 |
|  | Rámcová smernica |  |  |  |  | 0 |
|  | Odpadové oleje |  |  |  |  | 0 |
|  | Spaľovanie | 335.28 | 20 | 35.88 | 167.64 | 558.8 |
| Ochrana vôd | Pitná voda |  | 30 | 130.25 | 480.75 | 641 |
|  | Dusičnany | 8 458.56 | 13 | 29.72 | 42.72 | 8544 |
|  | Kanalizácia – stokové siete a čistenie komunálnych odpadových vôd |  | 500 | 2925 | 10 275 | 13 700 |
|  | Poľnohospodársko-potravinársky priemysel |  | 65 | 65 | 390 | 520 |
| Priemyselné znečistenie | LCP (52/2000)-Emisné limity | 6 227.46 | 925 | 2707.69 | 10 898.06 | 2 0758.2 |
| ŠESŤ SEKTOROV CELKOM |  | 1671.8 | 6128.76 | 23 097.48 | 50 982.4 |

## Programy implementácie finančných plánov

Táto správa obsahuje finančné analýzy a predstavy vychádzajúce z údajov, ktoré boli k dispozícii v čase jej vypracovania.

Detailnejšie plánovanie umožní až prijatie mnohých dôležitých rozhodnutí. Slovensko je v procese decentralizácie vládnych orgánov na úroveň regiónov a obcí a privatizácie vládnych organizácií, ktoré riadia podstatnú časť infraštruktúry životného prostredia v krajine. Tieto rozhodnutia ovplyvnia možnosti financovania investícií potrebných na splnenie požiadaviek EÚ. Napríklad určenie vlastníctva je podstatnou podmienkou pri úveroch zabezpečených aktívami, ktoré sú tiež finančnou možnosťou. Bilaterálne alebo multilaterálne grantové a úverové programy, ktoré môžu prispieť k rozvoju infraštruktúry životného prostredia, sa tiež často viažu k vlastníctvu verejného sektora, aby sa tak vyhlo deformáciám trhu.

Pri súčasnej situácii nie je možné presne predpovedať aká bude konečná štruktúra vlastníctva a  nie je preto ani možné presne určiť prípadné uplatnenia medzinárodných finančných zdrojov. Podobne musia byť jasné príjmové toky, aby sa mohlo určiť použitie predpokladaných príjmov na podporu projektov rozvoja infraštruktúry. Mnoho denných príjmových tokov sa v súčasnosti riadi centrálnym vládnym sadzobníkom, čo nekorešponduje s cenou za zabezpečenie služieb. Ak sa táto situácia zmení a bude odrážať princíp “znečisťovateľ platí” bude možné tiež pritiahnuť príjmami zabezpečené úvery. Vyššie a viac predvídateľné sadzby potom poskytnú ďalšie možnosti ako sú verejno-súkromné spoločnosti, zvyšujúce množstvo kapitálu súkromného sektora použiteľného na tieto projekty.

Z dlhodobého hľadiska sa očakáva podpora EÚ prostredníctvom štrukturálnych fondov a ďalších mechanizmov. Táto správa použila ako príklad program ISPA, pretože tento bol navrhnutý ako predchodca finančných mechanizmov budúcnosti, avšak presná podoba budúceho financovania nie je, čo vedie k nasledujúcej skutočnosti. Očakáva sa, že krajiny v prechodnom období, ktoré sú si vedomé potreby riešiť podstatné požiadavky infraštruktúry, budú mať už plne vypracované projekty pripravené na financovanie. Špecifické požiadavky úverových zdrojov sa líšia, preto sa zatiaľ môžu vytvárať všeobecné koncepty projektov, avšak detaily projektov je lepšie ponechať na tvorbu v plnej spolupráci s finančnými zdrojmi.

# Obsah druhÉHO, tretieho a Štvrtého dielu

Sektorové stratégie a plány sa nachádzajú v samostatných kapitolách druhého dielu stratégie. Obsahujú zhrnutie súčasného stavu vzhľadom na transpozíciu a implementáciu, implementačný plán a odhady nákladov spojených s aproximáciou.

V treťom dieli sa nachádzajú správy o horizontálnom sektore, sektor hluku a jadrovej bezpečnosti a správa o stave. Ich cieľom je popis súčasného stavu implementácie acquis EÚ v týchto sektoroch. Implementácia nariadení u tých sektorov je takmer kompletná, výnimku tvorí požiadavka podávania správ Európskej Komisii, ktorá sa bude uplatňovať až po vstupe.

Štvrtý diel obsahuje podrobné implementačné plány pre 33 smerníc. Pre sektor ochrany prírody nebolo potrebné zostaviť implementačný plán, pretože všetky potrebné činnosti sú podrobne opísané v sektorovej stratégii.

DIEL 2

1. SEKTOR   OCHRANY   OVZDUŠIA

Implementačná stratégia a plán

OBSAH

1	ÚVOD	4

1.1	Priority a ciele	5

1.2	Právne predpisy a prepojenia na iné sektory.	6

2	SÚČASNÁ SITUÁCIA	8

2.1	Transpozícia	8

2.2	Kompetentné orgány a účastníci	9

2.3	Implementačné medzery	12

3	ImpLEMENAČNÝ PLÁN	20

3.1	Prístup	...............................................................................................................20

3.2	Štátna správa	21

3.3	Implementačné opatrenia	22

3.4	Prechodné obdobia	24

4	ODHADY NÁKLADOV	26

4.1	Úvod	...............................................................................................................26

4.2	Súhrn nákladov	28

5	TRANSPOZÍCIA LEGISLATÍVY v SEKTORE OVZDUŠIE	32

SKRATKY

| BAT | Najlepšie dostupné techniky |
| --- | --- |
| BREF | Referenčné dokumenty pre BAT |
| CO | Oxid uhoľnatý |
| ČS | Čerpacie stanice |
| DENOX | Denitrifikačné zariadenie |
| DESOX | Desulfurizačné zariadenie |
| DSIP | Implemetačný plán pre smernicu |
| EIA | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie |
| EIB | Európska investičná banka |
| EK | Európska Komisia |
| EL | Emisný limit |
| EPER | Európsky register emisií znečisťujúcich látok |
| EÚ | Európska únia |
| HCFCs | Neplnohalogenované uhľovodíky |
| hmotnostné % | g S/100 g vykurovacieho oleja |
| IFR | Vnútorná plávajúca strecha |
| IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania |
| KÚ | Krajský úrad |
| LAT | Dolná medza na hodnotenie úrovne znečisťovania ovzdušia |
| LCP | Veľké spaľovacie zariadenia |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| MOL | Maďarská ropná spoločnosť |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| MW | Megawatt |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| NAQMN | Národná sieť monitorovacích staníc kvality ovzdušia |
| NEAP | Národný environmentálny akčný program |
| NEIS | Národný emisný inventarizačný systém |
| NO2 | Oxid dusičitý |
| NOx | Oxidy dusíka |
| ODS | Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu |
| OMV | Osterreischer Mineralverband |
| OÚ | Okresný úrad |
| Pb | Olovo |
| PM | Hmotné častice |
| POH | Program odpadového hospodárstva |
| PV | Súčasná hodnota |
| REZZO | Register emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia |
| S | Síra |
| SHMÚ | Slovenský hydrometeorologický ústav |
| SIŽP | Slovenská inšpekcia životného prostredia |
| Sk | Slovenská koruna (mena) 1 Sk = 0.0229 euro |
| SO2 | Oxid siričitý |
| SR | Slovenská republika |
| t/rok | tony za rok |
| TSP | Celkové tuhé častice |
| UAT | Horná medza na hodnotenie úrovne znečisťovania ovzdušia |
| VCU | Jednotka zachytávania pár |
| VOC | Prchavé organické látky |
| VRU | Jednotka spätného získavania pár |
| VURUP | Výskumný ústav ropných a uhľovodíkových plynov |

# ÚVOD

Tento implementačný plán sa týka nasledujúcich smerníc a nariadenia:

- Smernica 96/62/EHS o hodnotení a riadení kvality ovzdušia,

- Smernica 99/30/EHS týkajúca sa limitných hodnôt pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, tuhé častice a olovo v okolitom ovzduší,

- Smernica 2000/69/ES týkajúca sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v okolitom ovzduší,

- Smernica 92/72/EHS o znečisťovaní ovzdušia troposferickým ozónom,

- Smernica 94/63/ES o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice

- Smernica 99/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach,

- Smernica 93/12/ES týkajúca sa obsahu síry v istých kvapalných pohonných hmotách, v znení Smerníc 98/70 a 99/32,

- Smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a motorovej nafty a ktorou sa mení a dopĺňa 93/12 ,

- Smernica 1999/32 týkajúca sa zníženia obsahu síry v určitých kvapalných palivách a ktorou sa mení a dopĺňa 93/12 ,

- Smernica 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch,

- Nariadenie 2037/2000 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu v znení 2038/2000 a 2039/2000.

Nariadenie týkajúce sa látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu patrí podľa implementačnej príručky Európskej únie (EÚ) do chemického sektora. Dôvodom zahrnutia uvedeného nariadenia do tohto plánu je rozdelenie pôsobností na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

Ako súčasť prístupového procesu Európska komisia (EK) požiadala Slovenskú republiku (SR) pripraviť implementačné plány, určujúce ako vláda plánuje naplniť povinnosti, nachádzajúce sa v acquis pre životné prostredie. Tento plán týkajúci sa sektoru ovzdušie je rozdelený do piatich častí:

Kapitola 1:	Legislatíva EÚ a SR a vládne priority.

Kapitola 2:	Súčasný stav transpozície a implementácie, kľúčoví účastníci a kompetentné orgány.

Kapitola 3:	Implementačný plán, zahrňujúci prístup, kompetencie, administratívu, technický súlad, prípadne prechodné obdobie.

Kapitola 4:	Administratívne náklady a náklady na technický súlad.

Kapitola 5:	Stav transpozície.

Financovanie krokov opísaných vo všetkých sektorových plánoch bude rozobraté v časti integrovaný finančný plán.

Tento implementačný plán je v súlade s negociačnou pozíciou SR, kapitola22 - životné prostredie (December 2000) a ďalej je založený na implementačných prioritách tak, ako ich určil odbor ochrany ovzdušia MŽP SR.

## Priority a ciele

Kľúčovými cieľmi Národného environmentálneho akčného programu SR II, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.112 zo dňa 16. decembra 1999, v sektore ovzdušie sú:

- Transpozícia práva Európskej únie do právneho systému SR a dotvorenie uceleného systému právnych predpisov v problematike ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy

- Zníženie emisií základných znečisťujúcich látok, prchavých organických zlúčenín (VOC), perzistentných organických látok a ťažkých kovov

- Používanie ekologických palív

- Zníženie emisií VOC z priemyslu

- Odstavenie prevádzky trichlóretylénu v Nováckych chemických závodoch (chemický priemysel)

- Odstavenie opotrebovaných zariadení

- Zmena používaného paliva vo veľkých spaľovacích zariadeniach z uhlia alebo oleja na zemný plyn, včítane paroplynového cyklu

- Inštalovanie desulfurizačných (DeSOx) a denitrifikačných (DeNOx) jednotiek

- Technické opatrenia na zlepšenie spaľovania (fluidné spaľovanie, nízkoemisné horáky, odlučovače, spaľovanie nízkosírnych olejov).

Zníženie priemyselných emisií VOC má v SR vysokú prioritu. V roku 1996 sa začal realizovať Národný program znižovania emisií prchavých nemetánových organických látok, ako reakcia SR na Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov cez hranice štátov. Slovenská republika sa zaviazala znížiť emisie VOC počas prvej etapy (1996-97) o 30% do konca roku 1997 v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Tento cieľ bol dosiahnutý. Ďalšia redukcia o 17 % bola dosiahnutá v druhej etape (do konca roku 2000). Realizácia smerníc, týkajúcich sa prchavých organických látok bude nástrojom na ich ďalšie znižovanie. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ako aj príslušné priemyselné sektory a výskumné ústavy sú zahrnuté v tomto programe.

Cieľom je úplná implementácie všetkých smerníc do konca roku 2003, s výnimkou dvoch, na ktoré sa žiada prechodné obdobie na dosiahnutie technického súladu:

- Smernica 94/63 VOC o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice. Úplná implementácie sa predpokladá v roku 2010.

- Smernica 99/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach. Úplná implementácia sa predpokladá v roku 2010.

## Právne predpisy a prepojenia na iné sektory.

Plán nezahŕňa smernice týkajúce sa emisií z mobilných zdrojov s jednou výnimkou (Smernica 97/68/ES), nakoľko tieto smernice patria do kompetencie Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR.

Ďalšie smernice, ktoré spadajú do pôsobnosti odboru ochrany ovzdušia MŽP SR, ale nie sú súčasťou stratégie:

- Veľké spaľovacie zariadenia (Priemyselný sektor)

- Spaľovne odpadov (Sektor Odpady)

- IPKZ Smernica 96/61

- Azbest (Sektor Chemikálie. Na Slovensku neexistujú zariadenia vyrábajúce azbest.)

- Oxid titaničitý (Tento priemysel sa na Slovensku nenachádza.)

Nasledujúca tabuľka ukazuje vzťah medzi smernicami, ktoré sa dotýkajú kvality ovzdušia a kontroly emisií, a ostatnej legislatívy zahrnutej v acquis pre životné prostredie.

Tabuľka 1	Hlavné smernice a nariadenia, ktoré majú vplyv na kvalitu ovzdušia

| Legislatíva | Sektor | Reguluje: |
| --- | --- | --- |
| Smernica o hodnotení a riadení kvality ovzdušia | Kvalita ovzdušia | Kvalitu ovzdušia, monitorovanie, programy a akčné plány, informovanie verejnosti |
| Prvá dcérska smernica |  | Štandardy kvality ovzdušia |
| Druhá dcérska smernica |  | Štandardy kvality ovzdušia |
| Smernica týkajúca sa troposferického ozónu |  | Monitorovanie ozónu, informovanie verejnosti |
| VOC v priemysle |  | Emisie do ovzdušia |
| VOC nádrže |  | Emisie do ovzdušia |
| Mimocestné pojazdné stroje |  | Emisie do ovzdušia |
| Palivové smernice |  | Trh s palivami |
| IPKZ | Priemysel | Emisie do ovzdušia, vody a pôdy |
| Veľké spaľovacie zariadenia |  | Emisie SO2, NOx , prach do ovzdušia |
| SEVESO |  | Priemyselný manažment |
| EMAS |  | Priemyselný manažment |
| Eco-labelling |  | Predaj výrobkov |
| EIA | Horizontálny | Umiestňovanie, zamedzenie znečistenia, využívanie zdrojov, emisie a odpady |
| Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu | Chemikálie a geneticky modifikované organizmy | Trh s regulovanými látkami a výrobkami |
| Azbest |  | Emisie do ovzdušia, vody a pôdy |
| Spaľovne odpadov | Odpadové hospodárstvo | Emisie do ovzdušia, vody a pôdy |
| Mobilné zdroje (21 smerníc) | Dopravné prostriedky | Emisie z mobilných zdrojov |

Nasledujúca slovenská legislatíva sa týka ochrany ovzdušia:

- Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 459/2000.

- Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995, 222/1996, 76/1998, 393/1998 a 459/2000.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 112/1993 Z.z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov v znení vyhlášky 103/1995 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 208/1996 Z.z. o programe znižovania emisií.

- Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády č. 473/2000 Z.z..

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 299/1995 Z.z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie merania emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti v znení vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 155/2000 Z.z..

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 474/2000 Z.z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania .

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 127/2000 Z.z. o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 144/2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánom ochrany ovzdušia

- Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 437/2000.

- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

- Zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č.391/2000

- Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 116/1997 Z.z. o podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách

- Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí SR č. 176/1960 Z.z. o podmienkach pre homologizáciu v znení vyhlášky č. 245/1996 Z.z..

# SÚČASNÁ SITUÁCIA

## Transpozícia

Veľké množstvo acquis pre životné prostredie týkajúcich sa ovzdušia už bolo prebraté do slovenskej legislatívy a implementované. V rámci jednotlivých smerníc zostávajú drobné medzery, ktoré je ešte potrebné transponovať. MŽP SR plánuje úplné prebratie smerníc EÚ v sektore ovzdušie do konca roku 2002 s výnimkou smernice 97/68 o emisiách plynných škodlivín a častíc zo spaľovacích motorov montovaných do mimocestných pojazdných strojov a smernice 99/13 o prchavých organických látkach z organických rozpúšťadiel, ktoré budú prebraté do konca roku 2003.

Hlavné transpozičné medzery sú uvedené v tabuľke dolu:

Tabuľka 2.	Hlavné transpozičné medzery

| Smernica | Nedostatok | Termín úplnej transpozície |
| --- | --- | --- |
| Dcérske smernice kvality ovzdušia | Meranie znečisťujúcich látok ( benzén, PM2.5, Ni, As, a PAH) | Jún 2002 |
| Všetky smernice kvality ovzdušia | Podávanie správ | Jún 2002 |
| 99/30 | Určiť záväzné kritériá na umiestňovanie monitorovacích staníc (nový zákon o ochrane ovzdušia a vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 99/30 | Revízia existujúcich pokút a zavedenie nových pokút za prekročenie štandardov kvality ovzdušia (nový zákon o ochrane ovzdušia) | Marec 2002 |
| 2000/69 | Revízia existujúcich pokút a zavedenie nových pokút za prekročenie štandardov kvality ovzdušia (nový zákon o ochrane ovzdušia) | Marec 2002 |
| 98/70 | Zriadiť právny základ pre zber údajov | 2001 |
| 96/62 | Určiť zóny a aglomerácie podľa smernice (nová vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 99/30 | Určiť limitné hodnoty z pohľadu ochrany ľudského zdravia a vegetácie smernice (nová vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 2000/69 | Určiť limitné hodnoty pre benzén a oxid uhoľnatý (nová vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 2000/69 | Zaviesť nevyhnutné definície – horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia , dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, stabilné meranie (nový zákon o ochrane ovzdušia a vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 2000/69 | Určiť cieľové hodnoty kvality a zhrnutie výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia (nový zákon o ochrane ovzdušia a vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 2000/69 | Určiť referenčné metódy merania a analýzy znečisťujúcich látok (nová vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 2000/69 | Určiť kritériá na umiestnenie vzorkovacích bodov (nová vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 92/72 | Určiť kritériá na umiestnenie monitorovacích staníc (nová vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 92/72 | Aktualizovať rozsah existujúcich informácií pre verejnosť (nová vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 96/62 | Určiť pravidlá potrebné na zmenu existujúcich programov na zlepšenie kvality ovzdušia a smogových varovných a regulačných systémov (nový zákon o ochrane ovzdušia a vyhláška o kvalite ovzdušia) | Jún 2002 |
| 94/63 | Novelizovať podmienky prevádzky a konštrukcie zásobníkov (nová vyhláška o obmedzovaní emisií VOC zo skladov benzínu a z distribúcie benzínu k benzínovým čerpadlám ) | December 2002 |
| 94/63 | Novelizovať požiadavky na monitorovanie a uplatňovanie právnych predpisov v praxi (nová vyhláška o obmedzovaní emisií VOC zo skladov benzínu a z distribúcie benzínu k benzínovým čerpadlám ) | December 2002 |
| 99/13 | Novelizovať podmienky schvaľovacieho procesu (nová vyhláška o obmedzovaní emisií VOC z použitia rozpúšťadiel) | December 2002 |
| 99/13 | Určiť monitorovacie kritériá (nová vyhláška o obmedzovaní emisií VOC z použitia rozpúšťadiel) | December 2002 |
| 93/12 | Zaviesť definíciu námorného oleja (novela vyhlášky č. 144/2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánom ochrany ovzdušia) | December 2002 |
| 93/12 | Určiť požiadavky pre námorný olej (novela vyhlášky č. 144/2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánom ochrany ovzdušia) | December 2002 |
| 97/68 | Zaviesť kompletne nové požiadavky v zmysle smernice o emisiách plynných škodlivín a častíc zo spaľovacích motorov montovaných do mimocestných pojazdných strojov | December 2003 |
| 2037/2000 | Zmena výnimiek pre dovoz a používanie kontrolovaných látok s ohľadom na regenerované a recyklované látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (ODS) | 2004 |

## Kompetentné orgány a účastníci

Administratívna štruktúra Slovenskej republiky sa skladá z troch úrovní vládou riadenej správy (ministerstvá, 8 krajov, 79 okresov) a približne 3000 orgánov miestnej samosprávy (obce a mestá). Každý krajský úrad (KÚ) a okresný úrad (OÚ) má odbor životného prostredia, ktorý zabezpečuje úlohy pod metodickým dohľadom MŽP SR. Slovenská inšpekcia životného prostredia je zodpovedná za kontrolu dodržiavania predpisov v životnom prostredí.

Hlavní účastníci a ich zodpovednosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.	Účastníci a zodpovednosti

| Účastník | Zodpovednosť |
| --- | --- |
| Ministerstvo životného prostredia SR , Sekcia ochrany zložiek životného prostredia | Ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia Zodpovedný za celkový prístup k životnému prostrediu, riadenie a ochranu životného prostredia Príprava právnych predpisov |
| Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany ovzdušia | Zabezpečuje sledovanie prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie Zabezpečuje výskum, sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzdušia a podporuje rozširovanie technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia Vedie evidenciu o veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania, ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje Sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona o ovzduší a zverejňuje najmenej raz ročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní Určuje imisné a depozičné limity a kontroluje ich dodržiavanie Dáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu látok a regeneráciu ODS Dáva súhlas na prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber ODS Dáva súhlas na tranzitnú prepravu ODS cez územie Slovenskej republiky Dáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na výrobu ODS, výrobu výrobkov s obsahom ODS, recykláciu ODS a regeneráciu ODS, odber ODS, zneškodňovanie ODS Dáva vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie ODS Dáva súhlas na návrhy a zmeny technických noriem, ktorých uplatňovanie sa týka ochrany ovzduší Dáva súhlas na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie Udeľuje oprávnenie právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie meraní emisií na zdrojoch znečisťovania, ktorých výsledky slúžia pre potreby konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia, a kontroluje prostredníctvom poverenej organizácie správnosť ich výsledkov |
| Krajský úrad | Určuje spôsob vyhlasovania varovného a regulačného opatrenia všeobecne záväznou vyhláškou a je oprávnený vyhradiť si jeho vyhlasovanie, ak smogová situácia presahuje územie pôsobnosti okresného úradu; pritom spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy zdravotníctva Vydáva vo veciach ochrany ovzdušia pre územný obvod svojej pôsobnosti všeobecne záväzné vyhlášky Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania Zodpovedný za štátnu správu v oblasti mobilných zdrojov |
| Okresný úrad | Rozhoduje o miestňovaní a povoľovaní stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien a na ich uvedenie do prevádzky, Určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania Dáva súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie a na ich uvedenie do prevádzky vrátane ich zmien Dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách Schvaľuje regulačné poriadky pre prevádzku veľkých a stredných zdrojov znečisťovania v oblastiach, kde je zriadený smogový varovný a regulačný systém na návrhy územnoplánovacej dokumentácie zóny a sídelného útvaru Vyhlasuje varovné a regulačné opatrenia Nariaďuje obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania na základe všeobecne záväznej vyhlášky Ukladá prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania pri neplnení povinností uložených im zákonom o ovzduší a týmto zákonom opatrenia na nápravu Ukladá prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, výrobcom, dovozcom a predajcom palív pokuty Dáva súhlas na skladovanie ODS od 1000 kg vrátane Dáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie ODS od 1000 kg vrátane |
| Obce – orgány miestnej samosprávy | Dáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a na ich uvedenie do prevádzky, na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách Určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania ovzdušia Kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, opatrenia na nápravu Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností uložených im zákonom o ovzduší a týmto zákonom pokuty |
| Slovenský hydrometeorologický ústav, Oddelenie Kvalita ovzdušia | Zbiera, spracováva, interpretuje a uschováva údaje o stave kvality ovzdušia Podieľa sa na rôznych medzinárodných aktivitách a činnostiach súvisiacich s medzinárodnými dohovormi Prevádzkuje NEIS - Národný emisný inventarizačný systém Prevádzkuje národnú monitorovaciu sieť |
| Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ochrany ovzdušia | Kontroluje Dodržiavanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ochrany ovzdušia určených pre prevádzku zdrojov znečisťovania Dodržiavanie emisných limitov znečisťovania ovzdušia a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania dodržiavanie varovných a regulačných opatrení vyhlásených počas smogovej situácie Kontroluje vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania Za porušenie povinností uložených zákonom o ovzduší ukladá pokuty. Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou ukladá opatrenia na nápravu Kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v rámci kontroly a kontroluje dodržiavanie nariadení Ukladá pokuty s prihliadnutím na závažnosť ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia |
| Slovenská agentúra životného prostredia | Odborná agentúra pre: Územné plánovanie Monitorovanie životného prostredia a informovanie o stave životného prostredia Hodnotenie a riadenie environmentálnych rizík |
| Ministerstvo hospodárstva SR | Rozvoj priemyselného sektora Udeľuje povolenie na dovoz/vývoz ODS Reguluje dovoz a vývoz ODS tak, aby nedošlo k prekročeniu kvót určených pre jednotlivé regulované látky na príslušný kalendárny rok |
| Ministerstvo financií SR | Prijíma a navrhuje ekonomické nástroje Dozerá na colnú a hraničnú kontrolu |
| Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR | Určuje emisné limity pre mobilné zdroje znečisťovania Zodpovedný za technickú kontrolu mobilných prostriedkov zdrojov znečisťovania v zmysle smernice EÚ č. 1996/96 s výnimkou smernice 1997/68 Zabezpečuje rozvoj v oblasti mobilných zdrojov |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | Spolupracuje pri určovaní imisných a depozičných limitov kvality ovzdušia, ako aj štandardov pre kvalitu pitnej vody Zdravotná politika Koordinácia spolupráce v oblasti ochrany zdravia Zavádza štandardy pre monitorovanie ľudského zdravia |
| Slovenská energetická agentúra Energetický inštitút | Energetická inšpekcia |
| Štátny zdravotný ústav, Bratislava | Štátna správa v zdravotníctve Spolupráca s orgánmi štátnej správy pri príprave programov na zlepšenie kvality ovzdušia v zaťažených územiach, monitorovanie znečisťujúcich látok v ovzduší a vode |
| Štátny fond životného prostredia | Podpora štátnej politiky v oblasti životného prostredia Vyberanie poplatkov, pokút, dotácií a ich využitie na projekty v oblasti životného prostredia (napr. plynofikácie, atď.) Podpora neinvestičných projektov v oblasti ochrany prírody, vzdelávania a výskumu |
| MDPT SR - Štátny dopravný úrad | Zodpovedný za schvaľovanie technickej spôsobilosti typov vozidiel z hľadiska emisií, hromadne vyrábaných alebo hromadne dovážaných |
| Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) | Spolupráca v oblasti dodávky vysokokvalitných ropných výrobkov na trh a v oblasti dodržiavania vysokých štandardov na ochranu životného prostredia |
| Slovnaft,a.s. | Hlavný výrobca ropných výrobkov Zaručuje kvalitu ropných výrobkov |
| Ekoenergia Rajec, občianske združenie | Monitorovanie a analýzy účinnosti využívania energie |
| Fond pre alternatívnu energiu, občianske združenie | Podpora obnoviteľných zdrojov |

## Implementačné medzery

Inštitucionálne štruktúry a postupy implementácie smerníc v praxi sa zaviedli a sú funkčné. Hlavnými medzerami sú:

- Monitorovací systém je nedostatočne obnovený a doplnený

- Nedostatky v spôsoboch informovania verejnosti a v podávaní správ Európskej komisii (EK)

- Nedostatky v súhlasoch podľa požiadaviek EÚ

V nasledujúcom texte sú uvedené medzery v implementácii jednotlivých smerníc:

### Kvalita okolitého ovzdušia

#### Smernica 96/62/EHS o hodnotení a riadení kvality ovzdušia, Smernica 99/30/EHS týkajúca sa limitných hodnôt oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých častíc a olova v okolitom ovzduší, Smernica 2000/69/ES týkajúca sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v okolitom ovzduší, Smernica 92/72/EHS o znečisťovaní ovzdušia troposferickým ozónom

Hlavnými realizačnými medzerami sú: Súčasné rozdelenie územia nie je v súlade so smernicou. Chýbajú integrované programy na zlepšenie kvality ovzdušia (pokrývajúce viaceré znečisťujúce látky), ktorých realizácia má zabezpečiť, aby sa limitné hodnoty v danom čase dodržali. Sú stanovené imisné limity pre SO2, NO2 a NOx, prach a Pb. Všetky sú monitorované. Monitorovanie PM10 a PM2.5 sa začalo v roku 2001. Vykonalo sa hodnotenie výsledkov merania CO, ako aj predbežné hodnotenie nameraných koncentrácií benzénu. Programy na zlepšenie kvality ovzdušia nie sú v súlade s požiadavkami určenými v smernici.

##### Štandardy a komunikácia

V rámci twinningového projektu sa uskutočnilo v roku 2000 predbežné hodnotenie kvality ovzdušia, pričom sa použili údaje z roku 1999 z 24 staníc. Hlavné závery hodnotenia sú:

- SO2: Prekročenia hornej medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia (UAT) sa dajú očakávať vo všetkých zónach s významnejšími priemyselnými aktivitami, alebo v zónach, ktoré sú ovplyvnené veľkými bodovými stacionárnymi zdrojmi. V súlade s UAT boli len 4 z 24 staníc.

- NO2: Na väčšine monitorovacích miest, ktoré sú ovplyvnené dopravou, boli namerané hodnoty rovnaké alebo väčšie ako UAT. Z uvedeného možno predpokladať, že táto hodnota sa bude prekračovať na väčšine monitorovacích miest označovaných ako "dopravné".

- PM: Každá stanica na Slovensku vykazovala vyššiu úroveň PM ako je UAT. Je teda vysoko pravdepodobné, že UAT je prekračovaná vo všetkých zónach.

- Pb: Údaje kvality ovzdušia ukazujú, že úroveň je nižšia ako dolná medza na posudzovanie úrovne znečistenia ovzdušia (LAT) vo všetkých zónach.

- CO: Všetky namerané hodnoty boli nižšie alebo rovnaké ako LAT.

- Benzén: Aj keď sa na Slovensku táto znečisťujúca látka nemonitoruje, indikatívne merania uskutočnené v rokoch 1996 a 1997 naznačujú, že je tu veľká pravdepodobnosť, že UAT sa prekračuje na monitorovacích miestach súvisiacich s dopravou.

Záverom možno konštatovať, že v o všetkých dvanástich oblastiach, kde sú k dispozícii výsledky monitorovania, bol dosiahnutý súlad s limitmi pre olovo (Pb). Limitné hodnoty EU pre znečisťujúce látky PM10 a SO2 boli prekročené v siedmich zónach z desiatich. Čo sa týka, týchto znečisťujúcich látok, v štyroch zónach zo siedmich boli prekračované nielen limitné hodnoty, ale tiež medze tolerancie. V prípade NO2, je hodnotenie veľmi nekompletné, vzhľadom na to, že len štyri zóny majú meracie miesta ovplyvnené dopravou.

Rozsah informácií určených verejnosti ešte nie je úplne zavedený podľa požiadaviek smernice, napríklad pre smogové situácie.

##### Monitorovanie

Predbežné hodnotenie kvality ovzdušia a monitorovania sa vykonalo v rámci twinningového projektu 98/IB/EN/03 (2000/2001) s Rakúskom: Posilnenie inštitúcií v sektore znečistenia ovzdušia - Strengthening of Institutions in the Sector of Air Pollution. V projekte sa konštatovalo, že existujúcu monitorovaciu sieť je potrebné zdokonaliť premiestnením niektorých z existujúcich monitorovacích staníc a jej rozšírením o nové stanice. V Národnej monitorovacej sieti kvality ovzdušia (NAQMN) sa používajú referenčné metódy predpísané v predpisoch EÚ. Monitorovanie PM2.5 a PM10 sa začalo v roku 2001. Zatiaľ sa ešte nerozhodlo, akým spôsobom sa bude monitorovať benzén. Musí sa zdokonaliť odber vzoriek a analytické postupy.

Monitorovacie stanice sú v prevádzke v dvanástich zaťažených územiach a ich cieľom je predovšetkým preskúmavať súlad s platnými limitnými hodnotami určenými pre ochranu ľudského zdravia. Počet týchto monitorovacích staníc bol v priebehu rokov 1998 až 2000 znížený z 31 staníc na 23.

V prevádzke je aj ďalších päť regionálnych monitorovacích staníc umiestnených vo vidieckej krajine – Monitorovacia sieť regionálneho znečistenia ovzdušia a kvality zrážok (RAPQMN). Štyri z nich sú súčasťou siete Kooperatívneho programu pre monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečistenia ovzdušia (EMEP). Znečisťujúce látky, ktoré sú merané vo všetkých monitorovacích staniciach sú: SO2, TSP, ťažké kovy, SO4,2 NO3, HNO3 a katióny, anióny, pH a vodivosť. Výsledky monitorovacích staníc sa využívajú na kontrolu dodržiavania limitných hodnôt na ochranu vegetácie a ekosystémov. Detailný popis umiestnenia jednotlivých monitorovacích staníc je uvedený v jednotlivých implementačných smerníc (DSIP), týkajúcich sa kvality ovzdušia.

Tabuľka č.4	Monitorovacie stanice

| Umiestnenie | Počet |
| --- | --- |
|  | SO2, NOx | PM | CO | Pb | O3 |
| Stanice monitorujúce dopravu | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Stanice monitorujúce priemysel | - | - | - | - | - |
| Stanice monitorujúce pozadie (mestské a prímestské) | 18 | 18 | 3 | 11 | 17 |
| Celkový počet | 23 | 22 | 7 | 13 | 18 |

### Obmedzovanie emisií

#### Smernica 94/63/ES o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice

Nevyhnutným predpokladom, aby sa táto smernica uviedla do praxe je prijatie novej právnej úpravy. Kompetentné orgány sú určené. Napriek určitým medzerám v transpozícii, už pomerne veľký počet zariadení na Slovensku realizovalo opatrenia na zníženie emisií.

Podľa záverečnej správy pre druhú etapu ”Národného programu na znižovanie emisií prchavých nemetánových organických látok,” celkové množstvo ročných emisií so zariadení spadajúcich pod túto smernicu v Slovenskej republike v roku 1999 bolo odhadnuté na 2045 ton. Najväčší podiel predstavujú aktivity na čerpacích staniciach.

Inštalácie a zariadenia, ktorých sa dotýka táto smernica sú vo vlastníctve ako súkromného, tak aj štátneho sektoru. Štátny sektor zahŕňa Armáda SR, Železnice SR a zariadenia patriace Ministerstvu vnútra SR, (MV) (Polícia a Civilná ochrany).

V tabuľke č.5 sú uvedené veľké skladovacie zásobníky benzínu a terminály v súkromnom sektore. Najväčšie zariadenia patria Slovnaftu a jeho distribútorovi – Slovnaft Benzinol. Terminály v Slovnafte a.s., Kľačanoch a Kapušanoch sú vybavené jednotkou spätného získavania pár. Uskladňovanie a manipulovanie s benzínom v Slovnafte sa uskutočňuje v 39 veľkých zásobníkoch. Z nich 22 je v súlade so smernicou - 14 z nich je vybavených vnútornou plávajúcou strechou (IFR), šesť pevnou strechou spojenou s jednotkou spätného získavania pár a dva guľové zásobníky napojené na spaľovacie zariadenie pár. Zostávajúcich 17 zásobníkov potrebuje rekonštrukciu.

Ďalšie tri zariadenia majú veľmi nízky ročný obrat. Lodný terminál fy. Österreischer Mineralverband (OMV) v Komárne je taktiež vybavený jednotkou spätného zachytenia pár.

Tabuľka 5.	Distribučné sklady benzínu (súkromný sektor)

| Zariadenie | Ročný obrat (1 000 ton/rok) | Súčasné vybavenie |
| --- | --- | --- |
| Slovnaft | 1 500 | VRU/IFR |
| Slovnaft Benzinol, Kľačany | 290 | VRU |
| Slovnaft Benzinol, Kapušany | 150 | VRU |
| Real s.r.o, Nové Zámky | 10 | nezistené |
| Oktan s.r.o. Kežmarok | 10 | nezistené |
| OMV Komárno (lodný terminál) | 10 | VRU |

Tabuľka 6.	Súlad zásobníkov v skladoch s požiadavkami smernice

| Zariadenia | Celkom | Súlad | Nesúlad |
| --- | --- | --- | --- |
| Slovnaft | 39 | 22 | 17 |
| Iné | 16 | 9 | 7 |
| Armáda | 14 | 5 | 9 |
| Polícia | 27 | 24 | 3 |
| Celkom | 96 | 60 | 36 |

Do štátneho sektoru patria štátne hmotné rezervy a sklady patriace armáde. Zariadenia nie sú vybavené s jednotkou spätného zachytávania pár. Hmotné štátne rezervy uskladňujú benzín bez akéhokoľvek manipulovania, s výnimkou obmeny zásob raz za 5 rokov. Zásobníky sú podzemného typu. V dôsledku malej veľkosti a skutočnosti, že sa so zariadeniami nemanipuluje, celkové emisie z týchto zariadení sú pomerne malé v porovnaní s celkovými emisiami.

Celkové emisie prchavých organických látok (VOC), pochádzajúcich z prevádzky mobilných cisterien (cestných a železničných) sú odhadované na 150 ton/rok. Určitý počet nedávno povolených mobilných cisterien, ktorých majiteľmi sú rozličné spoločnosti, dodáva benzín do ostatných čerpacích staníc (Hungarian Oil Company (MOL), OMV, atď.). Všetky z nich spĺňajú podmienky smernice, nakoľko sú všetky nové. Železnice Slovenskej republiky vlastnia vozový park s približne 600 cisternami, ktoré sú v súlade so smernicou. Zo 17 železničných cisterien, ktoré vlastní armáda, je len jedna v súlade s požiadavkami smernice.

Tabuľka č.7	Stav súladu mobilných cestných cisterien

| Vlastníctvo | Počet | Obrat t/rok | Súlad |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Áno (plnenie zospodu) | Nie |
| Slovnaft & Benzinol Co. | 66 | 585 000 | 52 | 14 |
| PrenajatéKlacska,etc. | Nezistené | nezistené | Predpoklad - všetky | 0 |
| Armáda | 50 | nezistené | 0 | 50 |
| Polícia | 10 | nezistené | 0 | 10 |
| Celkom | 126 | 585 000 | 52 | 74 |

Celkové emisie VOC z prevádzky čerpacích staníc (ČS) sú odhadované na približne 1 700 ton/rok (~82% z celkových emisií v krajine). Na Slovensku je 609 benzínových čerpacích staníc registrovaných v súkromnom sektore. Ich stav súladu je uvedený dolu v tabuľke. Z celkového počtu čerpacích staníc približne 40 % je vybavených stupňom I B (VRU/VCU počas plnenia skladových zásobníkov) a stupňom e II (VRU/VCU v priebehu tankovania do áut), a ďalších 16% čerpacích staníc je vybavených stupňom I B. Stupeň II nie je povinný, ale väčšinou ho budujú všetky spoločnosti, keď budujú nové čerpacie stanice.

Tabuľka č. 8	Súkromné čerpacie stanice

| Spoločnosť | ČS | Súlad | Nie sú v súlade |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stupeň I B a II | Len stupeň IB |  |
| Aral | 10 | 10 |  |  |
| Avanti | 28 | 28 |  |  |
| Conoco | 12 | 12 |  |  |
| Esso | 7 | 7 |  |  |
| Mol | 17 | 17 |  |  |
| OMV | 61 | 61 |  |  |
| Shell | 31 | 31 |  |  |
| Slovnaft Benzinol | 316 | 26 | 100 | 190 |
| Transpetrol | 12 | 12 |  |  |
| Iné | 115 | 35 |  | 80 |
| Celkom | 609 | 239 | 100 | 270 |

Zdroj: Záverečná správa k projektu Transpozícia Smernice 94/63/ES o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice, SHMÚ, December 2000

V štátnom sektore Slovenská armáda vlastní okolo 86 čerpacích staníc a polícia okolo 27 staníc. Z tých staníc, ktoré prevádzkuje armáda, len 16 vyhovuje stupňu A. Súčasná ročný obrat staníc patriacich polícii vykazuje pomerne nízku hodnotu (800 t/rok), čo by mohlo naznačovať možnú výnimku z požiadaviek ustanovených smernicou. Okrem toho z celkového počtu 27 staníc približne polovica patrí Štátnym hmotným rezervám. Celý obsah Štátnych hmotných rezerv, vzťahujúcich sa na civilnú ochranu, sa mení raz za rok.

#### Smernica 99/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach

Hoci smernica ešte nie je úplne transponovaná, všetky činnosti spadajúce do rámca tejto smernice sú už regulované slovenskou legislatívou. Niektoré odvetvia len nedávno začali spadať pod schvaľovací (povoľovací) proces (napríklad polygrafický priemysel, spracovanie kaučuku). Všetky činnosti spadajúce pod túto smernicu musia mať súhlas, v ktorom sú určené hodnoty emisných limitov a povinnosti prevádzkovateľov, týkajúce sa merania a podávania správ okresným úradom. Bol vypracovaný predbežný zoznam zdrojov.

V slovenských právnych predpisoch sú nasledujúce medzery:

- Hodnoty emisných limitov nie sú v úplnom súlade s limitmi určenými v smernici

- Neexistujú emisné limity pre fugitívne emisie

- Neexistuje možnosť zvoliť si individuálnu redukčnú schému

- Neexistuje samo-monitorovanie (monitorovanie prevádzkovateľmi) alebo inšpekčný systém, týkajúci sa monitorovania

- Chýbajú požiadavky na postupné vyradenie mutagénnych a karcinogénnych látok

- Chýbajú požiadavky na predkladanie ročných správ.

Predbežná inventúra prchavých organických látok neposkytla údaje týkajúce sa ročnej spotreba rozpúšťadiel a nie sú dostatočné informácie o emisných koncentráciách. Z tohoto dôvodu momentálne nie je možné poskytnúť presný stav súladu dotknutých zariadení so smernicou. Na základe obhliadok jednotlivých zdrojov je jasné, že prítomnosť zariadení na zníženie emisií (spaľovne odpadových plynov, odlučovače zachytávajúce emisie na aktívnom uhlí) sa líši. Rozhodujúce podniky používajú moderné technológie (Volkswagen Slovakia, Gabor – výroba obuvi v Bánovciach), zatiaľ čo ostatné nepoužívajú vôbec zariadenia na znižovanie emisií.

Agregované údaje, týkajúce sa ročných emisií zo vzorky rozličných typov zariadení (veľkej a strednej veľkosti) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č.9	VOC emisie zo vzorky zariadení (1999)

| Typ zariadenia | Odhadované VOC emisie [t/rok] | Odhadovaný počet zariadení |
| --- | --- | --- |
| Výroba náterových hmôt, lakov a fermeží | 35 | 3 |
| Výroba lepidiel | 210 | 4 |
| Výroba farmaceutických prípravkov a výrobkov | 280 | 6 |
| Výroba rastlinných olejov | 500 | 2 |
| Výroba kovov | 950 | 10 |
| Povrchové úpravy | 3 290 | ≈380 |
| Povrchová úprava cievok a drôtov | 170 | ≈25 |
| Spracovanie kaučuku a plastov | 100 | ≈35 |
| Výroba obuvi | 90 | 6 |
| Farbenie vlákien/textílií | 70 | 7 |
| Tlačiarne – veľké | 80 | 4 |
| Povrchová úprava kože | 35 | 2 |
| Povrchové čistenie/odmasťovanie | 650 | ≈60 |
| Suché čistenie | 190 | ≈90 |
| Výroba chemikálií | 350 | 8 |
| Celkom | 6650 | ≈634 |

### Kontrola výrobkov

#### Smernica 93/12/ES vzťahujúca sa na obsah síry v istých kvapalných pohonných hmotách, v znení Smerníc 98/70 a 99/32, Smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a motorovej nafty, ktorou sa mení a dopĺňa 93/12 , Smernica rady 99/32 týkajúca sa znížia obsahu síry v určitých kvapalných palivách a ktorou sa mení a dopĺňa 93/12

Technické špecifikácie benzínu a nafty sú v úplnom súlade so smernicou. Takisto sa v právnych predpisoch zaviedla hodnota maximálneho obsahu síry v kvapalných palivách.

Odber vzoriek a analýzy, týkajúce sa kontroly benzínu a motorovej nafty, sa začali v januári 2001. Smernica je úplne implementovaná s výnimkou:

- Požiadaviek na námorný olej (zákaz používať námorný olej, ak obsahuje viac ako 0.2% síry), nakoľko sa námorný olej na Slovensku nepoužíva (len otázka transpozície)

- Chýba systém kontroly všetkých olejov dovážaných a predávaných na Slovensku

- Obsah síry v domácom palive prekračuje limity stanovené smernicou.

Kvapalné palivá určené pre motorové vozidlá sa vyrábajú v akciovej spoločnosti Slovnaft. Obsah síry v nich je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 10	Obsah síry v kvapalných palivách vyrobených v Slovnafte v roku 2000

| Palivo | max. S (hmotnostné %) |
| --- | --- |
| Ľahký vykurovací olej | 2.5 |
| Ťažký vykurovací olej | 2 |

Odhaduje sa, že Slovnaft pokrýva približne 80% trhu s automobilovým benzínom. Zostávajúcich 20% je dovážaných – hlavne z Rakúska (spoločnosť OMV). Olovnatý benzín sa predával do konca roku 1998. Dnes, staré automobily, ktoré vyžadujú olovnatý benzín , musia používať bezolovnatý aditivovaný benzín. Všetok benzín a nafta vyrobená v Slovnafte spĺňa požiadavky smernice. Výskumný ústav ropných a uhľovodíkových plynov (VURUP) zdokumentoval, že výrobcovia sú pripravení vyrábať palivá s nižším obsahom síry a olova pred rokom 2005, tak ako to vyžaduje smernica.

Niekoľko malých spaľovacích zariadení (pod 5 MW) stále používa ťažký vykurovací olej s obsahom S vyšším ako 1%, ale tento sa musí nahradiť nízkosírnym palivom pred rokom 2003 tak, ako to vyžaduje smernica.

#### Smernica 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch,

Slovenská priemyselná základňa má veľký potenciál na výrobu zariadení, ktoré spadajú pod túto smernicu (ZTS TEES Martin a.s. – výroba sklopných vozíkov a traktorov). Motory pre vyrábané zariadenia sa čiastočne dovážajú (napr. motory Deutz), ale tiež sa vyrábajú na Slovensku. V súčasnosti na Slovensku neexistuje schvaľovací orgán na motory spadajúce pod túto smernicu. Motory vyrábané na Slovensku musia sa v tomto období schvaľovať v susedných štátoch, ktoré majú takéto schvaľovacie orgány (napr. Maďarsko, Česká republika).

#### Nariadenie 2037/2000 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu v znení 2038/2000 a 2039/2000.

Nariadenie je skoro úplne implementované. Slovenská republika zatiaľ nezaviedla inšpekčný systém pre dovoz kontrolovaných látok z nečlenských štátov, aby sa zabezpečil súlad s regulačnými požiadavkami. SR ho zavedie okamžite po prijatí za člena EÚ.

Chýba systém podávania správ, ale v prípade záujmu SR je pripravená podávať správy dobrovoľne, ešte pred vstupom do EÚ.

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (ODS) sa na Slovensku nevyrábajú. Regulované látky sa nepoužívajú ako nosné plyny. Používanie neplnohalogenovaných uhľovodíkov (HCFCs) je na Slovensku zakázané od januára 2010.

# ImpLEMENAČNÝ PLÁN

## Prístup

V rámci štátnej správy bude hlavná pozornosť zameraná na tieto oblasti činností:

- Reorganizácia a modernizácia monitorovacieho systému, ktorá zahŕňa doplnenie a vyškolenie personálu

- Príprava na plnenie požiadaviek na informovanie verejnosti a podávanie správ

- vypracovanie programov na zlepšenie kvality ovzdušia v zaťažených územiach a uplatňovanie najlepších dostupných techník v zariadeniach, ktoré nespĺňajú požiadavky EU, týkajúce regulovania emisií

- Modernizácia alebo výmena zariadení, ktoré nespĺňajú požiadavky EÚ.

V niektorých oblastiach je súkromný sektor na dobrej ceste, aby mohol dosiahnuť súlad so smernicami EÚ(VOC limity, štandardy pre benzín a naftu, necestné mobilné zariadenia) a bude potrebovať značné investície v takých oblastiach ako je napr. smernica 99/13.

Tabuľka č. 11	Míľniky a konečné termíny

| Míľniky | Zodpovedný | Konečný termín |
| --- | --- | --- |
| Ukončenie kompletizácie inventúry zariadení spadajúcich pod smernicu 99/13 a preverenie ich súladu | SHMÚ | Marec 2002 |
| Dokončené postupy pre monitorovanie údajov kvality ovzdušia, inštalovanie hardweru a softweru na krajských úradoch, vyškolenie personálu | SHMÚ |  |
| Ukončenie podrobnej inventúry emisií VOC, spadajúcich pod – 94/63 smernicu | MŽP | Jún 2002 |
| Definovanie systému zónovania | MŽP | December 2002 |
| Zavedenie metód “Zabezpečenia a kontroly kvality” a vyškolenie personálu | SHMÚ |  |
| Zavedenie účinného systému informovania verejnosti o kvalite ovzdušia | SHMÚ, v spolupráci s MŽP |  |
| Zavedenie ekonomických nástrojov na zníženie emisií (pravdepodobne pôjde o NOx) | MŽP |  |
| Revízia analytických a testovacích metód pre smernicu 94/63 sú revidované (prekontrolované) a ich uvedenie do praxe | MŽP |  |
| Prijatie návrhu predpisu, ktorý preberá smernicu o emisiách plynných škodlivín a častíc zo spaľovacích motorov montovaných do mimocestných pojazdných strojov | MDPaT | December 2003 |
| Prijatie právneho predpisu, ktorý preberá Smernicu 99/13 | MŽP | Jún 2003 |
| Príprava odporúčaní pre OÚ, ktoré sa týkajú Smernice 99/13 | MŽP |  |
| Implementácia požiadaviek smernice EÚ č. 97/68 | MDPaT | December 2003 |
| Prijatie programov na zlepšenie kvality ovzdušia | KÚ v spolupráci s OÚ | December 2003 |
| Dokončenie modernizácie a obnovy monitorovacieho programu kvality ovzdušia | SHMÚ |  |
| Aktualizovať smogový varovný a regulačný systém pre SO2 a NO2 | KU v spolupráci s dotknutými orgánmi |  |
| Podpísanie zmluvy so súkromnou spoločnosťou na merania a analýzy VOC, ktoré spadajú pod smernicu 94/63 | SIŽP |  |
| Dokončené preškolenie OÚ, týkajúce sa smernice 99/13 | MŽP | Január 2004 |
| Predloženie prvej žiadosti o súhlas s akčným plánom, týkajúcej sa smernice 99/13 okresnému úradu | Prevádzkovatelia |  |
| Predloženie poslednej žiadosti o súhlas s akčným plánom, týkajúcej sa smernice 99/13 okresnému úradu | Prevádzkovatelia | December 2005 |
| Vydanie posledného súhlasu, týkajúceho sa smernice 99/13 | OÚ | Október 2007 |
| Dosiahnutie súladu všetkých zariadení spadajúcich pod smernicu 94/63 | Prevádzkovatelia | December 2010 |
| Dosiahnutie súladu všetkých zariadení spadajúcich pod smernicu 99/13 | Prevádzkovatelia |  |

## Štátna správa

### Personálne zabezpečenie

Súčasná právna úprava ochrany ovzdušia sa v roku 2002 zmení a odbor ochrany ovzdušia MŽP SR získa prvé skúsenosti z nového inventarizačného systému (NEIS), ktorý bude uchovávať všetky emisné údaje a následne ich využívať ako podklad pre podávanie správ EK. Okresné úrady budú školené v oblasti akčných plánov, vypracovaných zariadeniami (zdrojmi) ako aj v určovaní jasných a vynútiteľných podmienok v súhlase. Odporúčania budú pripravené.

Ako prvý krok MŽP v roku 2001 prijme jedného pracovníka, ktorý bude zodpovedný za obidve smernice týkajúce sa VOC (tj.99/13 a 94/63). Táto osoba bude zodpovedná za transpozíciu uvedených predpisov EÚ. Ďalšia osoba zamestnaná na MŽP SR bude mať na starosti spaľovne odpadov, veľké energetické zariadenia a nariadenie, týkajúce sa látok, poškodzujúcich ozónovú vrstvu zeme.

Mimo toho MŽP potrebuje ďalšie kapacity na administratívu a podávanie správ v oblasti kvality palív. Odhaduje sa, že pôjde o 0.5 osoby/rok.

### Vynucovanie

Ústredie a inšpektoráty Slovenskej inšpekcie životného prostredia bude pokračovať v presadzovaní právnej úpravy v sektore ovzdušia. Inšpektoráty SIŽP sa posilnia 5 až 6 ďalšími pracovníkmi, v sektore ovzdušie na posilnenie kontroly a presadzovanie všetkých požiadaviek v povoleniach. Následne po rozšírení počtu pracovníkov, všetci budú komplexne vyškolení, podľa požiadaviek EÚ.

Všetky činnosti, týkajúce sa odoberania vzoriek palív budú zabezpečované SIŽP. Analýzy vzoriek vykonajú akreditované laboratóriá na základe dohody so SIŽP.

### Podávanie správ

Povinnosťou členských štátov, vyplývajúcou zo smerníc je podávanie správ EK. Povinnosť podávať správy nadobúda účinnosť dňom vstupu, ale vláda zamýšľa prerokovávať svoje plány a právne ustanovenia ešte pred vstupom do EU. Úprava súčasného zberu dát a systému ich spracovania sa uskutoční tak, aby sa zabezpečilo poskytovanie úplných dát EK v požadovanom formáte.

## Implementačné opatrenia

### Kvalita okolitého ovzdušia

#### Smernica 96/62/EHS o hodnotení a riadení kvality ovzdušia, Smernica 99/30/EHS, týkajúca sa limitných hodnôt pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, tuhé častice a olovo v ovzduší, Smernica 2000/69/ES, týkajúca sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v ovzduší, Smernica 92/72/EHS o znečisťovaní ovzdušia troposférickým ozónom

V období do decembra 2000 budú zavedené všetky nevyhnutné metódy a postupy. Do decembra 2003 sa zmodernizuje sieť monitorovacích staníc podľa vymedzenia jednotlivých zón a aglomerácií. Na Okresných úradoch bude zavedený zber údajov o emisiách a uskutoční sa školenie personálu. Zavedie sa systém kontroly kvality na všetkých stupňoch od prevádzky monitorovacích staníc po odber vzoriek, laboratórne analýzy, kalibráciu postupov, zber údajov a podávanie správ. Za týmto účelom sa uskutočnia nevyhnutné školenia.

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia pre relevantné zóny sa vypracujú do konca roka 2003. Základom pre spracovanie programov bude analýza a odhad znečistenia ovzdušia zo zdrojov, ktoré ovplyvňujú každú zaťaženú oblasť. Výsledky monitorovania a údaje o emisiách bodových zdrojov a dopravy budú spolu s disperzným modelovaním (kde to bude relevantné) použité na posúdenie najlepšej a najúčinnejšej metódy na zlepšenie kvality ovzdušia. Následne sa prepracujú a implementujú ekonomických nástrojov.

### Regulovanie emisií

#### Smernica 94/63/ES o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice

Návrh novej vyhlášky MŽP SR už existuje. Bol prediskutovaný s dotknutými priemyselnými podnikmi a zanedlho (jeseň 2001) sa prerokuje s ostatnými ministerstvami (v rámci medzirezortného pripomienkového konania). V súčasnosti MŽP SR rieši existujúcu inventúru príslušných zariadení včítane súladu s požiadavkami EÚ. Nadobudnutie účinnosti pre jednotlivé zariadenia bude súčasťou novej vyhlášky. Termíny dosiahnutia súladu s určenými požiadavkami predstavujú plán na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou. a ako také predstavuje plán na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou. Vyhláška bude prijatá v roku 2002.

V súčasnosti 270 čerpacích staníc nie je v súlade s požiadavkami smernice a plánuje sa, že budú krok za krokom modernizované od roku 2004 do roku 2010. Slovnaft a.s. zavrie 95 čerpacích staníc a 17 skladovacích zariadení na uskladňovanie sa bude modernizovať v priebehu rokov 2004 až 2010, do konca roka 2006 sa zmodernizuje 14 mobilných cestných cisterien. Ostatné sklady na uskladňovanie budú predmetom udeľovania výnimky, nakoľko majú malý výkon. Do roku 2010 sa zmodernizuje aj 76 mobilných cestných cisterien, ktoré patria armáde a polícii.

MŽP SR príjme jedného pracovníka, ktorý bude zodpovedný za túto smernicu, ako aj smernicu 99/13 a smernice týkajúce sa kvality palív. SIŽP, inšpektoráty ochrany ovzdušia budú posilnené o 4 až 5 zamestnancov na posilnenie kontroly a presadzovanie tejto smernice. Zabezpečia sa nevyhnutné školenia. Smernica 99/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach

Počas druhej fázy projektu ”Transpozícia smernice 99/13/ES ” sa zozbierajú detailné informácie a emisnej úrovni a inštalovaných odlučovacích zariadeniach, rovnako ako aj informácie o metódach merania. Informácie budú uložené do databázy NEIS a poskytnú nevyhnutné údaje pre posúdenie stavu súladu so smernicou.

Súčasná slovenská právna úprava ochrany ovzdušia zahŕňa všetky inštalácie spadajúce pod smernicu. Tieto budú v budúcnosti predmetom súhlasu. MŽP SR rozhodlo dosiahnuť zníženie emisií VOC prostredníctvom emisných limitov, ktoré budú uvedené v súhlasoch. Prevádzkovatelia budú mať možnosť zvoliť si uplatnenie redukčnej schémy, tak ako je definovaná v prílohe IIB smernice.

Existujúce emisné limity budú v slovenskej legislatíve aktualizované a všetky existujúce inštalácie spadajúce pod smernicu budú uvedené do súladu. Nová legislatíva bude zahŕňať plány na dosiahnutie súladu pre dotknuté sektory. Tieto budú kontrolované OÚ, počas obnovovania existujúcich súhlasov. Všetky zariadenia musia byť v súlade do konca decembra 2010.

Približne 75 zariadení spadá pod smernicu IPKZ. Týmto sa udelí súhlas podľa IPKZ postupov podľa plánu odsúhlaseného pre IPKZ zdroje.

Okresné úrady začnú spracovávať žiadosti predložené prevádzkovateľmi v januáru 2004. Súhlasy budú vydané v priebehu rokov 2004 až 2007. SIŽP bude pokračovať vo vykonávaní inšpekcie po tom ako nové súhlasy budú udelené.

Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky ( podľa plánu v júni 2003) všetky zariadenia budú mať povinnosť predložiť žiadosť o nový súhlas, podľa novej právnej úpravy. Prvý bude predložený v januári 2004, posledný v decembri 2005.

Žiadosti budú musieť obsahovať akčný plán, v ktorom bude uvedený spôsob dosiahnutia emisných limitov, ak ich prekračujú. Akčný plán musí obsahovať aj oznámenie ako plánuje prevádzkovateľ splniť ostatné povinnosti smernice. Prevádzkovatelia, ako bolo už vyššie uvedené, budú mať možnosť použiť redukčnú schému (príloha IIB) a v tomto prípade musia poskytnúť úradom informáciu, ako sa znižovanie dosiahne.

V súhlasoch pre niektoré zo zariadení bude dané prechodné obdobie, ktoré sa bude odvíjať od špecifického technického a ekonomického hodnotenia. Všetky zariadenia musia splniť hodnoty emisných limitov tak, ako budú určené v novej legislatíve, najneskôr však v decembri 2009.

### Kontrola výrobkov

#### Smernica 93/12/ES vzťahujúca sa na obsah síry v istých kvapalných pohonných hmotách, v znení Smerníc 98/70 a 99/32

Odoberanie a analýza vzoriek kvapalných palív bola zavedená v januári 2001. SHMÚ v budúcnosti potrebuje približne 50 hodín za rok na zber dát a prevádzku národnej databázy. SIŽP bude v súvislosti s touto smernicou posilnená o dvoch ľudí.

#### Smernica 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných škodlivín častíc zo spaľovacích motorov montovaných do mimocestných pojazdných strojov

Do decembra 2003 sa zavedú komplexne nové požiadavky v zmysle smernice.

### Nariadenie 2037/2000 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu v znení 2038/2000 a 2039/2000

Keď Slovensko vstúpi do EÚ, bude musieť realizovať inšpekčný systém pre dovoz ODS z nečlenských štátov a bude musieť zaviesť podávanie správ EK.

Nevyhnutnosťou bude zvýšiť kapacitu zberu ODS z existujúcich chladiacich a hasiacich zariadení. V ”Akčnom programe SR na vylúčenie ODS pre roky 2001 – 2008 (Nov 2000)” , je odhadnuté ktoré vybavenie bude v SR potrebné na zber, regeneráciu a recykláciu ODS v období od roku 2001 do roku 2010.

Zber a spracovanie ODS pravdepodobne dávajú oprávnenie na určitú štátnu finančnú asistenciu, napr. zo Štátneho fondu životného prostredia a z Recyklačného fondu. Je prípustné, “napríklad” poskytnúť ekonomickú podporu pre malých a stredných podnikateľov v rámci špeciálneho “Ozónového programu” na podporu vylúčenia ODS látok a výrobkov. Potreba zriadiť vhodné zneškodňovacie zariadenie pre približne 1 milión domácich chladničiek a ich ODS počas rokov 2001-2010 bude súčasťou programu odpadového hospodárstva.

## Prechodné obdobia

Slovenská republiky žiada prechodné obdobia pre dve smernice patriace do tohoto implementačného plánu pre sektor ovzdušie. Zostávajúce smernice bude plne implementované do dátumu vstupu SR do EÚ.

#### Smernica 94/63/ES o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice

Slovenská republika žiada sedemročné prechodné obdobie do 31 decembra 2010. Dôvodom je vysoká cena zlepšenia existujúcich nádrží pre skladovacích zariadení, mobilných cisterien a čerpacích staníc tak, aby boli splnené prísne technické požiadavky smernice, ako sú opísané v ďalšej kapitole.

Realizačné náklady bude znášať súkromný sektor a pravdepodobne prejde v konečnom dôsledku na spotrebiteľov vo forme vyššej ceny paliva.

Hoci smernica nevyžaduje, aby zariadenia boli predmetom povoľovacieho konania, slovenský systém povoľovania zdrojov už zahrnul všetky tieto zdroje do kategórie stredných alebo veľkých zdrojov. Z toho vyplýva, že udelenie súhlasu je záväzné. Schvaľovací systém a nová vyhláška MŽP SR budú predstavovať nástroje, ktoré zabezpečia, aby dotknuté zariadenia dosiahli súlad so smernicou v rámci prechodného obdobia. Smernica dáva možnosť výnimky pre existujúce terminály o výkone menšom ako 10 000 ton/rok a čerpacie stanice s výkonom menším ako 100 m3/rok z požiadaviek. Vyhláška preberajúca smernicu bude zahŕňať možnosť výnimky, ktorá sa bude týkať len malých zariadení patriacich armáde a polícii.

#### Smernica 99/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach

Slovenská republika žiada sedemročné prechodné obdobie do 31 decembra 2010 na zabezpečenie toho, aby existujúce zdroje znečisťovania boli v súlade s požiadavkami tejto smernice a na vydanie nových súhlasov pre dotknuté zariadenia.

Na veľký počet zdrojov sa právna úprava ochrany ovzdušia začala vzťahovať až v priebehu posledných rokov a majú možnosť dosiahnuť emisné limity do konca roku 2010. Zároveň by prevádzkovateľom existujúcich zdrojov mal byť daný postačujúci čas na to, aby mohli zosúladiť svoje zdroje s požiadavkami smernice. Prechodné obdobie, ktoré sa žiada je podobné ako bolo v EÚ, menovite 7 rokov od prijatia nariadenia.

Realizácia tejto smernice naznačuje vysoké investičné a prevádzkové náklady príslušných zariadení. Tieto náklady sa týkajú najlepšie dostupných techník kontroly emisií, napríklad spaľovanie a kontinuálne monitorovanie pre veľké inštalácie.

# ODHADY NÁKLADOV

## Úvod

Táto kapitola obsahuje odhady aproximačných nákladov pre vysoko nákladové smernice upravujúce ochranu ovzdušia:

- Smernica 94/63/ES o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín vyplývajúcich zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice

- Smernica 1999/13 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach

- Smernica 1999/32/ES týkajúca sa obsahu síry v určitých kvapalných palivách  a meniaca smernicu 93/12/EHS (smernicu o obsahu síry v určitých kvapalných palivách)

- Nariadenie 2037/2000/ES o látkach ničiacich ozón novelizovaná nariadeniami 2038/2000/ES a 2039/2000/ES.

- Smernice 96/62/ES, 99/30/ES, 2000/69/ES, a 92/72/EHS o kvalite ovzdušia

Prehľad odhadov nákladov nájdeme v tabuľke 12. Odhady vychádzajú z východiskového aproximačného scenára, ktorý reflektuje špecifické termíny a podmienky príslušných smerníc a taktiež špecifické stratégie a implementačné možnosti pre realizáciu požiadaviek týchto smerníc.

### Podklady pre odhad nákladov

Tabuľka 12 zahŕňa odhady pre smernice upravujúce ochranu ovzdušia, ale vzhľadom na množstvo nákladových dimenzií je veľmi podrobná. Pre lepšie pochopenie spôsobu odhadu nákladov uvádzame v nasledovných 2 blokoch základné informácie a predpoklady. Blok 1 obsahuje finančné termíny, ktoré majú v implementačných plánoch a sektorových stratégiách osobitný význam. Blok 2 obsahuje všeobecné predpoklady pre odhad aproximačných nákladov.

Administratívne náklady predstavujú náklady na administratívne zabezpečenie požiadaviek smerníc a stratégií na ich realizáciu. Zahŕňajú činnosti ako sú vytvorenie pracovných priestorov, tvorba plánov, školenia, uchovávanie záznamov, monitorovanie a výkony verejnej správy. V tomto kontexte sú všetky náklady verejnými administratívnymi nákladmi. Náklady na dosiahnutie súladu sú priamymi nákladmi na činnosti súvisiace s implementáciou smerníc. Náklady na dosiahnutie súladu predstavujú priame investície a výdavky súvisiace s uplatnením nových alebo modifikovaných technológií či kontrolných systémov na redukciu škodlivých emisií a výtokov, alebo rizika ich vzniku bez ohľadu na to, či ich znáša súkromný podnik alebo verejný subjekt.

Blok 1. Finančná terminológia

Prevádzkové náklady – sú výdavky na jednotlivé položky, ktoré sú počas jedného roka nakúpené a spotrebované (napr. palivo, práca, elektrina, suroviny, pravidelná údržba).

Investície a kumulované investície – investície sú výdavky na statky dlhodobej spotreby, ktoré majú dobu životnosti viac ako jeden rok. Príkladom sú výdavky na stavby a zariadenia s dlhšou dobou životnosti potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami. Kumulované investičné náklady sú jednoduchým súčtom investícií uskutočnených k danému roku resp. počas celého analyzovaného obdobia.

Ročné investičné náklady – pre výpočet ročných investičných nákladov bol použitý vzorec pre výpočet ”ročného” alebo ”postupného” rozvrhu platieb na dobu životnosti zakúpeného zariadenia.Ročné investičné náklady sú súčtom všetkých investícií do používaného zariadenia k danému roku.

Ročné prevádzkové náklady – súčet všetkých prevádzkových nákladov vynaložených na dosiahnutie aproximačných požiadaviek k danému roku.

Ročné náklady – súčet ročných investičných nákladov a ročných prevádzkových nákladov v danom roku.

Súčasná hodnota (SH) – je súčasná diskontovaná hodnota všetkých ročných nákladov uskutočnených počas analyzovaného obdobia. Rok 2000 je pri výpočtoch použitý ako súčasný s výnimkou prípadov, kedy sa za súčasný považuje termín prvého vynaloženého výdavku.

Anualizované náklady – sú ”anualizáciou” SH. Tento výpočet môže byť realizovaný pre celé analyzované obdobie ako aj pre kratšie obdobie (napr. od roku implementácie do konca analyzovaného obdobia).

#### Zdôvodnenie výberu diskontnej sadzby

Kapitálový trh v Slovenskej republike je komplexný, nevyspelý, a “riadený” v rôznych smeroch. Tieto okolnosti si vyžadujú uplatnenie 10 percentnej diskontnej sadzby ako hrubého odhadu spoločenských nákladov kapitálu. Uplatnenie akejkoľvek inej komerčnej alebo finančnej úrokovej sadzby by bolo v tomto prípade zavádzajúce.

#### Zdôvodnenie výberu časového horizontu

Vybraný časový horizont pre analyzované obdobie je 35 rokov (od roku 2001 do 2035). Dôvodom výberu tohto časového horizontu sú dlhšie implementačné obdobia a doby životnosti príslušných zariadení, ktoré sú stanovené niektorými smernicami. Odhady investícií a nákladov sú uvedené v súhrnných tabuľkách.

Blok 2. Predpoklady použité pre výpočet nákladov

Peňažné jednotky sú Sk a EUR roku 2000.

Východiskový rok pre výpočet súčasnej hodnoty je rok 2000.

Ročná diskontná sadzba je 10 (

Analyzované obdobie je od roku 2001 do roku 2035.

Základná časová jednotka použitá pri analýzach je jeden rok.

Aproximačné náklady boli počítané ako dodatočné náklady k bežným nákladom vynakladaným na zabezpečenie východiskovej situácie počas analyzovaného obdobia. Východisková situácia je charakterizovaná existujúcimi technológiami a úrovňou aktivít verejných a súkromných podnikov.

Pokiaľ bolo možné, ekonomické náklady na tovary a služby boli vyjadrené v trhových cenách, čo umožňuje dostatočne presné odhady nákladov, ak sa ceny výrazne nezmenia ako dôsledok dodatočných nákladov alebo zvýšeného dopytu po čistých procesoch a technológiách.

Výmenný kurz medzi Sk a EUR v roku 2000 je: 42,5 Sk = 1,00 EUR.

## Súhrn nákladov

Ako môžeme vidieť z tabuľky 12, v období od roku 2003 do roku 2010 budú investície na dosiahnutie súladu so smernicami upravujúcimi ochranu ovzdušia tvoriť podstatnú časť nákladov. Pre väčšinu rokov sa bude hladina investícií pohybovať od 600 do 700 mil. SK za rok. Súčasná hodnota všetkých nákladov sa odhaduje na 6 mld. Sk. Je dôležité opäť zdôrazniť, že tieto náklady, ktoré závisia od hladiny ekonomických aktivít na Slovensku, nie sú celkovými nákladmi na ochranu životného prostredia. Tieto náklady sú len dodatočnými nákladmi k bežným nákladom vynakladaným jeho ochranu.

Tabuľka 12. Náklady na implementáciu smerníc pre VOC rozpúšťadlá, VOC benzíny, čisté palivá, ODS, a kvalitu ovzdušia (v mil. Sk)

pokračovnie na ďalšej strane

- pokračovanie

# TRANSPOZÍCIA LEGISLATÍVY v SEKTORE OVZDUŠIE

| Právny predpis EÚ* | Stav transpozície | Úplná transpozícia | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Smernica 96/62/EHS o hodnotení a riadení kvality ovzdušia | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: Zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 495/2000. Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995,222/1996, 76/1998,393/1998 a 495/2000. Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády č. 473/2000 Z.z.. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 112/1993 Z.z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov v znení vyhlášky 103/1995 Z.z. | Koniec 2002 | Implementácia – koniec 2003 |
| Smernica 99/30/EHS týkajúca sa limitných hodnôt pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, tuhé častice a olovo v okolitom ovzduší | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: Zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 495/2000. Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995,222/1996, 76/1998,393/1998 a 495/2000. Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády č. 473/2000 Z.z.. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 112/1993 Z.z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov v znení vyhlášky 103/1995 Z.z. | Koniec 2002 | Realizácia – koniec 2003 |
| Smernica 2000/69/ES týkajúca sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v ovzduší | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: Zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 495/2000. Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995,222/1996, 76/1998,393/1998 a 495/2000. Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády č. 473/2000 Z.z.. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 112/1993 Z.z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov v znení vyhlášky 103/1995 Z.z. | 2002 | Implementácia – koniec 2003 |
| Smernica 92/72/EHS o znečisťovaní ovzdušia troposférickým ozónom | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: Zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 495/2000. Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995,222/1996, 76/1998,393/1998 a 495/2000. Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z. | 2002 | Implementácia – koniec 2003 |
| Smernica 94/63/ES o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: Zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 495/2000. Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995,222/1996, 76/1998,393/1998 a 495/2000. Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády č. 473/2000 Z.z.. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 474/2000 Z.z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania . | Koniec 2002 | Technický súlad 2010 |
| Smernica 99/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: Zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 495/2000. Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995,222/1996, 76/1998,393/1998 a 495/2000. Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády č. 473/2000 Z.z.. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 474/2000 Z.z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania . | Koniec 2003 | Technický súlad 2010 |
| Smernica 93/12/ES týkajúca sa obsahu síry v istých kvapalných pohonných hmotách, v znení Smerníc 98/70 a 99/32 Smernica 1999/32 týkajúca sa znižovania obsahu síry v určitých kvapalných palivách a ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 93/12 | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: Zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 495/2000. Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995,222/1996, 76/1998,393/1998 a 495/2000. Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády č. 473/2000 Z.z.. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 144/2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánom ochrany ovzdušia | 2000 | Implementova-ná |
| Smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a motorovej nafty, ktorou sa mení a dopĺňa 93/12 | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: Zákon č. 309/1991 Zb. ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov č. 218/1992, 148/1994, 256/1995, 393/1998 a 495/2000. Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, 256/1995,222/1996, 76/1998,393/1998 a 495/2000. Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov v znení Nariadenia vlády č. 473/2000 Z.z.. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 144/2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánom ochrany ovzdušia | 2000 | Implementova-ná |
| Smernica 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch | Zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 116/1997 Z.z. o podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 176/1960 Z.z. o podmienkach pre homologizáciu v znení vyhlášky č. 245/1996 Z.z.. | December 2003 |  |
| Nariadenie 2037/2000 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu v znení nariadení 2038/2000 a 2039/2000 | Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 437/2000. | 2000 | Implementácia– koniec 2003 |

##### DIEL  2

2. SEKTOR   ODPADOVÉHO   HOSPODÁRSTVA

Implementačná stratégia a plán

Obsah

1	ÚVOD	3

1.1	Priority a ciele	3

1.2	Právne predpisy a väzby na iné sektory	5

2	Súčasný stav	7

2.1	Transpozícia	7

2.2	Príslušné orgány a zainteresovaní	7

2.3	Hlavné implementačné nedostatky	9

3	IMPLEMENTAČNÝ PLÁN	15

3.1	Prístup	15

3.2	Uplatňovanie práva	17

3.3	Podávanie správ	17

3.4	Implementačné opatrenia	17

4	Odhady nákladov	21

4.1	Úvod	21

4.2	Investičné a prevádzkové náklady	23

5	Transpozícia právnych predpisov v sektore odpadov	27

skratky

| ČŠ | Členský štát |
| --- | --- |
| DSIP | Implementačný plán pre smernicu |
| EIA | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie |
| EU | Európska únia |
| Euro | Menová jednotka Európskej únie |
| Hg | Ortuť |
| IPKZ | Integrovaná kontrola a prevencia znečistenia |
| KÚ | Krajský úrad |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva SR |
| MP SR | Ministerstvo pôdohospodárstva SR |
| MVO | Mimovládna organizácia |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| NEAP | Národný environmentálny akčný program |
| NO | Nebezpečný odpad |
| NPPA | Národný program pre prijatie acquis communautaire |
| Odb. | Odbor |
| OMR | Odbor manažmentu rizík Ministerstva životného prostredia |
| OÚ | Okresný úrad |
| Pb | Olovo |
| PCB | Polychlórované bifenyly |
| PCT Ppm | Polychlórované terfenyly parts per million |
| PO | Príslušný orgán |
| POH | Program odpadového hospodárstva |
| RISO | Regionálny informačný systém odpadového hospodárstva |
| SAŽP | Slovenská agentúra životného prostredia |
| SH | Súčasná hodnota |
| SIŽP | Slovenská inšpekcia životného prostredia |
| Sk | Slovenská koruna 1 Sk = 0.0229 euro |
| SLICPEN | Slovenské združenie pre obaly a životné prostredie |
| SR | Slovenská republika |
| t/hodina | ton za hodinu |
| t/rok | ton za rok |
| TKO | Tuhý komunálny odpad |

# ÚVOD

Implementačná stratégia sektoru odpadového hospodárstva sa zaoberá nasledujúcimi smernicami a nariadeniami

Smernica o batériách a akumulátoroch obsahujúcich niektoré nebezpečné látky (91/157/EHS)

Smernica o starých vozidlách (2000/53/ES)

Smernica o nebezpečných odpadoch (91/689/EHS)

Smernica o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/EHS)

Smernica o zneškodňovaní PCB a PCT (96/59/EHS)

Smernica o skládkovaní (1999/31/ES)

Smernica o spaľovaní odpadov (2000/76/ES)

Smernica o zneškodňovaní odpadových olejov (75/439/EHS)

Rámcová smernica o odpadoch (75/442/EHS)

ariadenie EHS č. 259/93 o kontrole a riadení prepravy  odpadov

Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky sa považuje za jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich environmentálnych sektorov  a v dôsledku zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2001, podlieha mnohým zmenám. Transpozícia právnych predpisov EÚ týkajúcich sa odpadového hospodárstva dosiahne úplný súlad v roku 2002. Implementácia smerníc týkajúcich sa odpadového hospodárstva je proces, ktorý beží súbežne s transpozíciou.

Európska  Komisia požiadala v rámci prístupového procesu Slovenskú republiku, aby pripravila stratégie a plány stanovujúce, ako vláda chce splniť povinnosti vyplývajúce z environmentálneho acquis. Stratégia v sektore odpadového hospodárstva je rozdelená na päť kapitol:

Kapitola 1:	EU and právne predpisy SR a priority vlády

Kapitola 2:	Súčasný stav transpozície a implementácie; príslušné orgány a zainteresovaní

Kapitola 3:	Implementačný plán, ktorý obsahuje metódu, pôsobnosť, správu, technický súlad a možné prechodné obdobia

Kapitola 4:	Odhady nákladov na verejnú správu a investície

kapitola 5:	Stav transpozície

Stratégia je zosúladená s Negociačnou pozícia Slovenskej republiky, časť 22 životné prostredie (december 2000) a ďalej vychádza  z priorít pre implementáciu stanovených odborom manažmentu rizík ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

## Priority a ciele

Priority odpadového hospodárstva sú definované v Programe odpadového hospodárstva (POH) Slovenskej republiky (1993, 1996) s výhľadom na rok 2005. Nasledujúce ciele, tak ako sú  vyjadrené v POH, reflektujú priority Slovenskej republiky:

prevencia vzniku odpadov

materiálové zhodnotenie a  opätovné použitie

spaľovanie odpadov s následným využitím energie

zneškodnenie odpadov na skládkach s náležitými ochrannými opatreniami s cieľom zabrániť vplyvom na životné prostredie

Národný environmentálny akčný plán (NEAP II, 2000) uvádza priority v odpadovom hospodárstve a takisto uvádza priority v poradí minimalizácia vzniku odpadov, zhodnotenie a recyklácia, náležité zneškodnenie.

Kľúčové ciele v sektore odpadové hospodárstvo obsahujú:

Transpozícia práva EU a dokončenie uceleného systému právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva v rámci práva životného prostredia Slovenskej republiky.

Zníženie vzniku nebezpečných odpadov, zabezpečiac zhodnotenie a riadne zneškodnenie nezhodnotiteľných odpadov

Zlepšenie a rozšírenie separovaného zberu recyklovateľných odpadov, zhodnotenie separovaných frakcií tuhého komunálneho odpadu (TKO).

Redukcia nebezpečných vlastností odpadov.

Vytvorenie siete regionálnych spaľovní pre odpad zo zdravotníckych zariadení .

Systematická sanácia a rekultivácia skládok ohrozujúcich životné prostredie.

Príprava a implementácia programov odpadového hospodárstva na všetkých úrovniach verejnej správy (národná, krajská, okresná, obecná).

Nasledujúca tabuľka uvádza ciele v odpadovom hospodárstve stanovené v NEAP II.

Ciele, opatrenia  a zodpovednosti v odpadovom hospodárstve

| Ciele | Opatrenia | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| 1. Transpozícia smerníc EÚ | Príprava nového zákona o odpadoch Príprava zákona o obaloch a odpadoch z obalov Novela zákona o odpadoch s cieľom dosiahnuť úplnú transpozíciu smerníc EÚ | MŽP SR |
| 2.Zníženie vzniku nebezpečných odpadov (NO),zhodnotenie a zneškodnenie | Vytvorenie zberných stredísk pre NO Výstavba skládok pre NO | Prevádzkovatelia (súkromný sektor) Obce, OÚ, KÚ |
|  | Vytvorenie zberných stredísk pre NO Ostatné technické opatrenia (spracovanie akumulátorov s obsahom olova, recyklácia, atď.) |  |
| 3. Rozšírenie zberu druhotných surovín s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie (separácia biologického odpadu pre recykláciu/zhodnotenie) | Podpora, zavádzanie a rozšírenie separovaného zberu v obciach Výstavba siete kompostární | Obce súkromný sektor |
|  | Projekt zavedenia technológií využitia biologických odpadov po ťažbe a spracovaní dreva so zameraním na energetické využitie a výrobu organických hnojív | Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) |
| 4. Zmiernenie nepriaznivých vplyvov nebezpečných vlastností odpadov | Výstavba skládok na adekvátnej technickej úrovni | Obce, priemysel, súkromný sektor OÚ |
| 5. Spaľovanie nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení na regionálnej úrovni | Výstavba a dokončenie regionálnych spaľovní a iných zariadení na zhodnotenie a zneškodnenie | Nemocnice súkromný sektor, priemysel |
| 6. Sanácia a rekultivácia starých skládok a rekultivácia kontaminovaných území | Projekt sanácie a rekultivácie priestorov skládok na lesnom pôdnom fonde s možnosťou zakladania intenzívnych porastov. | MP SR |
|  | Sanácia starých skládok a úložíšť popola popolčeka z tepelnej elektrárne Zemianske Kostoľany | SE a.s. |
|  | Rekultivácia určitého počtu špecifikovaných skládok | priemysel, obce |
| 7. Programy odpadového hospodárstva | Podpora opatrení programov odpadového hospodárstva na okresnej, miestnej a podnikovej úrovni | MŽP SR |
|  | Aktualizácia plánu odpadového hospodárstva |  |

## 1.2	Právne predpisy a väzby na iné sektory

Nasledujúce právne predpisy v súčasnosti tvoria právny základ odpadového hospodárstva.

Príslušné právne predpisy SR:

Zákon NR SR č. 223/2001, o odpadoch prijatý 15. mája 2001

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška MŽP SR č. 234/2001, o zaradení odpadov na Zelený zoznam odpadov, Žltý zoznam odpadov a Červený zoznam odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa vydáva Katalóg odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 273/2001, o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov , o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb a o zmene vyhlášky c. 111/1993 Z.z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov

Zákon č. 327/1996 o poplatkoch za uloženie odpadov

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 60/1995 Z.z.  o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru  o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov  a ich zneškodňovaní

- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 55/2000 Z.z. o prijatí zmien v prílohe č. I a prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktoré členské štáty navrhli na IV. Zasadaní Konferencie Zmluvných strán Bazilejského dohovoru konanej v Kuchingu v Malajzii od 23. Do 27. Februára 1998

Ostatné príslušné právne predpisy:

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákonov 218/1992, č. 148/1994, č. 256/1995, č. 393/1998 and č.495/2000

Zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe v ochrane ovzdušia v znení zákonov č. 148/1994, č. 256/1995, č. 222/1996, č. 76/1998, č. 393/1998 and č. 495/2000

Zákon č. 401/1998 o poplatkoch v ochrane ovzdušia v znení zákona č. 161/2001

Nariadenie vlády č. 92/1996, ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 474/2000 o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií

Zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 595/1990 o štátnej správe v životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/1996 Zb. o miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č.  372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní

Je treba poznamenať, že nasledujúce smernice nie sú do stratégie zahrnuté:

Smernice 89/369/EHS, 89/429/EHS, 94/67/ES týkajúce sa spaľovania TKO a nebezpečných odpadov, pretože tieto smernice budú zrušené 28 decembra 2005 a v tento deň budú nahradené smernicou 2000/76/ES o spaľovaní odpadov.

Smernica 86/278/EHS o kanalizačných kaloch je vylúčená z tejto stratégie, pretože aproximácia tejto smernice spadá do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Smernica 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zariadeniach na príjem odpadov vznikajúcich na lodiach a zvyškov z prepravovaných materiálov je vylúčená preto, že sa týka zariadení, ktoré prijímajú odpad z morských  lodí.

Celý rad ďalších smerníc bol pri tvorbe implementačného plánu zohľadnený, hoci sú formálne súčasťou stratégií iných sektorov. Sú to:

Smernica 96/61/EHS o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ)

Smernica 87/217/EHS o azbeste

Smernica 76/464/EHS o nebezpečných látkach a dcérske smernice

Smernica 91/271/EHS o čistiarniach komunálnych odpadových vôd

Smernica 91/676/EHS o dusičnanoch

	Smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

# Súčasný stav

## 2.1	Transpozícia

Proces transpozície začal pred niekoľkými rokmi a väčšina smerníc bola v súčasnosti úplne alebo čiastočne transponovaná. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nový zákon o odpadoch) je základným právnym dokumentom legislatívy Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva a spolu s ďalšími právnymi predpismi nižšej právnej sily preberá 80% smerníc EU v oblasti odpadového hospodárstva.

Smernica o obaloch a odpadoch z obalov ešte nebola transponovaná. Podľa plánu MŽP SR bude transponovaná samostatným zákonom, ktorý sa práve pripravuje a do konca roka 2001 bude zaslaný vláde.

Smernica o PCB, smernice týkajúce sa TiO2 a zostávajúce povinnosti zo smernice o starých vozidlách a z ďalších smerníc budú transponované novelou nového zákona o odpadoch. Novela zákona o odpadoch bude predložená NR SR v roku 2002.

Nové slovenské právne predpisy týkajúce sa spaľovania a spoluspaľovania odpadov obsahujú prevádzkové podmienky, technické požiadavky a hodnoty emisných limitov porovnateľné s požiadavkami smernice. Všeobecné ustanovenia a ustanovenia týkajúce sa znečistenia ovzdušia boli prevzaté do právnej úpravy ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva, ale ustanovenia týkajúce sa vypúšťania odpadových vôd ešte v súčasnosti chýbajú. Úplná transpozícia sa dosiahne v roku 2002.

Prehľad transpozície smerníc EU v oblasti odpadového hospodárstva je podrobnejšie uvedený v Kapitole 5.

## 2.2	Príslušné orgány a zainteresovaní

Administratívna štruktúra Slovenskej republiky pozostáva z troch úrovní správy (úroveň ministerstva, 8 krajov, 79 okresov) a približne 3000 samospráv na obecnej úrovni. Každý krajský úrad (KÚ) a okresný úrad (OÚ) má odbor životného prostredia, ktorý vykonáva určené úlohy a je metodicky usmerňovaný Ministerstvom životného Slovenskej republiky (MŽP SR). Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je zodpovedná za inšpekciu  a monitorovanie dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

MŽP SR je príslušným orgánom zodpovedným za implementáciu všetkých smerníc uvedených v tejto stratégii. Ďalšími organizáciami zapojenými do odpadového hospodárstva sú  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktoré sú MŽP SR podriadené a odbory životného prostredia krajských a okresných úradov (KÚ a OÚ).  Úlohu zohrávajú aj miestne orgány, súkromné a mimovládne organizácie a verejnosť.

Dôležitú úlohu n úrovni ministerstiev zohráva Ministerstvo hospodárstva (MH SR), najmä v súvislosti so smernicou o batériách a smernicou o starých vozidlách.

V nižšie uvedenej tabuľke sú opísané zodpovednosti organizácií a iných zúčastnených.

Príslušné orgány a zúčastnení

| Zúčastnený | Zodpovednosť |
| --- | --- |
| Ministerstvo životného prostredia | Hlavné úlohy a zodpovednosti týkajúce sa tohto sektora sú: ·vykonáva štátnu správu v oblasti odpadového hospodárstva ·vydáva, aktualizuje a zverejňuje POH Slovenskej republiky ·metodicky usmerňuje odbory životného prostredia KÚ a OÚ. ·vydáva povolenia na dovoz odpadov, vývoz nebezpečných odpadov a tranzit odpadov cez Slovenskú republiku ·plní ostatné úlohy definované v zákone a vykonávacích predpisoch (napr. vedie evidenciu o vydaných povoleniach), ·Vydáva potvrdenia o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré vydávajú odborné posudky |
| Ministerstvo hospodárstva – Slovenská obchodná inšpekcia | Kontrolujú plnenie povinnosti súvisiacich s obehom výrobkov na vnútornom trhu, uvedených v odseku 3, odseku 5 až 7 a odseku 10 § 41 zákona 223/2001 Z.z o odpadoch. |
| Odbory životného prostredia krajských úradov | vydáva, aktualizuje a zverejňuje POH kraja vykonáva štátnu správu v kraji povoľuje a kontroluje prepravu nebezpečných odpadov v kraji vydáva všeobecne záväzné vyhlášky pre kraj poskytuje pôvodcom odpadu informácie o možnostiach zneškodnenia a spracovania odpadov zastaví prevádzku zariadení na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ak nie sú v súlade s požiadavkami právnych predpisov alebo spôsobujú významné poškodenie životného prostredia |
| Odbory životného prostredia okresných úradov | vydáva, aktualizuje a zverejňuje POH okresu vydáva povolenia na prevádzku pre zariadenia na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prepravu nebezpečných odpadov na území kraja schvaľuje vytváranie zariadení na zneškodňovanie odpadov, stavieb týkajúcich sa odpadového hospodárstva a zmien vo (výrobných) procesoch v zariadeniach odpadového hospodárstva schvaľuje POH pôvodcov vedie evidenciu o pôvodcoch odpadu, množstvách odpadu, zneškodňovaní alebo zhodnocovaní odpadov a o prevádzkovateľoch v zmysle povinností zákona o odpadoch |
| Obce | vypracúva koncepciu nakladania s TKO na svojom území upravuje zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie TKO vypracúva stanovisko k POH pôvodcu vo svojom katastrálnom území vydáva POH ako pôvodcov TKO |
| Slovenská inšpekcia životného prostredia | vykonáva hlavný štátny dozor v oblasti odpadového hospodárstva udeľuje pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom |
| Slovenská inšpekcia životného prostredia | Vedie informačný systém o odpadoch (RISO) rieši odborné problémy podľa požiadaviek MŽP SR poskytuje technickú pomoc pre plánovane, environmentálnu výchovu a posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre zariadenia odpadového hospodárstva |
| Colné úrady | vykonávajú povinnosti týkajúce sa kontroly odpadov, ktoré sú predmetom cezhraničnej prepravy spolupracuje s príslušnými orgánmi, ktoré kontrolujú a riadia cezhraničnú prepravu odpadov |
| Prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov | poskytujú služby v odpadovom hospodárstve monitorujú dopad svojich činností na životné prostredie zneškodňujú odpad v povolených zariadeniach |
| Zariadenia na zber odpadov | poskytujú služby v odpadovom hospodárstve |
| MVO | reprezentujú verejný záujem, aktívne sa zúčastňujú pri tvorbe plánov a politík angažujú sa v otázkach odpadového hospodárstva (vrátane procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie) |
| Verejnosť | využíva služby v odpadovom hospodárstve separuje odpad podľa recyklovateľných frakcií, platí za služby v odpadovom hospodárstve |
| Priemyselní, komerční a inštitucionálni pôvodcovia odpadov | minimalizujú vznik odpadov, zabezpečujú riadne zhodnotenie a zneškodnenie odpadov, vedú evidenciu a hlásia údaje o vzniku odpadov, ich zhodnocovaní a zneškodňovaní; vypracúvajú POH pôvodcov odpadov |
| Štátny fond životného prostredia | podporuje štátnu environmentálnu politiku prijíma poplatky, pokuty, dotácie a používa ich na environmentálne projekty (plynofikáciu, …) podporuje neivestičné projekty v oblasti ochrany prírody, vzdelávania, výskumu. |
| Výskumné inštitúcie (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Výskumný ústav plastov, Výskumný ústav papiera a celulózy, Slovenská technická univerzita) | vyvíjajú nové technológie nakladania s odpadmi, zbierajú špecifické údaje a vypracúvajú prognózy, vychovávajú a vzdelávajú odborníkov v odpadovom hospodárstve, vykonávajú environmentálne analýzy |

## 2.3	Hlavné implementačné nedostatky

Väčšina implementačných nedostatkov bola spôsobená rozdielnou legislatívou, ktorá nereflektovala na všetky povinnosti smerníc Európskej únie.

### 2.3.1	Verejná správa

Z hľadiska povinností plánovania nebola žiadna zo smerníc z oblasti odpadového hospodárstva úplne implementovaná. Požadované plány buď neexistujú (batérie a PCB) alebo boli vypracované tak dávno, že sú zastaralé a nespĺňajú požiadavky rámcovej smernice o odpadoch. Avšak skutočnosť, že všetky budú musieť byť aktualizované alebo vypracované, prináša možnosť vypracovať ucelený, integrovaný plán a stratégiu odpadového hospodárstva.

Hoci je väčšina zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov prevádzkovaná na základe povolenia vydaného v súlade s platnou legislatívou, všetky si budú musieť podať žiadosť o nové povolenie podľa nových právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti ochrany ovzdušia, najmä skládky a spaľovne odpadov. Musia sa stanoviť postupy povoľovania zariadení v odpadovom hospodárstve podľa nových právnych predpisov  a pracovníci príslušných orgánov musia byť vyškolení. Prevádzkovatelia  zariadení v odpadovom hospodárstve musia byť oboznámení s ďalšími informáciami.

Požiadavky na monitorovanie v odpadovom hospodárstve vyplývajúce zo slovenských právnych predpisov  nezodpovedajú požiadavkám na monitorovanie vyplývajúcim zo smerníc EÚ v oblasti odpadového hospodárstva, najmä z hľadiska  odlišných druhov monitorovaných parametrov, odlišnej frekvencie alebo používaných metód.

Systém inšpekcií zabezpečuje väčšinu požiadaviek. Nedostatky odrážajú skôr kvalitu systému ako absenciu inšpekcie alebo dodržiavanie povinností.

### 2.3.2	Technický súlad

Vývoj infraštruktúry v sektore odpadov závisí na potrebe zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ktoré sú pre odpad vznikajúci v súčasnosti a mali by reflektovať na trend zmien. Nižšie sú uvedené základné charakteristiky, ako sú vznik odpadov podľa druhov  a kategórií, používané metódy zhodnocovania a zneškodňovania a technický stav príslušných zariadení.

#### Vznik odpadov

V roku 1999 na Slovensku vzniklo takmer 20 mil. ton odpadov. Kategórie vzniknutých odpadov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Vznik odpadov na Slovensku v roku 1999 (mil. t )

| Kategória odpadu | množstvo odpadu |
| --- | --- |
| Nebezpečný odpad ( N) ako časť celkového zvláštneho odpadu | 1.3 |
| Tuhý komunálny odpad (Z) ako časť celkového zvláštneho odpadu | 1.7 |
| Zvláštny odpad celkom (Z) | 9.5 |
| Ostatný odpad celkom (O) | 10.1 |
| Spolu | 19.6 |

Zdroj: Správa o stave životného prostredia, Stav životného prostredia v roku 1999

Tuhý komunálny odpad (TKO) patrí hlavne do kategórie Z - zvláštny odpad, ale obsahuje aj odpady nebezpečné a ostatné. Hlavné charakteristiky tuhého komunálneho odpadu sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Zloženie TKO

| Kód odpadu | Názov odpadu | pôvod odpadu | kategória |
| --- | --- | --- | --- |
| 91101 | Domový odpad z domácností | prevádzka domácností | Z |
| 91102 | Odpad podobný domovému odpadu z obcí | infraštruktúra obcí, preprava, podnikanie, rekreácia, úrady | Z |
| 91103 | Oddelene vytriedený domový odpad s obsahom škodlivín | separovaný zber z domácností | N |
| 91104 | Odpad zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva | rodinné domy, infraštruktúra obcí | Z |
| 91301 | Objemný odpad z domácností | prevádzka domácností | Z |
| 91302 | Objemný odpad z obcí | infraštruktúra obcí, preprava, podnikanie, rekreácia, úrady | Z |
| 91501 | Uličné smeti | čistenie verejných priestranstiev | O |
| 91701 | Odpad zo zelene | parky, záhrady, cintoríny | O |

Obce vytvorili okolo 1.7 milióna ton odpadu ročne, nakladanie s ktorým je uvedené v nižšie uvedenej tabuľke

Zneškodnenie a zhodnotenie tuhého komunálneho odpadu (t, 1999)

| Množstvo | Využívanie | Zneškodnenie | iné |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ako druhotná surovina | kompostovanie | energetické zhodnotenie | Skládkovanie | Spaľovanie |  |
|  |  |  |  | na území obce | mimo územia obce | s energetickým využitím | bez energetického využitia |  |
| 1 739 975 | 29 633 | 109 732 | 511 | 357 975 | 759 304 | 173 224 | 7 278 | 302 283 |

Hospodárske odvetvia prispeli k celkovej tvorbe odpadu tak, ako je uvedené nižšie.

Vznik zvláštneho a nebezpečného odpadu v hospodárskych odvetviach (´000 t)

| Odvetvie hospodárstva | celkové množstvo | množstvo/kategória |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zvláštny ” Z” | nebezpečný ”N” |
| Pôdohospodárstvo | 4548.42 | 4.53 | 16.76 |
| Rybolov | 0.09 | 0.09 | 0 |
| Priemysel spolu | 2302.34 | 1678.8 | 622.58 |
| Stavebníctvo | 20.54 | 16.01 | 4.53 |
| Obchod | 88.22 | 63.37 | 24.85 |
| hotely a reštaurácie | 5.79 | 5.37 | 0.42 |
| Doprava a spoje | 71.10 | 77.97 | 13.13 |
| Peňažníctvo a poisťovníctvo | 0.88 | 0.85 | 0.03 |
| iné služby a výskum | 82.88 | 58.05 | 24.83 |
| Verejná správa a obrana | 1174.38 | 1147.18 | 27.19 |
| Školstvo | 4.09 | 3.98 | 0.11 |
| Zdravotná a sociálna starostlivosť | 87 | 44.16 | 43.79 |
| Ostatné verejné služby | 59.99 | 19.42 | 40.57 |
| Ostatné odvetvia | 782.70 | 233.13 | 549.58 |

Zdroj: RISO

#### Zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Hoci na Slovensku existuje dostatočná sieť zhodnocovacích a zneškodňovacích zariadení, mnohé z týchto zariadení nespĺňa požiadavky právnych predpisov EU v oblasti odpadového hospodárstva, najmä smernice o skládkovaní a smernice o spaľovaní. Chýba aj infraštruktúra pre špecifické typy odpadov, napr. pre batérie obsahujúce ortuť a pre PCB.

Nasledujúca tabuľka uvádza spracovanie a zneškodnenie odpadov v roku 1999.

Spôsoby spracovania a zneškodnenia používané pre nebezpečný a zvláštny odpad (t)

| Spôsob | zvláštny odpad spolu (Z+N) | % | Množstvo zvláštneho odpadu (Z) | % | množstvo nebezpečného odpadu (N) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skládkovanie | 2 288 954.0 | 24.1 | 2 085 659.0 | 25.7 | 203 295.0 | 14.9 |
| Spaľovanie | 293 302.5 | 3.1 | 186 684.3 | 2.4 | 106 618.2 | 7.8 |
| Zhodnotenie | 5 509 022.4 | 58.0 | 5 221 318.5 | 64.2 | 287 703.9 | 21 |
| biologická úprava | 917 431.9 | 9.6 | 444 425.6 | 5.5 | 473 006.3 | 34.7 |
| fyzikálno-chemická úprava | 134 129.7 | 1.4 | 333.3 | 0.1 | 133 796.4 | 9.8 |
| Skladovanie | 99 229.5 | 1.0 | 60 884.8 | 0.1 | 38 344.7 | 2.8 |
| Iné | 169.551.5 | 1.8 | 104 507.3 | 1.4 | 65 044.2 | 4.8 |
| Neidentifikované | 92 004.6 | 1.0 | 34 410.6 | 0.4 | 57 594.0 | 4.2 |
| Celkom | 9 503 626.1 | 100 | 8 138.4 | 100 | 1 365 402.7 | 100 |

Zdroj: Správa o stave životného prostredia  1999, MŽP SR

Najčastejším spôsobom zneškodňovania je skládkovanie. Klasifikácia skládok sa líši od klasifikácie v smernici  a vychádza z vylúhovateľnosti škodlivín z odpadu. (Podľa Prílohy č. 4 nariadenia vlády č. 606/1992 Zb.)

V roku 1999 bolo v prevádzke 503; z nich bolo sa 140 považuje za také, ktoré spĺňajú súčasné požiadavky právnych predpisov SR. 159 skládok prevádzkovaných za osobitných podmienok ukončilo svoju činnosť ku koncu júla v roku 2000. Plánuje sa alebo je  rôznom štádiu výstavby 40 nových skládok.

140 prevádzkovaných skládok nespĺňa presne všetky požiadavky smernice o skládkovaní, najmä čo sa týka klasifikácie skládok a prijímania odpadu. Okolo polovice skládok spĺňa požiadavky týkajúce sa tesnenia dna skládky. Hoci väčšina všetkých lokalít prijíma biodegradovateľný odpad, žiadna z nich nemá zariadenie na spaľovanie skládkového plynu. Ďalšie problémy sa týkajú tesnenia dna, zberného systému priesakových vôd a ich čistenie a spoločného skládkovania nebezpečných a ostatných odpadov, vrátane biodegradovateľných odpadov.

V súčasnosti chýbajú zariadenia na spracovanie starých vozidiel. Bola rozbehnutá len jedna iniciatíva ako pilotný projekt.

Recyklačné zariadenia pre papier, sklo  kovy majú dostatočné kapacity na to, aby sa splnili ciele uvedené v právnych predpisoch EU týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Súčasné potreby odpadového papiera a skla sa napĺňajú prostredníctvom dovozu. Celkové množstvo recyklovaných odpadov je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Zber, dovoz, vývoz a spracované množstvo odpadov (t)

| Odpad | odpad zozbieraný v SR | Dovezený odpad | vyvezený odpad | celkové spracované množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| železný šrot | 1 328 000 | 132 000 | 296 000 | 1 142 000 |
| odpadový papier | 135 000 | 131 000 | 15 000 | 251 000 |
| odpadové sklo | 20 318 | 5 598 |  | 25 916 |

Zdroj: Správa o stave životného prostredia SR 2000

Zariadenia na recykláciu plastov tiež existujú, hoci ich kapacita musí byť rozšírená, ak má spĺňať stanovené ciele.

Väčšina kompostární na Slovensku sú jednoduchými zariadeniami a výsledkom je, že sa kompostujú len odpad zo zelene z parkov, záhrad a poľnohospodárstva. Kapacita existujúcich zariadení je obmedzená. Celková ročná kapacita je okolo 200 kt spracovaných odpadov, čo znamená 495 kt vyrobeného kompostu.

Odpadové oleje boli v roku 1999 vyprodukované v množstve 18 350 ton a boli čiastočne spálené s cieľom energetického zhodnotenia a čiastočne regenerované. Kapacita regeneračných zariadení je postačujúca na cca 50 % celkového množstva odpadových olejov vzniknutých na Slovensku..

Pre olovené akumulátory a niklokadmiové batérie existuje na Slovensku spracovateľský závod. Zariadenie na batérie s obsahom ortuti chýba. Bolo spracovaných okolo 7 500 ton odpadových batérií a akumulátorov  z celkového množstva okolo 10 000 ton, z toho 9 200 bolo olovených akumulátorov. V prípade olovených akumulátorov existuje funkčný systém ich zberu a jeho účinnosť je viac ako 75%.

Opotrebované pneumatiky sa v súčasnosti zneškodňujú skládkovaním, spaľovaním v cementárenských peciach  a spracúvajú v recyklačných zariadeniach alebo skladujú. Kapacita všetkých týchto zariadení v je a v budúcnosti bude postačujúca, okrem zneškodnenia na skládkach.

Zneškodňovacie zariadenie na PCB a PCB obsahujúce zariadenia nie je v súčasnosti k dispozícii, okrem jednej cementárenskej pece, ktorá spĺňa hodnoty emisných limitov, kde sa môžu spaľovať odpadové oleje  obsahujúce menej ako 50 ppm  PCB. Väčšina odpadu obsahujúcho PCB sa skladuje; časť bola vyvezená, údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Množstvo odpadu obsahujúceho PBC, ktorý vznikol a s ktorým sa nakladalo v roku 1999 (t)

|  | množstvo | fyzikálno-chemická úprava | iné | Skladovanie | spaľovanie A | spaľovanie B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód 35325, 54101, 54106-9, 54112, 54 113 | 887.56 | 20.535 | 17.647 | 800 | 0.12 | 3.51 |
| % |  | 2.3 | 2.0 | 90.1 | 0.0 | 0.4 |

zdroj: RISO

#### Smernica 2000/76/ES o spaľovaní odpadov

Väčšina povinností už bola implementovaná. Spaľovne museli mať od začiatku deväťdesiatych rokov povolenie z hľadiska odpadového hospodárstva i z hľadiska ochrany ovzdušia a dodržiavanie podmienok bolo kontrolované SIŽP. Transpozícia požiadaviek týkajúcich sa vypúšťania odpadových vôd stále chýba.

V súčasnosti v SR existuje 69 spaľovní odpadov: dve veľké spaľovne komunálneho odpadu, 27 spaľovní zvláštneho a nebezpečného odpadu (vrátane jedného zariadenia na spoluspaľovanie odpadov) patrí väčšinou súkromnému sektoru a 39 spaľovní nebezpečného odpadu. 54 spaľovní z existujúcich 69 nespĺňa požiadavky smernice a spaľovne nie sú navrhnuté, vybavené a prevádzkované v zmysle požiadaviek smernice.

Spaľovne v prevádzke

| typ spaľovne | Počet |
| --- | --- |
| spaľovne komunálneho odpadu | 2 |
| spaľovne zvláštneho a nebezpečného odpadu | 27 |
| spaľovne nemocničného odpadu | 39 |
| zariadenia na spoluspaľovanie odpadov | 1 |
| Spolu | 69 |

Zdroj: Inšpektorát ochrany ovzdušia, SIŽP, 2000

Štruktúra spaľovní v SR, množstvá spaľovaného odpadu a kapacita v roku 1998 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Štruktúra, kapacita a množstvo spaľovaného odpadu.

| Druh | počet | Spaľované množstvo (t/rok) | celková skutočná kapacita (t/rok alebo t/hodina) |
| --- | --- | --- | --- |
| komunálny odpad | 2 | 179 092 | 220 000 t/rok |
| Zvláštny a nebezpečný odpad | 27 | 85 404 | 20.8 t/hodina |
| Spoluspaľovanie | 1 | 10 500 | 7 t/hodina |
| nemocničný odpad | 39 | 1 967 | 1.7 t/hodina |
| Spolu | 69 | 276 963 |  |

Existuje 27 spaľovní v priemyselných podnikoch, ktoré spaľujú svoj vlastný nebezpečný  priemyselný odpad. Takmer všetky priemyselné spaľovne nespĺňajú hodnoty emisných limitov alebo požiadavky na monitorovanie. Takmer polovica z nich bola uvedená do prevádzky pred rokom 1990 a čoskoro dosiahne koniec životnosti. Priemyselné spaľovne  patria väčšinou súkromnému sektoru. Spaľujú rôznorodý odpad - väčšinou nebezpečný, avšak niektoré z nich spaľujú svoje vlastné vedľajšie produkty. Jediné veľké zariadenie na spoluspaľovanie sa vykonáva v cementárni.

Ročné emisie a spálené množstvá nahlásené SHMU v roku 1998 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Emisie zo spaľovania odpadov roku 1998 (tony)

| Druh | PM | SO2 | NO2 | CO2 | Celkový organický uhlík | Hg,Cd, Tl | As,Ni, Cr,Co | Pb,Cu,Mn | HCl | HF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| komunálny odpad | 118,30 | 141,40 | 219,80 | 45,17 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 88,7 | 0,8 |
| zvláštny a nebezpečný odpad | 1077,0 | 3255,1 | 2928,0 | 582,8 | 47,1 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 38,9 | 50,6 |
| nemocničný odpad | 7,22 | 3,70 | 9,62 | 21,6 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,47 | 0,05 |

Zdroj: SHMU, 1998

Ročné emisie sú v porovnaní s veľkými spaľovacími zariadeniami malé (<4%), avšak sú tu významné emisie ťažkých kovov, fluóru, chlorovodíku a pravdepodobne aj dioxínov  a furánov. Údaje o emisiách týchto dvoch látok nie sú v súčasnosti k dispozícii.. Prehľad dosahovaného súladu je uvedený  v nasledujúcej tabuľke.

Dosahovaný súlad u spaľovní (2001)

| Druh | spolu | súlad s novými limitmi | Nesúlad | v rekonštrukcii v roku 2001 | mimo prevádzky v roku 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| komunálny odpad | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| zvláštny a nebezpečný odpad | 27 | 5 | 22 | 0 | 2 |
| Spoluspaľovanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nemocničný odpad | 39 | 9 | 30 | 2 | 17 |

Neočakáva sa, že staré spaľovne (<1990) dosiahnu ľahko súlad a preto sú potrebné veľké investície na náhradu spaľovacích jednotiek alebo na výstavbu nových spaľovní. Situácia v prípade spaľovní priemyselných odpadov je komplikovaná tým, že niektoré zariadenia spaľujú niektoré neželané vedľajšie produkty. Dosiahnutie súladu sa  dá dosiahnuť tiež zmenou výrobnej technológie.

V prípade spaľovní nemocničného odpadu sú nové zariadenia (>1990, používajúce technológiu Hoval, atď.) schopné dosiahnuť súlad ľahšie a za nižších nákladov. Ťažkosti sa dajú očakávať pri dosahovaní súladu s ohľadom na kontinuálne monitorovanie a tieto verejné zariadenia si ťažko budú môcť dovoliť nákladné individuálne merania emisných limitov autorizovanými osobami. Nedostatok finančných prostriedkov tiež vysvetľuje to, že v roku 2001bolo 17 spaľovní vyradených z prevádzky.

# 3	IMPLEMENTAČNÝ PLÁN

## 3.1	Prístup

Implementácia Programu odpadového hospodárstva bude znamenať implementáciu acquis celého sektora odpadového hospodárstva. Tento spôsob dosiahnutia úplnej implementácie právnych predpisov EU v sektore odpadov do dátumu vstupu vychádza z vylúčenia nevyhovujúcich zariadení a praktík a paralelné zavádzanie alebo vytváranie vyhovujúcich spôsobov a zariadení.

Implementačná stratégia v sektore odpadového hospodárstva je vyjadrená prostredníctvom nasledujúcej tabuľky.

Míľniky v sektore odpadového hospodárstva

| Míľnik | zodpovedný | termín |
| --- | --- | --- |
| 1. nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy v platnosti | MŽP SR, NRSR | júl 2001 splnené |
| 2. vytvorenie systému finančnej rezervy alebo ekvivalentného poistenia |  |  |
| 3. vytvorenie ekonomického nástroja na podporu recyklácie |  |  |
| 4. zaslanie zákona o obaloch vláde | MŽP SR | október 2001 |
| 5. tlačivo hlásenie v súlade s požiadavkami EU | MŽP SR | december 2001 |
| 6. prijatie zákona o obaloch a vykonávacích predpisov | MŽP SR, NRSR | marec 2002 |
| 7. posúdenie výkonu a kapacity existujúcich spaľovní | MŽP SR, MH SR | máj 2002 |
| 8. rozšírenie počtu, posilnenie a vyškolenie pracovníkov príslušných orgánov | MŽP SR | máj 2002 |
| 9. dokončenie súpisu PCB | MŽP SR | júl 2002 |
| 10. prehodnotenie povolení zariadení na nakladanie s odpadmi, v prípade potreby ich zmena | OÚ | september 2002 |
| 11. transpozícia požiadaviek všetkých smerníc v sektore odpadov do práva SR v oblasti odpadov | MŽP SR | december 2002 |
| 12. pokrok v redukcii odpadov a vyhodnotenie cieľov v oblasti zhodnocovania a šírenie informácií | MŽP SR, KÚ, OÚ | december 2002 |
| 13. štúdia o technickej a ekonomickej vhodnosti o budúcom počte, umiestnení a lokalizácii spaľovní (súčasť POH) | MŽP SR v spolupráci s MH SR a MZ SR | január 2003 |
| 14. vytvorenie informačných a komunikačných plánov | MŽP SR, MVO, PS | október 2003 |
| 15. dokončenie rekonštrukcie spaľovní komunálnych odpadov | prevádzkovatelia | december 2003 |
| 16. implementácia príslušných monitorovacích, inšpekčných a kontrolných systémov | MŽP SR, MH SR, SIŽP, colné úrady, obchodná inšpekcia | december 2003 |
| 17. implementácia systému zberu údajov | MŽP SR, OÚ, súkromný sektor |  |
| 18. vedenie evidencie v súlade s prílohami rámcovej smernice a iných smerníc EÚ | prevádzkovatelia, OÚ |  |
| 19. aktualizácia POH, vrátane plánov nakladania s odpadmi z obalov, odpadovými olejmi, batériami, nebezpečnými odpadmi a PCB ako súčasti POH | MŽP SR a ďalší zainteresovaní | september 2005 |
| 20. systém podávania správ uplatnený v praxi | MŽP SR, SAŽP |  |
| 21. dokončenie rekonštrukcie spaľovní priemyselného odpadu, všetky spaľovne vo vyhovujúcom stave | prevádzkovatelia | december 2006 |
| 22. dokončenie rekonštrukcie spaľovní nemocničného odpadu všetky spaľovne vo vyhovujúcom stave | MZ SR | december 2006 |
| 23. všetky skládky v súlade s požiadavkami EÚ | MŽP SR, KÚ, OÚ, SIŽP, STI, prevádzkovatelia | december 2008 |

### 3.1.1	Verejná správa

Súčasné inštitucionálne usporiadanie je adekvátne implementácii právnych predpisov EU v oblasti odpadového hospodárstva a nový zákon o odpadoch nepredpokladá žiadne zmeny v inštitucionálnom usporiadaní. V niektorých prípadoch bude musieť byť súčasné inštitucionálne usporiadanie formalizované prostredníctvom stanovenia Ministerstva životného prostredia za príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie povinností vyplývajúcich zo smernice o PCB a smernice o obaloch.

Zmeny na dosiahnutie účinnosti súčasného inštitucionálneho usporiadania budú zamerané na posilnenie a rozvoj kapacít. Nasledujúca tabuľka uvádza potreby posilnenia štátnych inštitúcií.

Dodatočné pracovné sily v odpadovom hospodárstve

|  | dodatoční zamestanci |
| --- | --- |
| Orgán | 2001 | 2003 |
| MŽP | 1 | 1 |
| KÚ | 4 | 4 |
| OÚ | 79 | 79 |
| SIŽP – pobočky | 8 | 8 |
| SIŽP – ústredie | 1 | 2 |
| Spolu | 93 | 94 |

Nové právne predpisy prinášajú veľa nových a špecifických povinností pre príslušné orgány na všetkých úrovniach verejnej správy. Implementačný proces bude zabezpečený príslušnými pracovníkmi,  ktorí budú školení na vykonávanie svojich povinností. Pre všetky zainteresované strany budú s cieľom zabezpečiť úplné pochopenie úloh a povinností vyplývajúcich z požiadaviek smerníc EÚ vypracované a zaslané informačné programy.

MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia bude posilnený v oblasti spaľovania odpadov o jedného pracovníka. Tá istá osoba bude mať zodpovednosť týkajúcu sa Smernice o veľkých spaľovacích zariadeniach  a Nariadenia o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu. SIŽP bude posilnená o jedného pracovníka.

### 3.1.2	Infraštruktúra

Aby sa dosiahlo súlad s právom EÚ, je potrebné mať rôznu infraštruktúru, napr. recyklačné zariadenia, spaľovne, zariadenia na zneškodňovanie PCB, kompostárne, zavedený separovaný zber a skládky. Vyraďovanie skládok z prevádzky, ktoré neboli v súlade, ich rekonštrukcia alebo nahradenie sa začali začiatkom deväťdesiatych rokov a tento proces úspešne pokračuje. V prípade existujúcich prevádzkovaných skládok budú prehodnotené vydané rozhodnutia, budú pripravené plány úpravy skládok a posúdené príslušnými orgánmi. Pripravuje sa plán uzatvárania skládok  a tento bude ukončený do roku 2001. Nové skládky budú v úplnom súlade so smernicou o skládkovaní.

V nadchádzajúcich rokoch je predpoklad výstavby kompostární alebo digesters pre organický odpad tak, aby bolo možné znížiť skládkovanie organickej časti komunálneho. Prvý cieľ 25 % zníženia množstva biodegradovateľného tuhého komunálneho odpadu idúceho na skládky sa dosiahne v roku 2010. Použitý spôsob bude závisieť na konkrétnom zariadení a preto sa tento spôsob môže v jednotlivých regiónoch líšiť. V prípade absencie súkromných iniciatív bude rozvoj zariadení iniciovaný na komunálnej úrovni.

Ako pilotný projekt bola rozbehnutá len jedna iniciatíva v oblasti spracovania starých vozidiel. Kapacita tohto zariadenia je obmedzená, ale plánuje sa rozšíriť. Aby bolo pokryté územie celého Slovenska, je potrebné vytvoriť viac takýchto zariadení.

Recyklačné zariadenia na papier, sklo a kovy majú dostatočnú kapacitu na to, aby sa dosiahli ciele uvedené v legislatíve EU. Existujú aj zariadenia na recykláciu plastov, hoci na to, aby sa dosiahli všetky ciele, je potrebné rozšíriť ich kapacitu.  Pre niektoré druhy plastov nie je ekonomické vytvárať zariadenie a pre dosiahnutie cieľov smernice o obaloch bude potrebný ich vývoz.

Spaľovanie TKO bude zabezpečené v dvoch spaľovniach TKO, ktoré sú teraz v rekonštrukcii z dôvodu plnenia emisných limitov. Pre spaľovanie nebezpečného odpadu bude potrebná nová spaľovňa a táto potreba bude zohľadnená pri príprave POH. Sieť spaľovní nemocničného odpadu bude vytvorená MZ SR.

Odpadové oleje sa v súčasnosti spaľujú čiastočne s cieľom energetického zhodnotenia a čiastočne sa regenerujú. Kapacita regeneračných zariadení postačuje na okolo 50 % celkového vyprodukovaného množstva v SR a bude rozšírená súkromným sektorom.

V prípade batérií existuje zariadenie s dostatočnou kapacitou pre olovené a niklo-kadmiové batérie. Zariadenie pre batérie s obsahom ortuti neexistuje v SR, ale z ekonomických dôvodov sa výstavba takéhoto zariadenia neplánuje.

Použité pneumatiky sa v súčasnosti zneškodňujú na skládkach, spaľujú sa v cementárenských peciach, spracúvajú sa v recyklačnom zariadení alebo sa skladujú. Na podporu recyklácie sa plánuje využiť ekonomický nástroj.

V súčasnosti na Slovensku neexistuje žiadne zariadenie na zneškodnenie PCB odpadu a zariadení kontaminovaných PCB. Po dokončení inventarizácie bude určená kapacita na zneškodňovacieho zariadenia. Pretože sa očakáva, že množstvo tohto odpadu bude významné, nemôže sa vývoz tohto odpadu považovať za jedinú vhodnú možnosť z hľadiska ekonomického aspektu a bude treba vybudovať nové zariadenie. Rovnako sa dá uvažovať so spaľovaním tohto odpadu v cementárenskej peci.

Infekčný nemocničný odpad sa už nemôže ukladať na skládky. Na zneškodňovanie tohto odpadu musia existovať zariadenia. Môžu to byť buď spaľovne nemocničného odpadu alebo zariadenia, ktoré menia nebezpečný odpad na nie nebezpečný odpad, napr. autoklávy alebo mikrovlnná technika.

Na dosiahnutie cieľov pre recykláciu sa musia zlepšiť  a rozšíriť systémy zberu, najmä odpadov z obalov.

## 3.2	Presadzovanie práva

Kontrola dodržiavania je nutnou súčasťou implementačného plánu. Orgány dozoru pre oblasť odpadového hospodárstva sú najmä SIŽP, OÚ a KÚ. Priebežne sa zabezpečujú školenia o novom zákone o odpadoch na úrovni KÚ, OÚ a SIŽP.. V súčasnosti používané sankcie v prípade porušenia povinností budú prehodnotení a ak to bude potrebné, budú zmenené.

## 3.3	Podávanie správ

Povinnosť podávania správ bude účinná od dátumu vstupu. Ale vláda chce informovať o svojich plánoch a právnych predpisoch ešte pred pristúpením. Robia sa zmeny v zbere údajov a v spracovateľských systémoch  tak, aby sa mohli Komisii poskytnúť informácie ešte pred tým, ako sa Slovenská republika stane členským štátom, na základe článku 81 Európskej dohody o pridružení.

## 3.4	Implementačné opatrenia

Pre každú smernicu sú podrobne opísané činnosti v príslušnom implementačnom pláne smernice v Časti 4. Integrovanom environmentálnom  aproximačnom pláne.

V nasledovných kapitolách je uvedený stručný prehľad implementačných krokov pre každý právny predpis.

#### Smernica  75/442/EHS o odpadoch

príprava POH na základe výsledkov vyhodnotenia predchádzajúceho POH a požiadaviek smerníc EÚ v oblasti odpadov

posilnenie a vyškolenie pracovníkov PO z hľadiska nových povinností

vytvorenie dostatočnej infraštruktúry pre environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi

implementácia systematického a pravidelného monitorovania a inšpekčného systému pre príslušné činnosti týkajúce sa nakladania s odpadmi

modifikácia a spracovanie údajov a systému zberu údajov.

#### Smernica 75/439/EHS o zneškodňovaní odpadových olejov

Odpadové oleje patria k nebezpečným odpadom a ich zneškodňovanie je dostatočne kontrolované všeobecnými legislatívnymi nástrojmi zaoberajúcimi sa nakladaním s nebezpečnými odpadmi. Implementačný proces sa už začal a bude pokračovať nasledovnými krokmi:

dokončenie procesu transpozície

vypracovanie stratégie nakladania s odpadovými olejmi

podpora recyklácie

prehodnotenie povolení pre zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi

riadenie spaľovania odpadových olejov

požadovaný zber údajov

Smernica 91/157/EHS o batériách a akumulátoroch obsahujúcich nebezpečné látky

Táto smernica už je čiastočne implementovaná, najmä v oblasti zhodnocovania odpadov, prostredníctvom všeobecných pravidiel nakladania s nebezpečnými odpadmi. Špecifické povinnosti tejto smernice budú implementované podľa nasledujúceho plánu:

vypracovanie programu dosiahnutia cieľov tejto smernice

vytvorenie komplexného systému pre zber batérií a akumulátorov/zlepšenie a rozšírenie existujúceho systému zberu

podpora recyklácie prostredníctvom ekonomických nástrojov

kontrola značenia batérií

implementácia komunikačnej stratégie a poskytovanie informácií o bezpečných metódach zhodnotenia a zneškodnenia použitých batérií pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a spotrebiteľov

zber požadovaných údajov a informácií

#### Smernica 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch

Úroveň implementácie smernice o nebezpečných odpadoch je pomerne vysoká a pracovníci príslušných orgánov boli vyškolení na dostatočnej úrovni tak, aby mohli vykonávať  svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Doteraz nebolo implementovaných len niekoľko dodatočných požiadaviek smernice a v tejto oblasti sa plánuje nasledovné:

vypracovanie programu odpadového hospodárstva pre nebezpečné odpady

vypracovanie pravidiel pre zákaz/povolenie zmiešavania rôznych kategórií odpadov

označovanie a balenie nebezpečných odpadov v súlade s požiadavkami EÚ

implementácia príslušných monitorovacích a inšpekčných systémov

zlepšenie a spracovanie údajov a systémov zberu informácií o nebezpečných odpadoch

#### Nariadenie EHS č. 259/93 o riadení a kontrole cezhraničnej prepravy odpadov

Slovensko ratifikovalo a implementovalo Bazilejský dohovor z roku 1991. Zostávajúca časť implementácie bude zabezpečená prostredníctvom nasledujúcich krokov:

informovanie všetkých dotknutých o rozdieloch medzi nariadením a Bazilejským dohovorom

úplné dokončenie transpozície

modifikácia tlačiva hlásenia

implementácia systému finančnej kaucie

školenie pracovníkov v oblasti nových povinností

vytvorenie požadovaného inšpekčného a monitorovacieho systému

#### Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Implementácia tejto smernice si v súčasnosti vyžaduje najväčšiu pozornosť. V súčasnosti je úroveň implementácie veľmi nízka a proces transpozície je v počiatočnom štádiu, keď sa pripravuje zákon o obaloch s cieľom predložiť ho vláde. Hlavné kroky implementačného plánu sú:

transpozícia

vytvorenie stratégie, ktorá na jednej strane zahŕňa nakladanie s odpadmi z obalov a na druhej strane aspekty návrhu, výroby a značenia obalov

vytvorenie vhodnej komunikácie a spolupráce medzi všetkými stranami bude dôležitým faktorom pri úspešnej implementácii

vytvorenie programu odpadového hospodárstva pre odpady z obalov ako súčasti národného programu odpadového hospodárstva; tento program bude obsahovať ciele metódy zhodnotenia a recyklácie

aplikácia ekonomických nástrojov na podporu prevencie vzniku odpadov, redukciu a recykláciu

navrhnutie účinných systémov vrátenia a zberu použitých obalov a odpadov z obalov a ich opätovné použitie alebo zhodnotenie

vypracovanie a využívanie systémov zberu údajov o obaloch

monitorovanie and inšpekcia obalov bude rozšírená nielen na obaly potravín, ale na všetky obaly

#### Smernica 96/59/EHS o zneškodňovaní PCB a PCT

Hoci smernica nebola úplne transponovaná, stav implementácie je relatívne vysoký, najmä z dôvodu vysokej implementácie smernice o nebezpečných odpadoch. Implementačný plán sa zameriava na nasledovné problémy:

transpozícia smernice

inventarizácia PCB zariadení

vypracovanie plánu dekontaminácie alebo zneškodnenia inventarizovaných zariadení a v nich obsiahnutých PCB

školenia o inšpekcii a podávaní správ o PCB, označovanie zariadení obsahujúcich PCB a monitorovanie inventarizovaných zariadení

#### Smernica 99/31/ES o skládkovaní

Implementácia tejto smernice sa už začala, pretože skládkovanie je najvýznamnejším a najčastejším spôsobom nakladania s odpadmi na Slovensku. Zostávajúce kroky implementácie budú vykonané na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, ktoré sú účinné od júla 2001. Tieto kroky budú zamerané najmä na:

prekategorizácia existujúcich skládok

prehodnotenie povolení

príprava plánov úprav pre existujúce skládky a ich posúdenie príslušnými orgánmi

vypracovanie plánu uzatvárania existujúcich skládok odpadov

zavedenie nového postupu udeľovania povolení pre nové skládky

redukcia biodegradovateľného odpadu ukladaného na skládky podľa národných cieľov

záznam požadovaných údajov vrátane množstva biodegradovateľých odpadov idúcich na skládky

monitorovanie a inšpekčný systém

#### Smernica 2000/53/ES o starých vozidlách

#### Implementácia tejto smernice závisí na stave transpozície, ktorá ešte nie je úplná a bude pokračovať spolu s implementačným procesom v nasledujúcich krokoch:

úplná transpozícia tejto smernice prostredníctvom novely zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

vytvorenie programu pre nakladanie so starými vozidlami

komunikačné a informačné programy adresované všetkým dotknutým

vytvorenie dostatočnej infraštruktúry

zavedenie monitorovacieho a inšpekčného systému

školenie o nových povinnostiach

#### Smernica 2000/76/ES o spaľovaní odpadov

Stratégia pre implementáciu tejto smernice bude súčasťou nového Programu odpadového hospodárstva, ktorý má byť dokončený do roku 2003. Projekt pre vytvorenie stratégie spaľovania na Slovensku začne s dánskou pomocou. Najprv bude potrebné vykonať štúdiu o vhodnosti o budúcom počte, umiestnení a kapacite spaľovní nebezpečného a nemocničného odpadu. Čo sa týka spaľovní nemocničného odpadu, o stratégii rozhodne MZ SR v spolupráci s MŽP SR. Dve spaľovne komunálneho odpadu, jedno spoluspaľovacie zariadenie nebezpečného odpadu a okolo šesť až osem spaľovní nebezpečného odpadu (v závislosti na uzatvorení pred termínom) bude spadať pod nový zákon o IPKZ a do decembra 2006 im bude vydané IPKZ povolenie.

# 4      Odhady nákladov

## Úvod

Táto kapitola obsahuje odhady nákladov na aproximáciu pre vysoko nákladové smernice, ktoré upravujú odpadové hospodárstvo:

Smernica 75/442/EHS o odpadoch

Smernica 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch

Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

Smernica 2000/76/ES o spaľovaní odpadov

Smernica 91/157/EHS o batériách a akmulátoroch obsahujúcich niektoré nebezpečné látky

Smernica 96/59/ES o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a poychlórovaných terfenylov

Smernica 2000/53 o starých vozidlách.

Súhrn týchto nákladov sa nachádza v tabuľke 16.

Základom pre výpočet odhadov nákladov pre jednotlivé smernice je východiskový aproximačný scenár, ktorý reflektuje špecifické termíny a podmienky príslušných smerníc a taktiež špecifické stratégie a implementačné možnosti pre realizáciu  požiadaviek týchto smerníc.

### 4.1.1    Podklady pre odhad nákladov

Tabuľka 16 sumarizuje odhad nákladov pre smernice upravujúce odpadové hospodárstvo, ale vzhľadom na množstvo nákladových dimenzií je veľmi podrobná. Pre lepšie pochopenie spôsobu odhadu nákladov uvádzame v nasledovných 2 blokoch základné informácie a predpoklady. Blok 1 obsahuje finančné termíny, ktoré majú v implementačných plánoch a sektorových stratégiách osobitný význam. Blok 2 obsahuje všeobecné predpoklady pre odhad aproximačných nákladov.

Administratívne náklady predstavujú náklady na administratívne zabezpečenie požiadaviek smerníc a stratégií na ich realizáciu. Zahŕňajú činnosti ako sú vytvorenie pracovných priestorov, tvorba plánov, školenia, uchovávanie záznamov, monitorovanie a výkony verejnej správy. V tomto kontexte sú všetky náklady verejnými administratívnymi nákladmi. Náklady na dosiahnutie súladu sú priamymi nákladmi na činnosti súvisiace s implementáciou smerníc. Náklady na dosiahnutie súladu predstavujú priame investície a výdavky súvisiace s uplatnením nových alebo modifikovaných technológií či kontrolných systémov na redukciu škodlivých emisií a výtokov, alebo rizika ich vzniku bez ohľadu na to, či ich znáša súkromný podnik alebo verejný subjekt.

Blok 1. Finančná terminológia

Prevádzkové náklady – sú výdavky na jednotlivé položky, ktoré sú počas jedného roka nakúpené a spotrebované (napr. palivo, práca, elektrina, suroviny, pravidelná údržba).

Investície a kumulované investície – investície sú výdavky na statky dlhodobej spotreby, ktoré majú dobu životnosti viac ako jeden rok. Príkladom sú výdavky na stavby a zariadenia s dlhšou dobou životnosti potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami. Kumulované investičné náklady sú jednoduchým súčtom investícií uskutočnených k danému roku resp. počas celého analyzovaného obdobia.

Ročné investičné náklady – pre výpočet ročných investičných nákladov bol použitý vzorec pre výpočet ”anualizovaného” alebo ”postupného” rozvrhu platieb na dobu životnosti zakúpeného zariadenia. Ročné investičné náklady sú súčtom všetkých investícií do používaného zariadenia k danému roku.

Ročné prevádzkové náklady – súčet všetkých prevádzkových nákladov vynaložených na dosiahnutie aproximačných požiadaviek k danému roku.

Ročné náklady – súčet ročných investičných nákladov a  ročných prevádzkových nákladov v danom roku.

Súčasná hodnota (SH) – je súčasná diskontovaná hodnota všetkých ročných nákladov uskutočnených počas analyzovaného obdobia. Rok 2000  je pri výpočtoch použitý ako súčasný s výnimkou prípadov, kedy sa za súčasný považuje termín prvého vynaloženého výdavku.

Anualizované náklady – sú ”anualizáciou” SH. Tento výpočet môže byť realizovaný pre celé analyzované obdobie ako aj pre kratšie obdobie (napr. od roku implementácie do konca analyzovaného obdobia).

#### Zdôvodnenie výberu diskontnej sadzby

Kapitálový trh v Slovenskej republike je komplexný, nevyspelý, a “riadený” v rôznych smeroch. Tieto okolnosti si vyžadujú uplatnenie 10 percentnej diskontnej sadzby ako hrubého odhadu spoločenských nákladov kapitálu. Uplatnenie akejkoľvek inej komerčnej alebo finančnej úrokovej sadzby by bolo v tomto prípade zavádzajúce.

#### Zdôvodnenie výberu časového horizontu

Vybraný časový horizont pre analyzované obdobie je 35 rokov (od roku 2001 do 2035). Dôvodom výberu tohto časového horizontu sú dlhšie implementačné obdobia a doby životnosti príslušných zariadení, ktoré sú stanovené niektorými smernicami. Odhady investícií a nákladov sú uvedené v súhrnných tabuľkách.

Blok 2. Predpoklady použité pre výpočet nákladov

Peňažné jednotky sú Sk a EUR roku 2000.

Východiskový rok pre výpočet súčasnej hodnoty je rok 2000.

Ročná diskontná sadzba je 10 (

Analyzované obdobie je od roku 2001 do roku 2035.

Základná časová jednotka použitá pri analýzach je jeden rok.

Aproximačné náklady boli počítané ako dodatočné náklady k bežným nákladom vynakladaným na zabezpečenie východiskovej situácie počas analyzovaného obdobia. Východisková situácia je charakterizovaná existujúcimi technológiami a úrovňou aktivít verejných a súkromných podnikov.

Pokiaľ bolo možné, ekonomické náklady na tovary a služby boli vyjadrené v trhových cenách, čo umožňuje dostatočne presné odhady nákladov ak sa ceny výrazne nezmenia ako dôsledok dodatočných nákladov alebo zvýšeného dopytu po čistých procesoch a technológiách.

Výmenný kurz medzi Sk a EUR v roku 2000 je: 42,5 Sk = 1,00 EUR.

## 4.2    Investičné a prevádzkové náklady

Ako uvádza tabuľka 16, v období od roku 2003 až do roku 2007 budú investície na dosiahnutie súladu so smernicami upravujúcimi odpadové hospodárstvo, tvoriť podstatnú časť nákladov. Pre väčšinu rokov sa bude hladina investícií pohybovať od 800 mil. do 1 mld. Sk ročne, ale v roku 2004 sú investície odhadnuté na sumu prevyšujúcu 2 mld. Sk. Finančné zaťaženie a prevádzkové náklady súvisiace s týmito investíciami vzrastú  z 300 mil Sk v roku 2001 na viac ako 2 mld. Sk v roku 2007 a rast bude pokračovať počas celého analyzovaného obdobia. Súčasná hodnota sa odhaduje na 20 mld. Sk. Anualizáciou týchto nákladov na celé analyzované obdobie dostaneme ročné náklady vo výške 2,1 mld. Sk. Je dôležité opäť zdôrazniť, že tieto náklady, ktoré závisia od hladiny ekonomických aktivít na Slovensku, nie sú celkovými nákladmi na ochranu životného prostredia. Tieto náklady sú len dodatočnými nákladmi k bežným nákladom vynakladaným na jeho ochranu.

Náklady na implementáciu  vybraných smerníc upravujúcich odpad. hospodárstvo* (v mil. Sk)

Pokračovnie na ďalšej strane

* Smernica 75/442/EHS o odpadoch, Smernica 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch, Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, Smernica 2000/76/ES o spaľovaní odpadov, Smernica 91/157/EHC o batériách a akmulátoroch obsahujúcich niektoré nebezpečné látky, Smernica 96/59/ES o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov, Smernica 2000/53 o starých vozidlách

- pokračovanie

Tabuľka 16 . Náklady na implementáciu  vybraných smerníc upravujúcich odpad. hospodárstvo* (v mil. Sk)

# Transpozícia právnych predpisov v sektore odpadov

| Právny predpis EÚ | Stav transpozície k 31. máju 2001 | úplná transpozícia | poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| rámcová smernica o odpadoch 75/442/EHS v znení 91/156/EHS | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Zákon č. 327/1996 o poplatkoch za uloženie odpadov Vyhláška MŽP SR č. 76/1992 o programoch odpadového hospodárstva Zákon č. 138/1973 o vodách | júl 2001 | Úplná transpozícia bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch |
| Európsky katalóg odpadov 2000/532/ES | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Vyhláška MŽP SR č. 19/1996, ktorou sa stanovuje kategorizácia a katalóg odpadov | 2001 | Úplná transpozícia bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov |
| smernica o nebezpečných odpadoch 91/689/EHS v znení 94/31/EHS | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Vyhláška MŽP SR č. 19/1996, ktorou sa stanovuje kategorizácia a katalóg odpadov Nariadenie vlády č. 605/1992 o vedení evidencie o odpadoch | 2002 | Čiastočná transpozícia bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí novely zákona č. 223/2001 o odpadoch |
| smernica o batériách a akumulátoroch 91/157/EHS, v znení 93/86/EHS a 98/101 | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov : Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Vyhláška MŽP SR č. 19/1996, ktorou sa stanovuje kategorizácia a katalóg odpadov | 2001 | Úplná transpozícia bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch |
| smernica o oxide titaničitom 78/176/EHS 82/883/EHS 92/112/EHS | Transpozícia neexistuje | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí novely zákona č. 223/2001 o odpadoch |
| Smernica o zneškodňovaní PCB/PCT 96/59/ES | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Nariadenie vlády č. 605/1992 o vedení evidencie o odpadoch | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí novely zákona č. 223/2001 o odpadoch |
| Smernica o kanalizačných kaloch 86/278/EHS | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Zákon č. 307/1992 o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu Zákon o hnojivách Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Zákon č. 138/1973 o vodách | 2001 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o aplikácii kanalizačných kalov |
| smernica o odpadových olejoch 75/439/EHS v znení 87/101/EHS | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. 459/2000 Zákon č. 138/1973 o vodách Zákon č. 307/1992 o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu | 2002 | Čiastočná transpozícia bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí novely zákona č. 223/2001 o odpadoch. |
| Smernica o obaloch a odpadoch z olejov 94/62/ES v znení 97/129/ES, 97/138/ES , 99/177/ES, a 2001/171/ES | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi | 2002 | Čiastočná transpozícia bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí: zákona o obaloch a odpadoch z obalov |
| smernica o skládkovaní 1999/31/ES | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Zákon č. 327/1996 o poplatkoch za uloženie odpadov | 2001 | Úplná transpozícia bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch |
| smernica o spaľovaní odpadov 2000/76/ES | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Nariadenie vlády č. 92/1996, v znení nariadenia vlády č.473/2000 Zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov Zákon č. 134/1992 o štátnej správe v ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP SR č. 474/2000 o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií Zákon č. 223/2001 o odpadoch Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí legislatívy v oblasti ochrany vôd |
| smernica o starých vozidlách 2000/53/ES | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Vyhláška MŽP SR č. 19/1996, ktorou sa stanovuje kategorizácia a katalóg odpadov | 2002 | Čiastočná transpozícia na vyššej úrovni bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí novely zákona č. 223/2001 o odpadoch. |
| Nariadenie o preprave odpadov 94/721/ES 94/774/ES 96/66O/ES 259/93/EHS | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov a dohovoru: Zákon č. 238/1991 o odpadoch Nariadenie vlády č. 606/1992 o nakladaní s odpadmi Vyhláška MŽP SR č. 19/1996, ktorou sa stanovuje kategorizácia a katalóg odpadov Zákon č. 494/1991 o štátnej správe v oblasti odpadového hospodárstva Bazilejský dohovor (1991) | 2002 | Čiastočná transpozícia bola dosiahnutá po prijatí: Zákona č. 223/2001 o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí novely zákona č. 223/2001 o odpadoch. |

DIEL 2

3. Sektor Ochrany VÔd

Implementačná stratégia a plán

Obsah

skratky......................................................................................................2

1    Úvod	........................................................................................6

1.1	Priority a ciele	6

1.2	Právne predpisy a väzby na iné sektory	7

2	Súčasný stav	9

2.1	Transpozícia	9

2.2	Príslušné orgány a zúčastnení	9

2.3	Hlavné implementačné nedostatky	12

3	Implementačný Plán	19

3.1	Prístup	19

3.2	Verejná správa	22

3.3	Uplatnenie	25

3.4	Podávanie správ	25

3.5	Implementačné opatrenia	25

3.6	Prechodné obdobia	37

4	Odhady nákladov	40

4.1	Úvod	40

4.2	Súhrn nákladov	44

5	TRANSPOZÍCIA právnych predpisov v sektore ochrany VÔD	 Prílohy...............................................................................................49

Príloha 1. Štúdie a činnosti	49

skratky

| AKK | Analytická kontrola kvality |
| --- | --- |
| ASPEK | Asociácia priemyselnej ekológie |
| ČMOV | Čistenie mestských odpadových vôd |
| ČOV | Čistiareň odpadových vôd |
| HCH | Hexachlórcyklohexán |
| IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania |
| KDPP | Kódex správnej poľnohospodárskej praxe |
| KÚ | Krajský úrad |
| l/s | Litre za sekundu |
| MB | Mechanicko-biologická úprava |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| MP SR | Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| OH | Orgán na ochranu zdravia |
| OÚ | Okresný úrad |
| p.e. | Populačný ekvivalent |
| PVAK | Podniky vodární a kanalizácií |
| RSV | Rámcová smernica o vodách |
| SČH | Súčasná čistá hodnota |
| SFVH | Slovenský fond vodného hospodárstva |
| SHMÚ | Slovenský hydrometeorologický ústav |
| SIŽP | Slovenská inšpekcia životného prostredia |
| Sk | Slovenská koruna 1Sk = 0.0229 euro |
| STN | Slovenská technická norma |
| ŠFŽP | Štátny fond životného prostredia |
| ŠZÚ | Štátny zdravotný ústav |
| VÚPOP | Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy |
| VÚVH | Výskumný ústav vodného hospodárstva |

# Úvod

Európska komisia požiadala v rámci prístupového procesu Slovenskú republiku, aby pripravila stratégie a plány stanovujúce, ako mieni vláda plniť svoje záväzky vyplývajúce z environmentálneho acquis EÚ. Stratégia je v sektore vôd rozdelená na päť kapitol:

Kapitola 1:	EÚ a právne predpisy Slovenskej republiky a priority vlády

Kapitola 2:	Súčasný stav transpozície a implementácie; príslušné orgány a zúčastnení

Kapitola 3:	Akčný plán implementácie, vrátane prístupu, kompetencie, správy, technickej zhody a možné prechodné obdobie

Kapitola 4:	Administratívne náklady a náklady na zabezpečenie technickej zhody.

Kapitola 5:	Stav transpozície

Tento implementačný plán je v súlade s Negociačnou pozíciou Slovenskej republiky, kapitola 22 - životné prostredie (december 2000) a ďalej vychádza z priorít pre implementáciu stanovených Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

## Priority a ciele

V procese prípravy pre vstup do EÚ, predstavuje ochrana vôd jednoznačnú prioritu Slovenskej republiky. Legislatíva pre oblasť ochrany vôd je založená na právnych predpisoch zo sedemdesiatych  rokov a zákon o vodách (138/1973) vyžaduje zásadnú legislatívnu zmenu.

V roku 2000 bol vládou schválený aktualizovaný Národný environmentálny akčný program (NEAP II). NEAP II uvádza krátkodobé a strednodobé priority vrátane opatrení, ktoré sú potrebné pri implementácii legislatívy EÚ. Najdôležitejšie z krátkodobých priorít sú transpozícia legislatívy EÚ v oblasti vôd a zriadenie administratívnych a hospodárskych štruktúr pre implementáciu požiadaviek EÚ.

Podľa NEAP II budú smernice týkajúce sa sektoru vôd plne implementované do konca roka 2003 okrem tých, ktorých prechodné obdobia boli schválené Európskou úniou.

Prechodné obdobia boli žiadané pre nasledovné smernice:

- Smernica rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia v Spoločenstve – plne implementovaná do konca roka 2006

- Smernica rady 98/83/EHS o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu – plne implementovaná do konca roka 2008

- Smernica rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov – plne implementovaná do konca roka 2008

- Smernica rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody – plne implementovaná do konca roka 2015.

## Právne predpisy a väzby na iné sektory

Stratégia sektoru vôd sa od 31. decembra 1999 zaoberá nasledovnými smernicami a skupinami smerníc environmentálneho acquis.

- Smernice o kvalite vody

- Smernice vzťahujúce sa na ochranu vodného prostredia pred vypúšťaním (emisné kontroly v mieste zdroja)

- Smernice vzťahujúce sa na ochranu vodného prostredia pred vypúšťaním (kontroly zamerané na výrobky).

Ostatné smernice, ktoré sú zohľadnené, ale do sektorovej stratégie neboli zahrnuté:

- Smernica rady 86/278/EHS o  ochrane životného prostredia, predovšetkým  pôdy  v  prípade,  ak  sa používajú kanalizačné kaly v poľnohospodárstve (zaradená do stratégie sektoru odpadov)

- Smernica rady 99/31/ES o skládkach odpadu (zaradená do stratégie sektoru odpadov)

- Smernica  rady 96/61/ES týkajúca  sa integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPKZ) (zaradená do stratégie sektoru ovzdušia).

Smernica rady 79/923/EHS o kvalite vôd mäkkýšov – pre Slovenskú republiku sa nevzťahuje.

Najdôležitejšie právne predpisy Slovenskej republiky pre sektor vôd sú:

- Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách v znení zákona  NR SR č. 238/1993 Z. z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z.  a zákona NR SR č. 304/1995 Z.z

- Zákon č. 135/1974 Zb.  o štátnej správe vo vodnom  hospodárstve v znení zákona SNR č. 52/1982 Zb., zákona SNR  č. 595/1990 Zb., zákona SNR č. 128/1991 Zb. a zákona NR SR  č. 238/1993 Z. z.

- Zákon č. 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí

- Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č.  154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných  kanalizáciách v znení vyhlášky č. 15/1989 Zb.

- Nariadenie vlády SR č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú  ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd

- Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č.  23/1977 Zb. o ochrane kvality povrchových a podzemných vôd

# Súčasný stav

## Transpozícia

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že právne predpisy EÚ majú ekvivalenty v zákonoch a vykonávacích predpisoch Slovenskej republiky za oblasť vôd, ale detaily a úroveň požiadaviek často nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ ako napr. v prípade limitných hodnôt, normy pre pitnú vodu, ktorá  nie je  právne záväzná.

Podľa vodného zákona musí každý, kto vypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd zabezpečiť, aby sa nezhoršila výsledná kvalita vody po ich vypustení. Taktiež sa musí zaviesť náležité čistenie vypúšťaných vôd pred ich vypustením do vodného recipienta. Biologické čistenie sa považuje za dostačujúce. Navyše je už v zmysle požiadaviek rámcovej smernice o vodách zabehnutý kombinovaný systém pre stanovenie noriem kvality pre životné prostredie. Avšak podľa slovenského právneho systému, povinnosť čistenia odpadových vôd nezávisí od veľkosti aglomerácie.

Podľa vyhlášky o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd, sa na nebezpečné látky, ktoré síce vypúšťané vody neobsahujú, ale ktoré sú alebo by mohli byť použité v hociktorej priemyselnej činnosti, vzťahujú preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa tak predišlo ich vypusteniu, úniku alebo možnému preniknutiu do povrchových a podzemných vôd.

Smernica 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov nie je zatiaľ v slovenských právnych predpisoch plne upravená, hoci všeobecné definície  nebodových zdrojov znečistenia upravuje Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách.

Plná transpozícia všetkých smerníc v sektore vôd sa plánuje do konca roka 2001 a termín účinnosti od 1. januára 2002, okrem špecifických ustanovení rámcovej smernice o vodách. Podrobnejší popis stavu transpozície je uvedený v kapitole  5.1.

## Príslušné orgány a zúčastnení

Administratívna štruktúra Slovenskej republiky pozostáva  z troch úrovní správy (úroveň ministerstva, 8 krajov, 79 okresov) a 2 898 samosprávnych obcí . Každý krajský úrad (KÚ) a okresný úrad (OÚ) má odbor životného prostredia, ktorý zabezpečuje plnenie pridelených úloh a je metodicky usmerňovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je zodpovedná za kontrolovanie a monitorovanie súladu právnych predpisov životného prostredia.

Vodný sektor zahŕňa štyri ministerstvá – životného prostredia, pôdohospodárstva (vodné zdroje a vodohospodárske služby), zdravotníctva (pitná voda, voda určená na kúpanie), a ministerstvo financií (ktoré poskytuje peňažné prostriedky). Spolupráca medzi týmito ministerstvami pri implementácii smerníc, v ktorých ide o spoločné záväzky, sa vykonáva pomocou sektorových výborov, ktoré môžu byť zriadené trvalo alebo len pre tento účel.

Každé vypustenie odpadových vôd podlieha povoleniu, ktoré vydávajú okresné alebo krajské úrady ŽP. Na procese rozhodovania sa podieľajú SHMÚ, Výskumný ústav vodného hospodárstva, SIŽP, a podniky povodí, ktoré vykonávajú monitoring, dozornú, operatívnu a výskumnú činnosť. Likvidácia kalov z mestských čistiarní odpadových vôd podlieha povoleniu, ktoré vydáva OÚŽP - odbor odpadového hospodárstva. Vypúšťanie kalov do povrchových vôd je zakázané.

Reorganizáciou štátnej správy v roku 1996 boli samostatné úrady životného prostredia zrušené a nahradili ich krajské a okresné úrady. To viedlo k zníženiu schopnosti (nedostačujúce zaškolenie  a veľké zníženie počtu pracovníkov) okresných a krajských úradov  plniť úlohy štátnej správy, čo nepriaznivo ovplyvnilo oblasť vodného hospodárstva na úrovni kraja a okresu.

Všetky ČOV, mestské aj priemyselné sú povinné monitorovať svoje odpadové vody a hlásiť orgánom ochrany vôd, podnikom povodí, (ktoré vyberajú poplatky za znečisťovanie v mene Štátneho fondu životného prostredia) a SHMÚ koncentrácie znečisťujúcich látok, množstvo odpadových vôd a použité technológie.

VÚVH vedie evidenciu ČOV, ktoré sú prevádzkované podnikmi vodární a kanalizácií (PVAK). VÚVH taktiež vykonáva výskum technológií pre ČOV a likvidáciu kalov.

Investičný rozvoj na úseku vodovodov a kanalizácií vychádza zo schválenej Koncepcie vodohospodárskej politiky SR a zabezpečujú ho štátne podniky vodární a kanalizácií v rámci svojich rozpočtov. Ďalším zdrojom finančných prostriedkov pre výstavbu vodovodov a kanalizácii sú dotácie zo štátnych fondov, ktoré sa prevažne poskytujú na takúto výstavbu v investorstve obcí. Pre tieto účely sú využívané aj finančné prostriedky z fondov EÚ. (PHARE, ISPA, CBC).

Príslušným orgánom pre sledovanie kvality pitnej vody je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), ktorého 78 orgánov na ochranu zdravia je zodpovedných za kontrolu kvality a dodržiavania limitov určených v príslušných predpisoch na úrovni okresu. MZ SR je zodpovedné za stanovenie noriem kvality pitnej vody, sledovanie dodržiavania a posudzovanie zdravotných rizík. OH sú podporované 37 štátnymi zdravotnými ústavmi (ŠZÚ), ktoré sledujú kvalitu pitnej vody. Orgány na ochranu zdravia sú súčasťou okresných úradov, ktoré patria k ústredným vládnym orgánom. ŠZÚ sledujú kvalitu pitnej vody vo vlastnom záujme, no prevádzkovatelia vodohospodárskych služieb musia sledovať dodržiavanie kvality vo vlastnom záujme, ale v súlade s požiadavkami orgánov na ochranu zdravia. ŠZÚ monitoruje taktiež vody určené na kúpanie (rekreačné vody).

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zabezpečuje úlohu transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií na vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi budú obce. Vláda SR rozhodla o založení šiestich spoločnosti v súlade s podmienkou vytvorenia funkčných technologických celkov

Zainteresované inštitúcie a ich kompetencie

| Zainteresované inštitúcie | Kompetencie |
| --- | --- |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) | Ústredný orgán štátnej správy pre ochranu akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania |
| Okresné a krajské úrady (OÚ, KÚ) | Vydávajú povolenia pre odber a využívanie vody, a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd Vydávajú povolenia pre stavby, (povolené stavebnými úradmi) ktoré vplývajú na kvalitu alebo množstvo vôd Ukladajú pokuty za nedodržanie ustanovení právnych predpisov za oblasť vôd |
| Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) | Kontroluje povolenia Dozerá nad plnením podmienok stanovených v právnych predpisoch a smerníc MŹP SR Ukladajú pokuty za nedodržanie právnych predpisov a povolení |
| Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) | Monitoruje, zaznamenáva, zhromažďuje, hodnotí a predkladá údaje týkajúce sa vôd Vpracováva vodné bilancie |
| Štátny fond životného prostredia (ŠFŽP) | - Vyberá poplatky za znečistenie - Poskytuje granty (a bezúročné pôžičky) na environmentálne projekty |
| Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) | - Ústredný orgán štátnej správy na úseku vodného hospodárstva |
| Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) | Spravuje, prevádzkuje a udržiava rieky a vodné toky, zabezpečuje všetky ich funkcie, a spravuje vodné inžinierske stavby - Vyberá poplatky za vypúšťanie odpadových vôd (príjem ŠFŽP) |
| Podniky vodární a kanalizácií (PVAK) | - Poskytujú vodohospodárske služby pre samosprávy a priemyselné podniky - Zabezpečujú zásobovanie vodou, verejnú kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd |
| Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) | - Zabezpečuje výskum a štúdie v oblasti hydrológie, hydrauliky, technológie čistenia vôd, čistenia odpadových vôd, kvality povrchových a podzemných vôd |
| Slovenský fond vodného hospodárstva | - Vyberá poplatky za odber vody - Poskytuje dotácie a investičné granty pre vodárenské zariadenia |
| Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) | - Výskum kvality pôdy a poľnohospodárskej praxe |
| Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) | - Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť ochrany zdravia ľudí |
| Orgány na ochranu zdravia | - Orgány rozhodujúce v oblasti ochrany zdravia, vrátane bezpečnosti pri práci |
| Štátny zdravotný ústav (ŠZÚ) | - Podporný orgán pre MZ SR a orgány na ochranu zdravia Monitoruje kvalitu pitnej vody a vody určenej na kúpanie Navrhuje nápravné opatrenia |
| Obce | - Zabezpečujú kvalitu dodávky pitnej vody, nakladanie s odpadovými vodami a riadia činnosti, súvisiace s odstraňovaním následkov po povodniach |

Vláda prejednáva návrh decentralizácie štruktúry prenosom kompetencií štátu na samosprávu. Odbory životného prostredia na krajských a okresných úradoch  budú metodicky riadené MŽP SR. Slovenské mimovládne organizácie (MVO) sa podieľajú tiež na riešení problematiky vôd, ale ich aktivity sú prevažne len miestneho charakteru. Niektoré MVO, ako Voda a ľudia, Združenie Slatinka, Daphne, a REC iniciovali rokovania o problémoch vodnej politiky na vyššej úrovni. MŽP SR zriadilo Odbor pre styk s verejnosťou, čo prispelo k zlepšeniu komunikácie a dialógu s MVO a verejnosťou.

## Hlavné implementačné nedostatky

Okrem niektorých výnimiek (Smernica 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, limitné hodnoty, identifikácia zraniteľných oblastí,(určenie citlivých oblastí), je jestvujúci právny a inštitucionálny rámec dostačujúci na to, aby sa mohli implementovať smernice v sektore vôd. Požiadavky vo všetkých oblastiach budú však vyžadovať podrobnú úpravu, a kompetentné orgány zatiaľ nie sú dostatočne vyškolené na plnenie nových úloh a taktiež nie sú k dispozícii prostriedky na zabezpečenie monitoringu a kontroly, ako to nariaďujú smernice.

Podrobná implementácia a analýza nedostatkov v plnení platných smerníc je uvedená v kapitole 2, osobitne pre každú smernicu  je vypracovaný implementačný plán a  v diely 4 sú vypracované integrované stratégie implementácie.

### Smernica rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec činnosti spoločenstva v oblasti politiky vodného hospodárstva

Podobne, ako aj členské štáty EÚ, ani Slovensko zatiaľ nepripravilo podrobný implementačný plán pre rámcovú smernicu o vodách, ale treba poznamenať, že povrchové vody sú už spravované podľa povodí. Podrobný prehľad implementačných nedostatkov zatiaľ nemohol byť pripravený, ale pre štyri smernice, ktoré sú súčasťou rámcovej smernice o vode, bola analýza nedostatkov vypracovaná:

- Smernica  rady 76/464/EHS o znečistení, spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia

- Smernica rady 80/68/EHS o ochrane podzemnej vody pred znečistením, spôsobeným určitými nebezpečnými látkami

- Smernica rady 78/659/EHS o kvalite sladkej vody, vyžadujúcej ochranu alebo zlepšenie kvality za účelom podpory života rýb

- Smernica rady 75/440/EHS, týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody.

Predbežné hodnotenie ukázalo, že  existujú inštitúcie, potrebné pre implementáciu rámcovej smernice o vodách. Vláda má záujem  podieľať sa na procese implementácie smernice, vrátane požiadaviek, uvedených  v prílohách  smernice a na postupnej úprave právnych predpisov a noriem .

### Právne predpisy pre oblasť kvality vôd

Hlavné právne medzery súvisia predovšetkým s  určovaním, monitoringu a kontrolou limitov  kvality vody podľa smerníc a rozhodnutí 75/440/EHS, 77/795/EHS, 79/869/EHS, 76/160/EHS a 78/659/EHS. Existujúci monitoring a kontroly sú vyhovujúce, ale ich rozsah a kvalita nie sú úplne zhodné s  požiadavkami smerníc.

#### Smernica rady 75/440/EHS, týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, Rozhodnutie 77/795/EHS zakladajúce spoločný prístup k informáciám o kvalite povrchovej vody, Smernica rady 79/869/EHS týkajúca sa metód merania a frekvencie odberu vzoriek  a analýz povrchovej  vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch

Pre účely pitnej vody sa využíva len 15,7% povrchových vôd. V roku 1999 nesplnili normy povrchovej vody určenej na pitnú vodu tri malé zdroje (kapacita 3 l/s a 6 l/s) a jeden väčší zdroj (kapacita 30 l/s).

Dodávatelia pitnej vody sú povinní sledovať jej kvalitu a vývoj v zmysle platných STN pre pitnú a surovú vodu. Monitorovanie kvality povrchových vôd určených na odber pre pitnú vodu a rozdelenie do jednotlivých kategórií podľa upraviteľnosti nie je plne v súlade s požiadavkami smernice rady 75/440/EHS. Návrh zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami a ďalšia pripravovaná legislatíva na tomto úseku vytvorí legislatívne predpoklady pre zabezpečovanie úloh, vyplývajúcich z tejto smernice.

#### Smernica 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie

Podľa platnej slovenskej legislatívy bolo určených dvesto rekreačných vôd, z nich 133 sú plavárne, ktoré nie sú premetom  tejto smernice. Zvyšných 67 zahŕňa 39 priehrad, 23 zavodnených štrkovísk a 5 tečúcich vôd (riek). Hoci sa zdá, že väčšina vôd určených na kúpanie, ktorých by sa týkali požiadavky smernice, je už navrhnutých a monitorovaných podľa platnej slovenskej legislatívy, nebol tento systém z hľadiska požiadaviek doposiaľ preverený.

O vodách určených na kúpanie je dostupné len obmedzené množstvo informácií, čo je nedostatočné. Pre chýbajúce údaje zo systematického monitoringu nie je možné vyhodnotiť rozsah zhody s limitmi kvality vôd tejto smernice. SHMÚ vykonáva len nesystematický monitoring  a navyše laboratóriá majú nedostatok prostriedkov a vybavenia.

Neexistuje žiadna povinnosť zverejňovať výsledky monitoringu a sprístupňovať ich verejnosti.

#### Smernica 78/659/EHS o kvalite sladkej vody vyžadujúcej ochranu alebo zlepšenie kvality za účelom podpory života rýb

Podstatný úsek riek  nespĺňa požadovanú kvalitu, ktorá je nevyhnutná, aby poskytovali svoj potenciál na podporu života rýb podľa tejto smernice. Pre zlepšenie kvality vody, ktoré by podporilo  život rýb, neboli vykonané žiadne konkrétne opatrenia.  Ale investície na kanalizácie a čistiarne mestských odpadových vôd v predchádzajúcich rokoch priniesli určité miestne zlepšenie. Povrchové vody sú pravidelne monitorované SHMÚ, no nie vo vzťahu k ich schopnosti podporiť život rýb.

#### Smernica rady 80/68/EHS o ochrane podzemnej vody pred znečistením spôsobeným určitými nebezpečnými látkami

Ochrane podzemných vôd je venovaná v Slovenskej republike špeciálnu pozornosť, pretože 84,3% zásob pitnej vody pochádza zo zdrojov podzemných vôd. Niektoré zdroje pitnej vody obsahujú arzén a antimón, ktoré sa vyskytujú v prírodnej forme a nie sú antropogénneho pôvodu. Nie je evidované žiadne znečistenie podzemných vôd priamym vypúšťaním odpadových vôd. Vypúšťanie nebezpečných látok do podzemných vôd nie je povolené;  nebola však doposiaľ zavedená kontrola nebezpečných látok zo Zoznamu č. I. Ich inventarizácia a monitorovacia sieť nespĺňa všetky požiadavky tejto smernice.

Smernica rady 98/83/EHS o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu

Táto smernica je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Inštitúcie pre monitorovanie kvality pitnej vody sú vyhovujúce. Normy kvality pitnej vody nie sú zosúladené s požiadavkami smernice a nie sú prevzaté do právne záväznej formy, monitorovací systém nie je úplne zhodný so smernicou a nie je dostatočný ani proces pravidelného informovania verejnosti o kvalite pitnej vody.

V Slovenskej republike je 1 371 zariadení na zásobovanie pitnou vodou zo zdrojov podzemných a povrchových vôd. Na Slovensku je 113 úpravní vôd, ktoré pokrývajú 8% z celkového množstva zariadení na zásobovanie vodou. Mimo nich je 50 úpravní podzemných vôd a 63 úpravní povrchových vôd. Podľa posledných štúdií, nedodržiavanie noriem kvality pre pitnú vodu pochádza predovšetkým zo zdrojov podzemnej vody.

Prenos zodpovednosti za vodohospodárske služby na samosprávy, ktorý začal v roku 1996 vytvoril malé prevádzky s obmedzenou technickou a finančnou kapacitou. Vláda rozhodla o založení 6 vodárenských akciových spoločností v súlade s podmienkou vytvorenia funkčných technologických celkov a na základe ich posúdenia z hľadiska technického, ekonomického, najmä však z hľadiska dôsledkov na životné náklady obyvateľstva (porovnateľná úroveň cien vody v jednotlivých regiónoch). V období do vytvorenia vodárenských spoločností sa bude v  činnosti zásobovania pitnou vodou a odvádzania a  čistenia kontinuálne pokračovať, pretože doterajšie organizačné jednotky (odštepné závody jednotlivých podnikov) zostanú nedotknuté. V stredne dlhom období to bude viesť ku zefektívneniu využívania vodných zdrojov a k zníženiu nákladov.

### Kontrola bodových zdrojov znečistenia

Skúsené inštitúcie sú  schopné  vydávať povolenia, monitorovať a kontrolovať bodové zdroje znečisťovania. Určité požiadavky nie sú úplne zhodné s požiadavkami EÚ a na to, aby bolo Slovensko v súlade so smernicou o čistení mestských odpadových vôd, budú potrebné značné investície.

#### Smernica 76/464/EHS o znečistení, spôsobenom určitými nebezpečnými látkami, vypúšťanými do vodného prostredia a dcérske smernice

Hoci bolo zistených 176 priemyselných znečisťovateľov zo sektorov chemických výrob,  hutníctva, strojárenstva a baníctva, štyri podniky – Slovnaft, VSŽ Košice, Duslo Šaľa, a NCHZ Nováky – prispievajú 80%-tami z celkového zaťaženia v Slovenskej republike z vypúšťania odpadových vôd z bodových zdrojov do povrchových vôd.

Základná štruktúra pre kontrolu vypúšťania nebezpečných látok (emisné limity, povoľovanie vypúšťania, monitoring a presadzovanie práva) je v Slovenskej republike vyhovujúca a  implementovaná, ale niektoré nedostatky zotrvávajú:

Predbežná inventarizácia znečisťovateľov bodových zdrojov, ktorú vykonáva SHMÚ, musí byť rozšírená o údaje nebezpečných látok, ktoré boli použité, skladované alebo vypustené do vôd. MŽP SR kontrolovalo súčasný stav hodnôt emisných limitov pre nebezpečné látky a  upravilo hodnoty emisných limitov v súlade so smernicou,  zatiaľ však nie sú prijaté v právne záväznej forme. Nie je vypracovaný  oficiálny plán pre zníženie vypúšťania nebezpečných látok.

Zodpovednosť za  monitoring vypúšťania a získavania vôd je rozdelená medzi znečisťovateľov (monitoring uskutočňovaný znečisťovateľmi), SIŽP a SHMÚ. SIŽP nemá dostatočné personálne vybavenie a prostriedky, aby mohla vykonávať kontrolu v požadovanom rozsahu, Phare pomohlo SHMÚ projektom, zameraným na inštitucionálne posilnenie. Prísne vynucovanie plnenia noriem bolo v minulosti  postihované slabými finančnými podmienkami podnikov, ktoré sú stále hospodársky a sociálne dôležité. Po zosilnení slovenskej ekonomiky tieto problémy pravdepodobne pominú a niektoré podniky sa zatvoria.

#### Smernica rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestských odpadových vôd

Hlavné nedostatky medzi súčasnou slovenskou legislatívou pre oblasť vôd a touto smernicou sú:

- Nevyžaduje sa určenie citlivých oblastí

- Nevyžaduje sa tretí stupeň čistenia

- Nevyžaduje sa klasifikácia aglomerácií podľa počtu ekvivalentných obyvateľov

- Povolenia nie sú časovo obmedzené

- Limitné hodnoty emisií nie sú úplne kompatibilné

- Nevyžaduje sa pravidelné oznamovanie o nakladaní s odpadovými vodami a kalmi verejnosti.

MŽP SR navrhlo, aby bolo celé územie SR vyhlásené ako citlivé, ale finančné a technické programy pre infraštruktúru neboli zatiaľ vypracované a implementované; postupy a požiadavky pre vydanie povolení nie sú presne také, aké vyžaduje smernica. Nedostatok finančných prostriedkov spomalil vybudovanie kanalizácií a čistiarní a bráni tak zhode so smernicou.

Hlavným problémom je súčasný nedostatok kanalizácií a čistiarní, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie technickej zhody so smernicou.

Je 2 898 samospráv, z ktorých 547 je väčších ako 2 000 EO  Spôsob čistenia podľa veľkosti miest a obcí je uvedený v tabuľke 2.

Počet ČOV na Slovensku (EO, 1998)

|  | 2 000- 5 000 | 5 000-10 000 | 10 000-15 000 | 15 000-10 0000 | >100 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tretí stupeň čistenia |  |  |  | 1 |  |
| Biologické čistenie (s odbúranou BSK ) | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mech./Biolog. Čistenie | 101 | 51 | 22 | 55 | 3 |
| Mechanické čistenie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Bez čistenia | 260 | 23 | 5 | 3 | 0 |

V roku 1999 bolo na Slovensku 54,3% obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a takmer vo všetkých prípadoch sa odkanalizované odpadové vody čistia. Medzi jednotlivými okresmi sú značné rozdiely - Bratislava má pripojených 98% obyvateľov, kým Čadca, Stará Ľubovňa a Trebišov len 30%. Systémy sú prevádzkované štátnymi PVAK alebo samosprávami.

Kanalizačná sieť bola v roku 1999 dlhá 6 041 km (2,05 m3/os). Efektívnosť čistenia odpadových vôd je negatívne ovplyvnená nedostatočným prevádzkovaním čistiarní a netesnosťou kanalizačných systémov.

Tabuľka 3 uvádza počet čistiarní odpadových vôd, ktoré by mali byť postavené alebo zmodernizované podľa smernice implementovanej na Slovensku.

Tabuľka3. Počet ČOV podľa kapacity (EO)

| 2 – 5 000 | 5-10 000 | 10-15 000 | 15-100 000 | >100 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový počet nových a modernizovaných čistiarní |
| 366 | 77 | 26 | 41 | 2 |
| Nové čistiarne |
| 262 | 22 | 3 | 3 | 0 |

V poľnohospodársko – potravinárskom sektore má 70 podnikov  výpuste s ekvivalentom znečistenia väčším ako 4 000 EO, z toho  27 podnikov vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd a zvyšok do kanalizácie. Z týchto 70 podnikov 17 vyžaduje modernizáciu svojich čistiarní odpadových vôd. Žiaden z nich nemá vyriešené odstraňovanie nutričných zvyškov, ale je zrejmé, že smernica to ani nevyžaduje.

#### Smernica 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

Slovenská legislatíva nemá k tejto smernici ekvivalent, ale inštitucionálne vybavenie je dostačujúce. V povrchových a podzemných vodách, ako aj pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou sa dusičnany bežne monitorujú, ale zraniteľné územia neboli zatiaľ určené. Sú vypracované vyhlášky na kontrolu nakladania so živočíšnym hnojivom, ale neexistujú žiadne systematické plány na zníženie znečistenia dusičnanmi.

Vo všetkých slovenských regiónoch je priemerná  aplikácia dusičnanov pod  170 kg/ha, ale je možné, že lokálne použitie dusičnanov  môže niekedy tento priemer prekročiť. Menej ako 1% zo vzoriek pitnej vody nespĺňa normy, stanovené pre dusičnany.  Ovplyvnené sú len 4 malé zdroje (menej ako 5 l/s) a 1 väčší  (27,5 l/s.) zdroj podzemnej vody.

Zákon č. 136/2000 Zb. o hnojivách bol prijatý, a MP SR vydalo Kódex správnej poľnohospodárskej praxe – ochrana pôdy (1996), Kódex správnej poľnohospodárskej praxe – správne používanie hnojív (2000) a Kódex správnej poľnohospodárskej praxe – ochrana vodných zdrojov (2001) ako čiastkovú úlohu implementácie smernice (91/676/EHS).

# Implementačný Plán

## Prístup

Smernice vo vodnom sektore pristupujú odlišne k politike vodného hospodárstva, kontrole nebezpečných látok, infraštruktúre a vplyvu vody na zdravie. Niektoré navrhujú veľké investície, iné len inštitucionálne a administratívne zmeny. Implementácia smerníc o čistení mestských odpadových vôd, o pitnej vode a o dusičnanoch  bude vyžadovať účasť Ministerstva pôdohospodárstva SR, ako aj Ministerstva životného prostredia SR a implementácia smerníc pre pitnú vodu a vody určené na kúpanie aj účasť Ministerstva zdravotníctva SR. To znamená, že pre úspešnú implementáciu je  spolupráca nevyhnutná .

Slovenská republika si je vedomá dôležitosti koherentného a integrovaného prístupu pri implementácii smerníc. Hoci každá smernica bude posudzovaná jednotlivo, táto sektorová stratégia stavia na princípoch spolupôsobenia a prepojenia, tam kde je to možné; napríklad jednotný prístup pri  monitoringu kvality povrchových a podzemných vôd  podľa rámcovej smernice je požadované aj ostatnými smernicami.

Smernice sektoru vôd budú implementované so zreteľom na rámcovú smernicu o vodách. Implementácia smernice o ČMOV zahrnie takto  pravdepodobné budúce ciele kvality povrchových vôd a potrebu zamerať pozornosť na refundáciu nákladov pri stanovovaní cien za vodohospodárske služby. Implementačné plány boli vypracované pre štyri smernice aplikovateľné v SR tak, aby boli súčasťou  implementácie rámcovej smernice o vode. Plán je navrhnutý tak, aby implementoval relevantné články rámcovej smernice o vodách.

Implementácia smerníc, ktoré kontrolujú znečisťujúce vstupy do vôd, zásadne prispeje  ku zhode so smernicami, ktoré kontrolujú kvalitu povrchových a podzemných vôd. Zhoda s príslušnými imisnými limitmi  kvality vôd pre zdroje pitnej vody a pre kúpanie prispeje k ochrane zdravia ľudí.

Keďže Slovenská republika plánuje investovať väčšiu čiastku finančných prostriedkov na dosiahnutie súladu so smernicami, ktoré kontrolujú znečisťujúce vstupy, budú vypracované predbežné štúdie pre lokality, kde je to žiadúce, ktoré posúdia, či sú emisné limity  v týchto smerniciach  dostatočné na dosiahnutie primeraných imisných limitov kvality vôd. Tam kde je to nevyhnutné, môžu byť zavedené prísnejšie emisné limity. Týmto spôsobom budú časti  ”programu opatrení” (článok 11 rámcovej smernice o vodách) tvoriť časť implementačného plánu pre smernice, kontrolujúce bodové zdroje znečistenia.

Pre každú smernicu sú podrobne opísané opatrenia v príslušnom implementačnom pláne smernice v Časti 4. Nižšie je uvedený  stručný sumár  pre každý plán a hlavné míľniky v tomto sektore sú uvedené nasledujúcej tabuľke.

Príloha obsahuje zoznam štúdií a implementačných aktivít.

Tabuľka 4. Míľniky v sektore vôd

| Míľnik | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. Zákon o vodách – v platnosti | MŽP SR, parlament | december 2001 |
| 2. Prijatie nariadení: Povrchové vody určené na odber pitnej vody Kvalita vôd určených na kúpanie, miesta na kúpanie, plavárne Kritériá a limity normy kvality vôd pre vody určené na kúpanie Limity kvality pre pitnú vodu Nebezpečné látky: limity vypúšťania a inventarizácia ČMOV | MŽP SR MŽP SR (poradca MZ SR) MZ SR MŽP SR (SHMÚ) MZ SR, Vláda | jún 2002 |
| 3. Vody / určené oblasti: Povrchové vody určené na odber pitnej vody Zraniteľné oblasti - dusičnany Vody určené na kúpanie | MŽP SR, MZ SR, MP SR | december 2002 |
| 4. Kontrola a prehodnocovanie povolení: ČMOV Vypúšťanie nebezpečných látok | OÚ, KÚ | júl 2003 |
| 5. Personálne posilnenie, školenia a zabezpečenie vybavenia OÚ a KÚ pre vydávanie povolení SIŽP a orgány na ochranu zdravia pre kontrolu a vynucovanie práva | MŽP SR | december 2003 |
| SHMÚ a laboratóriá pre monitoring a vykonávanie analýz | MZ SR |  |
| 6. Prijatie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe | MP SR | október 2001 |
| 7. Prijatie akčných plánov a programov Zníženie vypúšťania nebezpečných látok | MŽP SR | december 2003 |
| Technické a finančné zabezpečenie ČMOV | Vodohospodárske služby |  |
| Ochrana podzemných vôd | OÚ, KÚ |  |
| Pitná voda zhoda so smernicou | Prevádzkovatelia |  |
| 8. Zaškolenie a vybavenie inštitúcií pre monitorovanie: Dusičnany | MŽP SR, MP SR | december 2004 |
| Povrchové vody určené na odber pitnej vody | MP SR, Prevádzkovatelia |  |
| 9. Určenie oblastí : Zraniteľné oblasti – | MP SR, Vláda |  |
| 10. Prijatie akčných plánov Povrchové vody určené na odber pitnej vody Dusičnany Zníženie vypúšťania nebezpečných látok | MP SR |  |
|  | Znečisťovatelia, OÚ |  |
| 11. Úplná zhoda: Nebezpečné látky Dusičnany Pitná voda ČMOV | Znečisťovatelia Poľnohospodári, SIŽP Prevádzkovatelia Vodárenské spoločnosti | december 2006 |
|  |  | december 2008 december 2008 december 2015 |

Orgány a organizácie vodného hospodárstva budú mať upravené niektoré kompetencie, napríklad pre monitoring, podľa viacerých  smerníc. O personálnom zabezpečení, zaškolení a vybavení by sa malo uvažovať na základe sektora ako celku tak, aby sa výhodne využili možnosti konsolidácie a racionalizácie. Pri implementácii smernice nebudú v administratívnej štruktúre zavedené žiadne zmeny, ale jej implementácia bude ovplyvnená privatizáciou a reorganizáciou vodární a kanalizácií.

## Verejná správa

### Kompetencie a organizácia

Súčasné organizačné usporiadanie verejnej správy v Slovenskej republike vytvára podmienky pre implementáciu smerníc EÚ za oblasť vôd. Pôsobnosti jednotlivých orgánov a úlohy príslušných organizácií budú upravovať právne predpisy, ktorými sa zabezpečí transpozícia príslušných smerníc EÚ.

Tabuľka 5. Orgány a kompetencie

| Smernica | Určenie, povoľovanie | Monitorovanie |
| --- | --- | --- |
| Kvalita povrchovej vody určenej na odber pitnej vody | MŽP SR(KÚ, OÚ) | monitoring uskutočňovaný znečisťovateľmi, SVP a SHMÚ |
| Dusičnany | MŽP SR, MP SR | SHMÚ, VÚPOP a SIŽP |
| Kvalita vôd na podporu života rýb | MŽP SR | SHMÚ |
| Pitná voda | Orgány na ochranu zdravia | monitoring uskutočňovaný odberateľmi a ŠZÚ |
| Čistenie mestských odpadových vôd | Krajské, okresné úrady | monitoring znečisťovateľmi a SIŽP |
| Nebezpečné látky | Krajské, okresné úrady | monitoring znečisťovateľmi a SIŽP |
| Voda určená na kúpanie | Krajský úrady | ŠZÚ a SHMÚ |
| Kanalizačné kaly v poľnohospodárstve | Krajské, okresné úrady | VÚPOP, VÚVH |

Tabuľka 6  udáva odhad, o koľko zamestnancov bude potrebné rozšírenie vo verejnej správe. Odhady sa zakladajú na podrobných analýzach smerníc. Odhady neberú do úvahy možný vzrast efektívnosti terajšieho personálu. Čísla,  pred ktorými je + sú odhady dodatočného personálu, potrebného pri implementácii nových záväzkov.

Tabuľka 6. Administratívne požiadavky pre implementáciu smerníc EÚ

| Inštitúcia | Dodatočný personál |
| --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| MŽP SR | 12 | +2 | +1 |  |
| OÚ, KÚ | 148 | +12 | +22 | +23 |
| SHMÚ | 16 | +2 | +3 |  |
| SIŽP | 16 | +2 | +4 | +10 |
| MP SR | 28 | +2 | +1 | ? |
| VÚVH, SVHP,ČOV | ? | +5 | +5 |  |
| VÚPOP | 8 | +1 | +1 |  |
| MZ SR | 1 | +1 | +1 |  |
| ŠZÚ | 87 | +4 | +3 |  |

### Povoľovanie

Personál krajských a okresných úradov životného prostredia vydáva povolenia pre odbery vôd, užívanie vôd a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd a s ohľadom na smernice o ČMOV a o nebezpečných látkach mu pribudnú nové povinnosti.

Budú tiež zodpovedné za implementáciu smernice o IPKZ a za postupy v oblasti EIA. Tieto úlohy budú vyžadovať zaškolenie a doplnenie personálu. Môže sa vypracovať rámec pre racionalizáciu a reorganizáciu úradov životného prostredia pre prípad ich vyčlenenia  z okresných  a krajských úradov;  táto možnosť bude tiež preskúmaná.

### Monitoring

Personál inšpekcie životného prostredia monitoruje dodržiavanie povolení o vypúšťaní odpadových vôd a ostatných ustanovení legislatívy v oblasti vôd. Inšpektoráty sú financované zo štátneho rozpočtu a v súvislosti so smernicami o ČMOV a o nebezpečných látkach a budú taktiež potrebovať zaškolenie a rozšírenie personálu.  Kompetencie a právomoc sú už prispôsobené podľa  povodí. Smernica o dusičnanoch prinesie nové úlohy v prípade kontroly poľnohospodárskych subjektov.

SHMÚ je hlavnou inštitúciou, ktorá je zodpovedná za systém monitorovania životného prostredia (voda a ovzdušie) na Slovensku.

#### Monitorovanie množstva a kvality povrchových a podzemných vôd

SHMÚ je zodpovedný za monitorovanie:

- množstva povrchových a podzemných vôd

- kvality podzemných vôd

- kvality povrchových vôd.

Monitorovacia sieť bude posudzovaná podľa požiadaviek smerníc EÚ a účelu monitorovania s ohľadom na rámcovú smernicu o vodách.

Výsledky projektu Phare ”Zlepšenie monitorovania podzemných vôd v Slovenskej republike”  sa v súčasnosti aplikujú   v SHMÚ.

Systém archivácie a poskytovania  údajov počíta s transpozíciou smernice o prístupe k informáciám o životnom prostredí a novým slovenským zákonom o prístupe k informáciám.

Slovenský vodohospodársky podnik zabezpečuje prevádzku a údržbu vodných tokov a pre implementáciu rámcovej smernice o vodách bude potrebovať pre svojich zamestnancov dodatočné školenie. Slovenský vodohospodársky podnik hospodári v súlade so zákonom o štátnom podniku. Niektoré práce vykonávané vo všeobecnom záujme sú financované zo štátneho rozpočtu.

PVAK poskytujú osobitné vodohospodárske služby a pre vypracovávanie a realizáciu   investičných programov infraštruktúry pre sektor samosprávy a priemyslu budú potrebovať dodatočné školenie. V súčasnosti je v činnosti 38 samostatných závodov, ktoré zabezpečujú úlohy, súvisiace so zásobovaním pitnou vodou, odvádzaním a čistením odpadových vôd.. Tieto štátne vodohospodárske podniky budú transformované do systému, ktorý bude poskytovať  samosprávam  vodohospodárske služby. Vodárenské podniky budú zabezpečovať vlastný monitoring a pre splnenie požiadaviek smernice o kvalite vôd na odber pitnej vody a smernice o čistení mestských odpadových vôd budú musieť zvýšiť svoju schopnosť monitorovania.

VÚVH je vedecko-výskumné inštitúcia, ktorá popri hlavnej činnosti zameranej na výskum, spracováva podklady pre rozhodovací proces v štátnej správe vo vodnom hospodárstve a súčasne zabezpečuje činnosť Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku. Odborný potenciál tejto inštitúcie bude využitý pri implementácii príslušných smerníc EÚ v oblasti vôd. Pre splnenie požiadaviek EÚ bude potrebné zaškolenie pracovníkov v oblasti monitorovania progresu implementácie smerníc a vypracovávania správ.

ŠZÚ sú zodpovedné za sledovanie kvality pitnej vody a kvality vôd určených na kúpanie. Na zosúladenie sa s potrebami EÚ budú potrebovať určité zvýšenie kapacít.

## Uplatnenie

Uplatnenie práva je nevyhnutnou súčasťou implementačného plánu. Pre každú smernicu boli určené dozorné orgány a personál bude primerane vyškolený. Sankcie, ktoré sú v súčasnosti používané v prípade porušenia povinností budú preskúmané  a ak to bude potrebné, budú zmenené.

## Podávanie správ

Povinnosť podávania správ bude účinná od dátumu vstupu,  ale vláda má v úmysle oznamovať svoje plány a právne predpisy ešte pred vstupom. Úpravy pri zbere údajov a systémoch spracovania sa zavádzajú tak, aby bolo možné poskytovať Komisii údaje v požadovaných formátoch ešte pred tým, ako sa Slovenská republika stane členským štátom., na základe článku 81 Európskej dohody o pridružení.

## Implementačné opatrenia

Pre každú smernicu sú podrobne opísané opatrenia v príslušnom implementačnom pláne smernice v Časti 4 Integrovaného environmentálneho akčného plánu.

Stručný prehľad implementačných krokov pre každý právny predpis je uvedený v nasledujúcich kapitolách.

### Smernica rady 75/440/EHS o požadovanej kvalite povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, Rozhodnutie 77/795/EHS zakladajúce spoločný prístup k informáciám o kvalite povrchovej vody, Smernica rady 79/869/EHS týkajúca sa metód merania a frekvencie odberu vzoriek  a analýz povrchovej  vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch

Keďže  Smernica rady 75/440/EHS týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody je súčasťou rámcovej smernice o vode,  navrhuje sa implementovať túto smernicu ako časť rámcovej smernice.

Uskutoční sa hodnotenie  či implementácia smerníc o ČMOV, nebezpečných látkach a dusičnanoch bude dostatočná na dosiahnutie nevyhnutného zlepšenia kvality vôd. Ak nie, zhodnotí sa, aké by sa vyžadovalo   zlepšenie ČOV alebo čistenia odpadových vôd z priemyslu alebo manažmentu splaškových odpadových vôd.

Podľa návrhu zákona o vodách, MŽP SR vypracuje plán opatrení na obdobie 10-tich rokov pre plnenie parametrov kvality povrchových vôd, určených na odber pitnej vody.

MP SR určilo zdroje povrchových vôd, ktoré sa používajú na zásobovanie pitnou vodou, čo bude vyžadovať prioritné opatrenia . Tie akčné plány, ktoré budú obsahovať ciele, stanovené v smerniciach 91/271/EHS - ČMOV, 91/676/EHS – dusičnany, 76/464/EHS – nebezpečné látky a 76/160/EHS – voda určená na kúpanie, budú vypracované do roku 2004.

Ciele pre pitnú vodu sú nasledovné:

- Zistiť kvalitu povrchových vôd, využívaných  na odber pitnej vody a rozdeliť ich do kategórií podľa smernice

- Stanoviť limity  kvality vôd podľa ich použitia alebo možného využitia pre odber pitnej vody

- Určiť útvary vôd, tam kde kvalita vody nedosahuje limity  kvality pre pitnú vodu.

- Zistiť príčinu zlej kvality

- Určiť, či bude implementácia smerníc ČMOV, NL a pre dusičnany dostatočná na obnovu kvality vody

- Ak nie, potom určiť vylepšenia, ktoré sa budú musieť vykonať  pre implementáciu týchto smerníc, alebo aké ďalšie opatrenia by sa v týchto    prípadoch mohli vyžadovať

- Zabezpečiť, aby sa tieto vylepšenia alebo ďalšie opatrenia sa realizovali  alebo ak nie je možné zlepšenie, voda nebude použitá na zásobovanie pitnou vodou

- Zabezpečiť ochranu kvality povrchových vôd využívaných na odber pitnej vody podľa  rámcovej smernice o vodách

- Zabezpečiť, že program monitorovania je zavedený  pre všetky povrchové vody

- Zabezpečiť, že monitorovanie údajov je sledované, a že tie vody, ktorých kvalita sa  zhoršila , sú identifikované a zavedú sa vhodné nápravné opatrenia.

### Smernica rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými  nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia

Hoci Slovenská republika už aplikovala mnohé zo základných princípov tejto smernice, v bežnej praxi bude potrebné vykonať ešte množstvo dodatkov, vylepšení a zmien. To nastane po prijatí nového vodného zákona a zavedením vykonávacích predpisov, ktoré v súčasnosti Ministerstvo životného prostredia spolu s jeho poradnými orgánmi dokončujú.

Vykonávacie predpisy obsahujú použitie kombinovaného prístupu kontroly emisií nebezpečných látok vo vode a vylepšenia monitorovania nebezpečných látok. Predovšetkým by sa mala prehodnotiť schopnosť podnikov poskytovať spoľahlivé údaje z ich vlastného monitorovania a musí sa zlepšiť  monitorovacia schopnosť SIŽP.

MŽP SR určilo podniky, ktoré používajú predpísané látky a zoznam týchto podnikov ešte potvrdí prostredníctvom dotazníka, ktorý rozposlalo dotknutým podnikom.

Ciele tohto implementačného plánu sú:

- Skompletizovať a dopracovať zoznam podnikov, ktoré používajú a/alebo vypúšťajú látky zo Zoznamu I a pravidelne ho aktualizovať

- Určiť technológiu použitú v každom procese a stanoviť pri vyjednávaní s príslušnými podnikmi programy pre vylúčenie používania látok zo Zoznamu I, látok pokrytých dcérskymi smernicami (ortuť, kadmium a hexachlórcyklohexán (HCH)) a pre zníženie používania látok zo Zoznamu II

- Zaviesť, po konzultáciách s priemyselnými podnikmi, harmonogram pre implementáciu opatrení

- Pripraviť systém pravidelnej inšpekcie podnikov

- Prijať právne záväzné systémy pre povoľovanie vypúšťania odpadových vôd

- Požadovať najlepšie dostupné prostriedky pre nové podniky

- Vypracovať a zaviesť emisné normy založené na kombinovanom prístupe

- Určiť programy monitorovania a požiadavky predkladania údajov podnikmi

- Spraviť kroky na zabezpečenie, aby SIŽP, SHMÚ a podniky boli schopné účinne vykonávať stanovený monitoring

- Stanoviť postupy pravidelnej kontroly výsledkov monitorovania

- Identifikovať nepriame zdroje znečisťovania (napr. miesta skládok) a vypracovať plány na zníženie tohto znečistenia.

#### Identifikácia výustí

SHMÚ bude v pravidelných intervaloch kontrolovať a potvrdzovať  zoznam výustí látok zo Zoznamu. Podporné orgány pre MŽP SR (SHMÚ, SIŽP a odbory životného prostredia OÚ a KÚ) budú zbierať informácie o  technológiách použitých v podnikoch.

#### Limity

Nové emisné limity budú do konca roka 2002 prijaté v právne záväznej úprave.

#### Plány pre znižovanie znečistenia

MŽP SR sa po konzultácii s príslušnými podnikmi, Ministerstvom hospodárstva a priemyselnými združeniami dohodne na implementačnom pláne programu znižovania znečistenia. Implementácia začne v roku 2004 cez podmienky pre nové povolenia; v roku 2006 skončí dosiahnutím úplnej zhody.

Pred koncom roka 2004, prevádzkovatelia príslušných podnikov predložia orgánom štátnej vodnej správy na krajských a okresných  úradoch programy znižovania znečistenia. Programy znižovania znečisťovania budú tvoriť časť nových povolení.

Štyria veľkí znečisťovatelia, ktorí predstavujú 80% vypúšťaných priemyselných odpadových vôd, tak ako aj veľký počet zvyšných znečisťujúcich zariadení, bude spadať pod rámec nového zákona o IPKZ, ktorého prijatie sa predpokladá do konca roku 2002. Vyjednávania a programy znižovania znečistenia budú tak súčasťou prípravy pre zavádzanie IPKZ povolení. To znamená, že pri určovaní podmienok udelenia povolení sa použijú princípy “najlepších dostupných techník” (BAT). Taktiež to bude znamenať, že pri určovaní podmienok udelenia povolení sa vezmú do úvahy štandardy kvality vôd a ak to bude potrebné, zavedú sa prísnejšie prostriedky ako BAT (napr. nulová emisia).

#### Udeľovanie povolení

MŽP SR vypracuje metodický pokyn pre povoľovacie konanie a vláda do konca roku 2002 príjme právne záväzné postupy udeľovania povolení. Tieto zahrnú postup pre povolenia, týkajúce sa  IPKZ ktoré budú prijaté spolu s prijatím nového zákona o IPKZ a jeho vykonávacích predpisov.

Jestvujúce povolenia pre výuste z priemyselných podnikov budú revidované okresnými a krajskými úradmi životného prostredia. Ak budú spadať pod rámec zákona o IPKZ, príslušné prevádzky podajú žiadosť o  povolenie IPKZ príslušnému orgánu. Zavedú časovo obmedzené povolenia. MŽP SR zabezpečí, aby orgány udeľujúce povolenia mali potrebné kapacity a boli vyškolené pre vydávanie a monitorovanie časovo obmedzených povolení. Pracovníci nového orgánu IPKZ budú pre vydávanie IPKZ povolení, vrátane stanovovaní podmienok pre vypúšťanie  odpadových vôd a posudzovanie BAT vyškolení.

Výuste sa budú kontrolovať použitím kombinovaného prístupu, tak ako to požaduje rámcová smernica o vodách, ktorá nahrádza smernicu o nebezpečných látkach. Hoci je tento prístup v Slovenskej republike čiastočne používaný, pracovníci budú musieť byť pre postupy úpravy environmentálnych limitov na podmienky udelenia povolenia vyškolení. Táto úloha je obšírnejšia a  bude  vyžadovať ďalších pracovníkov.

Povolenia vydané okresnými a krajskými úradmi životného prostredia budú od roku 2003 vyžadovať použitie “najlepších technických nástrojov” pre nové výuste.  Bude to znamenať  nový prístup Slovenskej republiky a  bude tiež vyžadovať ďalších vyškolených pracovníkov.

Vyžiada si to posilnenie okresných a krajských úradov  (celkovo 58 zamestnancov). Tento nárast zahŕňa už aj povinnosti pri udeľovaní povolení  v rámci  smernice o ČMOV a smernice o IPKZ.

#### Monitoring a uplatnenie

MŽP SR v spolupráci so sektorom priemyslu a SIŽP, stanoví do konca roka 2003 ročný kontrolný program pre podniky. SIŽP taktiež do konca roka 2003 vypracuje harmonogram kontroly pre monitorovanie a pre zabezpečenie plnenia hodnôt emisných limitov  vo výustiach.

Bude potrebné vyškolenie a zvýšenie kapacity inšpektorátov  o 18 zamestnancov, ktorí budú vykonávať taktiež inšpekcie ohľadom smernice o ČMOV.

Program vlastného monitorovania podnikov, ktoré vypúšťajú nebezpečné látky sa stanoví po konzultáciách s podnikmi v období 2003-2006. Jeho dôležitou časťou bude potreba zabezpečenia analytickej kontroly kvality.

Slovenský hydrometeorologický ústav zabezpečí, ako súčasť všeobecného programu o monitorovaní kvality povrchových vôd, že vody kontaminované látkami Zoznamu I a Zoznamu II sú ohľadom prítomnosti týchto látok monitorované. Pre zabezpečovanie nových požiadaviek sa vyškolí personál a zvýši sa kapacita SHMÚ o dvoch zamestnancov.

MŽP SR a krajské úrady, zavedú väzby na MH SR a priemyselné podniky (cez ASPEK a ostatné združenia), aby sa zabezpečila podpora programov znižovania znečistenia.

Program opatrení bude revidovaný v roku 2006 a ďalej v dvojročných intervaloch.

Metódy analýz sú uvedené v dcérskych smerniciach a tieto metódy musia byť používané pokiaľ alternatívne metódy neposkytnú ekvivalentné výsledky.

### Smernica rady 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie, COM(97) 585 final

Kritériá v návrhu vodného zákona sa pravdepodobne nezmenia ani vtedy ak sa zmení návrh. Vláda predpokladá, že bude možné určiť vody na kúpanie ihneď ako nový zákon vstúpi do platnosti. Prehľad kvality súčasne navrhnutých vôd môže byť vypracovaný pred tým ako bude prijatý zákon a výsledky môžu byť porovnané s normami smernice.

Schopnosť existujúcich laboratórií vykonávať monitoring uvedený v smernici sa bude okamžite posudzovať a potreby dodatočných prostriedkov identifikovať.

Rozsah zhody, potrebné nápravné opatrenia a potreby dodatočných prostriedkov v ŠZÚ budú preto stanovené ešte pred vydaním zákona.

Oficiálne vydanie a právne podklady pre program monitorovania sa predpokladajú prijatím nového vodného zákona, zákona o ochrane zdravia ľudí a jeho vykonávacieho predpisu o vodách určených na kúpanie.

Ciele tohto implementačného plánu sú:

- Identifikovať vody na kúpanie podľa kritérií stanovených v smernici a novom vodnom zákone.

- Zmapovať kvalitu vôd určených na kúpanie a  identifikovať vody, ktoré nespĺňajú  smernicu alebo slovenské normy.

- Identifikovať príčiny, pre ktoré tieto normy nespĺňajú .

- Posúdiť, či implementácia smernice o ČMOV  bude dostatočným nástrojom zabezpečenia dosiahnutia limitov.

- Ak nebude, určiť nápravné opatrenia a stanoviť  časovo záväzný akčný plán.

- Určiť dodatočné prostriedky (ak sú) a vybavenie potrebné pre štátne zdravotné ústavy na vykonávanie monitorovania požadovaného smernicou a preneseného do nového vodného zákona a nového nariadenia o limitoch kvality  vody určenej na kúpanie, oblastí kúpania a plavární.

- Stanoviť mechanizmus pre sledovanie kvality vôd určených na kúpanie a ak je potrebné zaviesť nápravné opatrenia.

- Stanoviť systém sledovania a kontroly vôd určených na kúpanie.

- Stanoviť systém informovania verejnosti.

MZ SR preskúma možné miesta na kúpanie, navrhne vyznačenie a po konzultáciách s MŽP SR a krajskými úradmi  určí vody na kúpanie.

MZ SR pripraví pokyn o výklade definície výnimočného stavu počasia alebo geografických podmienkach a rozhodne o dĺžke kúpacej sezóny.

MZ SR vypracuje kritériá a limity  kvality vôd a MŽP SR zabezpečí ich prijatie vo  všeobecne záväznej právnej forme tak, ako to vyžaduje smernica.

MŽP SR  prostredníctvom krajských úradov, vyhodnotí terajšie opatrenia, ktoré boli prijaté na ochranu a zlepšenie kvality rekreačných vôd, identifikuje oblasti kúpania kde kvalita vody nedosahuje požadované limity a vypracuje plány pre zlepšenie kvality vody. Tiež posúdi, či je  potrebné dať výnimku , ktorá bude v súlade s ustanoveniami smernice.

### Smernica rady 78/659/EHS o kvalite sladkej vody vyžadujúcej ochranu alebo zlepšenie kvality za účelom podpory života rýb

SHMÚ vyhodnotí súčasný stav kvality vôd týkajúci sa života rýb ako súčasť prípravných prác pre implementáciu rámcovej smernice o vodách. To bude dokončené do roku 2002.

V spolupráci s odbormi životného prostredia okresných a krajských úradov vypracuje MŽP SR návrhy pre posudzovanie  súčasnej a možnej ekologickej kvality povrchových vôd a definuje environmentálne kvalitatívne ciele , vrátane ich schopnosti, alebo potenciálnej schopnosti na podporu lososovitých a kaprovitých rybárskych oblastí a určí sladké vody podľa druhu  rýb.

MŽP SR stanoví limity kvality povrchových vôd (parametrické hodnoty) aplikovateľné pre navrhnuté vody a tieto limity kvality vôd vytvoria základy kombinovaného prístupu, ktorý vyžaduje rámcová smernica o vodách. Limity budú zahrnuté v ”Nariadení o povolenej úrovni znečistenia z mestských a priemyselných zdrojov znečistenia”, ktoré budú prijaté s novým vodným zákonom.

Hodnotenie sa bude vykonávať podľa toho, či implementácia smerníc o ČMOV, nebezpečných látkach a dusičnanoch bude dostatočná na dosiahnutie potrebného zlepšenia kvality vôd a ak nie, bude sa vyžadovať zlepšenie čistenia mestských odpadových vôd a čistenia odpadových vôd z priemyslu alebo by sa mal vyžadovať manažment vôd celej zbernej oblasti.

Na implementáciu týchto opatrení sa vypracujú desaťročné plány.

Kontrola ekologického stavu povrchových vôd bude podľa rámcovej smernice o vodách obsahovať posudzovanie potenciálu pre podporu života rýb a určí kritické body znečistenia. Posudzovanie sa bude robiť podľa toho, či implementácia smerníc o ČMOV, nebezpečných látkach a dusičnanoch bude dostatočná na dosiahnutie potrebného zlepšenia kvality vôd a ak nie, bude sa vyžadovať zlepšenie  čistenia mestských odpadových vôd, odpadových vôd z priemyslu  alebo by sa mal vyžadovať manažment vôd celej zbernej oblasti.

Ciele implementačného plánu pre túto smernicu sú:

- Posúdiť ekologickú kvalitu povrchových vôd podľa rámcovej smernice o vodách

- Posúdiť ich ekologický potenciál, vrátane posúdenia ich potenciálu pre podporu života rýb

- Stanoviť kvalitatívne štandardy vôd vhodné pre ich potenciál ekologickej kvality

- Posúdiť ich súčasný stav a identifikovať vodné útvary, kde kvalita nespĺňa požadovaný potenciál

- Určiť príčinu nižšej kvality

- Určiť či implementácia smerníc o ČMOV, nebezpečných látkach a dusičnanoch je dostatočná na obnovu kvality

- Ak nie, potom určiť vylepšenia, ktoré by bolo treba vykonať pre implementáciu týchto smerníc alebo aké dodatočné opatrenia budú v takýchto prípadoch potrebné

- Zabezpečiť, že takéto vylepšenia alebo dodatočné opatrenia budú vykonané

- Zabezpečiť, aby bol ekologický program monitorovania stanovený   pre všetky povrchové vody

- Zabezpečiť, aby boli údaje monitorovania  vyhodnotené, vo vodách, kde bolo zistené  zhoršenie kvality,  boli  primerané nápravné opatrenia implementované.

### Smernica rady 80/68/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením spôsobeným určitými nebezpečnými látkami

SHMÚ zabezpečí, ako súčasť všeobecného programu monitorovania kvality povrchových a podzemných vôd, že vody kontaminované látkami Zoznamu I a Zoznamu II sú vzhľadom na prítomnosť týchto látok monitorované. Odbory životného prostredia okresných a krajských úradov zabezpečia vylepšenie zberu údajov  z podnikov, ktoré zaobchádzajú so škodlivými látkami a MŽP SR zabezpečí pre úsek štátnej vodnej správy primerané kapacity a prostriedky pre vedenie a udržiavanie zoznamu podnikov, ktoré zaobchádzajú s nebezpečnými látkami. Pre zabezpečovanie nových požiadaviek sa vyškolí personál a zvýši sa kapacita SHMÚ o dvoch pracovníkov. Posudzovanie vplyvov nepriamych výustí sa začalo vykonávať v rámci projektu DEPA o kontaminácii podzemných vôd a pôdy. Vytvorí sa databáza kontaminovaných lokalít vrátane miest starých skládok, vojenských plôch, opustených priemyselných a poľnohospodárskych plôch.

Ciele implementačného plánu pre túto smernicu sú:

- Určiť a vymenovať podniky, ktoré používajú látky Zoznamu I.

- Zaviesť postupy pre udeľovanie povolení výustí do podzemných vôd a viesť zoznam povolení.

- Kontrolovať všetky podniky, ktoré používajú nebezpečné látky, aby sa zabezpečilo, že sa nevyskytnú žiadne nepovolené vypúšťania do podzemných vôd.

- Monitorovať výuste.

- Monitorovať kvalitu podzemných vôd.

- Monitorovať kvalitu podzemných vôd v okolí potenciálneho nepriameho zdroja znečistenia.

- Zistiť zdroje znečistenia, ak sa zistila kontaminácia podzemných vôd

- Prijať kroky na prevenciu ďalšieho znečistenia.

Tento implementačný akčný plán je zameraný na dosiahnutie úplnej implementácie pred dátumom pristúpenia.

### Smernica rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestských odpadových vôd

Slovenská republika už začala proces výstavby ČOV a kanalizačných systémov ako aj ich intenzifikáciu podľa požiadaviek súčasného právneho systému SR.

Cieľmi implementačného plánu bude zamerať úsilie  a  prostriedky na splnenie špecifických požiadaviek smernice.

Celá krajina bude vyhlásená za citlivú oblasť, takže všetky ČOV s populačným ekvivalentom väčším ako 10 000 budú budované s tretím stupňom čistenia pre odstránenie nutrientov. Ďalšie investičné náklady pre tretí stupeň čistenia sú malé, ak bol tento stupeň zahrnutý v projekte.

Vykonávacie predpisy SR stanovujú prísne limity pre vypúšťanie odpadových vôd do tých ”vodných útvarov”, z ktorých sa vody odberajú pre úpravu na  pitnú vodu. To sa zohľadní pri navrhovaní čistiarní odpadových vôd a pri vyústení odpadových vôd. Odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd, ktoré podľa rámcovej smernice o vodách vyžadujú zlepšenie, vyžadujú prísnejšie  štandardy  kvality a účinnejšie čistenie. Tieto miesta sa identifikujú (aj provizórne) hneď ako to bude možné, takže prípadné ČOV môžu byť vhodne vyprojektované a vybudované.

Vypracovanie investičných plánov je v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva.

Ciele implementačného plánu pre túto smernicu sú:

- Prehodnotiť kapacity SIŽP, SHMÚ a ostatných inštitúcií, príslušných pre  implementáciu smernice

- Určiť potrebu dodatočných prostriedkov a posilnenie kapacít

- Plánovať a implementovať potrebné opatrenia

- Určiť tých, ktorí vypúšťajú odpadové vody do vôd, ktoré potrebujú zlepšenie a stanoviť, kde je potrebné stanoviť prísnejšie podmienky vypúšťania

- V každom prípade  určiť potrebu  rozšírenia kanalizačných systémov a potrebu intenzifikácie, rekonštrukcie alebo vybudovanie ČOV

- Zabezpečiť primerané opatrenia pre zneškodnenie kalov

- Určiť priority výstavby

- Vypracovať plán pre výstavbu kanalizačných systémov pre aglomerácie väčšie ako 2 000 EO

- Vypracovať plán pre zlepšenie čistenia odpadových vôd pre aglomerácie > 15 000 EO

- Vypracovať plán pre zavedenie tretieho stupňa čistenia odpadových vôd z malých aglomerácií >10 000 EO

- Vypracovať stratégie financovania  podporujúce potrebné investície

- Implementovať plány

- Zabezpečiť, aby systém pre povoľovanie vypúšťania odpadových vôd spĺňal požiadavky smernice

- Zabezpečiť, aby sa stanovili programy monitorovania

- Zabezpečiť, aby sa zaviedol vhodný systém oznamovania

### Smernica rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

Hoci je veľa miest s vysokým rizikom znečistenia dusičnanmi, sú aj také, kde je riziko nízke. Preto bolo rozhodnuté, že Slovenská republika nevyhlási  celú krajinu ako zraniteľné územie, ale len určité plochy.

Údaje, na základe ktorých sa bude územie vyhlasovať sú už získané.

Ciele implementačného plánu pre túto smernicu sú:

- Prehodnotiť koncentrácie dusičnanov v povrchových a podzemných vodách pre určenie plôch, kde sa koncentrácia dusičnanov prekračuje, alebo by mohla byť prekročená 50 mg/l, pritom sa zohľadnia ostatné charakteristiky

- Určiť povrchové vody, ktoré sú, alebo by mohli byť eutrofické v prípade, že sa neznížia vstupy dusičnanov

- Vychádzať z tohto pozorovania, určiť ochranné pásma pre znečistenie dusičnanmi z poľnohospodárstva

- Stanoviť akčný program pre znižovanie vstupov dusičnanov z poľnohospodárstva v zraniteľných oblastiach

- Prijať Kódex správnej poľnohospodárskej praxe a zaviesť program školení, ktoré znížia vstupy dusičnanov zo všetkých poľnohospodárskych zdrojov

- Zaviesť program monitorovania pre pravidelné merania koncentrácie dusičnanov v zraniteľných oblastiach

- Zaviesť program monitorovania pre všetky podzemné a povrchové vody

- Zabezpečiť, aby boli údaje posudzované a územia, ktoré by sa mohli stať zraniteľnými pre znečistenie dusičnanmi boli určené a vyhlásené.

Vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky je priemerná aplikácia dusičnanov ďaleko pod 170 kg/ha avšak je možné, že lokálne použitie môže niekedy tento priemer prekročiť.

Po implementácii smernice o dusičnanoch budú najväčšie náklady v poľnohospodárstve pochádzať z investícií potrebných pre skladovanie a nakladanie s hnojivom. Tieto investície si budú musieť poľnohospodári financovať sami.

Príjmy poľnohospodárov sa za posledné obdobie znížili v celej Európe a poľnohospodári budú mať ťažkosti pri zabezpečovaní investícií potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou o dusičnanoch.

Hlavná snaha v rámci implementácie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe musí byť venovaná programom školenia a  zvyšovania environmentálneho povedomia.

### Smernica rady 98/83/ES o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu

### Ciele implementačného plánu pre túto smernicu sú:

- Posúdiť a ak je to potrebné, zlepšiť kapacitu a schopnosť orgánov na ochranu zdravia a štátnych zdravotných ústavov

- Zabezpečiť, aby podniky poskytujúce vodohospodárske služby mali kapacity náležite monitorovať kvalitu pitnej vody

- Identifikovať dodávky vody, ktoré nespĺňajú normy kvality a určiť príčinu nezhody

- Určiť vhodné nápravné opatrenia

- Vypracovať implementačný akčný plán pre zabezpečovanie nápravných opatrení, aby boli všetky pitné vody v súlade so smernicou

- Zabezpečiť, aby boli správy o kvalite pitnej vody sprístupňované verejnosti.

V tomto roku bola vypracovaná novela zákona o ochrane zdravia ľudí. Tento zákon by mal zabezpečiť zrevidovanie slovenských noriem  kvality pre pitnú vodu, aby obsahovali záväzné limity smernice. Limity pre kvalitu pitnej vody sa stanú všeobecne záväzným predpisom (Vyhláškou o požiadavkách pre pitnú vodu a kontrole kvality).

Zdroje vody, ktorá nespĺňajú štandardy kvality pre pitnú vodu sú už zistené a potrebné nápravné opatrenia určené. Zavedú sa postupy, ktoré sa príjmu v prípade nezhody so štandardami kvality pre pitnú vodu a poradenstvo, ktoré bude poskytované dodávateľom vody o tom, ako sa má postupovať  v prípade, ak vodný zdroj spôsobuje ohrozenie ľudského zdravia.

#### Monitoring

Monitorovací  systém sa upraví tak, aby bol v súlade so smernicou a zdokonalia sa postupy sprístupňovania informácii o kvalite pitnej vody verejnosti, spolu s informáciami o zhoršeniach kvality, ich príčine,  ich časovom rozsahu a ich následkoch.

Monitorovacie programy štátnych zdravotných ústavov budú upravené tak, aby zahŕňali nové požiadavky, napríklad ako je odber vzoriek z vodovodného kohútika nie rozvodnej sústavy. Právne následky týchto zmien ešte neboli preskúmané a bude potrebné stanoviť postupy, pre ktoré budú pracovníci vhodne vyškolení. Rozsah stanovení je väčší ako ten , ktorý sa v súčasnosti bežne monitoruje a ak bude potrebné,  ďalšie prístrojové vybavenie bude nutné dodať. Skontroluje sa súčasný systém analytickej kontroly kvality a ak bude potrebné, vylepší sa na úroveň medzinárodných štandardov.

Odhaduje sa, že súčasný stav pracovníkov Ministerstva zdravotníctva bude potrebné rozšíriť o jedného špecialistu. Poznamenávame, že pre vykonávanie kontroly a monitoringu sú potrební ďalší pracovníci štátnych zdravotných ústavov. Predpokladá sa, že z celkového počtu siedmych  ďalších pracovníkov štátnych zdravotných ústavov, polovica bude potrebná pre implementáciu smernice o pitnej vode.

VÚVH bude potrebné rozšíriť o štyroch pracovníkov, vrátane pracovníkov, potrebných pre implementáciu smernice  o požadovanej kvalite povrchovej  vody určenej na  odber pitnej vody.

### Smernica rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec činnosti spoločenstva v oblasti politiky vodného hospodárstva

Plná  transpozícia rámcovej smernice o vodách sa dosiahne novelou zákona o ochrane vôd a nakladaní s vodami, podľa článku 24 smernice najneskôr do 22. decembra 2003. Určia sa príslušné orgány  a definujú sa ich kompetencie a zodpovednosti.

Články 4, 7, 8, 9, 10 a 11 smernice budú implementované prostredníctvom plánov pripravených pre:

- Smernicu rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia v Spoločenstve (Články 4, 8, 10, 11)

- Smernicu rady 80/68/EHS o ochrane podzemnej vody pred znečistením spôsobeným určitými nebezpečnými látkami (Články 4, 8, 11)

- Smernicu rady 78/659/EHS o kvalite sladkej vody vyžadujúcej ochranu alebo zlepšenie kvality za účelom podpory života rýb (Články 4, 8, 11)

- Smernicu rady 75/440/EHS týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody (Články 7, 8, 11)

- Smernicu rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestských odpadových vôd (Článok 9)

## Prechodné obdobia

Slovenská republika požiadala o prechodné obdobia pre štyri smernice: čistenie mestských odpadových vôd, pitná voda, dusičnany a nebezpečné látky.

### Čistenie mestských odpadových vôd

Veľká časť z investícií potrebných pre infraštruktúru odpadových vôd bude poskytnutá malým obciam. V niektorých prípadoch môže byť vhodné a ekonomické postaviť jednoduchý systém pre niekoľko miest. Pre každý prípad to závisí od podrobného preskúmania lokality a terénu. Posúdenie spoločných čistiarní odpadových vôd  pre niekoľko obcí v súčasnosti ešte nebolo vykonané. Bude to nutné zrealizovať pred tým, ako sa dokončia investičné plány.

Plány pre  nakladanie s kalmi z čistiarní musia byť taktiež ukončené, v súlade s miestnymi podmienkami.

Bol schválený plán obmedziť počet podnikov pre zabezpečovanie vodohospodárskych služieb a to skupinou obcí, ktoré sa budú na tejto činnosti podieľať spoločne.

V záujme vlády SR je čo najskôr dosiahnuť technickú zhodu so smernicou, no tieto plány nemôžu byť implementované za krátke obdobie. Prechodné obdobie 11 rokov po pristúpení do EÚ, do roku 2015, je preto žiadané z nasledovných dôvodov:

- Ak by realizácia investícií prebiehala  rýchlo, mohol by nastať náhly a neúnosný dopyt pre kapitálové financovanie. Je potrebné rozšíriť dopyt pre kapitál na dlhšie obdobie.

- Malé obce nemajú v súčasnosti vytvorené podmienky pre navrhovanie, financovanie a realizáciu veľkých investičných projektov. Transformáciou vodární a kanalizácií sa vytvorí menší počet veľkých spoločností, čo z dlhodobého hľadiska prispeje k vytvoreniu podmienok pre implementáciu smerníc v oblasti vôd. Prechodné obdobie vytvorí dostatočný časový priestor pre reštrukturalizáciu tohoto sektoru a zlepší podmienky implementácie.

- Náhly nárast poplatkov za odvádzanie a čistenie odpadových by mohol spôsobiť veľkú záťaž malým obciam najmä v  oblastiach, kde je miera nezamestnanosti 40% alebo ešte väčšia. Investície v týchto regiónoch sa odložia na neskôr v priebehu  prechodného obdobia, aby vzniknutý časový priestor umožnil dosiahnutie potrebného stupňa hospodárskej obnovy.

- Ak by bol program implementovaný príliš rýchlo, dopyt po práci stavebných spoločností by mohol prekročiť kapacitu príslušných dodávateľských organizácií v SR, čo by viedlo k rýchlemu nárastu cien. Vzniknú príležitosti pre zahraničných dodávateľov, ktorí majú možnosti využiť sponzorské príspevky, ale títo sú cenovo drahší, v porovnaní s domácim dodávateľmi.

### Pitná voda

V záujme vlády SR je čo najskôr dosiahnuť technickú zhodu so smernicou, no tieto akčné plány nemôžu byť implementované za krátke obdobie. Prechodné obdobie štyroch rokov, od termínu vstupu do EÚ tj. do roku 2008, je preto žiadané z nasledovných dôvodov:

- Implementácia smernice vyžaduje značné investičné náklady. Ak by investičný program bol realizovaný rýchlo, súčasne s programom potrebným pre implementáciu smernice o čistení mestských odpadových vôd, mohol by nastať náhly a neúnosný dopyt pre kapitálové financovanie. Preto je potrebné požiadavky kapitálové výdavky rozložiť na dlhšie časové obdobie.

- Malým obciam v súčasnosti chýba kapacita navrhnúť, financovať a vykonávať veľké investičné projekty. Prechodné obdobie poskytne čas na  prebudovanie sektora a na vylepšenie implementačnej kapacity na projekty.

- Vodárenské spoločnosti sú viacúčelové a niektoré budú potrebovať investovať súčasne do zariadení na dodávku vody a do zariadení na odkanalizovanie odpadových vôd. To preťaží ich technickú a finančnú kapacitu, hlavne v prípade menších obcí.

- Náhly nárast poplatkov za dodávku pitnej vody, by mohol spôsobiť veľkú záťaž malým obciam najmä v  oblastiach, kde je miera nezamestnanosti 40% alebo ešte väčšia. Investície v týchto regiónoch sa odložia na neskôr v priebehu  prechodného obdobia, aby vzniknutý časový priestor umožnil dosiahnutie potrebného stupňa hospodárskej obnovy.

- Ak by bol program implementovaný príliš rýchlo, dopyt po práci stavebných spoločností by mohol prekročiť kapacitu príslušných dodávateľských organizácií v SR, čo by viedlo k rýchlemu nárastu cien.

### Dusičnany

Slovenská republika požiadala o štvorročné prechodné obdobie do 31. decembra 2008, ktoré umožní zabezpečiť implementáciu akčných programov v zraniteľných oblastiach.

Slovenská republika pracuje na čo najrýchlejšom dosiahnutí úplnej implementácie smernice. Poľnohospodársky sektor je v pokročilom štádiu prechodu vlastníctva, takže v roku 1999 boli len štyri poľnohospodárske organizácie (menej ako 1% celkového poľnohospodárskeho územia) štátnymi podnikmi. Zaznamenaný je významný pokles používania hnojív a  vo všetkých regiónoch SR je priemerná hodnota používania dusičnanov ďaleko pod 170 kg/ha. Prechodné obdobie je žiadané z praktických a ekonomických dôvodov. Poľnohospodársky sektor je hospodársky dôležitým, no v súčasnosti finančne slabým sektorom, vyžadujúcim veľmi veľké investície na splnenie požiadaviek smernice. Kumulatívne investičné náklady sa odhadujú na 560 miliónov Euro.  Rozvoj podporných mechanizmov, vzdelávacie kurzy a  programy pre zvyšovanie environmentálneho povedomia v rámci implementácie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe bude vyžadovať vynaloženie veľkého úsilia. Tento sektor bude potrebovať čas na vzdelanie a vyškolenie poľnohospodárov a na dosiahnutie cieľov určených smernicou.

### Nebezpečné látky

Náklady na splnenie záväzkov podľa tejto smernice pripadnú na výrobné odvetvia. V niektorých prípadoch, nemusí cena výrobku pokryť dodatočné náklady na odstraňovanie znečistenia a priemyselný podnik sa môže stať hospodársky neefektívny.

Zatváranie tovární prináša zvyšovanie sociálnych nákladov, najmä v prípadoch vysokej priemernej miery nezamestnanosti. Na Slovensku bola v októbri 2000 nezamestnanosť 16.1%, čo je vysoko nad európsky štandard. V iných prípadoch, sú továrne schopné vykonať zmeny v technologickom procese, ktoré  zlepšia kvalitu odpadových vôd a okrem iného, prinesú zlepšenia v produktivite, čo vykompenzuje náklady na čistenie odpadových vôd.

V týchto prípadoch, je z environmentálneho hľadiska rozumnejšie radšej spraviť veľké zmeny v technológii ako pristúpiť k “end-of-pipe” riešeniam.

Prechodné obdobie dvoch rokov, do roku 2006, od termínu vstupu do EÚ je žiadané z nasledovných dôvodov:

- Poskytnúť čas na stanovenie a zavedenie radikálnejších technických zmien vo výrobnom procese, kde predstavujú najlepšie možnosti z environmentálneho hľadiska

- Poskytnúť čas na zriadenie a rozvoj náhradných pracovných možností, v prípade zatvárania podnikov

- Umožniť MŽP SR a jeho inštitúciám vypracovať a udržiavať funkčnú databázu znečisťovateľov, zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami, poskytnúť čas na posúdenie povolení daných existujúcim a vydaných novým podnikom.

# Odhady nákladov

## Úvod

Predmetom tejto časti Aproximačnej stratégie je odhad nákladov pre smernice v oblasti ochrany vôd, ktorých implementácia vyžaduje značné investičné náklady. Ide predovšetkým o nasledujúce smernice EÚ:

- Smernica 91/676/EHS týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

- Smernica 98/83/ES o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu

- Smernica 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestských odpadových vôd

Odhady nákladov sú zhrnuté v tabuľke 3.

Základom pre výpočet nákladov na implementáciu smerníc upravujúcich ochranu vôd je východiskový aproximačný scenár, ktorý odzrkadľuje termíny a podmienky stanovené vv príslušných smerniciach a taktiež špecifické stratégie a implementačné možnosti realizácie požiadaviek týchto smerníc.

### Podklady pre odhad nákladov

Tabuľka 3 podrobne sumarizuje odhad nákladov pre uvedené smernice, upravujúce ochranu vôd, vo vzťahu k množstvu rozsahov nákladov. Pre lepšie pochopenie spôsobu odhadu nákladov uvádzame v nasledovných tabuľkách informácie o východiskových  podkladoch.

Tabuľka 1 obsahuje vysvetlenie významu odborných pojmov z oblasti financovania, ktoré sú používané pri sumárnom hodnotení odhadovaných nákladov.

Tabuľka 2 obsahuje všeobecné predpoklady, z ktorých sa vychádzalo pri odhade aproximačných nákladov.

Administratívne náklady predstavujú náklady na administratívne zabezpečenie požiadaviek smerníc a stratégií na ich realizáciu. Zahŕňajú činnosti ako sú vytvorenie pracovných priestorov, tvorba plánov, školenia, uchovávanie záznamov, monitorovanie a výkony  štátnej správy. V tomto kontexte sú všetky náklady nákladmi štátnej správy. . Náklady na dosiahnutie súladu sú priamymi nákladmi na činnosti súvisiace s implementáciou smerníc. Náklady na dosiahnutie súladu predstavujú priame investície a výdavky súvisiace s uplatnením nových alebo modifikovaných technológií, či kontrolných systémov na redukciu vypúšťania škodlivých emisií , alebo rizika ich vzniku bez ohľadu na to, či ich znáša súkromný podnik alebo  štátna organizácia , podnik..

Tabuľka  1. Finančná terminológia

Prevádzkové náklady – sú výdavky na jednotlivé položky, ktoré sú počas jedného roka nakúpené a spotrebované (napr. palivo, práca, elektrina, suroviny, pravidelná údržba).

Investície a kumulované investície – investície sú výdavky na  tovary dlhodobej spotreby, ktoré majú dobu životnosti viac ako jeden rok. Príkladom sú výdavky na stavby a zariadenia s dlhšou dobou životnosti, potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami. Kumulované investičné náklady sú jednoduchým súčtom investícií uskutočnených k danému roku resp. počas celého analyzovaného obdobia.

Ročné investičné náklady – pre výpočet ročných  investičných nákladov bol použitý vzorec pre výpočet ” ročného ” alebo ”postupného” rozvrhu platieb na dobu životnosti zakúpeného zariadenia. Ročné investičné náklady v každom dano roku sú súčtom všetkých platieb, pokrývajúce investície do používaného zariadenia k danému roku.

Ročné prevádzkové náklady – súčet všetkých prevádzkových nákladov vynaložených na dosiahnutie aproximačných požiadaviek  v   danom roku.

Ročné náklady – súčet ročných investičných nákladov a   ročných  prevádzkových nákladov v danom roku.

Súčasná hodnota (SH) – je súčasná diskontovaná hodnota všetkých ročných nákladov uskutočnených počas analyzovaného obdobia. Rok 2000 je pri výpočtoch použitý ako súčasný s výnimkou prípadov, kedy sa za súčasný považuje termín prvého vynaloženého výdavku.

Anualizované náklady – sú ”anualizáciou” SH nákladov smernice. Tento výpočet môže byť realizovaný pre celé analyzované obdobie ako aj pre kratšie obdobie (napr. od roku implementácie do konca analyzovaného obdobia).

#### Zdôvodnenie výberu diskontnej sadzby

Kapitálový trh v Slovenskej republike je zložitý, nevyspelý, a “riadený” v rôznych smeroch. Tieto okolnosti si vyžadujú uplatnenie 10 percentnej diskontnej sadzby ako hrubého odhadu spoločenských nákladov kapitálu. Uplatnenie akejkoľvek inej komerčnej alebo finančnej úrokovej sadzby by bolo v tomto prípade zavádzajúce.

#### Zdôvodnenie výberu časového horizontu

Vybraný časový horizont pre analyzované obdobie je 35 rokov (od roku 2001 do 2035). Dôvodom výberu tohto časového horizontu sú dlhšie implementačné obdobia a doby životnosti príslušných zariadení, ktoré sú stanovené niektorými smernicami. Odhady investícií a nákladov sú uvedené v súhrnných tabuľkách.

Tabuľka 2. Predpoklady použité pre výpočet nákladov

Peňažné jednotky sú Sk a EURO roku 2000.

Prepočítavací kurz je Sk 42,5 : 1,00 EURO

Východiskový rok pre výpočet súčasnej hodnoty je rok 2000.

Ročná diskontná sadzba je 10 (

Analyzované obdobie je od roku 2001 do roku 2035.

Základná časová jednotka použitá pri analýzach je jeden rok.

Aproximačné náklady boli počítané ako dodatočné náklady k bežným nákladom vynakladaným na zabezpečenie východiskovej situácie počas analyzovaného obdobia. Východisková situácia je charakterizovaná existujúcimi technológiami a úrovňou aktivít štátnych a súkromných podnikov.

Pokiaľ bolo možné, ekonomické náklady na tovary a služby boli vyjadrené v trhových cenách čo umožňuje dostatočne presné odhady nákladov, ak sa ceny výrazne nezmenia ako dôsledok dodatočných nákladov alebo zvýšeného dopytu po čistých procesoch alebo zrušenie technológií,.

## Súhrn nákladov

Ako je uvedené v tabuľke 7, v období od roku 2003 až do roku 2006 budú investície na dosiahnutie súladu so smernicami, upravujúcimi ochranu vôd tvoriť podstatnú časť nákladov, približne 7 mld. Sk za rok. Finančné zaťaženie a prevádzkové náklady, súvisiace s investíciami vzrastú do roku 2010 na sumu približne 8 mld. Sk a do roku 2015 prevýšia 9,5 mld. Sk. Súčasná hodnota všetkých nákladov sa odhaduje na 55 mld. Sk. Anualizáciou týchto nákladov na celé analyzované obdobie dostaneme ročné náklady vo výške 5,7 mld. Sk. Je dôležité opäť zdôrazniť, že tieto náklady, ktoré závisia od hladiny ekonomických aktivít na Slovensku, nie sú celkovými nákladmi na ochranu životného prostredia. Tieto náklady sú len dodatočnými nákladmi k bežným nákladom vynakladaným na jeho ochranu.

Náklady na implementáciu smerníc pitná vodu, dusičnany a komunálne odpadové vody (v mil. Sk)

pokračovanie na ďalšej strane

pokračovanie

# TRANSPOZÍCIA právnych predpisov v sektore VÔD

| Právny predpis EÚ | Stav transpozície k 31. máju 2001 | Úplná transpozícia | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Smernica rady 75/440/EHS o kvalite povrchovej vody určenej na odber pitnej vody | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Zákon č. 138/1973 o vodách Vyhláška MP SR č. 56/2001, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov Vyhláška MŽP SR č. 242/1994 o prípustných hodnotách znečisťovania vôd | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami |
| Rozhodnutie 77/795/EHS zakladajúce spoločný prístup k informáciám o kvalite povrchovej vody |  | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí o ochrane vôd a o nakladaní s vodami |
| Smernica rady 79/869/EHS o metódach merania a frekvencie odberu vzoriek a analýz povrchovej vody určenej na odber pitnej vody |  | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami |
| Smernica rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Zákon č. 138/1973 o vodách Vyhláška MŽP SR č. 242/1994 o prípustných hodnotách znečisťovania vôd Vyhláška MLVH SSR č.23/1977 o ochrane kvality povrchových a podzemných vôd | 2002 2003 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami a zákona o IPKZ |
| Smernica rady 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie | Netransponovaná | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami a zákona o ochrane zdravia ľudí a vyhlášky, ktorou sa ustanovia požiadavky na vodu určenej na kúpanie. |
| Smernica 78/659/EHS o kvalite sladkej vody vyžadujúcej ochranu alebo zlepšenie kvality za účelom podpory života rýb | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Zákon č. 138/1973 o vodách Vyhláška MŽP SR č. 242/1994 o prípustných hodnotách znečisťovania vôd | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami |
| Smernica rady 80/68/EHS o ochrane podzemnej vody pred znečistením spôsobeným určitými nebezpečnými látkami | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Zákon č. 138/1973 o vodách Vyhláška MŽP SR č. 242/1994 o prípustných hodnotách znečisťovania vôd Vyhláška MLVH SSR č.23/1977 o ochrane kvality povrchových a podzemných vôd | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami |
| Smernica rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestských odpadových vôd | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Zákon č. 138/1973 o vodách Vyhláška MŽP SR č. 242/1994 o prípustných hodnotách znečisťovania vôd Vyhláška MLVH SSR č. 154/1978, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami a zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách |
| Smernica rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Zákon č. 138/1973 o vodách Zákon č. 136/2000 o hnojivách Zákon č. 307/1992 o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č.83/2000 | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami a Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe |
| Smernica rady 98/83/EHS o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Zákon č. 138/1973 o vodách Zákon č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí STN (Slovenské technické normy) | 2002 | Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí, zákona o ochrane zdravia ľudí a vyhlášky, ktorou sa ustanovia požiadavky na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody |
| Smernica rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec činnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky | Čiastočná transpozícia je dosiahnutá prostredníctvom nasledovných právnych predpisov: Zákon č. 138/1973 o vodách | 2002 2003 | Čiastočná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami Úplná transpozícia bude dosiahnutá po prijatí novely tohto zákona |

# Prílohy

## Príloha 1. Štúdie a činnosti

Odbor ochrany vôd Ministerstva životného prostredia SR v rokoch 1999-2000 zvýšil svoje úsilie prijať a implementovať environmentálne acquis zaradením série štúdií a projektov zameraných na transpozíciu smerníc oblasti ochrany vôd a otázky ich implementácie. Najdôležitejšie štúdie, ktoré boli použité pri príprave tejto sektorovej stratégie sú:

- Phare DISAE SR-103, Hodnotenie predpokladov pre implementáciu legislatívy EÚ na ochranu vôd na Slovensku, ukončený v r. 1999

- Hodnotenie zdrojov znečistenia a priority výstavby čistiarní odpadových vôd, vypracované Výskumným ústavom vodného hospodárstva pre Ministerstvo životného prostredia SR v r. 1998, aktualizované v r. 1999

- Implementácia požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 91/271/EHS pre určenie citlivých oblastí  VÚVH - 2000

- Ochrana vodných zdrojov proti znečisteniu dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov – prvá fáza bola ukončená v apríli 1999,  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (druhá fáza sa očakáva v  december 2001)

- Analýzy termínov a definícií návrhu rámcovej smernice o vodách – ukončená v októbri 2000

- Hodnotenie vodných zdrojov v SR z hľadiska ich využitia pre pitné účely  (SHMÚ) – ukončené v decembri 2000

- Zoznam znečisťovateľov vypúšťajúcich nebezpečné látky do povrchových vôd – (SHMÚ) ukončené v decembri 2000

- Čiastkový monitorovací systém – Vody, (SHMÚ)  december 2000

- Návrh pre oblasti povodí v SR a inštitucionálne usporiadanie štátnej správy vodného hospodárstva (BODING s. r. o –december 2000. )

Taktiež boli vypracované podporné štúdie na prípravu vykonávacích predpisov k návrhu zákona o ochrane vôd a o nakladaní s vodami.

Twinningový projekt medzi Holandskom a Slovenskom “Harmonizácia sektorovej politiky a inštitucionálne posilnenie v oblasti vodného hospodárstva a ochrany vôd SR98/IB/EN/02 sa začal v apríli 1999 a bol ukončený v júni 2001.

DIEL 2

4. Sektor ochrany prírody

Implementačná stratégia a plán

Obsah

1	ÚVOD	3

1.1	Priority a ciele	3

1.2	Legislatívne nástroje a ich prepojenie s horizontálnou legislatívou	4

2	Súčasná situácia	7

2.1	Transpozícia	7

2.2	Kompetentné orgány a dotknuté subjekty	8

2.3	Implementačné medzery	10

3	Implementačný plán	12

3.1	Prístupový proces	12

3.2	Inštitucionálne zabezpečenie	12

3.3	Vynucovanie práva	14

3.4	Predkladanie správ	14

4	Odhady nákladov	15

4.1	Úvod	15

4.2	Náklady na implementáciu	17

5	TranspoZÍCIA legislatívy v ochrane prírody	21

PRÍLOHY	24

Príloha 1. Implementačný akčný plán	24

Príloha 2. Projekty súvisiace s prípravou NATURA 2000	28

Príloha 3. Zoznam existujúcich databáz	32

SKRATKY

| CITES | Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) |
| --- | --- |
| EIA | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment) |
| IBA | Významné vtáčie územia (Important Bird Areas) |
| MP SR | Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| NATURA 2000 | Program ochrany osobitnej sústavy chránených území na území Európskych spoločenstiev pod názvom NATURA 2000 |
| NEAP | Národný environmentálny akčný program (National Environmental Action Program ) |
| SAC | Osobitné územia ochrany pre ochranu biotopov a druhov v zmysle Smernice o biotopoch (Special Areas of Conservation) |
| SAŽP | Slovenská agentúra životného prostredia |
| SCI | Európsky zoznam lokalít ochrany prírody, ktoré majú význam pre Európske Spoločenstvo (Sites of Community Importance) |
| SIŽP | Slovenská inšpekcia životného prostredia |
| SKK | slovenská koruna (mena) 1 SKK = 0.0229 EUR |
| SPA | Územia špecifickej ochrany vtákov v zmysle Smernice o vtákoch (Special Protection Areas ) |
| SR | Slovenská republika |
| ŠOP | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |

# ÚVOD

Ochrana prírody je v Slovenskej republike často ponímaná ako oblasť s pomerne vysokou kompatibilitou národnej a európskej legislatívy, a to najmä vďaka relatívne modernému zákonu o ochrane prírody a krajiny (č. 287/1994). Avšak existuje aj niekoľko argumentov, ktoré považujú implementáciu legislatívy o ochrane prírody EÚ za mimoriadne problematickú, pretože Smernica Rady o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín je zaradená medzi najťažšie implementované smernice v histórii európskeho environmentálneho práva. Zákon o ochrane prírody a krajiny sa formoval v období, keď sa neprenášali prvky európskej legislatívy do národných zákonov a v tomto období sa vlastne len začínalo na európskej úrovni hovoriť o spoločnej ochrane prírody (rozumej na úrovni krajín Európskej únie). Následným procesom zrovnania požadovanej legislatívy (skríning) poukázal na jednej strane na značnú zhodu v niektorých okruhoch legislatívy ale na druhej strane na mimoriadne veľké rozdiely v ponímaní výkonu a vynutiteľnosti práva pre ochranu prírody. Z tohoto dôvodu sa v roku 2000 pristúpilo k rozdeleniu pôvodného zákona o ochrane prírody na dva samostatné právne nástroje, jedným sa budú upravovať smernice EK zamerané na druhovú a územnú ochranu in-situ (Smernice o vtákoch a biotopoch a program NATURA 2000) a druhý sa zameria na ochranu druhov cez kontrolu obchodu a chovu s nimi (príslušné nariadenia EK a CITES) ex-situ.

Úspešná implementácia sústavy chránených území NATURA 2000, možnosť vyhnúť sa zdržaniam a chybám, ktorých sa dopustili mnohé členské štáty, je pre Slovensko veľkou príležitosťou, nakoľko disponuje prírodou s vysokou hodnotou biodiverzity.

Ako súčasť prípravy pre vstup, požiadala Európska komisia Slovenskú republiku, aby pripravila stratégie a plány, ako hodlá splniť svoje záväzky pod environmentálnym acquis EÚ. Táto stratégia pre ochranu prírody je rozdelená na päť kapitol:

Kapitola 1:	EÚ a slovenská legislatíva, priority vlády a jej ciele

Kapitola 2:	Súčasný stav transpozície a implementácie; kľúčové kompetentné orgány a dotknuté subjekty

Kapitola 3:	Implementačný akčný plán zahrňujúci prístupový proces, kompetencie, administratívu, technické zosúladenie, vynútenie práva a predkladanie správ

Kapitola 4:	Administratívne a technické zosúladenie výdavkov

Kapitola 5:	Transpozícia legislatívy v ochrane prírody

Tento implementačný plán je v súlade s prístupovým procesom predloženým vládou v negociačnej pozícii Slovenskej republiky, Kapitola 22 – životné prostredie (december 2000).

## Priority a ciele

### Národná stratégia ochrany biodiverzity

Priority a ciele ochrany biodiverzity na Slovensku boli stanovené v Národnej stratégii ochrany biodiverzity na Slovensku, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky 1. apríla 1997 a Národnou radou SR v auguste toho istého roku. Vychádzajúc z Dohovoru o biologickej diverzite (1992), pri implementácii Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku sa - - musia brať do úvahy tieto riadiace princípy:

- biodiverzita sa musí chrániť v celej šírke - prednostne in-situ,

- umelo vyvolaný úbytok biodiverzity sa musí kompenzovať v najvyššej možnej miere,

- diverzita krajiny sa musí zachovať, aby sa zachovala variabilita foriem života na všetkých úrovniach,

- prírodné zdroje sa musia vždy užívať trvalo udržateľným spôsobom,

- každý musí byť zodpovedný za ochranu biodiverzity a jej trvalo udržateľné využívanie.

Národná stratégia sa implementuje cez jej Akčné plány, v roku 1998 bol vládou SR schválený AP pre obdobie rokov 1999 – 2010.

### Národný environmentálny akčný program (NEAP II)

Národný environmentálny akčný program (NEAP II) bol schválený vládou 16. decembra 1999. NEAP II je zložený z koncepčných, legislatívnych, administratívnych a vzdelávacích opatrení a z investičného programu. Prioritné ciele v Sektore E – starostlivosť o prírodu a krajinu a územný rozvoj zahŕňajú:

Transpozícia práva EÚ a dotvorenie systému právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny a o územnom rozvoji do environmentálneho práva SR.

Vytváranie systému chránených území na základe územného systému ekologickej stability, podľa zákonom stanovených stupňov ochrany a obnova národných biokoridorov.

Revitalizácia narušeného prostredia vzhľadom na zdravie, zabránenie zvyšovania stupňa narušenosti iných oblastí.

Vytvorenie a uplatnenie revitalizačných programov a projektov extrémne narušených území a na zhodnotenie environmentálnej únosnosti.

Zvýšenie kvality životného prostredia mestskej a vidieckej krajiny.

Podporovanie územno-plánovacieho procesu a spracovávanie územno-plánovacej dokumentácie v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Podporovanie ochrany biologickej diverzity, príprava a implementácia obnovných plánov a propagovanie všetkých foriem vzdelávania a zvyšovania environmentálneho povedomia.

Uplatňovanie zvýšenej ochrany a racionálneho využívania prírodných zdrojov.

Dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému životného prostredia SR – biota, využitie územia, osídlenie.

Na Slovensku prebieha v súčasnosti niekoľko inventarizačných projektov, ktoré súvisia s budovaním NATURA 2000. Ich výsledky sú potrebné z hľadiska zmapovania územia Slovenska, ktoré bude základom pre vytypovanie lokalít NATURA 2000. K týmto projektom sa zaraďuje pilotný projekt EMERALD a projekty CORINE Biotopes, Mapovanie biotopov na Slovensku, Mapovanie travinnej vegetácie a Významné vtáčie územia (IBA). Stručný popis jednotlivých projektov je uvedený v prílohe II.

## Legislatívne nástroje a ich prepojenie s horizontálnou legislatívou

### Legislatíva EÚ

Táto sektorová stratégia zahŕňa nasledujúcu environmentálnu legislatívu EÚ:

Smernicu 92/43/EHS o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len Smernica o biotopoch)

Smernicu 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva (ďalej len Smernica o vtákoch)

Smernicu 83/129/EHS týkajúcu sa dovozu koží mláďat určitých druhov tuleňov a výrobkov z nich vyrobených do členských krajín

Smernicu 99/22/ES o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách

Nariadenie 338/97/ES o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (ďalej len Nariadenie CITES)

Nariadenie 191/2001/ES pozastavujúce introdukciu exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva

Nariadenie 939/97/ES ustanovujúce podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia 338/97/ES o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

Nariadenie 348/81/EHS o spoločných pravidlách pre import veľrýb alebo iných produktov z veľrybotvarých cicavcov

Nariadenie 3254/91/EHS zakazujúce v Spoločenstve používanie nášľapných pascí a dovážanie koží a tovarov vyrobených z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov, pochádzajúcich z krajiny, kde boli chytené použitím nášľapných pascí, alebo inými metódami v rozpore s medzinárodne uznávanými

Nariadenie 35/97/ES ustanovujúce opatrenia pre udeľovanie osvedčenia na kože a tovar, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 3254/91/EHS.

### Súvisiace medzinárodné dohody týkajúce sa ochrany prírody

Legislatíva EÚ implementuje aj viaceré medzinárodné dohody, ktorých členom je aj Slovenská republika. Tieto zahŕňajú:

Dohovor o biologickej diverzite

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

Dohoda o ochrane netopierov v Európe

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť.

### Prepojenie s horizontálnou legislatívou

Hlavným ťažiskom legislatívy ochrany prírody je ochrana prírodných území, táto stratégia však berie do úvahy niektoré smernice, ktoré ovplyvňujú rozhodovacie procesy pri územnom rozvoji. Sú to nasledovné smernice:

Smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, novelizovaná smernicou 97/11/ES, ktorá predpisuje EIA pre nové projekty, ktoré môžu mať výrazný vplyv na životné prostredie. Požiadavka na vypracovanie EIA vzniká najmä na lokalitách, kde je potenciálne ohrozená hodnota prírodných ekosystémov.

Smernica 90/313/EHS o dostupnosti environmentálnych informácií, ktorými disponujú verejné inštitúcie, v prípade vyžiadania širokou verejnosťou. Niektoré zo smerníc, týkajúcich sa ochrany prírody, požadujú od členských štátov zhromažďovať informácie o ochrane prírodných biotopov a druhov. Táto smernica by mala ovplyvniť množstvo informácií v správe verejných inštitúcií.

Smernica 91/692/EHS obsahujúca predpisy o prenose informácií a správ týkajúcich sa určitých smerníc spoločenstva medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Smernice o ochrane prírody obsahujú viacero požiadaviek, ktoré určujú predkladanie správ.

# Súčasná situácia

## Transpozícia

Porovnanie slovenskej národnej legislatívy o ochrane prírody s právom EÚ začalo, keď sa Slovensko zaradilo medzi asociované krajiny EÚ v roku 1995. V roku 1998 boli vypracované tabuľky zhody pre Smernicu o vtákoch a Smernicu o biotopoch.

Smernica o biotopoch je v sústave právnych noriem ochrany prírody transponovaná len čiastočne. V zákone o ochrane prírody a krajiny č.287/1994 nie je osobitne upravená ochrana biotopov, ani ochrana vybraných druhov prostredníctvom vyhlasovania osobitných chránených území. Praktická ochrana druhov a stav chránených častí prírody však závisí aj od implementácie vodného zákona, lesného zákona a zákona o poľovníctve, a to predovšetkým pri riešení problémov nedostatočnej spolupráce s vlastníkmi pôdy a miestnymi komunitami, chýbajúcimi kompenzačnými mechanizmami účinnými pri stratách na pozemkoch a ziskoch, pri ničení biotopov, pri opustení pôdy a pri love.

Ochranu voľne žijúceho vtáctva upravuje zákon č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny a vyhláška č. 93/1999 o chránených rastlinách a živočíchoch a ich spoločenskom ohodnocovaní, ktoré sú v čiastočnom súlade s prílohou I Smernice o vtákoch. Zákon o poľovníctve č. 23/1962 a vyhláška č. 172/1975 o ochrane a čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri zakazujú niektoré spôsoby lovu.

Smernica Rady týkajúca sa dovozu koží mláďat určitých druhov tuleňov a výrobkov z nich vyrobených do členských krajín ako aj Nariadenie Rady o spoločných pravidlách pre import veľrýb alebo iných produktov z veľrybotvarých cicavcov, nie je v kompetencii MŽP SR. Zákon Ministerstva hospodárstva SR o opatreniach týkajúcich sa zahraničného obchodu, ktorý bol predstavený legislatívnej rade vlády v októbri 1999 a upravený v roku 2001, bude s účinnosťou od roku 2002 upravovať zákaz dovozu koží mláďat určitých druhov tuleňov a výrobkov z nich vyrobených, a upravovať pravidlá pre import veľrýb alebo iných produktov z veľrybotvarých cicavcov na komerčné účely.

Podmienky medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín v zmysle Nariadenia Rady o ochrane voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov reguláciou obchodu s nimi budú transponované do slovenskej legislatívy osobitným zákonom, ktorý zabezpečí plnú kompatibilitu s požadovanými nariadeniami Európskej komisie.

Nariadenie Rady zakazujúce v Spoločenstve používanie nášľapných pascí a dovážanie koží (kožušín) a tovarov vyrobených z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov sa u nás vzťahuje len na tri druhy voľne žijúcich živočíchov (vlk, hranostaj a ondatra). Platná slovenská legislatíva zakazuje používanie nášľapných pascí zákonom o poľovníctve a vyhláškou o ochrane a čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri. Zákaz dovozu koží (kožušín) a tovarov z niektorých druhov živočíchov, pochádzajúcich z krajín, kde sa lovia pomocou nášľapných pascí alebo nehumánnymi metódami lovu, bude upravený zákonom Ministerstva hospodárstva SR o niektorých opatreniach týkajúcich sa zahraničného obchodu.

Smernica Rady o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách z  9. apríla 1999, nie je zahrnutá v Národnom programe pre prijatie acquis communautaire z r. 2000 a dosiaľ nebola transponovaná do národnej legislatívy. Smernica požaduje od členských štátov prijať opatrenia na udeľovanie licencií zoologickým záhradám a dozoru nad nimi do 9. apríla 2002, na Slovensku jej plnú transpozíciu zabezpečí novelizácia zákona o ochrane prírody a krajiny (287/1994) a veterinárne predpisy Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP SR) v roku 2002.

Základné ciele transpozície:

Úplná zhoda práva so Smernicou o vtákoch a Smernicou o biotopoch bude dosiahnutá novelou zákona č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacích predpisov. Účinnosť novelizovaného zákona sa očakáva v roku 2003.

Transpozícia Nariadenia Rady o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi bude dosiahnutá prijatím nového osobitného zákona o ochrane ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o CITES,) upravujúceho túto problematiku.

Úplná zhoda s právom EÚ o dovoze veľrýb a produktov z nich, koží a tovarov pochádzajúcich zo živočíchov chytených do nášľapných pascí a taktiež o dovoze koží tuleních mláďat, by sa mala dosiahnuť prijatím zákona o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode pripraveným Ministerstvom hospodárstva SR.

Transpozícia Smernice o chove voľne žijúcich živočíchov v ZOO sa dosiahne novelou zákona č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny a príslušnými veterinárnymi predpismi Ministerstva pôdohospodárstva SR.

## Kompetentné orgány a dotknuté subjekty

Ochrana prírody v Slovenskej republike spadá do kompetencie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

MŽP SR je ústredný orgán štátnej správy, ktorého kompetenciou je ovzdušie, voda, odpady, environmentálne riziká, geológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ochrana prírody a krajiny, územné plánovanie, stratégia a plánovanie, organizácia a dokumentácia, styk s verejnosťou atď. Ochrana prírody a krajiny je v kompetencii Sekcie ochrany prírody a krajiny, ktorá pozostáva z odboru ochrany prírody a krajiny a odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zodpovednosť ministerstva z hľadiska ochrany prírody sa týka najmä troch oblastí:

výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, samotné ministerstvo je ústredným orgánom a  metodicky riadi odbory životného prostredia krajských a okresných úradov,

štátneho dozoru prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpekcia ochrany prírody,

priameho výkonu, koordinácie a rozvoja ochrany prírody za pomoci Štátnej ochrany prírody SR, Správy slovenských jaskýň a ZOO Bojnice.

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) bola zriadená 1. júla 2000 a stala sa tak inštitúciou zodpovednou za ochranu prírody na celom Slovensku. ŠOP SR je rozpočtová organizácia riadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. ŠOP SR je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Predmetom činnosti ŠOP SR je najmä:

príprava odborných podkladov pre výkon štátnej správy ministerstva, krajských úradov a okresných úradov vo veciach ochrany prírody a krajiny, odborných stanovísk pre výnimky zo zákazov ustanovených zákonom, pre vydávanie súhlasov, záväzných posudkov a vyjadrení orgánov ochrany prírody a krajiny,

príprava odborných podkladov pre vymedzenie funkcií, kategórií a stupňov ochrany území, pre ich únosné zaťaženie a pre zásady ich vývoja vo vzťahu k činnostiam jednotlivých odvetví,

posudzovanie dôsledkov zásahov do ekosystémov, ich zložiek a prvkov a navrhovanie ich optimálneho využitia a spôsobu ochrany,

navrhovanie a realizácia asanačných, rekultivačných, rekonštrukčných alebo iných zásahov do krajiny a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v územnej alebo druhovej ochrane,

určovanie vzácnosti, zriedkavosti a ohrozenosti druhov a uvádzanie druhov chránených podľa medzinárodných dohovorov,

vedenie štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa zákona,

napomáhanie Slovenskej inšpekcii životného prostredia pri kontrolnej činnosti a stráži prírody pri zabezpečovaní starostlivosti o prírodu a krajinu,

zabezpečovanie ekologickej a environmentálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na ochranu prírody a krajiny, poskytovanie služieb návštevníkom chránených území, budovanie náučných chodníkov, prevádzkovanie informačných stredísk a iných zariadení ochrany prírody a krajiny vo svojej správe,

vykonávanie úloh vedeckého orgánu pre CITES a účasť pri napĺňaní požiadaviek ďalších medzinárodných dohovorov.

Slovenská agentúra životného prostredia je zameraná na územné plánovanie, odpadové hospodárstvo, informatiku a monitoring, EIA, environmentálne riziká, ochranu kultúrnej krajiny a prírodného dedičstva, svetového dedičstva a environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov. SAŽP má medzi zainteresovanými inštitúciami úlohu najmä ako organizácia disponujúca informačným systémom, GIS (geografické informačné systémy), DPZ (diaľkový prieskum Zeme), ale aj edukačným potenciálom.

Správa slovenských jaskýň zabezpečuje manažment, výskum a ochranu sprístupnených jaskýň Slovenska.

ZOO Bojnice zabezpečuje ochranu živočíchov ex situ, je zapojená do viacerých záchranných programov ohrozených druhov živočíchov. V krátkej budúcnosti po dobudovaní bude ZOO Bojnice plniť úlohu hlavného záchytného a rehabilitačného zariadenia pre zhabané živočíchy pri výkone Zákona o CITES a príslušných nariadení EK.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, manažment vôd, poľovníctvo a potravinárstvo. MP SR je zodpovedné za tri komponenty životného prostredia – pôda, lesy a potraviny a je jedným z najvýznamnejších partnerov pre MŽP SR pri budovaní sústavy NATURA 2000 a implementácii agro-environmentálnych opatrení. Z hľadiska vytvárania NATURA 2000 bude nevyhnutná spolupráca so Sekciou štrukturálnej politiky a regionálneho rozvoja a Sekciou lesníckou.

V tejto oblasti sú zahrnuté aj nasledovné orgány:

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)  – Inšpektoráty ochrany prírody

Colné orgány sú zodpovedné pri obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín a produktov z nich (CITES)

Krajské a okresné úrady sú zapojené pri implementácii a kontrole na regionálnej a okresnej úrovni.

## Implementačné medzery

Pre úspešnú transpozíciu európskeho práva o ochrane prírody a krajiny je nevyhnutné oboznámiť sa s jej základnými princípmi a zakomponovať ich do slovenského právneho systému, najmä:

Prispieť k ochrane biologickej rozmanitosti prostredníctvom práva a programu Európskej komisie tak, že sa zabezpečí, aby vyčlenené biotopy a druhy organizmov boli udržiavané v “priaznivom stave ochrany”.

Zabezpečiť ochranu ohrozených, endemických, zriedkavých a zraniteľných voľne žijúcich živočíchov a rastlín v rámci každej členskej krajiny a Európy ako celku.

Zabezpečiť ochranu biotopov európskeho významu, najmä tým, ktorým hrozí zánik, alebo významných biotopov biogeografických regiónov Európy.

Prispieť k ochrane niektorých zriedkavých alebo ohrozených druhov živočíchov a rastlín v krajinách, ktoré nepatria do Európy tak, že sa obmedzí obchod s nimi.

Slovenská legislatíva a programy ochrany prírody sú do značnej miery kompatibilné s podobnými v Európskej únii, najmä aj vďaka tomu, že zahŕňajú v sebe európske a medzinárodné dohody na ochranu druhov a biotopov.

Niektoré problémové oblasti sú stručne rozpísané nižšie:

### Smernica o biotopoch a Smernica o vtákoch

Kľúčovým problémom sú príprava, vyhlásenie a zabezpečenie sústavy osobitne chránených území NATURA 2000. Je potrebné zozbierať informácie o biotopoch ako aj o výskyte druhov, dodatočné  mapovanie a zhodnotenie biotopov. Musia sa pripraviť manažmentové plány a implementácia projektov územných systémov ekologickej stability.

Čo sa týka monitoringu, manažmentu dát a podávania správ,  identifikovali sa tieto nedostatky:

Nedostatočný tok informácií

Nedostatočná úroveň spolupráce medzi orgánmi ochrany prírody a správcami lesov a poľovníkmi

Slabá podpora výskumu

Nesprávne údaje o populáciách jednotlivých druhov poľovnej zveri na Slovensku

Nedostatočný prístup do databáz vedeckých inštitúcií

Potreba posilnenia personálnych a finančných kapacít.

### Dovoz výrobkov z veľrýb a veľrybotvarých cicavcov, koží tuleních mláďat a výrobkov z nich vyrobených

Ministerstvo hospodárstva SR disponuje administratívnou štruktúrou a procedúrou regulujúcou dovoz a vývoz (licenčný odbor). MH SR na základe zákona, ktorý upraví hospodárske styky so zahraničím, bude v spolupráci s MŽP SR povoľovať neobchodný dovoz. Bude nevyhnutné zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov colných orgánov a Slovenskej obchodnej inšpekcie (pre kontrolu dodržania zákazu dovozu na obchodné účely v obchodnej sieti).

### Chov voľne žijúcich živočíchov v ZOO

Inštitúcia zodpovedná za implementáciu smernice je Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako veterinárny orgán. Podstatou je zavedenie systému certifikácie zoologických záhrad, kontroly stanovených podmienok prostredníctvom inšpekcie a systému sankcií v prípade porušenia stanovených povinností.

### Obchod  s ohrozenými druhmi (CITES)

Pri implementácii tejto legislatívy existujú tieto kľúčové problémy:

Nedostatok odborníkov na exotické druhy živočíchov a rastlín

Nedostatočné zapojenie colných úradov a colnej stráže a spolupráca s MŽP SR a SIŽP

Nedostatočná inštitucionalizácia, finančné a personálne zabezpečenie

- Nedostatok školiacich programov a špeciálneho vybavenia (interpretačných manuálov a príručiek) pre colné úrady a personál Slovenskej inšpekcie životného prostredia SR

Neexistujúce  záchytné centrá pre skonfiškované živočíchy

Nedostatočný monitorovací systém populácií pôvodných druhov.

### Nášľapné pasce

Inštitúcia zodpovedná za implementáciu je Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako orgán zodpovedný za poľovníctvo a Ministerstvo hospodárstva SR pre obchod s kožami (kožušinami) a tovarom zo živočíchov chytených do nášľapných pascí. Implementácia tohoto nariadenia si vyžaduje len administratívne úpravy, zriadenie kontrolných mechanizmov a zriadenie dokumentačného systému.

# Implementačný plán

## Prístupový proces

Implementačná stratégia uvádza základné nástroje na implementáciu požiadaviek EÚ a jej ťažiskom je implementačný plán pre kľúčové smernice legislatívy EÚ, a to pre Smernicu o biotopoch a Smernicu o vtákoch a vytvorenie sústavy NATURA 2000 na jednej strane a inštitucionálne posilnenie štátnej správy pri implementácii ostatných smerníc a nariadení na druhej strane.

Kľúčové body sa preto zameriavajú na zozbieranie, posúdenie a odovzdanie informácií európskej komisii a školiace/informačné aktivity.

Tabuľka 1. Kľúčové body a termíny

| Kľúčové body | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- |
| Prijať zmeny zákonov a nariadení |  | január 2004 |
| Vybudovať záchytné centrá | MŽP | 2003 |
| Vytvoriť systém prísnej ochrany živočíchov zaradených do prílohy IV (a) a rastlín zaradených do prílohy IV (b) (Článok 12, 13) Smernice o biotopoch | MŽP, ŠOP | 2002 |
| Vytvoriť systém ochrany voľne žijúceho vtáctva | MŽP, ŠOP | 2002 |
| Navrhnúť zoznam biotopov a druhov na doplnenie do príloh I, II, IV, V Smernice o biotopoch a zoznam druhov na doplnenie do prílohy I Smernice o vtákoch pre európsku komisiu | MŽP | december 2002 |
| Implementovať projekt DANCEE týkajúci sa nariadení k CITES | MŽP | jún 2003 |
| Zosúladiť a pripraviť systém manažmentu dát | MŽP, MP, ŠOP | december 2003 |
| Informovať a školiť zamestnancov pre kontrolu dovozu a obchodu (CITES, tulenie kože, veľryby, nášľapné pasce) | MŽP, MP, MH MF | december 2003 |
| Vytvoriť návrh sústavy chránených území NATURA 2000 zahrňujúcich územia SAC (Special Areas of Conservation) podľa Smernice o biotopoch a území SPA (Special Protection Areas) podľa Smernice o vtákoch | MŽP, ŠOP, MP | december 2003 |
| Zaslať prvý zoznam navrhnutých chránených území sústavy NATURA 2000 do Európskej komisie. | MŽP | december 2003 |

## Inštitucionálne zabezpečenie

Súčasné odborné inštitúcie a procedúry sú adekvátne pre implementáciu legislatívy EÚ v ochrane prírody, takže sa nepočíta so žiadnymi zmenami v inštitucionálnom zriadení. Zmeny pri dosiahnutí efektívnosti existujúcich inštitúcií a procedúr budú  zamerané viac na zvýšenie personálnych kapacít. V krátkom čase, 2001-2003, budú implementačné aktivity zamerané na zlepšenie administratívnej a expertnej činnosti. Konkrétne, na vytvorenie sústavy NATURA 2000 na Slovensku bude potrebných množstvo nových odborníkov.

Predbežný počet odborníkov potrebných na implementáciu v rokoch 2000-2006, z ktorých väčšina by bola zamestnaná na MŽP SR a ŠOP SR, je zaznamenaný v tabuľke 2:

Tabuľka 2. Potrebný počet odborníkov v rokoch  2000-2006

| Sm. o biotopoch, Sm. o vtákoch Obchod s ohrozenými druhmi Import veľrýb Nášľapné pasce Kože tuleních mláďat | 145 ľudí 12 ľudí - - - |
| --- | --- |
| Total | 157 ľudí |

Identifikácia biotopov a vtáčích území bude závislá od údajov z existujúcich databáz, preto je potrebný vstup do všetkých databáz, zahrňujúcich aj tie, ktoré patria do siete ostatných ministerstiev a vedeckých inštitúcií a bude tiež nevyhnutná transformácia údajov do jednotného formátu potrebného pre túto úlohu. Vo väčšine prípadov sa očakáva, že množstvo údajov nebude uspokojivých a preto bude treba naplánovať a implementovať dodatočné terénne výskumy.

Pri vytvorení národného zoznamu sa zároveň vytvorí aj dialóg s komisiou, ktorý bude viesť k príprave zoznamu území SCI (Sites of Community Importance). S týmto zoznamom musí byť spokojná tak Európska komisia, ako aj Slovenská republika.

Paralelne s týmto sa musia uskutočniť aj ďalšie kroky na splnenie požiadaviek súvisiacich s predkladaním správ pre Európsku komisiu a ostatné členské štáty.

Nástroje potrebné na zachovanie alebo zlepšenie štatútu ochrany území pod sústavou NATURA 2000 zahŕňajú napr. aj vytvorenie monitorovacieho systému, schémy pre ochranu prírody a systém manažmentových plánov, právne a finančné mechanizmy, jednoduché a ľahko zvládnuteľné aj pre súkromných vlastníkov týchto území.

MŽP SR by malo priebežne brať do úvahy potrebu nových aktivít/projektov, aby sa pokryli medzery a udržiavala sa implementácia nariadení. Nakoniec sa musia vytvoriť aj procedúry pre predkladanie správ.

Tabuľka 3. Prehľad implementačného plánu v sektore ochrany prírody

| Cieľ Plná implementácia a zosúladenie ku dňu vstupu |
| --- |
| Úloha 1 Implementácia Smernice o biotopoch | Úloha 2 Implementácia Smernice o vtákoch | Úloha 3 Implemantácia ostatných smerníc | Úloha 4 Následné aktivity | Úloha 5 Dobudovanie personálnych kapacít |
| 1.1Pracovná skupina | 2.1 Prehľad možných nominovaných území, | 3.1 Kože tuleňov | 4.1 Novelizácia existujúcich nariadení v ochrane prírody | 5.1 na MŽP a ŠOP |
| 1.2 Zber údajov | 2.2 Doplnky do príloh 2.3. Predbežný zoznam SPA území | 3.2 Obchod s ohrozenými druhmi | 4.2 Ochrana nových území | 5.2 na ostatných ministerstvách |
| 1.3 Predbežný zoznam SCI území |  | 3.3 Veľryby | 4.3 Monitoring | 5.3 zapojenie MVO a verejnosti |
| 1.4 Zapojenie verejnosti | 2.4 Zapojenie verejnosti | 3.4 Nášľapné pasce | 4.4 Vynucovanie práva |  |
| 1.5 Finálny zoznam území | 2.5 Finálny zoznam území |  | 4.5 Návrhy náväzných projektov |  |

Tabuľka 4. Prehľad implementačného plánu pre ostatné smernice a nariadenia

| 1. Kože tuleňov | 2. Obchod s ohrozenými druhmi | 3. Veľryby | 4. Nášľapné pasce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Informovať štátnych zamestnancov o pravidlách a pokynoch pri kontrole | 2.1 Implementovať DANCEE projekt k CITES | 3.1 Informovať štátnych zamestnancov o pravidlách a pokynoch pri kontrole | 4.1 Informovať štátnych zamestnancov o pravidlách a pokynoch pri kontrole |
| 1.2 Informovať verejnosť o opatreniach | 2.2 Vybudovať záchytné centrá | 3.2 Informovať verejnosť o opatreniach | 4.2 Informovať verejnosť o opatreniach |
| 1.3 Zaškoliť colných úradníkov ohľadom kontroly/vynucovania práva | 2.3 Následné aktivity | 3.3 Zaškoliť colných úradníkov ohľadom kontroly/vynucovania práva | 4.3 Zaškoliť colných úradníkov ohľadom vynucovania práva |
| 1.4 Predkladanie správ | 2.4 Predkladanie správ | 3.4 Predkladanie správ | 4.4 Predkladanie správ |

## Vynucovanie práva

Vynucovaniu práva v ochrane prírody na Slovensku sa dáva už dlhší čas veľký dôraz. Podobne je to aj dôležitý prvok tohoto implementačného plánu. Odborníci z orgánov vynucovania práva získajú ďalšie školenia a posilnenie podľa potreby. Sankcie, ktoré sa aplikujú v súčasnosti v prípade nedodržania legislatívy v oblasti ochrany prírody na Slovensku sa preskúmajú a v prípade potreby sa prepracujú a posilnia.

V súčasnosti platí zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov upravujúci vznik trestnej zodpovednosti vo vzťahu k ochrane prírody.

## Predkladanie správ

Predkladanie správ vstúpi do platnosti od dátumu vstupu, ale komisia bude mať v úmysle prediskutovať svoje plány a právne predpisy ešte pred vstupom. Prispôsobenie zberu dát a ich systému spracovania sa pripraví v súlade s potrebami na ich poskytnutie komisii v podkladoch ešte predtým, ako sa Slovensko stane členským štátom.

# Odhady nákladov

## Úvod

V tejto kapitole sú odhadnuté ekonomické náklady potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami EÚ pre oblasť ochrany prírody. Podstatou týchto nákladov sú reálne alternatívne náklady na materiál, zariadenia a prácu, ktoré boli presunuté z iných oblastí hospodárstva za účelom environmentálnej aproximácie. Inými slovami, tieto náklady vyjadrujú čo musí spoločnosť obetovať, aby sa dosiahla požadovaná úroveň ochrany životného prostredia.

Skúsenosti členov EÚ a predpoklady kandidátskych krajín poukazujú na to, že implementácia smerníc upravujúcich ochranu prírody, nepatrí medzi najnákladnejšie. Avšak smernice o ochrane biotopov a ochrane  vtáctva sa môžu stať nákladné v závislosti od navrhnutých biotopov a úrovne ochrany. Napriek tomu, že požiadavky únie sú explicitne vyjadrené, môžu sa realizovať rôznym spôsobom, a tak bude výška nákladov na implementáciu na Slovensku  do určitej miery závisieť od použitého typu realizácie.

Na implementáciu ostatných smerníc a nariadení pre oblasť ochrany prírody sa môžu náklady stanoviť priamo, potreba zdrojov na ich zabezpečenie sa odhadne relatívne jednoducho a celkové rozpočtové zaťaženie pravdepodobne nebude nadmerné.

Principiálne rozdielne znaky týchto dvoch skupín smerníc si vyžadujú osobitný prístup.

### Podklady pre odhad nákladov

Táto kapitola poskytuje základné informácie pre výpočet a odhad nákladov použitých vo všetkých odhadoch aproximačných nákladov pre Slovenskú republiku. Blok 1 obsahuje finančné termíny, ktoré majú v implementačných plánoch a sektorových stratégiách osobitný význam. Blok 2 obsahuje všeobecné predpoklady pre odhad aproximačných nákladov.

Blok 1. Finančná terminológia

Prevádzkové náklady – sú výdavky na jednotlivé položky, ktoré sú počas jedného roka nakúpené a spotrebované (napr. palivo, práca, elektrina, suroviny, pravidelná údržba).

Investície a kumulované investície – investície sú výdavky na statky dlhodobej spotreby, ktoré majú dobu životnosti viac ako jeden rok. Príkladom sú výdavky na stavby a zariadenia s dlhšou dobou životnosti potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami. Kumulované investičné náklady sú jednoduchým súčtom investícií uskutočnených k danému roku resp. počas celého analyzovaného obdobia.

Ročné investičné náklady – pre výpočet ročných investičných nákladov bol použitý vzorec pre výpočet ”ročného” alebo ”postupného” rozvrhu platieb na dobu životnosti zakúpeného zariadenia. Ročné investičné náklady sú súčtom všetkých investícií do používaného zariadenia k danému roku.

Ročné prevádzkové náklady – súčet všetkých prevádzkových nákladov vynaložených na dosiahnutie aproximačných požiadaviek k danému roku.

Ročné náklady – súčet ročných investičných nákladov a  ročných prevádzkových nákladov v danom roku.

Súčasná hodnota (SH) – je súčasná diskontovaná hodnota všetkých ročných nákladov uskutočnených počas analyzovaného obdobia. Rok 2000 je pri výpočtoch použitý ako súčasný s výnimkou prípadov, kedy sa za súčasný považuje termín prvého vynaloženého výdavku.

Anualizované náklady – sú ”anualizáciou” SH. Tento výpočet môže byť realizovaný pre celé analyzované obdobie ako aj pre kratšie obdobie (napr. od roku implementácie do konca analyzovaného obdobia).

#### Zdôvodnenie výberu diskontnej sadzby

Kapitálový trh v Slovenskej republike je komplexný, nevyspelý, a “riadený” v rôznych smeroch. Tieto okolnosti si vyžadujú uplatnenie 10 percentnej diskontnej sadzby ako hrubého odhadu spoločenských nákladov kapitálu. Uplatnenie akejkoľvek inej komerčnej alebo finančnej úrokovej sadzby by bolo v tomto prípade zavádzajúce.

#### Zdôvodnenie výberu časového horizontu

Vybraný časový horizont pre analyzované obdobie je 35 rokov (od roku 2001 do 2035). Dôvodom výberu tohto časového horizontu sú dlhšie implementačné obdobia a doby životnosti príslušných zariadení, ktoré sú stanovené niektorými smernicami. Odhady investícií a nákladov sú uvedené v súhrnných tabuľkách.

Blok 2. Predpoklady použité pre výpočet nákladov

Peňažné jednotky sú SKK a EUR roku 2000.

Východiskový rok pre výpočet súčasnej hodnoty je rok 2000.

Ročná diskontná sadzba je 10 (

Analyzované obdobie je od roku 2001 do roku 2035.

Základná časová jednotka použitá pri analýzach je jeden rok.

Aproximačné náklady boli počítané ako dodatočné náklady k bežným nákladom vynakladaným na zabezpečenie východiskovej situácie počas analyzovaného obdobia. Východisková situácia je charakterizovaná existujúcimi technológiami a úrovňou aktivít verejných a súkromných podnikov.

Pokiaľ bolo možné, ekonomické náklady na tovary a služby boli vyjadrené v trhových cenách, čo umožňuje dostatočne presné odhady nákladov, ak sa ceny výrazne nezmenia ako dôsledok dodatočných nákladov alebo zvýšeného dopytu po čistých procesoch a technológiách.

Výmenný kurz medzi SKK a EUR v roku 2000 je: 42,5 SKK = 1,00 EUR.

## Náklady na implementáciu

V tejto časti sú uvedené náklady na implementáciu právnych predpisov EÚ o ochrane prírody. 78( všetkých nákladov sa vzťahuje k smerniciam o biotopoch a ochrane vtáctva, 20( sa týka smernice o ohrozených druhoch a len menej ako 2( nákladov sa očakáva v súvislosti s ostatnými smernicami o ochrane prírody.

V tabuľke 5 sú zhrnuté náklady podľa jednotlivých kategórií. Najväčší nárast nákladov je spôsobený množstvom nových pracovníkov (na ochranu prírody bude do roku 2003 do rôznych úrovní štátnej správy a odborných organizácii prijatých 200 nových pracovníkov) a manažmentom navrhnutých biotopov v súvislosti so smernicami o biotopoch a ochrane vtáctva.

Z dôvodu, že doteraz nebolo plánované vytváranie biotopov ani  manažmentová stratégia Slovenskej republiky, sú náklady na manažment biotopov neurčité. Pre potreby kalkulácie bol prijatý predpoklad ročných nákladov pre manažment biotopov vo výške 50 mil. SKK za rok v období od roku 2004 až do roku 2009 a 75 mil. SKK za rok po roku 2010. Tieto čiastky sú rovnomerne rozdelené medzi investičné a prevádzkové náklady.

V tabuľke 6 sú zhrnuté celkové aproximačné náklady na ochranu prírody. Ročné investičné náklady pre záchranné centrá a biotopy boli vypočítané s predpokladom životnosti investícií 40 rokov. Životnosť vozidiel bola stanovená na 5 rokov.

Väčšinu nákladov bude znášať štát, pričom časť nákladov manažmentu biotopov budú znášať domácnosti (chovatelia, pestovatelia) v závislosti na vypracovanej stratégii Slovenskej republiky.

Tabuľka 5: Aproximačné náklady na ochranu prírody podľa kategórie nákladov (v mil. SKK)

|  | Rok | Kumulované náklady |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  |
| Investičné náklady |
| Manažment biotopov | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 1 125.0 |
| Záchranné centrá a vozidlá | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 |
| Celkové investičné náklady | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 25.4 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 1 150.8 |
| Prevádzkové náklady |
| Dodatočný pracovníci | 35.0 | 64.8 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 2 782.4 |
| Informačný manažment a správy pre Európsku úniu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 305.6 |
| Transpozícia právnych predpisov | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Školenia personálu | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| Manažment biotopov | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 1 125.0 |
| Ďalšie regulačné opatrenia | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
| Monitorovanie a výskum | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 |
| Celkové prevádzkové náklady | 61.0 | 90.8 | 107.3 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 4 291.0 |
| Celkové náklady | 61.0 | 90.8 | 127.7 | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 143.8 | 141.2 | 140.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 5 441.8 |

Tabuľka 6: Celkové aproximačné náklady na ochranu prírody (v mil. SKK)

|  | Rok | Súhrnná hodnota |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  |
| Investičné náklady | Investičné náklady | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 25.4 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 1 150.8 + |
|  | Ročné investičné náklady | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | 7.3 | 9.8 | 12.7 | 15.2 | 17.8 | 21.6 | 40.8 | 60.0 | 79.2 | 98.3 | 117.5 |  |
| Prevádzkové náklady | Ročné prevádzkové náklady | 61.0 | 90.8 | 107.3 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 4 291.0 # |
| Celkové ročné náklady | Ročné investičné a ročné prevádzkové náklady | 61.0 | 90.8 | 109.5 | 120.5 | 123.1 | 125.6 | 128.5 | 131.0 | 133.6 | 149.9 | 169.1 | 188.3 | 207.5 | 226.6 | 245.8 |  |
|  | Súčastná hodnota nákladov |  | 1 333.6 |
|  | Anualizované náklady |  | 138.3 |

+ Kumulované investičné náklady

# Kumulované prevádzkové náklady

# TranspoZÍCIA legislatívy v ochrane prírody

| Legislatívne nástroje EÚ | Stav transpozície legislatívy | Plánovaný termín úplnej transpozície | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín upravená Smernicou Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Smernica o biotopoch) | Čiastočne transponovaná v zákone o ochrane prírody a krajiny (č.287/1994) a súvisiacich všeobecne záväzných predpisoch i/úplná zhoda: čl. 2,10,11,22 ii/čiastočne transponovaná: čl. 1,6,8,9,12,13,14,15,16 iii/chýbajúce články: -NATURA 2000 /čl. 3,4,5/ -ochrana biotopov /čl.4/ -ochrana druhov v záujme spoločenstva /čl.12/ iv/nebude transponovaná: čl. 7,17,18,19,20,21,23,24 | 2003 | Úplná zhoda by sa mala dosiahnuť novelou zákona o ochrane prírody a krajiny (č.287/1994) a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov |
| Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Smernica o vtákoch) | Čiastočne transponovaná v zákone o ochrane prírody a krajiny (č.287/1994) a súvisiacich všeobecne záväzných predpisoch i/úplná zhoda: čl. 11, ii/čiastočne transponovaná: čl.1,2,3,5,6,7,8,9,10,15 iii/chýbajúce články: -SPA /čl.4/ iv/nebude transponovaná: čl. 12,13,14,16,17,18 | 2003 | Úplná zhoda by sa mala dosiahnuť novelou zákona o ochrane prírody a krajiny (č.287/1994) a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov |
| Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 týkajúca sa dovozu koží mláďat určitých druhov tuleňov a výrobkov z nich vyrobených do členských krajín | Dosiaľ nebola transponovaná do národnej legislatívy | 2002 | Úplná zhoda by sa mala dosiahnuť prijatím zákona o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode pripravovaným Ministerstvom hospodárstva SR |
| Smernica Rady 99/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách | Dosiaľ nebola transponovaná do národnej legislatívy | 2003 | Úplná zhoda by sa mala dosiahnuť novelou zákona o ochrane prírody a krajiny (č.287/1994) a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov |
| Nariadenie Rady ES/338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu nimi (Nariadenie CITES) v znení nariadenia ES/1579/01 | Čiastočne transponované v zákone o ochrane prírody a krajiny (č.287/1994) a súvisiacich všeobecne záväzných predpisoch i/úplná zhoda:- žiadny článok ii/čiastočne transponované: čl.1,2,3,4,5,7,8,9,10,13,14,16 iii/chýbajúce články: čl. 6,11,12 iv/nebude transponované: čl. 15,17,18,19,20,21,22 | 2002 | Úplná zhoda by sa mala dosiahnuť prijatím zákona o CITES pripravovaným Ministerstvom životného prostredia SR |
| Nariadenie Komisie ES/191/01 z 30. januára 2001 pozastavujúce introdukciu exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva | Dosiaľ nebolo transponované do národnej legislatívy | 2002 | Úplná zhoda by sa mala dosiahnuť prijatím zákona o CITES pripravovaným Ministerstvom životného prostredia SR |
| Nariadenie Komisie ES/939/97 z 26. mája 1997 ustanovujúce podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania nariadenia Rady ES/338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení nariadení Komisie ES/767/98 and ES/1006/98 | Čiastočne transponované v zákone o ochrane prírody a krajiny (č.287/1994) a súvisiacich všeobecne záväzných predpisoch (vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 93/1999 o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, živočíchov a drevín) | 2002 | Úplná zhoda by sa mala dosiahnuť prijatím zákona o CITES pripravovaným Ministerstvom životného prostredia SR |
| Nariadenie Rady ES/348/81 z 20. januára 1981 o spoločných pravidlách pre import veľrýb alebo iných produktov z veľrybotvarých cicavcov | Dosiaľ nebolo transponované do národnej legislatívy | 2002 | Úplná zhoda by sa mala dosiahnuť prijatím zákona o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode pripravovaným Ministerstvom hospodárstva SR |
| Nariadenie Rady ES/3254/91 zo 4. novembra 1991 zakazujúce v Spoločenstve používanie nášľapných pascí a dovážanie koží a tovarov vyrobených z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov, pochádzajúcich z krajiny, kde boli chytené použitím nášľapných pascí, alebo inými metódami v rozpore s medzinárodne uznávanými štandardnými metódami odchytu | 1/zákaz používania nášľapných pascí je v úplnej zhode (zákon o poľovníctve č. 23/1962) 2/zákaz dovozu koží (kožušín) a výrobkov z nich vyrobených je čiastočne transponovaný (zákon o zahraničnom obchode č. 42/1980 a nariadenie Ministerstva hospodárstva SR č.15/1998 o certifikácii exportu a importu produktov a služieb) | 2002 | 1/zákaz používania nášľapných pascí je transponovaný v zákone o poľovníctve č. 23/1962, - nový zákon o poľovníctve pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR 2/zákaz dovozu koží (kožušín) a tovarov z nich by mal byť obsiahnutý v zákone o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode pripravovanom Ministerstvom hospodárstva SR |
| Nariadenie Komisie ES/35/97 z 10. januára 1997 ustanovujúce opatrenia pre udeľovanie osvedčenia na kože a tovar, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady ES/3254/1991 | Čiastočne transponované – certifikácia určitých produktov je v národnej legislatíve transponovaná | 2001 | Neexistujú právne obmedzenia na začlenenie certifikácií do zákona o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode pripravovanom Ministerstvom hospodárstva SR |
| Rozhodnutie Komisie 97/266/ES z 18. decembra 1996 týkajúce sa informačného formuláru o lokalite pre navrhované lokality NATURA 2000 | Dosiaľ nebolo transponované do národnej legislatívy | 2002 | Otázky týkajúce sa informačného formuláru budú zahrnuté v príručke (manuály) pre NATURA 2000 na národnej úrovni |
| Rozhodnutie Rady 97/602/ES z 22. júla 1997 týkajúce sa zoznamu uvedeného v druhom pododseku článku 3(1) nariadenia EHS/3254/91 a v článku 1(1)(a) nariadenia Komisie ES/35/97 | Čiastočne transponovaná v zákone č.23/1962 o poľovníctve | 2001 | Úplná zhoda sa dosiahne novelou vyhlášky č.172/1975 Zb. o ochrane, čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri, Návrh zákona o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode pripravovanom Ministerstvom hospodárstva SR (je transponované v nariadeniach EHS/3254/91 a ES/35/97) |

# PRÍLOHY

## Príloha 1. Implementačný akčný plán

V súvislosti s dosiahnutím úplnej implementácie nariadení o dovoze koží tuleních mláďat, obchode s ohrozenými druhmi, o pravidlách pre import veľrýb a nášľapných pascí, je potrebné len školenie zamestnancov a zvýšenie ich skúseností, tak ako je to doplnené v projekte o CITES financovanom DANCEE.

Implementácia Smernice o biotopoch a Smernice o vtákoch je najviac náročná, a preto ich implementačný akčný plán je predstavený nižšie:

Smernica 92/43/EHS o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica o biotopoch HD);

Smernica 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Smernica o vtákoch BD)

| Ref. | Požiadavky | Aktivity | Zodpovedá | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD čl. 3 | Úloha. Vytvorenie sústavy chránených území NATURA 2000 |  |  |
| Prípravná fáza |
| 1 |  | 1.1 Vytvorenie interpretačnej príručky pre biotopy uvedené v prílohe I Smernice o biotopoch. | MŽP, ŠOP | 2001 |
|  |  | 1.2 Zhodnotenie existujúcich databáz, ich prístupnosti a použiteľnosti, analýza existujúcich informačných zdrojov dôležitých pre NATURA. | MŽP, ŠOP | 2001 |
|  |  | 1.3 Príprava metodiky pre inventarizáciu druhov a biotopov vybraných území NATURA 2000. | MŽP, ŠOP | 2002 |
|  |  | 1.4 Zhromažďovanie potrebných údajov z terénneho výskumu. | ŠOP | 2003 |
|  |  | 1.5 Napĺňanie databáz údajmi o výskyte druhov a biotopov zahrnutých v prílohách. | ŠOP, MŽP | 2003 |
|  |  | 1.6 Vytvorenie metodík na výber lokalít na základe zhodnotenia existujúcich metodík členských štátov EÚ a spracovanie jednotnej terminológie, ktorá sa bude používať na Slovensku v procese prípravy a tvorby NATURA 2000. | MŽP, ŠOP | 2002 |
|  |  | 1.7 Úprava softvéru, vytvorenie databázy NATURA 2000. | ŠOP | 2002 |
|  |  | 1.8 Pristúpenie Slovenskej republiky k programu EÚ LIFE. | MŽP | 2002 |
| Implementačná fáza |
| 2 | HD čl. 4 HD čl. 6 | 2.1 Identifikácia zoznamu lokalít navrhnutých za SAC a SPA. | ŠOP | 2002 (SPA) 2003 (SAC) |
|  |  | 2.2 Návrh zoznamu lokalít SCI, vyplnenie príslušnej dokumentácie o lokalitách. | MŽP, ŠOP | 2003 |
|  |  | 2.3 Vyhlásenie ochrany lokalít prostredníctvom národnej legislatívy. | MŽP | Po schválení národných zoznamov území SAC a SPA Európskou komisiou (EK). |
| Revízna fáza |
| 3 | HD čl. 4 HD čl. 6 HD čl. 11 | 3.1 Revízia navrhnutých zoznamov území SCI, zhodnotenie návrhu EK. | MŽP | Do troch mesiacov od vyjadrenia EK. |
|  |  | 3.2 Inventarizácia území NATURA 2000. | MŽP, ŠOP | Po výbere a oficiálnom vyhlásení území NATURA 2000. |
|  |  | 3.3 Príprava metodiky na monitoring biotopov a druhov na lokalitách zaradených do NATURA 2000. | MŽP, ŠOP | 2004 |
|  |  | 3.4 Monitoring populácií druhov a biotopov na lokalitách NATURA 2000 (pravidelný zber, ukladanie a vyhodnocovanie informácií). | MŽP, ŠOP | Pravidelne v šesťročných intervaloch od oficiálneho schválenia zoznamu lokalít NATURA 2000. |
| Vynucovanie práva |
| 4 |  | 4.1 Vytvorenie kontrolného a vynucovacieho mechanizmu, stanovenie kompetencií pre manažment lokalít. | MŽP, ŠOP | Po oficiálnom vyhlásení lokalít NATURA 2000. |
|  |  | 4.2 Vykonávanie kontrolného a vynucovacieho režimu. | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) Štátna správa na okresnej a krajskej úrovni | Po oficiálnom vyhlásení lokalít NATURA 2000. |
|  | HD čl. 6 | 4.3 Zabezpečenie primeraných ochranných režimov pre lokality NATURA 2000 a vytváranie manažmentových plánov. | MŽP, ŠOP | Revízia v šesťročných intervaloch od vyhlásenia lokalít NATURA 2000. |
|  | HD čl. 6(3) | 4.4 Vypracovanie EIA pre každý projekt, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na druhy alebo biotopy lokalít NATURA 2000. | MŽP | Podľa potreby priebežne od schválenia lokalít z navrhovaného národného zoznamu za lokality významné pre Spoločenstvo – ako územia SCI (Sites of Community Importance) |
|  |  | 4.5 Zabezpečenie kompenzačných opatrení v prípade negatívneho vplyvu schváleného projektu. | Príslušný orgán ochrany prírody, ktorého kompetencie stanoví novela zákona o ochrane prírody a krajiny. | Podľa potreby priebežne od schválenia lokalít z navrhovaného národného zoznamu za lokality významné pre Spoločenstvo – ako územia SCI. |
|  | HD čl. 10 | 4.6 Využitie územného plánovania pri presadzovaní územnej ochrany lokalít NATURA 2000. | MŽP Príslušný orgán ochrany prírody, ktorého kompetencie stanoví novela zákona o ochrane prírody a krajiny. | Podľa potreby priebežne od schválenia lokalít z navrhovaného národného zoznamu za lokality významné pre Spoločenstvo – ako územia SCI. |
|  |  | 4.7 Vytvorenie programov podporujúcich manažment lokalít NATURA 2000 (agro-environmentálne opatrenia a iné). | MŽP Príslušný orgán ochrany prírody, ktorého kompetencie stanoví novela zákona o ochrane prírody a krajiny. | Po oficiálnom vyhlásení lokalít NATURA 2000. |
|  | HD čl. 22 | 4.8 Šírenie informácií, osveta, zvyšovanie environmentálneho povedomia, školenia týkajúce sa NATURA 2000 so zameraním na všetkých zainteresovaných (pracovníkov ochrany prírody, vlastníkov pôdy, štátnych úradníkov, širokú verejnosť, mimovládne organizácie). | Príslušný orgán ochrany prírody, ktorého kompetencie stanoví novela zákona o ochrane prírody a krajiny. | Priebežne, počnúc rokom 2001. |
| Predkladanie správ |
| 5 | HD čl. 17 | 5.1 Predkladanie správ kompetentným orgánom SR. | MŽP, ŠOP | Priebežne. |
|  |  | 5.2 Predkladanie správ Európskej komisii. | MŽP, ŠOP | K dátumu vstupu, výsledky monitoringu v šesťročných intervaloch. |

## Príloha 2. Projekty súvisiace s prípravou NATURA 2000

#### Pilotný projekt EMERALD

Pilotný projekt EMERALD sa začal v októbri 1999 a bol ukončený v novembri 2000. Na projekte boli zainteresované Ministerstvo životného prostredia SR a expertný tím, pozostávajúci zo zástupcov Štátnej ochrany prírody SR, akademických inštitúcií, univerzít a mimovládnych organizácií. Projekt EMERALD sa považuje za prípravný projekt pre rozpracovanie  Programu NATURA 2000, pretože ich softvér je kompatibilný, aj keď  nie totožný. Cieľom projektu bolo vypracovanie databázy, príprava a predloženie návrhov území osobitného záujmu ochrany prírody (Areas of Special Conservation Interest – ASCI) Ministerstvu životného prostredia SR, pripomienkovanie návrhov a vypracovanie správy pre vládu SR a Radu Európy.

Sieť EMERALD sa skladá z lokalít veľkého významu alebo významne prispievajúcich k implementácii Bernskej konvencie. Ochrana lokalít nie je záväzná, ale je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný ochranný režim. Celý proces výberu území je podobný procesu v rámci NATURA 2000. Predstavuje uľahčenie pre prístupové krajiny, pretože výber ASCI je porovnateľný s prvou fázou NATURA 2000.

Projekt bol zameraný na výber významných lokalít, chránených ako ASCI, s použitím všetkých dostupných údajov, informácií a databáz. Súčasťou projektu bude tiež návrh chránených druhov a biotopov charakteristických pre Slovensko a celé Západné Karpaty. Tieto druhy a prírodné biotopy sa budú presadzovať do príloh Bernskej konvencie, respektíve do príloh Smerníc o vtákoch a biotopoch.

#### CORINE Biotopes

CORINE Biotopes, medzinárodný projekt realizovaný v rokoch 1992-1996, na Slovensku zabezpečovaný Ústavom krajinnej ekológie SAV a financovaný z prostriedkov Phare. Projekt mal za cieľ výber a registráciu území európskeho významu so zameraním na ochranu prírody a rozvoj informačných databáz na identifikáciu, lokalizáciu, opis vybraných lokalít, ako aj charakteristiku z hľadiska biodiverzity, so zameraním na ohrozené spoločenstvá rastlín a živočíchov, taxónov ohrozených druhov, výskyt ohrozených druhov flóry a fauny. Na Slovensku bolo z 321 navrhnutých lokalít do konečnej databázy vybratých 217 lokalít a 5 komplexov lokalít. Slovenská verzia CORINE Biotopes database s digitalizovanými vrstvami v GIS ARC/INFO, obsahuje 1251 druhových záznamov o cicavcoch, 3288 o vtákoch, 1031 o plazoch a obojživelníkoch, 128 o rybách, 1858 o bezstavovcoch, 5398 o rastlinách a 915 o lokalitách.

#### Mapovanie biotopov na Slovensku

Mapovanie biotopov na Slovensku sa začalo v roku 1991 prípravnou fázou (metodickou prípravou, katalogizáciou biotopov, vydaním príručky mapovania biotopov). Projekt vypracovala Slovenská akadémia vied (koordinoval Ústav krajinnej ekológie). Bol vyvinutý informačný systém biotopov Slovenska na uloženie, spracovanie a prípravu výsledkov. Obsahuje všetky informácie z terénneho mapovania, ktoré reprezentujú 3183 záznamov s detailnými informáciami o lokalitách a okolo 85 000 druhových záznamov. Hustota mapovania v rámci Slovenska je rôzna, okolie Spišskej Novej Vsi, Nitry, Galanty a niva rieky Moravy sú najlepšie pokryté terénnym mapovaním, nie je však reprezentatívna pre celé územie SR

#### Mapovanie travinnej vegetácie

Travinná vegetácia predstavuje významné biotopy, výrazne prispievajúce k biologickej diverzite Slovenska, sú domovom veľkého množstva ohrozených a endemických druhov. Napriek svojej nepopierateľnej hodnote, sú ohrozované intenzifikáciou poľnohospodárstva, opustením pôdy a zalesňovaním. V roku 1998 DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie začal zložitý proces vytvárania národnej databázy travinných ekosystémov, ktorý podporil fond PIN MATRA. Táto databáza bude poskytovať základné informácie o rôznych typoch travinnej vegetácie. Databáza bude dostupná orgánom s rozhodujúcou právomocou a výraznou mierou prispeje k príprave a implementácii národnej politiky zameranej na ochranu a obnovu biologickej rozmanitosti travinnej vegetácie.

Výsledky databázy nepochybne, umožnia vláde SR vytvoriť stratégie na zavedenie nástrojov, akými sú agro-environmentálne opatrenia a navrhnúť osobitné zóny na ochranu travinných ekosystémov. Ciele DAPHNE zahŕňajú vytvorenie národného systému klasifikácie a identifikácie zhodnotením 840 000 ha travinnej vegetácie. V rámci prvej vegetačnej sezóny mapovania bolo v GIS-e travinných biotopov zaregistrovaných okolo 2 400 lokalít a viac ako 130 000 druhových záznamov.

#### Významné vtáčie územia

Program Významné vtáčie územia (IBA) organizácie BirdLife International je celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je identifikácia a ochrana najvýznamnejších lokalít na zachovanie populácie vtáctva sveta. Európsky program IBA je najdlhšie existujúci z množstva regionálnych programov IBA a v poslednej dekáde sa zameriava na výskum lokalít a činnosť, ktorá sleduje manažment biotopov, monitoring, vzdelávanie, poradenstvo, národnú a medzinárodnú právnu ochranu. Za vypracovanie IBA na Slovensku bola zodpovedná mimovládna organizácia Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku.

Úroveň a kvantitatívne ornitologické kritériá použité v súbore dát a analýz označujú význam každého stanovišťa a ich celková štandardizácia uľahčuje ich porovnanie na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Tieto kritériá sú kompatibilné s tými, ktoré sa používajú na určovanie mokradí medzinárodného významu v rámci Ramsarského dohovoru a zvlášť chránených území (SPA) podľa Smernice o vtákoch. Na Slovensku bolo identifikovaných 32 významných vtáčích území pokrývajúcich 1 216 737 ha alebo 25% územia krajiny, pričom 23 z nich bolo definovaných ako medzinárodne významných pre celosvetovo ohrozené druhy.

#### Ochrana a rozumné využívanie rašelinísk na Slovensku

Projekt DAPHNE/DANCEE začal v januári 2001 a jeho cieľom je zmapovanie všetkých rašelinísk na Slovensku, najmä v chránených územiach, vytvorenie GIS databázy, zhodnotenie rastlinnej a živočíšnej biodiverzity, príprava monitorovacieho a mapovacieho systému,  návrh manažmentu rašelinísk s prípravou a implementáciou národnej politiky zameranou na ochranu a obnovu typov rašelinísk.  Projekt bude ukončený do konca roku 2003.

#### Implementácia Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a súvisiacej legislatívy EÚ na Slovensku.

Projekt sa realizuje medzi Ministerstvom životného prostredia a dánskou konzultačnou agentúrou Danagro a je financovaný DANCEE. Projekt začal v januári 2001 a cieľom bude pripraviť Slovenskú republiku na splnenie požiadaviek súvisiacich s implementáciou  legislatívy CITES. Hlavnou prioritou je zabezpečiť semináre a pracovné stretnutia pre zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), Štátnej ochrany prírody a colných orgánov, aby sa zabránilo ilegálnemu obchodu s ohrozenými druhmi. Časť projektu bude riešiť aj problémy záchytných centier (vybudovanie záchytných centier) a tiež zabezpečenie SIŽP vhodnými zariadeniami a technikou, aby sa zabránilo zamieňaniu identifikácie druhov. Projekt bude ukončený v polovici roku 2003.

Projekt “Budovanie sústavy Natura 2000 na Slovensku”

V rokoch 2001 – 2002 sa na Slovensku realizuje projekt, ktorého cieľom je zosúladenie právnych predpisov SR so smernicami Európskeho spoločenstva o ochrane biotopov a ochrane voľne žijúceho vtáctva. Výstupom projektu bude predbežný návrh ekologickej sústavy Natura 2000 na ochranu biotopov v rámci implementácie smerníc o ochrane voľne žijúcich vtákov a ochrane prírodných biotopov. Donorom je fond Matra prostredníctvom SENTER International (Holandsko), garantom je MŽP SR (Štátna ochrana prírody SR). Realizátorom projektu je konzorcium VVMZ (vedúci subjekt), Wetlands International, AVALON, SOVON (Holandsko), Botanický ústav SAV, Prírodovedecká fakulta UK, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a Spoločnosť pre ochranu vtáctva. Do projektu sú zapojení aj experti ďalších subjektov, medzi inými Ministerstva pôdohospodárstva SR (Lesoprojekt Zvolen), Ústavu krajinnej ekológie SAV a Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Plánované výstupy projektu:

- Zhodnotenie existujúcich databáz o prírodných lokalitách, rastlinných a živočíšnych druhoch, ich prístupnosť a použiteľnosť; analýza existujúcich informačných zdrojov významných pre budovanie sústavy NATURA 2000, ktoré odhalí medzery v existujúcich databázach alebo komplikácie v prístupe k zoznamom druhov a biotopov významných pre identifikáciu chránených území, formulované budú odporúčania o potrebe dodatočnej práce v teréne (doplnenie komplexného prehľadu o biotopoch Slovenska).

- Príprava predbežného zoznamu lokalít NATURA 2000, založená na inventarizácii existujúcich údajov o druhoch a lokalitách významných pre Európske spoločenstvo, vyskytujúcich sa na území Slovenskej republiky (na základe súčasnej štruktúry chránených území, Národnej ekologickej siete, Ramsarských lokalít, Významných vtáčích území (IBA) a zoznamu mokradí). V prvej fáze sa zhromažďovanie údajov zameria na tieto lokality ako potenciálne lokality NATURA 2000.

- Vytvorenie modelových manažmentových plánov pre potenciálne lokality sústavy Natura 2000 (CHKO Poľana, ramsarská lokalita Niva Moravy).

- Vytvorenie metodík na výber lokalít na základe zhodnotenia existujúcich metodík členských štátov Európskej únie. Na základe analýzy lokalít s výskytom druhov a biotopov, ktoré sú uvedené v prílohách smerníc bude vytvorená mapa biodiverzity významných území.

- Vytvorenie interpretačnej príručky pre biotopy uvedené v prílohe I smernice o biotopoch.

- Príprava softvéru, vytvorenie metadatabázy sústavy NATURA 2000; vytvorenie dvoch prechodných databáz (jedna z nich viazaná na výskyt biotopov a jedna viazaná na výskyt druhov) s jednoduchou štruktúrou, ktorá zabezpečí zhromaždenie kompatibilných databázových súborov z rôznych zdrojov. Vytvorená bude metadatabáza so všetkými potrebnými súbormi, ktoré popisujú identifikované lokality spolu s ďalšími údajmi. Databázy budú prepojené na Geografický informačný systém.

- Príprava a pristúpenie Slovenskej republiky k programu Európskej únie LIFE – finančného mechanizmu na uplatňovanie starostlivosti o chránené územia.

- Zvýšenie informovanosti verejnosti o ochrane prírody a Natura 2000 prostredníctvom informačnej kampane a zapojením hlavných skupín spoločnosti.

"Po organizačnej stránke projekt zabezpečujú naledovné subjekty: donorom je fond Matra prostredníctvom SENTER International (Holandsko), garantom je MŽP SR (Štátna ochrana prírody SR). Realizátorom projektu je konzorcium VVMZ (vedúci subjekt), Wetlands International, AVALON, SOVON (Holandsko), Botanický ústav SAV, Prírodovedecká fakulta UK, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a Spoločnosť pre ochranu vtáctva. Do projektu sú zapojení aj experti ďalších subjektov, medzi inými Ministerstva pôdohospodárstva SR (Lesoprojekt Zvolen), Ústavu krajinnej ekológie SAV a Slovenskej ornitologickej spoločnosti".

## Príloha 3. Zoznam existujúcich databáz

| Názov databázy | Zameranie | Prepojenie s GIS | Počet polygónov / lokalít | Počet druhových záznamov | Vlastník databázy | Prístup | Súčasný stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. GIS travinnej vegetácie | všetky travinné biotopy | áno | 2 400 | 130 000 | DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie | áno | rýchlo sa rozvíjajúca |
| 2. Informačný systém biotopov na Slovensku | všetky biotopy | áno | 3 183 | 85 000 | Ústav krajinnej ekológie SAV | obmedzený | pomaly sa rozvíjajúca |
| 3. Databáza vyšších rastlín | cievne rastliny | nie | - | 80 000 | Botanický ústav SAV | obmedzený | pomaly sa rozvíjajúca |
| 4. Databáza relevés | fytosociologické záznamy | nie | 6 500 | - | Botanický ústav SAV | obmedzený | pomaly sa rozvíjajúca |
| 5. Databáza fauny Slovenska | všetky skupiny živočíchov | nie | - | 40 000 | Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského | možný | bez aktuálnych údajov |
| 6. Corine Biotopes | Corine biotopy | áno | 321 | 13 000 | Ústav krajinnej ekológie SAV | áno | bez aktuálnych údajov |
| 7. Databáza mokradí | biotopy mokradí | nie | 1 660 | 20 000 | Štátna ochrana prírody / SZOPK | možný | bez aktuálnych údajov |
| 8. Databáza orchideí | druhy orchideí | nie | 3 000 | - | SZOPK | obmedzený | bez aktuálnych údajov |
| 9. Lesnícka databáza | lesné biotopy | čiastočne | - | - | Ministerstvo pôdohospodárstva | obmedzený | - |
| 10. Databázy D-Fyto a F-Zoo | druhy rastlín a živočíchov | nie | - | 80 000 | Štátna ochrana prírody | áno | pomaly sa rozvíjajúca |
| 11. IBA | významné vtáčie územia | áno | 32 | - | Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) | áno | ukončené |
| 12. Vtáky Slovenska | vtáčie populácie | nie | - | cca 100,0 | Slovenská ornitologická spoločnosť | obmedzený | ukončené |
| 13. GIS rašelinísk | Biotopy rašelinísk | áno | 400 | - | DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie | áno | v začiatku |

DIEL 2

5. SEKTOR ZNIŽOVANIa PRIEMYSELNÉHO ZNEČISŤOVANIA A RIADENIa RIZÍK

Implementačná stratégia a plán

OBSAH

1	ÚVOD	3

1.1	Priority a ciele	3

1.2	Právne predpisy a väzby na iné sektory	4

2	SÚčASNÁ  SITUÁCIA	8

2.1	Transpozícia	8

2.1.	Kompetentné orgány a účastníci	8

2.2.	Implementačné medzery	11

3	IMPLEMENAČNÝ PLÁN	14

3.1	Prístup 		14

3.2	Štátna správa	14

3.3	Podávanie správ	15

3.4.	Implementačné opatrenia	15

3.4	Prechodné obdobia	18

4	ODHAD NÁKLADOV	21

4.1	Úvod		21

4.2	Súhrn nákladov	23

5	TRANSPOZÍCIA LEGISLATÍVY v priemyselnom SEKTORE	27

SKRATKY

BAT	Najlepšie dostupné techniky (Best Available Techniques)

BREF	Referenčné dokumenty pre BAT

COHEM Trnava	Centrum odpadového hospodárstva a eko-manažmentu Trnava, SAŽP

CP	Spoločná pozícia (Common Position)

ČMOV	Čistenie mestských odpadových vôd

ČS	Čerpacie stanice

DENOX	Denitrifikačné zariadenie

DESOX	Desulfurizačné zariadenie

EK	Európska komisia

EIA	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie

EL	Emisný limit

EMAS	Systém environmentálneho manažmentu a auditu

EPER	Európsky register emisií znečisťujúcich látok

EÚ	Európska únia

IPKZ	Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

KÚ	Krajský úrad

LCP	Veľké spaľovacie zariadenia

MW	Megawatt

NEAP 	Národný Environmentálny Akčný Program

NEIS	Národný emisný inventarizačný systém

NOx	Oxidy dusíka

ODS	Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

OÚ	Okresný úrad

PV	Aktuálna hodnota

REZZO	Register emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia

SAPPO	Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu

SHMÚ	Slovenský hydrometeorologický ústav

SIŽP 	Slovenská inšpekcia životného prostredia

Sk	Slovenská koruna (SKK) 1 Sk = 0.0229 euro

SNAS	Slovenská národná akreditačná služba

SO2	Oxid siričitý

SR	Slovenská republika

TSP	Celkové tuhé častice

VOC	Prchavé organické látky

# ÚVOD

Táto implementačná stratégia a plán sa týka nasledujúcich smerníc v priemyselnom sektore:

Smernica 88/609/EHS o obmedzovaní vypúšťania určitých znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia,

Smernica 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania,

Smernica 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky – pracovný názov “Smernica SEVESO II”

Nariadenie EHS/760/2001 umožňujúce dobrovoľnú účasť inšitúcií Únie v shcéme EMAS – EMAS

Nariadenie EHS/1980/2000 o environmentálnom označovaní

Ako súčasť prístupového procesu Európska komisia požiadala Slovenskú republiku (SR) pripraviť stratégie a plány, určujúce ako plánuje vláda splniť povinnosti, vyplývajúce z environmentálneho acquis. Táto stratégia je rozdelená do piatich častí:

Kapitola 1:	Legislatíva EU a SR a priority vlády

Kapitola 2:	Súčasný stav transpozície a implementácie: hlavné zodpovedné orgány a účastníci

Kapitola 3:	Implementačný akčný plán, zahrňujúci prístup, kompetencie, administratívu, technický súlad a možné prechodné obdobie

Kapitola 4:	Administratívne náklady a náklady na technický súlad

Kapitola 5:	Stav transpozície

Financovanie aktivít, uvedených vo všetkých sektorových stratégiách bude popísané v časti Integrovaný finančný plán.

Tento implementačný plán je v súlade s dokumentom “Negociačná pozícia SR, Kapitola 22 – životné prostredie” (december 2000) a ďalej vychádza z implementačných priorít, stanovených odborom ochrany ovzdušia MŽP SR.

## Priority a ciele

Podľa  Národného environmentálneho akčného programu SR II, ktorý bol schválený uznesením vlády SR zo 16. decembra 1999 č.112, pre priemyselný sektor environmentálneho acquis sú hlavnými cieľmi:

zatvorenie zastaralých zariadení

zmena paliva, používaného vo veľkých spaľovacích zariadeniach z uhlia alebo oleja na zemný plyn, vrátane paroplynového cyklu

inštalácia desulfurizačných (DeSOx) a denitrifikačných (DeNOx) zariadení

technické opatrenia na zlepšenie spaľovania

MŽP SR si je vedomé náročnosti implementácie smernice IPKZ a v roku 1999 bola na MŽP založená pracovná skupina pre IPKZ. Vláda prikladá veľkú prioritu najmä zainteresovaniu priemyselného sektora do prípravy implementácie smernice IPKZ, aby samotná implementácia bola vykonaná pokiaľ možno bez zbytočných komplikácií.

Prechodné obdobie sa v tomto sektore požaduje pre dve smernice:

Smernica 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Úplná implementácia sa predpokladá v roku 2011.

Smernica 88/609/EHS v znení smerníc 90/656/EHS a 94/66/ES o veľkých spaľovacích zariadeniach. Úplná implementácia sa predpokladá v roku 2010

## Právne predpisy a väzby na iné sektory

Priemyselný sektor má väzby na všetky sektory environmentálneho acquis. Najvýznamnejšie z nich sú:

Sektor ochrany ovzdušia:

Rámcová smernica o kvalite ovzdušia 96/62/ES a dcérske smernice 2000/69/ES, 99/30/ES a 92/72/EHS, ktoré stanovujú normy kvality ovzdušia pre viaceré znečisťujúce látky. Podmienky povolenia musia zaručovať, že normy kvality ovzdušia nebudú prekročené.

Smernica 94/63/ES o znižovaní emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) zo skladovania benzínu a pri jeho distribúcii z terminálov na čerpacie stanice. Vyžaduje znižovanie a monitorovanie emisií zo skladovania a nakladania s benzínom.

Smernica 99/13/ES o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach. Určuje emisné limity pre VOC a požiadavky na monitorovanie a prípravu riadiacich plánov pre nakladanie s rozpúšťadlami.

Spoločná pozícia CP 51/2000 z 28. decembra 2000, o národných emisných stropoch

Sektor odpadov:

Rámcová smernica o odpadoch 75/442/EHS a smernica o nebezpečných odpadoch 91/689ES. Určujú všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadom.

Smernice o spaľovaní odpadu, novelizované smernicou 2000/76/ES o spaľovaní odpadov, ktoré určujú emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia a požiadavky na prevádzku a monitorovanie.

Smernica o odpadových olejoch 75/439/EHS o nakladaní a zneškodňovaní odpadových olejov.

Smernica 78/176/EHS, 82/883/EHS a 92/112/EHS o predchádzaní znečisťovania z priemyslu výroby titánu – Slovenskej republiky sa tieto smernice netýkajú

Smernica o skládkach 1999/31/ES o budovaní, prevádzke a monitorovaní skládok odpadov.

Sektor kvality vôd:

Smernica 76/464/EHS o a jej dcérske smernice o znižovaní znečisťovania a obmedzení vypúšťania určitých látok (ortuť – smernice 82/176/EHS a 84/156/EHS, kadmium – smernica 83/513/EHS, hexachlórcyklohexán – smernica 84/491/EHS). Vypúšťanie látok podľa zoznamu I smernice 86/280/EHS v poslednom znení. Smernica požaduje zníženie vypúšťania nebezpečných látok a vylúčenie vypúšťania mutagénnych látok, určuje normy kvality vôd pre nebezpečné látky, ktoré musia povolenia pre priemyselné a iné aktivity rešpektovať.

Rámcová smernica o vodách 2000/60/ES, vyžadujúca od zodpovedných orgánov integrované riadenie pre všetky vody a určujúca normy kvality vôd. Po nadobudnutí účinnosti táto smernica nahradí predchádzajúce uvedené smernice.

Sektor chemických látok a GMO:

Smernica o azbeste 87/217/EHS, o znižovaní emisií do vody a ovzdušia a o zneškodňovaní odpadu – v súčasnosti sa Slovenskej republiky netýka.

Smernica 2001/18/ES o zámernom vypúšťaní genenticky modifikovaných organizmov (GMO) do životného prostredia.

Smernica 90/219/EHS o uváženom používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov stanovuje opatrenia pri používaní GMO.

Horizontálna legislatíva:

Smernice 85/337/EHS a 97/11/ES o hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA), požadujúce vykonanie EIA v prípade niektorých nových aktivít a v prípade podstatných zmien jestvujúcich aktivít.

Smernica 90/313/EHS o prístupe k informáciám o životnom prostredí poskytuje verejnosti právo na prístup k verejným informáciám.

Priemyselného sektora sa týka nasledujúca slovenská legislatíva:

Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona  NR SR č. 238/1993 Z. z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z.  a zákona NR SR č. 304/1995 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú  ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.

Zákon SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom  hospodárstve v znení zákona SNR č. 52/1982 Zb., zákona SNR č. 595/1990 Zb., zákona SNR č. 128/1991 Zb. a zákona NR SR  č. 238/1993 Z. z.

Nariadenie vlády SSR č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie  povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva.

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č.  23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

Nariadenie vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom  hospodárstve v znení nariadenia vlády ČSSR č. 91/1988 Zb.  a nariadenia vlády SR č. 235/1996 Z.z.

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijatý 15. mája 2001

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 273/2001 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi  látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb.,  zákona NR SR č. 148/1994 Z.z., zákona NR SR č. 256/1995  Z.z., zákona č. 393/1998 Z.z. a zákona č. 459/2000 Z.z

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej  správe ochrany ovzdušia v znení zákona NR SR č. 148/1994  Z.z., zákona NR SR č. 256/1995 Z.z., zákona NR SR č.  222/1996 Z.z. , zákona č. 76/1998 Z.z.,  zákona č. 393/1998 Z.z. a zákona č. 459/2000 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 112/1993  Z.z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu  ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných  systémov v znení vyhlášky č. 103/1995 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva  zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi  látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 473/2000 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 299/1995  Z.z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie  meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti v znení vyhlášky  č. 155/ 2000 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 474/2000 Z.z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných liomitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a  o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2000 Z.z. o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

# SÚčASNÁ  SITUÁCIA

## Transpozícia

Ukončenie transpozície všetkých smerníc EÚ je plánované do konca roku 2002. Smernica 88/609/EHS v znení smerníc 90/656/ES a 94/66/ES o veľkých spaľovacích zariadeniach bude transponované v roku 2003, keďže vláda SR sa rozhodla počkať s úplnou transpozíciou všetkých záväzkov EÚ do slovenskej legislatívy, kým nebude prijatá novelizácia smernice o LCP.

Hlavné transpozičné medzery sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 1.	Hlavné medzery v transpozícii

| Smernica | Medzera | Termín úplnej transpozície |
| --- | --- | --- |
| 96/82/ES | Prijať návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií | Marec 2002 |
| 96/61/ES | Pripraviť úplne nový zákon o IPKZ | December 2002 |
| 1980/2000 | Pripraviť úplne novú legislatívu | December 2002 |
| 760/2001 | Pripraviť úplne novú legislatívu | Júl 2002 |
| 88/609/EHS | Prispôsobiť definíciu nových a jestvujúcich zdrojov Určiť rovnaký odklad pre plnenie EL Transponovať novú smernicu o LCP (CP 52/2000) | December 2003 |

## Kompetentné orgány a účastníci

Administratívna štruktúra Slovenskej republiky sa skladá z troch úrovní vládou riadenej správy (ministerstvá, 8 krajov, 79 okresov) a približne 3000 orgánov miestnej samosprávy (obce a mestá). Každý krajský úrad (KÚ) a okresný úrad (OÚ) má odbor životného prostredia, ktorý vykonáva úlohy pod metodickým dohľadom Ministerstva životného prostredia. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je zodpovedná za kontrolu dodržiavania predpisov v životnom prostredí.

Hlavní účastníci a ich zodpovednosti sú uvedení v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2.	Účastníci a zodpovednosti

| Účastník | Zodpovednosť |
| --- | --- |
| Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany zložiek životného prostredia | Ústredný orgán štátnej správy v ochrane životného prostredia Zodpovedný za prípravu stratégie, za riadenie a ochranu životného prostredia Príprava legislatívy |
| Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany ovzdušia | Zabezpečuje sledovanie prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie Zabezpečuje výskum, sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzdušia a podporuje rozširovanie technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia Vedie evidenciu o veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania, ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje Sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona o ovzduší a zverejňuje najmenej raz ročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní Určuje imisné a depozičné limity a kontroluje ich dodržiavanie Dáva súhlas na návrhy a zmeny technických noriem, ktorých uplatňovanie sa týka ochrany ovzdušia Dáva súhlas na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie Udeľuje oprávnenie právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie meraní emisií na zdrojoch znečisťovania a na meranie kvality ovzdušia Zodpovedá za implementáciu IPKZ |
| Krajský úrad | Určuje spôsob vyhlasovania varovného a regulačného opatrenia všeobecne záväznou vyhláškou a je oprávnený vyhradiť si jeho vyhlasovanie, ak smogová situácia presahuje územie pôsobnosti okresného úradu; pritom spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy zdravotníctva Vydáva vo veciach ochrany ovzdušia pre územný obvod svojej pôsobnosti všeobecne záväzné vyhlášky Môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania Zodpovedný za štátnu správu v oblasti mobilných zdrojov |
| Okresný úrad | Rozhoduje o umiestňovaní a povoľovaní stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien a na ich uvedenie do prevádzky, Určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania Dáva súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie a na ich uvedenie do prevádzky vrátane ich zmien Dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách Schvaľuje regulačné poriadky pre prevádzku veľkých a stredných zdrojov znečisťovania v oblastiach, kde je zriadený smogový varovný a regulačný systém na návrhy územnoplánovacej dokumentácie zóny a sídelného útvaru Vyhlasuje varovné a regulačné opatrenia Nariaďuje obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania na základe všeobecne záväznej vyhlášky Ukladá prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania pri neplnení povinností uložených im zákonom o ovzduší a týmto zákonom opatrenia na nápravu Ukladá prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, výrobcom, dovozcom a predajcom palív pokuty Dáva súhlas na skladovanie látok od 1000 kg vrátane Dáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie látok od 1000 kg vrátane |
| Obce – orgány miestnej samosprávy | Dáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania a na ich uvedenie do prevádzky, na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách Určuje podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania Kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, opatrenia na nápravu Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností uložených im zákonom o ovzduší a týmto zákonom pokuty |
| Slovenský hydrometeorologický ústav, Oddelenie ovzdušia | Zbiera, spracováva, interpretuje a uschováva údaje o stave kvality ovzdušia Podieľa sa na rôznych medzinárodných aktivitách a činnostiach súvisiacich s medzinárodnými dohovormi Prevádzkuje NEIS - Národný emisný inventarizačný systém Prevádzkuje národnú monitorovaciu sieť |
| Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ochrany ovzdušia | Kontroluje Dodržiavanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ochrany ovzdušia určených pre prevádzku zdrojov znečisťovania Dodržiavanie emisných limitov znečisťovania ovzdušia a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania dodržiavanie varovných a regulačných opatrení vyhlásených počas smogovej situácie Kontroluje vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania Za porušenie povinností uložených zákonom o ovzduší ukladá pokuty. Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou ukladá opatrenia na nápravu |
| Slovenská agentúra životného prostredia | Odborná agentúra pre: územné plánovanie environmentálne informácie a monitorovanie nakladania s odpadom hodnotenie a riadenie rizík |
| Ministerstvo hospodárstva SR | Vytváranie podmienok (legislatívnych a inštitucionálnych) pre podnikateľskú sféru zrovnateľných s EÚ. Licencie pre chemický sektor Príprava legislatívy o chemických látkach Člen výboru pre priemyselné havárie a cezhraničné vplyvy priemyselných havárií |
| Ministerstvo financií SR | Tvorba ekonomických nástrojov |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zabezpečuje dodržiavanie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií z hľadiska bezpečnosti pri práci |
| Orgány inšpekcie práce | Zabezpečuje dodržiavanie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií z hľadiska bezpečnosti pri práci Výkon inšpekcie práce v podnikoch a zariadeniach (dozor nad bezpečnosťou technických zariadení a vyšetrovanie prevádzkových nehôd [havárií] a porúch technických zariadení podľa osobitných predpisov). |
| Slovenská energetická inšpekcia Energetická agentúra | Energetická inšpekcia |
| Štátny zdravotný ústav | Štátna správa v ochrane zdravia Spolupráca s úradmi (príprava programov znižovania a obmedzovania znečisťovania ovzdušia v zaťažených oblastiach), monitorovanie znečisťujúcich látok vo vode a ovzduší |
| Štátny fond životného prostredia | Podpora štátnej environmentálnej politiky Výber poplatkov, pokút a dotácií a ich využívanie na environmentálne projekty Podpora neinvestičných projektov v oblasti ochrany prírody, výchovy, vzdelávania a výskumu |
| Ekoenergia Rajec | Monitorovanie a analýza efektívneho využívania energie |
| Fond pre alternatívnu energiu | Podpora využívania obnoviteľnej energie |

## Implementačné medzery

V súčasnosti jestvujú inštitucionálne štruktúry a postupy pre implementáciu smerníc. Hlavné medzery sú:

- nedostatok postupov pre informovanie verejnosti a podávanie správ Európskej komisii (EK)

- vydávanie povolení nie je v súlade s požiadavkami EÚ

- chýba IPKZ a najlepšie dostupné techniky

Nedostatky pre jednotlivé smernice sú sumarizované v nasledujúcom texte.

#### Smernica 88/609/EHS o veľkých spaľovacích zariadeniach

Väčšina záväzkov tejto smernice je plne implementovaná. Definícia nových zariadení sa líši od definície v smernici. EL sú väčšinou identické s hodnotami, uvedenými v smernici. Podľa slovenskej legislatívy musia všetky veľké spaľovacie zariadenia dosiahnuť uvedené emisné limity do roku 2010.

Od polovice 90-tych rokov povoľovací a kontrolný systém Slovenskej republiky spĺňa požiadavky smerníc a veľké spaľovacie zariadenia budú v SR prevádzkované podľa environmentálneho povolenia s požiadavkami na EL a monitorovanie.  Prevádzkovatelia majú taktiež určenú povinnosť oznamovať údaje o emisiách OÚ, v  súlade s požiadavkami smernice.

Systém poplatkov za znečisťovanie je účinnou ekonomickou motiváciou prevádzkovateľov k znižovaniu emisií. Vyhláška 127/2000 o emisných kvótach umožňuje okresným úradom určiť maximálne ročné emisné kvóty pre jednotlivé zdroje.

Nové veľké spaľovacie zariadenia (prevádzkované po roku 1987) musia spĺňať emisné limity podľa smernice 88/609/EHS. V súčasnosti tieto limity nedosahuje 14 zdrojov.

###### Tabuľka 3: Nové zdroje, ktoré nedosahujú požadované EL

| Celkový počet zdrojov | Zdroje, nespĺňajúce EL |
| --- | --- |
| 41 | SO2 | NOx | Tuhé častice | Jedna alebo viac ZN |
|  | 6 | 7 | 6 | 14 |

Zdroje prekračujú emisné limity o 20-90%. Požiadavku inštalovania kontinuálneho monitorovacieho systému v nových zariadeniach > 300 MW neplnia 4 zdroje.

Agregované emisné ciele pre SO2 a NO2 pre jestvujúce zdroje, vychádzajúce z emisií v roku 1980 musia byť splnené v roku 2003. Slovenská republika nie je zatiaľ členom EÚ, nie sú pre ňu určené redukčné ciele, avšak v súčasnosti sa uplatňuje program znižovania emisií SO2 a podobný program sa plánuje aj pre NOx. Je pravdepodobné, že Slovenská republika bude musieť dosiahnuť rovnaké priemerné redukcie ako členské štáty EÚ, z čoho vyplývajú redukčné ciele 63% pre SO2 a 35% pre NOx.

V dôsledku poklesu spotreby energie v SR, rovnako ako v ostatných krajinách východnej Európy, sú dnes emisie z veľkých spaľovacích zariadení oveľa nižšie ako v roku 1980. Porovnaním údajov o emisiách za rok 1980 a rok 1987 s emisiami v roku 1998 a predpokladanými emisiami v roku 2003 možno prísť k záveru, že zníženie emisií z jestvujúcich veľkých spaľovacích zariadení dosiahlo minimálne také priemerné zníženie ako v členských štátov.

Podľa spoločnej pozície CP 52/2000 budú musieť jestvujúce zdroje v budúcnosti dosiahnuť rovnaké emisné limity ako nové zdroje.

###### Tabuľka 4: Jestvujúce zdroje, porovnané s EL podľa CP 52/2000

| 162 jestvujúcich zdrojov | Zdroje, nespĺňajúce EL |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | Tuhé častice | Jedna alebo viac ZN |
| Kategória A | 59 | 45 | 67 | 88 |
| Kategŕia B | 88 | 85 | 81 | 120 |

Nasledujúca tabuľka uvádza úroveň súladu so spoločnou pozíciou pre nové zdroje:

###### Tabuľka 5: Nové zdroje, porovnané s EL podľa CP 52/2000

| 41 nových zdrojov | Zdroje, nespĺňajúce EL |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | Tuhé častice | Jedna alebo viac ZN |
| Kategória A | 6 | 7 | 6 | 14 |
| Kategŕia B | 10 | 14 | 10 | 19 |

Smernica 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

Keďže pre integrované povoľovanie zatiaľ nejestvuje právny základ, smernica o IPKZ nebola zatiaľ implementovaná. V Slovenskej republike jestvuje od 50-tych rokov zložkový povoľovací systém a priemyselné aktivity sa realizujú na základe environmentálnych zložkových povolení. V roku 1991 sa systém značne reštrukturalizoval. Zaviedol sa systém poplatkov za znečisťovanie a systém pokút a kontroly dodržiavania environmentálnych predpisov. Ministerstvo životného prostredia si uvedomuje potrebu rozsiahleho vzdelávania zodpovedných pracovníkov a potrebu prípravy usmerňujúcich dokumentov pre povoľovanie a inšpekciu podľa IPKZ.

Smernica Rady č. 96/82/ES – Smernica SEVESO II

Slovenská republika túto smernicu zatiaľ neimplementovala. Z projektu, realizovaného MŽP SR a založenom na dobrovoľnosti jednotlivých podnikov zúčastniť sa na projekte vyplýva, že v súčasnosti jestvuje 78 zariadení, ktoré budú musieť predložiť bezpečnostnú správu (článok 9). 45 zariadení bude musieť splniť požiadavky článku 6 a 7. Počet podnikov spadajúcich pod SEVESO II bude upresnený po prijatí zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Úplná implementácia smernice sa dosiahne prijatím zákona o prevencii závažných priemyselných havárií .Zákon nadobudne platnosť 1. marca 2002.

Nariadenie Rady 760/2001/ES – EMAS

MŽP pripravilo legislatívny zámer zákona o EMAS, ktorý bol prerokovaný vo vláde v roku 2001. Do 31. januára 2002 bude vláde SR predložený návrh zákona. Nariadenie 760/2001/ES sa preberie navrhovaným zákonom. Zákon nadobudne platnosť v druhej polovici roku 2002.

Nariadenie Rady 1980/2000/EHS o environmentálnom označovaní výrobkov

V roku 1996 bol v SR vypracovaný Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov, ktorý vychádzal zo zásad nariadenia Rady 880/92/EHS o systéme označovania výrobkov v Únii. Uznesením vlády č. 97 zo 6. februára 1996 vzala vláda program na vedomie a tento nadobudol účinnosť 15. apríla 1997. Gestorom programu je MŽP SR a výkonávacím orgánom Slovenská agentúra životného prostredia – COHEM v Trnave. V rámci Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov MŽP dodnes vydalo 18 smerníc pre označenie Environmentálne vhodný výrobok. Na domácom trhu je umiestnených približne 30 produktov s týmto označením.

V priebehu roku 2000 MŽP pripravilo návrh zákona o environmentálnom označovaní výrobkov, ktorým sa preberá nariadenie Rady. Zákon bude predložený vláde SR do konca roku 2001, platnosť nadobudne v druhej polovici roku 2002.

# IMPLEMENTAČNÝ PLÁN

## Prístup

Hlavná pozornosť štátnej správy sa zameria na tieto oblasti:

príprava na splnenie požiadaviek, týkajúcich sa poskytovania informácií verejnosti a podávania správ

modernizácia alebo výmena vybavenia a zariadení, ktoré nespĺňajú požiadavky EÚ

zavedenie systému integrovaného povoľovania a uplatňovania najlepších dostupných techník

implementácia Smernice SEVESO II

V sektore veľkých spaľovacích zariadení bude musieť súkromný sektor vynaložiť značné investičné prostriedky.

Tabuľka 6: Míľniky a termíny

| Míľnik | Zodpovedná inštitúcia | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. Dokončenie návrhu legislatívy IPKZ | MŽP - odd. IPKZ | Marec 2002 |
| 2. Prijatie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií | MŽP | Marec 2002 |
| 3. Zákon o IPKZ nadobudne platnosť a vytvorí sa zodpovedný orgán za IPKZ | odd. IPKZ | Január 2003 |
| 4. Novelizácia legislatívy pre LCP v plnom súlade s legislatívou EÚ. Novelizácia vyhlášky 208/1996 Z.z. | MŽP, vláda | December 2003 |
| 5. Akčné plány pre všetky LCP budú súčasťou povolenia IPKZ | Prevádzkovatelia, ZO IPKZ | December 2004 |
| 6. Všetky zariadenia po 1999 roku budú mať povolenie podľa IPKZ | ZO IPKZ | December 2004 |
| 7. IPKZ povolenie vydané pre všetky LCP, 2 spaľovne komunálneho odpadu, 1 spoluspaľovanie, 6 – 8 spaľovní zvláštneho odpadu | ZO IPKZ | December 2006 |
| 8. Povolenie IPKZ vydané pre všetky veľké zariadenia, spadajúce pod IPKZ | ZO IPKZ | Október 2007 |
| 9. Povolenia vydané pre všetky zostávajúce aktivity podľa IPKZ | ZO IPKZ | December 2011 |

## Štátna správa

### Personál

Nové oddelenie pre IPKZ bude mať v roku 2001 dvoch zamestnancov. Tento počet sa do konca roku 2003 zvýši na 10. V roku 2004 bude založený ZO pre IPKZ.

MŽP prijme jednu osobu, ktorá bude zodpovedná za smernice o spaľovaní odpadu, o veľkých spaľovacích zariadeniach a za nariadenie o látkach, poškodzujúcich ozónovú vrstvu.

Po prijatí zákona o prevencii závažných priemyselných havárií prijme MŽP 3 nových pracovníkov, inšpekcia 4, 13 osôb bude prijatých na okresné úrady a 5 na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny .

Pre účely implementácie nariadenia o environmentálnom označovaní výrobkov a smernice o EMAS posilní ministerstvo príslušný odbor o 2 ľudí a SAŽP (COHEM Trnava) o ďalších dvoch ľudí.

### Uplatňovanie

SIŽP prostredníctvom svojho ústredného riaditeľstva a pobočiek bude naďalej zodpovedná za presadzovanie implementácie v priemyselnom sektore. Regionálne pobočky SIŽP budú posilnené o 5-6 ľudí pre kontrolu súladu so všetkými environmentálnymi povoleniami.

## Podávanie správ

Členské štáty majú podľa smernice povinnosť podávať správy Komisii. Táto povinnosť bude platiť od dátumu vstupu krajiny do EÚ, avšak na zabezpečenie plnenia tejto povinnosti musí vláda pripraviť plány a právne opatrenia ešte pred vstupom. Komisia požaduje údaje v určitých špecifických formátoch a preto treba príslušne prispôsobiť jestvujúce systémy zberu a spracovania údajov.

## Implementačné opatrenia

### Smernica 88/609/EHS o veľkých spaľovacích zariadeniach

Prevádzkovatelia 14 nových LCP, ktoré v súčasnosti nie sú v súlade so smernicou, budú musieť spolu so žiadosťou o povolenie podľa nového zákona o IPKZ najneskôr do roku 2004 predložiť akčný plán, ktorý bude obsahovať spôsob, akým zariadenie dosiahne dodržiavanie EL EÚ pred rokom 2010. Emisie musia byť znížené do roku 2006 a vtedy budú prakticky na rovnakej úrovni ako EL EÚ pre nové zdroje. Do roku 2010 musí byť dosiahnutý úplný súlad.

Ak je ohrozená kvalita ovzdušia a prekračujú sa normy kvality ovzdušia (imisné limity), zodpovedný orgán môže na základe novej legislatívy IPKZ určiť prísnejší časový limit na zníženie emisií ako je rok 2010. Požiadavky budúcej smernice o LCP budú základom pre EL a iné podmienky, určené povolením IPKZ, vydaným v roku 2006.

Pre účely podávania správ bude MŽP v roku 2002 posilnené o 1 osobu s príslušnou kvalifikáciou a vzdelaním pre prípravu správ pre Komisiu. Tá istá osoba bude zodpovedná aj za smernicu o spaľovaní odpadu. Ochrana ovzdušia SIŽP bude posilnená o 4-5 ľudí na podporu kontrolných činností.

### Smernica  96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

Impelementácia smernice o IPKZ bude zabezpečená prostredníctvom nového zákona o IPKZ a prípadnými vykonávacími predpismi. Zákon ustanoví inštitucionálnu štruktúru a určí, kedy a ako budú jestvujúce aktivity začlenené do nového režimu IPKZ. Ako súčasť transpozície Slovenská republika preberie Prílohu I smernice do svojho právneho predpisu. To znamená, že v budúcnosti budú fungovať dva povoľovacie systémy: integrovaný systém pre aktivity podľa smernice IPKZ a zložkový povoľovací systém pre ostatné aktivity.

Podľa prístupu Slovenskej republiky sa bude vydávať iba jedno integrované povolenie a SR nevyužije možnosť, danú článkom 7, ktorá umožňuje členským štátom vydávať zložkové povolenia, ak jednotlivé zodpovedné orgány koordinujú podmienky povolenia.

Slovenská republika zvažuje prístup, podľa ktorého by zariadenie, pozostávajúce z viacerých aktivít, bolo predmetom jedného integrovaného povolenia, vrátane aktivít, ktoré nie sú uvedené v Prílohe I smernice. Tento prístup sa bude ďalej diskutovať a MŽP ho plánuje testovať v rámci pilotných štúdií podľa pripravovaného dánskeho projektu pre IPKZ.

Taktiež sa predpokladajú rozsiahle konzultácie predkladateľa žiadosti s príslušným povoľovacím orgánom pred samotným podaním žiadosti, čo by malo zabezpečiť vysokú kvalitu žiadostí a tým zvýšiť efektívnosť povoľovacieho procesu. Aj táto možnosť sa bude v rámci plánovaného projektu a konzultácií s predstaviteľmi priemyslu ďalej overovať a skúmať.

Je pravdepodobné, že do procesu prípravy žiadostí budú zainteresované aj odborne spôsobilé osoby pre IPKZ. Žiadosti budú obsahovať aj návrhy podmienok, ktoré má obsahovať povolenie, vrátane podmienok pre monitorovanie znečisťovania samotným prevádzkovateľom a nezávislými odborníkmi.

Koncom mája 2001 sa uskutočnilo dvojdňové stretnutie so zástupcami priemyslu. Na stretnutí boli prevádzkovatelia informovaní o budúcich požiadavkách na zníženie znečisťovania a iných požiadavkách, súvisiacich s environmentálnym acquis. Toto stretnutie možno považovať za začiatok dialógu medzi ministerstvom a priemyselným sektorom. Zámerom je prelomiť tradičnú bariéru medzi predstaviteľmi štátnej správy a priemyselným sektorom. Podľa názoru, ktorý zastáva Slovenská republika, najprijateľnejšie riešenia pre problematiku IPKZ možno nájsť iba prostredníctvom úzkeho a aktívneho dialógu všetkých zainteresovaných.

Návrh novej legislatívy IPKZ bude obsahovať vytvorenie centrálneho zodpovedného orgánu, podliehajúceho MŽP. Tento orgán bude centrálnym orgánom, zodpovedným za vydávanie povolení IPKZ. Na začiatku bude vytvorený len jeden takýto orgán, ale predpokladá sa, že v budúcnosti by mohol mať 2-3 pobočky. Súčasná inšpekcia bude zodpovedná za kontrolu tak ako dnes, avšak bude treba vytvoriť formálnu väzbu na nový orgán. Súčasné kompetencie odborov ŽP okresných a krajských úradov v povoľovacom procese prejdú na centrálny zodpovedný orgán pre IPKZ. Kompetencie pre stavebné povolenia a EIA sa v dôsledku IPKZ nebudú meniť.

Zodpovedný orgán pre IPKZ bude predovšetkým:

prijímať žiadosti, posudzovať ich a vydávať povolenia IPKZ

pripravovať slovenské normy pre BAT a navrhovať emisné limity, koordinovať prípravu  slovenských BREF podľa BREF Európskej komisie, sledovať rozvoj a informovať o BAT  (čl.11)

pripravovať register emisných limitov (čl.16)

prevádzkovať register hlavných emisií a zdrojov (čl. 15.3)

pripravovať návrh správ pre Komisiu a predkladať tieto návrhy MŽP (čl. 16)

pripravovať usmerňujúce dokumenty

prevádzkovať databázu vydaných povolení IPKZ (ako súčasť Európskeho registra emisií znečisťujúcich látok EPER)

vystupovať ako orgán pre posudzovanie sťažností

Na MŽP bolo v auguste 2001 vytvorené oddelenie IPKZ s dvomi pracovníkmi. Toto oddelenie bude zodpovedné za realizáciu implementačného plánu a postupne sa bude rozširovať. V budúcnosti bude jeho časť presunutá do nového centrálneho zodpovedného orgánu pre IPKZ.

#### Smernica  Rady č.96/82/ES Smernica SEVESO II o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky

Príprava a impelementácia  zákona a vyhlášok, ktorými sa transponuje smernica SEVESO II, bude prebiehať paralelne v rokoch 2001 – 2003 v dvoch fázach:

Prvá fáza (2001):

príprava legislatívneho základu pre ukončenie procesu prípravy a schválenie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií (viď. tabuľku zhody)

príprava usmernenia o kategorizácii podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

príprava usmernenia o rozsahu rizikových zariadení podľa prahových hodnôt pre vybraté nebezpečné látky a o predbežnom hodnotení rizika v zariadeniach podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

príprava usmernenia o základných dokumentoch a dohľade podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

Druhá fáza (2002) bude venovaná samotnej príprave usmernení a školeniam o:

havarijných plánoch

bezpečnostných správach

hodnotení rizika závažných priemyselných havárií

#### V rámci implementácie Smernice SEVESO II zákonom o prevencii závažných priemyselných havárií budú vydané vyhlášky:

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných haváriách a o doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznamovacej povinnosti a o podávaní správ a informácií o závažných priemyselných haváriách

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o hodnotení rizík závažných priemyselných havárií

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o bezpečnostnej správe

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o havarijných plánoch

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odborne spôsobilých osobách a o školení a výcviku zamestnancov na účely prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie

#### Nariadenie 760/2001/ES – EMAS

Problematikou environmentálneho manažmentu sa na MŽP zaoberá Sekcia medziodvetvových vzťahov a informatiky, odbor ekonomických nástrojov, konkrétne 1,5 človeka. V rámci Slovenského ústavu pre technickú normalizáciu bola vytvorená Technická normalizačná komisia pre environmentálny manažment, ktorá zabezpečí implementáciu medzinárodných noriem ISO 14 000 (EN) do slovenského systému technických noriem.

Akreditáciu certifikovaných inštitúcií pre EMAS zabezpečuje vytvorená Slovenská národná akreditačná služba (SNAS). Akreditáciu pre ISO 14 001 zatiaľ získali tri certifikované inštitúcie.

Podprojekt “Implementácia EMAS” je zameraný na podporu a presadzovanie EMAS v Slovenskej republike podľa pripravovaného zákona. Tento podprojekt je súčasťou väčšieho twinningového projektu  č. SR99/IB/EN/01 “Stratégia pre prijatie acquis communautaire”. V rámci podprojektu je plánovaná spolupráca s talianskym partnerom od roku 2001 do roku 2002, ktorej cieľom je finalizáciaregulačných a administratívnych opatrení pre určovanie príslušných aktivít a akreditačných orgánov, aby sa umožnila akreditácia environmentálnych audítorov. Zodpovedným orgánom v tejto oblasti bude MŽP, akreditačným orgánom SNAS. Ďalšou časťou podprojektu je vyškolenie 3 zamestnancov zodpovedného a akreditačného orgánu a školenia zvláštnych audítorov pre EMAS.

#### Nariadenie 1980/2000/ES o označovaní environmentálnych výrobkov

MŽP SR je v súčasnosti zodpovedné za uplatňovanie Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov na Slovensku. Vykonávacím orgánom je SAŽP COHEM Trnava, ktorý bude plniť aj úlohy, vyplývajúce z tohto nariadenia podľa revidovanej schémy Únie pre prijatie environmentálneho označovania výrobkov. MŽP bude posilnené o 2 zamestnancov a SAŽP (COHEM Trnava) taktiež o 2 zamestnancov.

## Prechodné obdobia

#### Veľké spaľovacie zariadenia

Vláda SR požiadala o prechodné obdobie pre smernicu o veľkých spaľovacích zariadeniach do roku 2010. Do tohto dátumu sú podľa slovenskej legislatívy všetky LCP povinné dosiahnuť plný súlad so všetkými požiadavkami smernice.

Pre všetky nové zdroje bude súlad s emisnými limitmi dosiahnutý v roku 2006. Využívajúc legislatívu o IPKZ Slovenská republika zabezpečí, že ak sa prekračujú normy kvality ovzdušia alebo v prípade významného diaľkového znečisťovania, prechádzajúceho hranicami štátov budú prevádzkovatelia takýchto zdrojov povinní znížiť emisie pred rokom 2010.

Pre jestvujúce zdroje dosiahla Slovenská republika zníženie emisií SO2 a NOx na rovnakej úrovni ako priemerné zníženie v členských štátoch a preto pre túto časť SR nežiada prechodné obdobie.

Slovenská republika zdôvodňuje potrebu prechodného obdobia nákladmi na zosúladenie 14 nových zdrojov s požiadavkami smernice o LCP. Náklady vzniknú hlavne v dôsledku inštalácie desulfurizačných jednotiek v zariadeniach, spaľujúcich hnedé uhlie, inštaláciou horákov s nízkymi emisiami NOx, alebo v dôsledku prechodu zariadení spaľujúcich tuhé alebo kvapalné palivo na zemný plyn. Mnohé zariadenia budú musieť investovať aj do monitorovacieho systému.

#### IPKZ

Vzhľadom na úplne nový prístup smernice IPKZ žiada Slovenská republika o prechodné obdobie jeden rok pre nové zdroje, t.j. do 1. januára 2005 a prechodné obdobie 4 roky pre jestvujúce zdroje, t.j. do decembra 2011.

Slovenská republika ďalej zdôvodňuje potrebu prechodného obdobia nasledujúcimi skutočnosťami:

treba rozdeliť nové kompetencie a vytvoriť novú inštitúciu

implementácia tejto smernice je veľmi komplexná a je potrebné značné vybudovanie kapacít  zodpovedných orgánov ešte pred nadobudnutím platnosti novej legislatívy

predpokladá sa vydanie povolení IPKZ pre približne 500-700 zariadení (vrátane skládok a veľkých chovných staníc pre hydinu a ošípané). Spracovávanie žiadostí sa začne v júli 2003. Aby sa pre jestvujúce zariadenia dodržal termín október 2007, uvedený v smernici, bolo by treba zamestnať dvojnásobný počet odborníkov (predpokladaný dvojnásobný počet je 80 ľudí), ktorí budú potrebovať školenie a vzdelávanie. Toto SR nepovažuje za racionálne využívanie zdrojov ani za ekonomicky a prakticky uskutočniteľné. V krajine veľkosti SR je v dôsledku rôznych programov implementácie veľká potreba vysokoškolsky vzdelaných technických odborníkov aj v mnohých iných oblastiach.

zariadenia, spadajúce pod IPKZ, sú všetky povolené podľa súčasného povoľovacieho procesu a požiadavky na prevádzkovateľov aj v súčasnosti bránia významnému znečisťovaniu.

Požiadavka na obdobie implementácie v rovnakej dĺžke, v akej bolo poskytnuté členským štátom, t.j. 8 rokov od januára 2004, sa v SR považuje za potrebnú a opodstatnenú.

V nasledujúcej časti je uvedený zoznam sektorov, pre ktoré slovenská legislatíva (alebo jej návrhy) transponujúca najdôležitejšie smernice, určuje zvláštne požiadavky a termíny:

prevádzkovatelia veľkých spaľovacích zariadení budú musieť do roku 2004 predložiť akčný plán zníženia emisií ako súčasť žiadosti o povolenie podľa IPKZ.

prevádzkovatelia zariadení, ktoré v odpadových vodách vypúšťajú nebezpečné látky, musia do konca roku 2004 predložiť programy znižovania ich obsahu ako súčasť žiadosti o povolenie podľa IPKZ. Termín dosiahnutia súladu je koniec roku 2006.

prevádzkovatelia zariadení, spadajúcich pod smernicu 1999/13/ES o prchavých organických látkach musia od roku 2004 začať predkladať žiadosti o nové povolenie z hľadiska ochrany ovzdušia. Tieto povolenia musia byť udelené do konca roku 2005 a budú platné do udelenia povolenia podľa IPKZ do konca roku 2011.

pod smernicu o IPKZ budú zaradené dve jestvujúce spaľovne komunálneho odpadu, jedno zariadenie na spoluspaľovanie a 6-8 spaľovní nebezpečného odpadu. Všetky spaľovne nemocničného odpadu sú príliš malé. Prevádzkovatelia spaľovní musia predložiť akčné plány v roku 2002. Akčné plány budú súčasťou žiadostí a povolení podľa IPKZ a podľa požiadaviek novej smernice.

prevádzkovateľom skládok bude udelené povolenie v roku 2002 alebo v prípade, že plány na úpravu skládok nie sú dostatočné, poskytne sa im prechodné obdobie na uzatvorenie takejto skládky. Podmienky povolenia budú v úplnom súlade s požiadavkami smernice o skládkovaní odpadu.

vlastníci zariadení na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných a podobných zariadení,  ktoré predstavujú ohrozenie povrchovej alebo podzemnej vody, budú regulovaní podľa smernice o dusičnanoch a podľa kódexu dobrej poľnohospodárskej praxe.

najvážnejšie environmentálne zaťaženie z potravinárskeho priemyslu podľa kategórie 6 Prílohy I smernice o IPKZ spôsobuje vypúšťanie organických látok v odpadových vodách. Väčšina potravinárskych prevádzok vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizačnej siete a preto bude regulovaná legislatívou pre mestské čistiarne odpadových vôd. 17 potravinárskych prevádzok, ktoré spadajú pod smernicu o ČOV (požiadavky na priemyselný sektor agro-potravín), vypúšťajú odpadové vody priamo do recipientu. Týmto prevádzkam bude udelené povolenie v roku 2002, ktoré bude v prípade potreby obsahovať požiadavky na modernizáciu zariadení.

smernica 84/360/EHS o znečisťovaní ovzdušia z priemyselných zariadení je transponovaná do slovenskej legislatívy, ktorá vychádza z nemeckých smerníc  TA-Luft. Zariadenia, ktoré nebudú mať povolenie do októbra 2007 budú naďalej prevádzkované podľa týchto požiadaviek.

Zariadenia s najvyšším potenciálnym vplyvom na životné prostredie budú povolené podľa IPKZ do októbra 2007. Po tomto termíne budú povoľované len malé zariadenia, skládky a zariadenia pre intenzívny chov.

Zariadeniam, ktoré budú povolené do októbra 2007, nebude poskytnuté žiadne prechodné obdobie. Tieto budú musieť dosiahnuť súlad odo dňa platnosti povolenia, preto budú zodpovedné orgány organizovať informačné kampane s účasťou veľkých priemyselných sektorov a príslušných priemyselných organizácií a združení.

Slovenská republika predpokladá, že uvádzaný prístup zabráni negatívnym vplyvom, ktoré by požadované prechodné obdobie mohlo mať na životné prostredie alebo na konkurenciu na medzinárodných trhoch, keďže väčšina priemyselných sektorov bude povolená do októbra 2007 alebo bude regulovaná podľa legislatívy, transponujúcej iné smernice.

# ODHAD NÁKLADOV

## Úvod

V tejto kapitole sú odhadnuté náklady na aproximáciu smernice o priemyselných zdrojoch znečistenia, ktorá ako jediná predstavuje pre sektor priemyslu podstatné dodatočné náklady.

Odhady nákladov vychádzajú z východiskového aproximačného scenára, ktorý reflektuje špecifické termíny a podmienky jednotlivých smerníc a taktiež špecifických stratégií a implementačných možností pre realizáciu požiadaviek smerníc.

### Podklady pre odhad nákladov

Tabuľka 7 sumarizuje náklady na implementáciu smernice o veľkých spaľovniach, ale vzhľadom na množstvo nákladových dimenzií je veľmi podrobná. Pre lepšie pochopenie spôsobu odhadu nákladov uvádzame v nasledovných 2 blokoch základné informácie a predpoklady. Blok 1 obsahuje finančné termíny, ktoré majú v implementačných plánoch a sektorových stratégiách osobitný význam. Blok 2 obsahuje všeobecné predpoklady pre odhad aproximačných nákladov.

Administratívne náklady predstavujú náklady na administratívne zabezpečenie požiadaviek smerníc a stratégií na ich realizáciu. Zahŕňajú činnosti ako sú vytvorenie pracovných priestorov, tvorba plánov, školenia, uchovávanie záznamov, monitorovanie a výkony štátnej správy. V tomto kontexte sú všetky náklady verejnými administratívnymi nákladmi. Náklady na dosiahnutie súladu sú priamymi nákladmi na činnosti súvisiace s implementáciou smerníc. Náklady na dosiahnutie súladu predstavujú priame investície a výdavky súvisiace s uplatnením nových alebo modifikovaných technológií či kontrolných systémov na redukciu škodlivých emisií a výtokov, alebo rizika ich vzniku bez ohľadu na to, či ich znáša súkromný podnik alebo verejný subjekt.

Blok 1. Finančná terminológia

Prevádzkové náklady – sú výdavky na jednotlivé položky, ktoré sú počas jedného roka nakúpené a spotrebované (napr. palivo, práca, elektrina, suroviny, pravidelná údržba).

Investície a kumulované investície – investície sú výdavky na statky dlhodobej spotreby, ktoré majú dobu životnosti viac ako jeden rok. Príkladom sú výdavky na stavby a zariadenia s dlhšou dobou životnosti potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami. Kumulované investičné náklady sú jednoduchým súčtom investícií uskutočnených k danému roku resp. počas celého analyzovaného obdobia.

Ročné investičné náklady – pre výpočet ročných investičných nákladov bol použitý vzorec pre výpočet ”ročného” alebo ”postupného” rozvrhu platieb na dobu životnosti zakúpeného zariadenia. Ročné investičné náklady sú súčtom všetkých investícií do používaného zariadenia k danému roku.

Ročné prevádzkové náklady – súčet všetkých prevádzkových nákladov vynaložených na dosiahnutie aproximačných požiadaviek k danému roku.

Ročné náklady – súčet ročných investičných nákladov a  ročných prevádzkových nákladov v danom roku.

Súčasná hodnota (SH) – je súčasná diskontovaná hodnota všetkých ročných nákladov uskutočnených počas analyzovaného obdobia. Rok 2000  je pri výpočtoch použitý ako súčasný s výnimkou prípadov, kedy sa za súčasný považuje termín prvého vynaloženého výdavku.

Anualizované náklady – sú ”anualizáciou” SH. Tento výpočet môže byť realizovaný pre celé analyzované obdobie ako aj pre kratšie obdobie (napr. od roku implementácie do konca analyzovaného obdobia).

#### Zdôvodnenie výberu diskontnej sadzby

Kapitálový trh v Slovenskej republike je komplexný, nevyspelý, a “riadený” v rôznych smeroch. Tieto okolnosti si vyžadujú uplatnenie 10 percentnej diskontnej sadzby ako hrubého odhadu spoločenských nákladov kapitálu. Uplatnenie akejkoľvek inej komerčnej alebo finančnej úrokovej sadzby by bolo v tomto prípade zavádzajúce.

#### Zdôvodnenie výberu časového horizontu

Vybraný časový horizont pre analyzované obdobie je 35 rokov (od roku 2001 do 2035). Dôvodom výberu tohto časového horizontu sú dlhšie implementačné obdobia a doby životnosti príslušných zariadení, ktoré sú stanovené niektorými smernicami. Odhady investícií a nákladov sú uvedené v súhrnných tabuľkách.

Blok 2. Predpoklady použité pre výpočet nákladov

Peňažné jednotky sú Sk a EUR roku 2000.

Východiskový rok pre výpočet súčasnej hodnoty je rok 2000.

Ročná diskontná sadzba je 10 (

Analyzované obdobie je od roku 2001 do roku 2035.

Základná časová jednotka použitá pri analýzach je jeden rok.

Aproximačné náklady boli počítané ako dodatočné náklady k bežným nákladom vynakladaným na zabezpečenie východiskovej situácie počas analyzovaného obdobia. Východisková situácia je charakterizovaná existujúcimi technológiami a úrovňou aktivít verejných a súkromných podnikov.

Pokiaľ bolo možné, ekonomické náklady na tovary a služby boli vyjadrené v trhových cenách, čo umožňuje dostatočne presné odhady nákladov, ak sa ceny výrazne nezmenia ako dôsledok dodatočných nákladov alebo zvýšeného dopytu po čistých procesoch a technológiách.

Výmenný kurz medzi Sk a EUR v roku 2000 je: 42,5 Sk = 1,00 EUR.

## Súhrn nákladov

### Priemyselné zdroje znečistenia

Očakáva sa, že na vytvorenie integrovaného systému povolení bude potrebné zamestnať 40 nových administratívnych pracovníkov ako aj ďalších inšpektorov, ktorých počet závisí od možností zhospodárnenia a zefektívnenia súčasného systému. Ak budú zamestnaní všetci 40 pracovníci, ročné personálne náklady plus ročné investičné náklady na Agentúru pre priemyselné zdroje znečistenia presiahnu výšku 20 mil. Sk (0.5 mil. EUR).

Normy, ktoré stanovuje smernica o priemyselných zdrojoch znečistenia pre výkon priemyselných zariadení sú minimálne. Preto normy stanovené ostatnými smernicami sú rovnako alebo menej prísne ako normy smernice o priemyselných zdrojoch znečistenia. Preto pri odhadoch nákladov na dosiahnutie súladu s ostatnými smernicami berieme do úvahy niektoré , ale nie všetky náklady na smernicu o priemyselných zdrojoch znečistenia. Samozrejme, bolo by potrebné získať kompletnejšie odhady aproximačných nákladov na základe pôsobnosti smernice o priemyselných zdrojoch znečistenia, ale z dôvodu nedostatku podrobných informácií o jednotlivých zariadeniach, ktoré táto smernica upravuje, nie je možné priamo urobiť odhad nákladov ani odhad týchto nákladov ako podielu z celkových nákladov smernice. Serióznejší základ pre posúdenie vplyvov na individuálne zariadenie alebo sektory poskytnú až ďalšie konzultácie a hodnotenia technických a ekonomických dôsledkov uplatnenia smernice o priemyselných zdrojoch znečistenia so zúčastnenými.

### Veľké spaľovacie zariadenia

Pre smernicu o veľkých spaľovacích zariadeniach bola vybraná integrovaná aproximačná stratégia, ktorá vychádza z dokumentu Spoločná pozícia EÚ 2000/52. Preto rozsah pôsobnosti a normy prijaté týmto dokumentom boli základom pre výpočet nákladov pre smernicu o veľkých spaľovniach. Tabuľka 7 uvádza odhady nákladov na dosiahnutie súladu spolu s príslušnými administratívnymi nákladmi. Ako ukazujú tieto odhady, zosúladenie so smernicou o LCP si vyžiada podstatnú časť investícií do roku 2007 vo výške 20 mld. Prevádzkové náklady dosiahnu skoro 3 mld. Sk za rok. Takmer všetky tieto náklady bude znášať súkromný sektor. Ročné náklady na dosiahnutie súladu so smernicou o veľkých spaľovniach budú postupne narastať od 5 466 mil. Sk v roku 2007 . Ak uvažujeme so súčasnou a plánovanou mierou privatizácie v Slovenskej republike, všetky náklady na dosiahnutie súladu budú nákladmi súkromného sektora.

Tabuľka 7. Splnenie koncentračných limitov hladiny A navrhovanej smernice LCP 2000/52/ES

pokračovanie na ďalšej strane

pokračovanie:

# TRANSPOZÍCIA LEGISLATÍVY v priemyselnom SEKTORE

| Právny predpis EÚ* | Stav transpozície | Úplná transpozícia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Smernica o veľkých spaľovacích zariadeniach 88/609/EHS v znení smernice 90/656/EHS a 94/66/ES | Čiastočná transpozícia prostredníctvom: - Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb., zákona NR SR č. 148/1994 Z.z., zákona NR SR č. 256/1995 Z.z., zákona č. 393/1998 Z.z. a zákona č. 459/2000 Z.z - Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona NR SR č. 148/1994 Z.z., zákona NR SR č. 256/1995 Z.z., zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. , zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 393/1998 Z.z. a zákona č. 459/2000 Z.z. - Nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 473/2000 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 474/2000 Z.z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných liomitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií | Do konca roku 2003 Zákon o ovzduší Nariadenie vlády Vyhláška | Technický súlad 2010 Transpozícia podľa návrhu 52/2000 |
| Smernica 96/61/ES o IPKZ | Nový zákon | 2003 | Úplná implementácia 2011 |
| Smernica 96/82/ES – SEVESO II | Nový zákon | 2002 | Úplná implementácia 2003 |
| Nariadenie 1760/2001/ES – EMAS | Nový zákon | 2002 | Úplná implementácia 2003 |
| Nariadenie 1980/2000/ES – Označovanie envir. Výrobkov | Nový zákon | 2002 | Úplná implementácia 2003 |

DIEL 2

6. SEKTOR CHEMICKÝCH LáToK A GENETICKY MODIFIKOVANých  ORGANIZMov

Implementačná stratégia a plán

Obsah

skratky	2

1	úvod	3

1.1      Priority a ciele................................................................................................................3

1.2	Právne akty a prepojenia na iné sektory	4

2	SÚČASNÝ STAV	7

2.1	Transpozícia	7

2.2.    Kompetentné orgány  a  zúčastnené strany	8

2.3.	Nedostatky v implementácii	11

3.	Prístup a implementačný plán	12

3.1.	Chemické látky	12

3.2.	Ochrana zvierat	13

3.3.	GMO	13

3.4.	Uplatnenie zákona.......................................................................................................13

3.5.	Podávanie správ	13

4.	Odhady nákladov	14

4.1	Úvod	14

4.2	Súhrn nákladov	14

5	Transpozícia  legislatÍVy sektora  chemických látok a gmo	16

# skratky

| CCHLP | Centrum pre chemické látky a prípravky |
| --- | --- |
| EINECS | Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok |
| EÚ | Európska únia |
| FAO | Organizácia OSN pre potraviny a poľnohospodárstvo |
| GMO | Geneticky modifikované organizmy |
| GLP | Správna laboratórna prax |
| IFCS | Medzivládne fórum pre chemickú bezpečnosť |
| IOMC | Združenie organizácií pre správny manažment chemikálií |
| KÚ | Krajský úrad |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva SR |
| MP SR | Ministerstvo pôdohospodárstva SR |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| NEAP | Národný environmentálny akčný program |
| NPAA | Národný program pre prijatie acquis |
| ODS | Látky narúšajúce ozónovú vrstvu |
| OECD | Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj |
| OÚ | Okresný úrad |
| PIC | Medzinárodný postup predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení |
| PRTR | Register uvoľňovania a prenosu znečisťujúcich chemických látok v SR |
| SAŽP | Slovenská agentúra životného prostredia |
| SIŽP | Slovenská inšpekcia životného prostredia |
| Sk | Slovenská koruna, 1 Sk = 0.0229 euro |
| SOI | Slovenská obchodná inšpekcia |
| SR | Slovenská republika |
| UNEP | Program OSN pre životné prostredie |
| UNITAR | Inštitút OSN pre vzdelávanie a výskum |
| WHO | Svetová zdravotnícka organizácia |

# úvod

Súčasťou prístupového procesu bola žiadosť Európskej komisie, aby SR pripravila stratégie a plány určujúce, akým spôsobom chce vláda splniť svoje záväzky uvedené v environmentálnom acquis EU. Táto stratégia je pre sektor chemické látky a GMO rozdelená do štyroch častí:

Kapitola 1:	EÚ a Slovenská legislatíva a priority vlády

Kapitola 2:	Súčasný stav transpozície a implementácie; kompetentné orgány a zúčastnené strany

Kapitola 3:	Implementačný plán, ktorý zahŕňa prístup, kompetencie, administratívu, technické zosúladenie a možné prechodné obdobie

Kapitola 4:	Odhady nákladov pre verejnú správu a investície

Kapitola 5:	Stav transpozície

Financovanie činností, opísaných vo všetkých sektoroch stratégií, bude uvedené ako súčasť integrovaného finančného plánu.

Tento implementačný plán je v súlade s dokumentom negociačnej pozície Slovenskej republiky, Kapitolou 22 o životnom prostredí (December 2000) a je tiež založený na implementačných prioritách, stanovených Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

## Priority a ciele

Používanie chemických látok a chemických prípravkov sa stalo jedným z významných prostriedkov na dosiahnutie ekonomického a sociálneho rozvoja. Aby sa tento rozvoj stal „udržateľným“, musí byť úžitok z použitia chemických látok a chemických prípravkov maximálny a ich dopad na zdravie a životné prostredie minimálny. Mala by existovať právna a technická infraštruktúra pre bezpečnú produkciu, manipuláciu a uvádzanie chemikálií na trh.

Správny manažment chemických látok a chemických prípravkov zahrňuje nielen bezpečné používanie chemických látok a chemických prípravkov, založené na identifikácii a hodnotení rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie, ale aj širší prístup smerom k výrobe, spracovaniu, zloženiu, transportu, distribúcii, použitiu a zneškodňovaniu chemických látok a chemických prípravkov, sledujúc prístup životného cyklu. Mal by obsahovať spojenia s prevenciou voči znečisteniu a s manažmentom životnosti chemických látok.

Proces plánovania prístupu sa riadi Národným programom pre prijatie acquis (NPAA). V decembri 1999 vláda schválila novelizovaný Národný environmentálny akčný program II (NEAP II) s krátkodobými a strednodobými prioritami,  spolu s prístupovým partnerstvom EU. Prijatie komplexného zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch predstavuje jednu z týchto krátkodobých priorít.

NEAP II takisto určuje priority týkajúce sa implementácie legislatívy pre kontrolu chemických látok a chemických prípravkov. Časovým horizontom je v tomto programe rok 2003.

Najvyššou prioritou v sektore chemických látok bolo prijatie zákona o chemických látkach a chemických prípravách s cieľom dostať legislatívu Slovenskej republiky v oblasti chemických látok a chemických prípravkov na úroveň Európskej únie. Zákon č. 163/2001 Z.z.o chemických látkach a chemických prípravkoch (Chemický zákon) bol prijatý v  apríli 2001 a vstúpil do platnosti 1. júna 2001.

Zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch transponuje relevantné smernice a nariadenia v sektore chemických látok environmentálneho acquis Európskej únie. Bol pripravený Ministerstvom hospodárstva SR, a Centrom pre chemickú bezpečnosť v úzkej spolupráci s ostatnými zainteresovanými ministerstvami: s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR. Chemický zákon ustanovuje podmienky oznamovania, klasifikácie, testovania, označovania a balenia, dovozu a vývozu chemických látok a prípravkov z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a ŽP pri voľnom pohybe chemikálií, práva a povinnosti podnikateľa, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy, kontrolu a dohľad nad dodržiavaním tohoto zákona. Chemický zákon je pripravený v súlade s legislatívou EÚ. Významnou zložkou zákona je požiadavka jeho kontroly a inšpekcie, ktoré zabezpečia ochranu zdravia ľudí a ŽP bez narušenia ekonomických činností.

V nadväznosti na proces harmonizácie chemickej legislatívy s požiadavkami EÚ Slovenská republika považuje za dôležité participovať aj na iných, medzinárodne významných, aktivitách súvisiacich s manažmentom chemických látok.

V súlade s Medzivládnym fórom pre chemickú bezpečnosť (IFCS) a UNITAR/IOMC, bol v roku 1998 pripravený komplexný Národný profil manažmentu chemických látok. Národný profil je prevažne využívaný ako informačný dokument, aby pomohol definovať priority aktivít pre národný manažment budovania kapacít. Prispel k spolupráci medzi ministerstvami a stal sa integrálnou zložkou národného dialógu posilnenia kapacít pre správny manažment chemických látok a chemických prípravkov.

## 1.1.1 Ďalšie programy a úlohy

Školenia a vzdelávacie programy pre expertov schopných vykonávať kontrolu dokumentácie pre oznámenie nových chemických látok, hodnotenie rizík chemických látok, poznatkov a využitia informácií poskytovaných  najmä z EÚ a OECD.

Harmonizácia chemického manažmentu s praktikami Európskej únie.

Zahrnutie chemického manažmentu v rámci individuálnych sektorov, koncepcií ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a definície techniky merania pre monitoring ich implementácie.

Vytvorenie informačného systému pre chemický manažment a harmonizovaný systém pre chemickú a environmentálnu štatistiku.

Implementácia Registra uvoľňovania a prenosu znečisťujúcich chemických látok v SR (PRTR) v súlade s odporúčaním Aarhuského dohovoru, OECD odporúčaním a EPER-u.

## 1.2	Právne akty a prepojenia na iné sektory

Sektor  chemických látok a GMO môžeme rozdeliť do nasledovných kategórií : chemické látky, testovanie a správna laboratórna prax (GLP), kontrola geneticky modifikovaných organizmov .

Chemická legislatíva :

Smernica  67/548/EHS  o aproximácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných chemických látok

Smernica 87/217/EHS  o azbeste

Nariadenie 2455/92/EHS týkajúce sa vývozu a dovozu určitých nebezpečných chemických látok

Smernica 98/8/ES týkajúca sa uvádzania biocídnych výrobkov na trhu

Nariadenie EHS/793/93 o hodnotení a kontrole rizík existujúcich chemických látok

Nariadenia 2037/2000, 2038/2000, a 2039/2000 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu  (sú v sektorovej stratégii pre ovzdušie)

Pokusy na zvieratách a správna laboratórna prax :

Smernica 86/609/EHS o ochrane zvierat používaných na experimentálne a iné vedecké účely

Smernica 87/18/EHS o aplikácii zásad správnej laboratórnej praxe, pozmenená smernicou Rady 1999/11/ES (GLP)

Smernica 88/320/EHS o inšpekcii a verifikácii správnej laboratórnej praxe, pozmenená smernicou Rady 1999/12/ES (GLP)

Kontrola geneticky modifikovaných organizmov (GMOs):

Smernica 90/219/EHS o používaní geneticky modifikovaných organizmov

Smernica 90/220/EHS o úmyselnom uvoľnení GMO, nahradená smernicou 2001/18/ES  v marci 2001

1.2.1 Medzinárodné dohovory organizácie

Slovenská republika ratifikovala množstvo medzinárodných dohovorov, ktoré sú relevantné pre implementáciu tohto sektora. Ide o nasledovné dohovory:

Dohovor týkajúci sa bezpečnosti používania chemických látok pri práci, ILO, 1990

Dohovor o azbeste, ILO, 1986

Dohovor o  benzéne, ILO, 1971

Dodatok k Londýnskym smerniciam pre výmenu informácií o chemických látkach v medzinárodnom obchode, UNEP, 1989

Kód o etike v medzinárodnom obchode s chemickými látkami, UNEP, 1994

Dohovor Rady Európy o ochrane stavovcov používaných na experimentálne a vedecké účely

Platnosť alternatívnych testovacích metód (ECVAM), EK Spoločné výskumné centrum (1992).

Slovenská republika je tiež členom niektorých organizácií, ako napr. UNEP, ILO, WHO, OECD, Medzivládne fórum pre chemickú bezpečnosť (IFCS). Slovensko sa aktívne zapája aj do činnosti  iných organizácií, napr. Združenia organizácií pre správny manažment chemikálií (IOMC).

### 1.2.2 Slovenská legislatíva

Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch je zastrešujúcim zákonom pre chemický sektor. V nadväznosti na tento zákon boli vydané a pripravuje sa vydanie ďalších vykonávacích predpisov, ktoré sa v rôznej miere dotýkajú problematiky chemikálií. Nadväzujúce právne predpisy, ktoré sa v rôznej miere dotýkajú problematiky chemikálií sú:

Vládne nariadenie č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu vrátane zoznamu jedov s požiadavkami pre ich balenie a označovanie

Nariadenie MZ SR č.20/1984 Zb. týkajúce sa hygienických požiadaviek pre schválenie (chemickej) batch výroby

Výnos MZ SR - hlavného hygienika SR č. 2330/1990-HE, ktorým sa  mení a dopĺňa úprava MZ SSR . hlavného hygienika SSR č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi, registrovaná v čiastke 24/1985 Zb. (registrovaný pod č. 375/1990 Zbierky zákonov)

Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov týkajúci sa ochrany zdravia ľudí pred škodlivými vplyvmi chemických látok

Vyhláška MH SR č. 15/1998 Z.z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon NR SR č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti

Zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame

Zákon č.152/1995 Z.z. o  potravinách v znení zákona NR SR č. 290/1960 Z.z.;

Zákon NR SR č. 184/1993 Z.z  o krmivách;

Zákon č. 129/1998 Z.z  o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon č. 115/1995 Z.z  o ochrane zvierat;

Zákon č. 223/2001 Z.z  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# SÚČASNÝ STAV

Chemický priemysel predstavuje významný podiel v národnom hospodárstve. Jeho podiel z celkovej  priemyselnej produkcie dosiahol 18,5 % v roku 1998, a od januára do septembra 1999 chemický sektor predstavoval 17,7 % celkovej priemyselnej produkcie. Sektor je verejne prístupný zahraničným investíciám, ponúkajúc novým investorom výborné možnosti vrátane kvalifikovanej pracovnej sily a príležitosť pre vyššie využitie výrobnej kapacity. Slovenský chemický a farmaceutický priemysel predstavuje takmer 3% hrubého domáceho produktu. Nová chemická legislatíva vytvára podmienky na regulovanie uvádzania nových chemických látok na trh. V súčasnosti a najbližšej budúcnosti sa predpokladá, že sa bude produkcia skladať z existujúcich výrobkov.

Chemická legislatíva EÚ bola transponovaná do národnej legislatívy SR. Vytvára podmienky pre jej implementáciu v SR. Národné zákony implementujúce európsku legislatívu o biocídoch a GMO sú v štádiu prípravy.

## Transpozícia

### 2.1.1. Smernica 67/548/EHS o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických látok

Smernica bola transponovaná v apríli 2001 prijatím chemického zákona. Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo výnos MH SR, ktorý kompletizuje transpozíciu v roku 2001. Výnos bol pripravený a je predložený na schválenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre technické právo a obsahuje 11 samostatných príloh.

### Smernica 87/217/EHS o prevencii a znížení znečistenia životného prostredia azbestom

Slovensko nemá žiadne zariadenia na výrobu azbestu. Smernica bola a bude transponovaná v jednotlivých sektoroch nasledovne:

OVZDUŠIE: 	Transpozícia zákonom o ovzduší č. 309/91 Z.z. a vyhláškou vlády SR č. 92/96 novelizovaná  473/2000.

ODPADY:   	Materiál obsahujúci azbest sa považuje za nebezpečný odpad a ako taký je regulovaný podľa legislatívy o odpadoch. Špecifické ustanovenia smernice budú transponované v roku 2002 novelizáciou nariadenia implementujúceho určité ustanovenia zákona o odpadoch .

VODA:          Ustanovenia týkajúce sa vypúšťania vôd sú zahrnuté v návrhu vyhlášky vlády SR o povolených limitoch pre znečistenie vôd, ktorý bude prijatý koncom roku 2001.

Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) bude novelizovaný koncom roku 2002 a tým bude dosiahnutá plná transpozícia.

### Smernica  87/18/EHS o aplikácii zásad správnej laboratórnej praxe, pozmenená smernicou Rady 1999/11/ES , smernica  88/320/EHS o inšpekcii a verifikácii správnej laboratórnej praxe, pozmenená smernicou Rady 1999/12/ES (GLP)

Tieto smernice už boli transponované v apríli 2001 prijatím chemického zákona. Smernice budú podrobnejšie transponované vyhláškou MH SR  k chemickému zákonu v roku 2001.

#### 2.1.4. Nariadenie /793/93/ EHS o rizikách existujúcich chemických látok,

Tieto nariadenia už boli transponované v apríli 2001 prijatím chemického zákona. Nariadenia budú podrobnejšie transponované vyhláškami MH SR  k chemickému zákonu v roku 2001

#### 2.1.5. Nariadenie EHS/2455/92 o dovoze a vývoze a určitých nebezpečných chemických látok

Tieto nariadenia už boli transponované v apríli 2001 prijatím chemického zákona. Nariadenia budú podrobnejšie transponované vyhláškami a výnosom MH SR  k chemickému zákonu v roku 2001

#### 2.1.6 Smernica 98/8/ES o biocídoch

Do právneho systému Slovenskej republiky bude smernica 98/8/ES transponovaná zákonom o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a piatimi s ním súvisiacimi   vykonávacími predpismi, podľa nasledovného časového harmonogramu:

Predloženie legislatívneho zámeru do vlády SR 				štvrtý štvrťrok / 2001

Prijatie legislatívneho zámeru zákona vládou SR 			štvrtý štvrťrok / 2001

Prijatie zákona legislatívnou radou SR 					2003

Prijatie zákona vládou SR 						2003

Prijatie zákona parlamentom SR 					2003

Zákon nadobudne účinnosť 						1.1.2004

#### 2.1.7 Smernica 86/609/EHS o ochrane zvierat používaných na experimentálne a iné vedecké účely

Nové vykonávacie pravidlo o ochrane zvierat budú pripravené Ministerstvom pôdohospodárstva pod novým veterinárnym rámcovým zákonom (VRZ).

#### 2.1.8 Smernica 90/219/EHS o uváženom používaní geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a smernica 90/220/EHS o úmyselnom vypúšťaní GMOs

Tieto smernice budú transponované pomocou nového zákona o genetických technológiách a geneticky modifikovaných organizmoch a vyhlášok ministerstva o notifikačných formulároch, registra modifikovaných génov, poučením vedúcich projektov a hodnotením rizík.

Nová legislatíva bude v úplnom súlade so smernicami 90/219/EHS a 98/81/ES uváženom používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov a s novou smernicou 2001/18/ES (nahrádzajúcou smernicu 90/220/EHS) o úmyselnom vypúšťaní do životného prostredia, ako aj Cartagénsky protokol. Tento zákon bude prijatý v roku 2001 a účinný od 1. januára 2002. Twinningový projekt SR99/IB/EN/01 s Talianskom, ktorý začal v januári 2001, obsahuje podprojekt zameraný na pomoc pri vypracovaní tohto zákona.

## Kompetentné orgány  a zúčastnené strany

Kompetentné orgány sú určené zákonom 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch Ich úlohou je zabezpečiť praktické uplatnenie realizácie zákona.

### Kompetencie v oblasti chemickej legislatívy

Kompetencie  obsiahnuté chemickým zákonom sú rozdelené medzi  nasledovné orgány štátnej správy: Ministerstvo hospodárstva (MH SR) - je gestorom v zabezpečovaní chemickej legislatívy, Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), Ministerstvo pôdohospodárstva (MP SR) a Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR), ako aj s ďalšie inštitúcie zúčastňujúce sa na manažmente chemických látok a chemických prípravkov v Slovenskej republike. Okrem toho, dôležité úlohy má chemický priemysel a miestne úrady, súkromné a mimovládne organizácie a verejnosť.

Ministerstvo hospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy pre manažment chemických látok a chemických prípravkov. Je zodpovedné za prípravu všeobecne záväzných právnych predpisov a ich tvorbu.

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) bolo zriadené  1. júna 2001 ako špecializovaný orgán štátnej správy pod MZ SR.

CCHLP je orgán štátnej správy na úseku oznamovania nových chemických látok, klasifikácie, evidencie a inventarizácie chemických látok, ako aj hodnotenia rizík pri ich uvádzaní na trh. CHCLP je zodpovedné za utajenosť údajov pri oznámení nových chemických látok, ako aj za utajené údaje v rámci hodnotenia rizík existujúcich chemických látok. Je zodpovedné za úlohy vyplývajúce zo zákona, napr:

Inventarizácia chemických látok

Zhromaždenie údajov o vysokoobjemových existujúcich chemických látkach

Oznámenie nových chemických látok

Prvotné hodnotenie rizika existujúcich chemických látok a nových chemických látok na ľudí a životné prostredie

Inšpekcia dovozu a vývozu nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov je v kompetencii MH SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie a colných orgánov.

Pri implementácii harmonizovanej chemickej legislatívy a legislatívy o biocídoch budú zohrávať významnú úlohu aj nasledovné inštitúcie:

Slovenská agentúra životného prostredia

Štátny zdravotný ústav

Ústav preventívnej a klinickej medicíny

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Toxikologické informačné centrum

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Nasledujúca tabuľka udáva prehľad zúčastnených inštitúcií a ich zodpovedností.

Tabuľka 1        Zodpovednosť kompetentných orgánov

| Inštitúcia | Zodpovednosť |
| --- | --- |
| Ministerstvo hospodárstva (MH SR) | Riadi výkon štátnej správy v oblasti uvádzania chemických látok a chemických prípravkov na trh Zabezpečuje a koordinuje spoluprácu s MZ SR, MŽP SR, MP SR a CCHLP, úlohy medzinárodnej spolupráce pri voľnom pohybe chemických látok a chemických prípravkov. Vydáva, po vyjadrení MZ SR, MŽP SR a MP SR, predbežný súhlas na dovoz vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom PIC postupu Povoľuje označovanie obalov chemických látok a chemických prípravkov, ktorých obaly sú veľmi malé Vydáva zoznamy chemických látok a chemických prípravkov. Vykonáva kontrolu podľa požiadaviek chemického zákona. Podporuje slovenskú priemyselnú základňu, vrátane chemického priemyslu. Zakazuje alebo povoľuje uvedenie vybraných nebezpečných chemikálií na trh. |
| Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) | Zabezpečuje hodnotenie environmentálneho rizika chemických látok uvádzaných na trh. Navrhuje stratégiu znižovania rizika spojeného s chemickými látkami uvedenými v zozname prioritných chemických látok. Informuje MH SR o potrebe získania ďalších dodatkových testov pre chemické látky klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie. Vydáva vyhlásenia o importe vybraných chemických látok a prípravkov. Vykonáva kontrolu podľa požiadaviek chemického zákona. Plní ďalšie povinnosti podľa požiadaviek chemického zákona. |
| Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) | Posudzuje notifikačné dokumenty. Vykonáva predbežné hodnotenie rizika chemických látok. Informuje MH SR, MZ SR a MŽP SR o výsledkoch hodnotenia rizika. Podieľa sa na vytváraní zoznamu prioritných látok. |
| Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) | Zabezpečuje posudzovanie zdravotných rizík chemických látok uvedených na trh. Navrhuje stratégiu znižovania zdravotného rizika, Informuje MH SR o potrebe získania ďalších dodatkových testov pre chemické látky klasifikované ako nebezpečné pre ľudí. Vydáva vyhlásenia o importe vybraných chemických látok a prípravkov. Vykonáva kontrolu podľa požiadaviek chemického zákona. Rozhoduje o odvolaniach z rozhodnutí CCHLP |
| Ministerstvo pôdohospodárstva (MP SR) | Vydáva vyhlásenia o importe vybraných pesticídov a predpisuje podmienky ich používania. Vydáva vyhlásenia o importe vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov. Vykonáva kontrolu podľa požiadaviek nového zákona. |
| Okresné, krajské úrady a samosprávne orgány | Vydávajú územné povolenia pre lokálne aktivity. Kontrola lokálnych emisií do ovzdušia a ukladanie odpadov. Informuje vyššie úrady ohľadom dodávky vody. Obchodné označenia. |
| Slovenská obchodná inšpekcia | Vykonáva inšpekcia dovozu a vývozu nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov |
| Colné orgány | Dozerajú na export a import nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov. Oznamujú MH SR údaje o importe/exporte chemických látok, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch. |
| Výskumné pracoviská (napr. Univerzity, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Centrum pre čistejšie technológie atď.) | Technický výskum Prevádza výskumné činnosti Školenie a výcvik expertov Vývoj nových technológií Poskytovanie prognóz Prevádzanie environmentálnej analýzy |

### Ochrana zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je zodpovedné za implementáciu a presadenie. Administratívna a inštitucionálna štruktúra je už vytvorená. Štátny veterinárny ústav je príslušný orgán pre túto smernicu a je zodpovedný za akreditáciu (povolenie na chov alebo používanie zvierat na pokusy) chovných, kŕmnych a pokusných zariadení. Kontrola a inšpekcie sú vykonávané podriadenými jednotkami príslušného orgánu (okresné veterinárne úrady).

### GMO

Ministerstvo životného prostredia SR bude prijímať žiadosti a vydávať povolenia. Nová jednotka GMO na Slovenskej inšpekcii pre životné prostredie bude zodpovedná za kontrolu súladu s povolením. V prípade nepredvídanej udalosti Ministerstvo životného prostredia SR bude informované. Nový odbor na Slovenskej agentúre pre životné prostredie bude vytvorený s cieľom poskytovať technickú podporu pre MŽP SR.

## Nedostatky v implementácii

### Chemická legislatíva

Kompetentné orgány  SR zabezpečujú implementáciu legislatívy EÚ pre oblasť chémie v súlade s chemickým zákonom, resp. pripravujú podmienky na jej implementáciu. V súčasnosti je ešte predčasné hovoriť o nedostatkoch, pretože chemický zákon bol prijatý len v apríli 2001.

### Ochrana zvierat

Ďalšia ochrana zvierat požadovaná EU legislatívou nemôže byť implementovaná, pokiaľ nie je prijaté príslušná národná legislatíva.

### GMO

GMO nebolo predmetom nariadenia v Slovenskej republike, a až nový zákon vytvorí základ pre implementáciu. Súčasná inštitucionálna štruktúra dáva dobrý základ pre zaistenie implementácie a presadenie.

Od roku 1999 1 osoba na odbore ochrany prírody a krajiny MŽP SR pôsobí ako národný kontaktný bod pre GMO. Táto osoba je zodpovedná za prípravu novej legislatívy a jej implementáciu.

# Prístup a implementačný plán

Transpozícia a implementácia európskej chemickej legislatívy je v porovnaní s inými sektormi na dobrej úrovni. Implementácia európskej chemickej legislatívy prebieha v súlade s chemickým zákonom, pričom sa zohľadňujú skúsenosti členských štátov EÚ.

## Chemické látky

Určité skúsenosti z EÚ sa transformovali a prispôsobili, berúc do úvahy špecifické podmienky krajiny, osobitne prostredníctvom série stretnutí s expertami EÚ členských krajín (Dánsko, Rakúsko, Nemecko). Osobitný seminár, organizovaný Asociáciou pre chemický a farmaceutický priemysel sa konal v októbri 1999, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, DG Enterprise, zástupcovia relevantných ministerstiev a obchodných spoločností.

Jednotlivé kroky pre aktivity týkajúce sa implementácie kontroly chemických látok sa prevažne zaoberajú vytvorením postupov, dokumentácie, školení a komunikácie.

Tabuľka 2    Jednotlivé kroky implementácie a termíny plnenia:

| Jednotlivé kroky | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- |
| chemický zákon a vykonávacie predpisy | MH SR | Jún 2001 December 2001 |
| CCHLP zriadené zo zákona | MZ SR | 1. Jún 2001 |
| Postupy pre oznámenie, klasifikáciu, balenie a označovanie sú prijaté: a)chemickým zákonom b) vykonávacími predpismi | MH SR | 1 Jún 2001 December 2001 |
| Monitoring a inšpekčné postupy zavedené | MŽP SR, MH SR, MZ SR | December 2003 |
| Zaškolenie štátnej správy a podnikateľov | MŽP SR, MH SR, MZ SR, MP SR, CCHLP | priebežne |

### 3.1.1	Administratíva

V období 2001-2003 sa implementačné aktivity zamerajú na:

- Zber informácií o chemických látkach

Zabezpečenie spolupráce medzi príslušnými rezortmi a podnikateľmi

Permanentné školenie a konzultácie o uplatňovaní chemickej legislatívy

Implementácia výsledkov práce EÚ najmä v oblasti hodnotenia rizika

Dohľad a kontrola plnenia požiadaviek chemického zákona všetkých postupov pokrytých touto smernicou

S cieľom zaistiť implementáciu plánovaných požiadaviek chemického zákona sa  pozornosť bude zameriavať tiež na zlepšenie a rozšírenie spolupráce existujúcich a novo vytvorených kompetentných orgánov. Toto sa dosiahne vytvorením a uvedením programu komunikácie a spolupráce medzi ministerstvami a inými dotknutými orgánmi na definovanie a aplikáciu transparentnej politiky spolupráce s jasne adresovanými kompetenciami. Budú vytvorené a implementované programy školenia a vzdelávania pracovníkov na nadobudnutie nevyhnutných zručností.

Pre účinnú implementáciu smernice, budú vydané príručky. Budú napomáhať výrobcom, dovozcom a distribútorom v oblasti oznamovacej povinnosti, požiadaviek pre klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných chemických látok.

## Ochrana zvierat

Legislatíva EÚ týkajúca sa ochrany zvierat používaných na experimentálne a iné vedecké účely bude plne implementovaná do konca roku 2002.

## GMO

V roku 2002  noví zamestnanci budú prijatí na týchto orgánoch štátnej správy:

8 zamestnancov na Ministerstve životného prostredia SR

7 zamestnanci pre GMO na Slovenskej inšpekcii pre životné prostredie

5 zamestnanci pre GMO ako expertná báza na Slovenskej agentúre pre životné prostredie

s možnosťou posilnenia v nasledujúcich rokoch. Zúčastnia sa osobitných školiacich seminárov.

## 3.4. Uplatnenie zákona

Uplatnenie je súčasťou implementačného plánu. Pre každú smernicu boli určené orgány na presadenie a personál získa primerané školenie. Sankcie bežne udelené v prípade nedodržiavania so štandardami budú kontrolované a v prípade potreby i revidované. Osobitne pre ochranu zvierat sú naplánované štruktúry na presadenie, že budú vytvorené do 1.januára 2003.

## 3.5  Podávanie správ

Povinnosti podávania správ budú účinné od dátumu vstupu. Vláda SR má záujem komunikovať o svojich plánoch, právnych ustanoveniach a interpretácii chemickej legislatívy atď. ešte pred pristúpením. Prispôsobenie v zbere dát a procesných systémoch sa deje teraz, aby sme boli schopní poskytnúť Komisii údaje v požadovanom formáte ešte pred tým, ako sa Slovenská republika stane členským štátom, na základe článku 81 Európskej dohody o pridružení.

# Odhady nákladov

Aproximačné náklady spojené so smernicami, ktoré upravujú činnosti v sektore chémia budú takmer výlučne tvoriť verejné administratívne náklady. Dôvodom tejto skutočnosti sú nasledovné postrehy. Ako  už bolo spomenuté, spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike v súčasnosti nevyvíjajú  nové alebo neinovujú chemické látky a s nimi spojené produkty a ani sa neočakáva zmena tejto situácie. Tieto spoločnosti preto ušetria všetky priame náklady na testovanie vlastností a bezpečnosti nových chemických látok Druhým dôvodom je zistenie expertov, že spoločnosti, ktoré  produkujú chemické látky a chemické prípravky a s nimi spojené produkty v Slovenskej republike už väčšinu požiadaviek smerníc spĺňajú.

## Úvod

V nákladových štúdiách sa zvyčajne rozlišuje medzi investičnými a prevádzkovými nákladmi (viď Blok 1). Vláda Slovenskej republiky bude musieť investovať len do zariadení na uchovávanie záznamov, utajovanie dát, monitorovanie a kontrolu. Očakávajú sa investície do ľudských zdrojov vo forme školení.

Blok 2. Predpoklady použité pre výpočet nákladov

Peňažné jednotky sú Sk a EUR roku 2000.

Aproximačné náklady boli počítané ako dodatočné náklady k bežným nákladom vynakladaným na zabezpečenie východiskovej situácie počas analyzovaného obdobia. Východisková situácia je charakterizovaná existujúcimi technológiami a úrovňou aktivít verejných a súkromných podnikov.

Pokiaľ bolo možné, ekonomické náklady na tovary a služby boli vyjadrené v trhových cenách, čo umožňuje dostatočne presné odhady nákladov, ak sa ceny výrazne nezmenia ako dôsledok dodatočných nákladov alebo zvýšeného dopytu po čistých procesoch a technológiách.

Výmenný kurz medzi Sk a EUR v roku 2000 je: 42,5 Sk = 1,00 EUR.

Operačné náklady boli určené na základe personálnych požiadaviek a údajov o bežných nákladoch na zamestnanca štátnej správy pracujúceho na plný pracovný úväzok. Výpočet administratívnych nákladov sa nachádza v správe Administratívne náklady (apríl 2001). Celkové náklady na zamestnanca sú závislé od pracovného zaradenia, ale približne sa pohybujú okolo 500 tis. Sk za rok.

## Súhrn nákladov

Školenia zamestnancov sa považujú za investíciu, pretože sú počiatočným, jednorázovým výdavkom. Nasledovná tabuľka uvádza náklady na školenia počas obdobia od roku 2001 do roku 2005, ktoré sú usporiadané podľa jednotlivých zameraní. Do roku 2005 majú byť splnené všetky záväzky verejnej správy spojené s týmito smernicami, preto školenia ktoré predchádzajú implementácii musia byť realizované do roku 2004. Ďalej sa pojednáva o odhadoch personálnych nákladov, ktoré sú súčasťou prevádzkových nákladov.

Investičné náklady (v tis. Sk)

| Právny predpis | Rok |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Chemický zákon | 500 | 750 | 500 | 500 | 0 |
| Pokusy na zvieratách a GLP |  |  | 250 | 1 000 | 0 |
| GMO |  | 1 350 | 300 | 0 | 0 |
| Celkové náklady | 500 | 2 100 | 1 050 | 1 500 | 0 |

Predpokladá sa, že administratívne požiadavky sa budú zabezpečovať postupne, zavedením príslušných právnych úprav a  do termínu vstupu Slovenska do EÚ budú plne zabezpečené. Tabuľka 2 uvádza počet zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok, ktorý je potrebný na zabezpečenie implementácie smerníc v sektore chémia. Zamestnanci môžu pracovať aj na polovičný pracovný úväzok. V tomto prípade sú však dvaja zamestnanci pracujúci na polovičný úväzok ekvivalentom zamestnanca pracujúceho na plný úväzok.

Počet zamestnancov pre sektor chémie (plný pracovný úväzok)

| Právny predpis | Rok |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Chemický zákon | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Pokusy na zvieratách a GLP |  | 0 | 1 | 5 | 5 |
| GMO |  | 20 | 25 | 28 | 28 |
| Celkové náklady | 5 | 28 | 36 | 45 | 45 |

Náklady na jedného pracovníka sa odhadujú približne na 500 tis. Sk za rok. Tieto náklady predstavujú mzdové náklady, príspevky do štátnych fondov, zariadenia a prenájom pracovného priestoru pre zamestnanca. Vynásobením týchto nákladov počtom potrebných pracovníkov v tabuľke 3 získame odhad prevádzkových nákladov v jednotlivých rokoch.

Prevádzkové náklady (v tis. Sk)

| Právny predpis | Rok |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Chemický zákon | 2 500 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| Pokusy na zvieratách a GLP |  |  | 500 | 2 500 | 2 500 |
| GMO |  | 5 370 | 6 800 | 8 680 | 14 000 |
| Celkové náklady | 2 500 | 9 370 | 12 300 | 17 180 | 22 500 |

Úplná implementácia právnych predpisov EÚ si vyžaduje založenie niektorých nových administratívnych inštitúcií. Počiatočné náklady na školenia sa celkovo odhadujú na 7,5 mil. Sk od roku 2001 do roku 2004. Odhad celkových prevádzkových nákladov je  51,5 mil. Sk. Ročne predstavujú sumu 17,5 mil. Sk.

# Transpozícia legislatÍVy sektora chemických látok a gmo

| Právny akt EÚ | Stav transpozície | Úplná transpozícia |
| --- | --- | --- |
| Smernica Rady 67/548/EHS o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických látok | Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (Chemický zákon) a výnos MH SR, ktorým sa upravujú podmienky oznámenia, klasifikácie, označovania, balenia, testovania chemických látok a chemických prípravkov | Vykonaná |
| Smernica Rady 87/217/EHS o azbeste | Ovzdušie: zákon č. 309/91Z.z. novelizovaný a vyhláška č. 92/96 novelizovaná vyhláškou č. 473/2000 Odpady: Novelizácia nariadenia implementujúca určité ustanovenia zákona o odpadoch Voda: návrh vyhlášky o povolených limitoch pre znečistenie vôd Búranie a pod.: zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) | Vykonaná 2002 Koniec 2001 Koniec 2002 |
| Smernica Rady 86/609/EHS o ochrane zvierat používaných na experimentálne a iné vedecké účely | Nový veterinárny rámcový zákon | 2002 |
| Smernica Rady 87/18/EHS o aplikácii zásad správnej laboratórnej praxe, pozmenená smernicou Rady 1999/11/ES | Chemický zákon a vyhláška MH SR o postupe pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavanie, podrobnosti o vydávaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postup kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe | 2001 |
| Smernica Rady 88/320/EHS o inšpekcii a verifikácii správnej laboratórnej praxe, pozmenená smernicou Rady 1999/12/ES |  | 2001 |
| Smernica Rady 98/8/ES o biocídoch | Návrh legislatívneho zámeru zákona o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh Návrh zákona o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh a dve vyhlášky MH SR a tri výnosy MH SR | 2001 2003 |
| Nariadenie Rady 793/93/ EHS o rizikách existujúcich látok | Chemický zákon a vyhláška MH SR o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok na život a zdravie ľudí a na životné prostredie | 2001 |
| Nariadenia Rady 2455/92/ EHS o vývoze a dovoze nebezpečných chem. látok | Chemický zákon a vyhláška MH SR č. 401/2001 Z.z. o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení a oznámenie MH SR č. 402/2001 Z.z. o vydaní výnosu Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení | 2001 |
| Smernica Rady 90/219/EHS o používaní geneticky modifikovaných organizmov | Návrh zákona o GMO | 2002 |
| Smernica Rady 18/2001/ES o úmyselnom uvoľnení GMO | Návrh zákona o GMO | 2002 |

#### DIEL 3

1. SEKTOR . HORIZONTÁLNY

Správa

o stave transpozície a implementácie legislatívy

OBSAH

SKRATKY………………………………………………………………………………….2

1	úVOD………………………………………………………………………………….3

2	priority a ciele ………………………………………………………………....4

3	transpozícia ………………………………………………………………….….5

3.1	Smernica 85/337/EHS EI  …………………………………………..……...5

3.2	smernica 90/313/EHS o prístupe k environmentálnym informáciám..   5

3.3	Smernica 91/692/EHS o podávaní správ……………………………..…...5

4	IMPLEMENTÁCIA ……………………………………………………………………5

4.1	Príslušné orgány a zúčastnené strany……………………………………..5

4.2	Stav implemnetácie           …………………………………………………..9

4.3	Personálne obsadenie………………………………………………………10

5	TRANSPOZÍCIA HORIZONTÁLNEJ LEGISLATÍVY …………………………….11

# skratky

| ČŠ | Členský štát Európskej únie |
| --- | --- |
| EHS | Európske hospodárske spoločenstvo |
| EIA | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie |
| EU | Európska únia |
| Euro | Menová jednotka Európskej únie |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva SR |
| MVO | Mimovládne organizácie |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| NEAP | Národný environmentálny akčný program |
| NPPA | Národný program pre prijatie acquis communautaire |
| SAŽP | Slovenská agentúra životného prostredia |
| SIŽP ŠFŽP | Slovenská inšpekcia životného prostredia Štátny fond životného prostredia |
| Sk | Slovenská koruna 1 Sk = 0.0229 EUR (Marec 2001) |

# 1.  Úvod

Tri kľúčové smernice v horizontálnom sektore, ktoré sú v tejto správe, a to EIA, prístup k informáciám a čiastočne aj podávanie správ už boli implementované nakoľko je to možné ešte pred plným členstvom v EU. Po dôkladnej revízii situácie na jar 2001, neboli identifikované žiadne podstatné medzery v transpozícii alebo implementácii.

Vláda SR súhlasila poskytovať informácie o implementácii Európskej komisii v rámci možností v období 2001-2003, na základe článku 81 Európskej dohody o pridružení, a prebrať záväzky členstva plne po pristúpení.

V ďalšej časti je stručný prehľad súčasnej situácie.

# 2.   Priority a ciele

Priority a ciele pre implementáciu horizontálneho sektora sú obsiahnuté v druhom Národnom environmentálnom akčnom programe (NEAP II).

Kľúčové ciele definované v NEAP II zahŕňajú:

·	Environmentálna informatika a monitoring

·	Dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému životného prostredia SR – aktualizácia projektov čiastkových monitorovacích systémov a priemet požiadaviek na štruktúru a vyhodnocovanie dát v súlade s analogickými postupmi v EÚ

·	Realizácia Koncepcie rezortnej časti Štátneho informačného systému

·	Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

·	Dobudovanie uceleného školského a mimoškolského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania, environmentálnej propagácie, etických bariér a systémov

·	Zlepšenie prístupu verejnosti k informáciám a jej účasti v rozhodovaní o životnom prostredí, zlepšenie prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

Aktivity v tomto sektore sú zamerané na:

·	Zlepšenie informačných tokov, dobudovanie súboru relevantných a porovnateľných indikátorov s indikátormi trvaloudržateľného rozvoja

·	Uplatňovanie analýz cenovej výhodnosti, ekonomicko-fiškálnych iniciatív, environmentálny auditing, zvýšenie občianskej zodpovednosti a zainteresovanosti

·	Informovanosť, vzdelávanie a výchovu všetkých subjektov zainteresovaných v starostlivosti o životné prostredie

·	Plnú integráciu environmentálnej politiky do iných odvetvových politík

# 3. Transpozícia

Smernice v horizontálnom sektore sú transponované nasledujúcimi právnymi aktami:

·	Zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

·	Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

·	Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

·	Zákon č. 69/1998 Z.z. o Štátnom fonde životného prostredia

·	Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 138/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 69/1998 Z.z o Štátnom fonde životného prostredia.

## 3.1	Smernica 85/337/EHS o EIA

Požiadavky smerníc Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvu niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a 97/11/ES, meniacou Smernicu rady 85/337/EHS  sú transponované zákonom NR SR č. 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zákon bol novelizovaný v októbri 2000, s účinnosťou od 1. decembra 2000. Novelizáciou sa dosiahla úplná transpozícia smerníc EÚ.

Slovenská republika ratifikovala UNECE Dohovor o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice 18. novembra 1999.

## 3.2	Smernica 90/313/EHS o prístupe k informáciám o životnom prostredí

V máji 2000 bol prijatý zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý nahrádza zákon NR SR č. 171/1998 o prístupe k informáciám o životnom prostredí.

Tento zákon vstúpil do platnosti 1. januára 2001. Vyhláška Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z., špecifikuje metódy vyberania poplatkov za poskytnutie informácie.

## 3.3	Smernica  91/692/EHS o podávaní správ

Transpozícia smernice 91/692/EHS o štandardizácii a racionalizácii podávania správ o implementácii určitých smerníc týkajúcich sa kapitoly životné prostredie bude ukončená

prostredníctvom aproximácie smerníc, ktorých sa poskytovanie informácií týka.

Aktivity, ktoré budú vykonané sú obsiahnuté v špecifických implementačných plánoch v Dieli 4 tejto Integrovanej stratégie Slovenskej republiky.

- IMPLEMENTÁCIA

4. 1	Príslušné orgány a zúčastnené strany

Nie sú potrebné žiadne zmeny v štruktúre, kompetenciách, procedúrach alebo inštitucionálnom zabezpečení, pretože implementačné aktivity boli úspešne ukončené s výnimkou aktivít týkajúcich sa podávania správ európskej komisii. Relevantné orgány sú inštalované a ich funkcie sú definované zákonom a internými pravidlami a procedúrami. Tieto pravidlá budú upravené ak to bude potrebné.

V nasledujúcich tabuľkách sú príslušné orgány a iné zúčastnené strany horizontálneho sektora zároveň s ich hlavnými povinnosťami:

Tabuľka 1:	Účastníci procesu EIA a ich povinnosti

| Účastníci procesu | Hlavné povinnosti |
| --- | --- |
| Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) | Transpozícia smerníc EÚ do národnej legislatívy Implementácia príslušných smerníc Spolupráca s ostatnými účastníkmi procesu EIA (navrhovateľ, dotknuté orgány, dotknuté obce, povoľujúci orgán, rezortný orgán, verejnosť, MVO) Konzultácie so všetkými účastníkmi procesu EIA Komunikácia a spolupráca s inými krajinami na dosiahnutie cieľov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo z vedenia procesu EIA presahujúceho hranice Slovenska Organizovanie a riadenie procesu EIA (zisťovacie konanie, rozsah hodnotenia, určenie spracovateľa posudku, vypracovanie záverečného stanoviska) Vydanie záverečného stanoviska z procesu EIA Vytvorenie podmienok na sprístupnenie všetkých informácií týkajúcich sa posudzovania vplyvov na životné prostredie pre verejnosť Autorizácia EIA expertov vrátane vedenia Zoznamu expertov EIA (fyzická alebo právnická osoba) Archivovanie dokumentov z procesu EIA Rozhodnutie o návrhoch na posúdenie projektov nespadajúcich pod zákon č. 127/1994 Z.z. o EIA Poskytovanie informácií pre verejnosť |
| Krajské a okresné úrady | Účasť v procese EIA podľa pozície stanovenej zákonom Povolenia vydávané podľa výsledkov EIA procesu Uskutočnenie post projektovej analýzy Poskytovanie informácií pre verejnosť |
| Ministerstvá a iné sektory,Štátny zdravotný ústav | Účasť v procese EIA podľa pozície stanovenej zákonom Vyjadrenie stanoviska k povoleniu s činnosťou |
| Slovenská inšpekcia pre životné prostredie | Uskutočnenie hlavnej štátnej inšpekcie a dohľad v oblasti ochrany životného prostredia Inšpekcia rozvinutých infraštruktúrnych stavieb |
| Slovenská agentúra pre životné prostredie | Vypracovanie odborných stanovísk k navrhovaným činnostiam posudzovaným v procese EIA a umožňovanie prístupu k informáciám o životnom prostredí Riešenie problémov podľa požiadaviek MŽP SR, vrátane účasti v medzinárodných projektoch Uskutočnenie technickej pomoci pri príprave projektu, environmentálnom školení a pri vypracovaní správ o EIA Informovanie verejnosti Príprava systému podávania správ |
| Obce, samosprávy | Účasť v procese EIA podľa zákona Reprezentovanie záujmov obce v procese EIA, SEA Poskytovanie informácií pre verejnosť, organizovanie verejného prerokovania |
| Konzultanti EIA alebo konzultačné spoločnosti | Vykonanie EIA v zastúpení navrhovateľa podľa zákona Vypracovanie dokumentácií EIA Naplnenie požiadaviek o informáciách o životnom prostredí Spolupráca s inými účastníkmi procesu Odborný posudok na EIA správy |
| Navrhovatelia/investori | Účasť v procese EIA podľa pozície a povinností stanovených v národnej legislatíve Vykonanie všetkých zmierňujúcich opatrení, aby sa zaistilo naplnenie všetkých podmienok, podmieňujúcich vydanie povolenia k stavbe. Uskutočnenie post-projektovej analýzy Poskytovanie informácií pre verejnosť, zabezpečenie verejného prerokovania |
| Verejnosť | Aktívna účasť v procese EIA a SEA podľa zákona Návrh zmierňujúcich opatrení Požiadavky na informácie o životnom prostredí |
| MVO – mimovládne organizácie | Reprezentácia verejného záujmu v procese EIA a SEA Spolupráca s MVO iných krajín Účasť pri príprave a vypracúvaní koncepcií v sektore životného prostredia Identifikácia projektov na financovanie, podanie žiadostí, realizácia projektov Informovanosť a šírenie informácií o životnom prostredí |
| Centrá EIA, Slovenská akadémia vied, Prírodovedecká fakulta UK, Slovenská technická univerzita, atď. | Zlepšenie procesu EIA, metodiky posudzovania Zber špecifických údajov a informácií o špecifických druhoch ďalšieho rozvoja a uskutočnenie prognózy Školenie a vzdelávanie expertov v EIA procese Medzinárodná spolupráca v EIA a SEA |

Tabuľka 2:	Účastníci procesu   - prístup k informáciám a ich povinnosti

| Účastníci procesu | Povinnosti/aktivity |
| --- | --- |
| MŽP SR | Transpozícia do národnej legislatívy Implementacia Poskytnutie a sprístupnenie všetkých informácií týkajúcich sa životného prostredia pre verejnosť Ročné správy o stave v životnom prostredí |
| Krajské a okresné úrady | Poskytovanie informácií pre verejnosť |
| Slovenská agentúra pre životné prostredie | Prevádzka informačných systémov Poskytovanie informácií pre verejnosť Príprava systému o podávaní správ |
| Slovenská inšpekcia pre životné prostredie | Poskytovanie informácií pre verejnosť na žiadosť |
| Slovenský hydrometeorologický ústav | Zber a spracovávanie údajov o životnom prostredí Poskytovanie informácií pre verejnosť Vydávanie ročných správ |
| Slovenský štatistický úrad | Požaduje údaje a informácie o životnom prostredí Poskytovanie informácií pre verejnosť Vydáva ročné správy |
| Samosprávy | Poskytovanie informácií pre verejnosť Požadujú informácie Vydávanie miestnych pravidiel a usmernení o poskytovaní informácií |
| Špecializované inštitúcie Centrá EIA Slovenská akadémia vied Prírodovedecká fakulta UK Slovenská technická univerzita atď. | Zber špecifických údajov a informácií o špecifických druhoch ďalšieho rozvoja a uskutočnenie prognózy Školenia a vzdelávanie o šírení informácií a komunikácii Medzinárodná spolupráca vo výmene informácií o životnom prostredí Rozvoj informačných systémov |
| Navrhovatelia/investori v projektoch podliehajúcich procesu EIA | Informovanie verejnosti, zabezpečenie verejného prerokovania |
| MVO | Požadovanie informácií o životnom prostredí a ich rozširovanie Zlepšenie komunikácie |
| Verejnosť | Požadovanie informácií o životnom prostredí |

Tabuľka 3:	Účastníci procesu – podávanie správ a ich povinnosti

| Inštitúcia/účastník | Hlavné povinnosti/aktivity/záujmy |
| --- | --- |
| MŽP SR | Transpozícia smerníc EÚ do národnej legislatívy Implementácia relevantných smerníc Spolupráca s ostatnými účastníkmi Vytváranie a spravovanie systémov informovania a podávania správ Komunikácia a spolupráca s inými krajinami zameraná na splnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd Vytvorenie podmienok, aby všetky informácie súvisiace so smernicou boli k dispozícii pre verejnosť a Komisiu Poskytovanie informácií pre verejnosť Podávanie správ Komisii |
| Krajské a okresné úrady | Poskytovanie informácií pre verejnosť Zber údajov a informácií |
| Slovenská inšpekcia pre životné prostredie | Zber údajov a informácií |
| Slovenská agentúra pre životné prostredie | Príručka pre prípravu systému podávania správ Poskytovanie informácií pre verejnosť Príprava systému podávania správ Zber údajov a informácií Príprava správ Komisii |
| Slovenský hydrometeorologický ústav | Zber údajov a informácií Informovanie verejnosti |
| Štátny zdravotný ústav | Zber údajov a informácií Informovanie verejnosti |
| Verejnosť | Požadovanie informácií o životnom prostredí |
| MVO | Prezentovanie záujmov verejnosti a spolupráca s inými MVO na medzinárodnej úrovni |
| STU, SAV, EIA centrá | Zbieranie údajov a informácií a ich hodnotenie Školenia a výučba environmentálnej komunikácie |
| Vodárne a kanalizácie | Zber údajov a informácií o požiadavkách vyplývajúcich zo smernice pre kúpanie |

## 4.2	Stav implementácie

Nakoľko smernice o EIA a smernice o prístupe k informáciám sú už úspešne implementované, ďalšie úsilie sa zameria na posilnenie kapacity kompetentných orgánov, zlepšenie dokumentácie a informácie a presadenie požiadaviek EIA. Implementácia smernice o podávaní správ sa zameria na prípravu a školenie zodpovedných orgánov v zbieraní dát a formulárov na podávanie správ, metodológiu a procedúry.

### 4.2.1	EIA

Všetky ciele týkajúce sa implementácie, s výnimkou podávania správ pre EK sa dosiahli.

Akcie na presadenie a zlepšenie implementácie EIA na administratívnej úrovni by mali byť zamerané na dva ciele:

·	Založenie dokumentačného centra EIA v rámci Slovenskej agentúry pre životné prostredie do roku 2002 a poskytovanie informácie podľa zákona

·	Pravidelné školenie, informovanie a podpora účastníkov procesu EIA

### 4.2.2	Prístup k informáciám

Vo februári 1999 bola na MŽP SR zriadená Kancelária pre verejnosť, ktorá je súčasťou  Odboru pre styk s verejnosťou. Odbor je zodpovedný za zabezpečenie  poskytovania informácií pre verejnosť o environmentálnej politike a o stave životného prostredia (v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.).

Odbor pre styk s verejnosťou vypracoval v septembri 2001 Návrh opatrení na zabezpečenie vykonávania Dohovoru nevyhnutných pre pristúpenie SR k Aarhuskému dohovoru (novelizácia niektorých zákonov a vypracovanie nových.)

MŽP SR spravuje internetovú stránku www.enviro.gov.sk (resp. www.lifeenv.gov.sk) obsahujúcu široký rozsah informácií, ktorá je prístupná od 1. októbra 1999. Na pomoc verejnosti pri hľadaní informácií o životnom prostredí bola zriadená tzv. “Zelená linka”

### 4.2.3	Podávanie správ

Slovenská agentúra pre životné prostredie bude zodpovedná za prípravu systému podávania správ, ktoré vyžaduje smernica o podávaní správ pre zabezpečenie, že správy budú vypracované v požadovanom formáte, v požadovaných periódach a budú obsahovať relevantné údaje a informácie. Potom príslušné orgány a organizácie budú zodpovedné za zber a poskytovanie údajov a informácií pre podávanie správ podľa smernice. Hlavné implementačné úlohy sa vykonajú v 2 fázach: plánovaní a podávaní správ. V predvstupovom období Slovenská republika kladie pozornosť na vytvorenie hlavnej koncepcie a administratívnemu usporiadaniu pre podávanie správ Európskej komisii a bude poskytovať informáciu, na základe článku 81 Európskej dohody o pridružení., kde je to možné.

## 4.3	Personálne obsadenie

Väčší stupeň pre koordináciu medzi rozdielnymi orgánmi na získanie konzistencie  v správach bude zaistené Slovenskou agentúrou pre životné prostredie.

Tabuľka 4:  Pracovníci prijatí v rokoch 2002-2003

| Inštitúcia | MŽP SR | SAŽP | SHMÚ | SIŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EIA | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Prístup k informáciám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podávanie správ | 2 | 5 | 7 | 4 |

Všetok personál bude vyškolený o ich povinnostiach  súvisiacich s implementáciou smernice. Príručky na systém podávania správ budú vytvorené a vydané pre všetky sektorové príslušné orgány. Programy komunikácie na zaistenie účinnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi, a medzi príslušnými orgánmi a Európskou komisiou budú vytvorené.

# 5.  TRanspozícia horizontálnej legislatívy

| Legislatíva EÚ | Stav transpozície | Dátum úplnej transpozície | Komentár |
| --- | --- | --- | --- |
| Smernica EIA 85/337/EHS | Úplná transpozícia | 2000 | Zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Zákon č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 127/1994 Z.z. Vyhláška MŽP SR č. 52/1995 Z.z. o zozname odborne spôsobilých osôb na EIA |
| Smernica o prístupe k informáciám 90/313/EHS | Úplne transponovaná | 2000 | Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí |
| Smernica o podávaní správ 91/692/EHS |  |  | Slovenská agentúra pre životné prostredie je zodpovedná za dohľad za naplnenie povinností podávania správ |

DIEL 3

2. SEKTOR  HLUKU

Správa

o stave transpozície a implementácie legislatívy

OBSAH

1	SKRATKY	2

1	ÚVOD	3

2	PRIORITY A CIELE	4

3	TRANSPOZÍCIA	5

4	IMPLEMENTÁCIA	7

4.1	Kompetentné orgány a zainteresovaní	7

4.2	Stav implementácie	7

# SKRATKY

| EHK OSN | Európska hospodárska komisia OSN |
| --- | --- |
| EHS | Európske hospodárske spoločenstvo |
| EÚ | Európska únia |
| Euro | Menová jednotka Európskej únie |
| LÚ SR | Letecký úrad Slovenskej republiky |
| MDPT SR | Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| MVO | Mimovládne organizácie |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| NPPA | Národný program pre prijatie Acquis |
| Sk | Slovenská koruna (mena) 1 Sk = 0.0229 euro (marec 2001) |
| ŠDU | Štátny dopravný úrad |
| ŠZÚ | Štátne zdravotné ústavy |

# ÚVOD

Smernice v sektore hluk, ktoré sú predmetom tejto správy, boli implementované v najvyššej možnej miere ešte pred plným členstvom v Európske únii. Po kompletnom preskúmaní situácie v januári 2001 neboli zistené žiadne podstatné nedostatky v transpozícii ani v implementácii. Vláda odsúhlasila poskytnutie informácií o implementácii Európskej komisii na dobrovoľnej báze v najvyššej možnej miere v rokoch 2001-2003 a úplné prevzatie záväzkov členstva od dátumu vstupu.

Nasledujúce kapitoly obsahujú krátky prehľad súčasnej situácie.

# PRIORITY A CIELE

Najvyššou prioritou v sektore hluk je v súčasnosti prijatie nariadení vlády k zákonu 
č.264/1999 Zz. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, ktorý bude transponovať smernicu Rady 86/594/EHS týkajúcu sa hluku emitovaného spotrebičmi pre domácnosť a smernicu Rady 2000/14/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení pre použitie vo vonkajšom prostredí.

# TRANSPOZÍCIA

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v súlade s § 130 (1) zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách sa odvoláva na niektoré nariadenia Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN), ktoré boli uznané za ekvivalenty smerníc EÚ 70/157/ES, 70/388/ES, 93/30/ES, 97/24/ES a 77/311/ES v znení neskorších predpisov, ktoré sú transponované na základe vyššie uvedených nariadení EHK OSN.

Nová vyhláška a zákon, ktoré nahradia vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 116/97 Z.z. a zákon NR SR č. 315/1996 Z.z budú predložené v termíne december 2003. Nový zákon a vyhláška zabezpečia transpozíciu nasledovných smerníc 70/220/EHS, 70/2306/EHS, 88/77/EHS, 80/1268/EHS, 97/24/ES, 77/537/EHS, 70/157/EHS, 70/388/EHS, 93/30/ES, a 77/311/EHS.

Smernica 2000/14/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení pre použitie vo vonkajšom prostredí bude transponovaná prostredníctvom nariadenia vlády k zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Uvedené nariadenie vlády vstúpi do platnosti 1. januára 2002.

Smernica 86/594/EHS týkajúca sa hluku emitovaného spotrebičmi pre domácnosť bude transponovaná do slovenskej legislatívy vo forme nariadenia vlády k zákonu č. 264/99 Z.z.. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a vstúpi do platnosti 
1. januára 2002.

Stav transpozície je uvedený nižšie:

| Právna úprava EÚ* | Stav transpozície | Plná transpozícia |
| --- | --- | --- |
| Smernica 80/51/EHS o obmedzení emisie hluku z podzvukových lietadiel (OJ L 081, 24.01.1980) v znení smernice 83/206/EHS (OJ L 117 04.05.1983) | Zákon č. 143/1998 o civilnom letectve Výnosy ministra dopravy L 6 Letecká prevádzka, L 8 Letecká spôsobilosť , L 16 Environmentálna ochrana | Verejná implementácia a procedurálna regulácia podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve, rok 2002 Postupy a smernice Leteckého úradu SR o overení hluku z letectva a o zabezpečení štátneho dozoru v oblasti civilného letectva, rok 2002 |
| Smernica 89/629/EHS o obmedzení emisie hluku z civilných podzvukových prúdových lietadiel (OJ L 363, 13.12.1989) | Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve Verejná implementácia a procedurálna regulácia podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve, rok 2002 | Verejné stanovy Ministerstva dopravy L 6 Letecká prevádzka, L 8 Letecká spôsobilosť, L 16 Environmentálna ochrana Skúsenosti[ a smernice Leteckého úradu SR o overení hluku z letectva a o zabezpečení štátneho dozoru v oblasti civilného letectva, rok 2002 |
| Smernica 92/14/EHS o obmedzení prevádzky lietadiel, zahrnutá v časti II, sekcii 2, diele 1 prílohy 16 k Dohode o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (OJ. L 076, 23.03.1992) v znení smernice 98/20/EHS (OJ. L 107 07.04.1998) | Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve Verejné stanovy Ministerstva dopravy L 6 Letecká prevádzka, L 8 Letecká spôsobilosť, L 16 Environmentálna ochrana | Verejná implementácia a procedurálna regulácia podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve, rok 2002 Skúsenosti[ a smernice Leteckého úradu SR o overení hluku z letectva a o zabezpečení štátneho dozoru v oblasti civilného letectva, rok 2002 |
| Smernica 86/594/EHS týkajúca sa hluku emitovaného spotrebičmi pre domácnosť (OJ L 344, 06.12.1986) | Zákon č. 264/99 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Zákon č. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 14/77 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií Slovenské technické normy STN EN 704-1; 2; 3 týkajúce sa skúšobných predpisov stanovenia hluku vyžarovaného spotrebičmi pre domácnosť | Zákon č. 264/99 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Nariadenie vlády (k zákonu č. 264/99) týkajúce sa hluku vyžarovaného spotrebičmi pre domácnosť – očakávaný dátum plnej transpozície: 1.1.2002 Slovenské technické normy radu STN EN 60704 ”Skúšobné predpisy na stanovenie hluku vyžarovaného spotrebičmi pre domácnosť” |
| Článok 4(2) smernice 70/157/EHS o aproximácii práva členských štátov týkajúcich sa povolenej hranice hluku a odsávacieho systému motorových vozidiel (OJ L 042, 23.02.1970) v znení neskorších predpisov | Limity pre hluk sú plne transponované | Nová vyhláška a zákon, ktoré nahradia vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 116/1997 Z.z. a zákon NR SR č. 315/1997 Z.z. plánovaná: december 2003 |
| Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/EHS zo 17 Júla 1997 o určitých súčastiach a vlastnostiach dvoj- alebo troj- kolesových motorových vozidiel (OJ L 226, 18.08.1997) | Čiastočne transponovaná zákonom č. 315 /1996 Z.z o premávke na pozemných komunikáciách | Nová vyhláška a zákon, ktoré nahradia vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 116/1997 Z.z. a zákon NR SR č. 315/1997 Z.z. plánovaná: december 2003 |
| Smernica 2000/14/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení pre použitie vo vonkajšom prostredí | Zákon č. 264/99 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Zákon č. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 14/77 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií Slovenské technické normy týkajúce sa stanovenia hladín akustického výkonu zdrojov hluku – základné normy hlukovej emisie (STN ISO 3744; STN ISO 3746) | Zákon č. 264/99 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Nariadenie vlády (k zákonu č. 264/99) týkajúce sa emisie hluku zariadení pre použitie vo vonkajšom priestore – očakávaný dátum plnej transpozície: 1.1.2002 Harmonizované slovenské technické normy týkajúce sa stanovenia hladín akustického výkonu zdrojov hluku – základné normy hlukovej emisie |

.

# IMPLEMENTÁCIA

## Kompetentné orgány a zainteresovaní

Nie sú potrebné žiadne zmeny v štruktúre, kompetenciách, postupoch alebo inštitucionálnom zabezpečení, pretože činnosti súvisiace s implementáciou boli úspešne dokončené, okrem  činností zameraných na podávanie správ Európskej komisii. Príslušné orgány sú zriadené a ich činnosti sú definované zákonom a internými pravidlami a postupmi. Tieto pravidlá budú v prípade potreby aktualizované.

Kompetentné orgány a ostatní zainteresovaní v sektore hluk a ich povinnosti sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka č. 1: Kompetentné orgány a zainteresovaní

| Zainteresovaný | Hlavné povinnosti |
| --- | --- |
| Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) | Transpozícia smerníc EÚ do národnej legislatívy. Implementácia príslušných smerníc a nariadení. Dozor nad implementáciou. Komunikácia a spolupráca s ostatnými štátmi v rámci bilaterálnych a medzinárodných dohôd. Poskytovanie informácií verejnosti. Výskum. |
| Letecký úrad SR (LÚ SR) | Štátny dozor nad civilným letectvom. |
| Štátny dopravný úrad (ŠDÚ) | Schvaľovanie technickej spôsobilosti typu motorových vozidiel, dvoj a trojkolesových motorových vozidiel a poľnohospodárskych a lesných traktorov |
| Autorizovaná technická služba | Meranie emisií hluku. : Motorové vozidlá –Predpis EHK OSN č. 51– zodpovedné autorizované technické služby WUSAM, SUDST a SLOVDEKRA Dvoj- a troj- kolesové motorové vozidlá – Predpisy EHK OSN č. 41,63 – zodpovedné autorizované technické služby WUSAM, SUDST and SLOVDEKRA |
| Krajské a okresné úrady – Štátne zdravotné ústavy | Zber údajov a informácií Informovanie verejnosti Inšpekcia a kontrola zhody |

## Stav implementácie

### Smernice 80/51/EHS, 89/629/EHS, 92/14/EHS o hluku z lietadiel

Slovensko vyhovuje požiadavkám smerníc, ktoré transponujú požiadavky medzinárodných dohôd o obmedzení emisií hluku z podzvukových lietadiel, napr. ustanovenie národného systému vydávania osvedčení pre registrované lietadlá, postupy pri testovaní, prijatie limitov hluku a štandardy vydávania osvedčení pre hluk a mechanizmus uplatňovania.

Implementácia smernice 92/14/EHS je v štádiu prípravy, s výnimkou požiadavky na ustanovenie systému vydávania osvedčení a zaručenie odmietnutia registrácie v Slovenskej republike pre lietadlá bez osvedčenia. Na Slovensku je registrované len jedno lietadlo v súlade s Prílohou 16, diel I., sekcia 2.

Míľniky dokončenia implementácie smerníc v sektore hluk sú uvedené v tabuľke č.2:

Tabuľka č.2: Míľniky a termíny

| Míľniky | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- |
| Uverejnenie postupov a smerníc o štátnom dozore nad civilným letectvom | LÚ SR | Jún 2002 |
| Zrevidované uverejnenie postupov a smerníc | LÚ SR | September 2002 |
| Školenia inšpektorov ÚCL | LÚ SR | December 2002 |
| Prijatie implementačných nariadení: Smer. 80/51 Čl. 8(1), Smer. 89/629 Čl. 7(1), Smer. 92/14 Čl. 10(1) | LÚ SR | December 2003 |
| Prijatie implementačných nariadení: Smer. 80/51Člt. 2(2)& 6, Smer. 89/629 Čl. 2, 4c-4d, 6(1)-6(2), 3, Smer. 92/14 Čl. 1, 2, 4, 5.1-2, 8, 9 | LÚ SR | December 2003 |

### Smernica 70/157/EHS o hluku z motorových vozidiel

Typový schvaľovací systém je v súčasnosti v súlade s príslušnou legislatívou EHK OSN. Hranica vonkajšieho hluku, ku ktorej je potrebné vydať povolenie, spĺňa ustanovenia príslušného predpisu (Predpis EHK OSN č. 51) a je v súlade s limitmi vonkajšieho hluku Smernice EÚ. Požiadavky smernice budú zabezpečené transpozíciou a implementáciou do národnej legislatívy do decembra 2003. Vláda plánuje poskytnutie daňovej úľavy pre motorové vozidlá prispôsobujúce sa opatreniam znečisťovania hlukom v Smernici.

### Smernica 97/24/EHS o dvoj- alebo troj- kolesových motorových vozidlách

Písomný schvaľovací systém je v súčasnosti v súlade s príslušnou legislatívou EHK OSN. Hranica vonkajšieho hluku, ku ktorej je potrebné vydať povolenie, spĺňa ustanovenia príslušných predpisov (Predpisy EHK OSN č. 41, 63) a je v súlade s limitmi vonkajšieho hluku legislatívy EÚ. Požiadavky smernice budú zabezpečené transpozíciou a implementáciou do národnej legislatívy do decembra 2003.

### Smernica 2000/14/ES o emisiách hluku zariadení pre použitie vo vonkajšom prostredí

Proces implementácie je v konečnom štádiu.

### Smernica 86/594/EHS o hluku emitovaného spotrebičmi pre domácnosť

Proces implementácie je v konečnom štádiu.

### Ohlasovanie

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom dopravy bude zodpovedné za podávanie správ Európskej komisii. Požiadavky ohlasovania budú účinné odo dňa pristúpenia, ale vláda má v úmysle oznamovať jej zámery a právne ustanovenia a pod. aj pred pristúpením. Úpravy v zbere údajov a systémov spracovania sú vykonávané za účelom poskytovania údajov vo forme požadovanej Komisiou ešte pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ, na základe článku 81 Európskej dohody o pridružení.

###### Diel 3

3. SEKTOR  JADROVEJ  BEZPEČNOSTI a RADIAČNEJ  oCHRANY

Správa

o stave transpozície a implementácie legislatívy

##### OBSAH

SKRATKY	2

1	ÚVOD	3

2	PRIORITY A CIELE	3

3	TRANSPOZÍCIA	3

4	IMPLEMENTÁCIA	5

4.1	Kompetentné orgány a zainteresovaní	5

4.2	Stav implementácie	5

# SKRATKY

| EHS | Európske hospodárske spoločenstvo |
| --- | --- |
| EÚ | Európska únia |
| EURATOM | Európske spoločenstvo pre atómovú energiu |
| Euro | Menová jednotka Európskej únie |
| KRH SR | Komisia vlády SR pre radiačné havárie |
| MVO | Mimovládne organizácie |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| NPPA | Národný program pre prijatie Acquis |
| Sk | Slovenská koruna (mena) 1 Sk = 0.0229 euro (marec 2001) |
| ŠZÚ | Štátne zdravotné ústavy |
| ÚJD | Úrad jadrového dozoru |

# ÚVOD

Smernice v sektore jadrová bezpečnosť, ktoré sú predmetom tejto správy, boli implementované v najvyššej možnej miere ešte pred plným členstvom v Európske únii. 
Po kompletnom preskúmaní situácie v januári 2001 neboli zistené žiadne podstatné nedostatky v transpozícii ani v implementácii. Vláda odsúhlasila poskytnutie informácií o implementácii Európskej komisii na dobrovoľnej báze v najvyššej možnej miere v rokoch 2001-2003 a úplné prevzatie záväzkov členstva od dátumu pristúpenia.

Nasledujúce kapitoly obsahujú krátky prehľad súčasnej situácie.

# PRIORITY A CIELE

Oblasť jadrovej bezpečnosti sa týka najmä otázky dopravy rádioaktívneho odpadu. Táto oblasť je pokrytá existujúcou legislatívou. Úplnú transpozíciu legislatívy EÚ nebude možné dosiahnuť pred pristúpením Slovenska do Európskej únie.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) vykonáva štátny zdravotný dozor v oblasti radiačnej ochrany t.j. pri všetkých činnostiach vedúcich k ožiareniu, prostredníctvom jeho Štátnych zdravotných ústavov (ŠZÚ). Štátne zdravotné ústavy  sú vybavené personálom aj legislatívnym rámcom na výkon tohto dozoru. Legislatívne túto oblasť upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 470/2000 zo dňa 5. decembra 2000, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany. Tento zákon je plne kompatibilný s predpismi EÚ v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením. Sú v ňom implementované všetky smernice a nariadenia EÚ vrátane smernice 97/43/ES – lekárske expozície a smernice 90/641/ES – ochrana externých pracovníkov (kontraktorov), ktorí sú vystavení riziku ionizujúceho žiarenia.

Ďalšími prioritami v oblasti jadrovej bezpečnosti sú: hodnotenie vplyvu rádioaktívnych únikov z jadrových zariadení na rádioaktivitu životného prostredia a radiačné zaťaženie obyvateľstva (MZ SR); zlepšenie vybavenia v útvaroch radiačnej monitorovacej siete na Slovensku tak, aby bolo kompatibilné s podobnými inštitúciami v krajinách EÚ (MZ SR); doplnenie personálu a vybavenie zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pred radiáciou a zavedenie systému postgraduálneho štúdia pre lekárov predpisujúcich röntgenovanie a pre špecialistov na rádiodiagnostiku (MZ SR).

Ministerstvo zdravotníctva v rámci Národného programu pre prijatie acquis communautaire vyčíslilo celkové náklady na zabezpečenie kompatibility v oblasti administratívnej a technickej ( prístrojovej) vybavenosti na 2,3 mil. Euro.

# TRANSPOZÍCIA

Všetky smernice z oblasti jadrovej bezpečnosti boli plne transponované do slovenského právneho systému.

| Právna úprava EÚ | Slovenská legislatíva |
| --- | --- |
| Smernica 97/43/ES o ochrane zdravia ľudí pred ionizujúcim žiarením vo vzťahu k lekárskej expozícii (OJ L 180, 9.7.97) | Zákon č. 470/2000 Z.z. zo dňa 5. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách a novelizovaný zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o odbornom štátnom dozore týkajúceho sa bezpečnosti na pracovisku v znení zákona č. 256/1994 Z.z., zákona č. 470/2000 Z.z., vyhláška č. 12/2001 z 13. decembra 2001 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany |
| Smernica 89/618 týkajúca sa informovanosti verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré by mali byť uplatňované a o krokoch, ktoré by mali byť podniknuté v prípade rádiologickej pohotovosti (OJ L 357, 7.12.89) | Zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie, Vyhláška Úradu jadrového dozoru č. 245/1999 Z.z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody a havárie Zákon č.470/2000 Z.z., Vyhláška č. 12/2001 |
| Smernica 90/641/ES o ochrane externých pracovníkov, ktorí sú vystavení riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovaných oblastiach (OJ L 349, 13.12.90) | Zákon č.470/2000 Z.z., Vyhláška č. 12/2001 |
| Smernica 92/3 o dozore a kontrole prepravy rádioaktívneho odpadu medzi členskými štátmi a do a mimo spoločenstva (OJ L 35, 12.2.92) | Zákon Národnej rady SR č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie Vyhláška č. 284/1999 Z.z.. o podrobnostich prepravy jadrových materiálov a rádioaktívneho odpadu |
| Smernica 96/29 EURATOM stanovujúca základné bezpečnostné normy na ochranu zdravia pracovníkov a verejnosti pred nebezpečenstvom v dôsledku ionizujúcej radiácie (OJ L 159, 29.6.96) | Zákon č.470/2000 Z.z., Vyhláška č. 12/2001 |
| Nariadenie EURATOM /3954/87 stanovujúce maximálne povolené hladiny rádioaktívneho znečistenia potravín a krmív v súvislosti s jadrovou haváriou alebo akýmkoľvek iným prípadom rádiologickej pohotovosti (OJ L 371, 30.12.87) a súvisiace predpisy | Zákon č.470/2000 Z.z., Vyhláška č 12/2001 |
| Nariadenie EURATOM /737/90 o podmienkach upravujúcich dovoz poľnohospodárskych výrobkov majúcich pôvod v tretích krajinách v súvislosti s haváriou atómovej elektrárne v Černobyle a súvisiace predpisy: Nariadenie Komisie ES/727/97 ustanovujúce zoznam výrobkov vylúčených z uplatnenia Nariadenia Rady (EHS) č. 737/90 o podmienkach upravujúcich dovoz poľnohospodárskych výrobkov majúcich pôvod v tretích krajinách v súvislosti s haváriou atómovej elektrárne v Černobyle (OJ L 108, 25.4.97) | Zákon č.470/2000 Z.z., Vyhláška č 12/2001 |
| Nariadenie EURATOM /1493/93 o preprave rádioaktívneho odpadu medzi členskými štátmi (OJ L 148, 19.6.93) |  |

# IMPLEMENTÁCIA

## Kompetentné orgány a zainteresovaní

Nie sú potrebné žiadne zmeny v štruktúre, kompetenciách, postupoch alebo inštitucionálnom zabezpečení, pretože činnosti súvisiace s implementáciou boli úspešne dokončené, okrem  činností zameraných na podávanie správ Európskej komisii. Príslušné orgány sú zriadené a ich činnosti sú definované zákonom a internými pravidlami a postupmi. Tieto pravidlá budú v prípade potreby aktualizované.

Kompetentné orgány a ostatní zainteresovaní v sektore jadrová bezpečnosť a ich povinnosti sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka č. 1: Kompetentné orgány a zainteresovaní

| Zainteresovaný | Hlavné povinnosti |
| --- | --- |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | Transpozícia smerníc EÚ do národnej legislatívy. Implementácia príslušných smerníc a nariadení. Dozor nad implementáciou. Komunikácia a spolupráca s ostatnými štátmi v rámci bilaterálnych a medzinárodných dohôd. Poskytovanie informácií verejnosti. Výskum. |
| Úrad jadrového dozoru | Kompetentný orgán; národné kontaktné miesto; národné miesto zodpovedné za varovanie Dohliada a kontroluje prepravu rádioaktívneho odpadu podľa slovenskej a medzinárodnej legislatívy Postupy na informovanie verejnosti |
| Inštitút preventívnej a klinickej medicíny | Technická podpora – zaobstaráva špecifické technické vybavenie |
| Komisia vlády SR pre radiačné havárie (KRH SR, pozostáva z ministrov životného prostredia, vnútra, zdravotníctva, obrany, hospodárstva, zahraničných vecí, dopravy, pôšt a telekomunikácií, financií, sociálnych vecí a školstva) | Plánovanie pohotovosti Poskytovanie a aktualizovanie informácií týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a pohotovosti a ich uvádzanie do obehu |
| Krajské a okresné úrady – Štátne zdravotné ústavy | Zber údajov a informácií Informovanie verejnosti Inšpekcia a kontrola zhody |

## Stav implementácie

Nasledujúce smernice boli úplne implementované s výnimkou požiadaviek týkajúcich sa podávania správ členských štátov Európskej komisii :

Smernica 97/43/ES

Smernica 89/618/E

Smernica 90/641/ES

Smernica 96/29 EURATOM

Nariadenie EURATOM/3954/87

Nariadenie EURATOM/737/90

Nariadenie EURATOM/1493/93

Ďalšie úsilie bude zamerané na posilnenie kapacity dotknutých orgánov, zlepšenie dokumentácie a informácie a uplatňovania požiadaviek EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Implementácia smernice o podávaní správ sa sústredí na prípravu a školenie zodpovedných orgánov pri získavaní údajov a na formy, metodiky a postupy podávania správ.

### Smernica 92/3/E o preprave rádioaktívneho odpadu

S výnimkou článku 3 o zhode s medzinárodnými dohodami, smernica nebude implementovaná dovtedy, kým Slovensko vstúpi do Európskej únie.

### Ohlasovanie

Ministerstvo zdravotníctva a Úrad jadrového dozoru budú zodpovedné za podávanie správ Európskej únii podľa rozdelenie ich zodpovedností v tejto oblasti. Požiadavky ohlasovania budú účinné odo dňa pristúpenia, ale vláda má v úmysle oznamovať svoje zámery a právne ustanovenia a pod. aj pred pristúpením. Úpravy v zbere údajov a systémov spracovania sú vykonávané za účelom poskytovania údajov vo forme požadovanej Komisiou ešte pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ, na základe článku 81 Európskej dohody o pridružení.

# Footnotes

CONF-SK 15/01, z 28. marca 2001, ktorá rozpracúva všeobecnú pozíciu EÚ popísanú v dokumente CONF-SK 2/00 a opiera sa o negociačné princípy stanovené v dokumente CONF-SK 14/00.

CONF-SK 15/01, z 28. marca 2001, ktorá rozpracúva všeobecnú pozíciu EÚ popísanú v dokumente CONF-SK 2/00 a opiera sa o negociačné princípy stanovené v dokumente CONF-SK 14/00.

Tieto sektory a smernice boli prevažne implementované do júla 2001.

Základné ročné náklady sú časovo konštantné pre väčšinu smerníc. Investičné a prevádzkové náklady potrebné na udržanie východiskovej situácie sú reprezentované vyváženou a nepretržitou radou obnovovacích investícií a prevádzkových výdavkov a väčšinou neberú do úvahy  rast resp. iné zmeny hospodárstva. V praxi to nie je veľmi pravdepodobné, ale v našom prípade je tento zjednodušujúci predpoklad postačujúci. Výnimku tvorí odpadové hospodárstvo, kde boli základné náklady založené na extrapolácii posledných trendov rastu a zmien v zložení tokov odpadu.

Sú to len ukazovatele nákladov zmien blahobytu spôsobených aproximáciou. Nemožno posudzovať ekonomické zásluhy politických zmien bez výpočtu hodnoty vytvorených ziskov.

Tento príklad tiež naznačuje, aké by bolo v ekonomickom hodnotení smerníc dôležité vedieť spoločné  rozloženie nákladov a ziskov.

Odhady zaťažení nehovoria o tom, že túto časť čistého príjmu domácnosti použijú na služby spojené s ochranou životného prostredia. Všetky, alebo časť mnohých týchto služieb je financovaná z daní, avšak v budúcnosti sa bude pravdepodobne financovť z užívateľských poplatkov.

Investičné náklady bez prerozdelenia kapitálu je tu vhodné použiť z dôvodu zmienených finančných odhadov. Kapitálové trhy budú aproximáciou ovplyvnené a reálne náklady financovania investícií sa zmenia., táto diskusia však spadá mimo rámec nášho kontextu.

Cestné kontajnery patriace polícii sa nevyužívajú. Polícia využíva zásobovanie cestnými cisternami dodávateľov (OMV).

Emisie, týkajúce sa zariadení, ktoré spadajú do kategórie stredných zdrojov (REZZO-2) neboli nahlasované z okresných úradov Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v rámci predchádzajúceho systému zbierania údajov. Až nový inventarizačný systém NEIS bude schopný zahrnúť všetky emisné údaje, teda aj zo stredných zdrojov. Emisné údaje zo stredných zdrojov boli odhadnuté navýšením emisií získaných z približne 20 OÚ.

”Národný program znižovania emisií nemetánových VOC (2000) ” udáva značne vyššie agregované emisie VOC, týkajúce sa používania rozpúšťadiel pri povrchovej úprave, odmasťovaní a suchom čistení.

Zákon č. 309/1991 Zb., Nariadenie vlády č. 92/1991 Z.z. v znení 473/2000 Zb., zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré  ustanovenia zákona o odpadoch

Personálne náklady sú založené na štandardizovaných jednotkových nákladoch rôznych odvetví štátnej správy a zahŕňajú hrubú mzdu, príspevky do štátnych fondov, prevádzkové náklady vrátane  nákladov na kancelárske priestory, kancelárske potreby a anualizované investičné náklady na kancelárske zaradenia a vozidlá.

V súčasnosti platná smernica 90/220/EHS bude v októbri 2002 nahradená touto novou smernicou 2001/18/ES