Predkladacia správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 906/2007 k zámeru systémového riešenia priestorového usporiadania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu (ďalej STV a SRo) uložilo ministrovi kultúry v spolupráci s generálnym riaditeľom Slovenskej televízie a generálnou riaditeľkou Slovenského rozhlasu predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky  rámcovú koncepciu spoločného mediálneho komplexu STV a SRo a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby. Okrem toho ministrovi kultúry uložilo vyhlásiť verejné obstarávanie na výber poradcu na zabezpečenie tejto úlohy a poradenské a konzultačné služby v procese prípravy výstavby spoločného mediálneho komplexu.

Verejným obstarávaním sa ako poradca vybrala spoločnosť Deloitte Advisory, s. r. o. Praha. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s poradcom a manažmentmi verejnoprávnych médií v rámcovej koncepcii vychádzalo zo záverov  štúdie realizovateľnosti, ktoré boli súčasťou materiálu Zámer systémového riešenia priestorového usporiadania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu predloženého na rokovanie vlády v októbri 2007.

Predkladaný materiál rieši problematiku v niekoľkých vecných rovinách, ktoré odzrkadľujú funkčné, technické, technologické potreby a požiadavky STV a SRo na zabezpečenie tvorby, výroby a vysielania televíznych a rozhlasových programov, ako aj požiadavky na vysokú prevádzkovú efektívnosť, zvýšenú kvalitu pracovných podmienok a maximálne využitie disponibilnej priestorovej kapacity. Materiál obsahuje analýzu možných spôsobov financovania výstavby a prevádzkovania mediálneho komplexu, vrátane zabezpečenia a financovania jeho technologickej a technickej infraštruktúry  v podobe finančných modelov založených na reálnej disponibilite verejných zdrojov.

V rámci prípravy materiálu sa analyzovali vývojové trendy na Slovensku a v zahraničí  v oblasti vysielania a diváckych a poslucháčskych preferencií, ktoré budú ovplyvňovať programovú stratégiu verejnoprávnych médií, čo je kľúčové pre dizajn mediálneho komplexu vzhľadom na objem a charakter výroby a predpokladaný počet zamestnancov. Závery funkčnej a technickej špecifikácie dokumentujú adekvátnosť navrhovaného stavebného a technologického riešenia vo vzťahu k budúcim potrebám STV a SRo. Projekt vychádza zo súčasných európskych štandardov a navrhované technické riešenie je v súlade s najlepšou praxou a očakávaným vývojom technológií. Z hľadiska stavebného riešenia sa zohľadňovali nevyhnutné priestorové potreby verejnoprávnych médií s akcentom na výrazné zníženie prevádzkovej nákladovosti oproti súčasnému stavu. Predkladanému návrhu predchádzalo posúdenie územnej lokalizácie z hľadiska priestorových kapacít, vybudovanej infraštruktúry, možností umiestnenia mediálneho objektu, ako aj významu synergie s novostavbou Slovenského národného divadla. Súčasťou technického riešenia je aj spracovanie referenčného návrhu stavby, jej dispozičného a prevádzkového riešenia.

Materiál vo svojich zámeroch predpokladá legislatívne úpravy, ktoré vstupujú do projektu v podobe kľúčových predpokladov a východísk. Budú sa dotýkať zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov v kontexte efektívneho riešenia koncepcie mediálneho komplexu a znižovania vplyvu na verejné financie. Pôjde o zákonné riešenie umiestnenia stavby na pozemkoch vo vlastníctve štátu a zaradenia hodnoty súčasných objektov STV a SRo do finančných modelov s priamym vplyvom na zníženie budúcej prevádzkovej nákladovosti mediálneho komplexu. Navrhuje sa prechod vlastníckeho práva k objektom (nehnuteľnému majetku) STV a SRo v Bratislave do vlastníctva štátu v súlade s ústavnými princípmi podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy SR a následne predaj objektu STV s cieľom získať zdroje na uhradenie časti platby za dostupnosť. V budove SRo by sa v súlade so zámerom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zriadila galéria súčasného moderného umenia, resp. národné centrum výtvarného umenia a  umiestnili sa historické archívy verejnoprávnych médií.

Finančný model stavebnej i technologickej časti sa navrhuje vo forme verejno-súkromného partnerstva (ďalej PPP). Zadávateľom projektu na základe navrhovaného postupu bude Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V rámci navrhovaného modelu PPP sa uvažuje o zapojení súkromného partnera do jednotlivých realizačných fáz s prenosom základných kategórií rizík z verejného sektora na súkromného partnera (riziko dizajnu, výstavby, obstarania technológií, prevádzky a riziko dostupnosti). Počíta sa s prevádzkovou fázou PPP projektu v trvaní 28 rokov v stavebnej a 10 rokov v technologickej oblasti.

Z ekonomického a finančného porovnania vyplýva, že výstavba mediálneho komplexu formou tradičnej verejnej zákazky bez prenosu rizík z verejného sektora na súkromného partnera, je vo finančnom vyjadrení asi o 25 percent výhodnejšia, ako zotrvanie STV a SRo v ich súčasných priestoroch. Z ďalších analýz vyplýva, že forma PPP projektu je v stavebnej časti výhodnejšia v priemere o 3,65 % a v technologickej časti v priemere o 3,7 % ako tradičná verejná zákazka..

Investičná hodnota projektu predstavuje 4,158 mld. Sk (138 020 315 €), z toho stavebná časť 2,731 mld. Sk (90 652 593 €), technologická časť 1,427 mld. Sk (47 367 722 €).

Ide o developerský projekt, ktorý môže mať aj v kontexte globálnej hospodárskej krízy pozitívny vplyv na rast HDP.

Projekt podporuje stavebnú výrobu. Ceny v stavebníctve by sa nemali zvyšovať, očakáva sa zlepšenie kvality stavebných prác. Inflačné tlaky spojené s rastom cien vstupov by mali v dôsledku súčasnej situácie poľaviť. To ovplyvní zvýšenie ponuky a pokles dopytu, čo sa prejaví v znižovaní cien a môže pozitívne ovplyvniť výslednú cenu a obchodné podmienky výstavby a prevádzky Mediálneho komplexu.

Vzhľadom na to, že partnermi investorov (privátnych partnerov) sú verejnoprávne média s bonitou subjektov verejnej správy, mali by byť možnosti dlhového financovania pre privátnych partnerov v súlade s predpokladmi finančného modelu projektu. V rámci oživovania (akcelerovania) ekonomiky je predpoklad, že bankové inštitúcie budú mať zvýšený záujem umiestniť svoje zdroje do projektov verejnej sféry.

Výstavba spoločného Mediálneho komplexu je dlhodobým strategickým projektom, systémovo riešiacim problémy riadenia fixných aktív verejnoprávnych médií na Slovensku, s výraznými efektmi v podobe úspor prevádzkových nákladov. Napriek prebiehajúcej finančnej kríze sa javí pre štát prospešné a pre verejnoprávne média ekonomicky výhodné realizovať projekt navrhovanou formou PPP. Vzhľadom na to, že vláda SR by rozhodovala o výsledkoch projektu podľa časového harmonogramu v horizonte osemnástich mesiacov (od tohto rozhodnutia by sa odvíjali ďalšie kroky), odporúča sa nazerať na projekt s perspektívou tohto časového obdobia. Samozrejme, v priebehu celej prípravnej fázy bude nevyhnutné makroekonomickú situáciu pravidelne monitorovať a v prípade akýchkoľvek zmien s dopadom na projekt prijímať adekvátne opatrenia.

Predkladaný materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.