Príloha č. 3

Orientačný harmonogram prípravy a realizácie projektov PPP

| č. | Popis činnosti | Predpokladaný dátum ukončenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spracovanie Štúdie realizovateľnosti (Feasibility Study) a oznámenia o vyhlásení metódy VO v spolupráci s poradcom Mott MacDonald | 31. 08. 07 |
| 2. | Schválenie podkladov vládou SR (podľa bodu č.1) a vyhlásenie VO na koncesionára/koncesionárov | 15. 09. 07 |
| 3. | Vyhodnotenie VO na koncesionára/ koncesionárov | 15. 02. 08 |
| 4. | Podpis Koncesionárskej zmluvy/ koncesionárskych zmlúv | 15. 03. 08 |
| 5. | Predloženie potrebných legislatívnych zmien schválených vládou SR do NR SR | 28.. 09. 07 |
| 6. | Nadobudnutie účinnosti potrebných vykonávacích predpisov, resp. ich noviel a organizačných zmien | 01. 01. 08 |
| 7. | Definitívna príprava stavebných úsekov na výstavbu | 30. 04. 08 |
| 8. | Začiatok výstavby jednotlivých úsekov | 01. 05. 08 |